|  | Приложение № 1 к постановлению Правительства Рязанской области от 07.02.2019 № 27 |
| --- | --- |

«Таблица № 1

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распоря-дители | Испол-нители | Источник финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего* | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них, повышение безопас-ности дорожного движения, в том числе: | Минтранс Рязанской области |  | всего, в том числе: | 19517006,80499 | 1912582,17744 | 2253150,44464 | 2873219,65049 | 2110952,469 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 |  | 1398642 | к концу 2016 года: выполнение неотложных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия на 280270 кв. метрах; к концу 2024 года: обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 980245 | 335400 | 208210 | 436635 | - | - | - | - | - |  | - | регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатацион- ному состоянию и условиями безопасности движения; обеспечение 2945,7 км общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатацион-ным показателям на 31 декабря отчетного года |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 18536761,80499 | 1577182,17744 | 2044940,44464 | 2436584,65049 | 2110952,469 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 |  | 1398642 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 18536761,80499 | 1577182,17744 | 2044940,44464 | 2436584,65049 | 2110952,469 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 |  | 1398642 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них** | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 7041061,33969 | 1912582,17744 | 2253150,44464 | 2873219,65049 | 2109,06712 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 980245 | 335400 | 208210 | 436635 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 6060816,33969 | 1577182,17744 | 2044940,44464 | 2436584,65049 | 2109,06712 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 6060816,33969 | 1577182,17744 | 2044940,44464 | 2436584,65049 | 2109,06712 | - | - | - | - |  | - |  |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 37009,46126 | 37009,46126 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | всего, в том числе: | 12475945,4653 | - | - | - | 2108843,40188 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 |  | 1398642 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 12475945,4653 | - | - | - | 2108843,40188 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 |  | 1398642 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 12475945,4653 | - | - | - | 2108843,40188 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 |  | 1398642 |  |
| 2. | Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомо-бильных дорог общего пользо- вания регио- нального или межмуниципаль-ного значения, повышение их технических характеристик, в том числе: | Минтранс Рязанской области |  | всего, в том числе: | 22302787,74164 | 1468392,0816 | 1636686,56523 | 846724,21853 | 1349230,77286 | 2028000 | 2669453,10342 | 4801667 | 5186267 |  | 2316367 | к концу 2017 года: выполнение капитального ремонта и ремонта уникальных искусственных сооружений 5 шт. / 762,16 погонных метров; достижение доли уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, 0%; к концу 2024 года выполнение: - капитального ремонта 555,532 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и 470,96 погонных метров искусственных сооружений на них; - ремонта 1106,01 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 10737474,151 | 311900 | 547009,151 | 293365 | 730000 | 730000 | 730000 | 3165300 | 3549900 |  | 680000 |  |
|  |  |  |  |  | 1211690,9 *** | - | - | - | 1211690,9 *** | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 11565313,59064 | 1156492,0816 | 1089677,41423 | 553359,21853 | 619230,77286 | 1298000 | 1939453,10342 | 1636367 | 1636367 |  | 1636367 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 11565313,59064 | 1156492,0816 | 1089677,41423 | 553359,21853 | 619230,77286 | 1298000 | 1939453,10342 | 1636367 | 1636367 |  | 1636367 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе уникальных искусственных сооружений **** | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 3951802,86536 | 1468392,0816 | 1636686,56523 | 846724,21853 | - | - | - | - | - |  | - | 4169,24 погонных метров искусственных сооружений на них |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1152274,151 | 311900 | 547009,151 | 293365 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 2799528,71436 | 1156492,0816 | 1089677,41423 | 553359,21853 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 2799528,71436 | 1156492,0816 | 1089677,41423 | 553359,21853 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 60251,65135 | 60251,65135 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | всего, в том числе: | 18350984,87628 | - | - | - | 1349230,77286 | 2028000 | 2669453,10342 | 4801667 | 5186267 |  | 2316367 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 9585200 | - | - | - | 730000 | 730000 | 730000 | 3165300 | 3549900 |  | 680000 |  |
|  |  |  |  |  | 1211690,9 *** | - | - | - | 1211690,9 *** | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 8765784,87628 | - | - | - | 619230,77286 | 1298000 | 1939453,10342 | 1636367 | 1636367 |  | 1636367 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 8765784,87628 | - | - | - | 619230,77286 | 1298000 | 1939453,10342 | 1636367 | 1636367 |  | 1636367 |  |
| 3. | Задача 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни- ципального значения за счет строительства новых и реконструкции существующих автомобильных | Минтранс Рязанской области |  | всего, в том числе: | 5308397,95446 | 346003,2972 | 325810,58083 | 380875,73387 | 326001,83156 | 500000 | 800000 | 1585706,511 | 440000 |  | 604000 | обеспечение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения на территории Рязанской области 6626,8 км; введение в эксплуатацию после |
|  | дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 1364637,96 | 119366,5 | 92962,949 | 131602 | - | - | - | 1020706,511 | - |  | - | строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения 172,751 км и 329,73 погонных метров искусственных сооружений на них; введение в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), 0,32 км; обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 3943759,99446 | 226636,7972 | 232847,63183 | 249273,73387 | 326001,83156 | 500000 | 800000 | 565000 | 440000 |  | 604000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 3943759,99446 | 226636,7972 | 232847,63183 | 249273,73387 | 326001,83156 | 500000 | 800000 | 565000 | 440000 |  | 604000 |  |
| 3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуници-пального значения и искусственных сооружений на них ***** | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 1056210,3409 | 346003,2972 | 325810,58083 | 380875,73387 | 3520,729 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 343931,449 | 119366,5 | 92962,949 | 131602 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 712278,8919 | 226636,7972 | 232847,63183 | 249273,73387 | 3520,729 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 712278,8919 | 226636,7972 | 232847,63183 | 249273,73387 | 3520,729 | - | - | - | - |  | - | пользования регионального или межмуниципаль-ного значения на территории Рязанской области в результате строительства новых автомо-бильных дорог на 75,549 км и 235,55 погонных метров искусственных сооружений на них; обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения территории Рязанской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог на 95,929 км и 94,18 погонных метров искусственных сооружений на них |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 11582,73542 | 11582,73542 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | всего, в том числе: | 4252187,61356 | - | - | - | 322481,10256 | 500000 | 800000 | 1585706,511 | 440000 |  | 604000 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1020706,511 | - | - | - | - | - | - | 1020706,511 | - |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 3231481,10256 | - | - | - | 322481,10256 | 500000 | 800000 | 565000 | 440000 |  | 604000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 3231481,10256 | - | - | - | 322481,10256 | 500000 | 800000 | 565000 | 440000 |  | 604000 |  |
| 4. | Задача 4. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответст-вующих нормативным требованиям, в том числе: | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 8022513,01883 | 1122335,64653 | 1198043,222 | 1064596,6803 | 1143986,02 | 979161,89 | 1577577,06 | 447177,5 | 244817,5 |  | 244817,5 | обеспечение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 8852,8 км; введение в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 37,39996 км; обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рязанской области в результате строительства новых автомобильных дорог на 32,46996 км; обеспечение 3210,7 км общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; ввод в эксплуатацию 30,5825 км после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйст-венной продукции к концу 2016 года: выполнить неотложные работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения г. Рязани в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия на 317 869 кв. метрах |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 973595,29717 | 300000 | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 7048917,72166 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 975466,22 | 868997,39 | 1462925,06 | 447177,5 | 244817,5 |  | 244817,5 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 7048917,72166 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 975466,22 | 868997,39 | 1462925,06 | 447177,5 | 244817,5 |  | 244817,5 |  |
| 4.1. | Субсидии муниципальным образованиям на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, из них: | 209164,549 | 1128 | 15676,549 | - | - | - | - | 192360 | - |  | - |  |
|  | до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 209164,549 | 1128 | 15676,549 | - | - | - | - | 192360 | - |  | - |  |
| 4.2. | Субсидии муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание социально значимых объектов - автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, из них: | 4741345,82875 | 821207,64653 | 1046737,773 | 779949,59772 | 718598,3115 | 550000 | 580000 | 81617,5 | 81617,5 | 81617,5 |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 4741345,82875 | 821207,64653 | 1046737,773 | 779949,59772 | 718598,3115 | 550000 | 580000 | 81617,5 | 81617,5 | 81617,5 |  |  |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 157274,34653 | 157274,34653 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.3. | Субсидии муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйствен-ной продукции | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 1056078,50258 | - | 135628,9 | 284647,08258 | 306986,02 | 159164,5 | 159652 | 10000 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 673595,29717 | - | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 382483,20541 | - | 48703,32 | 91313,66541 | 138466,22 | 49000 | 45000 | 10000 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 382483,20541 | - | 48703,32 | 91313,66541 | 138466,22 | 49000 | 45000 | 10000 | - | - |  |  |
| 4.4. | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету муниципального образования - городской округ город Рязань на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | федеральный бюджет | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.5. | Субсидии муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 1715924,1385 | - | - | - | 118401,6885 | 269997,39 | 837925,06 | 163200 | 163200 | 163200 |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 1715924,1385 | - | - | - | 118401,6885 | 269997,39 | 837925,06 | 163200 | 163200 | 163200 |  |  |
| 5. | Задача 5. Исполнение функций Минтранса Рязанской области при осуществлении дорожной деятельности, в том числе: | Минтранс Рязанской области |  | областной бюджет | 1415221,7902 | 154572,95942 | 160448,2 | 146941,03078 | 160448,2 | 160448,2 | 160448,2 | 157305 | 157305 | 157305 |  | обеспечение не менее 95% исполнения функций Минтранса Рязанской области в части реализации мероприятий в области дорожного хозяйства, в том числе уплаты налогов и сборов |
| 5.1. | Обеспечение реализации мероприятий в области дорожного хозяйства в Рязанской области | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет | 500064,6902 | 154572,95942 | 160448,2 | 146941,03078 | 38102,5 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | областной бюджет | 915157,1 | - | - | - | 122345,7 | 160448,2 | 160448,2 | 157305 | 157305 | 157305 |  |  |
| 6. | Повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе: | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет | 1750 | - | 1750 | - | - | - | - | - | - | - |  | проведение исследования качества работы транспорта в рамках актуализации одной комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Рязанской агломерации |
| 6.1. | Актуализация комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Рязанской агломерации | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет | 1750 | - | 1750 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого, в том числе: |  |  |  | 57779368,21012 | 5003886,16219 | 5575889,0127 | 5312357,31397 | 6302310,19342 | 6529403,65342 | 8516860,86342 | 8390498,011 | 7427031,5 | 4721131,5 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 15267643,30817 | 1066666,5 | 935107,68 | 1054935,41717 | 2110210,7 | 840164,5 | 844652 | 4186006,511 | 3549900 | 680000 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 42511724,90195 | 3937219,66219 | 4640781,3327 | 4257421,8968 | 4192099,49342 | 5689239,15342 | 7672208,86342 | 4204491,5 | 3877131,5 | 4041131,5 |  |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 41094753,11175 | 3782646,70277 | 4478583,1327 | 4110480,86602 | 4031651,29342 | 5528790,95342 | 7511760,66342 | 4047186,5 | 3719826,5 | 3883826,5 |  |  |

* Объемы финансирования подпрограммы по годам и мероприятиям подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов.

** Планируемые объемы финансирования приведены в таблице № 2.1.

*** Финансирование мероприятия 2.1. осуществляется в рамках  реализации федерального проекта «Дорожная сеть», объемы финансирования мероприятия не включены в общий объем финансирования задачи 2. «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального  значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, увеличение  пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение  их технических характеристик».

**** Планируемые объемы финансирования по объектам приведены в таблицах № 3.1, 3.2.

***** Планируемые объемы финансирования по объектам приведены в таблице № 4.».

«Таблица № 2.1

Планируемые  объемы финансирования

по содержанию  автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них                                                                                               по муниципальным образованиям Рязанской области на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий и муниципальных образований Рязанской области | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное содержание и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | 13908116,54585 | 2076289,08697 | 2027850,39546 | 2749168,56342 | 3196757,5 | 1286017 | 1286017 | 1286017 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 13908116,54585 | 2076289,08697 | 2027850,39546 | 2749168,56342 | 3196757,5 | 1286017 | 1286017 | 1286017 |
| 2. | Мероприятия по безопасности движения | 199710 | 3000 | - | 39342 | 39342 | 39342 | 39342 | 39342 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета, из них: | 199710 | 3000 | - | 39342 | 39342 | 39342 | 39342 | 39342 |
| 2.1. | Нанесение горизонтальной разметки | 139210 | - | - | 27842 | 27842 | 27842 | 27842 | 27842 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 139210 | - | - | 27842 | 27842 | 27842 | 27842 | 27842 |
| 2.2. | Замена барьерного ограждения | 20000 | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 20000 | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2.3. | Установка новых дорожных знаков | 22500 | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 22500 | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 2.4. | Замена устаревших дорожных знаков | 15000 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 15000 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2.5. | Мероприятия по установке элементов обустройства автодорог | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений, разработка проектов организации дорожного движения | 27500 | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 4. | Содержание искусственных и защитных дорожных сооружений | 282845 | 10000 | 5000 | 53569 | 53569 | 53569 | 53569 | 53569 |
| 5. | Содержание линий электроосвещения | 110644,54367 | 50644,54367 | 60000 | - | - | - | - | - |
| 6. | Аварийно-восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации | 61070 | 5000 | - | 11214 | 11214 | 11214 | 11214 | 11214 |
| 7. | Прочие работы (в том числе установка и обслуживание систем видеонаблюдения, установка недостающего оборудования для функционирования систем освещения и метеорологических систем мониторинга и прогнозирования условий движения, диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обследование и испытание искусственных сооружений) | 42457,52987 | 9355,45633 | 18102,07354 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения путем проведения работ по их содержанию | 176267,5811 | 176267,5811 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 176267,5811 | 176267,5811 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения путем проведения работ по их содержанию в границах агломерации* | 542662,98242 | 542662,98242 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета, из них: | 106027,98242 | 106027,98242 | - | - | - | - | - | - |
|  | в рамках ПКРТИ** | 106027,98242 | 106027,98242 | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета, из них: | 436635 | 436635 | - | - | - | - | - | - |
|  | в рамках ПКРТИ** | 436635 | 436635 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего, в том числе: | 15351274,18291 | 2873219,65049 | 2110952,469 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |
|  | федеральный бюджет, из них: | 436635 | 436635 | - | - | - | - | - | - |
|  | в рамках ПКРТИ** | 436635 | 436635 | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет, из них: | 14914639,18291 | 2436584,65049 | 2110952,469 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |
|  | бюджетные ассигнования дорожного фонда, из них: | 14914639,18291 | 2436584,65049 | 2110952,469 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |
|  | в рамках ПКРТИ** | 106027,98242 | 106027,98242 | - | - | - | - | - | - |

* Агломерация – Рязанская агломерация.

** Средства направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Таблица № 5

Распределение объемов субсидий муниципальным образованиям Рязанской области

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения, объемов иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

| Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 209164,549* | 1128 | 15676,549 | - | - | - | - | 192360 | - |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 209164,549 | 1128 | 15676,549 | - | - | - | - | 192360 |  |  | - | - |
| Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание социально значимых объектов – автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию | 4584071,48222 | 663933,3 | 1046737,773 | 779949,59772 | 718598,3115 | 550000 | 580000 | 81617,5 |  |  | 81617,5 | 81617,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, из них: | 4584071,48222 | 663933,3 | 1046737,773 | 779949,59772 | 718598,3115 | 550000 | 580000 | 81617,5 | 81617,5 |  |  | 81617,5 |
| в рамках ПКРТИ** | 2612044,13904 | - | 314293 | 478051,13904 | 689700 | 550000 | 580000 | - | - |  |  | - |
| Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1056078,50258*** | - | 135628,9 | 284647,08258 | 306986,02 | 159164,5 | 159652 | 10000 | - |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 673595,29717 | - | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - | - |  |  | - |
| областной бюджет | 382483,20541 | - | 48703,32 | 91313,66541 | 138466,22 | 49000 | 45000 | 10000 | - |  |  | - |
| Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету муниципального образования – городской округ город Рязань на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 1715924,1385 | - | - | - | 118401,6885 | 269997,39 | 837925,06 | 163200 | 163200 |  |  | 163200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1715924,1385 | - | - | - | 118401,6885 | 269997,39 | 837925,06 | 163200 | 163200 |  |  | 163200 |
| Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2015 году | 157274,34653 | 157274,34653 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| Итого | 8022513,01883 | 1122335,64653 | 1198043,222 | 1064596,6803 | 1143986,02 | 979161,89 | 1577577,06 | 447177,5 | 244817,5 |  |  | 244817,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, из них: | 973595,29717 | 300000 | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - |  | - |  | - |
| бюджетные ассигнования дорожного фонда | 673595,29717 | - | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - |  | - |  | - |
| областной бюджет, из них: | 7048917,72166 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 975466,22 | 868997,39 | 1462925,06 | 447177,5 |  | 244817,5 |  | 244817,5 |
| бюджетные ассигнования дорожного фонда, из них: | 7048917,72166 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 975466,22 | 868997,39 | 1462925,06 | 447177,5 |  | 244817,5 |  | 244817,5 |
| в рамках ПКРТИ** | 2612044,13904 | - | 314293 | 478051,13904 | 689700 | 550000 | 580000 | - |  | - |  | - |

* Средства будут распределены по муниципальным образованиям Рязанской области  до 1 июня года предоставления субсидий.

** Средства направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

*** Средства будут распределены по муниципальным образованиям Рязанской области после заключения соглашения с Федеральным дорожным агентством.

Таблица № 6

Распределение объемов финансирования                                                                                                                                                   по обеспечению реализации мероприятий

в области дорожного хозяйства в Рязанской области

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и техобслуживание лабораторного оборудования | 1756,97701 | 149,97701 | 185 | 310 | 210 | 310 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 2. | Услуги сторонних организаций | 26670,86941 | 3532,26941 | 2675,2 | 3653 | 7689 | 3550,2 | 3834,2 | 579 | 579 | 579 |
| 3. | Приобретение лабораторного оборудования, геодезических и измерительных приборов | 5145,695 | 71 | 1000 | 1044,695 | 3030 | - | - | - | - | - |
| 4. | Расходы, связанные с выполнением кадастровых работ, осуществлением государственного кадастрового учета земельных участков и автомобильных дорог общего пользования, оценкой земельных участков, выполнением топосъемки | 6879,64858 | 4114,75358 | 2764,895 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Расходы, связанные с выполнением кадастровых работ, осуществлением государственного кадастрового учета земельных участков и автомобильных дорог общего пользования и (или) государственной регистрации права на земельные участки и автомобильные дороги общего пользования, оценкой земельных участков, выполнением топосъемки | 53824,68388 | - | - | 1411,48388 | 2926,2 | 9995 | 9873 | 9873 | 9873 | 9873 |
| 6. | Иные расходы, связанные с управлением дорожным хозяйством и выполнением функций заказчика | 1310533,91632 | 146704,95942 | 153823,105 | 130111,8519 | 146593 | 146593 | 146593 | 146705 | 146705 | 146705 |
| 7. | Закупка иных основных средств | 10410 | - | - | 10410 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 1415221,7902 | 154572,95942 | 160448,2 | 146941,03078 | 160448,2 | 160448,2 | 160448,2 | 157305 | 157305 | 157305 |

- 6. Целевые индикаторы эффективности

- исполнения подпрограммы

- (по состоянию на конец года)

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | 2014 год - базовый | По годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения | км | 6538 | +57,3 | +6,4 | +6,2 | +0,45 | +11,17 | +24,76 | +64,54 | +16,6 | +24,221 |
| 2. | Обеспечение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 817 | 1146,7 | 1417,8 | 1447,7 | 1585,8 | 1823,3 | 2108,7 | 2395,5 | 2668,7 | 2945,7 |
| 3. | Объем неотложных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м | 280270 | 280270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям после проведения капитального ремонта или ремонта | км | +40,95 | +93,288 | +130,769 | +29,4 | +138,143 | +237,427 | +267,473 | +237,81 | +262,197 | +265,035 |
|  |  | пог. м | +554,48 | +746,41 | +1030,43 | +310,13 | +1657,43 | +207,05 | +183,4 | +174,6 | +160,55 | +170,2 |
| 5. | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений | шт. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | пог. м | - | - | 762,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | % | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Рязанской области | км | 6538 | 6595,3 | 6601,7 | 6597,5 | 6575,4 | 6586,5 | 6593,3 | 6608,9 | 6614,5 | 6626,8 |
| 8. | Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 4,677 | 15,008 | 9,802 | 6,2 | 0,45 | 11,17 | 24,76 | 64,54 | 16,6 | 24,221 |
|  |  | пог. м | - | 49,15 | - | - | - | 172,5 | 54,88 | 53,2 | - | - |
| 9. | Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Рязанской области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | +4,677 | +13,415 | +4,1 | +6,2 | +0,45 | +11,17 | +6,76 | +15,633 | +5,6 | +12,221 |
|  |  | пог. м | - | +9,85 | - | - | - | +172,5 | - | +53,2 | - | - |
| 11. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Рязанской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | +0,32 | +5,702 | - | - | - | +18 | +48,907 | +11 | +12 |
|  |  | пог. м | - | +39,3 | - | - | - | - | +54,88 | - | - | - |
| 12. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7817,8 | 8057,7 | 8726,1 | 8846,8 | 8847,8 | 8848,8 | 8849,8 | 8850,8 | 8851,8 | 8852,8 |
| 13. | Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,135 | 1,49146 | 11,112 | 18,7965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рязанской области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | +0,135 | +1,49146 | +11,112 | +13,8665 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 15. | Обеспечение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 3370,2 | 3094,2 | 3403,2 | 3162,0 | 3185,7 | 3190,7 | 3195,7 | 3200,7 | 3205,7 | 3210,7 |
| 16. | Ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | - | - | 8,516 | 16,0665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м | - | 317869 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Обеспечение исполнения функций Минтранса Рязанской области в части реализации мероприятий в области дорожного хозяйства, в том числе уплата налогов и сборов | % | 100 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | - | - |
| 19. | Количество актуализированных комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Рязанской агломерации | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением | ед. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | -» |