|  | Приложение № 1 к постановлению Правительства Рязанской области от 26.06.2019 № 193 |
| --- | --- |

«Таблица № 1

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распоря-дители | Испол-нители | Источник финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего 1 | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения, в том числе: | Минтранс Рязанской области |  | всего, в том числе: | 19555076,07915 | 1912582,17744 | 2253150,44464 | 2873219,65049 | 2149021,74316 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 | к концу 2016 года: выполнение неотложных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия на 280270 кв. метрах; к концу 2024 года: обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль- ного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатацион- ному состоянию и условиями безопасности движения; обеспечение 2945,7 км общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатацион-ным показателям на 31 декабря отчетного года |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 980245 | 335400 | 208210 | 436635 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 18574831,07915 | 1577182,17744 | 2044940,44464 | 2436584,65049 | 2149021,74316 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 18574831,07915 | 1577182,17744 | 2044940,44464 | 2436584,65049 | 2149021,74316 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них 2 | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 7041075,08726 | 1912582,17744 | 2253150,44464 | 2873219,65049 | 2122,81469 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 980245 | 335400 | 208210 | 436635 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 6060830,08726 | 1577182,17744 | 2044940,44464 | 2436584,65049 | 2122,81469 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 6060830,08726 | 1577182,17744 | 2044940,44464 | 2436584,65049 | 2122,81469 | - | - | - | - | - |  |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 37009,46126 | 37009,46126 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | областной бюджет, из них: | 12514000,99189 | - | - | - | 2146898,92847 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 12514000,99189 | - | - | - | 2146898,92847 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |  |
| 2. | Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик, в том числе: | Минтранс Рязанской области |  | всего, в том числе: | 19756663,57971 | 1468392,0816 | 1636686,56523 | 846724,21853 | 593106,61093 | 1118000 | 1789453,10342 | 4801667 | 5186267 | 2316367 | к концу 2017 года: выполнение капитального ремонта и ремонта уникальных искусственных сооружений 5 шт./762,16 погонных метров; достижение доли уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, 0%; к концу 2024 года выполнение: - капитального ремонта 555,53158 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и 470,96 погонных метров искусственных сооружений на них; - ремонта 1118,262 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и 4169,04 погонных метров искусственных сооружений на них |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 8547474,151 | 311900 | 547009,151 | 293365 | - | - | - | 3165300 | 3549900 | 680000 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: бюджетные ассигнования дорожного фонда | 11209189,42871 | 1156492,0816 | 1089677,41423 | 553359,21853 | 593106,61093 | 1118000 | 1789453,10342 | 1636367 | 1636367 | 1636367 |  |
|  |  |  |  |  | 11209189,42871 | 1156492,0816 | 1089677,41423 | 553359,21853 | 593106,61093 | 1118000 | 1789453,10342 | 1636367 | 1636367 | 1636367 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе уникальных искусственных сооружений 3 | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 3951802,86536 | 1468392,0816 | 1636686,56523 | 846724,21853 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1152274,151 | 311900 | 547009,151 | 293365 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 2799528,71436 | 1156492,0816 | 1089677,41423 | 553359,21853 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 2799528,71436 | 1156492,0816 | 1089677,41423 | 553359,21853 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 60251,65135 | 60251,65135 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | всего, в том числе: | 15804860,71435 | - | - | - | 593106,61093 | 1118000 | 1789453,10342 | 4801667 | 5186267 | 2316367 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 7395200 | - | - | - | - | - | - | 3165300 | 3549900 | 680000 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 8409660,71435 | - | - | - | 593106,61093 | 1118000 | 1789453,10342 | 1636367 | 1636367 | 1636367 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 8409660,71435 | - | - | - | 593106,61093 | 1118000 | 1789453,10342 | 1636367 | 1636367 | 1636367 |  |
| 3. | Задача 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет строительства новых и реконструкции существующих | Минтранс Рязанской области |  | всего, в том числе: | 5315614,72916 | 346003,2972 | 325810,58083 | 380875,73387 | 333218,60626 | 500000 | 800000 | 1585706,511 | 440000 | 604000 | обеспечение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения на территории Рязанской области 6626,8 км; |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 1364637,96 | 119366,5 | 92962,949 | 131602 | - | - | - | 1020706,511 | - | - | введение в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения 172,751 км и 329,73 погонных метров искусственных сооружений на них; введение в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), 0,32 км; обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения на территории Рязанской области в результате строительства новых автомо-бильных дорог на 75,549 км и 235,55 погонных метров искусственных сооружений на них; обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения на территории Рязанской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог на 95,929 км и 94,18 погонных метров искусственных сооружений на них |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 3950976,76916 | 226636,7972 | 232847,63183 | 249273,73387 | 333218,60626 | 500000 | 800000 | 565000 | 440000 | 604000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 3950976,76916 | 226636,7972 | 232847,63183 | 249273,73387 | 333218,60626 | 500000 | 800000 | 565000 | 440000 | 604000 |  |
| 3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них 4 | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 1056256,20224 | 346003,2972 | 325810,58083 | 380875,73387 | 3566,59034 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 343931,449 | 119366,5 | 92962,949 | 131602 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 712324,75324 | 226636,7972 | 232847,63183 | 249273,73387 | 3566,59034 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 712324,75324 | 226636,7972 | 232847,63183 | 249273,73387 | 3566,59034 | - | - | - | - | - |  |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 11582,73542 | 11582,73542 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | всего, в том числе: | 4259358,52692 | - | - | - | 329652,01592 | 500000 | 800000 | 1585706,511 | 440000 | 604000 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1020706,511 | - | - | - | - | - | - | 1020706,511 | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 3238652,01592 | - | - | - | 329652,01592 | 500000 | 800000 | 565000 | 440000 | 604000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 3238652,01592 | - | - | - | 329652,01592 | 500000 | 800000 | 565000 | 440000 | 604000 |  |
| 4. | Задача 4. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в том числе: | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 6202459,89857 | 1122335,64653 | 1198043,222 | 1064596,6803 | 453932,89974 | 429161,89 | 997577,06 | 447177,5 | 244817,5 | 244817,5 | обеспечение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 8863,9 км; введение в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 48,54301 км; обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рязанской области в результате строительства |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 973595,29717 | 300000 | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 5228864,6014 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 285413,09974 | 318997,39 | 882925,06 | 447177,5 | 244817,5 | 244817,5 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 5228864,6014 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 285413,09974 | 318997,39 | 882925,06 | 447177,5 | 244817,5 | 244817,5 |  |
| 4.1. | Субсидии муниципальным образованиям на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, из них: | 209164,549 | 1128 | 15676,549 | - | - | - | - | 192360 | - | - | автомобильных дорог на 41,21831 км; обеспечение 3210,7 км общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; ввод в эксплуатацию 41,72555 км после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 209164,549 | 1128 | 15676,549 | - | - | - | - | 192360 | - | - |  |
| 4.2. | Субсидии муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание социально значимых объектов - автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, из них: | 2943645,82875 | 821207,64653 | 1046737,773 | 779949,59772 | 50898,3115 | - | - | 81617,5 | 81617,5 | 81617,5 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 2943645,82875 | 821207,64653 | 1046737,773 | 779949,59772 | 50898,3115 | - | - | 81617,5 | 81617,5 | 81617,5 |  |
|  | Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к объектам производства и переработки сельскохозяйст-венной продукции; к концу 2016 года: выполнить неотложные работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения г. Рязани в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия на 317 869 кв. метрах |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 157274,34653 | 157274,34653 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Субсидии муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйствен-ной продукции | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | всего, в том числе: | 1056078,50258 | - | 135628,9 | 284647,08258 | 306986,02 | 159164,5 | 159652 | 10000 | - | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 673595,29717 | - | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 382483,20541 | - | 48703,32 | 91313,66541 | 138466,22 | 49000 | 45000 | 10000 | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 382483,20541 | - | 48703,32 | 91313,66541 | 138466,22 | 49000 | 45000 | 10000 | - | - |  |
| 4.4. | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету муниципального образования - городской округ город Рязань на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | федеральный бюджет | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Субсидии муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, из них: | 1693571,01824 | - | - | - | 96048,56824 | 269997,39 | 837925,06 | 163200 | 163200 | 163200 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 1693571,01824 | - | - | - | 96048,56824 | 269997,39 | 837925,06 | 163200 | 163200 | 163200 |  |
| 5. | Задача 5. Исполнение функций Минтранса Рязанской области при осуществлении дорожной деятельности, в том числе: | Минтранс Рязанской области |  | областной бюджет | 1414058,20565 | 154572,95942 | 160448,2 | 146941,03078 | 159284,61545 | 160448,2 | 160448,2 | 157305 | 157305 | 157305 | обеспечение не менее 95% исполнения функций Минтранса Рязанской области в части реализации мероприятий в области дорожного хозяйства, в том числе уплаты налогов и сборов |
| 5.1. | Обеспечение реализации мероприятий в области дорожного хозяйства в Рязанской области | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет | 526911,32795 | 154572,95942 | 160448,2 | 146941,03078 | 64949,13775 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | областной бюджет | 887146,8777 | - | - | - | 94335,4777 | 160448,2 | 160448,2 | 157305 | 157305 | 157305 |  |
| 6. | Задача 6. Повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе: | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет | 1750 | - | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | проведение исследования качества работы транспорта в рамках актуализации одной комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Рязанской агломерации |
| 6.1 | Актуализация комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Рязанской агломерации | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет | 1750 | - | 1750 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Задача 7. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе: | Минтранс Рязанской области |  | всего, в том числе: | 5541690,9 | - | - | - | 2621690,9 | 1460000 | 1460000 | 0 | 0 | 0 | к концу 2024 года: обеспечение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 42,76%; доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 92,7%; доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, до 3%; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 50%; сокращение количества мест концентрации |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 3401690,9 | - | - | - | 1941690,9 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 2140000 | - | - | - | 680000 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 2140000 | - | - | - | 680000 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них 2 | Минтранс Рязанской области | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | всего, в том числе: | 15000 | - | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 6090,662 | - | - | - | 6090,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 8909,338 | - | - | - | 8909,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 8909,338 | - | - | - | 8909,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе уникальных искусственных сооружений 3 | Минтранс Рязанской области | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | всего, в том числе: | 3756990,9 | - | - | - | 1966990,9 | 910000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | дорожно-транспортных происшествий (аварийно- опасных участков) на дорожной сети Рязанской городской агломерации до 50%; |
|  |  |  |  | федеральный бюджет, из них: | 3395600,238 | - | - | - | 1935600,238 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла | 42293 | - | - | - | 42293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 361390,662 | - | - | - | 31390,662 | 180000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 361390,662 | - | - | - | 31390,662 | 180000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.3. | Субсидии муниципальным образованиям на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание социально значимых | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, из них: | 1769700 | - | - | - | 639700 | 550000 | 580000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | объектов - автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 1769700 | - | - | - | 639700 | 550000 | 580000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Задача 8. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного | Минтранс Рязанской области |  | всего, в том числе: | 50000 | - | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | к концу 2024 года: обеспечение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматриваю-щих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий материалов и |
|  | хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе: |  |  | областной бюджет, из них: | 50000 | - | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, до 80%; доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматриваю-щих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматриваю- щих объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, до 70%; |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 50000 | - | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.1. | Субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт, ремонт и содержание социально значимых объектов - автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, из них: | 50000 | - | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 50000 | - | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Рязанской области - 1 шт.; размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципально- го значения - 8 шт. |
|  | ИТОГО, в том числе: |  |  |  | 57837313,39224 | 5003886,16219 | 5575889,0127 | 5312357,31397 | 6360255,37554 | 6529403,65342 | 8516860,86342 | 8390498,011 | 7427031,5 | 4721131,5 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 15267643,30817 | 1066666,5 | 935107,68 | 1054935,41717 | 2110210,7 | 840164,5 | 844652 | 4186006,511 | 3549900 | 680000 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, из них: | 42569670,08407 | 3937219,66219 | 4640781,3327 | 4257421,8968 | 4250044,67554 | 5689239,15342 | 7672208,86342 | 4204491,5 | 3877131,5 | 4041131,5 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 41153861,87842 | 3782646,70277 | 4478583,1327 | 4110480,86602 | 4090760,06009 | 5528790,95342 | 7511760,66342 | 4047186,5 | 3719826,5 | 3883826,5 |  |

1 Объемы финансирования подпрограммы по годам и мероприятиям подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов.

2 Планируемые объемы финансирования приведены в таблице № 2.1.

3 Планируемые объемы финансирования по объектам приведены в таблицах № 3.1, 3.2.

4 Планируемые объемы финансирования по объектам приведены в таблице № 4.

«Таблица № 2.1

Планируемые  объемы финансирования

по содержанию  автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них                                                                                               по муниципальным образованиям Рязанской области на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий и муниципальных образований Рязанской области | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное содержание и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | 13909469,66611 | 2076289,08697 | 2029203,51572 | 2749168,56342 | 3196757,5 | 1286017 | 1286017 | 1286017 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 13909469,66611 | 2076289,08697 | 2029203,51572 | 2749168,56342 | 3196757,5 | 1286017 | 1286017 | 1286017 |
| 2. | Мероприятия по безопасности движения | 199710 | 3000 | - | 39342 | 39342 | 39342 | 39342 | 39342 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета, из них: | 199710 | 3000 | - | 39342 | 39342 | 39342 | 39342 | 39342 |
| 2.1. | Нанесение горизонтальной разметки | 139210 | - | - | 27842 | 27842 | 27842 | 27842 | 27842 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 139210 | - | - | 27842 | 27842 | 27842 | 27842 | 27842 |
| 2.2. | Замена барьерного ограждения | 20000 | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 20000 | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2.3. | Установка новых дорожных знаков | 22500 | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 22500 | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 2.4. | Замена устаревших дорожных знаков | 15000 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 15000 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2.5. | Мероприятия по установке элементов обустройства автодорог | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений, разработка проектов организации дорожного движения | 27500 | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 4. | Содержание искусственных и защитных дорожных сооружений | 286547,40633 | 10000 | 8702,40633 | 53569 | 53569 | 53569 | 53569 | 53569 |
| 5. | Содержание линий электроосвещения | 140658,29124 | 50644,54367 | 90013,74757 | - | - | - | - | - |
| 6. | Аварийно-восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации | 64070 | 5000 | 3000 | 11214 | 11214 | 11214 | 11214 | 11214 |
| 7. | Прочие работы (в том числе установка и обслуживание систем видеонаблюдения, установка недостающего оборудования для функционирования систем освещения и метеорологических систем мониторинга и прогнозирования условий движения, диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обследование и испытание искусственных сооружений) | 42457,52987 | 9355,45633 | 18102,07354 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения путем проведения работ по их содержанию | 176267,5811 | 176267,5811 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета | 176267,5811 | 176267,5811 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения путем проведения работ по их содержанию в границах агломерации* | 542662,98242 | 542662,98242 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета, из них: | 106027,98242 | 106027,98242 | - | - | - | - | - | - |
|  | в рамках ПКРТИ** | 106027,98242 | 106027,98242 | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета, из них: | 436635 | 436635 | - | - | - | - | - | - |
|  | в рамках ПКРТИ** | 436635 | 436635 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого, в том числе: | 15389343,45707 | 2873219,65049 | 2149021,74316 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |
|  | федеральный бюджет, из них: | 436635 | 436635 | - | - | - | - | - | - |
|  | в рамках ПКРТИ** | 436635 | 436635 | - | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета, из них: | 14952708,45707 | 2436584,65049 | 2149021,74316 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |
|  | бюджетные ассигнования дорожного фонда, из них: | 14952708,45707 | 2436584,65049 | 2149021,74316 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |
|  | в рамках ПКРТИ** | 106027,98242 | 106027,98242 | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятия по безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Нанесение горизонтальной разметки | 15000 | - | 15000 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | 8909,338 | - | 8909,338 | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | 6090,662 | - | 6090,662 | - | - | - | - | - |
|  | Итого, в том числе: | 15000 | - | 15000 | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | 8909,338 | - | 8909,338 | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | 6090,662 | - | 6090,662 | - | - | - | - | - |
|  | Всего, в том числе: | 15404343,45707 | 2873219,65049 | 2164021,74316 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |
|  | областного бюджета, из них: | 14961617,79507 | 2436584,65049 | 2157931,08116 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |
|  | бюджетные ассигнования дорожного фонда, из них: | 14961617,79507 | 2436584,65049 | 2157931,08116 | 2861793,56342 | 3309382,5 | 1398642 | 1398642 | 1398642 |
|  | в рамках ПКРТИ** | 106027,98242 | 106027,98242 | - | - | - | - | - | - |
|  | в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» | 8909,338 | - | 8909,338 | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета, из них: | 442725,662 | 436635 | 6090,662 | - | - | - | - | - |
|  | в рамках ПКРТИ** | 436635 | 436635 | - | - | - | - | - | - |
|  | в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» | 6090,662 | - | 6090,662 | - | - | - | - | - |

* Агломерация – Рязанская агломерация.

** Средства направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Таблица № 5

Распределение объемов субсидий муниципальным образованиям Рязанской области

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения, объемов иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

| Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 209164,549* | 1128 | 15676,549 | - | - | - | - | 192360 | - |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 209164,549 | 1128 | 15676,549 | - | - | - | - | 192360 |  |  | - | - |
| Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание социально значимых объектов – автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию | 2786371,48222 | 663933,3 | 1046737,773 | 779949,59772 | 50898,3115 | - | - | 81617,5 |  |  | 81617,5 | 81617,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, из них: | 2786371,48222 | 663933,3 | 1046737,773 | 779949,59772 | 50898,3115 | - | - | 81617,5 | 81617,5 |  |  | 81617,5 |
| в рамках ПКРТИ** | 792344,13904 | - | 314293 | 478051,13904 | - | - | - | - | - |  |  | - |
| Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1056078,50258*** | - | 135628,9 | 284647,08258 | 306986,02 | 159164,5 | 159652 | 10000 | - |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 673595,29717 | - | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - | - |  |  | - |
| областной бюджет | 382483,20541 | - | 48703,32 | 91313,66541 | 138466,22 | 49000 | 45000 | 10000 | - |  |  | - |
| Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету муниципального образования – городской округ город Рязань на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 1693571,01824 | - | - | - | 96048,56824 | 269997,39 | 837925,06 | 163200 | 163200 |  |  | 163200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1693571,01824 | - | - | - | 96048,56824 | 269997,39 | 837925,06 | 163200 | 163200 |  |  | 163200 |
| Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2015 году | 157274,34653 | 157274,34653 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| Итого | 6202459,89857 | 1122335,64653 | 1198043,222 | 1064596,6803 | 453932,89974 | 429161,89 | 997577,06 | 447177,5 | 244817,5 |  |  | 244817,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, из них: | 973595,29717 | 300000 | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - |  | - |  | - |
| бюджетные ассигнования дорожного фонда | 673595,29717 | - | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - |  | - |  | - |
| областной бюджет, из них: | 5228864,6014 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 285413,09974 | 318997,39 | 882925,06 | 447177,5 |  | 244817,5 |  | 244817,5 |
| бюджетные ассигнования дорожного фонда, из них: | 5228864,6014 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 285413,09974 | 318997,39 | 882925,06 | 447177,5 |  | 244817,5 |  | 244817,5 |
| в рамках ПКРТИ** | 792344,13904 | - | 314293 | 478051,13904 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| Мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание социально значимых объектов – автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию | 1769700 | - | - | - | 639700 | 550000 | 580000 | - |  | - |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1769700 | - | - | - | 639700 | 550000 | 580000 | - |  | - |  | - |
| Мероприятия по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание социально значимых объектов – автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и Правительства Рязанской области, содержащих указание на их реализацию | 50000 | - | - | - | 50000 | - | - | - |  | - |  | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 50000 | - | - | - | 50000 | - | - | - |  | - |  | - |
| Итого | 1819700 | - | - | - | 689700 | 550000 | 580000 | - |  | - |  | - |
| областной бюджет, из них: | 1819700 | - | - | - | 689700 | 550000 | 580000 | - |  | - |  | - |
| бюджетные ассигнования дорожного фонда | 1819700 | - | - | - | 689700 | 550000 | 580000 | - |  | - |  | - |
| Всего | 8022159,89857 | 1122335,64653 | 1198043,222 | 1064596,6803 | 1143632,89974 | 979161,89 | 1577577,06 | 447177,5 |  | 244817,5 |  | 244817,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, из них: | 973595,29717 | 300000 | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - |  | - |  | - |
| бюджетные ассигнования дорожного фонда | 673595,29717 | - | 86925,58 | 193333,41717 | 168519,8 | 110164,5 | 114652 | - |  | - |  | - |
| областной бюджет, из них: | 7048564,6014 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 975113,09974 | 868997,39 | 1462925,06 | 447177,5 |  | 244817,5 |  | 244817,5 |
| бюджетные ассигнования дорожного фонда | 7048564,6014 | 822335,64653 | 1111117,642 | 871263,26313 | 975113,09974 | 868997,39 | 1462925,06 | 447177,5 |  | 244817,5 |  | 244817,5 |
| в рамках ПКРТИ** | 792344,13904 | - | 314293 | 478051,13904 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| по реализации мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1819700 | - | - | - | 689700 | 550000 | 580000 | - |  | - |  | - |

* Средства будут распределены по муниципальным образованиям Рязанской области  до 1 июня года предоставления субсидий.

** Средства направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

*** Средства будут распределены по муниципальным образованиям Рязанской области после заключения соглашения с Федеральным дорожным агентством.

- 6. Целевые индикаторы эффективности

- исполнения подпрограммы

- (по состоянию на конец года)

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | 2014 год - базовый | По годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения | км | 6538 | +57,3 | +6,4 | +6,2 | +0,45 | +11,17 | +24,76 | +64,54 | +16,6 | +24,221 |
| 2. | Обеспечение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 817 | 1146,7 | 1417,8 | 1447,7 | 1585,8 | 1823,3 | 2108,7 | 2395,5 | 2668,7 | 2945,7 |
| 3. | Объем неотложных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м | 280270 | 280270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям после проведения капитального ремонта или ремонта | км | +40,95 | +93,288 | +130,769 | +29,4 | +150,39458 | +237,427 | +267,473 | +237,81 | +262,197 | +265,035 |
|  |  | пог. м | +554,48 | +746,41 | +1030,43 | +310,13 | +1657,23 | +207,05 | +183,4 | +174,6 | +160,55 | +170,2 |
| 5. | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений | шт. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | пог. м | - | - | 762,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | % | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Рязанской области | км | 6538 | 6595,3 | 6601,7 | 6597,5 | 6575,4 | 6586,5 | 6593,3 | 6608,9 | 6614,5 | 6626,8 |
| 8. | Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 4,677 | 15,008 | 9,802 | 6,2 | 0,45 | 11,17 | 24,76 | 64,54 | 16,6 | 24,221 |
|  |  | пог. м | - | 49,15 | - | - | - | 172,5 | 54,88 | 53,2 | - | - |
| 9. | Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Рязанской области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | +4,677 | +13,415 | +4,1 | +6,2 | +0,45 | +11,17 | +6,76 | +15,633 | +5,6 | +12,221 |
|  |  | пог. м | - | +9,85 | - | - | - | +172,5 | - | +53,2 | - | - |
| 11. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Рязанской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | +0,32 | +5,702 | - | - | - | +18 | +48,907 | +11 | +12 |
|  |  | пог. м | - | +39,3 | - | - | - | - | +54,88 | - | - | - |
| 12. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7817,8 | 8057,7 | 8726,1 | 8846,8 | 8858,9 | 8859,9 | 8860,9 | 8861,9 | 8862,9 | 8863,9 |
| 13. | Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,135 | 1,49146 | 11,112 | 18,7965 | 12,14305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рязанской области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | +0,135 | +1,49146 | +11,112 | +13,8665 | +9,74835 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 15. | Обеспечение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 3370,2 | 3094,2 | 3403,2 | 3162,0 | 3185,7 | 3190,7 | 3195,7 | 3200,7 | 3205,7 | 3210,7 |
| 16. | Ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | - | - | 8,516 | 16,0665 | 12,14305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м | - | 317869 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Обеспечение исполнения функций Минтранса Рязанской области в части реализации мероприятий в области дорожного хозяйства, в том числе уплата налогов и сборов | % | 100 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | - | - |
| 19. | Количество актуализированных комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Рязанской агломерации | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением | ед. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Показатели регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | - | - | - | - | 23,78 | 26,51 | 31,16 | 35,09 | 39,03 | 42,76 |
| 22. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | - | - | - | - | 70,2 | 75,2 | 79,5 | 81 | 87 | 92,7 |
| 23. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % | - | - | - | - | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3 |
| 24. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | - | - | - | - | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |
| 25. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Рязанской городской агломерации | % | - | - | - | - | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |
| Показатели регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Рязанская область)» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | % | - | - | - | - | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 |
| 27. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | % | - | - | - | - | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 28. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Рязанской области | шт. | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | шт. | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8» |