|  | - Приложение № 2 к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | - от 20.08.2019 № 270 |

«Таблица № 1

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распоря-дители | Исполни-тели | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, - в том числе: | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, в том числе: | 2907739,692 | 288309,1 | 350397,278 | 388436,414 | 640796,9 | 455300 | 409500 | 125000 | 125000 | 125000 | установка не менее 78 пунктов контроля скорости; оборудование не менее 16 скоростных автоматических пунктов весового и габаритного контроля; оборудование не менее 11 многофункциональных комплексов фиксации нарушений ПДД, мониторинга транспортных потоков и классификации транспортных средств; оборудование не менее 6 стационарных постов весового и габаритного контроля; приобретение не менее 3 передвижных постов весового и габаритного контроля; |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 1880596,9 | - | - | - | 640796,9 | 455300 | 409500 | 125000 | 125000 | 125000 |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионными соглашениями, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в целях реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог - системы комплексной безопасности дорожного движения - автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Рязанской области | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, в том числе: | 2907739,692 | 288309,1 | 350397,278 | 388436,414 | 640796,9 | 455300 | 409500 | 125000 | 125000 | 125000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 1880596,9 | - | - | - | 640796,9 | 455300 | 409500 | 125000 | 125000 | 125000 |  |
| 2. | - Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе: | Минобра-зование Рязанской области | Минобра-зование Рязанской области | областной бюджет | 3707,7992 | 468 | 468 | 467,7992 | 768 | 768 | 768 | - | - | - | приобретение и распространение не менее 7800 световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций; проведение 6 областных и участие в 6 всероссийских конкурсах-фестивалях отрядов юных инспекторов движения |
| 2.1. | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций | Минобра-зование Рязанской области | Минобра-зование Рязанской области | областной бюджет | 257,7992 | 18 | 18 | 17,7992 | 68 | 68 | 68 | - | - | - |  |
| 2.2. | Проведение областного и участие во всероссийском конкурсе-фестивале отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении, в том числе: | Минобра-зование Рязанской области | Минобра-зование Рязанской области | областной бюджет | 3450 | 450 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | - | - | - |  |
|  | предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным образовательным организациям |  | государст-венные образова-тельные организа-ции | областной бюджет | 2370 | 270 | 270 | 270 | 520 | 520 | 520 | - | - | - |  |
| 3. | - Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, - в том числе: | Минтранс Рязанской области |  | областной бюджет, в том числе: | 566018,12424 | 19646,20886 | 12800 | 13500 | 81871,91538 | 151700 | 136500 | 50000 | 50000 | 50000 | модернизация (реконструкция) не менее 51 светофорного объекта; строительство не менее 19 светофорных объектов; оборудование не менее 109 нерегулируемых пешеходных переходов |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 566018,12424 | 19646,20886 | 12800 | 13500 | 81871,91538 | 151700 | 136500 | 50000 | 50000 | 50000 |  |
| 3.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на модернизацию (реконструкцию) светофорных объектов на улично-дорожной сети населенных пунктов поселений и городских округов | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, в том числе: | 36801,26811 | 5998,26811 | 3803 | 2000 | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 36801,26811 | 5998,26811 | 3803 | 2000 | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 2998,26811 | 2998,26811 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, в том числе: | 42257,60775 | 7845,94075 | 3197 | 4000 | 2214,667 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 42257,60775 | 7845,94075 | 3197 | 4000 | 2214,667 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  | из них: выполненные и не оплаченные работы в 2015 году |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 3845,94075 | 3845,94075 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателя- ми и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения*, из них: | Минтранс Рязанской области | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, в том числе: | 37394,422 | 5802 | 5800 | 7500 | 3292,422 | - | - | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 37394,422 | 5802 | 5800 | 7500 | 3292,422 | - | - | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  |  | ГКУ Рязанской области «ДДРО» | областной бюджет, в том числе: | 449564,82638 | - | - | - | 76364,82638 | 141700 | 126500 | 35000 | 35000 | 35000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 449564,82638 | - | - | - | 76364,82638 | 141700 | 126500 | 35000 | 35000 | 35000 |  |
|  | проектные работы |  | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, в том числе: | 600 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 600 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований |  | Минтранс Рязанской области | областной бюджет, в том числе: | 23339,422 | 2000 | 1047 | 2000 | 3292,422 | - | - | 5000 | 5000 | 5000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 23339,422 | 2000 | 1047 | 2000 | 3292,422 | - | - | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 4. | Задача 4. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного | Минтранс Рязанской области |  | областной бюджет, в том числе: | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | к 2024 году установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 242 шт. / 310% |
|  | хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Задача 5. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Минтранс Рязанской области |  | областной бюджет, в том числе: | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | к 2024 году сокращение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения до 5,71 человек |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Итого |  |  | областной бюджет, в том числе: | 3477465,61544 | 308423,30886 | 363665,278 | 402404,2132 | 723436,81538 | 607768 | 546768 | 175000 | 175000 | 175000 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнова-ния дорожного фонда | 2446615,02424 | 19646,20886 | 12800 | 13500 | 722668,81538 | 607000 | 546000 | 175000 | 175000 | 175000 |  |

* Планируемые объемы финансирования по объектам на 2016-2024 годы приведены в таблице № 2, за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований.».

Таблица № 2

Объемы средств по объектам, планируемым к оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов

освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения,

дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной

разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями

и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или

межмуниципального значения, по муниципальным районам Рязанской области в 2016-2024 годах

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Александро-Невский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Александро-Невский - Борисовка - Федцовка - Чернышовка в Александро-Невском районе Рязанской области (филиал «Борисовская ООШ» МБОУ «Александро-Невская СОШ») | - | - | - | 900* | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» - Боровок - Просечье - Спешнево - граница района в Александро-Невском районе Рязанской области (МБОУ «Просеченская СОШ») | - | - | - | 900* | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Александро-Невский - Благие - Павловка - Дмитриевка в Александро-Невском районе Рязанской области (Филиал «Благовская ООШ» МБОУ «Студенковская СОШ») | - | - | - | 1300* | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги М-6 «Каспий» - Ленино - Константиновка в Александро-Невском районе Рязанской области (МБОУ «Ленинская СОШ») | - | - | - | 1100* | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Верхний Якимец - Нижний Якимец - Новотишевое в Александро-Невском районе Рязанской области (Филиал «Нижнеякимецкая ООШ» МБОУ «Александро-Невская СОШ») | - | - | - | 1000* | - | - | - | - | - |
| 2. | Касимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (231+470 - 257+278) в Касимовском районе Рязанской области (МОУ «Гусевская СОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» - Погост - Гиблицы - Лубяники - Чарус в Касимовском районе Рязанской области (МОУ «Гиблицкая СОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево в Касимовском районе Рязанской области (МОУ «Новодеревенская СОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» подъезд: Сынтул в Касимовском районе Рязанской области (МОУ «Сынтульская СОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Елатьма - Крюково - Которово в Касимовском районе Рязанской области (МОУ «Елатомская СОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево в Касимовском районе Рязанской области (Дмитриевская ООШ филиал МОУ «Торбаевская СОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 3. | Клепиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Тума - Спирино - Бусаево - Голованово в Клепиковском районе Рязанской области (Филиал МОУ Тумская СОШ № 46 «Бусаевская начальная школа - детский сад») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Москва - Егорьевск - Тума - Касимов в Клепиковском районе Рязанской области (158+300 - 231+470) (МОУ Тумская СОШ № 46) | - | - | - | 1500* | - | - | - | - | - |
| 4. | Кораблинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» - Ибердский - граница района в Кораблинском районе Рязанской области (МОУ «Кипчаковская СШ») | - | - | - | 1100* | - | - | - | - | - |
| 5. | Михайловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Стрелецкие Выселки - поселок Октябрьский в Михайловском районе Рязанской области (МОУ Октябрьская СОШ № 2) | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - центральное отделение совхоза «Заря» - Иваньково в Михайловском районе Рязанской области (МОУ «Заревская СОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги М-6 «Каспий» - Грязное - Поздное в Михайловском районе Рязанской области (МОУ «Чапаевская СОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 6. | Пронский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нерегулируемый пешеходный переход на 65+885 экспл. км автомобильной дороги «Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000)» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области у ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» элементами повышения безопасности дорожного движения | - | 1020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе Рязанской области (ОГБОУ «Архангельская школа-интернат») | - | - | - | 800* | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе Рязанской области (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 7. | Рыбновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Нерегулируемый пешеходный переход на 7+420 экспл. км автомобильной дороги «Раменки - Кузьминское - Константиново» в с. Кузьминское Рыбновского района Рязанской области у МОУ «Кузьминская СОШ им. С.А. Есенина» элементами повышения безопасности дорожного движения | - | 1021 | - | 294,689 | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Нерегулируемый пешеходный переход на 11 экспл. км автомобильной дороги Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») - Пальные - Пионерский - Большое Жоково - граница района в с. Алешня Рыбновского района Рязанской области у МБОУ «Алешинская ОШ» элементами повышения безопасности дорожного движения | - | - | - | 1704,932 | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Нерегулируемый пешеходный переход на 19 экспл. км автомобильной дороги Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») - Пальные - Пионерский - Большое Жоково - граница района в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области у МБОУ «Пальновская НШ» элементами повышения безопасности дорожного движения | - | - | 1801 | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Нерегулируемый пешеходный переход на 46 экспл. км автомобильной дороги Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») - Пальные - Пионерский - Большое Жоково - граница района в с. Большое Жоково Рыбновского района Рязанской области у МБОУ «Больше-Жоковская ОШ» элементами повышения безопасности дорожного движения | - | - | 1769 | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Нерегулируемый пешеходный переход на 7 экспл. км автомобильной дороги «Срезнево - Чурилково - Вакино - Федякино» в с. Чурилково Рыбновского района Рязанской области у МБОУ «Чурилковская СШ» элементами повышения безопасности дорожного движения | - | - | - | 1665,20538 | - | - | - | - | - |
| 7.6 | Нерегулируемый пешеходный переход на 4 экспл. км автомобильной дороги от автодороги М-5 «Урал» подъезд: Батурино в с. Батурино Рыбновского района Рязанской области у МБОУ «Батуринская СШ» | - | - | 1630 | - | - | - | - | - | - |
|  | элементами повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ряжский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Ряжск - Журавинка - Салтыки - Кузьминка в Ряжском районе Рязанской области (Филиал МОУ «Ряжская СШ № 2» «Журавинская ОШ» | - | - | - | 700* | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (5+060 - 24+360) в Ряжском районе Рязанской области (Филиал МОУ «Ряжская СШ № 4» «Новоеголдаевская ОШ») | - | - | - | 800* | - | - | - | - | - |
| 9. | Рязанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в Рязанском районе Рязанской области («Дядьковская ОШ» - Филиал МБОУ «Льговская СШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 9.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в Рязанском районе Рязанской области (МБОУ «Льговская СШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 9.3 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в Рязанском районе Рязанской области («Кораблинская ОШ» - Филиал МБОУ «Льговская СШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 9.4 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги «Спас- Клепики - Рязань» подъезд: Поляны в Рязанском районе Рязанской области (МБОУ «Полянская СШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 9.5 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги «Спас- Клепики - Рязань» подъезд: Поляны в Рязанском районе Рязанской области (ОГБОУ «Полянская школа-интернат») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 9.6 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги М-5 «Урал» подъезд: АОЗТ «Рязанское» - Хирино в Рязанском районе Рязанской области («Хиринская начальная школа – детский сад» Филиал МБОУ «Рязанская СШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 9.7 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге от автодороги М-5 «Урал» подъезд: АОЗТ «Рязанское» - Хирино в Рязанском районе Рязанской области (МБОУ «Рязанская СШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 10. | Сапожковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Сапожок - Канино - Парышка - Кирилловка в Сапожковском районе Рязанской области (МОУ «Канинская СШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 10.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (2+900 - 22+400) в Сапожковском районе Рязанской области (МОУ Морозово-Борковская СШ) | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 11. | Сараевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Нерегулируемый пешеходный переход на автомобильной дороге «Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области на ул. Ленина, 134 у ОГБПОУ «Сараевский агротехнологический техникум» элементами повышения безопасности дорожного движения | - | 1512 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) в Сараевском районе Рязанской области (МБОУ Можарская средняя школа) | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 11.3 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Сараи - Кривское - Муравлянка - Ягодное - Алексеевка - Троицкое в Сараевском районе Рязанской области (Филиал МОУ «Сараевская СОШ» Кривская ООШ) | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 11.4 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Сараи - Кутловы Борки - граница района в Сараевском районе Рязанской области (МОУ «Сараевская СОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 12. | Сасовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Нерегулируемый пешеходный переход на 11+900 экспл. км автомобильной дороги «Сасово - Восход - Кадом» в с. Глядково Сасовского района Рязанской области у МКОУ «Глядковская СШ» элементами повышения безопасности дорожного движения | 1111,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Нерегулируемый пешеходный переход на 1+190 экспл. км автомобильной дороги «от автодороги «Шацк - Касимов» - Любовниково - Каргашино - Мокрое - Чубарово - граница района» в с. Любовниково Сасовского района Рязанской области у МКОУ «Любовниковская СШ» элементами повышения безопасности дорожного | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Старожиловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (27+490-68+490) в Старожиловском районе Рязанской области (Гребневский филиал МБОУ «Средняя школа «Рязанские сады») | - | - | - | 1500* | - | - | - | - | - |
| 13.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (27+490-68+490) в Старожиловском районе Рязанской области (Чернобаевский филиал МБОУ «Средняя школа «Рязанские сады») | - | - | - | 800* | - | - | - | - | - |
| 13.3 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Акулово - Старожилово - Пронск (0+000 - 9+100; 10+800 - 26+500) в Старожиловском районе Рязанской области (ОГБПОУ «Старожиловский агротехнический техникум») | - | - | - | 1100* | - | - | - | - | - |
| 13.4 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Акулово - Старожилово - Пронск (0+000 - 9+100; 10+800 - 26+500) в Старожиловском районе Рязанской области (МБОУ «Старожиловская СОШ») | - | - | - | 1200* | - | - | - | - | - |
| 13.5 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Акулово - Старожилово - Пронск (0+000 - 9+100; 10+800 - 26+500) в Старожиловском районе Рязанской области (МБДОУ Сохинский детский сад «Светлячок») | - | - | - | 800* | - | - | - | - | - |
| 13.6 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Старожилово - Панинское - Мишенево в Старожиловском районе Рязанской области (МБОУ ДО «Дом детского творчества») | - | - | - | 1200* | - | - | - | - | - |
| 14. | Ухоловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород в Ухоловском районе Рязанской области (Филиал МБОУ «Ухоловская СШ» Александровская НШ) | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 14.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Ухолово - Дегтяные Борки - граница района в Ухоловском районе Рязанской области (МБОУ Калининская СШ) | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 14.3 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Ольхи - Покровское - Лесничество в Ухоловском районе Рязанской области (Филиал МБОУ Покровская СШ «Ольховская ОШ») | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 15. | Чучковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Кистенево - Ункосово - Авангард в Чучковском районе Рязанской области (МОУ Ункосовская ООШ) | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 16. | Шацкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Нерегулируемый пешеходный переход на 1+330 экспл. км автомобильной дороги «Польное Конобеево - Завидное - Кермись» в с. Лесное Конобеево Шацкого района Рязанской области у ОГБОУ «Лесно-Конобеевская школа-интернат» элементами повышения безопасности дорожного движения | 1205,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 | Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода элементами повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Тамбов - Шацк (128+848 - 156+643) в Шацком районе Рязанской области (МДОУ Казачинский детский сад) | - | - | - | 2000* | - | - | - | - | - |
| 17. | Шиловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Нерегулируемый пешеходный переход на 130+226 экспл. км автомобильной дороги «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород» в с. Инякино Шиловского района Рязанской области у ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум» элементами повышения безопасности дорожного движения | 1184,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Проектные работы | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
|  | Нераспределенные средства | - | - | - | - | 141700 | 126500 | 35000 | 35000 | 35000 |
|  | Итого | 3802 | 4753 | 5500 | 76364,82638 | 141700 | 126500 | 35000 | 35000 | 35000 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования дорожного фонда | 3802 | 4753 | 5500 | 76364,82638 | 141700 | 126500 | 35000 | 35000 | 35000 |

* Средства направляются на финансовое обеспечение работ по ремонту автомобильных дорог  общего пользования регионального или межмуниципального значения (нерегулируемых пешеходных переходов).».

- __________________