|  | Приложение № 1 к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 27.12.2019 № 440 |

- «5.  Система программных мероприятий

| - № п/п | - Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | - Главные распорядители | - Исполнители | - Источник финансирования | - Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый - результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего | - в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Задача 1. Модернизация систем водоснабжения Рязанской области, - в том числе: |  |  | областной бюджет | 377695,80812 | 58734,8 | 64825,0 | 26167,791 | 51414,60084 | 33571,8369 | 34145,57938 | 27100,0 | 27100,0 | 27318,1 | 27318,1 | строительство и реконструкция 115,2 км сетей водоснабжения, 41 водозаборного узла, 68 единиц оборудования водоочистки, 167 шахтных колодцев, государственная регистрация права собственности 375 объектов водоснабжения |
| 1.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, установку оборудования водоочистки | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 58734,8 | 58734,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 65766,97827 | 0 | 34445,0 | 0 | 12304,86199 | 5971,5369 | 9045,57938 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение водоснабжения малых населенных пунктов | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 18468,69906 | 0 | 2863,0 | 3269,268 | 1716,02906 | 2684,202 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 2318,1 | 2318,1 |  |
| 1.4 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на установку оборудования водоочистки | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 211421,80379 | 0 | 24417,0 | 22598,0 | 22643,45979 | 19763,344 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 25000,0 | 25000,0 |  |
| 1.5 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на регистрацию муниципального имущества в сфере водоснабжения | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 3100,0 | 0 | 3100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 300,523 | 0 | 0 | 300,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 19903,004 | 0 | 0 | 0 | 14750,25 | 5152,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Задача 2. Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод Рязанской области, - в том числе: |  |  | областной бюджет | 378059,80201 | 0 | 0 | 3402,527 | 12481,26913 | 196776,00588 | 155000,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 5200,0 | строительство и реконструкция 9,2 км канализационных сетей и 3 очистных сооружений; капитальный ремонт 3,5 км сетей водоотведения |
| 2.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 263116,27501 | 0 | 0 | 2000,0 | 12481,26913 | 83235,00588 | 155000,0 | 0,0 | 0 | 5200,0 | 5200,0 |  |
| 2.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоотведения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 1402,527 | 0 | 0 | 1402,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт сетей водоотведения | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 113541,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113541,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Задача 3. Модернизация систем теплоснабжения Рязанской области, - в том числе: | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 712886,293 | 5000,0 | 1286,8 | 0 | 230346,97 | 227752,523 | 248500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство и реконструкция 16 котельных; капитальный ремонт 10,0 км тепловых сетей |
| 3.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реконструкцию, техническое перевооружение существующих и строительство новых высокоэффективных котельных (тепловых пунктов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 87886,293 | 5000,0 | 1286,8 | 0 | 5346,97 | 27752,523 | 48500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт тепловых сетей | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов для стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, получивших паспорт готовности к отопительному периоду | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Задача 4. Модернизация систем электроснабжения и наружного освещения Рязанской области, в том числе: |  |  | областной бюджет | 749,782 | 0 | 0 | 749,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство и реконструкция 13,7 км сетей электроснабжения и наружного освещения, включая распре-делительные и трансформаторные подстанции |
| 4.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 749,782 | 0 | 0 | 749,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Задача 5. Создание условий для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области |  |  | областной бюджет | 9652,80104 | 0 | 3725,0 | 2989,88104 | 255,12 | 670,700 | 670,700 | 670,700 | 670,700 | 0 | 0 | обеспечение укомплектован-ности аварийного резерва в соответствии с утвержденной номенклатурой ежегодно на уровне не менее 95% |
| 5.1 | Формирование, хранение и пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 9652,80104 | 0 | 3725,0 | 2989,88104 | 255,12 | 670,700 | 670,700 | 670,700 | 670,700 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 6. Модернизация парка коммунальной техники |  |  | областной бюджет | 115515,571 | 0 | 0 | 0 | 59515,571 | 56000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретение 14 единиц транспортной техники для коммунального хозяйства и содержания дорог |
| 6.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 115515,571 | 0 | 0 | 0 | 59515,571 | 56000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 7. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Чистая вода», в том числе: |  |  | всего, в том числе: | 459376,37619 | - | - | - | - | 29132,47 | 0,0 | 177840,50928 | 252403,39691 | - | - | проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевой воды; утверждение программы Рязанской области по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды; строительство и реконструкция 35 крупных объектов питьевого водоснабжения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 447579,4 | - | - | - | - | 28258,50 | 0,0 | 173497,4 | 245823,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 11796,97619 | - | - | - | - | 873,97 | 0,0 | 4343,10928 | 6579,89691 | - | - |  |
| 7.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | всего, в том числе: | 459376,37619 | - | - | - | - | 29132,47 | 0,0 | 177840,50928 | 252403,39691 | - | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 447579,4 | - | - | - | - | 28258,50 | 0,0 | 173497,4 | 245823,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 11796,97619 | - | - | - | - | 873,97 | 0,0 | 4343,10928 | 6579,89691 | - | - |  |
|  | Итого |  |  | всего, в том числе: | 2053936,43336 | 63734,8 | 69836,8 | 33309,98104 | 354013,53097 | 543903,53578 | 438316,27938 | 205611,20928 | 280174,09691 | 32518,1 | 32518,1 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 447579,4 | - | - | - | - | 28258,50 | 0,0 | 173497,4 | 245823,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1606357,03336 | 63734,8 | 69836,8 | 33309,98104 | 354013,53097 | 515645,03578 | 438316,27938 | 32113,80928 | 34350,59691 | 32518,1 | 32518,1» |  |