Таблица № 4

Объемы средств финансирования по объектам, планируемым к строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по муниципальным районам (городским округам) области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию\* | Мощность по проектно-сметной документации\* | | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)\* | Подлежит выполнению до конца строительства\* | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | |
| км | из них искусственных сооружений, пог.м | км | из них искусственных сооружений, пог. м | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Александро-Невский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров по улице Колхозная в р.п. Александро-Невский на автомобильной дороге Александро-Невский - Благие - Павловка - Дмитриевка | 23.11.2016  № 62-1-1-3-0281-16 | 2019 |  |  | 14 144,4702 |  |  | 14 144,4702 |  |  |  | 14 132,70901 |  |  | 11,21119 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 14 144,4702 |  |  | 14 144,4702 |  |  |  | 14 132,70901 |  |  | 11,21119 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 37,76119 |  |  | 37,76119 |  |  |  | 26 |  |  | 11,21119 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 14 144,4702 |  |  | 14 144,4702 |  |  |  | 14 132,70901 |  |  | 11,21119 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Захаровский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Субботино на автомобильной дороге Захарово - Большое Коровино - Окуньково - Осово - граница Московской области |  | 2021 |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кадомский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реконструкция автомобильной дороги Кадом - Котелино - Никольское - граница района на участке Котелино - граница района |  | 2022 | 4,17 |  | 7 900 | 4,17 |  | 7 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 900 | 4,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 7 900 |  |  | 7 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 4,17 |  | 7 900 | 4,17 |  | 7 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 900 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Касимовский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород на участке с км 222+000 по км 229+137 |  | 2022 | 2,137 |  | 50 000 | 2,137 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 | 2,137 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород |  | 2022 | 4 |  | 58 000 | 4 |  | 58 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 000 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 58 000 |  |  | 58 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу от автодороги Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево в Касимовском районе Рязанской области, протяженностью 1,613 км, 1 пусковой комплекс протяженностью 1,126 км\*\* | 21.09.2015  № 62-1-5-0248-15 | 2016 | 1,126 |  | 22 738,36 | 1,126 |  | 22 738,36 | 22 738,36 | 1,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 10 135,95 |  |  | 10 135,95 | 10 135,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 12,84 |  |  | 12,84 | 12,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 12 602,41 |  |  | 12 602,41 | 12 602,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» подъезд: Перхурово в Касимовском районе Рязанской области\*\* | 05.05.2016  № 62-1-4-0106-16 | 2016 | 5,56 |  | 67 392,22 | 5,56 |  | 67 392,22 | 67 392,22 | 5,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 20 217,67 |  |  | 20 217,67 | 20 217,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 59,28 |  |  | 59,28 | 59,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 47 174,55 |  |  | 47 174,55 | 47 174,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Гусь-Железный на автомобильной дороге Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (231+470 - 257+278) | 03.11.2016  № 62-1-1-3-0261-16 | 2017 |  |  | 7 233,63953 |  |  | 7 233,63953 |  |  |  | 7 233,63953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 7 233,63953 |  |  | 7 233,63953 |  |  |  | 7 233,63953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Строительство автомобильной дороги Гиблицы - Озерки с подъездом к Чаруши, 2 пусковой комплекс\*\*\* | 16.04.2015  № 62-1-4-0116-15 | 2018 | 2,9 |  | 53 095,03231 | 2,9 |  | 53 095,03231 |  |  |  | 41 490,906 |  |  | 11 604,12631 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 53 095,03231 |  |  | 53 095,03231 |  |  |  | 41 490,906 |  |  | 11 604,12631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Новая Деревня - Щербатовка» подъезд: Нарышкино\*\*\* | 27.02.2017  № 62-1-1-3-0029-17 | 2021 | 2,26 |  | 40 121 | 2,26 |  | 40 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 121 | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 40 121 |  |  | 40121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Любовниково, Кольдюки, Марсево на автомобильной дороге: от автодороги «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород» - Кольдюки - Любовниково | 14.09.2016  № 62-1-1-3-0223-16 | 2018 |  |  | 6 663,74609 |  |  | 6 663,74609 |  |  |  |  |  |  | 6 663,74609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 6 663,74609 |  |  | 6 663,74609 |  |  |  |  |  |  | 6 663,74609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Любовниково на автомобильной дороге: от автодороги «Елатьма - Крюково - Которово» подъезд: Любовниково | 20.01.2017  № 62-1-1-3-0007-17 | 2018 |  |  | 1 957,494 |  |  | 1 957,494 |  |  |  |  |  |  | 1 957,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 1 957,494 |  |  | 1 957,494 |  |  |  |  |  |  | 1 957,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево» подъезд: Скобелево\*\*\* | 01.04.2016  № 62-1-5-0082-16 | 2022 | 0,933 |  | 23 000 | 0,933 |  | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 | 0,933 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 23 000 |  |  | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 18,916 |  | 330 201,49193 | 18,916 |  | 330 201,49193 | 90 130,58 | 6,686 |  | 48 724,54553 |  |  | 20 225,3664 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  | 40 121 | 2,26 |  | 131 000 | 7,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Клепиковский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Строительство автомобильной дороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов на участке обход р.п. Тума |  | 2022 | 4,5 | 53,2 | 199 207,0474 | 4,5 | 53,2 | 199 207,0474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 207,0474 |  |  | 190 000 | 4,5 | 53,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 199 207,0474 |  |  | 199 207,0474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 207,0474 |  |  | 190 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Строительство автомобильной дороги Тума - Коренево в Клепиковском районе Рязанской области, общей протяженностью - 1,313 км, в т.ч. 1 пусковой комплекс - 0,600 км, в т.ч. мост через р. Нарма - 0,00985 км, 2 пусковой комплекс - 0,713 км\*\* | 21.03.2016  № 62-1-4-0071-16 | 2016 | 1,313 | 9,85 | 21 853,13 | 1,313 | 9,85 | 21 853,13 | 21 853,13 | 1,313 | 9,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 7 157,78 |  |  | 7 157,78 | 7 157,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 19,79 |  |  | 19,79 | 19,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 14 695,35 |  |  | 14 695,35 | 14 695,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Реконструкция моста через р. Пра на автомобильной дороге Ершовские Выселки - Макарово |  | 2021 |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Реконструкция автомобильной дороги Тума - Спирино - Бусаево - Голованово на участке Бусаево - Голованово |  | 2024 | 23 |  | 460 000 | 23 |  | 460 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 000 | 11 |  | 240 000 | 12 |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 460 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 000 |  |  | 240 000 |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 28,813 | 63,05 | 711 060,17740 | 28,813 | 63,05 | 711 060,17740 | 21 853,13 | 1,313 | 9,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 207,0474 |  |  | 190 000 | 4,5 | 53,2 | 220 000 | 11 |  | 240 000 | 12 |  |
| 6. | Кораблинский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Строительство автомобильной дороги Ключ - Демьяново Кораблинского района Рязанской области\*\* | 18.04.2016  № 62-1-4-0090-16 | 2016 | 2,515 |  | 42 641,29 | 2,515 |  | 42 641,29 | 42 641,29 | 2,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 14 492,91 |  |  | 14 492,91 | 14 492,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 14,46 |  |  | 14,46 | 14,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 28 148,38 |  |  | 28 148,38 | 28 148,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Пехлец, Асники, Незнаново на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (68+490 - 97+890) | 18.05.2018 № 62-1-1-2-0043-18 | 2018 |  |  | 16 136,922 |  |  | 16 136,922 |  |  |  |  |  |  | 16 136,922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 16 136,922 |  |  | 16 136,922 |  |  |  |  |  |  | 16 136,922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Устройство автобусных остановок на автомобильной дороге Кораблино - Молвина Слобода - Хомут - Бестужево - плотина ГРЭС |  | 2020 |  |  | 3 200 |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 3 200 |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 2,515 |  | 61 978,212 | 2,515 |  | 61 978,212 | 42 641,29 | 2,515 |  |  |  |  | 16 136,922 |  |  |  |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Милославский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в п. Пробуждение, п. Горняк на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (93+910-111+800) | 20.01.2016  № 62-1-5-0010-16 | 2016 |  |  | 5 922,869 |  |  | 5 922,869 | 5 922,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 5 922,869 |  |  | 5 922,869 | 5 922,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в р.п. Милославское на автомобильной дороге Милославское - Большое Подовечье - граница района | 12.12.2017  № 62-1-1-3-0144-17 | 2018 |  |  | 13 655,91 |  |  | 13 655,91 |  |  |  |  |  |  | 13 655,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 13 655,91 |  |  | 13 655,91 |  |  |  |  |  |  | 13 655,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в р.п. Милославское на автомобильной дороге Милославское - Чернава - Липяги | 09.06.2018 № 62-1-1-3-0056-18 | 2018 |  |  | 16 337,73503 |  |  | 16 337,73503 |  |  |  |  |  |  | 16 337,73503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 16 337,73503 |  |  | 16 337,73503 |  |  |  |  |  |  | 16 337,73503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Строительство автомобильной дороги Князево - Топилы, 2 пусковой комплекс\*\*\* |  | 2021 | 0,4 |  | 10 000 | 0,4 |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  | 2 000 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 0,4 |  | 45 916,51403 | 0,4 |  | 45 916,51403 | 5 922,869 |  |  |  |  |  | 29 993,64503 |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  | 2 000 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Михайловский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Строительство автомобильной дороги Виленка - Ждановка 1б пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс |  | 2022 | 3,9 |  | 7 000 | 3,9 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 7 000 |  |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Устройство электрического освещения и тротуаров в поселке Октябрьский на автодороге Стрелецкие Выселки - поселок Октябрьский | 03.09.2014  № 62-1-5-0292-14 | 2018 |  |  | 9 445,362 |  |  | 9 445,362 |  |  |  |  |  |  | 9 445,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 9 445,362 |  |  | 9 445,362 |  |  |  |  |  |  | 9 445,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в с. Голдино на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (0+000 - 30+400) | 18.06.2018 № 62-1-1-3-0063-18 | 2020 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в с. Виленка на автомобильной дороге: от автодороги М-6 «Каспий» - Виленка - Каморино |  | 2022 |  |  | 19 000 |  |  | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 19 0000 |  |  | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Строительство автомобильной дороги Красное - граница Тульской области | 19.09.2018 № 62-1-1-3-0132-18 | 2019 | 0,45 |  | 23 463,41824 | 0,45 |  | 23 463,41824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 463,41824 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 23 463,41824 |  |  | 23 463,41824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 463,41824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 4,35 |  | 58 909,78024 | 4,35 |  | 58 909,78024 |  |  |  |  |  |  | 9 445,362 |  |  | 23 463,41824 | 0,45 |  | 1 |  |  |  |  |  | 26 000 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Пителинский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Шацк - Касимов» подъезд: Свищево в Пителинском районе Рязанской области\*\* | 30.05.2016  № 62-1-5-0023-16 | 2016 | 1,874 |  | 24 707,984 | 1,874 |  | 24 707,984 | 24 707,984 | 1,874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 14 872,154 |  |  | 14 872,154 | 14 872,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 9 835,83 |  |  | 9 835,83 | 9 835,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 1,874 |  | 24 707,984 | 1,874 |  | 24 707,984 | 24 707,984 | 1,874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Пронский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в д. Мамоново на автодороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе | 10.04.2016  № 62-1-5-0110-15 | 2016 |  |  | 8 235,344 |  |  | 8 235,344 | 8 235,344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 8 235,344 |  |  | 8 235,344 | 8 235,344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 154 |  |  | 154 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Устройство автобусных остановок в д. Мамоново на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) | 26.12.2016  № 62-1-1-3-0307-16 | 2017 |  |  | 4 389,18382 |  |  | 4 389,18382 |  |  |  | 4 389,18382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 4 389,18382 |  |  | 4 389,18382 |  |  |  | 4 389,18382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) | 08.11.2016  № 62-1-1-3-0265-16 | 2017 |  |  | 14 987,25567 |  |  | 14 987,25567 |  |  |  | 14 987,25567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 14 887,25567 |  |  | 14 887,25567 |  |  |  | 14 887,25567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках ПКРТИ |  |  |  |  | 14 887,25567 |  |  | 14 887,25567 |  |  |  | 14 887,25567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Устройство тротуаров в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) | 08.11.2016  № 62-1-1-3-0265-16 | 2019 |  |  | 41 819,028 |  |  | 41 819,028 |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  | 21 819,02847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 41 819,028 |  |  | 41 819,028 |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  | 21 819,02847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Пронск - Октябрьский - Семенск - Семеновский - автодорога М-6 «Каспий» | 16.06.2017  № 62-1-1-3-0059-17 | 2017 |  |  | 2 240,575 |  |  | 2 240,575 |  |  |  | 2 240,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 2 240,575 |  |  | 2 240,575 |  |  |  | 2 240,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | Устройство автобусной остановки в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) |  | 2017 |  |  | 74,81033 |  |  | 14,81033 |  |  |  | 74,81033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 74,81033 |  |  | 14,81033 |  |  |  | 74,81033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках ПКРТИ |  |  |  |  | 74,81033 |  |  | 14,81033 |  |  |  | 74,81033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 71 746,19729 |  |  | 71 746,19729 | 8 235,344 |  |  | 21 691,82482 |  |  | 20 000 |  |  | 21 819,02847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Путятинский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород |  | 2022 | 11 |  | 25 000 | 11 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 25 000 |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 11 |  | 25 000 | 11 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Рыбновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Реконструкция автомобильной дороги Раменки - Новоселки в Рыбновском районе Рязанской области \*\* | 29.02.2016  № 62-1-4-0049-16 | 2017 | 5,702 |  | 118 152,09 | 5,702 |  | 118 152,09 |  |  |  | 118 152,09 | 5,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 42 427,53 |  |  | 42 427,53 |  |  |  | 42 427,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 75 724,56 |  |  | 75 724,56 |  |  |  | 75 724,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Устройство автобусных остановок в населенных пунктах Кузьминское, Аксеново, Иванчино, Данилово на автомобильной дороге Кузьминское - Аксеново - Данилово | 21.04.2016  № 62-1-5-0094-16 | 2016 |  |  | 10 537,483 |  |  | 10 537,483 | 10 537,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 10 537,483 |  |  | 10 537,483 | 10 537,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Устройство автобусной остановки в д. Перекаль на автомобильной дороге Рыбное - Перекаль | 06.12.2016  № 62-1-1-3-0287-16 | 2017 |  |  | 2 276,323 |  |  | 2 276,323 |  |  |  | 2 276,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 2 276,323 |  |  | 2 276,323 |  |  |  | 2 276,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках ПКРТИ |  |  |  |  | 2 276,323 |  |  | 2 276,323 |  |  |  | 2 276,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок в с. Ходынино на автомобильной дороге Рыбное - Перекаль | 23.10.2018 № 62-1-1-3-0143-18 | 2020 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Строительство автомобильной дороги Шехмино - Сельцы 2 пусковой комплекс, 3 пусковой комплекс |  | 2024 | 10,421 |  | 250 000 | 10,421 |  | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 | 5,6 |  | 130 000 | 4,821 |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 250 000 |  |  | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  | 130 000 |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 16.123 |  | 381 001,896 | 16,123 |  | 381 001,896 | 10 537,483 |  |  | 120 439,413 | 5,702 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 | 5,6 |  | 130 000 | 4,821 |  |
| 13. | Ряжский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Строительство автомобильной дороги обход г. Ряжска |  | 2022 | 6,3 |  | 169 598 | 6,3 |  | 169 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 598 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 169 598 |  |  | 169 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Подвислово, Поплевино, Свет, Большая Алешня, Ратманово на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (97+890 - 110+173; 115+700 - 130+200) | 21.03.2016  № 62-1-5-0072-16 | 2016 |  |  | 17 145,297 |  |  | 17 145,297 | 17 145,297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 17 145,297 |  |  | 17 145,297 | 17 145,297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 658 |  |  | 658 | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Дегтяное, Новое Еголдаево на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижниий Новгород (5+060 - 24+360) | 20.04.2016  № 62-1-5-0092-16 | 2016 |  |  | 13 919,402 |  |  | 13 919,402 | 13 769,402 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 13 919,402 |  |  | 13 919,402 | 13 769,402 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 314 |  |  | 314 | 164 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Журавинка, Салтыки на автомобильной дороге Ряжск - Журавинка - Салтыки - Кузьминка | 07.06.2016  № 62-1-5-0136-16 | 2016 |  |  | 4 736,819 |  |  | 4 736,819 | 4 686,819 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 4 736,819 |  |  | 4 736,819 | 4 686,819 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 348 |  |  | 348 | 298 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Марчуки 2 на автомобильной дороге Журавинка - Марчуки 2 - граница района | 25.05.2016  № 62-1-5-0120-16 | 2016 |  |  | 793,439 |  |  | 793,439 | 793,439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 793,439 |  |  | 793,439 | 793,439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 72 |  |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 6,3 |  | 206 192,957 | 6,3 |  | 206 192,957 | 36 394,957 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 598 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Рязанский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов |  | 2022 | 4,6 |  | 7 502 | 4,6 |  | 7 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 502 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 7 502 |  |  | 7 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Устройство искусственного освещения на автомобильной дороге Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в д. Рубцово, с. Льгово, д. Лужки | 23.11.2015  № 62-1-3-0302-15 | 2016 |  |  | 46,19729 |  |  | 46,19729 | 46,19729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 46,19729 |  |  | 46,19729 | 46,19729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 46,19729 |  |  | 46,19729 | 46,19729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Секиотово, Семено-Никольское, Никольское на автомобильной дороге: от автодороги «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Секиотово - Мельгуново | 27.01.2017  № 62-1-1-3-0011-17 | 2017 |  |  | 3 418,51158 |  |  | 3 418,51158 |  |  |  | 3 418,51158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 3 418,51158 |  |  | 3 418,51158 |  |  |  | 3 418,51158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Высокое на автомобильной дороге Стенькино - Высокое | 26.09.2016  № 62-1-1-3-0233-16 | 2018 |  |  | 2 027,45366 |  |  | 2 027,45366 |  |  |  | 2 005,37556 |  |  | 22,0781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 2 027,45366 |  |  | 2 027,45366 |  |  |  | 2 005,37556 |  |  | 22,0781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 55,0781 |  |  | 55,0781 |  |  |  | 33 |  |  | 22,0781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Мушковатово на автомобильной дороге: от автодороги «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» подъезд: Мушковатово | 29.06.2016  № 62-1-5-0153-16 | 2017 |  |  | 878,23816 |  |  | 878,23816 |  |  |  | 878,23816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 878,23816 |  |  | 878,23816 |  |  |  | 878,23816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Устройство искусственного электроосвещения в п. Окский на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» подъезд: Ялтуново | 19.01.2017  № 62-1-1-3-0005-17 | 2017 |  |  | 1 413,69349 |  |  | 1 413,69349 |  |  |  | 1 413,69349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 1 413,69349 |  |  | 1 413,69349 |  |  |  | 1 413,69349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Вышгород на автомобильной дороге: от автодороги «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово» подъезд: центральная усадьба «Вышгородский» | 22.05.2017  № 62-1-1-3-0047-17 | 2017 |  |  | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Букрино на автомобильной дороге Гребнево - Шевцово (2+100 - 9+800) | 10.11.2016  № 62-1-1-3-0268-16 | 2017 |  |  | 1 857,33316 |  |  | 1 857,33316 |  |  |  | 1 857,33316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 1 857,33316 |  |  | 1 857,33316 |  |  |  | 1 857,33316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.9. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Вышетравино на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Пронск - Скопин» - Вышетравино - Павловка | 19.01.2017  № 62-1-1-3-0006-17 | 2017 |  |  | 2 669,63542 |  |  | 2 669,63542 |  |  |  | 2 669,63542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 2 669,63542 |  |  | 2 669,63542 |  |  |  | 2 669,63542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10. | Устройство искусственного электроосвещения в д. Ровное на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Пронск - Скопин» - Ровное - Взметнево - Мельгуново | 23.09.2016  № 62-1-1-3-0232-16 | 2017 |  |  | 2 964,27246 |  |  | 2 964,27246 |  |  |  | 2 964,27246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 2 964,27246 |  |  | 2 964,27246 |  |  |  | 2 964,27246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.11. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Дашки-2 на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Пронск - Скопин» подъезд: Дашки-2 | 12.09.2016  № 62-1-1-3-0221-16 | 2017 |  |  | 2 320,90362 |  |  | 2 320,90362 |  |  |  | 2 320,90362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 2 320,90362 |  |  | 2 320,90362 |  |  |  | 2 320,90362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.12. | Устройство тротуаров в с. Шумашь на автомобильной дороге Шумашь - Заокское - Коростово | 24.03.2017  № 62-1-1-3-0033-17 | 2017 |  |  | 3 467 |  |  | 3 467 |  |  |  | 3 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 3 467 |  |  | 3 467 |  |  |  | 3 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.13. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Спас- Клепики - Рязань» подъезд: Лопухи, 2 пусковой комплекс | 20.07.2017 № 62-1-1-3-0074-17 | 2017 | 1,2 |  | 25 479,781 | 1,2 |  | 25 479,781 |  |  |  | 25 479,781 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 25 479,781 |  |  | 25 479,781 |  |  |  | 25 479,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.14. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» подъезд: Фролово, 2 пусковой комплекс \*\*\* | 29.05.2018 № 62-1-1-3-0048-18 | 2018 | 0,384 |  | 6 736,96714 | 0,384 |  | 6 736,96714 |  |  |  |  |  |  | 6 736,96714 | 0,384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 6 736,96714 |  |  | 6 736,96714 |  |  |  |  |  |  | 6 736,96714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.15. | Устройство автобусных остановок на км 26 автомобильной дороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово- Гавердово | 06.08.2018 № 62-1-1-3-0100-18 | 2019 |  |  | 3 682,26 |  |  | 3 682,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 682,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 3 682,26 |  |  | 3 682,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 682,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.16. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Глебово на автомобильной дороге от автодороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово: подъезд Глебово | 16.11.2018 № 62-1-1-3-0153-18 | 2020 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.17. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Екимовка на автомобильной дороге Высоковские Дворики - Рожок - Екимовка | 03.12.2018 № 62-1-1-3-0160-18 | 2020 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.18. | Строительство мостового перехода через реку Ока в районе города Рязани с выходом на автомобильную дорогу Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш |  | 2024 | 7,5 | 2 000 | 6 600 000 | 7,5 | 2 000 | 6 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236 571,7 |  |  | 1 787 134,2 |  |  | 1 666 666,67 |  |  | 1 909 627,43 | 7,5 | 2 000 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 3 878 664,8 |  |  | 3 878 664,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 657,2 |  |  | 178 713,5 |  |  | 1 666 666,67 |  |  | 1 909 627,43 |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 2 721 335,2 |  |  | 2 721 335,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 914,5 |  |  | 1 608 420,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 13,684 | 2 000 | 6 666 985,24698 | 13,684 | 2 000 | 6 666 985,24698 | 46,19729 |  |  | 48 974,74445 | 1,2 |  | 6 759,04524 | 0,384 |  | 3 682,26 |  |  | 21 |  |  | 1 236 571,7 |  |  | 1 794 636,2 | 4,6 |  | 1 666 666,67 |  |  | 1 909 627,43 | 7,5 | 2 000 |
| 15. | Сасовский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Строительство автодороги «Шацк - Касимов» на участке обхода г. Сасово с подъездом к автодороге «Сасово - Восход - Кадом», 1 очередь (1 пусковой комплекс)\*\*\*\* | 02.03.2012  № 62-1-5-0080-12 | 2020 | 3,87 | 176,5 | 474 556,59854 | 3,87 | 176,5 | 474 556,59854 |  |  |  |  |  |  | 133 602 |  |  | 152 376,6 |  |  | 188 577,99854 | 3,87 | 176,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 10 954,59854 |  |  | 10 954,59854 |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  | 376,6 |  |  | 8 577,99854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 440,803 |  |  | 440,803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,6 |  |  | 64,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 463 602 |  |  | 463 602 |  |  |  |  |  |  | 131 602 |  |  | 152 000 |  |  | 180 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Строительство автомобильной дороги Церлево - Чубарово, 2 пусковой комплекс | 15.05.2019 № 62-1-1-3-0012-19; № 62-1-1-3-011074-2019 | 2020 | 3,07 |  | 65 936,22453 | 3,07 |  | 65 936,22453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 608,3 |  |  | 47 327,92453 | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 65 936,22453 |  |  | 65 936,22453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 608,3 |  |  | 47 327,92453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | Строительство обхода г. Сасово на участке подъезда к автодороге Сасово - Восход - Кадом от автодороги Шацк - Касимов | 08.08.2018 № 62-1-1-3-0103-18 | 2024 | 4,2 |  | 254 000 | 4,2 |  | 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 154 000 | 4,2 |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 254 000 |  |  | 254 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 154 000 |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 11,14 | 176,5 | 794 492,823 | 11,14 | 176,5 | 794 492,823 |  |  |  |  |  |  | 133 602 |  |  | 170 984,9 |  |  | 235 905,923 | 6,94 | 176,5 |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 154 000 | 4,2 |  |
| 16. | Сараевский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Реконструкция водопропускной трубы на км 2+772 автомобильной дороги Муравлянка - Напольное | 29.03.2016  № 62-1-5-0080-16 | 2016 |  |  | 4 468,252 |  |  | 4 468,252 | 4 468,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 4 468,252 |  |  | 4 468,252 | 4 468,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Сараи, Высокое, Паники, Борец на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) | 05.08.2016  № 62-1-5-0180-16 | 2017 |  |  | 25 283,17743 |  |  | 25 283,17743 |  |  |  | 25 283,17743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 25 283,17743 |  |  | 25 283,17743 |  |  |  | 25 283,17743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 222 |  |  | 222 |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге обход рабочего поселка Сараи | 16.09.2016  № 62-1-1-3-0224-16 | 2017 |  |  | 3 178,49439 |  |  | 3 178,49439 |  |  |  | 3 178,49439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 3 178,49439 |  |  | 3 178,49439 |  |  |  | 3 178,49439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 32 929,92382 |  |  | 32 929,92382 | 4 468,252 |  |  | 28 461,67182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Спасский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Реконструкция автомобильной дороги Желобова Слобода - Михали - Хрипинки (устройство автобусной остановки в с. Михали) | 17.07.2013  № 62-1-5-0409-13 | 2017 |  |  | 871,927 |  |  | 871,927 |  |  |  | 871,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 871,927 |  |  | 871,927 |  |  |  | 871,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты подрядчика |  |  |  |  | 871,927 |  |  | 871,927 |  |  |  | 871,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Устройство линии электроснабжения наплавного моста через реку Ока на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский | 06.03.2017  № 62-1-1-3-0030-17 | 2018 |  |  | 3 514,98559 |  |  | 3 514,98559 |  |  |  | 3 500 |  |  | 14,98559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 3 514,98559 |  |  | 3 514,98559 |  |  |  | 3 500 |  |  | 14,98559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 224,98559 |  |  | 224,98559 |  |  |  | 210 |  |  | 14,98559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Троица на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский | 31.01.2017  № 62-1-1-3-0012-17 | 2017 |  |  | 4 308,97138 |  |  | 4 308,97138 |  |  |  | 4 308,97138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 4 308,97138 |  |  | 4 308,97138 |  |  |  | 4 308,97138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. | Устройство искусственного электроосвещения в г. Спасск-Рязанский и с. Гавриловское на автомобильной дороге Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш (33+000 - 110+400) | 27.02.2018  № 62-1-1-2-0017-18 | 2018 |  |  | 15 026,36355 |  |  | 15 026,36355 |  |  |  |  |  |  | 15 026,36355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 15 026,36355 |  |  | 15 026,36355 |  |  |  |  |  |  | 15 026,36355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 23 722,24752 |  |  | 23 722,24752 |  |  |  | 8 680,89838 |  |  | 15 041,34914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Сапожковский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Михеи, Дмитриевка, Васильевка на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (48+594 - 77+586) | 13.04.2018  № 62-1-1-3-0032-18 | 2018 |  |  | 14 078,42503 |  |  | 14 078,42503 |  |  |  | 35 |  |  | 14 043,42503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 14 078,42503 |  |  | 14 078,42503 |  |  |  | 35 |  |  | 14 043,42503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 35 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. | Реконструкция моста через р. Пара на автомобильной дороге Морозовы Борки - Ширино |  | 2021 |  |  | 29 000 |  |  | 29 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 29 000 |  |  | 29 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. | Реконструкция мостового перехода через реку Пара на автомобильной дороге: от автодороги «Сапожок - Сараи - Борец - Щацк с подъездом к станции Верда» - Березняки - Никольское - Красное - Красная Яблонька |  | 2021 |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 93 078,42503 |  |  | 93 078,42503 |  |  |  | 35 |  |  | 14 043,42503 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Скопинский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок в с. Вослебово на автомобильной дороге Пехлец - Кораблино - Скопин (29+250 - 40+550) | 25.01.2018  № 62-1-1-3-0004-18 | 2018 |  |  | 23 211,611 |  |  | 23 211,611 |  |  |  | 10 |  |  | 23 201,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 23 211,611 |  |  | 23 211,611 |  |  |  | 10 |  |  | 23 201,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 10,55 |  |  | 10,55 |  |  |  | 10 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Строительство автомобильной дороги Князево - Топилы, 1 пусковой комплекс\*\*\* |  | 2021 | 1,4 |  | 30 000 | 1,4 |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 20 000 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 1,4 |  | 53 211,611 | 1,4 |  | 53 211,611 |  |  |  | 10 |  |  | 23 201,611 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 20 000 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Старожиловский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов |  | 2022 | 11 |  | 25 000 | 11 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 25 000 |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. | Строительство съезда на км 15+630 автомобильной дороги Акулово - Старожилово - Пронск (0+000 - 9+100; 10+800 - 26+500) | 04.04.2016  № 62-1-5-0178-16 | 2016 | 0,1 |  | 2 000 | 0,1 |  | 2 000 | 2 000 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 2 000 |  |  | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. | Строительство автодороги: от автодороги 61 ОП РЗ 61К-006 к молочно-товарному комплексу в с. Гребнево Старожиловского района Рязанской области\*\* | 29.04.2016  № 62-1-5-0101-16 | 2016 | 0,2703 |  | 3 669,08 | 0,2703 |  | 3 669,08 | 3 669,08 | 0,2703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 1 100,73 |  |  | 1 100,73 | 1 100,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 5,9 |  |  | 5,9 | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 2 568,35 |  |  | 2 568,35 | 2 568,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. | Строительство автодороги: от автодороги 61 ОП РЗ 61К-006 к цеху забоя КРС в д. Епихино Старожиловского района Рязанской области\*\* | 29.04.2016  № 62-1-5-0100-16 | 2016 | 0,657 |  | 6 202,34 | 0,657 |  | 6 202,34 | 6 202,34 | 0,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 1 860,71 |  |  | 1 860,71 | 1 860,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 8,26 |  |  | 8,26 | 8,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  | 4 341,63 |  |  | 4 341,63 | 4 341,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. | Устройство автобусных остановок в с. Гребнево на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (27+490 - 68+490) | 01.11.2016  № 61-1-1-3-0259-16 | 2017 |  |  | 1 010,822 |  |  | 1 010,822 |  |  |  | 1 010,822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 1 010,822 |  |  | 1 010,822 |  |  |  | 1 010,822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Большие Поляны на автомобильной дороге Большие Поляны - Соболево | 26.07.2017  № 62-1-1-3-0078-17 | 2018 |  |  | 6 530,28473 |  |  | 6 530,28473 |  |  |  |  |  |  | 6 530,28473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 6 530,28473 |  |  | 6 530,28473 |  |  |  |  |  |  | 6 530,28473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.7. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» подъезд: Фролово, 1 пусковой комплекс\*\*\* | 29.05.2018 № 62-1-1-3-0048-18 | 2018 | 1,866 |  | 31 131,07591 | 1,866 |  | 31 131,07591 |  |  |  |  |  |  | 31 131,07591 | 1,866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 31 131,07591 |  |  | 31 131,07591 |  |  |  |  |  |  | 31 131,07591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 13,8933 |  | 75 543,60264 | 13,8933 |  | 75 543,60264 | 11 871,42 | 1,0273 |  | 1 010,822 |  |  | 37 661,36064 | 1,866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ухоловский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Реконструкция автомобильной дороги Ухолово - Дегтяные Борки - граница района |  | 2022 | 5 |  | 8 000 | 5 |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 8 000 |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 5 |  | 8 000 | 5 |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Чучковский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - Чучково |  | 2022 | 7 |  | 180 000 | 7 |  | 180 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 180 000 |  |  | 180 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Строительство автомобильной дороги Церлево - Чубарово, 1 пусковой комплекс | 15.05.2019 № 62-1-1-3-0012-19;  № 62-1-1-3-011074-2019 | 2020 | 2,43 |  | 131 738,40915 | 2,43 |  | 131 738,40915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 000 |  |  | 76 738,40915 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 131 738,40915 |  |  | 131 738,40915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 000 |  |  | 76 738,40915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 9,43 |  | 311 738,40915 | 9,43 |  | 311 738,40915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 000 |  |  | 76 738,40915 | 2,43 |  |  |  |  | 180 000 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Шацкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге: от автодороги «Польное Конобеево - Завидное - Кермись» - Выша - Эммануиловка на участке д. Важная | 04.06.2016  № 62-1-5-0165-16 | 2017 |  |  | 7 582,672 |  |  | 7 582,672 | 7 572,672 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 7 582,672 |  |  | 7 582,672 | 7 572,672 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 | 72 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Казачья Слобода на автомобильной дороге Тамбов - Шацк (128+848 - 156+643) | 06.12.2016  № 62-1-1-3-0286-16 | 2017 |  |  | 10 091,923 |  |  | 10 091,923 |  |  |  | 10 091,923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 10 091,923 |  |  | 10 091,923 |  |  |  | 10 091,923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Казачья Слобода на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (80+000 - 108+600) | 23.01.2017  № 62-1-1-3-0008-17 | 2017 |  |  | 2 054,02882 |  |  | 2 054,02882 |  |  |  | 2 054,02882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 2 054,02882 |  |  | 2 054,02882 |  |  |  | 2 054,02882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Левашовские Дворики, Большое Агишево, Каверино, Юрино на автомобильной дороге Шацк - Касимов (2+400 - 22+869) | 11.04.2018 № 62-1-1-3-0029-18 | 2020 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5. | Строительство автомобильной дороги Польное Ялтуново - Лесное Конобеево |  | 2024 | 3,2 |  | 80 000 | 3,2 |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 | 3,2 |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 80 000 |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 3,2 |  | 99 858,62382 | 3,2 |  | 99 858,62382 | 7 572,672 |  |  | 12 225,95182 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 | 3,2 |  |
| 24. | Шиловский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | Реконструкция моста через р.Тырница на автомобильной дороге Ирицы - Терехово | 27.08.2016  № 62-1-50226-15 | 2016 | 0,32 | 39,3 | 42 378,89749 | 0,32 | 39,3 | 42 378,89749 | 42 378,89749 | 0,32 | 39,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 42 378,89749 |  |  | 42 378,89749 | 42 378,89749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты подрядчика |  |  |  |  | 41 368,89749 |  |  | 41 368,89749 | 41 368,89749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 1 010 |  |  | 1 010 | 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. | Строительство автомобильной дороги Мосолово - Красногвардейский  1 пусковой комплекс\*\*\* | 26.05.2016  № 62-1-4-0123-16 | 2018 | 1,05 |  | 10 921,5226 | 1,05 |  | 10921,5226 |  |  |  |  |  |  | 10921,5226 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 10 921,5226 |  |  | 10921,5226 |  |  |  |  |  |  | 10921,5226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Борок на автомобильной дороге Борок - Тимошкино | 15.11.2017 № 62-1-1-3-0131-17 | 2021 |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4. | Реконструкция автомобильной дороги Фролово - Лесной - Алехово на участке км 0+025 -13+025 |  | 2021 | 13 |  | 514 596,747 | 13 |  | 514 596,747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 080,747 |  |  | 480 516 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 514 596,747 |  |  | 514 596,747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 080,747 |  |  | 480 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 131 |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5. | Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (92+800 - 98+713; 101+464 - 177+513) на участке км 103+600 - 112+600 (включая р.п. Шилово и с. Борок) | 15.11.2017  № 62-1-1-3-0131-17 | 2019 |  |  | 17 094,91472 |  |  | 17 094,91472 |  |  |  |  |  |  | 8 345,4736 |  |  | 8 749,44112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 17 094,91472 |  |  | 17 094,91472 |  |  |  |  |  |  | 8 345,4736 |  |  | 8 749,44112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты заказчика |  |  |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  | 14,37 | 39,3 | 588 992,08181 | 14,37 | 39,3 | 588 992,08181 | 42 378,89749 | 0,32 | 39,3 |  |  |  | 19 266,9962 | 1,05 |  | 8 749,44112 |  |  | 34 080,747 |  |  | 484 516 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Проектно-изыскательские работы и прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 659,486 |  |  | 21 223 |  |  | 35 487,44 |  |  | 36 686,67423 |  |  | 100 000 |  |  | 50 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Строительство автомобильной дороги от автодороги «Новая Деревня - Щербатовка» подъезд: Нарышкино в Касимовском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,306 |  |  | 652,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. | Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги: от автодороги «Новая Деревня - Щербатовка» подъезд Нарышкино в Касимовском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3. | Проект планировки и межевания территории на строительство II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 «Урал» - через Рязань - Владимир) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 339,59519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4. | Устройство автобусных остановок в населенных пунктах Кузьминское, Аксеново, Иванчино, Данилово на автомобильной дороге Кузьминское - Аксеново - Данилово в Рыбновском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.5. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Подвислово, Поплевино, Свет, Большая Алешня, Ратманово на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (97+890 - 110+173; 115+700 - 130+200) в Ряжском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,04544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.6. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Дегтяное, Новое Еголдаево на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (5+060 - 24+360) в Ряжском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,86537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.7. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Журавинка, Салтыки на автомобильной дороге Ряжск - Журавинка - Салтыки - Кузьминка в Ряжском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.8. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Марчуки 2 на автомобильной дороге Журавинка - Марчуки 2 - граница района в Ряжском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,66718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.9. | Устройство тротуаров в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  | 212,66225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.10. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Пронск - Октябрьский - Семенск-Семеновский - автодорога М-6 «Каспий» в Пронском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 289,46297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.11. | Устройство автобусных остановок в р.п. Пронск на автомобильной дороге Пронск - Октябрьский - Семенск- Семеновский - автодорога М-6 «Каспий» в Пронском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 889,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.12. | Устройство тротуаров в с. Шумашь на автомобильной дороге Шумашь - Заокское - Коростово в Рязанском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 165,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.13. | Строительство автомобильной дороги Красное - граница Тульской области в Михайловском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 1 822,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.14. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в с. Голдино на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (0+000 - 30+400) в Михайловском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  | 806,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.15. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в населенных пунктах Хирино, Шахманово, Зименки на автомобильной дороге Хирино - Шахманово - Зименки в Рязанском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.16. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Глебово на автомобильной дороге от автодороги «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово» подъезд: Глебово в Рязанском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.17. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в р.п. Милославское на автомобильной дороге Милославское - Чернава - Липяги в Милославском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 651,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.18. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Екимовка на автомобильной дороге Высоковские Дворики - Рожок - Екимовка в Рязанском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  | 417,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.19. | Проекты планировки и межевания территории на строительство восточного участка Северного обхода города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 848,278 |  |  | 2 451,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.20. | Реконструкция автомобильной дороги Спас-Клепики - Рязань (51+181 - 67+473) в Рязанском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.21. | Проекты планировки и межевания территории на реконструкцию автомобильной дороги Тума - Спирино - Бусаево - Голованово на участке Бусаево - Голованово в Клепиковском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,28 |  |  | 2 096,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.22. | Строительство автомобильной дороги Церлево - Чубарово в Чучковском и Сасовском районах Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 512,016 |  |  | 3 170,82426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.23. | Реконструкция мостового перехода через реку Пара на автомобильной дороге: от автодороги «Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда» - Березники - Никольское - Красное - Красная Яблонька в Сапожковском районе Рязанской области\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 1 911,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.24. | Экономические изыскания и подготовка технико-экономического обоснования проекта для строительства II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 «Урал» - через Рязань - Владимир) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 716,495 |  |  | 5 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.25. | Экономические изыскания и подготовка технико-экономического обоснования проекта для строительства восточного участка Северного обхода города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 |  |  | 3 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.26. | Экономические изыскания и подготовка технико-экономического обоснования проекта для строительства автомобильной дороги Северный обход города Рязани - Михайловское шоссе с подъездами к 7-му Мервинскому проезду и ул. Островского в г. Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.27. | Реконструкция автомобильной дороги Тума - Спирино - Бусаево - Голованово на участке Бусаево - Голованово в Клепиковском районе Рязанской области\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.28. | Устройство тротуаров, автобусных остановок и водоотвода в с. Кораблино на автомобильной дороге Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в Рязанском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.29. | Проекты планировки и межевания территории на строительство автомобильной дороги Северный обход города Рязани - Михайловское шоссе с подъездами к 7-му Мервинскому проезду и ул. Островского в г. Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.30. | Корректировка проектов планировки и межевания территории на строительство II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 «Урал» - через Рязань - Владимир) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  |  | 3 352,62312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.31. | Проекты планировки и межевания территории, корректировка проектной документации на строительство подъезда к г. Сасово от автодороги  «Шацк - Касимов» в Сасовском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  |  | 1 678,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.32. | Проекты планировки и межевания территории, проектная документация на строительство автомобильной дороги Князево - Топилы в Скопинском и Милославском районах Рязанской области\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  | 2 079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.33. | Строительство Южного обхода города Ряжска в Ряжском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  | 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.34. | Строительство железобетонного путепровода на автомобильной дороге Чернава - Богородицкое - Павловка - станция Топилы в Милославском районе Рязанской области с подъездом к автодороге Коготково - Корневое - Князево - станция Топилы в Скопинском районе Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.35. | Строительство мостового перехода через реку Ока в районе города Рязани с выходом на автомобильную дорогу Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Нераспределенные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 420,56178 | 13,7353 | 49,15 | 325 810,58083 | 6,902 |  | 380 875,73387 | 6,2 |  | 385 386,27206 | 0,45 |  | 468 032,07922 | 9,37 | 176,5 | 1 956 415,7474 | 17,06 |  | 2 587 134,2 | 64,54 | 53,2 | 2 106 666,67 | 16,6 |  | 2 513 627,43 | 31,721 | 2 000 |
|  | Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 582,73542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 003,29720 | 13,7353 | 49,15 | 325 810,58083 | 6,902 |  | 380 875,73387 | 6,2 |  | 385 386,27206 | 0,45 |  | 468 032,07922 | 9,37 | 176,5 | 1 956 415,7474 | 17,06 |  | 2 587 134,2 | 64,54 | 53,2 | 2 106 666,67 | 16,6 |  | 2 513 627,43 | 31.721 | 2 000 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 636,7972 |  |  | 232 847,63183 |  |  | 249 273,73387 |  |  | 168 386,27206 |  |  | 288 032,07922 |  |  | 843 501,2474 |  |  | 978 713,5 |  |  | 2 106 666,67 |  |  | 2 513 627,43 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 636,7972 |  |  | 232 847,63183 |  |  | 249 273,73387 |  |  | 168 386,27206 |  |  | 288 032,07922 |  |  | 843 501,2474 |  |  | 978 713,5 |  |  | 2 106 666,67 |  |  | 2 513 627,43 |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 366,5 |  |  | 92 962,949 |  |  | 131 602 |  |  | 217 000 |  |  | 180 000 |  |  | 1 112 914,5 |  |  | 1 608 420,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках ПКРТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 238,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть», из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы средств по объектам, планируемым к реконструкции регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Михайловский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в с. Голдино на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (0+000 - 30+400) | 18.06.2018 № 62-1-1-3-0063-18 | 2020 |  |  | 13 496,72143 |  |  | 13 496,72143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 496,72143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 13 496,72143 |  |  | 13 496,72143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 496,72143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 13 496,72143 |  |  | 13 496,72143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 496,72143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Рыбновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок в с. Ходынино на автомобильной дороге Рыбное - Перекаль | 23.10.2018 № 62-1-1-3-0143-18 | 2020 |  |  | 28 956,1 |  |  | 28 956,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 956,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 28 956,1 |  |  | 28 956,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 956,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 28 956,1 |  |  | 28 956,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 956,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Рязанский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Глебово на автомобильной дороге от автодороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово: подъезд Глебово | 16.11.2018 № 62-1-1-3-0153-18 | 2020 |  |  | 4 541,17387 |  |  | 4 541,17387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 541,17387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 4 541,17387 |  |  | 4 541,17387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 541,17387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Екимовка на автомобильной дороге Высоковские Дворики - Рожок - Екимовка | 03.12.2018 № 62-1-1-3-0160-18 | 2020 |  |  | 1 775,50094 |  |  | 1 775,50094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,50094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 1 775,50094 |  |  | 1 775,50094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,50094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 6 316,67481 |  |  | 6 316,67481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 316,67481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Шацкий район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Левашовские Дворики, Большое Агишево, Каверино, Юрино на автомобильной дороге Шацк - Касимов (2+400 - 22+869) | 11.04.2018 № 62-1-1-3-0029-18 | 2020 |  |  | 11 014,5951 |  |  | 11 014,5951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 014,5951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  | 11 014,5951 |  |  | 11 014,5951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 014,5951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району |  |  |  |  | 11 014,5951 |  |  | 11 014,5951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 014,5951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 784,09134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 784,09134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 784,09134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 784,09134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 003,29720 | 13,7353 | 49,150 | 325 810,58083 | 6,902 |  | 380 875,73387 | 6,2 |  | 385 386,27206 | 0,45 |  | 527 816,17056 | 9,37 | 176,5 | 1 956 415,7474 | 17,06 |  | 2 587 134,2 | 64,54 | 53,2 | 2 106 666,67 | 16,6 |  | 2 513 627,43 | 31,721 | 2 000 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 636,7972 |  |  | 232 847,63183 |  |  | 249 273,73387 |  |  | 168 386,27206 |  |  | 347 816,17056 |  |  | 843 501,2474 |  |  | 978 713,5 |  |  | 2 106 666,67 |  |  | 2 513 627,43 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 636,7972 |  |  | 232 847,63183 |  |  | 249 273,73387 |  |  | 168 386,27206 |  |  | 347 816,17056 |  |  | 843 501,2474 |  |  | 978 713,5 |  |  | 2 106 666,67 |  |  | 2 513 627,43 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 784,09134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 366,5 |  |  | 92 962,949 |  |  | 131 602 |  |  | 217 000 |  |  | 180 000 |  |  | 1 112 914,5 |  |  | 1 608 420,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках ПКРТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 238,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть», из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* В соответствии с Методическими рекомендациями (Приложение 2-А).

\*\* Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, планируемых к финансированию в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

\*\*\* Объекты, финансируемые в соответствии с пунктом 4.1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

\*\*\*\* Объекты, финансируемые в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».