|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению Правительства  Рязанской области |
|  | от 04.08.2020 № 198 |
|  |  |

«5. Система программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные  распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Ожидаемый  результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Модернизация систем водоснабжения Рязанской области,  в том числе: |  |  | областной бюджет | 367402,30128 | 58734,8 | 64825,0 | 26167,791 | 51414,60084 | 33571,8369 | 24874,86223 | 26077,21031 | 27100,0 | 27318,1 | 27318,1 | строительство и реконструкция 112,1 км сетей водоснабжения, 42 водозаборных узлов, 66 единиц оборудования водоочистки,  162 шахтных колодцев, государственная регистрация права собственности 375 объектов водоснабжения |
| неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 334,91883 | - | - | - | - |
| 1.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, установку оборудования водоочистки | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 58734,8 | 58734,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 65987,54389 | 0 | 34445,0 | 0 | 12304,86199 | 5971,5369 | 9266,145 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение водоснабжения малых населенных пунктов | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 17962,2106 | 0 | 2863,0 | 3269,268 | 1716,02906 | 2684,202 | 1616,30123 | 77,21031 | 1100,0 | 2318,1 | 2318,1 |
| неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 334,91883 | - | - | - | - |
| 1.4 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на установку оборудования водоочистки | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 201414,21979 | 0 | 24417,0 | 22598,0 | 22643,45979 | 19763,344 | 13992,416 | 24000,0 | 24000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| 1.5 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на регистрацию муниципального имущества в сфере водоснабжения | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 3100,0 | 0 | 3100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 300,523 | 0 | 0 | 300,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 19903,004 | 0 | 0 | 0 | 14750,25 | 5152,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод Рязанской области,  в том числе: |  |  | областной бюджет | 330640,20589 | 0 | 0 | 3402,527 | 12481,26913 | 196776,00588 | 107580,40388 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 5200,0 | строительство и реконструкция  7,2 км канализационных сетей и 3 очистных сооружений; капитальный ремонт 3,5 км сетей водоотведения |
| неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 94773,52201 | - | - | - | - |
| 2.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 215696,67889 | 0 | 0 | 2000,0 | 12481,26913 | 83235,00588 | 107580,40388 | 0,0 | 0 | 5200,0 | 5200,0 |
| неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 30332,25456 | - | - | - | - |
| 2.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоотведения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 1402,527 | 0 | 0 | 1402,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт сетей водоотведения | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 113541,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113541,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 64441,26745 | - | - | - | - |  |
|  | Задача 3. Модернизация систем теплоснабжения Рязанской области,  в том числе: | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 711500,985 | 5000,0 | 1286,8 | 0 | 230346,97 | 227752,523 | 247114,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство, реконструкция и модернизация  16 котельных; капитальный ремонт 10,0 км тепловых сетей, строительство (реконструкция) 0,45 км тепловых сетей |
| 3.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальным образованиям на реконструкцию, техническое перевооружение существующих и строительство новых высокоэффективных котельных (тепловых пунктов) | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 50500,985 | 5000,0 | 1286,8 | 0 | 5346,97 | 27752,523 | 11114,692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт тепловых сетей | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов для стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, получивших паспорт готовности к отопительному периоду | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов теплоснабжения | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 36000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 4. Модернизация систем электроснабжения и наружного освещения Рязанской области,  в том числе: |  |  | областной бюджет | 749,782 | 0 | 0 | 749,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 749,782 | 0 | 0 | 749,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 5. Создание условий для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области |  |  | областной бюджет | 9652,80104 | 0 | 3725,0 | 2989,88104 | 255,12 | 670,700 | 670,700 | 670,700 | 670,700 | 0 | 0 | обеспечение укомплектован-ности аварийного резерва в соответствии с утвержденной номенклатурой обеспечение  ежегодно на уровне не менее 95% |
| 5.1 | Формирование, хранение и пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 9652,80104 | 0 | 3725,0 | 2989,88104 | 255,12 | 670,700 | 670,700 | 670,700 | 670,700 | 0 | 0 |
|  | Задача 6. Модернизация парка коммунальной техники |  |  | областной бюджет | 115515,571 | 0 | 0 | 0 | 59515,571 | 56000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретение  14 единиц транспортной техники для коммунального хозяйства и содержания дорог |
| 6.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | областной бюджет | 115515,571 | 0 | 0 | 0 | 59515,571 | 56000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 7. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального  проекта «Чистая вода», в том числе: |  |  | всего, в том числе: | 879595,04217 | - | - | - | - | 29132,47 | 0,0 | 178863,29897 | 252403,39691 | 255195,87629 | 164000,0 | проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия  установленным показателям качества и безопасности питьевой воды; утверждение программы Рязанской области  по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды; |
| федеральный бюджет | 854199,4 | - | - | - | - | 28258,50 | 0,0 | 173497,4 | 245823,5 | 247540,0 | 159080,0 |
| областной бюджет | 25395,64217 | - | - | - | - | 873,97 | 0,0 | 5365,89897 | 6579,89691 | 7655,87629 | 4920,0 |
| 7.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | министерство  ТЭК и ЖКХ  Рязанской области | всего, в том числе: | 879595,04217 | - | - | - | - | 29132,47 | 0,0 | 178863,29897 | 252403,39691 | 255195,87629 | 164000,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 854199,4 | - | - | - | - | 28258,50 | 0,0 | 173497,4 | 245823,5 | 247540,0 | 159080,0 | строительство и реконструкция 35 крупных объектов питьевого водоснабжения |
|  |  |  |  | областной бюджет | 25395,64217 | - | - | - | - | 873,97 | 0,0 | 5365,89897 | 6579,89691 | 7655,87629 | 4920,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: | | |  | 2415056,68838 | 63734,8 | 69836,8 | 33309,98104 | 354013,53097 | 543903,53578 | 475349,09895 | 205611,20928 | 280174,09691 | 287713,97629 | 196518,1 |  |
| областной бюджет | 1560857,28838 | 63734,8 | 69836,8 | 33309,98104 | 354013,53097 | 515645,03578 | 380240,65811 | 32113,80928 | 34350,59691 | 40173,97629 | 37438,1 |  |
| неиспользованные средства областного бюджета отчетного финансового года | - | - | - | - | - | - | 95108,44084 | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | 854199,4 | - | - | - | - | 28258,50 | 0,0 | 173497,4 | 245823,5 | 247540,0 | 159080,0  - » |  |

Общий объем финансирования не включает объем неиспользованных средств областного бюджета отчетного финансового года.»