|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 01.12.2020 № 322 |
|  | «Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 29.03.2019 № 83 |

Адресная программа

Рязанской области по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

Паспорт

адресной программы Рязанской области

| Наименование Программы | Адресная программа Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Правительство Рязанской области |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию Программы | Министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон) |
| Перечень муниципальных образований Рязанской области – участников Программы | городской округ город Рязань; городской округ город Касимов; городской округ город Сасово; городской округ город Скопин; Захаровский муниципальный район; Касимовский муниципальный район; Клепиковский муниципальный район; Кораблинский муниципальный район; Милославский муниципальный район; Михайловский муниципальный район; Пронский муниципальный район; Рыбновский муниципальный район; Ряжский муниципальный район; Рязанский муниципальный район; Сапожковский муниципальный район; Сараевский муниципальный район; Сасовский муниципальный район; Скопинский муниципальный район; Старожиловский муниципальный район; Ухоловский муниципальный район; Чучковский муниципальный район |
| Цель и задачи | Цель Программы – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Задачи Программы: создание безопасных условий проживания граждан; приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Рязанской области; выкуп жилых помещений у собственников; предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; стимулирование жилищного строительства; освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2 281 066 947,00 рублей, в том числе: 2 212 634 939,01 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); 65 010 407,43 рублей – средства областного бюджета; 3 421 600,56 рублей – средства местных бюджетов |
| Срок реализации | 2019-2025 годы |
| Этапы реализации | 1 этап (2019-2020 годы); 2 этап (2020-2021 годы); 3 этап (2021-2022 годы); 4 этап (2022-2023 годы); 5 этап (2023-2024 годы); 6 этап (2024 год-01.09.2025) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года; переселение граждан в благоустроенное жилье; освобождение земельных участков под новую жилую застройку; строительство на месте старых зданий высококачественного жилищного фонда с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой |

- Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Рязанской области

В Рязанской области проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания, с обеспечением переселения граждан в благоустроенное жилье является одной из острых социальных проблем и ее решение требует программного подхода и значительных финансовых затрат.

По состоянию на 01.01.2019 по данным сформированного реестра аварийных домов, признанных аварийными, объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, составляет 98,62 тыс. кв. метров 
(375 аварийных жилых домов, 2493 жилых помещения, 5495 граждан).

В муниципальных образованиях Рязанской области (далее – муниципальные образования) решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки из федерального, областного бюджетов.

Программа разработана в соответствии с Законом в целях решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда.

2. Цель и задачи реализации Программы

Программа разработана в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», Закона.

Целью Программы является переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Для реализации цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- создание безопасных условий проживания граждан;

- приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях;

- выкуп жилых помещений у собственников;

- предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование жилищного строительства;

- освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2019-2025 годы. Программа реализуется в 6 этапов:

- 1 этап (2019-2020 годы);

- 2 этап (2020-2021 годы);

- 3 этап (2021-2022 годы);

- 4 этап (2022-2023 годы);

- 5 этап (2023-2024 годы);

- 6 этап (2024 год-01.09.2025).

4. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования на реализацию Программы исходя из перечня аварийных многоквартирных домов и площади жилых помещений в них составляет 2 281 066 947,00 рублей, в том числе:

2 212 634 939,01 рублей – средства Фонда;

65 010 407,43 рублей – средства областного бюджета;

3 421 600,56 рублей – средства местных бюджетов.

Общий объем финансирования на реализацию этапа 2020 года и два последующих календарных года составляет 894 034 595,07 рублей, в том числе:

867 213 557,28 рублей – средства Фонда;

25 479 985,83 рублей – средства областного бюджета;

1 341 051,96 рублей – средства местных бюджетов.

Предоставление и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом.

Объемы и источники финансирования по этапам Программы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований, являющихся участниками Программы, на период 2019-2024 годов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Перечень муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки

В Программу включены муниципальные образования и представленные в Минстрой России в соответствии с частью 6 статьи 17 Закона сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

6. Перечень аварийных многоквартирных домов,

подлежащих расселению в соответствии с Программой

В Программу включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан за счет средств финансовой поддержки в рамках Программы, приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Обоснование объема средств,

необходимых для реализации Программы

Объем средств, необходимых для реализации Программы, обосновывается исходя из предложений муниципальных образований, представленных в автоматизированной информационной системе Фонда «АИС «Реформа ЖКХ», по результатам проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. метра приобретения (строительства) жилых помещений, выкупной стоимости жилых помещений и проведения сравнительного анализа и оценки экономической эффективности каждого из способов переселения.

Объем субсидий на соответствующий этап, предоставляемых муниципальным образованиям, определен как сумма средств на выкуп жилых помещений, на приобретение жилых помещений, за вычетом объема финансирования за счет средств бюджета муниципального образования.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями за счет средств Фонда и средств областного бюджета определено в
 графах 11 и 12 приложения № 1 к настоящей Программе.

Максимальное значение планируемой стоимости приобретения (строительства) 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, составляет размер стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал соответствующего года для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета (далее – Приказ Минстроя).

Объем финансирования выкупа жилого помещения в расчете на 
1 кв. метр общей площади расселяемого жилого помещения определяется исходя из рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади расселяемого жилого помещения, но не выше стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной Приказом Минстроя.

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы определен с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на 2020-2024 годы в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», для Рязанской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р, на весь период действия Программы в разбивке по ее этапам.

Объем долевого финансирования за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств местных бюджетов мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен по этапам Программы следующим образом:

| Этап Программы | Доля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средств Фонда, выделяемых Рязанской области на безвозвратной и безвозмездной основе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из областного бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований, % | средств областного бюджета, направляемых на софинанси-рование, % | средств бюджетов муниципальных образований, направляемых на софинанси-рование, % |
| 1 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 2 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 3 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 4 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 5 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 6 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |

Мероприятия, предусмотренные Программой, финансируются за счет средств:

- Фонда, выделяемых Рязанской области на безвозвратной и безвозмездной основе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из областного бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований;

- областного бюджета, направляемых на софинансирование;

- бюджетов муниципальных образований, направляемых на софинансирование в размере не менее 0,15% от общей стоимости программных мероприятий.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Стоимость приобретения жилых помещений у застройщиков, у лиц, не являющихся застройщиками, строительства многоквартирных домов уточняется по результатам аукционов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий бюджетам муниципальных образований  в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых между министерством строительного комплекса Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели, не предусмотренные Программой.

Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

8. Механизм реализации мероприятий,

предусмотренных Программой

## Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет в пределах своей компетенции:

## - руководство и управление мероприятиями Программы;

## - координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления Рязанской области, связанные с реализацией мероприятий Программы.

## Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления Рязанской области сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении следующих условий:

- выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных Законом;

- наличие на территории муниципального образования аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке до 1 января 2017 года;

- наличие обязательства по финансированию возмещения при выкупе расселяемого жилого помещения за счет средств местного бюджета в случае превышения рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади над стоимостью 1 кв. метра общей площади жилого помещения, финансируемого в рамках Программы (стоимость 1 кв. метра = графа 6/графу 5 приложения № 4 к настоящей Программе).

Муниципальные образования – участники Программы заключают муниципальные контракты в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При подготовке документации на проведение закупок по приобретению жилых помещений, за исключением контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, муниципальные образования учитывают в соответствии с действующим законодательством рекомендуемые требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям, указанные в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 31 января 2018 г. № 65/пр.

Снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, осуществляется органами местного самоуправления Рязанской области за счет средств местных бюджетов, не являющихся средствами, предусмотренными для софинансирования мероприятий, определенных Программой.

Жилые помещения, созданные (приобретенные) за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются муниципальными образованиями в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма или в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер возмещения при выкупе расселяемых жилых помещений определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение общей площадью не менее ранее занимаемого, с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, при условии, что на дату признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют (отсутствовали) иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, имеют право на дополнительную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде освобождения от возмещения разницы между стоимостью жилого помещения, предоставляемого в собственность гражданам при расселении аварийного многоквартирного дома в рамках Программы и стоимостью жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с условиями соглашения, заключаемого в рамках части 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Если стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены изымаемого жилого помещения, то собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения.

Размер оплаты разницы определяется по формуле:

Р = ВС - СП,

где:

Р - размер оплаты разницы;

ВС - выкупная стоимость изымаемого жилого помещения;

СП - стоимость приобретенного жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилого помещения.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Рязанской области, которому предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств областного бюджета на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, представляет в порядке и в сроки, которые устанавливаются постановлением министерства строительного комплекса Рязанской области, отчеты, указанные в части 4 статьи 22 Закона.

Информация об освоении средств Фонда, ходе реализации Программы в установленном Законом порядке и по формам, определенным Фондом, направляется в Фонд.

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей Программе, и предусматривающей аналогичные мероприятия.

Этапы Программы (за исключением этапа 2024 года) реализуются не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. Этап 2024 года Программы реализуется не позднее 1 сентября                  2025 года.

9. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, а также площадь расселенного аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации мероприятий Программы с 2019 по 2025 год планируется:

- переселение 3 346 граждан;

- расселение 58 078,72 кв. метров аварийного жилищного фонда;

- снос (реконструкция) 190 аварийных многоквартирных домов.

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Реализация Программы позволит:

- сократить аварийный жилищный фонд, переселить граждан в благоустроенное жилье;

- стимулировать развитие жилищного строительства;

- освободить земельные участки под новую жилую застройку;

- построить на месте старых зданий высококачественный жилищный фонд с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой.

10. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом

реализации Программы и расходования денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы

Министерство строительного комплекса Рязанской области как уполномоченный центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, ответственный за реализацию Программы, осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и  расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, проводится в непрерывном режиме посредством автоматизированной информационной системы Фонда «АИС «Реформа ЖКХ».

Кроме того, ответственные лица в муниципальных образованиях – участниках Программы, представляют в министерство строительного комплекса Рязанской области информацию (отчеты) о ходе ее выполнения в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии по форме и в сроки, установленные министерством строительного комплекса Рязанской области, за подписью главы администрации муниципального образования – участника Программы.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой министерству строительного комплекса Рязанской области информации (отчетов) возлагается на глав администраций муниципальных образований – участников Программы.

Министерство строительного комплекса Рязанской области анализирует информацию, содержащуюся в автоматизированной информационной системе Фонда «АИС «Реформа ЖКХ» и представленную ответственными лицами в муниципальных образованиях – участниках Программы, консолидирует данные о ходе реализации Программы в целом и направляет отчеты о ходе ее выполнения в рамках договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, заключенного между Фондом и Рязанской областью, по установленным Фондом формам.

|  | Приложение № 1 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 3 346 | 1 432 | 968 | 464 | 58 078,72 | 40 429,40 | 17 649,32 | 2 281 066 947,00 | 2 212 634 939,01 | 65 010 407,43 | 3 421 600,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 467 | 192 | 137 | 55 | 7 709,50 | 5 490,80 | 2 218,70 | 253 402 020,09 | 245 799 959,48 | 7 221 957,51 | 380 103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 336 | 127 | 85 | 42 | 4 993,70 | 3 291,30 | 1 702,40 | 185 462 928,33 | 179 899 040,48 | 5 285 693,41 | 278 194,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 24 | 9 | 6 | 3 | 315,10 | 224,20 | 90,90 | 11 872 337,80 | 11 516 167,65 | 338 361,65 | 17 808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 28 | 19 | 16 | 3 | 542,80 | 448,00 | 94,80 | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 29 | 12 | 8 | 4 | 540,60 | 362,80 | 177,80 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 50 | 25 | 22 | 3 | 1 317,30 | 1 164,50 | 152,80 | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 462 | 200 | 141 | 59 | 8 508,82 | 5 976,90 | 2 531,92 | 322 297 116,11 | 312 628 202,56 | 9 185 467,82 | 483 445,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 161 | 71 | 53 | 18 | 2 604,30 | 1 878,40 | 725,90 | 102 696 015,38 | 99 615 134,85 | 2 926 836,50 | 154 044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 12 | 4 | 2 | 2 | 201,80 | 90,80 | 111,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | 54 | 29 | 22 | 7 | 922,82 | 772,80 | 150,02 | 33 285 107,26 | 32 286 554,05 | 948 625,54 | 49 927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 173 | 62 | 46 | 16 | 3 340,80 | 2 497,60 | 843,20 | 126 799 811,30 | 122 995 816,96 | 3 613 794,60 | 190 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | 17 | 12 | 12 | 0 | 426,60 | 426,60 | 0,00 | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 23 | 14 | 2 | 12 | 629,00 | 85,80 | 543,20 | 23 699 462,00 | 22 988 478,13 | 675 434,68 | 35 549,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 16 | 4 | 2 | 2 | 187,90 | 94,10 | 93,80 | 7 723 253,70 | 7 491 556,09 | 220 112,73 | 11 584,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 6 | 4 | 2 | 2 | 195,60 | 130,80 | 64,80 | 5 158 151,27 | 5 003 406,73 | 147 007,31 | 7 737,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 372 | 165 | 104 | 61 | 6 356,50 | 4 248,00 | 2 108,50 | 249 246 479,78 | 241 769 085,42 | 7 103 524,67 | 373 869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 20 | 6 | 4 | 2 | 275,50 | 184,60 | 90,90 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район | 7 | 6 | 4 | 2 | 177,80 | 138,50 | 39,30 | 7 308 113,40 | 7 088 870,00 | 208 281,23 | 10 962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 58 | 26 | 18 | 8 | 1 122,50 | 877,20 | 245,30 | 46 138 117,50 | 44 753 973,98 | 1 314 936,40 | 69 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 22 | 14 | 11 | 3 | 593,10 | 497,50 | 95,60 | 24 378 189,30 | 23 646 843,62 | 694 778,42 | 36 567,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 65 | 30 | 24 | 6 | 890,30 | 715,60 | 174,70 | 36 420 120,68 | 35 327 517,05 | 1 037 973,46 | 54 630,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | 7 | 6 | 6 | 0 | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 5 881 839,30 | 5 705 384,13 | 167 632,40 | 8 822,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 63 | 31 | 19 | 12 | 1 469,20 | 945,10 | 524,10 | 51 737 822,10 | 50 185 687,46 | 1 474 527,90 | 77 606,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 109 | 34 | 7 | 27 | 1 220,30 | 327,70 | 892,60 | 50 157 990,90 | 48 653 251,17 | 1 429 502,72 | 75 237,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | 21 | 12 | 11 | 1 | 464,70 | 418,70 | 46,00 | 15 900 410,10 | 15 423 397,80 | 453 161,68 | 23 850,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 463 | 191 | 116 | 75 | 7 928,20 | 5 176,50 | 2 751,70 | 322 490 999,18 | 312 816 269,30 | 9 190 993,34 | 483 736,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 263 | 109 | 63 | 46 | 4 065,10 | 2 708,50 | 1 356,60 | 165 855 592,22 | 160 879 924,51 | 4 726 884,32 | 248 783,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 200 | 82 | 53 | 29 | 3 863,10 | 2 468,00 | 1 395,10 | 156 635 406,96 | 151 936 344,79 | 4 464 109,02 | 234 953,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 832 | 359 | 247 | 112 | 14 269,80 | 10 088,80 | 4 181,00 | 586 568 135,66 | 568 971 091,85 | 16 717 191,59 | 879 852,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 67 | 24 | 12 | 12 | 812,90 | 431,00 | 381,90 | 33 412 628,70 | 32 410 249,84 | 952 259,93 | 50 118,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | 68 | 32 | 23 | 9 | 1 389,80 | 983,60 | 406,20 | 57 124 949,40 | 55 411 200,94 | 1 628 061,05 | 85 687,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 116 | 43 | 38 | 5 | 2 124,30 | 1 935,20 | 189,10 | 87 315 102,90 | 84 695 649,83 | 2 488 480,41 | 130 972,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 104 | 38 | 18 | 20 | 1 420,30 | 762,10 | 658,20 | 58 378 590,90 | 56 627 233,20 | 1 663 789,79 | 87 567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | 172 | 79 | 49 | 30 | 2 930,70 | 1 794,20 | 1 136,50 | 120 460 562,10 | 116 846 745,29 | 3 433 125,94 | 180 690,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 49 | 16 | 12 | 4 | 774,60 | 572,20 | 202,40 | 31 838 383,80 | 30 883 232,30 | 907 393,93 | 47 757,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 98 | 43 | 38 | 5 | 1 399,90 | 1 241,60 | 158,30 | 57 576 635,96 | 55 849 336,91 | 1 640 934,10 | 86 364,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | 73 | 37 | 17 | 20 | 1 322,20 | 617,80 | 704,40 | 54 346 386,60 | 52 715 995,05 | 1 548 871,98 | 81 519,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | 37 | 24 | 22 | 2 | 1 068,10 | 971,20 | 96,90 | 43 902 114,30 | 42 585 050,90 | 1 251 210,22 | 65 853,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 39 | 21 | 16 | 5 | 948,20 | 701,10 | 247,10 | 38 973 864,60 | 37 804 648,68 | 1 110 755,12 | 58 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 9 | 2 | 2 | 0 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 3 238 916,40 | 3 141 748,91 | 92 309,12 | 4 858,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 750 | 325 | 223 | 102 | 13 305,90 | 9 448,40 | 3 857,50 | 547 062 196,18 | 530 650 330,40 | 15 591 272,50 | 820 593,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 37 | 18 | 11 | 7 | 711,40 | 401,80 | 309,60 | 29 240 674,20 | 28 363 453,98 | 833 359,21 | 43 861,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 66 | 28 | 24 | 4 | 1 309,10 | 1 113,20 | 195,90 | 53 807 937,30 | 52 193 699,19 | 1 533 526,20 | 80 711,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 12 | 7 | 2 | 5 | 187,10 | 45,50 | 141,60 | 7 690 371,30 | 7 459 660,17 | 219 175,56 | 11 535,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | 83 | 36 | 12 | 24 | 1 367,90 | 574,30 | 793,60 | 56 224 793,70 | 54 538 049,88 | 1 602 406,65 | 84 337,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | 392 | 172 | 138 | 34 | 7 156,50 | 5 766,60 | 1 389,90 | 294 303 407,98 | 285 474 305,81 | 8 387 647,06 | 441 455,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 5 | 3 | 3 | 0 | 157,10 | 157,10 | 0,00 | 6 457 281,30 | 6 263 562,87 | 184 032,51 | 9 685,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 105 | 40 | 23 | 17 | 1 623,40 | 943,00 | 680,40 | 66 726 610,20 | 64 724 811,91 | 1 901 708,38 | 100 089,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | 50 | 21 | 10 | 11 | 793,40 | 446,90 | 346,50 | 32 611 120,20 | 31 632 786,59 | 929 416,93 | 48 916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 2 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований

Рязанской области, являющихся участниками Программы, на период 2019-2024 годов

| Наименование муниципальных образований | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого, в том числе: | 2 281 066 947,00 | 2 212 634 939,01 | 65 010 407,43 | 3 421 600,56 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 296 187 572,44 | 287 301 945,51 | 8 441 345,76 | 444 281,46 | 345 411 055,48 | 335 048 722,98 | 9 844 215,10 | 543 405,01 | 374 037 390,88 | 362 816 269,30 | 10 660 065,48 | 535 767,68 | 586 568 135,66 | 568 971 091,85 | 16 717 191,59 | 879 852,22 | 593 056 284,77 | 575 264 596,33 | 16 902 104,02 | 889 584,42 |
| Всего по этапу 2019 года | 253 402 020,09 | 245 799 959,48 | 7 221 957,51 | 380 103,10 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 167 595 511,80 | 162 567 646,44 | 4 776 472,03 | 251 393,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 185 462 928,33 | 179 899 040,48 | 5 285 693,41 | 278 194,44 | 50 816 827,53 | 49 292 322,71 | 1 448 279,57 | 76 225,25 | 134 646 100,80 | 130 606 717,77 | 3 837 413,84 | 201 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 11 872 337,80 | 11 516 167,65 | 338 361,65 | 17 808,50 | 9 061 559,00 | 8 789 712,22 | 258 254,44 | 13 592,34 | 2 810 778,80 | 2 726 455,43 | 80 107,21 | 4 216,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 1 384 691,19 | 1 343 150,45 | 39 463,70 | 2 077,04 | 18 714 662,60 | 18 153 222,72 | 533 367,86 | 28 072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району - Пронский муниципальный район | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 13 180 190,00 | 12 784 784,30 | 375 635,41 | 19 770,29 | 11 423 969,60 | 11 081 250,52 | 325 583,12 | 17 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 322 297 116,11 | 312 628 202,56 | 9 185 467,82 | 483 445,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 592 060,64 | 124 734 299,07 | 3 664 873,73 | 192 888,13 | 193 705 055,47 | 187 893 903,49 | 5 520 594,09 | 290 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 102 696 015,38 | 99 615 134,85 | 2 926 836,50 | 154 044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 574 736,40 | 37 417 494,30 | 1 099 379,99 | 57 862,11 | 64 121 278,98 | 62 197 640,55 | 1 827 456,51 | 96 181,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Сасово | 33 285 107,26 | 32 286 554,05 | 948 625,54 | 49 927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 699 629,40 | 7 468 640,52 | 219 439,44 | 11 549,44 | 25 585 477,86 | 24 817 913,53 | 729 186,10 | 38 378,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 126 799 811,30 | 122 995 816,96 | 3 613 794,60 | 190 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 879 820,77 | 60 023 426,40 | 1 763 574,91 | 92 819,75 | 64 919 990,53 | 62 972 390,56 | 1 850 219,69 | 97 379,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Захаровский муниципальный район | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 23 699 462,00 | 22 988 478,13 | 675 434,68 | 35 549,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 993,00 | 1 589 823,21 | 46 711,30 | 2 458,49 | 22 060 469,00 | 21 398 654,92 | 628 723,38 | 33 090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 5 158 151,27 | 5 003 406,73 | 147 007,31 | 7 737,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 151,27 | 4 033 406,73 | 118 507,31 | 6 237,23 | 1 000 000,00 | 970 000,00 | 28 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району - Пронский муниципальный район | 7 723 253,70 | 7 491 556,09 | 220 112,73 | 11 584,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 723 253,70 | 7 491 556,09 | 220 112,73 | 11 584,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 249 246 479,78 | 241 769 085,42 | 7 103 524,67 | 373 869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 706 000,01 | 147 154 819,49 | 4 323 621,01 | 252 847,41 | 97 540 480,29 | 94 614 265,93 | 2 779 903,66 | 121 022,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 46 138 117,50 | 44 753 973,98 | 1 314 936,40 | 69 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 201 748,07 | 27 355 695,38 | 803 749,81 | 42 302,62 | 17 936 369,69 | 17 398 278,60 | 511 186,59 | 26 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 51 737 822,10 | 50 185 687,46 | 1 474 527,90 | 77 606,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 561 942,81 | 28 675 084,26 | 842 515,38 | 44 342,91 | 22 175 879,55 | 21 510 603,20 | 632 012,52 | 33 263,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ухоловский муниципальный район | 15 900 410,10 | 15 423 397,80 | 453 161,68 | 23 850,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900 410,10 | 15 423 397,80 | 453 161,68 | 23 850,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Сараевский муниципальный район | 5 881 839,30 | 5 705 384,13 | 167 632,40 | 8 822,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 881 839,30 | 5 705 384,13 | 167 632,40 | 8 822,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 50 157 990,90 | 48 653 251,17 | 1 429 502,72 | 75 237,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 230 155,85 | 18 653 251,17 | 548 059,43 | 28 845,26 | 30 927 835,05 | 30 000 000,00 | 881 443,29 | 46 391,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Клепиковский муниципальный район | 7 308 113,40 | 7 088 870,00 | 208 281,23 | 10 962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 308 113,40 | 7 088 870,00 | 208 281,23 | 10 962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 36 420 120,68 | 35 327 517,05 | 1 037 973,46 | 54 630,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 420 120,68 | 35 327 517,05 | 1 037 973,46 | 54 630,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 24 378 189,30 | 23 646 843,62 | 694 778,42 | 36 567,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759 632,60 | 3 646 843,62 | 107 149,56 | 30 927,83 | 20 618 556,70 | 20 000 000,00 | 587 628,86 | 5 639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 322 490 999,18 | 312 816 269,30 | 9 190 993,34 | 483 736,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 496 910,59 | 268 202 003,37 | 7 880 161,82 | 414 745,40 | 45 994 088,59 | 44 614 265,93 | 1 310 831,52 | 68 991,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | 165 855 592,22 | 160 879 924,51 | 4 726 884,32 | 248 783,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 861 503,63 | 116 265 658,58 | 3 416 052,80 | 179 792,25 | 45 994 088,59 | 44 614 265,93 | 1 310 831,52 | 68 991,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 156 635 406,96 | 151 936 344,79 | 4 464 109,02 | 234 953,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 635 406,96 | 151 936 344,79 | 4 464 109,02 | 234 953,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 586 568 135,66 | 568 971 091,85 | 16 717 191,59 | 879 852,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 574 047,07 | 524 356 825,92 | 15 406 360,07 | 810 861,08 | 45 994 088,59 | 44 614 265,93 | 1 310 831,52 | 68 991,14 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 33 412 628,70 | 32 410 249,84 | 952 259,93 | 50 118,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 412 628,70 | 32 410 249,84 | 952 259,93 | 50 118,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Касимовский муниципальный район | 57 124 949,40 | 55 411 200,94 | 1 628 061,05 | 85 687,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 124 949,40 | 55 411 200,94 | 1 628 061,05 | 85 687,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 87 315 102,90 | 84 695 649,83 | 2 488 480,41 | 130 972,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 315 102,90 | 84 695 649,83 | 2 488 480,41 | 130 972,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 58 378 590,90 | 56 627 233,20 | 1 663 789,79 | 87 567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 378 590,90 | 56 627 233,20 | 1 663 789,79 | 87 567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | 120 460 562,10 | 116 846 745,29 | 3 433 125,94 | 180 690,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 466 473,51 | 72 232 479,36 | 2 122 294,42 | 111 699,73 | 45 994 088,59 | 44 614 265,93 | 1 310 831,52 | 68 991,14 |
| Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 31 838 383,80 | 30 883 232,30 | 907 393,93 | 47 757,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 838 383,80 | 30 883 232,30 | 907 393,93 | 47 757,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 57 576 635,96 | 55 849 336,91 | 1 640 934,10 | 86 364,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 576 635,96 | 55 849 336,91 | 1 640 934,10 | 86 364,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Сапожковский муниципальный район | 54 346 386,60 | 52 715 995,05 | 1 548 871,98 | 81 519,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 346 386,60 | 52 715 995,05 | 1 548 871,98 | 81 519,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 3 238 916,40 | 3 141 748,91 | 92 309,12 | 4 858,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238 916,40 | 3 141 748,91 | 92 309,12 | 4 858,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Сасовский муниципальный район | 43 902 114,30 | 42 585 050,90 | 1 251 210,22 | 65 853,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 902 114,30 | 42 585 050,90 | 1 251 210,22 | 65 853,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 38 973 864,60 | 37 804 648,68 | 1 110 755,12 | 58 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 973 864,60 | 37 804 648,68 | 1 110 755,12 | 58 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 547 062 196,18 | 530 650 330,40 | 15 591 272,50 | 820 593,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 062 196,18 | 530 650 330,40 | 15 591 272,50 | 820 593,28 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 53 807 937,30 | 52 193 699,19 | 1 533 526,20 | 80 711,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 807 937,30 | 52 193 699,19 | 1 533 526,20 | 80 711,91 |
| Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | 56 224 793,70 | 54 538 049,88 | 1 602 406,65 | 84 337,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 224 793,70 | 54 538 049,88 | 1 602 406,65 | 84 337,17 |
| Итого по муниципальному образованию - Рыбновский муниципальный район | 294 303 407,98 | 285 474 305,81 | 8 387 647,06 | 441 455,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 303 407,98 | 285 474 305,81 | 8 387 647,06 | 441 455,11 |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 6 457 281,30 | 6 263 562,87 | 184 032,51 | 9 685,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 457 281,30 | 6 263 562,87 | 184 032,51 | 9 685,92 |
| Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 66 726 610,20 | 64 724 811,91 | 1 901 708,38 | 100 089,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 726 610,20 | 64 724 811,91 | 1 901 708,38 | 100 089,91 |
| Итого по муниципальному образованию - Чучковский муниципальный район | 32 611 120,20 | 31 632 786,59 | 929 416,93 | 48 916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 611 120,20 | 31 632 786,59 | 929 416,93 | 48 916,68 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 7 690 371,30 | 7 459 660,17 | 219 175,56 | 11 535,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 690 371,30 | 7 459 660,17 | 219 175,56 | 11 535,57 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 29 240 674,20 | 28 363 453,98 | 833 359,21 | 43 861,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 240 674,20 | 28 363 453,98 | 833 359,21 | 43 861,01 |

|  | Приложение № 3 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наиме-нование муни-ципаль-ного образо-вания | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуа-тацию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквар-тирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь, кв. м | коли-чество чело-век |  |  | площадь земельно-го участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  |  | дата | кв. м | кв. м |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. |  |  | х | х | 58 216,12 | 3 351 | х | 61 461,72 | 257 843,73 | х | х |
| По Программе 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 58 078,72 | 3 346 | х | 61 167,72 | 256 662,73 | х | х |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов |  |  | х | х | 7 598,00 | 497 | x | 6 194,30 | 31 726,00 | х | х |
| 1 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 10а | 1917 | 18.12.2009 | 230,40 | 13 | 31.12.2023 | 183,50 | 455,00 | 62:26:0010813:46 | сформирован под одним домом |
| 2 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 12 | 1917 | 19.12.2009 | 628,80 | 51 | 31.12.2023 | 620,10 | 2 415,00 | 62:26:0010813:50 | сформирован под одним домом |
| 3 |  | г. Касимов, ул. Большакова, д. 20 | 1917 | 24.11.2011 | 205,10 | 11 | 31.12.2023 | 175,50 | 969,00 | 62:26:0010905:60 | сформирован под одним домом |
| 4 |  | г. Касимов, ул. Воеводина, д. 14 | 1917 | 10.04.2014 | 268,00 | 19 | 31.12.2023 | 190,00 | 1 265,00 | 62:26:0010920:3 | сформирован под одним домом |
| 5 |  | г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 27 | 1957 | 07.11.2013 | 335,70 | 23 | 31.12.2023 | 258,00 | 3 612,00 | 62:26:0010102:15 | сформирован под одним домом |
| 6 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 3 | 1971 | 19.12.2009 | 426,90 | 28 | 31.12.2023 | 249,00 | 732,00 | 62:26:0010201:1037 | сформирован под одним домом |
| 7 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 10 | 1959 | 03.12.2015 | 405,60 | 18 | 31.12.2023 | 268,90 | 1 739,00 | 62:26:010201:27 | сформирован под одним домом |
| 8 |  | г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 1917 | 13.05.2013 | 238,50 | 15 | 31.12.2023 | 205,40 | 589,00 | 62:26:0010813:4 | сформирован под одним домом |
| 9 |  | г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1917 | 04.03.2013 | 122,70 | 5 | 31.12.2023 | 109,40 | 727,00 | 62:26:0010819:28 | сформирован под одним домом |
| 10 |  | г. Касимов, пер. Ленина, д. 7-а | 1917 | 21.12.2012 | 276,00 | 21 | 31.12.2023 | 154,90 | 1 353,00 | 62:26:0011009:62 | сформирован под одним домом |
| 11 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 12, корп. а | 1917 | 03.12.2015 | 171,40 | 6 | 31.12.2023 | 186,00 | 1 006,00 | 62:26:0010904:533 | сформирован под одним домом |
| 12 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 22 | 1917 | 12.12.2013 | 91,60 | 7 | 31.12.2023 | 110,60 | 1 489,00 | 62:26:0010904:15 | сформирован под одним домом |
| 13 |  | г. Касимов, ул. Московская, д. 1-а | 1956 | 13.03.2012 | 353,60 | 16 | 31.12.2023 | 187,00 | 1 303,00 | 62:26:0010816:405 | сформирован под одним домом |
| 14 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 3 | 1978 | 16.07.2013 | 89,80 | 6 | 31.12.2023 | 128,00 | 861,00 | 62:26:0010108:39 | сформирован под одним домом |
| 15 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 7 | 1978 | 25.09.2013 | 120,40 | 13 | 31.12.2023 | 232,00 | 185,00 | 62:26:0010108:47 | сформирован под одним домом |
| 16 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 8 | 1978 | 08.07.2013 | 132,20 | 12 | 31.12.2023 | 142,00 | 145,00 | 62:26:0010108:46 | сформирован под одним домом |
| 17 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 9 | 1978 | 08.07.2013 | 142,40 | 13 | 31.12.2023 | 174,00 | 166,00 | 62:26:0010108:45 | сформирован под одним домом |
| 18 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 30 | 1917 | 29.07.2016 | 102,20 | 6 | 31.12.2023 | 162,30 | 1 401,00 | 62:26:0010816:38 | сформирован под одним домом |
| 19 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 46 | 1917 | 08.07.2013 | 196,70 | 17 | 31.12.2023 | 284,00 | 832,00 | 62:26:0010815:544 | сформирован под одним домом |
| 20 |  | г. Касимов, ул. Нариманова, д. 27 | 1917 | 18.12.2009 | 283,70 | 20 | 31.12.2023 | 215,60 | 997,00 | 62:26:0010920:47 | сформирован под одним домом |
| 21 |  | г. Касимов, ул. Поселок Фабрика, д. 2 | 1936 | 09.06.2016 | 455,20 | 29 | 31.12.2023 | 300,00 | 644,00 | 62:26:0010802:13 | сформирован под одним домом |
| 22 |  | г. Касимов, ул. Свердлова, д. 19 | 1917 | 10.11.2010 | 792,70 | 61 | 31.12.2023 | 553,90 | 1 303,00 | 62:26:0010815:3 | сформирован под одним домом |
| 23 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10 | 1917 | 18.05.2012 | 707,40 | 34 | 31.12.2023 | 407,00 | 1 710,00 | 62:26:0010901:3 | сформирован под одним домом |
| 24 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10-б | 1917 | 25.09.2013 | 272,00 | 15 | 31.12.2023 | 265,20 | 3 489,00 | 62:26:0010901:6 | сформирован под одним домом |
| 25 |  | г. Касимов, ул. Федоровой, д. 21 | 1917 | 03.12.2015 | 169,70 | 14 | 31.12.2023 | 162,20 | 999,00 | 62:26:0010920:474 | сформирован под одним домом |
| 26 |  | г. Касимов, ул. Широкая, д. 1 | 1957 | 12.07.2012 | 379,30 | 24 | 31.12.2023 | 269,80 | 1 340,00 | 62:26:0010101:16 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань |  |  | x | x | 1 605,30 | 123 | x | 2 384,30 | 6 110,00 | x | x |
| 27 |  | г. Рязань, ул. Введенская, д. 143 | 1917 | 05.09.2016 | 124,60 | 10 | 01.09.2025 | 258,30 | 601,00 | 62:29:0080047:1 | сформирован под одним домом |
| 28 |  | г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 234 | 1918 | 05.09.2016 | 122,70 | 5 | 01.09.2025 | 222,80 | 975,00 | 62:29:0060030:58 | сформирован под одним домом |
| 29 |  | г. Рязань, 3-й Новопавловский проезд, д. 14 | 1958 | 05.09.2016 | 160,70 | 8 | 01.09.2025 | 430,40 | 504,00 | 62:29:0070034:5879 | сформирован под одним домом |
| 30 |  | г. Рязань, ул. Новослободская, д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 240,50 | 12 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |
| 31 |  | г. Рязань, ул. поселок Мехзавода, д. 12 | 1956 | 10.12.2014 | 74,60 | 12 | 31.12.2023 | 120,70 | 315,00 | 62:29:0060035:214 | сформирован под одним домом |
| 32 |  | г. Рязань, ул. Свободы, д. 92 | 1935 | 06.05.2014 | 275,50 | 20 | 31.12.2023 | 242,00 | 978,00 | 62:29:0080046:707 | сформирован под одним домом |
| 33 |  | г. Рязань, ул. Товарный двор (станция Рязань-2), д. 29 | 1900 | 10.12.2014 | 201,80 | 12 | 31.12.2023 | 240,50 | 634,00 | 62:29:0070042:35 | сформирован под одним домом |
| 34 |  | г. Рязань, ул. Цветной бульвар, д. 5 | 1918 | 05.09.2016 | 404,90 | 44 | 01.09.2025 | 575,60 | 922,00 | 62:29:0070044:82 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово |  |  | x | x | 922,82 | 54 | x | 933,45 | 4 181,00 | x | x |
| 35 |  | г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 3а | 1882 | 16.08.2013 | 117,30 | 8 | 31.12.2023 | 117,30 | 783,00 | 62:27:0010910:15 | сформирован под одним домом |
| 36 |  | г. Сасово, ул. Новикова-Прибоя, д. 45-а | 1960 | 16.10.2014 | 525,70 | 23 | 31.12.2023 | 348,33 | 1 650,00 | 62:27:0011211:42 | сформирован под одним домом |
| 37 |  | г. Сасово, ул. Поселковая, д. 26а | 1960 | 09.09.2016 | 130,70 | 16 | 31.12.2023 | 182,70 | 998,00 | 62:27:0010907:54 | сформирован под одним домом |
| 38 |  | г. Сасово, ул. Садовая, д. 20 | 1918 | 18.10.2016 | 149,12 | 7 | 31.12.2023 | 285,12 | 750,00 | 62:27:0011117:5 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин |  |  | х | х | 4 052,20 | 210 | x | 4 129,40 | 18 626,00 | x | x |
| 39 |  | г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 15 | 1941 | 24.09.2013 | 570,50 | 21 | 31.12.2023 | 373,70 | 2 216,00 | 62:19:0520101:523 | сформирован под одним домом |
| 40 |  | г. Скопин, ул. Лермонтова, д. 5а | 1918 | 23.07.2012 | 134,20 | 14 | 01.09.2025 | 286,10 | 1 254,00 |  | не сформирован |
| 41 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 15 | 1946 | 29.12.2016 | 521,70 | 30 | 31.12.2023 | 714,20 | 2 313,00 | 62:28:0050203:788 | сформирован под одним домом |
| 42 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 16 | 1948 | 24.09.2013 | 411,40 | 31 | 31.12.2023 | 634,40 | 3 000,00 | 62:28:0050202:314 | сформирован под одним домом |
| 43 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 20 | 1950 | 24.09.2013 | 421,70 | 18 | 31.12.2023 | 269,40 | 835,00 | 62:28:0050202:9 | сформирован под одним домом |
| 44 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 22 | 1950 | 24.09.2013 | 429,60 | 17 | 31.12.2023 | 270,00 | 982,00 | 62:28:0050202:10 | сформирован под одним домом |
| 45 |  | г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Ленина, д. 3 | 1929 | 25.07.2012 | 361,90 | 12 | 01.09.2025 | 457,50 | 3 127,00 |  | не сформирован |
| 46 |  | г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1917 | 17.07.2012 | 215,30 | 11 | 01.09.2025 | 222,30 | 950,00 |  | не сформирован |
| 47 |  | г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Парковая, д. 5 | 1939 | 12.10.2015 | 649,70 | 42 | 31.12.2023 | 646,80 | 2 778,00 | 62:19:1280201:226 | сформирован под одним домом |
| 48 |  | г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 16 | 1950 | 20.04.2016 | 336,20 | 14 | 31.12.2023 | 255,00 | 1 171,00 | 62:19:0520101:153 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район |  |  | х | х | 426,60 | 17 | x | 316,60 | 978,00 | x | x |
| 49 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 73 | 1955 | 03.10.2013 | 151,40 | 9 | 31.12.2023 | 119,70 | 373,00 | 62:02:0010104:604 | сформирован под одним домом |
| 50 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 75 | 1955 | 03.10.2013 | 275,20 | 8 | 31.12.2023 | 196,90 | 605,00 | 62:02:0010104:569 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район |  |  | х | х | 1 389,80 | 68 | х | 1 248,90 | 2 501,00 | x | x |
| 51 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 16 | 1959 | 29.08.2016 | 377,40 | 22 | 01.09.2025 | 414,30 | 1 387,00 | 62:04:2250103:532 | не сформирован |
| 52 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 17 | 1956 | 29.08.2016 | 365,40 | 22 | 01.09.2025 | 377,60 | 557,00 | 62:04:2250103:437 | не сформирован |
| 53 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 18 | 1960 | 29.08.2016 | 647,00 | 24 | 01.09.2025 | 457,00 | 557,00 | 62:04:2250103:437 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район |  |  | х | х | 177,80 | 7 | х | 278,27 | 923,00 | x | x |
| 54 |  | г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д. 8 | 1896 | 21.09.2015 | 177,80 | 7 | 31.12.2023 | 278,27 | 923,00 |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район |  |  | x | x | 4 555,90 | 240 | x | 2 944,70 | 12 197,34 | x | x |
| 55 |  | д. Каменка, ул. Привокзальная, д. 17 | 1890 | 23.04.2015 | 208,30 | 15 | 31.12.2023 | 178,90 | 1 868,64 |  | не сформирован |
| 56 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 11 | 1957 | 07.07.2016 | 916,60 | 36 | 01.09.2025 | 622,20 | 1 550,00 |  | не сформирован |
| 57 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 15 | 1957 | 30.12.2016 | 436,90 | 27 | 01.09.2025 | 282,90 | 864,00 |  | не сформирован |
| 58 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 17 | 1957 | 30.12.2016 | 434,50 | 19 | 01.09.2025 | 283,00 | 2 255,00 |  | не сформирован |
| 59 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 19 | 1957 | 30.12.2016 | 437,70 | 20 | 01.09.2025 | 283,00 | 738,00 |  | не сформирован |
| 60 |  | г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 3 | 1958 | 03.07.2014 | 914,20 | 43 | 31.12.2023 | 278,50 | 2 687,70 | 62:06:0010613:791 | сформирован под одним домом |
| 61 |  | г. Кораблино, ул. Школьная, д. 13 | 1958 | 02.02.2016 | 860,50 | 33 | 01.09.2025 | 737,70 | 1 107,00 |  | не сформирован |
| 62 |  | п. Быковская Степь, ул. Центральная, д. 6 | 1960 | 30.03.2016 | 347,20 | 47 | 01.09.2025 | 278,50 | 1 127,00 |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район |  |  | x | x | 3 372,30 | 189 | x | 7 574,80 | 9 966,00 | x | x |
| 63 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Центральная, д. 8 | 1950 | 30.12.2015 | 112,80 | 5 | 01.09.2025 | 90,00 | 290,00 | 62:07:0020101:282 | сформирован под одним домом |
| 64 |  | р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 50 | 1932 | 22.01.2013 | 274,50 | 13 | 31.12.2023 | 325,00 | 424,00 | 62:07:0010104:1569 | сформирован под одним домом |
| 65 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 2 | 1960 | 31.03.2015 | 268,30 | 15 | 31.12.2023 | 466,50 | 305,00 | 62:07:0010101:1311 | сформирован под одним домом |
| 66 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 3 | 1935 | 03.04.2012 | 226,80 | 17 | 01.09.2025 | 376,70 | 831,00 | 62:07:0010101:1313 | сформирован под одним домом |
| 67 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Горняцкая, д. 21 | 1955 | 30.12.2015 | 43,50 | 2 | 31.12.2023 | 255,70 | 349,00 | 62:07:0020101:467 | сформирован под одним домом |
| 68 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Комсомольская, д.1 | 1950 | 02.10.2015 | 55,90 | 3 | 01.09.2025 | 70,00 | 178,00 | 62:07:0020101:474 | сформирован под одним домом |
| 69 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Первомайская, д. 4 | 1952 | 30.12.2015 | 99,10 | 6 | 01.09.2025 | 100,90 | 352,00 | 62:07:0020101:477 | сформирован под одним домом |
| 70 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 12 | 1950 | 22.12.2015 | 309,40 | 24 | 01.09.2025 | 401,20 | 355,00 | 62:07:0020102:451 | сформирован под одним домом |
| 71 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 13 | 1958 | 06.04.2016 | 351,40 | 31 | 01.09.2025 | 489,20 | 747,00 | 62:07:0020102:452 | сформирован под одним домом |
| 72 |  | п. Горняк, ул. Стаханова, д. 20 | 1958 | 06.04.2016 | 364,00 | 24 | 01.09.2025 | 491,00 | 332,00 | 62:07:0020102:453 | сформирован под одним домом |
| 73 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 20 | 1967 | 27.05.2013 | 95,80 | 3 | 31.12.2023 | 756,00 | 560,00 | 62:07:0020206:453 | сформирован под одним домом |
| 74 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 22 | 1967 | 27.05.2013 | 192,80 | 6 | 31.12.2023 | 756,00 | 553,00 | 62:07:0020206:454 | сформирован под одним домом |
| 75 |  | п. совхоза Большевик, ул. Малая, д. 2 | 1968 | 19.12.2013 | 28,00 | 4 | 01.09.2025 | 131,60 | 1 487,00 | 62:07:0050101:345 | сформирован под одним домом |
| 76 |  | п. Южный, ул. Октябрьская, д. 2 | 1962 | 19.12.2013 | 296,90 | 12 | 31.12.2023 | 726,00 | 497,00 | 62:07:0030110:566 | сформирован под одним домом |
| 77 |  | р.п. Центральный, ул. Калинина, д. 8 | 1952 | 09.04.2015 | 132,80 | 4 | 31.12.2023 | 586,00 | 653,00 | 62:07:0020219:1848 | сформирован под одним домом |
| 78 |  | п. Центральный, ул. Ленина, д. 6 | 1953 | 11.06.2015 | 39,40 | 1 | 01.09.2025 | 509,00 | 533,00 | 62:07:0020219:1859 | сформирован под одним домом |
| 79 |  | п. Центральный, ул. Садовая, д. 2 | 1956 | 19.12.2013 | 20,60 | 1 | 01.09.2025 | 291,00 | 203,00 | 62:07:0020219:1072 | сформирован под одним домом |
| 80 |  | р.п. Центральный, ул. Садовая, д. 12 | 1958 | 29.12.2015 | 90,50 | 3 | 31.12.2023 | 262,00 | 337,00 | 62:07:0020219:1865 | сформирован под одним домом |
| 81 |  | р.п. Центральный, ул. Советская, д. 10 | 1952 | 02.11.2015 | 369,80 | 15 | 31.12.2023 | 491,00 | 980,00 | 62:07:0020219:921 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район |  |  | х | х | 4 298,60 | 255 | х | 5 973,90 | 12 404,00 | х | х |
| 82 |  | г. Михайлов, ул. Красной Армии, д. 11 | 1971 | 31.12.2015 | 101,00 | 3 | 01.09.2025 | 135,70 | 240,00 | 62:08:0060222:167 | сформирован под одним домом |
| 83 |  | г. Михайлов, ст. Михайлов, д. 26 | 1962 | 31.12.2015 | 204,80 | 16 | 01.09.2025 | 329,80 | 695,00 | 62:08:0060235:225 | сформирован под одним домом |
| 84 |  | г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Новая, д. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 411,40 | 22 | 01.09.2025 | 254,40 | 1 156,00 | 62:08:0060314:45 | сформирован под одним домом |
| 85 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка, ул. Гагарина, д. 8 | 1961 | 31.12.2015 | 211,00 | 11 | 01.09.2025 | 202,70 | 332,00 | 62:08:0022002:213 | сформирован под одним домом |
| 86 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка, ул. Мира, д. 2 | 1967 | 31.12.2015 | 419,00 | 19 | 01.09.2025 | 286,30 | 1 203,00 | 62:08:0022002:4 | сформирован под одним домом |
| 87 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка, ул. Береговая, д. 8 | 1928 | 31.12.2015 | 330,40 | 27 | 01.09.2025 | 291,50 | 465,00 | 62:080000000:1314 | сформирован под одним домом |
| 88 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1940 | 31.12.2015 | 319,70 | 20 | 01.09.2025 | 726,20 | 947,00 | 62:08:0022201:359 | сформирован под одним домом |
| 89 |  | р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 6 | 1913 | 31.12.2015 | 368,80 | 22 | 01.09.2025 | 534,90 | 1 302,00 | 62:08:0050110:565 | сформирован под одним домом |
| 90 |  | р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 8 | 1917 | 31.12.2015 | 394,50 | 19 | 01.09.2025 | 695,40 | 1 237,00 | 62:08:0050110:449 | сформирован под одним домом |
| 91 |  | р.п. Октябрьский, ул. Пионерская, д. 7 | 1917 | 31.12.2015 | 113,90 | 8 | 01.09.2025 | 188,10 | 323,00 | 62:08:0050107:155 | сформирован под одним домом |
| 92 |  | р.п. Октябрьский, ул. Симбирская, д. 5 | 1917 | 31.12.2015 | 272,60 | 15 | 01.09.2025 | 253,80 | 415,00 | 62:080050102:312 | сформирован под одним домом |
| 93 |  | п. Трепольский, д. 4 | 1968 | 31.12.2015 | 432,90 | 26 | 01.09.2025 | 361,20 | 897,00 | 62:08:0010903:127 | сформирован под одним домом |
| 94 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Лесная, д. 6 | 1971 | 31.12.2015 | 239,80 | 20 | 01.09.2025 | 427,10 | 500,00 |  | не сформирован |
| 95 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Лесная, д. 8 | 1971 | 31.12.2015 | 192,90 | 9 | 01.09.2025 | 427,10 | 623,00 | 62:08:0033801:332 | сформирован под одним домом |
| 96 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Школьная, д. 5 | 1969 | 31.12.2015 | 96,00 | 10 | 01.09.2025 | 334,60 | 874,00 | 62:08:0033801:267 | сформирован под одним домом |
| 97 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Школьная, д. 7 | 1969 | 31.12.2015 | 109,80 | 7 | 01.09.2025 | 334,60 | 834,00 | 62:08:0033801:263 | сформирован под одним домом |
| 98 |  | с. Голдино, ул. Совхозная, д. 19 | 1970 | 31.12.2015 | 80,10 | 1 | 01.09.2025 | 190,50 | 361,00 | 62:08:0033101:270 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район |  |  | x | x | 1 503,10 | 94 | x | 1 581,10 | 4 138,00 | x | x |
| 99 |  | п. Погореловский, ул. Садовая, д. 24 | 1960 | 06.02.2013 | 540,60 | 29 | 31.12.2023 | 607,60 | 2 000,00 | 62:11:0090101:310 | сформирован под одним домом |
| 100 |  | р.п. Пронск, пл. Новая, д. 2 | 1967 | 06.07.2016 | 393,00 | 26 | 01.09.2025 | 403,00 | 510,00 | 62:11:0020109:536 | сформирован под одним домом |
| 101 |  | р.п. Пронск, ул. Первомайская, д. 1 | 1952 | 15.07.2015 | 187,90 | 16 | 31.12.2023 | 189,50 | 788,00 | 62:11:0020113:372 | сформирован под одним домом |
| 102 |  | с. Маклаково, ул. Новая, д. 18 | 1950 | 31.03.2016 | 381,60 | 23 | 01.09.2025 | 381,00 | 840,00 | 62:11:0090801:1065 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район |  |  | х | х | 7 156,50 | 392 | х | 6 521,70 | 27 749,80 | x | x |
| 103 |  | г. Рыбное, ул. платформа 187 км, д. 3 | 1942 | 27.12.2016 | 96,40 | 7 | 01.09.2025 | 167,90 | 2 500,00 |  | не сформирован |
| 104 |  | г. Рыбное, ул. платформа 187 км, д. 4 | 1942 | 27.12.2016 | 150,20 | 6 | 01.09.2025 | 196,20 | 2 775,00 |  | не сформирован |
| 105 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 41 | 1897 | 27.12.2016 | 247,40 | 19 | 01.09.2025 | 339,20 | 2 366,00 |  | не сформирован |
| 106 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 42 | 1897 | 27.12.2016 | 295,70 | 11 | 01.09.2025 | 428,30 | 1 737,00 |  | не сформирован |
| 107 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональная, д. 1 | 1979 | 27.12.2016 | 217,30 | 19 | 01.09.2025 | 249,00 | 620,00 | 62:13:0010104:2000 | сформирован под одним домом |
| 108 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональная, д. 3 | 1981 | 27.12.2016 | 180,10 | 11 | 01.09.2025 | 181,40 | 1 019,00 |  | не сформирован |
| 109 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональная, д. 31 | 1981 | 24.12.2016 | 159,20 | 9 | 01.09.2025 | 354,90 | 1 350,00 | 62:13:0010104:2003 | сформирован под одним домом |
| 110 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 27.12.2016 | 635,40 | 27 | 01.09.2025 | 429,30 | 857,00 | 62:13:0010105:1052 | сформирован под одним домом |
| 111 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 5 | 1937 | 27.12.2016 | 695,80 | 36 | 01.09.2025 | 489,50 | 1 080,00 | 62:13:0010105:1051 | сформирован под одним домом |
| 112 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 7 | 1958 | 27.12.2016 | 637,50 | 38 | 01.09.2025 | 425,00 | 884,00 | 62:13:0010105:1049 | сформирован под одним домом |
| 113 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 9 | 1961 | 27.12.2016 | 646,80 | 39 | 01.09.2025 | 393,60 | 863,00 | 62:13:0010105:1050 | сформирован под одним домом |
| 114 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 450,90 | 22 | 01.09.2025 | 512,10 | 702,00 | 62:13:0010105:1181 | сформирован под одним домом |
| 115 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 11 | 1960 | 27.12.2016 | 628,30 | 31 | 01.09.2025 | 431,30 | 833,00 | 62:13:0010105:1060 | сформирован под одним домом |
| 116 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 343,00 | 16 | 01.09.2025 | 521,60 | 2 447,80 | 62:13:0010301:778 | сформирован под одним домом |
| 117 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 8 | 1961 | 27.12.2016 | 578,20 | 20 | 01.09.2025 | 473,70 | 1 305,00 | 62:13:0010301:777 | сформирован под одним домом |
| 118 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 595,70 | 39 | 01.09.2025 | 524,70 | 5 374,00 |  | не сформирован |
| 119 |  | г. Рыбное, ул. Набережная 2-я, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 285,90 | 13 | 01.09.2025 | 148,80 | 440,00 | 62:13:0010204:425 | сформирован под одним домом |
| 120 |  | г. Рыбное, ул. Путейская, д. 14а | 1971 | 27.12.2016 | 312,70 | 29 | 01.09.2025 | 255,20 | 597,00 | 62:13:0010105:1308 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район |  |  | х | х | 2 447,30 | 168 | х | 1 851,75 | 19 084,00 | x | x |
| 121 |  | г. Ряжск, ул. Ильича, д. 39 | 1917 | 18.03.2015 | 143,50 | 8 | 31.12.2023 | 142,40 | 1 159,00 | 62:14:0010206:14 | сформирован под одним домом |
| 122 |  | г. Ряжск, ул. Кирова, д. 20 | 1917 | 28.10.2016 | 102,90 | 14 | 01.09.2025 | 102,90 | 901,00 | 62:14:0010158:12 | сформирован под одним домом |
| 123 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 16 | 1917 | 08.09.2015 | 277,90 | 19 | 31.12.2023 | 144,85 | 754,00 | 62:14:0010155:335 | сформирован под одним домом |
| 124 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1901 | 03.08.2015 | 185,40 | 13 | 31.12.2023 | 193,60 | 1 115,00 | 62:14:0010166:20 | сформирован под одним домом |
| 125 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 16 | 1897 | 03.03.2016 | 263,90 | 17 | 01.09.2025 | 176,90 | 1 122,00 | 62:14:0010168:21 | не сформирован |
| 126 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 27 | 1917 | 15.12.2015 | 347,40 | 17 | 01.09.2025 | 187,05 | 1 225,00 | 62:14:0010167:13 | не сформирован |
| 127 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 34 | 1916 | 28.10.2016 | 66,30 | 3 | 01.09.2025 | 66,30 | 775,00 | 62:14:0010162:18 | не сформирован |
| 128 |  | г. Ряжск, ул. Ленина, д. 25 | 1917 | 15.12.2015 | 169,40 | 15 | 01.09.2025 | 169,40 | 1 436,00 | 62:14:0010155:336 | сформирован под одним домом |
| 129 |  | г. Ряжск, ул. Мельзаводская, д. 128 | 1950 | 03.08.2015 | 161,00 | 9 | 31.12.2023 | 161,00 | 643,00 | 62:14:0010263:7 | сформирован под одним домом |
| 130 |  | г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 70 | 1916 | 27.12.2016 | 157,10 | 5 | 01.09.2025 | 157,10 | 1 176,00 | 62:14:0010236:6 | сформирован под одним домом |
| 131 |  | г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 54 | 1953 | 15.12.2015 | 450,00 | 32 | 01.09.2025 | 227,75 | 7 518,00 | 62:14:0010202:13 | не сформирован |
| 132 |  | г. Ряжск, ул. Станционная, д. 4 | 1889 | 18.03.2015 | 122,50 | 16 | 31.12.2023 | 122,50 | 1 260,00 | 62:14:0010265:159 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район |  |  | х | х | 4 065,10 | 263 | х | 4 726,07 | 30 410,00 | x | x |
| 133 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 3 | 1992 | 01.12.2014 | 411,80 | 25 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 226,00 | 65:15:0040911:227 | сформирован под одним домом |
| 134 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 4 | 1992 | 01.12.2014 | 410,50 | 17 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 242,00 | 62:15:0040911:228 | сформирован под одним домом |
| 135 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 6 | 1992 | 01.12.2014 | 410,00 | 24 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 110,00 | 62:15:0040911:226 | сформирован под одним домом |
| 136 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 3 | 1974 | 01.12.2014 | 379,50 | 21 | 31.12.2023 | 270,72 | 1 062,00 | 62:15:0040911:55 | сформирован под одним домом |
| 137 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 4 | 1957 | 19.10.2015 | 40,60 | 4 | 31.12.2023 | 462,00 | 16 935,00 | 62:15:0040911:202 | не сформирован |
| 138 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 8 | 1992 | 01.12.2014 | 310,70 | 23 | 31.12.2023 | 586,64 | 1 210,00 | 62:15:0040911:225 | сформирован под одним домом |
| 139 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 9 | 1992 | 01.12.2014 | 305,60 | 19 | 31.12.2023 | 586,64 | 1 152,00 | 62:15:0040911:224 | сформирован под одним домом |
| 140 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 10 | 1992 | 01.12.2014 | 240,40 | 27 | 31.12.2023 | 587,39 | 1 303,00 | 62:15:0040911:223 | сформирован |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | под одним домом |
| 141 |  | п. учхоза «Стенькино», ул. Центральная, д. 11 | 1964 | 25.02.2014 | 470,30 | 24 | 31.12.2023 | 462,30 | 1 671,00 | 62:15:0020401:37 | сформирован под одним домом |
| 142 |  | с. Болошнево, ул. Новая, д. 3 | 1964 | 01.12.2014 | 524,00 | 23 | 31.12.2023 | 398,13 | 2 175,00 | 62:15:0041104:94 | сформирован под одним домом |
| 143 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 1 | 1964 | 15.06.2015 | 287,40 | 23 | 31.12.2023 | 272,90 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| 144 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 2 | 1964 | 15.06.2015 | 274,30 | 33 | 31.12.2023 | 243,60 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район |  |  | х | х | 1 322,20 | 73 | х | 1 567,88 | 36 225,00 | x | x |
| 145 |  | р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1970 | 29.11.2016 | 269,90 | 15 | 01.09.2025 | 454,40 | 1 623,00 | 62:16:0040101:4 | сформирован под одним домом |
| 146 |  | р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 6 | 1955 | 20.09.2012 | 53,10 | 5 | 01.09.2025 | 103,00 | 30 000,00 | 62:16:0010118:40 | сформирован под одним домом |
| 147 |  | р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 39 | 1958 | 04.04.2014 | 307,20 | 20 | 01.09.2025 | 269,40 | 562,00 | 62:16:0040113:28 | сформирован под одним домом |
| 148 |  | р.п. Сапожок, ул. Революции, д. 41 | 1917 | 29.11.2016 | 166,60 | 10 | 01.09.2025 | 231,08 | 1 906,00 | 62:16:0040111:24 | сформирован под одним домом |
| 149 |  | сл. Большая Дорога, ул. Кирпичный Завод, д. 60 | 1972 | 26.07.2012 | 525,40 | 23 | 01.09.2025 | 510,00 | 2 134,00 | 62:16:0020311:575 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район |  |  | х | х | 143,10 | 7 | х | 230,00 | 678,00 | x | x |
| 150 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 16 | 1946 | 12.11.2014 | 67,70 | 3 | 31.12.2023 | 110,00 | 300,00 | 62:17:0030205:572 | сформирован под одним домом |
| 151 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 18 | 1948 | 12.11.2014 | 75,40 | 4 | 31.12.2023 | 120,00 | 378,00 | 62:17:0030205:571 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район |  |  | х | х | 1 068,10 | 37 | х | 638,10 | 2 392,09 | x | x |
| 152 |  | п. Батьки, ул. Андреевская, д. 8 | 1965 | 20.07.2016 | 713,10 | 23 | 01.09.2025 | 419,10 | 2 000,09 | 62:18:0080101:857 | сформирован под одним домом |
| 153 |  | п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 3 | 1964 | 20.07.2016 | 355,00 | 14 | 01.09.2025 | 219,00 | 392,00 | 62:18:0910201:772 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район |  |  | х | х | 7 793,40 | 358 | х | 6 754,60 | 21 039,00 | x | x |
| 154 |  | р.п. Побединка, ул. Базарная, д. 4 | 1913 | 10.10.2012 | 147,80 | 6 | 31.12.2023 | 196,27 | 1 594,00 | 62:19:1010101:1438 | сформирован под одним домом |
| 155 |  | р.п. Побединка, ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 20.11.2014 | 343,60 | 24 | 31.12.2023 | 266,20 | 380,00 | 62:19:1010101:85 | сформирован под одним домом |
| 156 |  | р.п. Побединка, ул. Комсомольская, д. 1 | 1950 | 29.02.2012 | 139,70 | 7 | 31.12.2023 | 261,43 | 841,00 | 62:19:1010101:1412 | сформирован под одним домом |
| 157 |  | р.п. Побединка, ул. Комсомольская, д. 7 | 1954 | 24.07.2013 | 153,30 | 4 | 31.12.2023 | 210,00 | 1 058,00 | 62:19:1010101:1414 | сформирован под одним домом |
| 158 |  | р.п. Побединка, ул. Советская, д. 7 | 1935 | 23.01.2015 | 694,60 | 44 | 31.12.2023 | 598,00 | 700,00 | 62:19:1010101:767 | сформирован под одним домом |
| 159 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная, д. 28 | 1954 | 26.03.2015 | 385,00 | 21 | 31.12.2023 | 387,80 | 2 041,00 | 62:19:1010101:1413 | сформирован под одним домом |
| 160 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная, д. 39 | 1957 | 30.12.2016 | 392,40 | 17 | 01.09.2025 | 210,00 | 350,00 | 62:19:1010101:763 | сформирован под одним домом |
| 161 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 1 | 1954 | 23.01.2015 | 106,00 | 4 | 31.12.2023 | 163,45 | 1 355,00 | 62:19:1010101:737 | сформирован под одним домом |
| 162 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 4 | 1960 | 19.08.2013 | 49,60 | 2 | 31.12.2023 | 196,53 | 1 273,00 | 62:19:1010101:1408 | сформирован под одним домом |
| 163 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая, д. 5А | 1953 | 20.11.2014 | 565,10 | 34 | 31.12.2023 | 486,96 | 686,00 | 62:19:1060101:135 | сформирован под одним домом |
| 164 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая, д. 7а | 1940 | 22.09.2014 | 552,80 | 22 | 31.12.2023 | 486,96 | 682,00 | 62:19:1060101:133 | сформирован под одним домом |
| 165 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая, д. 20 | 1955 | 10.07.2013 | 20,90 | 1 | 31.12.2023 | 120,00 | 1 155,00 | 62:19:1060101:1008 | сформирован под одним домом |
| 166 |  | п. Поплевинский, ул. Коммунальная, д. 13 | 1960 | 20.11.2014 | 328,40 | 16 | 31.12.2023 | 280,00 | 1 169,00 | 62:19:1060101:1015 | сформирован под одним домом |
| 167 |  | п. Поплевинский, пер. Комсомольский, д. 10 | 1952 | 17.10.2014 | 603,70 | 23 | 31.12.2023 | 450,00 | 818,00 | 62:19:1060101:131 | сформирован под одним домом |
| 168 |  | п. Поплевинский, ул. Новая, д. 11 | 1955 | 10.10.2012 | 63,20 | 1 | 31.12.2023 | 144,00 | 890,00 | 62:19:1060101:1010 | сформирован под одним домом |
| 169 |  | п. Поплевинский, ул. Советская, д. 19 | 1949 | 11.12.2013 | 78,10 | 2 | 31.12.2023 | 125,00 | 964,00 | 62:19:1060101:1018 | сформирован под одним домом |
| 170 |  | п. Поплевинский, ул. Советская, д. 28 | 1953 | 23.12.2014 | 637,40 | 25 | 31.12.2023 | 450,00 | 864,00 | 62:19:1060101:128 | сформирован под одним домом |
| 171 |  | п. Поплевинский, ул. Советская, д. 30 | 1952 | 23.12.2014 | 604,30 | 39 | 31.12.2023 | 340,00 | 700,00 | 62:19:1060101:151 | сформирован под одним домом |
| 172 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 14 | 1950 | 24.07.2014 | 542,10 | 17 | 31.12.2023 | 340,00 | 850,00 | 62:19:1060101:711 | сформирован под одним домом |
| 173 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 19 | 1957 | 12.02.2015 | 181,70 | 2 | 31.12.2023 | 252,00 | 682,00 | 62:19:1060101:1016 | сформирован под одним домом |
| 173 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 24 | 1953 | 17.10.2014 | 647,90 | 25 | 31.12.2023 | 340,00 | 1 287,00 | 62:19:1060101:1009 | сформирован под одним домом |
| 175 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 26 | 1953 | 30.12.2016 | 555,80 | 22 | 01.09.2025 | 450,00 | 700,00 | 62:19:1060101:150 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район |  |  | х | х | 2 922,50 | 223 | х | 3 613,80 | 5 473,50 | x | x |
| 176 |  | д. Татаркино, ул. Молодежная, д. 30 | 1975 | 24.03.2015 | 396,70 | 39 | 31.12.2023 | 700,90 | 1 360,00 | 62:21:0020224:754 | сформирован под одним домом |
| 177 |  | п. совхоза имени Ленина, ул. Советская, д. 12 | 1963 | 16.03.2015 | 443,10 | 40 | 31.12.2023 | 568,20 | 600,00 | 62:21:0010214:362 | сформирован под одним домом |
| 178 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 4 | 1963 | 24.12.2014 | 380,50 | 30 | 31.12.2023 | 281,00 | 281,00 | 62:21:0030201:556 | сформирован под одним домом |
| 179 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 6 | 1961 | 26.12.2016 | 378,90 | 25 | 01.09.2025 | 281,00 | 283,00 | 62:21:0030201:555 | сформирован под одним домом |
| 180 |  | р.п. Старожилово, ул. Железнодорожная, д. 40 | 1933 | 26.01.2015 | 78,80 | 9 | 01.09.2025 | 107,80 | 798,50 |  | не сформирован |
| 181 |  | р.п. Старожилово, | 1830 | 26.12.2016 | 333,90 | 18 | 01.09.2025 | 345,50 | 431,00 | 62:21:0030302:466 | сформирован |
|  |  | ул. Конезаводская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | под одним домом |
| 182 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная, д. 15 | 1960 | 26.12.2016 | 131,90 | 13 | 01.09.2025 | 255,00 | 255,00 | 62:21:0040101:87 | сформирован под одним домом |
| 183 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная, д. 19 | 1960 | 26.12.2016 | 94,60 | 4 | 01.09.2025 | 257,60 | 259,00 | 62:21:0040101:90 | сформирован под одним домом |
| 184 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная, д. 11 | 1960 | 26.12.2016 | 219,50 | 15 | 01.09.2025 | 255,50 | 398,00 | 62:21:0040101:1168 | сформирован под одним домом |
| 185 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная, д. 12 | 1963 | 26.12.2016 | 464,60 | 30 | 01.09.2025 | 561,30 | 808,00 | 62:21:0040101:1169 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район |  |  | х | х | 464,70 | 21 | х | 182,40 | 907,00 | x | x |
| 186 |  | р.п. Ухолово, ул. Советская, д. 7 | 1950 | 18.07.2014 | 464,70 | 21 | 31.12.2023 | 182,40 | 907,00 | 62:22:0030207:274 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район |  |  | х | х | 793,40 | 50 | х | 1 521,70 | 8 954,00 | x | x |
| 187 |  | с. Назаровка, ул. Железнодорожная, д. 14 | 1961 | 24.06.2015 | 82,00 | 5 | 01.09.2025 | 229,00 | 2 000,00 |  | не сформирован |
| 188 |  | с. Пертово, ул. Заводская, д. 26 | 1962 | 24.06.2015 | 19,60 | 1 | 01.09.2025 | 300 | 1 500,00 |  | не сформирован |
| 189 |  | с. Пертово, ул. Совхозная, д. 7 | 1905 | 30.12.2016 | 318,10 | 19 | 01.09.2025 | 288,70 | 454,00 |  | не сформирован |
| 190 |  | р.п. Чучково, ул. Вокзальная, д. 8 | 1893 | 24.06.2015 | 373,70 | 25 | 01.09.2025 | 704,00 | 5 000,00 |  | не сформирован |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань |  |  | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| 1 |  | г. Рязань, ул. Новослободская, д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 137,40 | 5 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |

|  | Приложение № 4 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | пере-селе-ние в сво-бод-ный жи-лищ-ный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-щиками |  | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство жилых помещений) | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территории | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 58 078,72 | 2 281 066 947,00 | 3 483,00 | 3 483,00 | 76 563 246,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 595,72 | 54 595,72 | 2 204 503 700,46 | 48 911,62 | 1 984 888 022,90 | 0,00 | 0,00 | 1 679,40 | 63 725 881,82 | 4 004,70 | 155 889 795,74 | 17 649,32 | 0,00 | 0,00 | 36 946,40 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 7 709,50 | 253 402 020,09 | 1 734,10 | 1 734,10 | 29 266 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975,40 | 5 975,40 | 224 135 341,49 | 4 070,30 | 153 360 763,40 | 0,00 | 0,00 | 657,90 | 24 699 737,32 | 1 247,20 | 46 074 840,77 | 2 218,70 | 0,00 | 0,00 | 3 756,70 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 4 993,70 | 185 462 928,33 | 133,00 | 133,00 | 2 592 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860,70 | 4 860,70 | 182 869 987,33 | 3 573,60 | 134 646 100,80 | 0,00 | 0,00 | 604,40 | 22 683 964,32 | 682,70 | 25 539 922,21 | 1 702,40 | 0,00 | 0,00 | 3 158,30 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 315,10 | 11 872 337,80 | 224,20 | 224,20 | 8 447 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 90,90 | 3 424 930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 2 015 773,00 | 37,40 | 1 409 157,20 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 542,80 | 20 099 353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,80 | 542,80 | 20 099 353,79 | 496,70 | 18 714 662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 1 384 691,19 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 540,60 | 11 363 240,57 | 362,80 | 362,80 | 5 046 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 177,80 | 6 317 100,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 6 317 100,57 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 1 317,30 | 24 604 159,60 | 1 014,10 | 1 014,10 | 13 180 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 303,20 | 11 423 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 11 423 969,60 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 8 508,82 | 322 297 116,11 | 910,60 | 910,60 | 24 864 662,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 598,22 | 7 598,22 | 297 432 453,35 | 5 714,02 | 226 473 318,28 | 0,00 | 0,00 | 864,40 | 32 568 863,20 | 1 019,80 | 38 390 271,87 | 2 531,92 | 0,00 | 0,00 | 5 066,30 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 2 604,30 | 102 696 015,38 | 93,20 | 93,20 | 2 693 204,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511,10 | 2 511,10 | 100 002 811,27 | 1 547,60 | 63 700 058,27 | 0,00 | 0,00 | 829,80 | 31 265 204,40 | 133,70 | 5 037 548,60 | 725,90 | 0,00 | 0,00 | 1 785,20 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 201,80 | 8 294 585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,80 | 201,80 | 8 294 585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,80 | 8 294 585,40 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 90,80 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | 922,82 | 33 285 107,26 | 151,90 | 151,90 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,92 | 770,92 | 30 005 107,26 | 279,82 | 11 501 441,46 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 1 303 658,80 | 456,50 | 17 200 007,00 | 150,02 | 0,00 | 0,00 | 620,90 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 3 340,80 | 126 799 811,30 | 452,00 | 452,00 | 13 766 658,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888,80 | 2 888,80 | 113 033 152,65 | 2 790,60 | 109 333 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 3 699 979,60 | 843,20 | 0,00 | 0,00 | 2 045,60 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | 426,60 | 14 640 729,80 | 147,50 | 147,50 | 4 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 | 279,10 | 10 515 929,80 | 279,10 | 10 515 929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 629,00 | 23 699 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 629,00 | 23 699 462,00 | 629,00 | 23 699 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,20 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 187,90 | 7 723 253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,90 | 187,90 | 7 723 253,70 | 187,90 | 7 723 253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 94,10 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 195,60 | 5 158 151,27 | 66,00 | 66,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 129,60 | 4 158 151,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 4 158 151,27 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 6 356,50 | 249 246 479,78 | 838,30 | 838,30 | 22 431 905,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518,20 | 5 518,20 | 226 814 574,60 | 4 672,20 | 192 041 436,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 34 773 138,00 | 2 108,50 | 0,00 | 0,00 | 3 409,70 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 275,50 | 11 323 876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,50 | 275,50 | 11 323 876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,50 | 11 323 876,50 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 184,60 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район | 177,80 | 7 308 113,40 | 33,20 | 33,20 | 1 364 619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,60 | 144,60 | 5 943 493,80 | 144,60 | 5 943 493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 105,30 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию –Кораблинский муниципальный район | 1 122,50 | 46 138 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,50 | 1 122,50 | 46 138 117,50 | 1 122,50 | 46 138 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,30 | 0,00 | 0,00 | 877,20 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 593,10 | 24 378 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,10 | 593,10 | 24 378 189,30 | 593,10 | 24 378 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | 497,50 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 890,30 | 36 420 120,68 | 384,60 | 384,60 | 15 634 333,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,70 | 505,70 | 20 785 787,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,70 | 20 785 787,10 | 174,70 | 0,00 | 0,00 | 331,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | 143,10 | 5 881 839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 | 143,10 | 5 881 839,30 | 143,10 | 5 881 839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 1 469,20 | 51 737 822,10 | 302,50 | 302,50 | 3 782 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166,70 | 1 166,70 | 47 954 870,10 | 1 101,90 | 45 291 395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 2 663 474,40 | 524,10 | 0,00 | 0,00 | 642,60 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию –Старожиловский муниципальный район | 1 220,30 | 50 157 990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,30 | 1 220,30 | 50 157 990,90 | 1 220,30 | 50 157 990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,60 | 0,00 | 0,00 | 327,70 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | 464,70 | 15 900 410,10 | 118,00 | 118,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,70 | 346,70 | 14 250 410,10 | 346,70 | 14 250 410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 300,70 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 7 928,20 | 322 490 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 928,20 | 7 928,20 | 322 490 999,18 | 7 928,20 | 322 490 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751,70 | 0,00 | 0,00 | 5 176,50 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 4 065,10 | 165 855 592,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065,10 | 4 065,10 | 165 855 592,22 | 4 065,10 | 165 855 592,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,60 | 0,00 | 0,00 | 2 708,50 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 3 863,10 | 156 635 406,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 863,10 | 3 863,10 | 156 635 406,96 | 3 863,10 | 156 635 406,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395,10 | 0,00 | 0,00 | 2 468,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 14 269,80 | 586 568 135,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 269,80 | 14 269,80 | 586 568 135,66 | 13 378,10 | 549 916 590,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,70 | 36 651 545,10 | 4 181,00 | 0,00 | 0,00 | 10 088,80 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 812,90 | 33 412 628,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,90 | 812,90 | 33 412 628,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,90 | 33 412 628,70 | 381,90 | 0,00 | 0,00 | 431,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | 1 389,80 | 57 124 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,80 | 1 389,80 | 57 124 949,40 | 1 389,80 | 57 124 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,20 | 0,00 | 0,00 | 983,60 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 2 124,30 | 87 315 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,30 | 2 124,30 | 87 315 102,90 | 2 124,30 | 87 315 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,10 | 0,00 | 0,00 | 1 935,20 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 1 420,30 | 58 378 590,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,30 | 1 420,30 | 58 378 590,90 | 1 420,30 | 58 378 590,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,20 | 0,00 | 0,00 | 762,10 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | 2 930,70 | 120 460 562,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,70 | 2 930,70 | 120 460 562,10 | 2 930,70 | 120 460 562,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136,50 | 0,00 | 0,00 | 1 794,20 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 774,60 | 31 838 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,60 | 774,60 | 31 838 383,80 | 774,60 | 31 838 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 572,20 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 1 399,90 | 57 576 635,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399,90 | 1 399,90 | 57 576 635,96 | 1 399,90 | 57 576 635,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,30 | 0,00 | 0,00 | 1 241,60 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | 1 322,20 | 54 346 386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322,20 | 1 322,20 | 54 346 386,60 | 1 322,20 | 54 346 386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,40 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | 1 068,10 | 43 902 114,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,10 | 1 068,10 | 43 902 114,30 | 1 068,10 | 43 902 114,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 971,20 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 948,20 | 38 973 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,20 | 948,20 | 38 973 864,60 | 948,20 | 38 973 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,10 | 0,00 | 0,00 | 701,10 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 78,80 | 3 238 916,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 78,80 | 3 238 916,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 3 238 916,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 13 305,90 | 547 062 196,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 305,90 | 13 305,90 | 547 062 196,18 | 13 148,80 | 540 604 914,88 | 0,00 | 0,00 | 157,10 | 6 457 281,30 | 0,00 | 0,00 | 3 857,50 | 0,00 | 0,00 | 9 448,40 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 711,40 | 29 240 674,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,40 | 711,40 | 29 240 674,20 | 711,40 | 29 240 674,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 0,00 | 401,80 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 1 309,10 | 53 807 937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,10 | 1 309,10 | 53 807 937,30 | 1 309,10 | 53 807 937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,90 | 0,00 | 0,00 | 1 113,20 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 187,10 | 7 690 371,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 187,10 | 7 690 371,30 | 187,10 | 7 690 371,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,60 | 0,00 | 0,00 | 45,50 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | 1 367,90 | 56 224 793,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,90 | 1 367,90 | 56 224 793,70 | 1 367,90 | 56 224 793,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,60 | 0,00 | 0,00 | 574,30 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | 7 156,50 | 294 303 407,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 156,50 | 7 156,50 | 294 303 407,98 | 7 156,50 | 294 303 407,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 5 766,60 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 157,10 | 6 457 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,10 | 157,10 | 6 457 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,10 | 6 457 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,10 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 1 623,40 | 66 726 610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623,40 | 1 623,40 | 66 726 610,20 | 1 623,40 | 66 726 610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 943,00 |
|  | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | 793,40 | 32 611 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,40 | 793,40 | 32 611 120,20 | 793,40 | 32 611 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 446,90 |

|  | Приложение № 5 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. | 1 157,40 | 7 312,55 | 10 420,27 | 5 265,50 | 8 187,30 | 15 432,20 | 10 440,90 | 58 216,12 | 65 | 431 | 562 | 332 | 522 | 878 | 561 | 3 351 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 1 020,00 | 7 312,55 | 10 420,27 | 5 265,50 | 8 187,30 | 15 432,20 | 10 440,90 | 58 078,72 | 60 | 431 | 562 | 332 | 522 | 878 | 561 | 3 346 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 020,00 | 6 689,50 | x | x | x | x | x | 7 709,50 | 60 | 407 | x | x | x | x | x | 467 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 133,00 | 4 860,70 | x | x | x | x | x | 4 993,70 | 5 | 331 | x | x | x | x | x | 336 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 131,00 | 184,10 | x | x | x | x | x | 315,10 | 4 | 20 | x | x | x | x | x | 24 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 0,00 | 542,80 | x | x | x | x | x | 542,80 | 0 | 28 | x | x | x | x | x | 28 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 540,60 | 0,00 | x | x | x | x | x | 540,60 | 29 | 0 | x | x | x | x | x | 29 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 215,40 | 1 101,90 | x | x | x | x | x | 1 317,30 | 22 | 28 | x | x | x | x | x | 50 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 623,05 | 7 885,77 | x | x | x | x | 8 508,82 | x | 24 | 438 | x | x | x | x | 462 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | x | 41,50 | 2 562,80 | x | x | x | x | 2 604,30 | x | 1 | 160 | x | x | x | x | 161 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | 0,00 | 201,80 | x | x | x | x | 201,80 | x | 0 | 12 | x | x | x | x | 12 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | x | 117,30 | 805,52 | x | x | x | x | 922,82 | x | 8 | 46 | x | x | x | x | 54 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | x | 218,35 | 3 122,45 | x | x | x | x | 3 340,80 | x | 6 | 167 | x | x | x | x | 173 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | x | 116,30 | 310,30 | x | x | x | x | 426,60 | x | 4 | 13 | x | x | x | x | 17 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | 0,00 | 629,00 | x | x | x | x | 629,00 | x | 0 | 23 | x | x | x | x | 23 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | x | 0,00 | 187,90 | x | x | x | x | 187,90 | x | 0 | 16 | x | x | x | x | 16 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | 129,60 | 66,00 | x | x | x | x | 195,60 | x | 5 | 1 | x | x | x | x | 6 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 2 534,50 | 3 822,00 | x | x | x | 6 356,50 | x | x | 124 | 248 | x | x | x | 372 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | x | 275,50 | 0,00 | x | x | x | 275,50 | x | x | 20 | 0 | x | x | x | 20 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район | x | x | 0,00 | 177,80 | x | x | x | 177,80 | x | x | 0 | 7 | x | x | x | 7 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | x | x | 1 122,50 | 0,00 | x | x | x | 1 122,50 | x | x | 58 | 0 | x | x | x | 58 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | 0,00 | 593,10 | x | x | x | 593,10 | x | x | 0 | 22 | x | x | x | 22 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | x | x | 304,50 | 585,80 | x | x | x | 890,30 | x | x | 17 | 48 | x | x | x | 65 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | x | x | 0,00 | 143,10 | x | x | x | 143,10 | x | x | 0 | 7 | x | x | x | 7 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | 367,30 | 1 101,90 | x | x | x | 1 469,20 | x | x | 8 | 55 | x | x | x | 63 |
| 8 | Итого по муниципальному образования – Старожиловский муниципальный район | x | x | 0,00 | 1 220,30 | x | x | x | 1 220,30 | x | x | 0 | 109 | x | x | x | 109 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | x | x | 464,70 | 0,00 | x | x | x | 464,70 | x | x | 21 | 0 | x | x | x | 21 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 1 443,50 | 6 484,70 | x | x | 7 928,20 | x | x | x | 84 | 379 | x | x | 463 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 4 065,10 | x | x | 4 065,10 | x | x | x | 0 | 263 | x | x | 263 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | x | 1 443,50 | 2 419,60 | x | x | 3 863,10 | x | x | x | 84 | 116 | x | x | 200 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 1 702,60 | 12 567,20 | x | 14 269,80 | x | x | x | x | 143 | 689 | x | 832 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | x | x | x | 404,90 | 408,00 | x | 812,90 | x | x | x | x | 44 | 23 | x | 67 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | x | x | x | x | 0,00 | 1 389,80 | x | 1 389,80 | x | x | x | x | 0 | 68 | x | 68 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | x | x | x | x | 189,10 | 1 935,20 | x | 2 124,30 | x | x | x | x | 21 | 95 | x | 116 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | x | x | 0,00 | 1 420,30 | x | 1 420,30 | x | x | x | x | 0 | 104 | x | 104 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | x | x | x | x | 0,00 | 2 930,70 | x | 2 930,70 | x | x | x | x | 0 | 172 | x | 172 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | x | x | x | x | 774,60 | 0,00 | x | 774,60 | x | x | x | x | 49 | 0 | x | 49 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | x | x | x | x | 158,30 | 1 241,60 | x | 1 399,90 | x | x | x | x | 13 | 85 | x | 98 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | x | x | x | x | 0,00 | 1 322,20 | x | 1 322,20 | x | x | x | x | 0 | 73 | x | 73 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | x | x | x | x | 96,90 | 971,20 | x | 1 068,10 | x | x | x | x | 7 | 30 | x | 37 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | x | x | 0,00 | 948,20 | x | 948,20 | x | x | x | x | 0 | 39 | x | 39 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | x | x | x | x | 78,80 | 0,00 | x | 78,80 | x | x | x | x | 9 | 0 | x | 9 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 2 865,00 | 10 440,90 | 13 305,90 | x | x | x | x | x | 189 | 561 | 750 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | x | x | x | x | x | 711,40 | 0,00 | 711,40 | x | x | x | x | x | 37 | 0 | 37 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | x | x | x | x | x | 195,90 | 1 113,20 | 1 309,10 | x | x | x | x | x | 9 | 57 | 66 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | x | x | x | 187,10 | 0,00 | 187,10 | x | x | x | x | x | 12 | 0 | 12 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | x | x | x | x | x | 223,60 | 1 144,30 | 1 367,90 | x | x | x | x | x | 12 | 71 | 83 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | x | x | x | x | x | 1 389,90 | 5 766,60 | 7 156,50 | x | x | x | x | x | 114 | 278 | 392 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | x | x | x | x | x | 157,10 | 0,00 | 157,10 | x | x | x | x | x | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 623,40 | 1 623,40 | x | x | x | x | x | 0 | 105 | 105 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0,00 | 793,40 | 793,40 | x | x | x | x | x | 0 | 50 | 50 |
|  | По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5» |

_______________