|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 30.12.2020 № 388 |
|  | «Приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 02.07.2019 № 200 |

| Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  |  |  |  |  | Ремонт крыши, в том числе с переустройством невентилируемой крыши на вентилируемую крышу в многоквартирном доме | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, дымовых и вентиляционных каналов при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное поквартирное теплоснабжение | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |
|  | водоотведения | водоснабжения |  | газоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта | плановый год проведения ремонта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александро-Невский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каширин, ул. Садовая, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каширин, ул. Садовая, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каширин, ул. Садовая, д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каширин, ул. Садовая, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каширин, ул. Школьная, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Александро-Невский, ул. Вокзальная, д. 70 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Александро-Невский, ул. Заводская, д. 19 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Александро-Невский, ул. Мира, д. 30 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 45 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 54 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, 1-й Лесной пер., д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, мкр. Приокский, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Касимов, мкр. Приокский, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| г. Касимов, п. Фабрика, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, п. Фабрика, д. 10 | 2021 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, п. Фабрика, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, п. Фабрика, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пер. Воровского, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пер. Школьный, д. 3 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пер. Школьный, д. 4 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Никольская, д. 15б |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Победы, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Соборная, д. 10а | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Соборная, д. 15 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Соборная, д. 15а | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Соборная, д. 7/8 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Чижова, д. 12б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Чижова, д. 12в |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Чижова, д. 14а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, пл. Чижова, д. 15б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3а |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3б |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д. 7 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д. 8 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. 50 лет СССР, д. 9 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Большакова, д. 16 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Большакова, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Большакова, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Большакова, д. 34 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Большакова, д. 55 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Большакова, д. 6 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Большакова, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Весенняя, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Воеводина, д. 2а |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Воеводина, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Воровского, д. 28а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Воровского, д. 4 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Воровского, д. 72 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Восточная, д. 11а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Восточная, д. 13 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Восточная, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Восточная, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Горького, д. 4 |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Губарева, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Дзержинского, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Дзержинского, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Дзержинского, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Дзержинского, д. 5а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 15 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 23 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 25 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 28 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 29 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 32 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 34 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Заводская, д. 31 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Заречная, д. 22 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Заречная, д. 27 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Затонная, д. 10а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Затонная, д. 10б |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Затонная, д. 11а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Затонная, д. 4б |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Затонная, д. 9б |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Илюшкина, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Илюшкина, д. 2а |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Илюшкина, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 13 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 13б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 17 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 2а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 16б |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 20 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Комарова, д. 17 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Комарова, д. 29 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Комарова, д. 33 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Комарова, д. 9 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Крылова, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Крылова, д. 14 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Крылова, д. 19 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Крылова, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Ленина, д. 12в |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Ленина, д. 1б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Ленина, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Ленина, д. 26 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Ленина, д. 36 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Ленина, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Луговая, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Луговая, д. 14 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Луговая, д. 20 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Луговая, д. 8 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Луговая, д. 8а |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Мирная, д. 34 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Московская, д. 39 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Московская, д. 55 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Московская, д. 59 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Московская, д. 61 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Московская, д. 63 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 105 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 21в | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 23 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 28 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 29 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 31 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 34 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 36 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 37 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 40 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 41 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Набережная, д. 76 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Нариманова, д. 28 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Нариманова, д. 51а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Октябрьская, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Октябрьская, д. 5а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Октябрьская, д. 5б | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Рабочая, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Рабочая, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Рязанский Спуск, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Свердлова, д. 19б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Свердлова, д. 27в |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Свердлова, д. 31 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Свердлова, д. 36 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Свердлова, д. 39 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Свердлова, д. 5 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 191 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 194 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 196 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 204а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 210 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 212 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 214 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 214а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 214б |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 216 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 216б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 218 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 218а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 220а |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 222а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 224а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 224б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 224в |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 230 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 231 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 232 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 234 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 24 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 29 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 31 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 63 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Советская, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Терешковой, д. 36 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Терешковой, д. 61а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Урицкого, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Федоровой, д. 22 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Чижова, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Широкая, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Касимов, ул. Южная, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 1-й Индустриальный пер., д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, 1-й Индустриальный пер., д. 16 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 1-й Пионерский пер., д. 1а | 2021 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 1-й Совхозный проезд, д. 11 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, 1-й Совхозный проезд, д. 13 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, 1-й Совхозный проезд, д. 14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, 1-й Совхозный проезд, д. 15 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, 1-й Совхозный проезд, д. 7/7 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Михайловский проезд, д. 2 |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Мопровский пер., д. 10 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Мопровский пер., д. 4, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, 3-й Мопровский пер., д. 46 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Мопровский пер., д. 48 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Мопровский пер., д. 48, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Мопровский пер., д. 50 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Мопровский пер., д. 52 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Мопровский пер., д. 54 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Мопровский пер., д. 8 | 2021 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, 3-й Новопавловский проезд, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 21, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 21, корп. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 23 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 23, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 25 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 25, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 29, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 36 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 38 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 40, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 40, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 42, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 44, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 46 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 48 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 48, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 48, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 48, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 52 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 52, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 54 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 23 |  |  |  |  | 2021 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 5а | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 5б |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 6 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 8 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 236а |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 236б |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 240, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 80, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, корп. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, корп. 4 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 41, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 45 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 45, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 47 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 51/2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 55 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 59 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 61 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, Московское шоссе, д. 63 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Народный бульвар, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Народный бульвар, д. 12, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, Народный бульвар, д. 14 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Народный бульвар, д. 4 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 11 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 14 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 19 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 23 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 23а |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 26 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 28 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 35 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 39 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Октябрьский городок, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, пер. Войкова, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 21/24 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 22б |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 23/7 | 2021 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 34 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 39/2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 40 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 40, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 47/1 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 53/2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 57, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 58 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 58, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 59 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 60 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 64 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 64, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 66 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 66, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 70/1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 76 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 78/93 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Первомайский проспект, д. 9 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, пл. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, пл. Димитрова, д. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, пос. Остров, д. 16 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, пос. Остров, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, пос. Шпалозавода, д. 15 |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, пос. Элеватор, д. 1 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, пос. Элеватор, д. 15 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, пос. Элеватор, д. 9 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Грибоедова, д. 14 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Грибоедова, д. 16б | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Грибоедова, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Грибоедова, д. 3 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Грибоедова, д. 6 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Грибоедова, д. 7 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Грибоедова, д. 8 | 2021 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Машиностроителей, д. 10 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Машиностроителей, д. 11/9 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Машиностроителей, д. 12 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Машиностроителей, д. 14/7 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Машиностроителей, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Машиностроителей, д. 5 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Машиностроителей, д. 6, корп. 1 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Машиностроителей, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Островского, д. 5 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Островского, д. 9 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Щедрина, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Щедрина, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Щедрина, д. 4б |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, проезд Щедрина, д. 7а |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Северный пер., д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Северный пер., д. 7 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, станция Лесок, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Театральная пл., д. 3 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Театральная пл., д. 5 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Троллейбусный пер., д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Троллейбусный пер., д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Троллейбусный пер., д. 6 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 10-я Линия, д. 35 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 10-я Линия, д. 37, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 10-я Линия, д. 37, корп. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 1-е Бутырки, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 1-е Бутырки, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 1-я Железнодорожная, д. 60 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 1-я Железнодорожная, д. 60а |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 1-я Линия, д. 2 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 1-я Линия, д. 3 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 1-я Прудная, д. 16а |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 1-я Прудная, д. 24 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 2-е Бутырки, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 38, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. 2-я Линия, д. 27 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 3-и Бутырки, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 67 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 6-я Линия, д. 10 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 7-я Линия, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. 7-я Линия, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. 8-го Марта, д. 22 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 8-го Марта, д. 24 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 8-го Марта, д. 28/14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 8-го Марта, д. 32 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. 8-й район, д. 138 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 10 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 19 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 20 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 21 |  |  | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 22 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 23 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 24 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 25 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 26 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 7 | 2021 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Белякова, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Березовая, д. 1, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Березовая, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Березовая, д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Березовая, д. 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Березовая, д. 1в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Березовая, д. 1д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Березовая, д. 1е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Березовая, д. 1ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 13 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 14 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 15, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 15, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 17 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 18 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 19 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 20, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 21 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3, корп. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3, корп. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 3, корп. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 5, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 5, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 6, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 6, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 7, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 7, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Братиславская, д. 17/2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Братиславская, д. 21 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Братиславская, д. 25, корп. 2 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Братиславская, д. 5/1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Братиславская, д. 6 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Братиславская, д. 7/2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Братиславская, д. 8, корп. 1 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 11/37 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 12 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 14 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 15/44 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 17 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 18 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 19а |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 2, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 21 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 22 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 24 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Бронная, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Введенская, д. 103 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Введенская, д. 124 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Введенская, д. 84 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 10, корп. 1 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 10, корп. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 11, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 11, корп. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 12, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 12, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 13 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 14 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 14, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 15 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 16 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 16, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 16, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 16, корп. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 17 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 18 |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 19 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 3, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 7, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Великанова, д. 8, корп. 1 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 1/28 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 11 |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 12 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 16 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 21 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 23 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 24, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 25а | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 26 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 30/48 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 51, корп. 1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 7 |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 7, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 8 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 9 |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Весенняя, д. 9, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 38 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 47б | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 26 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 28 |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 38 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 42 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 97 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 99 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 23, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 25а |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 29а |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 31 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 31, корп. 1 |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 34, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 34, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 34, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 34/13 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 11 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 160/2 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 33 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 65 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 69 |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 71 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 71, корп. 1 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 72/3 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 73 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 75 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 81 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 81, корп. 1 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 83 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гагарина, д. 83а |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 16а |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 17 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 22/1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 24 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 24, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 3 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 32 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 33, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 52, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 54 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 58/9 |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 7 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 7а |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гоголя, д. 8 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Горького, д. 100 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Горького, д. 102 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Горького, д. 11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Горького, д. 15, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Горького, д. 22 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Горького, д. 63/2 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Горького, д. 67 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Горького, д. 76 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Горького, д. 78 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гражданская, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гражданская, д. 5а |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Гражданская, д. 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 41 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 50а | 2021 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дачная, д. 16 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дачная, д. 16, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дачная, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дачная, д. 2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дачная, д. 24 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дачная, д. 26 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дачная, д. 4 | 2021 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дачная, д. 5 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 12а |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 16а |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 30 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 51-53 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 60/2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 61 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 68-70 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 69 |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 7 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 73 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 8 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дружная, д. 11 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дружная, д. 11а | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дружная, д. 13 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дружная, д. 14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Дружная, д. 3 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Есенина, д. 25 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Есенина, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| г. Рязань, ул. Есенина, д. 53/13 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Есенина, д. 59/12 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Есенина, д. 61/13 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Есенина, д. 71 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Есенина, д. 72/2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 10 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 15, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 15, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 17 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 4 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Загородная, д. 22, корп. 6 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Затинная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Затинная, д. 30 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Затинная, д. 30, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Затинная, д. 32 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Затинная, д. 36 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 10а |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 14 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 19, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20, корп. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20, корп. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20, корп. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 21, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 25, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 3, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 3, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020, 2022 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4, корп. 1 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 5 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 5, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 6 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 6, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 6а |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Зубковой, д. 6б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 13 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 13, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 14 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 15 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 16 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 16, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 17 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 17, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1 |  | 2022 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 2, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3, корп. 2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 4, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 4, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 7а |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 8/29 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. К. Маркса, д. 1/6 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. К. Маркса, д. 11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. К. Маркса, д. 3, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кальная, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кальная, д. 40 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 16/1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 20 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 22 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 22а | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 24/2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 30 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 34 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 34, корп. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 34, корп. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Качевская, д. 36, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Каширина, д. 4 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 10 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 13 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 14 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 16 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 2 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 21 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 27 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 29 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 3 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 30 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 31 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 32 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 35 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 5а |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 7 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кирпичного Завода, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кирпичного Завода, д. 12 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кирпичного Завода, д. 15 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кирпичного Завода, д. 16 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кирпичного Завода, д. 7 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Коломенская, д. 1а |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Колхозная, д. 1/3 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Колхозная, д. 10 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Колхозная, д. 10, корп. 1 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Колхозная, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Колхозная, д. 2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Колхозная, д. 3 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Колхозная, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кольцова, д. 10 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кольцова, д. 12 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кольцова, д. 14 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кольцова, д. 14а | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кольцова, д. 2 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кольцова, д. 4 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кольцова, д. 6 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 13, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 13, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 21 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 21, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Корнилова, д. 2а |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 31 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 10, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 10, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 12, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 14 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 14, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 14, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 16, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 6, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Костычева, д. 8, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 13 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 15 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 17 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 19 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 21 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 3 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 5 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 7 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 9 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 9а | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кремлевский Вал, д. 1/2 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кремлевский Вал, д. 11а | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 1/13 |  |  | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 10, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 10, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 11 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 12, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 12, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 13 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 14 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 14, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 14, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 16 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 19, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 2/14 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 21 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 28 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 28, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 3, корп. 1 |  |  | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 3, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 5 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 5, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 5, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 5, корп. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 8 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 8, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Крупской, д. 8, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 20 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 31 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 32 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 35/70 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Культуры, д. 1/14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Культуры, д. 10/11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Культуры, д. 3 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Культуры, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Культуры, д. 9/15 | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленина, д. 13а |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленина, д. 19а |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленина, д. 33 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленина, д. 4 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленина, д. 51/21 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленина, д. 5а |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 108 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 110 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 112 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 17 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 17, корп. 1 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 19 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 26 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 27 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 32 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 57/69 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 89 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 93, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 95 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 95, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 95, корп. 2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 97 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 99 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 16 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 10 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 10, корп. 2 |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 44 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 8, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 5 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Магистральная, д. 8, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1/7 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 10 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 111 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 113 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 115 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 18 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 3 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 4, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 45 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 7 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского, д. 78 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Маяковского,д. 8/1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Медицинская, д. 5 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Мещерская, д. 20 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 14 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Молодежная, д. 11 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Молодцова, д. 11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Молодцова, д. 11, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Молодцова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Молодцова, д. 6 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Молодцова, д. 6, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Нахимова, д. 2а |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Нахимова, д. 2б |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Нахимова, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Нахимова, д. 3, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 20 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 7 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 1/4 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 11, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 15, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 19, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 19, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 9 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новаторов, д. 9, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новая, д. 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Новая, д. 104 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новая, д. 51 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новая, д. 86а |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новая, д. 86б |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новая, д. 86в | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новикова-Прибоя, д. 14 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новикова-Прибоя, д. 16 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новикова-Прибоя, д. 16а |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новопавловская, д. 25/76 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 1/7 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 14/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 15, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 16а |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 17, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 24, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 4 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 50, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 58, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 7, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новоселов, д. 7, корп. 2 |  | 2022 | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Новослободская, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 10/13 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 23 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 27/19 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 28 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 31/1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 32/16 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 37а |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 40/17 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 42/18 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 45 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 49 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 52 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 53 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 54 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 11/17 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 18 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 20, корп. 1 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 22 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 22, корп. 1 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 23/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 24, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 26 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 26, корп. 1 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 27, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 28 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 30/9 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 31, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 32, корп. 2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 32/14 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 34, корп. 1 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 36 |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 36, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 40 |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 40, корп. 1 | 2021 | 2021 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 41 |  | 2021 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 42 |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 43 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 46 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 6 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 8/20 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 95, корп. 2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 97 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 97, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Островского, д. 99, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Павлова, д. 15 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Павлова, д. 15, корп. 1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Павлова, д. 17 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Павлова, д. 22 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Павлова, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Павлова, д. 31 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Павлова, д. 33 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Пирогова, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Пирогова, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Подгорная, д. 15 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Подгорная, д. 15б |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Подгорная, д. 21 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Подгорная, д. 32 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Подгорная, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 41 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 43 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 5 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 52 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полевая, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 10/10 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 11, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 12 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 13, корп. 1 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 15 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 15, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 19, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 19/10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 2/12 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 21 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 22 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 23 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 25 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 25, корп. 1 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 26 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 26, корп. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 27 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 27, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 31 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 31, корп. 1 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 32 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 33/67 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |
| г. Рязань, ул. Полетаева, д. 5 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полонского, д. 12 | 2020 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полонского, д. 17 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Полонского, д. 19 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Попова, д. 10/9 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Попова, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Попова, д. 5/8 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Попова, д. 6/1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. пос. Мехзавода, д. 19 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. пос. Мехзавода, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. пос. Мехзавода, д. 24, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. пос. Мехзавода, д. 24, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. пос. Мехзавода, д. 33 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. пос. Мехзавода, д. 34 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. пос. Мехзавода, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Поселковая, д. 13 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Поселковая, д. 14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Поселковая, д. 14а |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Поселковая, д. 1а |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Почтовая, д. 57 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 45 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Призаводская, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Призаводская, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. проф. Никулина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Пугачева, д. 11/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| г. Рязань, ул. Пугачева, д. 7а |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Пушкина, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Пушкина, д. 39 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Пушкина, д. 51/41 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Радищева, д. 10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Радищева, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Радищева, д. 45 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Радищева, д. 47 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Радищева, д. 49 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Разина, д. 27/19 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Разина, д. 29/20 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Рытикова, д. 18/32 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Рытикова, д. 3 |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2020 | 20210 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. С. Середы, д. 11 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Садовая, д. 17а | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Садовая, д. 31 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Свободы, д. 26 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Свободы, д. 53а | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Свободы, д. 69 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Связи, д. 10, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Связи, д. 12 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Связи, д. 13 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Связи, д. 18 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Связи, д. 5/4 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Связи, д. 7 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Связи, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 1в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 3е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 5б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 6, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Семашко, д. 48 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Семинарская, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Семинарская, д. 17 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Семинарская, д. 19 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Семинарская, д. 25 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Семинарская, д. 41 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Семинарская, д. 43 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Сенная, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 15, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 15, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 16 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 17 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Скоморошинская, д. 23 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Соборная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |
| г. Рязань, ул. Соборная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| г. Рязань, ул. Соборная, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |
| г. Рязань, ул. Соборная, д. 4 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| г. Рязань, ул. Соборная, д. 48 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 1/34 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 14/9 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 18 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 19/9 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 2, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 24 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 26, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3 |  | 2020 | 2020 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 6, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Соколовская, д. 3, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Соколовская, д. 3б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Соколовская, д. 5, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Соколовская, д. 5, корп. 2 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Соколовская, д. 7 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Соколовская, д. 7, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Соколовская, д. 8 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Соколовская, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Солнечная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 17, корп. 2 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 25 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 25, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 28, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 28/9 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 32, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Старореченская, д. 15, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Старореченская, д. 15, корп. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Старореченская, д. 15, корп. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Старореченская, д. 2, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Старореченская, д. 54 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Старореченская, д. 56 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Стройкова, д. 34 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Стройкова, д. 65 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Татарская, д. 29/44 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Татарская, д. 7, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Татарская, д. 7, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Татарская, д. 7, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 3/1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 18, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 22, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 24, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 24, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 28, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 30, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 6, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 6, корп. 2 |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимакова, д. 8, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 11 |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 12/1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 2 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 5 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 5, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 5, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 5, корп. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 6 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 8 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 9 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 9, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Типанова, д. 22 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Толстого, д. 14/19 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Трудовая, д. 14/42 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Трудовая, д. 16/29 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Трудовая, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 1/9 | 2021 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 11/61 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 23 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 3 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 5, корп. 1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 67 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 7 | 2021 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Урицкого, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Ушакова, д. 2а |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Фирсова, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Фирсова, д. 18, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Фирсова, д. 20, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Фирсова, д. 4, корп. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Фирсова, д. 6 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 3м |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Фурманова, д. 54б | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Фурманова, д. 58 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Фурманова, д. 66 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Циолковского, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Циолковского, д. 16 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Циолковского, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Циолковского, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чапаева, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 12 |  |  | 2021 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 18 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 2/79 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 24, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 25, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 27, корп. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 32, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 34, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 36 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 38, корп. 3 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 4 |  |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 4, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 6 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 6, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чернышевского, д. 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чернышевского, д. 6а |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чернышевского, д. 8 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 16 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 20 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 48 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Чкалова, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Шевченко, д. 10/23 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Шевченко, д. 11 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Шевченко, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Шевченко, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Шевченко, д. 49, секция 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Щедрина, д. 25а |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Щедрина, д. 31 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Щедрина, д. 52 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Щорса, д. 35, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Щорса, д. 37 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Щорса, д. 37, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Щорса, д. 37, корп. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 54 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 54а |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 54в |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Энгельса, д. 19 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Энгельса, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Энгельса, д. 35/7 |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Энгельса, д. 53 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Энгельса, д. 7 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Энгельса, д. 9/9 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 1, корп. 1 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 1, корп. 2 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 11 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 16 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 16, корп. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 17 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 18 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 19 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 8 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 9 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Юннатов, д. 17 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Яхонтова, д. 17 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, ул. Яхонтова, д. 17, корп. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рязань, Шереметьевский проезд, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, Шереметьевский проезд, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Рязань, Шоссейный пер., д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Сасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, Авиагородок, д. 10 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, Авиагородок, д. 11 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, Авиагородок, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, Авиагородок, д. 14 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, Авиагородок, д. 7 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| г. Сасово, Авиагородок, д. 9 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Северный, д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 13 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 19 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 20 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 24 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Сасово, микрорайон Южный, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Сасово, проспект Свободы, д. 28а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| г. Сасово, ул. 8-го Марта, д. 30а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Малышева, д. 69 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, д. 45а |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, д. 45б |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Октябрьская, д. 33 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Пушкина, д. 114 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Пушкина, д. 116 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Пушкина, д. 27 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Революции, д. 130а | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Революции, д. 57а |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Революции, д. 57в |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Типанова, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Тургенева, д. 32 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Сасово, ул. Электрификации, д. 1а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 16 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 20 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 7/1 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 7/2 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 8 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Автозаводской мкр., д. 9 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Красная пл., д. 15 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. 40 лет Победы, д. 56 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. 40 лет Победы, д. 58 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. 40 лет Победы, д. 62 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. 40 лет Победы, д. 64 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. 40 лет Победы, д. 67 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. 40 лет Победы, д. 69 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. 40 лет Победы, д. 71 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. 40 лет Победы, д. 84 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. 40 лет Победы, д. 85 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 12 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 13 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 18 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 20 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 9 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Клубная, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Комсомольская, д. 26 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Комсомольская, д. 27 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Комсомольская, д. 28 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Комсомольская, д. 34 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Комсомольская, д. 38а | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Комсомольская, д. 40 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Парковая, д. 11 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Парковая, д. 3 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Первомайская, д. 66 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Первомайская, д. 70 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Полевая, д. 51 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Полевая, д. 61 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Полетаева, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Полетаева, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Полетаева, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Полетаева, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Полетаева, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Трудовая, д. 31 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Трудовая, д. 35 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Трудовая, д. 39 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Школьная, д. 41 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Школьная, д. 44 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 10 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 21 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 23 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Мира, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Мира, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Комсомольский, ул. Первомайская, д. 20 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Комсомольский, ул. Первомайская, д. 21 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Комсомольский, ул. Первомайская, д. 23 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Комсомольский, ул. Первомайская, д. 24 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Заводская, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Заводская, д. 19 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Ленина, д. 16 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Ленина, д. 21 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Ленина, д. 23 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Ленина, д. 27 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Советская, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Школьная, д. 12 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Школьная, д. 16 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Афиногенова, д. 13а |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Боклевского, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Боклевского, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Боклевского, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Боклевского, д. 14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Боклевского, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Боклевского, д. 2/14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Боклевского, д. 3 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Боклевского, д. 4 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Боклевского, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. К.Маркса, д. 135 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. К.Маркса, д. 170 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Калинина, д. 1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Калинина, д. 4 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Комарова, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Комарова, д. 8 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 121 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 121а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 125 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 130 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 132 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 138 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 150 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 155а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 173 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 177 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 184а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 186 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Ленина, д. 188 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. М.Горького, д. 9/2 |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Морской Пехоты, д. 5 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Октябрьская, д. 2/8 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Октябрьская, д. 42 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Октябрьская, д. 49 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Октябрьская, д. 4б | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Пирогова, д. 14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Пирогова, д. 16 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Пирогова, д. 24 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Пирогова, д. 36 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Пирогова, д. 6 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Пирогова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Привокзальная, д. 1 | 2021 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Пушкина, д. 87 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Советская, д. 129а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Советская, д. 99 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Фабричная, д. 10 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Фабричная, д. 11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Фабричная, д. 13 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Фабричная, д. 13а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/6 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Фабричная, д. 2/7 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, ул. Фабричная, д. 7 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Школьный проезд, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Школьный проезд, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Школьный проезд, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Скопин, Школьный проезд, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ермишинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ермишь, ул. Нефтяников, д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ермишь, ул. Октябрьская, д. 11 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ермишь, ул. Октябрьская, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Ермишь, ул. Октябрьская, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| Захаровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Безлычное, ул. Центральная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| с. Елино, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елино, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| с. Елино, д. 12 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Елино, д. 14 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Захарово, ул. Победы, д. 46 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Захарово, ул. Центральная, д. 82 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Захарово, ул. Школьная, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Захарово, ул. Школьная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Федоровское, ул. Новоселов, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федоровское, ул. Новоселов, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Федоровское, ул. Новоселов, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| Кадомский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Кадом, ул. Свободы, д. 1а |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2022 |  |  |  |
| р.п. Кадом, ул. Свободы, д. 1б | 2022 | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2022 |  |  |  |
| Касимовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Клетино, д. 38 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Лощинино, ул. Совхоз Касимовский, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лощинино, ул. Совхоз Касимовский, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лощинино, ул. Совхоз Касимовский, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лощинино, ул. Совхоз Касимовский, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лощинино, ул. Совхоз Касимовский, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Лощинино, ул. Совхоз Касимовский, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Селизово, ул. Школьная, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Крутоярский, д. 16 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Крутоярский, д. 17 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Крутоярский, д. 18 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Ташенка, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Ташенка, д. 18 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Ташенка, д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Ташенка, д. 25 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Ташенка, д. 27 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Ташенка, д. 29 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Ташенка, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Гусь-Железный, ул. Сосновая, д. 20 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Елатьма, ул. Комсомольская, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Елатьма, ул. Комсомольская, д. 3а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Погост, ул. Школьная, д. 2 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Касимов, ул. Вокзальная, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Касимов, ул. Вокзальная, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Касимов, ул. Вокзальная, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Касимов, ул. Вокзальная, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клепиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 39 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 39а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 63 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 65 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 94 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спас-Клепики, ул. Московская, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| г. Спас-Клепики, ул. Московская, д. 21 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| д. Оськино, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  |  |  |
| д. Оськино, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  |  |  |
| д. Оськино, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  |  |  |
| д. Оськино, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. 60 лет Октября, д. 11/5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. 60 лет Октября, д. 3/1 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. 60 лет Октября, д. 8/3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. 60 лет Октября, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. 60 лет Октября, д. 9а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. Строителей, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. Строителей, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. Строителей, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. Центральная, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. Центральная, д. 13/13 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. Центральная, д. 6/11 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. Центральная, д. 8/12 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Болонь, ул. Центральная, д. 9 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Тума, ул. Энгельса, д. 35а |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| Кораблинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Железнодорожная, д. 1 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Заводская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Заводская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Карла Маркса, д. 1 | 2020 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Карла Маркса, д. 1а |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Карла Маркса, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Карла Маркса, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Коминтерна, д. 64 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Коминтерна, д. 66 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Коминтерна, д. 68 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 23 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 25 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 27 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Первомайская, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Первомайская, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Первомайская, д. 5 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Пушкина, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Пушкина, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Садовая, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Садовая, д. 13 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Садовая, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Садовая, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Садовая, д. 7 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Садовая, д. 9 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 16 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Школьная, д. 23 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Школьная, д. 27б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Школьная, д. 29 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Школьная, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Кораблино, ул. Школьная, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Быковская Степь, ул. Центральная, д. 9 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Газопровода, ул. Школьная, д. 12 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Проницы, ул. Центральная, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Серебряный, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Княжое, мкр. Каменный карьер, д. 1 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Княжое, мкр. Каменный карьер, д. 2 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пехлец, мкр. Молодежный, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пехлец, мкр. Молодежный, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пехлец, ул. Центральная, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пустотино, ул. Школьная, д. 7 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Милославский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Горняк, ул. Стаханова, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. совхоза «Большевик», ул. Полевая, д. 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Гоголя, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Калинина, д. 7 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Комсомольская, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Комсомольская, д. 3а | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Комсомольская, д. 4а | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Комсомольская, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Комсомольская, д. 8 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Ленина, д. 10 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Ленина, д. 7 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Ленина, д. 8 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Ленина, д. 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Мира, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Мира, д. 4 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Мира, д. 5 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Мира, д. 6 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Мира, д. 8 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 11 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 7 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 8 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Пушкина, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Пушкина, д. 9 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Советская, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Советская, д. 3 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Советская, д. 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Советская, д. 5 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Советская, д. 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Советская, д. 7 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Советская, д. 8 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный, ул. Советская, д. 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Милославское, ул. Ленина, д. 17 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Милославское, ул. Ленина, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Милославское, ул. Совхозная, д. 13 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Милославское, ул. Совхозная, д. 15 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Милославское, ул. Совхозная, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Милославское, ул. Совхозная, д. 7 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 11 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Милославское, ул. Юбилейная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| с. Кочуры, ул. Зеленая, д. 6 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кочуры, ул. Школьная, д. 2а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Михайловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 10 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Новая, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Новая, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Новая, д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Новая, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Новая, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Центральная, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Центральная, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Центральная, д. 2 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Центральная, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Центральная, д. 5 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Электрик, д. 17 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, п. Электрострой, д. 28а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 20 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 20а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 20б |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 20в |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 20г |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 20д |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 43 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 45 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Лавренева, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Лавренева, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Лавренева, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Лавренева, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Мира, д. 3а |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Мира, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Мира, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Новая, д. 5 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Новая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Освобождения, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Подгорная, д. 20 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Полевая, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Пролетарская, д. 4 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Строителей, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Строителей, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Строителей, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Тружениц, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Фруктовая, д. 51 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Михайлов, ул. Юбилейная, д. 6а |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| д. Каморино, ул. Зеленая, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Горенка, ул. 46 лет Октября, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Горенка, ул. 46 лет Октября, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Горенка, ул. 46 лет Октября, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Горенка, ул. 46 лет Октября, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Горенка, ул. Гагарина, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Горенка, ул. Гагарина, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Горенка, ул. Гагарина, д. 4 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Горенка, ул. Гагарина, д. 7а |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Горенка, ул. Мира, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Заря, ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| п. Заря, ул. Центральная, д. 10 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Заря, ул. Центральная, д. 13 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Заря, ул. Центральная, д. 14 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Заря, ул. Центральная, д. 15 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Змеинка, ул. Береговая, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Змеинка, ул. Береговая, д. 11 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Змеинка, ул. Береговая, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Змеинка, ул. Береговая, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Змеинка, ул. Береговая, д. 14 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Змеинка, ул. Зеленая, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Змеинка, ул. Комсомольская, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Змеинка, ул. Комсомольская, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Змеинка, ул. Школьная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| п. Некрасово, ул. Совхозная, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Трепольский, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. центрального отделения совхоза «Фрунзенский», д. 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| п. центрального отделения совхоза «Фрунзенский», д. 47 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. центрального отделения совхоза «Мишино», д. 19 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. центрального отделения совхоза «Мишино», д. 20 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. центрального отделения совхоза «Мишино», д. 21 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, 2-й Строительный пер., д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, 2-й Строительный пер., д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, 2-й Строительный пер., д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, 2-й Строительный пер., д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, 3-й Строительный пер., д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, 3-й Строительный пер., д. 2 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, 3-й Строительный пер., д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. 1-го Мая, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. 1-го Мая, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. 1-го Мая, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Гончарова, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Гончарова, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Гончарова, д. 11 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Гончарова, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Гончарова, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Гончарова, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Гончарова, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Гончарова, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 10а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 20 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 22 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Клубная, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Кочубина, д. 17 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Кочубина, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Кочубина, д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Кочубина, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Кочубина, д. 23 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 10 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 14 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 16 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 17 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 2 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 8 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Почтовая, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Почтовая, д. 13 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Почтовая, д. 17 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Почтовая, д. 19 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Октябрьский, ул. Юбилейная, д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Виленка, ул. Мирная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| с. Виленка, ул. Мирная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| с. Виленка, ул. Мирная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| с. Виленка, ул. Мирная, д. 16 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Виленка, ул. Мирная, д. 17 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Виленка, ул. Мирная, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Голдино, ул. Совхозная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Голдино, ул. Совхозная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Грязное, ул. Больничная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Пушкари, д. 30 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Пителинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Пителино, ул. Красная, д. 68 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Пителино, ул. Красная, д. 70 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Пителино, ул. Чкалова, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| Пронский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, мкр. Д, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Новомичуринск, мкр. Д, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 13 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 14 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 19 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 2/21 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 21 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 27 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 31 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 33 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 6 |  |  | 2021 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 9 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Энергетиков, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Энергетиков, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Энергетиков, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Энергетиков, д. 24 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Энергетиков, д. 26/27 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Энергетиков, д. 34, корп. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Энергетиков, д. 34, корп. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, проспект Энергетиков, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 11 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 15 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 17 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 23 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 9 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 13 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 23 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 27/5 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 39 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 41 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 43/1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| д. Мамоново, ул. Рабочая, д. 1 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Мамоново, ул. Рабочая, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Мамоново, ул. Рабочая, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Восточный, ул. Молодежная, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Погореловский, ул. Садовая, д. 17 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Погореловский, ул. Садовая, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |
| п. Погореловский, ул. Садовая, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |
| р.п. Пронск, пл. Новая, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Пронск, пл. Новая, д. 6 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  |  |  |
| р.п. Пронск, пл. Новая, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Пронск, ул. Есенина, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| р.п. Пронск, ул. Есенина, д. 5 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Пронск, ул. Есенина, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| р.п. Пронск, ул. Есенина, д. 9 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Береговая Погореловка, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Береговая Погореловка, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путятинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Путятино, ул. Ворошилова, д. 1 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Путятино, ул. Ворошилова, д. 3 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Путятино, ул. Ворошилова, д. 4 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Путятино, ул. Совхозная, д. 42 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, пер. Свободы, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, пл. Ленина, д. 16а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, пл. Ленина, д. 19 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, пл. Ленина, д. 30 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, пл. Ленина, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Большая, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Большая, д. 35 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Большая, д. 37 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Большая, д. 39 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Большая, д. 47 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Большая, д. 49 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Дубинина, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Индустриальная, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Кузнецкая, д. 25 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2021 |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Медицинская, д. 32 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Медицинская, д. 38 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Мира, д. 16 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Пионерская, д. 10 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Пионерская, д. 8 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 14 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 17 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 6 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 3 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 1 квартал, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 2 квартал, д. 10 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 2 квартал, д. 11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 2 квартал, д. 12 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 2 квартал, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 2 квартал, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 2 квартал, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 2 квартал, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Прогресса, 2 квартал, д. 7 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Путейская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Путейская, д. 11 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Путейская, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Путейская, д. 13 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Тепловозная, д. 8 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Транспортная, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Чехова, д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Чехова, д. 20 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Юбилейная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Юбилейная, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Юбилейная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Рыбное, ул. Юбилейная, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Баграмово, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Баграмово, д. 16 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| д. Баграмово, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Баграмово, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Баграмово, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Глебково, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Глебково, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Глебково, д. 28 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Глебково, д. 29 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Глебково, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Глебково, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Глебково, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Дивово, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Дивово, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Дивово, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Дивово, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Дивово, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Дивово, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. завода «Ветзоотехника», д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. завода «Ветзоотехника», д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Пионерский, ул. Центральная, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Алешня, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Алешня, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Большое Жоково, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Большое Жоково, д. 3 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Костино, ул. Рябиновая, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пощупово, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ходынино, ул. Почтовая, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ряжский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, 6-й пер. Мира, д. 1 |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, пер. Фурманова, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Введеновская, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Введеновская, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Вишневая, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Вишневая, д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Вишневая, д. 6 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Владимировка, д. 69 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Волгоградская, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Волгоградская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Волгоградская, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Волгоградская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Волгоградская, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Вышегородцева, д. 7а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Вышегородцева, д. 9а |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Гагарина, д. 3 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Гагарина, д. 5 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Гагарина, д. 6 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Гагарина, д. 7 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Гагарина, д. 8 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Гагарина, д. 9 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 26 |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 37 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Коммунальная, д. 19 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Коммунальная, д. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Коммунальная, д. 21 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Коммунальная, д. 4 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Коммунальная, д. 6 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 19 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Красная, д. 3б |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Красная, д. 47 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Красной Армии, д. 30 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Лермонтова, д. 8а |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Лермонтова, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Лесопарковая, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Лесопарковая, д. 2 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. М.Горького, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Малиновая, д. 44 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Никанорова, д. 18 |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Никанорова, д. 1а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Никанорова, д. 1в |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Никанорова, д. 7 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 33 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 33а |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Островского, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Островского, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Островского, д. 6а |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 13 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 19 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 21 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Пожалостина, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Свободы, д. 52 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Свободы, д. 54 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Трудовая, д. 61 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Школьная, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Школьная, д. 13 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Ряжск, ул. Энгельса, д. 14 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Свет, ул. Дорожная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Свет, ул. Дорожная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Большая Алешня, ул. Новая, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Марчуки 2, д. 73 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Турово, ул. Совхозная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Турово, ул. Совхозная, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Турово, ул. Совхозная, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| Рязанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Военный городок № 20, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Военный городок № 20, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| Военный городок № 20, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| д. Насурово, ул. Новая, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Подиково, ул. Санаторий Колос, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Ровное, ул. Школьная, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Турлатово, ул. Дорожная, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Турлатово, ул. Новая, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Турлатово, ул. Новая, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Турлатово, ул. Новая, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Турлатово, ул. Новая, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Турлатово, ул. Совхозная, д. 44 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| д. Турлатово, ул. Совхозная, д. 45 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| д. Турлатово, ул. Совхозная, д. 46 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Варские, ул. Школьная, д. 11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Варские, ул. Школьная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| п. Варские, ул. Школьная, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Варские, ул. Школьная, д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Варские, ул. Школьная, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Варские, ул. Юбилейная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| п. Варские, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| п. Варские, ул. Юбилейная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |
| п. Варские, ул. Юбилейная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| п. Госплемстанции, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| п. Госплемстанции, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| п. Госплемстанции, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| п. Госплемстанции, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| п. Госплемстанции, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| п. Денежниково, ул. Станционная, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Денежниково, ул. Станционная, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Денежниково, ул. Станционная, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Комсомольская, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Комсомольская, д. 13 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Комсомольская, д. 14 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Комсомольская, д. 9 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Мира, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Юбилейная, д. 4 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Юбилейная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Юбилейная, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Юбилейная, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Искра, ул. Юбилейная, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Листвянка, ул. Прудная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Листвянка, ул. Садовая-2, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Листвянка, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Листвянка, ул. Школьная, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Листвянка, ул. Школьная, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Листвянка, ул. Школьная, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Верхне-Садовая, д. 15 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Верхне-Садовая, д. 16 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Верхне-Садовая, д. 1а |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Горка, д. 34 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Долина, д. 13 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Долина, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Долина, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Лесная, д. 1 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Лесная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Лесная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Озерная, д. 11 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Озерная, д. 13 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Озерная, д. 36 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Мурмино, ул. Фабричная, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Новоселки, ул. Нефтезаводская, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Новоселки, ул. Нефтезаводская, д. 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Новоселки, ул. Нефтезаводская, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Новоселки, ул. Новая, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Стенькино, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Учхоза «Стенькино», ул. Центральная, д. 12 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |
| с. Агро-Пустынь, ул. Горького, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Александрово, ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| с. Александрово, ул. Центральная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| с. Александрово, ул. Центральная, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |
| с. Болошнево, ул. Новая, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Болошнево, ул. Новая, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 14 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 16 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вышетравино, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Долгинино, ул. Школьная, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Долгинино, ул. Школьная, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дядьково, ул. Юбилейная, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дядьково, ул. Юбилейная, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дядьково, ул. Юбилейная, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дядьково, ул. Юбилейная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Дядьково, ул. Юбилейная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Дядьково, ул. Юбилейная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Екимовка, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Екимовка, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Екимовка, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Заборье, ул. Садовая, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Заборье, ул. Садовая, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Заборье, ул. Садовая, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| с. Заборье, ул. Совхозная, д. 4 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Заборье, ул. Совхозная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| с. Льгово, ул. Макаренко, д. 18 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Льгово, ул. Макаренко, д. 21 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подвязье, ул. Садовая, д. 5 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Подвязье, ул. Садовая, д. 7 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подвязье, ул. Центральная, д. 6 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подвязье, ул. Центральная, д. 8 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Поляны, ул. Дорожная, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поляны, ул. Дорожная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Поляны, ул. Молодежная, д. 1 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поляны, ул. Молодежная, д. 5 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поляны, ул. Молодежная, д. 9 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поляны, ул. Новая, д. 10б |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Поляны, ул. Новая, д. 4, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| с. Тюшево, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Тюшево, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| с. Тюшево, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тюшево, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Тюшево, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Тюшево, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| Сапожковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 11 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 22 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Колхозная, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Свердлова, д. 49 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 32 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 34 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 42 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Советская, д. 46 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сапожок, ул. Стаханова, д. 40 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| Сараевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зеркальные Пруды, д. 22 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зеркальные Пруды, д. 23 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зеркальные Пруды, д. 24 | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зеркальные Пруды, д. 25 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. 1-го Мая, д. 25 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Гагарина, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Гагарина, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Гагарина, д. 20 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Гагарина, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Гагарина, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Горького, д. 20 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Горького, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 169 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 171 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 210 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| Сасовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Кустаревка, ул. Заводская, д. 34 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Кустаревка, ул. Заводская, д. 35 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Придорожный, ул. Микрорайон, д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Придорожный, Школьный пер., д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Придорожный, Школьный пер., д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Придорожный, Школьный пер., д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сасовский, ул. Садовая, д. 10 | 2022 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Сасовский, ул. Садовая, д. 11 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сасовский, ул. Садовая, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Набережная, д. 10 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Набережная, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Набережная, д. 12 | 2022 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Набережная, д. 7 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Набережная, д. 9 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Садовая, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 8 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Черемушки, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Черемушки, д. 11 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Черемушки, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Черемушки, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Черемушки, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Черемушки, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Черемушки, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сотницыно, ул. Черемушки, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Агломазово, ул. Микрорайон, д. 3 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Алешино, ул. Микрорайон, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Алешино, ул. Микрорайон, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Алешино, ул. Микрорайон, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| с. Алешино, ул. Микрорайон, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| с. Каргашино, ул. Микрорайон, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Каргашино, ул. Микрорайон, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Нижнее Мальцево, ул. Центральная, д. 17 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нижнее Мальцево, ул. Центральная, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Нижнее Мальцево, ул. Центральная, д. 48 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пичкиряево, ул. Мира, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Салтыково, Микрорайон, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| Скопинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Желтухинский, ул. Новая, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Желтухинский, ул. Новая, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| п. Желтухинский, ул. Новая, д. 3 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Желтухинский, ул. Новая, д. 6 | 2022 | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| п. Поплевинский, ул. Мира, д. 9 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Возрождения, д. 122 | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Возрождения, д. 127 | 2021 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Комсомольская, д. 16 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Комсомольская, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Комсомольская, д. 20 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Октябрьская, д. 128 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Октябрьская, д. 131 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Октябрьская, д. 138 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Октябрьская, д. 145 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Павелец, ул. Октябрьская, д. 146 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Побединка, ул. Горняцкая, д. 12 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Побединка, ул. Молодежная, д. 10 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Побединка, ул. Молодежная, д. 14 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Побединка, ул. Молодежная, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Побединка, ул. Молодежная, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Побединка, ул. Молодежная, д. 6 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Побединка, ул. Молодежная, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вердерево, Школьный проезд, д. 74 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Горлово, ул. Базарная, д. 80 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Клекотки, ул. Восточная, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Клекотки, ул. Восточная, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Клекотки, ул. Мира, д. 17 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Петрушино, ул. Центральная, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Успенское, ул. Мичурина, д. 24 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Успенское, ул. Мичурина, д. 25 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Успенское, ул. Мичурина, д. 26 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Успенское, ул. Рабочая, д. 38 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Успенское, ул. Рабочая, д. 43 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Успенское, ул. Трудовая, д. 27 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Успенское, ул. Трудовая, д. 32 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Успенское, ул. Центральная, д. 29 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чулково, ул. Большак, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Шелемишево, ул. Октябрьская, д. 23 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| Спасский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Высоковольтная, д. 11 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Высоковольтная, д. 6 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Высоковольтная, д. 9а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Красноармейская, д. 29 |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Красный пер, д. 9 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Рязанское шоссе, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 107 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 109 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 127 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 127б |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 129 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 129а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 129б |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Строителей, д. 2а |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Урицкого, д. 20 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Спасск-Рязанский, ул. Урицкого, д. 22 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Откормсовхоза, ул. Весенняя, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. Спиртзаводской, ул. Лагерная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. ст. Тысья, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. ст. Тысья, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. ст. Тысья, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. ст. Тысья, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. ст. Тысья, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. ст. Тысья, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Засечье, ул. Дачная, д. 20 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Ижевское, ул. Банникова, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Ижевское, ул. Заводская, д. 14 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ижевское, ул. Заводская, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Ижевское, ул. Заводская, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| с. Ижевское, ул. Заводская, д. 6 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ижевское, ул. Заводская, д. 8 |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Ижевское, ул. Коммунальная, д. 46 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Кирицы, ул. Интернатская, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кирицы, ул. Куйбышевская, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Кирицы, ул. Куйбышевская, д. 23 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кирицы, ул. Санаторная, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Собчаково, ул. Спасская, д. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| Старожиловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ершово, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| д. Соха, ул. Спортивная, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Соха, ул. Спортивная, д. 11 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Рязанские Сады, ул. Новая, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| п. совхоза имени Ленина, ул. Советская, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. совхоза имени Ленина, ул. Советская, д. 11 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. совхоза имени Ленина, ул. Советская, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. совхоза имени Ленина, ул. Советская, д. 14 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| п. совхоза имени Ленина, ул. Советская, д. 9 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Гагарина, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 12 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 15 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 17 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 19 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 20 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 21 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 22 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 28 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 29 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 31 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 32 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 9 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Молодежная, д. 11 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Молодежная, д. 12 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Старожилово, ул. Молодежная, д. 16 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Гребнево, д. 61 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Газовиков, д. 11 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Газовиков, д. 13 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Газовиков, д. 2 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Газовиков, д. 3 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Газовиков, д. 4 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Газовиков, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Газовиков, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Газовиков, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Новая, д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Новая, д. 10 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Новая, д. 11 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Новая, д. 2 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Новая, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Новая, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Новая, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Истье, ул. Новая, д. 7 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ухоловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Заводская, д. 54 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Заводская, д. 56 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Заводская, д. 78 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Кооперативная, д. 43 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Кооперативная, д. 47 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. 11 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. 11а | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Присягина, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Присягина, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 72 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Советская, д. 32 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Совхозная, д. 32 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Чапаева, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Чапаева, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Ухолово, ул. Чапаева, д. 6 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Погореловка, ул. Правобережная, д. 12 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| Чучковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Авангард, ул. Центральная, д. 14 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Чучково, ул. Новая, д. 26 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Чучково, ул. Новая, д. 28 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Чучково, ул. Новая, д. 30 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Чучково, ул. Новая, д. 34 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Чучково, ул. Совхозная, д. 10 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Чучково, ул. Совхозная, д. 8 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Назаровка, ул. Садовая, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| Шацкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Карла Маркса, д. 34a |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Карла Маркса, д. 37 |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Комсомольская, д. 38 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Первомайская, д. 20 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Первомайская, д. 20е |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Первомайская, д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Первомайская, д. 49а |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Первомайская, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Республиканская площадь, д. 13 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Республиканская площадь, д. 8б |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Шацк, ул. Фионова, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| Шиловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ибредь, ул. Садовая, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Ибредь, ул. Садовая, д. 14 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| д. Ибредь, ул. Садовая, д. 16 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. 1-я Парковая, д. 19 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. 1-я Парковая, д. 21 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. 2-я Парковая, д. 10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. 2-я Парковая, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. 2-я Парковая, д. 4 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. 2-я Парковая, д. 8 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Комсомольская, д. 10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Комсомольская, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Комсомольская, д. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Комсомольская, д. 4 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Комсомольская, д. 6 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 10 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 11 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 12 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 13 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 14 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 16 |  | 2022 | 2022 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 17 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 7 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 8 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Новая, д. 9/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Пионерская, д. 2 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Пионерская, д. 4 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Советская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Советская, д. 12 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Советская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Советская, д. 2/1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Советская, д. 6 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Советская, д. 6/1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Советская, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 14 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 16 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 4 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 5 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 6 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 8 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, пл. Советская, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. 50 лет Октября, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. 50 лет Октября, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. 50 лет Октября, д. 5 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. 50 лет Октября, д. 6 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. 50 лет Октября, д. 7 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. 50 лет Октября, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. 8-го Марта, д. 2а |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. 8-го Марта, д. 4а |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Затонная, д. 10 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Затонная, д. 14 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Затонная, д. 20 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Затонная, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Затонная, д. 41 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Зеленая (Прибрежный), д. 1 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Зеленая (Прибрежный), д. 2 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Зеленая (Прибрежный), д. 3 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Исаева, д. 10 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Механизаторов (Прибрежный), д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Механизаторов (Прибрежный), д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Механизаторов (Прибрежный), д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Механизаторов (Прибрежный), д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Мира, д. 22 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Мира, д. 24 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Мира, д. 26 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Набережная, д. 22 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Набережная, д. 24 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Набережная, д. 26 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Набережная, д. 28 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Набережная, д. 30 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Октябрьская, д. 29 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Октябрьская, д. 9 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Первомайская, д. 20 |  | 2021 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Первомайская, д. 28 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Первомайская, д. 6 |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Первомайская, д. 8 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 20 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 24 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 117 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 119 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 122 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 124 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Советская, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Фирсова, д. 3 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Фирсова, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Центральная (Прибрежный), д. 1 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Центральная (Прибрежный), д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Юбилейная, д. 1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Юбилейная, д. 4 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Юбилейная, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Юбилейная, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| р.п. Шилово, ул. Юбилейная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| с. Аделино, ул. Центральная, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Аделино, ул. Центральная, д. 5 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Задубровье, ул. Заводская, д. 8 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Задубровье, ул. Центральная, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| с. Инякино, ул. Садовая, д. 2 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мосолово, ул. Рощина, д. 30а |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Мосолово, ул. Совхозная, д. 1а |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Мосолово, ул. Совхозная, д. 2а |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| с. Мосолово, ул. Совхозная, д. 4а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мосолово, ул. Совхозная, д. 5а |  | 2021» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |