|  | # Приложение # к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | # от 20.04.2021 № 84 |

П О Р Я Д О К

подготовки и согласования проекта решения о заключении

контракта, предметом которого является одновременно

выполнение работ по проектированию, строительству

и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Рязанской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Рязанской области (далее соответственно – проект решения о заключении контракта, контракт, объект капитального строительства).

2. Инициатором подготовки проекта решения о заключении контракта и лицом, ответственным за его согласование, выступает центральный исполнительной орган государственной власти Рязанской области специальной компетенции, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия государственной программы Рязанской области, в рамках которого планируется осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта (далее – главный распорядитель).

3. Главный распорядитель подготавливает проект решения о заключении контракта в форме проекта распоряжения Губернатора Рязанской области.

4. Обязательным условием подготовки и принятия решения о заключении контракта является наличие заключения по результатам проведенного в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563) технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта.

5. Проект решения о заключении контракта может предусматривать заключение нескольких контрактов в случае если проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию этих объектов капитального строительства предусмотрены в рамках одной подпрограммы государственной программы Рязанской области.

6. Проект решения о заключении контракта должен содержать:

- наименование объекта капитального строительства согласно решению о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятому в отношении такого объекта в установленном порядке (далее – решение об осуществлении капитальных вложений);

- наименование заказчика;

- мощность объекта капитального строительства;

- срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства в соответствии с заключением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, оформленного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563, которая не должна превышать соответствующую стоимость, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений. В случае ее превышения необходимо внесение в установленном законодательством Российской Федерации порядке изменений в решение об осуществлении капитальных вложений до принятия решения о заключении контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящего Порядка.

7. Проект решения о заключении контракта подлежит согласованию с министерством финансов Рязанской области, министерством промышленности и экономического развития Рязанской области, министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области в порядке, утвержденном постановлением Губернатора Рязанской области от 23.07.2008 № 220-пг «О Регламенте Правительства Рязанской области» (далее – Регламент Правительства Рязанской области).

8. Главный распорядитель направляет проект решения о заключении контракта Губернатору Рязанской области в соответствии с Регламентом Правительства Рязанской области.

9. Внесение изменений в решение о заключении контракта осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.