|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30.06.2021 № 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 1 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования Программы |  |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 3 332 | 1 422 | 968 | 454 | 57 784,02 | 40 425,20 | 17 358,82 | 2 180 775 115,85 | 2 080 694 713,01 | 95 076 382,43 | 5 004 020,41 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 461 | 189 | 137 | 52 | 7 618,80 | 5 490,80 | 2 128,00 | 249 287 582,50 | 241 808 955,01 | 7 104 696,04 | 373 931,45 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 330 | 124 | 85 | 39 | 4 903,00 | 3 291,30 | 1 611,70 | 182 045 533,74 | 176 584 167,72 | 5 188 297,67 | 273 068,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 24 | 9 | 6 | 3 | 315,10 | 224,20 | 90,90 | 11 175 294,80 | 10 840 035,94 | 318 495,92 | 16 762,94 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 28 | 19 | 16 | 3 | 542,80 | 448,00 | 94,80 | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 29 | 12 | 8 | 4 | 540,60 | 362,80 | 177,80 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 50 | 25 | 22 | 3 | 1 317,30 | 1 164,50 | 152,80 | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 502 | 219 | 163 | 56 | 9 427,22 | 7 038,60 | 2 388,62 | 315 487 799,24 | 306 023 165,20 | 8 991 402,27 | 473 231,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 161 | 71 | 53 | 18 | 2 604,30 | 1 878,40 | 725,90 | 102 696 015,38 | 99 615 134,85 | 2 926 836,50 | 154 044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 12 | 4 | 2 | 2 | 201,80 | 90,80 | 111,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Сасово | 53 | 28 | 22 | 6 | 902,22 | 772,80 | 129,42 | 28 226 424,56 | 27 379 631,84 | 804 453,08 | 42 339,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 173 | 62 | 46 | 16 | 3 340,80 | 2 497,60 | 843,20 | 118 041 657,65 | 114 500 407,89 | 3 364 187,25 | 177 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Захаровский муниципальный район | 17 | 12 | 12 | 0 | 426,60 | 426,60 | 0,00 | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 25 | 13 | 3 | 10 | 538,40 | 106,40 | 432,00 | 20 587 235,20 | 19 969 618,14 | 586 736,19 | 30 880,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 16 | 4 | 2 | 2 | 176,40 | 94,10 | 82,30 | 3 480 000,00 | 3 375 600,00 | 99 180,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 45 | 25 | 23 | 2 | 1 236,70 | 1 171,90 | 64,80 | 19 521 151,25 | 18 935 516,73 | 556 352,79 | 29 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 429 | 179 | 122 | 57 | 6 788,00 | 4 755,90 | 2 032,10 | 230 539 255,45 | 223 623 077,79 | 6 570 368,78 | 345 808,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 20 | 6 | 4 | 2 | 275,50 | 184,60 | 90,90 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Клепиковский муниципальный район | 7 | 6 | 4 | 2 | 177,80 | 138,50 | 39,30 | 6 710 868,81 | 6 509 542,74 | 191 259,76 | 10 066,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 57 | 25 | 17 | 8 | 1 075,40 | 830,10 | 245,30 | 42 497 541,81 | 41 222 615,56 | 1 211 179,95 | 63 746,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 132 | 55 | 48 | 7 | 1 760,70 | 1 517,00 | 243,70 | 42 769 808,92 | 41 486 714,63 | 1 218 939,65 | 64 154,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Сараевский муниципальный район | 7 | 6 | 6 | 0 | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 5 881 839,30 | 5 705 384,13 | 167 632,40 | 8 822,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 68 | 34 | 23 | 11 | 1 613,80 | 1 117,40 | 496,40 | 52 999 379,00 | 51 409 397,65 | 1 510 482,27 | 79 499,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 117 | 35 | 9 | 26 | 1 277,00 | 406,50 | 870,50 | 52 488 531,01 | 50 913 875,07 | 1 495 923,11 | 78 732,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Ухоловский муниципальный район | 21 | 12 | 11 | 1 | 464,70 | 418,70 | 46,00 | 15 867 410,10 | 15 391 387,80 | 452 221,18 | 23 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 409 | 170 | 89 | 81 | 6 895,00 | 3 930,00 | 2 965,00 | 274 757 940,04 | 266 515 201,94 | 7 830 601,20 | 412 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 17 | 6 | 1 | 5 | 226,80 | 61,90 | 164,90 | 9 322 160,40 | 9 042 495,59 | 265 681,57 | 13 983,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | 230 | 102 | 56 | 46 | 3 790,80 | 2 434,20 | 1 356,60 | 147 166 007,44 | 142 751 027,31 | 4 194 231,13 | 220 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 162 | 62 | 32 | 30 | 2 877,40 | 1 433,90 | 1 443,50 | 118 269 772,20 | 114 721 679,04 | 3 370 688,50 | 177 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 730 | 319 | 219 | 100 | 12 876,20 | 9 260,30 | 3 615,90 | 527 911 322,15 | 512 073 982,67 | 15 045 472,46 | 791 867,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 37 | 18 | 11 | 7 | 711,40 | 401,80 | 309,60 | 29 240 674,20 | 28 363 453,98 | 833 359,19 | 43 861,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Касимовский муниципальный район | 68 | 32 | 23 | 9 | 1 389,80 | 983,60 | 406,20 | 57 124 949,40 | 55 411 200,94 | 1 628 061,05 | 85 687,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 116 | 43 | 38 | 5 | 2 124,30 | 1 935,20 | 189,10 | 87 315 102,90 | 84 695 649,83 | 2 488 480,41 | 130 972,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 115 | 50 | 29 | 21 | 1 885,70 | 1 222,60 | 663,10 | 77 507 927,10 | 75 182 689,32 | 2 208 975,88 | 116 261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | 236 | 107 | 59 | 48 | 3 879,60 | 2 263,50 | 1 616,10 | 159 463 198,81 | 154 679 302,89 | 4 544 701,09 | 239 194,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 49 | 16 | 12 | 4 | 774,60 | 572,20 | 202,40 | 31 838 383,80 | 30 883 232,30 | 907 393,93 | 47 757,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 39 | 22 | 18 | 4 | 768,40 | 635,90 | 132,50 | 30 244 418,74 | 29 337 086,20 | 861 965,93 | 45 366,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | 33 | 7 | 7 | 0 | 274,30 | 274,30 | 0,00 | 11 274 552,90 | 10 936 316,31 | 321 324,76 | 16 911,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию - Сасовский муниципальный район | 37 | 24 | 22 | 2 | 1 068,10 | 971,20 | 96,90 | 43 902 114,30 | 42 585 050,90 | 1 251 210,22 | 65 853,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 801 | 346 | 238 | 108 | 14 178,80 | 9 949,60 | 4 229,20 | 582 791 216,47 | 530 650 330,40 | 49 533 841,68 | 2 607 044,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 65 | 23 | 12 | 11 | 766,20 | 431,00 | 335,20 | 31 493 118,62 | 28 675 507,31 | 2 676 730,73 | 140 880,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 66 | 28 | 24 | 4 | 1 309,10 | 1 113,20 | 195,90 | 53 807 937,29 | 48 993 874,48 | 4 573 359,65 | 240 703,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | 19 | 8 | 2 | 6 | 419,00 | 105,00 | 314,00 | 17 222 157,00 | 15 681 333,26 | 1 463 782,54 | 77 041,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Рыбновский муниципальный район | 392 | 172 | 138 | 34 | 7 156,50 | 5 766,60 | 1 389,90 | 294 153 619,52 | 267 836 424,05 | 25 001 335,70 | 1 315 859,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Сапожковский муниципальный район | 73 | 37 | 17 | 20 | 1 322,20 | 617,80 | 704,40 | 54 346 386,59 | 49 484 150,09 | 4 619 124,67 | 243 111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 32 | 16 | 11 | 5 | 720,50 | 473,40 | 247,10 | 29 614 711,51 | 26 965 156,66 | 2 517 077,10 | 132 477,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 104 | 41 | 24 | 17 | 1 691,90 | 995,70 | 696,20 | 69 542 165,73 | 63 320 400,47 | 5 910 676,98 | 311 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Чучковский муниципальный район | 50 | 21 | 10 | 11 | 793,40 | 446,90 | 346,50 | 32 611 120,21 | 29 693 484,08 | 2 771 754,31 | 145 881,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований Рязанской области, являющихся участниками Программы, на период 2019-2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальных образований |  | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого, в том числе: | 2 180 775 115,85 | 2 080 694 713,01 | 95 076 382,43 | 5 004 020,41 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 272 163 534,26* | 263 767 579,55* | 7 987 709,32* | 408 245,39* | 353 518 024,65 | 343 143 532,47 | 9 844 215,10 | 530 277,08 | 354 470 072,44 | 343 835 970,41 | 10 102 396,92 | 531 705,11 | 527 911 322,15 | 512 073 982,67 | 15 045 472,46 | 791 867,02 | 586 905 654,06 | 534 641 334,87 | 49 651 103,15 | 2 613 216,04 |
| Всего по этапу 2019 года | 249 287 582,50 | 241 808 955,01 | 7 104 696,04 | 373 931,45 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 155 374 104,26* | 150 481 832,48* | 4 659 210,56* | 233 061,22* | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов, в том числе: | 182 045 533,74 | 176 584 167,72 | 5 188 297,67 | 273 068,35 | 50 816 827,53 | 49 292 322,71 | 1 448 279,57 | 76 225,25 | 123 121 736,26 | 119 197 035,52 | 3 740 018,10 | 184 682,64 | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| неиспользованные средства отчетного финансового года | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 11 175 294,80 | 10 840 035,94 | 318 495,92 | 16 762,94 | 9 061 559,00 | 8 789 712,22 | 258 254,44 | 13 592,34 | 2 113 735,80* | 2 050 323,72* | 60 241,48* | 3 170,60* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 1 384 691,19 | 1 343 150,45 | 39 463,70 | 2 077,04 | 18 714 662,60 | 18 153 222,72 | 533 367,86 | 28 072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району - Пронский муниципальный район | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 13 180 190,00 | 12 784 784,30 | 375 635,41 | 19 770,29 | 11 423 969,60 | 11 081 250,52 | 325 583,12 | 17 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 315 487 799,24 | 306 023 165,20 | 8 991 402,27 | 473 231,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 789 430,00 | 113 285 747,07 | 3 328 498,76 | 175 184,17 | 198 698 369,24 | 192 737 418,13 | 5 662 903,51 | 298 047,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 102 696 015,38 | 99 615 134,85 | 2 926 836,50 | 154 044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 009 642,25 | 32 989 352,97 | 969 274,82 | 51 014,46 | 68 686 373,13 | 66 625 781,88 | 1 957 561,68 | 103 029,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Сасово | 28 226 424,56 | 27 379 631,84 | 804 453,08 | 42 339,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 699 629,40 | 7 468 640,52 | 219 439,44 | 11 549,44 | 20 526 795,16 | 19 910 991,32 | 585 013,64 | 30 790,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 118 041 657,65 | 114 500 407,89 | 3 364 187,25 | 177 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 168 080,77 | 53 513 038,33 | 1 572 290,31 | 82 752,13 | 62 873 576,88 | 60 987 369,56 | 1 791 896,94 | 94 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Захаровский муниципальный район | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 114 933,31 | 13 691 485,31 | 402 275,58 | 21 172,42 | 525 796,49 | 510 022,60 | 14 985,20 | 788,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 20 587 235,20 | 19 969 618,14 | 586 736,19 | 30 880,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 993,00 | 1 589 823,21 | 46 711,30 | 2 458,49 | 18 948 242,20 | 18 379 794,93 | 540 024,89 | 28 422,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 19 521 151,25 | 18 935 516,73 | 556 352,79 | 29 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 151,27 | 4 033 406,73 | 118 507,31 | 6 237,23 | 15 362 999,98 | 14 902 110,00 | 437 845,48 | 23 044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району - Пронский муниципальный район | 3 480 000,00 | 3 375 600,00 | 99 180,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 000,00 | 3 375 600,00 | 99 180,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 230 539 255,45 | 223 623 077,79 | 6 570 368,78 | 345 808,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 712 685,46 | 142 311 304,85 | 4 181 311,59 | 220 069,02 | 83 826 569,99 | 81 311 772,94 | 2 389 057,19 | 125 739,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 42 497 541,81 | 41 222 615,56 | 1 211 179,95 | 63 746,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 532 843,94 | 28 646 858,62 | 841 686,08 | 44 299,24 | 12 964 697,87 | 12 575 756,94 | 369 493,87 | 19 447,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 52 999 379,00 | 51 409 397,65 | 1 510 482,27 | 79 499,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 973 856,98 | 19 374 641,29 | 569 254,90 | 29 960,79 | 33 025 522,02 | 32 034 756,36 | 941 227,37 | 49 538,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ухоловский муниципальный район | 15 867 410,10 | 15 391 387,80 | 452 221,18 | 23 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 600 500,00 | 47 025,00 | 2 475,00 | 14 217 410,10 | 13 790 887,80 | 405 196,18 | 21 326,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Сараевский муниципальный район | 5 881 839,30 | 5 705 384,13 | 167 632,40 | 8 822,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 881 839,30 | 5 705 384,13 | 167 632,40 | 8 822,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 52 488 531,01 | 50 913 875,07 | 1 495 923,11 | 78 732,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 097 679,52 | 38 894 749,09 | 1 142 783,84 | 60 146,59 | 12 390 851,49 | 12 019 125,98 | 353 139,27 | 18 586,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Клепиковский муниципальный район | 6 710 868,81 | 6 509 542,74 | 191 259,76 | 10 066,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 619,60 | 1 323 681,01 | 38 891,66 | 2 046,93 | 5 346 249,21 | 5 185 861,73 | 152 368,10 | 8 019,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 42 769 808,92 | 41 486 714,63 | 1 218 939,65 | 64 154,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 769 808,92 | 41 486 714,63 | 1 218 939,65 | 64 154,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 274 757 940,04 | 266 515 201,94 | 7 830 601,20 | 412 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 643 502,45 | 262 524 197,47 | 7 713 339,73 | 405 965,25 | 4 114 437,59 | 3 991 004,47 | 117 261,47 | 6 171,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 9 322 160,40 | 9 042 495,59 | 265 681,57 | 13 983,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 322 160,40 | 9 042 495,59 | 265 681,57 | 13 983,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | 147 166 007,44 | 142 751 027,31 | 4 194 231,13 | 220 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 051 569,85 | 138 760 022,84 | 4 076 969,66 | 214 577,35 | 4 114 437,59 | 3 991 004,47 | 117 261,47 | 6 171,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 118 269 772,20 | 114 721 679,04 | 3 370 688,50 | 177 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 269 772,20 | 114 721 679,04 | 3 370 688,50 | 177 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 527 911 322,15 | 512 073 982,67 | 15 045 472,46 | 791 867,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 796 884,56 | 508 082 978,20 | 14 928 210,99 | 785 695,37 | 4 114 437,59 | 3 991 004,47 | 117 261,47 | 6 171,65 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 29 240 674,20 | 28 363 453,98 | 833 359,19 | 43 861,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 240 674,20 | 28 363 453,98 | 833 359,19 | 43 861,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Касимовский муниципальный район | 57 124 949,40 | 55 411 200,94 | 1 628 061,05 | 85 687,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 124 949,40 | 55 411 200,94 | 1 628 061,05 | 85 687,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 87 315 102,90 | 84 695 649,83 | 2 488 480,41 | 130 972,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 315 102,90 | 84 695 649,83 | 2 488 480,41 | 130 972,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 77 507 927,10 | 75 182 689,32 | 2 208 975,88 | 116 261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 507 927,10 | 75 182 689,32 | 2 208 975,88 | 116 261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | 159 463 198,81 | 154 679 302,89 | 4 544 701,09 | 239 194,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 348 761,22 | 150 688 298,42 | 4 427 439,62 | 233 023,18 | 4 114 437,59 | 3 991 004,47 | 117 261,47 | 6 171,65 |
| Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 31 838 383,80 | 30 883 232,30 | 907 393,93 | 47 757,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 838 383,80 | 30 883 232,30 | 907 393,93 | 47 757,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 30 244 418,74 | 29 337 086,20 | 861 965,93 | 45 366,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 244 418,74 | 29 337 086,20 | 861 965,93 | 45 366,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Сасовский муниципальный район | 43 902 114,30 | 42 585 050,90 | 1 251 210,22 | 65 853,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 902 114,30 | 42 585 050,90 | 1 251 210,22 | 65 853,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | 11 274 552,90 | 10 936 316,31 | 321 324,76 | 16 911,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 274 552,90 | 10 936 316,31 | 321 324,76 | 16 911,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 582 791 216,47 | 530 650 330,40 | 49 533 841,68 | 2 607 044,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 791 216,47 | 530 650 330,40 | 49 533 841,68 | 2 607 044,39 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 53 807 937,29 | 48 993 874,48 | 4 573 359,65 | 240 703,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 807 937,29 | 48 993 874,48 | 4 573 359,65 | 240 703,16 |
| Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | 17 222 157,00 | 15 681 333,26 | 1 463 782,54 | 77 041,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 222 157,00 | 15 681 333,26 | 1 463 782,54 | 77 041,20 |
| Итого по муниципальному образованию - Рыбновский муниципальный район | 294 153 619,52 | 267 836 424,05 | 25 001 335,70 | 1 315 859,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 153 619,52 | 267 836 424,05 | 25 001 335,70 | 1 315 859,77 |
| Итого по муниципальному образованию - Сапожковский муниципальный район | 54 346 386,59 | 49 484 150,09 | 4 619 124,67 | 243 111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 346 386,59 | 49 484 150,09 | 4 619 124,67 | 243 111,83 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 29 614 711,51 | 26 965 156,66 | 2 517 077,10 | 132 477,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 614 711,51 | 26 965 156,66 | 2 517 077,10 | 132 477,75 |
| Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 69 542 165,73 | 63 320 400,47 | 5 910 676,98 | 311 088,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 542 165,73 | 63 320 400,47 | 5 910 676,98 | 311 088,28 |
| Итого по муниципальному образованию - Чучковский муниципальный район | 32 611 120,21 | 29 693 484,08 | 2 771 754,31 | 145 881,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 611 120,21 | 29 693 484,08 | 2 771 754,31 | 145 881,82 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 31 493 118,62 | 28 675 507,31 | 2 676 730,73 | 140 880,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 493 118,62 | 28 675 507,31 | 2 676 730,73 | - 0,58 |

* С учетом возврата средств в 2021 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наиме-нование муни-ципаль-ного образо-вания | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуа-тацию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквар-тирного дома |  | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  | площадь, кв. м | коли-чество чело-век | дата | кв. м |  | кв. м |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. |  |  | х | х | 57 921,42 | 3 337 | х | 61 559,02 | 260 432,73 | х | х |
| По Программе 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 57 784,02 | 3 332 | х | 61 265,02 | 259 251,73 | х | х |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов |  |  | х | х | 7 507,30 | 491 | x | 6 194,30 | 31 726,00 | х | х |
| 1 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 10а | 1917 | 18.12.2009 | 230,40 | 13 | 31.12.2023 | 183,50 | 455,00 | 62:26:0010813:46 | сформирован под одним домом |
| 2 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 12 | 1917 | 19.12.2009 | 628,80 | 51 | 31.12.2023 | 620,10 | 2 415,00 | 62:26:0010813:50 | сформирован под одним домом |
| 3 |  | г. Касимов, ул. Большакова, д. 20 | 1917 | 24.11.2011 | 205,10 | 11 | 31.12.2023 | 175,50 | 969,00 | 62:26:0010905:60 | сформирован под одним домом |
| 4 |  | г. Касимов, ул. Воеводина, д. 14 | 1917 | 10.04.2014 | 268,00 | 19 | 31.12.2023 | 190,00 | 1 265,00 | 62:26:0010920:3 | сформирован под одним домом |
| 5 |  | г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 27 | 1957 | 07.11.2013 | 335,70 | 23 | 31.12.2023 | 258,00 | 3 612,00 | 62:26:0010102:15 | сформирован под одним домом |
| 6 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 3 | 1971 | 19.12.2009 | 426,90 | 28 | 31.12.2023 | 249,00 | 732,00 | 62:26:0010201:1037 | сформирован под одним домом |
| 7 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 10 | 1959 | 03.12.2015 | 405,60 | 18 | 31.12.2023 | 268,90 | 1 739,00 | 62:26:010201:27 | сформирован под одним домом |
| 8 |  | г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 1917 | 13.05.2013 | 238,50 | 15 | 31.12.2023 | 205,40 | 589,00 | 62:26:0010813:4 | сформирован под одним домом |
| 9 |  | г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1917 | 04.03.2013 | 122,70 | 5 | 31.12.2023 | 109,40 | 727,00 | 62:26:0010819:28 | сформирован под одним домом |
| 10 |  | г. Касимов, пер. Ленина, д. 7-а | 1917 | 21.12.2012 | 276,00 | 21 | 31.12.2023 | 154,90 | 1 353,00 | 62:26:0011009:62 | сформирован под одним домом |
| 11 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 12, корп. а | 1917 | 03.12.2015 | 171,40 | 6 | 31.12.2023 | 186,00 | 1 006,00 | 62:26:0010904:533 | сформирован под одним домом |
| 12 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 22 | 1917 | 12.12.2013 | 91,60 | 7 | 31.12.2023 | 110,60 | 1 489,00 | 62:26:0010904:15 | сформирован под одним домом |
| 13 |  | г. Касимов, ул. Московская, д. 1-а | 1956 | 13.03.2012 | 353,60 | 16 | 31.12.2023 | 187,00 | 1 303,00 | 62:26:0010816:405 | сформирован под одним домом |
| 14 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 3 | 1978 | 16.07.2013 | 89,80 | 6 | 31.12.2023 | 128,00 | 861,00 | 62:26:0010108:39 | сформирован под одним домом |
| 15 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 7 | 1978 | 25.09.2013 | 120,40 | 13 | 31.12.2023 | 232,00 | 185,00 | 62:26:0010108:47 | сформирован под одним домом |
| 16 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 8 | 1978 | 08.07.2013 | 101,50 | 11 | 31.12.2023 | 142,00 | 145,00 | 62:26:0010108:46 | сформирован под одним домом |
| 17 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 9 | 1978 | 08.07.2013 | 142,40 | 13 | 31.12.2023 | 174,00 | 166,00 | 62:26:0010108:45 | сформирован под одним домом |
| 18 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 30 | 1917 | 29.07.2016 | 102,20 | 6 | 31.12.2023 | 162,30 | 1 401,00 | 62:26:0010816:38 | сформирован под одним домом |
| 19 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 46 | 1917 | 08.07.2013 | 162,30 | 14 | 31.12.2023 | 284,00 | 832,00 | 62:26:0010815:544 | сформирован под одним домом |
| 20 |  | г. Касимов, ул. Нариманова, д. 27 | 1917 | 18.12.2009 | 283,70 | 20 | 31.12.2023 | 215,60 | 997,00 | 62:26:0010920:47 | сформирован под одним домом |
| 21 |  | г. Касимов, ул. Поселок Фабрика, д. 2 | 1936 | 09.06.2016 | 455,20 | 29 | 31.12.2023 | 300,00 | 644,00 | 62:26:0010802:13 | сформирован под одним домом |
| 22 |  | г. Касимов, ул. Свердлова, д. 19 | 1917 | 10.11.2010 | 767,10 | 59 | 31.12.2023 | 553,90 | 1 303,00 | 62:26:0010815:3 | сформирован под одним домом |
| 23 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10 | 1917 | 18.05.2012 | 707,40 | 34 | 31.12.2023 | 407,00 | 1 710,00 | 62:26:0010901:3 | сформирован под одним домом |
| 24 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10-б | 1917 | 25.09.2013 | 272,00 | 15 | 31.12.2023 | 265,20 | 3 489,00 | 62:26:0010901:6 | сформирован под одним домом |
| 25 |  | г. Касимов, ул. Федоровой, д. 21 | 1917 | 03.12.2015 | 169,70 | 14 | 31.12.2023 | 162,20 | 999,00 | 62:26:0010920:474 | сформирован под одним домом |
| 26 |  | г. Касимов, ул. Широкая, д. 1 | 1957 | 12.07.2012 | 379,30 | 24 | 31.12.2023 | 269,80 | 1 340,00 | 62:26:0010101:16 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань |  |  | x | x | 1 558,60 | 121 | x | 2 384,30 | 6 110,00 | x | x |
| 27 |  | г. Рязань, ул. Введенская, д. 143 | 1917 | 05.09.2016 | 124,60 | 10 | 01.09.2025 | 258,30 | 601,00 | 62:29:0080047:1 | сформирован под одним домом |
| 28 |  | г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 234 | 1918 | 05.09.2016 | 122,70 | 5 | 01.09.2025 | 222,80 | 975,00 | 62:29:0060030:58 | сформирован под одним домом |
| 29 |  | г. Рязань, 3-й Новопавловский проезд, д. 14 | 1958 | 05.09.2016 | 114,00 | 6 | 01.09.2025 | 430,40 | 504,00 | 62:29:0070034:5879 | сформирован под одним домом |
| 30 |  | г. Рязань, ул. Новослободская, д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 240,50 | 12 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |
| 31 |  | г. Рязань, ул. поселок Мехзавода, д. 12 | 1956 | 10.12.2014 | 74,60 | 12 | 31.12.2023 | 120,70 | 315,00 | 62:29:0060035:214 | сформирован под одним домом |
| 32 |  | г. Рязань, ул. Свободы, д. 92 | 1935 | 06.05.2014 | 275,50 | 20 | 31.12.2023 | 242,00 | 978,00 | 62:29:0080046:707 | сформирован под одним домом |
| 33 |  | г. Рязань, ул. Товарный двор (станция Рязань-2), д. 29 | 1900 | 10.12.2014 | 201,80 | 12 | 31.12.2023 | 240,50 | 634,00 | 62:29:0070042:35 | сформирован под одним домом |
| 34 |  | г. Рязань, ул. Цветной бульвар, д. 5 | 1918 | 05.09.2016 | 404,90 | 44 | 01.09.2025 | 575,60 | 922,00 | 62:29:0070044:82 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Сасово |  |  | x | x | 902,22 | 53 | x | 933,45 | 4 181,00 | x | x |
| 35 |  | г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 3а | 1882 | 16.08.2013 | 117,30 | 8 | 31.12.2023 | 117,30 | 783,00 | 62:27:0010910:15 | сформирован под одним домом |
| 36 |  | г. Сасово, ул. Новикова-Прибоя, д. 45-а | 1960 | 16.10.2014 | 525,70 | 23 | 31.12.2023 | 348,33 | 1 650,00 | 62:27:0011211:42 | сформирован под одним домом |
| 37 |  | г. Сасово, ул. Поселковая, д. 26а | 1960 | 09.09.2016 | 130,70 | 16 | 31.12.2023 | 182,70 | 998,00 | 62:27:0010907:54 | сформирован под одним домом |
| 38 |  | г. Сасово, ул. Садовая, д. 20 | 1918 | 18.10.2016 | 128,52 | 6 | 31.12.2023 | 285,12 | 750,00 | 62:27:0011117:5 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин |  |  | х | х | 4 052,20 | 210 | x | 4 129,40 | 18 747,00 | x | x |
| 39 |  | г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 15 | 1941 | 24.09.2013 | 570,50 | 21 | 31.12.2023 | 373,70 | 2 216,00 | 62:19:0520101:523 | сформирован под одним домом |
| 40 |  | г. Скопин, ул. Лермонтова, д. 5а | 1918 | 23.07.2012 | 134,20 | 14 | 01.09.2025 | 286,10 | 650,00 | 62:28:0020206:176 | сформирован под одним домом |
| 41 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 15 | 1946 | 29.12.2016 | 521,70 | 30 | 31.12.2023 | 714,20 | 2 313,00 | 62:28:0050203:788 | сформирован под одним домом |
| 42 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 16 | 1948 | 24.09.2013 | 411,40 | 31 | 31.12.2023 | 634,40 | 3 000,00 | 62:28:0050202:314 | сформирован под одним домом |
| 43 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 20 | 1950 | 24.09.2013 | 421,70 | 18 | 31.12.2023 | 269,40 | 835,00 | 62:28:0050202:9 | сформирован под одним домом |
| 44 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 22 | 1950 | 24.09.2013 | 429,60 | 17 | 31.12.2023 | 270,00 | 982,00 | 62:28:0050202:10 | сформирован под одним домом |
| 45 |  | г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Ленина, д. 3 | 1929 | 25.07.2012 | 361,90 | 12 | 01.09.2025 | 457,50 | 3 852,00 | 62:19:0900101:2495 | сформирован под одним домом |
| 46 |  | г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1917 | 17.07.2012 | 215,30 | 11 | 01.09.2025 | 222,30 | 950,00 | 62:28:0020310:200 | сформирован под одним домом |
| 47 |  | г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Парковая, д. 5 | 1939 | 12.10.2015 | 649,70 | 42 | 31.12.2023 | 646,80 | 2 778,00 | 62:19:1280201:226 | сформирован под одним домом |
| 48 |  | г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 16 | 1950 | 20.04.2016 | 336,20 | 14 | 31.12.2023 | 255,00 | 1 171,00 | 62:19:0520101:153 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Захаровский муниципальный район |  |  | х | х | 426,60 | 17 | x | 316,60 | 978,00 | x | x |
| 49 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 73 | 1955 | 03.10.2013 | 151,40 | 9 | 31.12.2023 | 119,70 | 373,00 | 62:02:0010104:604 | сформирован под одним домом |
| 50 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 75 | 1955 | 03.10.2013 | 275,20 | 8 | 31.12.2023 | 196,90 | 605,00 | 62:02:0010104:569 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Касимовский муниципальный район |  |  | х | х | 1 389,80 | 68 | х | 1 248,90 | 2 501,00 | x | x |
| 51 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 16 | 1959 | 29.08.2016 | 377,40 | 22 | 01.09.2025 | 414,30 | 1 387,00 | 62:04:2250103:532 | сформирован под одним домом |
| 52 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 17 | 1956 | 29.08.2016 | 365,40 | 22 | 01.09.2025 | 377,60 | 557,00 |  | не сформирован |
| 53 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 18 | 1960 | 29.08.2016 | 647,00 | 24 | 01.09.2025 | 457,00 | 557,00 | 62:04:2250103:437 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Клепиковский муниципальный район |  |  | х | х | 177,80 | 7 | х | 278,27 | 923,00 | x | x |
| 54 |  | г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д. 8 | 1896 | 21.09.2015 | 177,80 | 7 | 31.12.2023 | 278,27 | 923,00 |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район |  |  | x | x | 4 508,80 | 239 | x | 2 944,70 | 12 197,34 | x | x |
| 55 |  | д. Каменка, ул. Привокзальная, д. 17 | 1890 | 23.04.2015 | 208,30 | 15 | 31.12.2023 | 178,90 | 1 868,64 |  | не сформирован |
| 56 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 11 | 1957 | 07.07.2016 | 916,60 | 36 | 01.09.2025 | 622,20 | 1 550,00 |  | не сформирован |
| 57 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 15 | 1957 | 30.12.2016 | 436,90 | 27 | 01.09.2025 | 282,90 | 864,00 |  | не сформирован |
| 58 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 17 | 1957 | 30.12.2016 | 434,50 | 19 | 01.09.2025 | 283,00 | 2 255,00 |  | не сформирован |
| 59 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 19 | 1957 | 30.12.2016 | 437,70 | 20 | 01.09.2025 | 283,00 | 738,00 |  | не сформирован |
| 60 |  | г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 3 | 1958 | 03.07.2014 | 867,10 | 42 | 31.12.2023 | 278,50 | 2 687,70 | 62:06:0010613:791 | сформирован под одним домом |
| 61 |  | г. Кораблино, ул. Школьная, д. 13 | 1958 | 02.02.2016 | 860,50 | 33 | 01.09.2025 | 737,70 | 1 107,00 |  | не сформирован |
| 62 |  | п. Быковская Степь, ул. Центральная, д. 6 | 1960 | 30.03.2016 | 347,20 | 47 | 01.09.2025 | 278,50 | 1 127,00 |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию -Милославский муниципальный район |  |  | x | x | 3 193,70 | 185 | x | 7 574,80 | 9 966,00 | x | x |
| 63 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Центральная, д. 8 | 1950 | 30.12.2015 | 112,80 | 5 | 01.09.2025 | 90,00 | 290,00 | 62:07:0020101:282 | сформирован под одним домом |
| 64 |  | р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 50 | 1932 | 22.01.2013 | 274,50 | 13 | 31.12.2023 | 325,00 | 424,00 | 62:07:0010104:1569 | сформирован под одним домом |
| 65 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 2 | 1960 | 31.03.2015 | 268,30 | 15 | 31.12.2023 | 466,50 | 305,00 | 62:07:0010101:1311 | сформирован под одним домом |
| 66 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 3 | 1935 | 03.04.2012 | 226,80 | 17 | 01.09.2025 | 376,70 | 831,00 | 62:07:0010101:1313 | сформирован под одним домом |
| 67 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Горняцкая, д. 21 | 1955 | 30.12.2015 | 43,50 | 2 | 31.12.2023 | 255,70 | 349,00 | 62:07:0020101:467 | сформирован под одним домом |
| 68 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Комсомольская, д.1 | 1950 | 02.10.2015 | 55,90 | 3 | 01.09.2025 | 70,00 | 178,00 | 62:07:0020101:474 | сформирован под одним домом |
| 69 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Первомайская, д. 4 | 1952 | 30.12.2015 | 99,10 | 6 | 01.09.2025 | 100,90 | 352,00 | 62:07:0020101:477 | сформирован под одним домом |
| 70 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 12 | 1950 | 22.12.2015 | 309,40 | 24 | 01.09.2025 | 401,20 | 355,00 | 62:07:0020102:451 | сформирован под одним домом |
| 71 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 13 | 1958 | 06.04.2016 | 351,40 | 31 | 01.09.2025 | 489,20 | 747,00 | 62:07:0020102:452 | сформирован под одним домом |
| 72 |  | п. Горняк, ул. Стаханова, д. 20 | 1958 | 06.04.2016 | 364,00 | 24 | 01.09.2025 | 491,00 | 332,00 | 62:07:0020102:453 | сформирован под одним домом |
| 73 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 20 | 1967 | 27.05.2013 | 95,80 | 3 | 31.12.2023 | 756,00 | 560,00 | 62:07:0020206:453 | сформирован под одним домом |
| 74 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 22 | 1967 | 27.05.2013 | 96,80 | 4 | 31.12.2023 | 756,00 | 553,00 | 62:07:0020206:454 | сформирован под одним домом |
| 75 |  | п. совхоза «Большевик», ул. Малая, д. 2 | 1968 | 19.12.2013 | 28,00 | 4 | 01.09.2025 | 131,60 | 1 487,00 | 62:07:0050101:345 | сформирован под одним домом |
| 76 |  | п. Южный, ул. Октябрьская, д. 2 | 1962 | 19.12.2013 | 214,3 | 10 | 31.12.2023 | 726,00 | 497,00 | 62:07:0030110:566 | сформирован под одним домом |
| 77 |  | р.п. Центральный, ул. Калинина, д. 8 | 1952 | 09.04.2015 | 132,80 | 4 | 31.12.2023 | 586,00 | 653,00 | 62:07:0020219:1848 | сформирован под одним домом |
| 78 |  | р.п. Центральный, ул. Ленина, д. 6 | 1953 | 11.06.2015 | 39,40 | 1 | 01.09.2025 | 509,00 | 533,00 | 62:07:0020219:1859 | сформирован под одним домом |
| 79 |  | р.п. Центральный, ул. Садовая, д. 2 | 1956 | 19.12.2013 | 20,60 | 1 | 01.09.2025 | 291,00 | 203,00 | 62:07:0020219:1072 | сформирован под одним домом |
| 80 |  | р.п. Центральный, ул. Садовая, д. 12 | 1958 | 29.12.2015 | 90,50 | 3 | 01.09.2025 | 262,00 | 337,00 | 62:07:0020219:1865 | сформирован под одним домом |
| 81 |  | р.п. Центральный, ул. Советская, д. 10 | 1952 | 02.11.2015 | 369,80 | 15 | 01.09.2025 | 491,00 | 980,00 | 62:07:0020219:921 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район |  |  | х | х | 4 298,60 | 255 | х | 5 973,90 | 12 404,00 | х | х |
| 82 |  | г. Михайлов, ул. Красной Армии, д. 11 | 1971 | 31.12.2015 | 101,00 | 3 | 01.09.2025 | 135,70 | 240,00 | 62:08:0060222:167 | сформирован под одним домом |
| 83 |  | г. Михайлов, ст. Михайлов, д. 26 | 1962 | 31.12.2015 | 204,80 | 16 | 01.09.2025 | 329,80 | 695,00 | 62:08:0060235:225 | сформирован под одним домом |
| 84 |  | г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Новая, д. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 411,40 | 22 | 01.09.2025 | 254,40 | 1 156,00 | 62:08:0060314:45 | сформирован под одним домом |
| 85 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка, ул. Гагарина, д. 8 | 1961 | 31.12.2015 | 211,00 | 11 | 01.09.2025 | 202,70 | 332,00 | 62:08:0022002:213 | сформирован под одним домом |
| 86 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка, ул. Мира, д. 2 | 1967 | 31.12.2015 | 419,00 | 19 | 01.09.2025 | 286,30 | 1 203,00 | 62:08:0022002:4 | сформирован под одним домом |
| 87 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка, ул. Береговая, д. 8 | 1928 | 31.12.2015 | 330,40 | 27 | 01.09.2025 | 291,50 | 465,00 | 62:080000000:1314 | сформирован под одним домом |
| 88 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1940 | 31.12.2015 | 319,70 | 20 | 01.09.2025 | 726,20 | 947,00 | 62:08:0022201:359 | сформирован под одним домом |
| 89 |  | р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 6 | 1913 | 31.12.2015 | 368,80 | 22 | 01.09.2025 | 534,90 | 1 302,00 | 62:08:0050110:565 | сформирован под одним домом |
| 90 |  | р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 8 | 1917 | 31.12.2015 | 394,50 | 19 | 01.09.2025 | 695,40 | 1 237,00 | 62:08:0050110:449 | сформирован под одним домом |
| 91 |  | р.п. Октябрьский, ул. Пионерская, д. 7 | 1917 | 31.12.2015 | 113,90 | 8 | 01.09.2025 | 188,10 | 323,00 | 62:08:0050107:155 | сформирован под одним домом |
| 92 |  | р.п. Октябрьский, ул. Симбирская, д. 5 | 1917 | 31.12.2015 | 272,60 | 15 | 01.09.2025 | 253,80 | 415,00 | 62:080050102:312 | сформирован под одним домом |
| 93 |  | п. Трепольский, д. 4 | 1968 | 31.12.2015 | 432,90 | 26 | 01.09.2025 | 361,20 | 897,00 | 62:08:0010903:127 | сформирован под одним домом |
| 94 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Лесная, д. 6 | 1971 | 31.12.2015 | 239,80 | 20 | 01.09.2025 | 427,10 | 500,00 |  | не сформирован |
| 95 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Лесная, д. 8 | 1971 | 31.12.2015 | 192,90 | 9 | 01.09.2025 | 427,10 | 623,00 | 62:08:0033801:332 | сформирован под одним домом |
| 96 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Школьная, д. 5 | 1969 | 31.12.2015 | 96,00 | 10 | 01.09.2025 | 334,60 | 874,00 | 62:08:0033801:267 | сформирован под одним домом |
| 97 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Школьная, д. 7 | 1969 | 31.12.2015 | 109,80 | 7 | 01.09.2025 | 334,60 | 834,00 | 62:08:0033801:263 | сформирован под одним домом |
| 98 |  | с. Голдино, ул. Совхозная, д. 19 | 1970 | 31.12.2015 | 80,10 | 1 | 01.09.2025 | 190,50 | 361,00 | 62:08:0033101:270 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район |  |  | x | x | 1 491,60 | 94 | x | 1 581,10 | 4 138,00 | x | x |
| 99 |  | п. Погореловский, ул. Садовая, д. 24 | 1960 | 06.02.2013 | 540,60 | 29 | 31.12.2023 | 607,60 | 2 000,00 | 62:11:0090101:310 | сформирован под одним домом |
| 100 |  | р.п. Пронск, пл. Новая, д. 2 | 1967 | 06.07.2016 | 393,00 | 26 | 01.09.2025 | 403,00 | 510,00 | 62:11:0020109:536 | сформирован под одним домом |
| 101 |  | р.п. Пронск, ул. Первомайская, д. 1 | 1952 | 15.07.2015 | 176,40 | 16 | 31.12.2023 | 189,50 | 788,00 | 62:11:0020113:372 | сформирован под одним домом |
| 102 |  | с. Маклаково, ул. Новая, д. 18 | 1950 | 31.03.2016 | 381,60 | 23 | 01.09.2025 | 381,00 | 840,00 | 62:11:0090801:1065 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Рыбновский муниципальный район |  |  | х | х | 7 156,50 | 392 | х | 6 521,70 | 27 749,80 | x | x |
| 103 |  | г. Рыбное, ул. платформа 187 км, д. 3 | 1942 | 27.12.2016 | 96,40 | 7 | 01.09.2025 | 167,90 | 2 500,00 |  | не сформирован |
| 104 |  | г. Рыбное, ул. платформа 187 км, д. 4 | 1942 | 27.12.2016 | 150,20 | 6 | 01.09.2025 | 196,20 | 2 775,00 |  | не сформирован |
| 105 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 41 | 1897 | 27.12.2016 | 247,40 | 19 | 01.09.2025 | 339,20 | 2 366,00 |  | не сформирован |
| 106 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 42 | 1897 | 27.12.2016 | 295,70 | 11 | 01.09.2025 | 428,30 | 1 737,00 |  | не сформирован |
| 107 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональная, д. 1 | 1979 | 27.12.2016 | 217,30 | 19 | 01.09.2025 | 249,00 | 620,00 | 62:13:0010104:2000 | сформирован под одним домом |
| 108 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональная, д. 3 | 1981 | 27.12.2016 | 180,10 | 11 | 01.09.2025 | 181,40 | 1 019,00 |  | не сформирован |
| 109 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональная, д. 31 | 1981 | 24.12.2016 | 159,20 | 9 | 01.09.2025 | 354,90 | 1 350,00 | 62:13:0010104:2003 | сформирован под одним домом |
| 110 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 27.12.2016 | 635,40 | 27 | 01.09.2025 | 429,30 | 857,00 | 62:13:0010105:1052 | сформирован под одним домом |
| 111 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 5 | 1937 | 27.12.2016 | 695,80 | 36 | 01.09.2025 | 489,50 | 1 080,00 | 62:13:0010105:1051 | сформирован под одним домом |
| 112 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 7 | 1958 | 27.12.2016 | 637,50 | 38 | 01.09.2025 | 425,00 | 884,00 | 62:13:0010105:1049 | сформирован под одним домом |
| 113 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 9 | 1961 | 27.12.2016 | 646,80 | 39 | 01.09.2025 | 393,60 | 863,00 | 62:13:0010105:1050 | сформирован под одним домом |
| 114 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 450,90 | 22 | 01.09.2025 | 512,10 | 702,00 | 62:13:0010105:1181 | сформирован под одним домом |
| 115 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 11 | 1960 | 27.12.2016 | 628,30 | 31 | 01.09.2025 | 431,30 | 833,00 | 62:13:0010105:1060 | сформирован под одним домом |
| 116 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 343,00 | 16 | 01.09.2025 | 521,60 | 2 447,80 | 62:13:0010301:778 | сформирован под одним домом |
| 117 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 8 | 1961 | 27.12.2016 | 578,20 | 20 | 01.09.2025 | 473,70 | 1 305,00 | 62:13:0010301:777 | сформирован под одним домом |
| 118 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 595,70 | 39 | 01.09.2025 | 524,70 | 5 374,00 |  | не сформирован |
| 119 |  | г. Рыбное, ул. Набережная 2-я, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 285,90 | 13 | 01.09.2025 | 148,80 | 440,00 | 62:13:0010204:425 | сформирован под одним домом |
| 120 |  | г. Рыбное, ул. Путейская, д. 14а | 1971 | 27.12.2016 | 312,70 | 29 | 01.09.2025 | 255,20 | 597,00 | 62:13:0010105:1308 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район |  |  | х | х | 2 529,10 | 171 | х | 1 949,05 | 21 552,00 | x | x |
| 121 |  | г. Ряжск, ул. Ильича, д. 39 | 1917 | 18.03.2015 | 143,50 | 8 | 31.12.2023 | 142,40 | 1 159,00 | 62:14:0010206:14 | сформирован под одним домом |
| 122 |  | г. Ряжск, ул. Кирова, д. 20 | 1917 | 28.10.2016 | 102,90 | 14 | 01.09.2025 | 102,90 | 901,00 | 62:14:0010158:12 | сформирован под одним домом |
| 123 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 16 | 1917 | 08.09.2015 | 277,90 | 19 | 31.12.2023 | 144,85 | 754,00 | 62:14:0010155:335 | сформирован под одним домом |
| 124 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1901 | 03.08.2015 | 185,40 | 13 | 31.12.2023 | 193,60 | 1 115,00 | 62:14:0010166:20 | сформирован под одним домом |
| 125 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 16 | 1897 | 03.03.2016 | 263,90 | 17 | 01.09.2025 | 176,90 | 1 122,00 | 62:14:0010168:21 | не сформирован |
| 126 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 27 | 1917 | 15.12.2015 | 347,40 | 17 | 01.09.2025 | 187,05 | 1 225,00 | 62:14:0010167:13 | не сформирован |
| 127 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 34 | 1916 | 28.10.2016 | 69,00 | 3 | 01.09.2025 | 66,30 | 775,00 | 62:14:0010162:18 | не сформирован |
| 128 |  | г. Ряжск, ул. Ленина, д. 25 | 1917 | 15.12.2015 | 169,40 | 15 | 01.09.2025 | 169,40 | 1 436,00 | 62:14:0010155:336 | сформирован под одним домом |
| 129 |  | г. Ряжск, ул. Мельзаводская, д. 128 | 1950 | 03.08.2015 | 142,80 | 8 | 31.12.2023 | 161,00 | 643,00 | 62:14:0010263:7 | сформирован под одним домом |
| 130 |  | г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 70 | 1916 | 27.12.2016 | 157,10 | 5 | 01.09.2025 | 157,10 | 1 176,00 | 62:14:0010236:6 | сформирован под одним домом |
| 131 |  | г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 49 | 1917 | 08.09.2015 | 97,30 | 4 | 31.12.2023 | 97,30 | 2468 | 62:14:0010202:17 | не сформирован |
| 132 |  | г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 54 | 1953 | 15.12.2015 | 450,00 | 32 | 01.09.2025 | 227,75 | 7 518,00 | 62:14:0010202:13 | не сформирован |
| 133 |  | г. Ряжск, ул. Станционная, д. 4 | 1889 | 18.03.2015 | 122,50 | 16 | 31.12.2023 | 122,50 | 1 260,00 | 62:14:0010265:159 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район |  |  | х | х | 4 065,10 | 263 | х | 4 726,07 | 30 410,00 | x | x |
| 134 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 3 | 1992 | 01.12.2014 | 411,80 | 25 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 226,00 | 65:15:0040911:227 | сформирован под одним домом |
| 135 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 4 | 1992 | 01.12.2014 | 410,50 | 17 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 242,00 | 62:15:0040911:228 | сформирован под одним домом |
| 136 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 6 | 1992 | 01.12.2014 | 410,00 | 24 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 110,00 | 62:15:0040911:226 | сформирован под одним домом |
| 137 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 3 | 1974 | 01.12.2014 | 379,50 | 21 | 31.12.2023 | 270,72 | 1 062,00 | 62:15:0040911:55 | сформирован под одним домом |
| 138 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 4 | 1957 | 19.10.2015 | 40,60 | 4 | 31.12.2023 | 462,00 | 16 935,00 | 62:15:0040911:202 | не сформирован |
| 139 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 8 | 1992 | 01.12.2014 | 310,70 | 23 | 31.12.2023 | 586,64 | 1 210,00 | 62:15:0040911:225 | сформирован под одним домом |
| 140 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 9 | 1992 | 01.12.2014 | 305,60 | 19 | 31.12.2023 | 586,64 | 1 152,00 | 62:15:0040911:224 | сформирован под одним домом |
| 141 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 10 | 1992 | 01.12.2014 | 240,40 | 27 | 31.12.2023 | 587,39 | 1 303,00 | 62:15:0040911:223 | сформирован под одним домом |
| 142 |  | п. учхоза «Стенькино», ул. Центральная, д. 11 | 1964 | 25.02.2014 | 470,30 | 24 | 31.12.2023 | 462,30 | 1 671,00 | 62:15:0020401:37 | сформирован под одним домом |
| 143 |  | с. Болошнево, ул. Новая, д. 3 | 1964 | 01.12.2014 | 524,00 | 23 | 31.12.2023 | 398,13 | 2 175,00 | 62:15:0041104:94 | сформирован под одним домом |
| 144 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 1 | 1964 | 15.06.2015 | 287,40 | 23 | 31.12.2023 | 272,90 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| 145 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 2 | 1964 | 15.06.2015 | 274,30 | 33 | 01.09.2025 | 243,60 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Сапожковский муниципальный район |  |  | х | х | 1 322,20 | 73 | х | 1 567,88 | 36 225,00 | x | x |
| 146 |  | р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1970 | 29.11.2016 | 269,90 | 15 | 01.09.2025 | 454,40 | 1 623,00 | 62:16:0040101:4 | сформирован под одним домом |
| 147 |  | р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 6 | 1955 | 20.09.2012 | 53,10 | 5 | 01.09.2025 | 103,00 | 30 000,00 | 62:16:0010118:40 | сформирован под одним домом |
| 148 |  | р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 39 | 1958 | 04.04.2014 | 307,20 | 20 | 01.09.2025 | 269,40 | 562,00 | 62:16:0040113:28 | сформирован под одним домом |
| 149 |  | р.п. Сапожок, ул. Революции, д. 41 | 1917 | 29.11.2016 | 166,60 | 10 | 01.09.2025 | 231,08 | 1 906,00 | 62:16:0040111:24 | сформирован под одним домом |
| 150 |  | сл. Большая Дорога, ул. Кирпичный Завод, д. 60 | 1972 | 26.07.2012 | 525,40 | 23 | 01.09.2025 | 510,00 | 2 134,00 | 62:16:0020311:575 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Сараевский муниципальный район |  |  | х | х | 143,10 | 7 | х | 230,00 | 678,00 | x | x |
| 151 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 16 | 1946 | 12.11.2014 | 67,70 | 3 | 31.12.2023 | 110,00 | 300,00 | 62:17:0030205:572 | сформирован под одним домом |
| 152 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 18 | 1948 | 12.11.2014 | 75,40 | 4 | 31.12.2023 | 120,00 | 378,00 | 62:17:0030205:571 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Сасовский муниципальный район |  |  | х | х | 1 068,10 | 37 | х | 638,10 | 2 392,09 | x | x |
| 153 |  | п. Батьки, ул. Андреевская, д. 8 | 1965 | 20.07.2016 | 713,10 | 23 | 01.09.2025 | 419,10 | 2 000,09 | 62:18:0080101:857 | сформирован под одним домом |
| 154 |  | п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 3 | 1964 | 20.07.2016 | 355,00 | 14 | 01.09.2025 | 219,00 | 392,00 | 62:18:0910201:772 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район |  |  | х | х | 7 765,70 | 357 | х | 6 754,60 | 21 039,00 | x | x |
| 155 |  | р.п. Побединка, ул. Базарная, д. 4 | 1913 | 10.10.2012 | 147,80 | 6 | 31.12.2023 | 196,27 | 1 594,00 | 62:19:1010101:1438 | сформирован под одним домом |
| 156 |  | р.п. Побединка, ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 20.11.2014 | 343,60 | 24 | 31.12.2023 | 266,20 | 380,00 | 62:19:1010101:85 | сформирован под одним домом |
| 157 |  | р.п. Побединка, ул. Комсомольская, д. 1 | 1950 | 29.02.2012 | 139,70 | 7 | 31.12.2023 | 261,43 | 841,00 | 62:19:1010101:1412 | сформирован под одним домом |
| 158 |  | р.п. Побединка, ул. Комсомольская, д. 7 | 1954 | 24.07.2013 | 125,60 | 3 | 31.12.2023 | 210,00 | 1 058,00 | 62:19:1010101:1414 | сформирован под одним домом |
| 159 |  | р.п. Побединка, ул. Советская, д. 7 | 1935 | 23.01.2015 | 694,60 | 44 | 31.12.2023 | 598,00 | 700,00 | 62:19:1010101:767 | сформирован под одним домом |
| 160 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная, д. 28 | 1954 | 26.03.2015 | 385,00 | 21 | 31.12.2023 | 387,80 | 2 041,00 | 62:19:1010101:1413 | сформирован под одним домом |
| 161 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная, д. 39 | 1957 | 30.12.2016 | 392,40 | 17 | 01.09.2025 | 210,00 | 350,00 | 62:19:1010101:763 | сформирован под одним домом |
| 162 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 1 | 1954 | 23.01.2015 | 106,00 | 4 | 31.12.2023 | 163,45 | 1 355,00 | 62:19:1010101:737 | сформирован под одним домом |
| 163 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 4 | 1960 | 19.08.2013 | 49,60 | 2 | 31.12.2023 | 196,53 | 1 273,00 | 62:19:1010101:1408 | сформирован под одним домом |
| 164 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая, д. 5А | 1953 | 20.11.2014 | 565,10 | 34 | 31.12.2023 | 486,96 | 686,00 | 62:19:1060101:135 | сформирован под одним домом |
| 165 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая, д. 7а | 1940 | 22.09.2014 | 552,80 | 22 | 31.12.2023 | 486,96 | 682,00 | 62:19:1060101:133 | сформирован под одним домом |
| 166 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая, д. 20 | 1955 | 10.07.2013 | 20,90 | 1 | 31.12.2023 | 120,00 | 1 155,00 | 62:19:1060101:1008 | сформирован под одним домом |
| 167 |  | п. Поплевинский, ул. Коммунальная, д. 13 | 1960 | 20.11.2014 | 328,40 | 16 | 31.12.2023 | 280,00 | 1 169,00 | 62:19:1060101:1015 | сформирован под одним домом |
| 168 |  | п. Поплевинский, пер. Комсомольский, д. 10 | 1952 | 17.10.2014 | 603,70 | 23 | 31.12.2023 | 450,00 | 818,00 | 62:19:1060101:131 | сформирован под одним домом |
| 169 |  | п. Поплевинский, ул. Новая, д. 11 | 1955 | 10.10.2012 | 63,20 | 1 | 31.12.2023 | 144,00 | 890,00 | 62:19:1060101:1010 | сформирован под одним домом |
| 170 |  | п. Поплевинский, ул. Советская, д. 19 | 1949 | 11.12.2013 | 78,10 | 2 | 31.12.2023 | 125,00 | 964,00 | 62:19:1060101:1018 | сформирован под одним домом |
| 171 |  | п. Поплевинский, ул. Советская, д. 28 | 1953 | 23.12.2014 | 637,40 | 25 | 31.12.2023 | 450,00 | 864,00 | 62:19:1060101:128 | сформирован под одним домом |
| 172 |  | п. Поплевинский, ул. Советская, д. 30 | 1952 | 23.12.2014 | 604,30 | 39 | 31.12.2023 | 340,00 | 700,00 | 62:19:1060101:151 | сформирован под одним домом |
| 173 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 14 | 1950 | 24.07.2014 | 542,10 | 17 | 31.12.2023 | 340,00 | 850,00 | 62:19:1060101:711 | сформирован под одним домом |
| 174 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 19 | 1957 | 12.02.2015 | 181,70 | 2 | 31.12.2023 | 252,00 | 682,00 | 62:19:1060101:1016 | сформирован под одним домом |
| 175 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 24 | 1953 | 17.10.2014 | 647,90 | 25 | 31.12.2023 | 340,00 | 1 287,00 | 62:19:1060101:1009 | сформирован под одним домом |
| 176 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 26 | 1953 | 30.12.2016 | 555,80 | 22 | 01.09.2025 | 450,00 | 700,00 | 62:19:1060101:150 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию -Старожиловский муниципальный район |  |  | х | х | 2 968,90 | 221 | х | 3 613,80 | 5 473,50 | x | x |
| 177 |  | д. Татаркино, ул. Молодежная, д. 30 | 1975 | 24.03.2015 | 396,70 | 39 | 31.12.2023 | 700,90 | 1 360,00 | 62:21:0020224:754 | сформирован под одним домом |
| 178 |  | п. совхоза имени Ленина, ул. Советская, д. 12 | 1963 | 16.03.2015 | 421,00 | 39 | 31.12.2023 | 568,20 | 600,00 | 62:21:0010214:362 | сформирован под одним домом |
| 179 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 4 | 1963 | 24.12.2014 | 380,50 | 30 | 31.12.2023 | 281,00 | 281,00 | 62:21:0030201:556 | сформирован под одним домом |
| 180 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 6 | 1961 | 26.12.2016 | 378,90 | 25 | 01.09.2025 | 281,00 | 283,00 | 62:21:0030201:555 | сформирован под одним домом |
| 181 |  | р.п. Старожилово, ул. Железнодорожная, д. 40 | 1933 | 26.01.2015 | 78,80 | 9 | 31.12.2023 | 107,80 | 798,50 |  | не сформирован |
| 182 |  | р.п. Старожилово, ул. Конезаводская, д. 6 | 1830 | 26.12.2016 | 313,30 | 15 | 01.09.2025 | 345,50 | 431,00 | 62:21:0030302:466 | сформирован под одним домом |
| 183 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная, д. 15 | 1960 | 26.12.2016 | 131,90 | 13 | 01.09.2025 | 255,00 | 255,00 | 62:21:0040101:87 | сформирован под одним домом |
| 184 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная, д. 19 | 1960 | 26.12.2016 | 183,70 | 6 | 01.09.2025 | 257,60 | 259,00 | 62:21:0040101:90 | сформирован под одним домом |
| 185 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная, д. 11 | 1960 | 26.12.2016 | 219,50 | 15 | 01.09.2025 | 255,50 | 398,00 | 62:21:0040101:1168 | сформирован под одним домом |
| 186 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная, д. 12 | 1963 | 26.12.2016 | 464,60 | 30 | 01.09.2025 | 561,30 | 808,00 | 62:21:0040101:1169 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию -Ухоловский муниципальный район |  |  | х | х | 464,70 | 21 | х | 182,40 | 907,00 | x | x |
| 187 |  | р.п. Ухолово, ул. Советская, д. 7 | 1950 | 18.07.2014 | 464,70 | 21 | 31.12.2023 | 182,40 | 907,00 | 62:22:0030207:274 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию - Чучковский муниципальный район |  |  | х | х | 793,40 | 50 | х | 1 521,70 | 8 954,00 | x | x |
| 188 |  | с. Назаровка, ул. Железнодорожная, д. 14 | 1961 | 24.06.2015 | 82,00 | 5 | 01.09.2025 | 229,00 | 2 000,00 |  | не сформирован |
| 189 |  | с. Пертово, ул. Заводская, д. 26 | 1962 | 24.06.2015 | 19,60 | 1 | 01.09.2025 | 300 | 1 500,00 |  | не сформирован |
| 190 |  | с. Пертово, ул. Совхозная, д. 7 | 1905 | 30.12.2016 | 318,10 | 19 | 01.09.2025 | 288,70 | 454,00 |  | не сформирован |
| 191 |  | р.п. Чучково, ул. Вокзальная, д. 8 | 1893 | 24.06.2015 | 373,70 | 25 | 01.09.2025 | 704,00 | 5 000,00 |  | не сформирован |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань |  |  | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| 1 |  | г. Рязань, ул. Новослободская, д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 137,40 | 5 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | пере-селе-ние в сво-бод-ный жи-лищ-ный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-щиками |  | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство жилых помещений) | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территории | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь |  | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м |  | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 57 784,02 | 2 180 775 115,85 | 15 027,60 | 15 009,10 | 471 571 573,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 42 756,42 | 42 709,62 | 1 709 203 542,19 | 35 664,40 | 1 438 498 498,18 | 0,00 | 0,00 | 2073,90 | 80 070 480,34 | 4 971,32 | 190 634 563,67 | 17 336,02 | 0,00 | 0,00 | 25 140,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 7 618,80 | 249 287 582,50 | 1 752,60 | 1 734,10 | 29 266 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 5 866,20 | 5 866,20 | 220 020 903,90 | 3 979,60 | 149 943 368,81 | 0,00 | 0,00 | 657,90 | 24 699 737,32 | 1 228,70 | 45 377 797,77 | 2 109,50 | 0,00 | 0,00 | 3 756,70 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию -городской округ город Касимов | 4 903,00 | 182 045 533,74 | 133,00 | 133,00 | 2 592 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770,00 | 4 770,00 | 179 452 592,74 | 3 482,90 | 131 228 706,21 | 0,00 | 0,00 | 604,40 | 22 683 964,32 | 682,70 | 25 539 922,21 | 1 611,70 | 0,00 | 0,00 | 3 158,30 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию -городской округ город Рязань | 315,10 | 11 175 294,80 | 242,70 | 224,20 | 8 447 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 72,40 | 72,40 | 2 727 887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 2 015 773,00 | 18,90 | 712 114,20 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 542,80 | 20 099 353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,80 | 542,80 | 20 099 353,79 | 496,70 | 18 714 662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 1 384 691,19 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 540,60 | 11 363 240,57 | 362,80 | 362,80 | 5 046 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 177,80 | 6 317 100,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 6 317 100,57 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 1 317,30 | 24 604 159,60 | 1 014,10 | 1 014,10 | 13 180 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 303,20 | 11 423 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 11 423 969,60 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 9 427,22 | 315 487 799,24 | 2 404,20 | 2 404,20 | 42 712 738,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 023,02 | 7 023,02 | 272 775 060,35 | 3 520,10 | 136 769 274,05 | 0,00 | 0,00 | 1 416,00 | 55 370 743,02 | 2 086,92 | 80 635 043,28 | 2 400,12 | 0,00 | 0,00 | 4 457,80 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 2 604,30 | 102 696 015,38 | 134,40 | 134,40 | 4 537 359,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469,90 | 2 469,90 | 98 158 655,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1381,40 | 54 067 084,22 | 1 088,50 | 44 091 571,45 | 725,90 | 0,00 | 0,00 | 1 714,90 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 201,80 | 8 294 585,40 | 90,80 | 90,80 | 3 732 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 4 562 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 4 562 433,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Сасово | 902,22 | 28 226 424,56 | 357,70 | 357,70 | 7 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,52 | 544,52 | 20 516 424,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 1 303 658,80 | 509,92 | 19 212 765,76 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 332,40 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 3 340,80 | 118 041 657,65 | 452,00 | 452,00 | 5 058 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888,80 | 2 888,80 | 112 983 152,65 | 2 790,60 | 109 283 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 3 699 979,60 | 843,20 | 0,00 | 0,00 | 2 045,60 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Захаровский муниципальный район | 426,60 | 14 640 729,80 | 147,50 | 147,50 | 4 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 | 279,10 | 10 515 929,80 | 279,10 | 10 515 929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 538,40 | 20 587 235,20 | 20,60 | 20,60 | 846 721,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,80 | 517,80 | 19 740 513,40 | 450,40 | 16 970 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 2 770 342,20 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 176,40 | 3 480 000,00 | 94,10 | 94,10 | 1 340 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 82,30 | 2 139 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 2 139 800,00 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 1 236,70 | 19 521 151,25 | 1 107,10 | 1 107,10 | 15 362 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 129,60 | 4 158 151,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 4 158 151,27 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 6 788,00 | 230 539 255,45 | 2 371,90 | 2 371,90 | 54 380 432,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416,10 | 4 369,30 | 176 158 823,42 | 3 955,90 | 162 599 357,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,40 | 13 559 465,70 | 2 032,10 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 275,50 | 11 323 876,50 | 184,60 | 184,60 | 7 587 613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 90,90 | 3 736 262,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 3 736 262,70 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию -Клепиковский муниципальный район | 177,80 | 6 710 868,81 | 33,20 | 33,20 | 767 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,60 | 144,60 | 5 943 493,81 | 144,60 | 5 943 493,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 105,30 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 1 075,40 | 42 497 541,81 | 44,30 | 44,30 | 2 039 858,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031,10 | 984,30 | 40 457 682,90 | 984,30 | 40 457 682,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,30 | 0,00 | 0,00 | 739,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 1 760,70 | 42 769 808,92 | 1 517,00 | 1 517,00 | 36 185 522,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,70 | 243,70 | 6 584 286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,70 | 6 584 286,60 | 243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Сараевский муниципальный район | 143,10 | 5 881 839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 | 143,10 | 5 881 839,30 | 143,10 | 5 881 839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 1 613,80 | 52 999 379,00 | 474,80 | 474,80 | 6 183 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,00 | 1 139,00 | 46 816 317,00 | 1 139,00 | 46 816 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,40 | 0,00 | 0,00 | 642,60 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 1 277,00 | 52 488 531,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 52 488 531,01 | 1 198,20 | 49 249 614,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 3 238 916,40 | 870,50 | 0,00 | 0,00 | 406,50 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию -Ухоловский муниципальный район | 464,70 | 15 867 410,10 | 118,00 | 118,00 | 1 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,70 | 346,70 | 14 250 410,10 | 346,70 | 14 250 410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 300,70 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 6 895,00 | 274 757 940,04 | 534,70 | 534,70 | 19 198 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360,30 | 6 360,30 | 255 559 602,04 | 6 360,30 | 255 559 602,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395,30 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию -Милославский муниципальный район | 226,80 | 9 322 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 226,80 | 9 322 160,40 | 226,80 | 9 322 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 0,00 | 61,90 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | 3 790,80 | 147 166 007,44 | 394,90 | 394,90 | 13 452 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395,90 | 3 395,90 | 133 713 868,84 | 3 395,90 | 133 713 868,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,60 | 0,00 | 0,00 | 2 039,30 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию -Скопинский муниципальный район | 2 877,40 | 118 269 772,20 | 139,80 | 139,80 | 5 746 199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737,60 | 2 737,60 | 112 523 572,80 | 2 737,60 | 112 523 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443,50 | 0,00 | 0,00 | 1 294,10 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 12 876,20 | 527 911 322,15 | 1 658,40 | 1 658,40 | 66 826 088,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 217,80 | 11 217,80 | 461 085 233,41 | 10 310,70 | 423 800 702,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,10 | 37 284 531,30 | 3 615,90 | 0,00 | 0,00 | 7 601,90 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 711,40 | 29 240 674,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,40 | 711,40 | 29 240 674,20 | 711,40 | 29 240 674,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 0,00 | 401,80 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию -Касимовский муниципальный район | 1 389,80 | 57 124 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,80 | 1 389,80 | 57 124 949,40 | 1 389,80 | 57 124 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,20 | 0,00 | 0,00 | 983,60 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию -Кораблинский муниципальный район | 2 124,30 | 87 315 102,90 | 674,40 | 674,40 | 27 719 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449,90 | 1 449,90 | 59 595 239,70 | 1 449,90 | 59 595 239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,10 | 0,00 | 0,00 | 1 260,80 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию -Милославский муниципальный район | 1 885,70 | 77 507 927,10 | 183,60 | 183,60 | 7 546 510,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,10 | 1 702,10 | 69 961 416,30 | 1 702,10 | 69 961 416,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,10 | 0,00 | 0,00 | 1 039,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию -Михайловский муниципальный район | 3 879,60 | 159 463 198,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 879,60 | 3 879,60 | 159 463 198,81 | 3 879,60 | 159 463 198,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616,10 | 0,00 | 0,00 | 2 263,50 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию -Пронский муниципальный район | 774,60 | 31 838 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,60 | 774,60 | 31 838 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,60 | 31 838 383,80 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 572,20 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию -Ряжский муниципальный район | 768,40 | 30 244 418,74 | 635,90 | 635,90 | 24 798 271,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 132,50 | 5 446 147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 5 446 147,50 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | 274,30 | 11 274 552,90 | 36,40 | 36,40 | 1 496 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,90 | 237,90 | 9 778 403,70 | 237,90 | 9 778 403,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,90 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию -Сасовский муниципальный район | 1 068,10 | 43 902 114,30 | 128,10 | 128,10 | 5 265 294,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 38 636 820,00 | 940,00 | 38 636 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 843,10 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 14 178,80 | 582 791 216,47 | 6 305,80 | 6 305,80 | 259 187 297,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 873,00 | 7 873,00 | 323 603 919,07 | 7 537,80 | 309 826 193,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,20 | 13 777 725,62 | 4 213,40 | 0,00 | 0,00 | 3 591,10 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 766,20 | 31 493 118,62 | 431,00 | 431,00 | 17 715 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,20 | 335,20 | 13 777 725,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,20 | 13 777 725,62 | 335,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 1 309,10 | 53 807 937,29 | 108,20 | 108,20 | 4 447 344,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,90 | 1 200,90 | 49 360 592,69 | 1 200,90 | 49 360 592,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,90 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию -Михайловский муниципальный район | 419,00 | 17 222 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 419,00 | 17 222 157,00 | 419,00 | 17 222 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Рыбновский муниципальный район | 7 156,50 | 294 153 619,52 | 5 766,60 | 5 766,60 | 237 024 559,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,90 | 1 389,90 | 57 129 059,72 | 1 389,90 | 57 129 059,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию -Сапожковский муниципальный район | 1 322,20 | 54 346 386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322,20 | 1 322,20 | 54 346 386,59 | 1 322,20 | 54 346 386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,40 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 720,50 | 29 614 711,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,50 | 720,50 | 29 614 711,51 | 720,50 | 29 614 711,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,10 | 0,00 | 0,00 | 473,40 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию -Старожиловский муниципальный район | 1 691,90 | 69 542 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691,90 | 1 691,90 | 69 542 165,73 | 1 691,90 | 69 542 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 943,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию -Чучковский муниципальный район | 793,40 | 32 611 120,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,40 | 793,40 | 32 611 120,21 | 793,40 | 32 611 120,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 446,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |  | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | 1 157,40 | 7 221,85 | 11 150,47 | 4 836,60 | 8 933,10 | 10 551,40 | 14 070,60 | 57 921,42 | 65 | 425 | 628 | 288 | 534 | 598 | 799 | 3 337 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 1 020,00 | 7 221,85 | 11 150,47 | 4 836,60 | 8 933,10 | 10 551,40 | 14 070,60 | 57 784,02 | 60 | 425 | 628 | 288 | 534 | 598 | 799 | 3 332 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 020,00 | 6 598,80 | x | x | x | x | x | 7 618,80 | 60 | 401 | x | x | x | x | x | 461 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 133,00 | 4 770,00 | x | x | x | x | x | 4 903,00 | 5 | 325 | x | x | x | x | x | 330 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 131,00 | 184,10 | x | x | x | x | x | 315,10 | 4 | 20 | x | x | x | x | x | 24 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 0,00 | 542,80 | x | x | x | x | x | 542,80 | 0 | 28 | x | x | x | x | x | 28 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 540,60 | 0,00 | x | x | x | x | x | 540,60 | 29 | 0 | x | x | x | x | x | 29 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 215,40 | 1 101,90 | x | x | x | x | x | 1 317,30 | 22 | 28 | x | x | x | x | x | 50 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 623,05 | 8 804,17 | x | x | x | x | 9 427,22 | x | 24 | 478 | x | x | x | x | 502 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | x | 41,50 | 2 562,80 | x | x | x | x | 2 604,30 | x | 1 | 160 | x | x | x | x | 161 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | x | 0,00 | 201,80 | x | x | x | x | 201,80 | x | 0 | 12 | x | x | x | x | 12 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Сасово | x | 117,30 | 784,92 | x | x | x | x | 902,22 | x | 8 | 45 | x | x | x | x | 53 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | x | 218,35 | 3 122,45 | x | x | x | x | 3 340,80 | x | 6 | 167 | x | x | x | x | 173 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Захаровский муниципальный район | x | 116,30 | 310,30 | x | x | x | x | 426,60 | x | 4 | 13 | x | x | x | x | 17 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | x | 0,00 | 538,40 | x | x | x | x | 538,40 | x | 0 | 25 | x | x | x | x | 25 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | x | 0,00 | 176,40 | x | x | x | x | 176,40 | x | 0 | 16 | x | x | x | x | 16 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | x | 129,60 | 1 107,10 | x | x | x | x | 1 236,70 | x | 5 | 40 | x | x | x | x | 45 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 2 346,30 | 4 441,70 | x | x | x | 6 788,00 | x | x | 150 | 279 | x | x | x | 429 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | x | x | 184,60 | 90,90 | x | x | x | 275,50 | x | x | 11 | 9 | x | x | x | 20 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Клепиковский муниципальный район | x | x | 0,00 | 177,80 | x | x | x | 177,80 | x | x | 0 | 7 | x | x | x | 7 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | x | x | 91,10 | 984,30 | x | x | x | 1 075,40 | x | x | 5 | 52 | x | x | x | 57 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | x | x | 1 517,00 | 243,70 | x | x | x | 1 760,70 | x | x | 112 | 20 | x | x | x | 132 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Сараевский муниципальный район | x | x | 0,00 | 143,10 | x | x | x | 143,10 | x | x | 0 | 7 | x | x | x | 7 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | x | x | 474,80 | 1 139,00 | x | x | x | 1 613,80 | x | x | 13 | 55 | x | x | x | 68 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | x | x | 78,80 | 1 198,20 | x | x | x | 1 277,00 | x | x | 9 | 108 | x | x | x | 117 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Ухоловский муниципальный район | x | x | 0,00 | 464,70 | x | x | x | 464,70 | x | x | 0 | 21 | x | x | x | 21 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 394,90 | 6 500,10 | x | x | 6 895,00 | x | x | x | 9 | 400 | x | x | 409 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 226,80 | x | x | 226,80 | x | x | x | 0 | 17 | x | x | 17 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | x | x | x | 394,90 | 3 395,90 | x | x | 3 790,80 | x | x | x | 9 | 221 | x | x | 230 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 2 877,40 | x | x | 2 877,40 | x | x | x | 0 | 162 | x | x | 162 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 2 433,00 | 10 443,20 | x | 12 876,20 | x | x | x | x | 134 | 596 | x | 730 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | x | x | x | x | 0,00 | 711,40 | x | 711,40 | x | x | x | x | 0 | 37 | x | 37 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Касимовский муниципальный район | x | x | x | x | 0,00 | 1 389,80 | x | 1 389,80 | x | x | x | x | 0 | 68 | x | 68 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | x | x | x | x | 674,40 | 1 449,90 | x | 2 124,30 | x | x | x | x | 42 | 74 | x | 116 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | x | x | x | x | 183,60 | 1 702,10 | x | 1 885,70 | x | x | x | x | 10 | 105 | x | 115 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | x | x | x | x | 0,00 | 3 879,60 | x | 3 879,60 | x | x | x | x | 0 | 236 | x | 236 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | x | x | x | x | 774,60 | 0,00 | x | 774,60 | x | x | x | x | 49 | 0 | x | 49 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | x | x | x | x | 635,90 | 132,50 | x | 768,40 | x | x | x | x | 30 | 9 | x | 39 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | x | x | x | x | 36,40 | 237,90 | x | 274,30 | x | x | x | x | 2 | 31 | x | 33 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию - Сасовский муниципальный район | x | x | x | x | 128,10 | 940,00 | x | 1 068,10 | x | x | x | x | 1 | 36 | x | 37 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 108,20 | 14 070,60 | 14 178,80 | x | x | x | x | x | 2 | 799 | 801 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | x | x | x | x | x | 0,00 | 766,20 | 766,20 | x | x | x | x | x | 0 | 65 | 65 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | x | x | x | x | x | 108,20 | 1 200,90 | 1 309,10 | x | x | x | x | x | 2 | 64 | 66 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0,00 | 419,00 | 419,00 | x | x | x | x | x | 0 | 19 | 19 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию - Рыбновский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 156,50 | 7 156,50 | x | x | x | x | x | 0 | 392 | 392 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию - Сапожковский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 322,20 | 1 322,20 | x | x | x | x | x | 0 | 73 | 73 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0,00 | 720,50 | 720,50 | x | x | x | x | x | 0 | 32 | 32 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 691,90 | 1 691,90 | x | x | x | x | x | 0 | 104 | 104 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию - Чучковский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0,00 | 793,40 | 793,40 | x | x | x | x | x | 0 | 50 | 50 |
|  | По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5» |

_______________