|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 14.12.2021 № 366 |
|  |  |
|  |  |
|  | «Приложение  к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 29.03.2019 № 83 |

Адресная программа

Рязанской области по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

Паспорт

адресной программы Рязанской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Адресная программа Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Правительство Рязанской области |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию Программы | Министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральный закон от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон) |
| Перечень муниципальных образований Рязанской области – участников Программы | городской округ город Рязань;  городской округ город Касимов;  городской округ город Сасово;  городской округ город Скопин;  Захаровский муниципальный район;  Касимовский муниципальный район;  Клепиковский муниципальный район;  Кораблинский муниципальный район;  Милославский муниципальный район;  Михайловский муниципальный район;  Пронский муниципальный район;  Рыбновский муниципальный район;  Ряжский муниципальный район;  Рязанский муниципальный район;  Сапожковский муниципальный район;  Сараевский муниципальный район;  Сасовский муниципальный район;  Скопинский муниципальный район;  Старожиловский муниципальный район;  Ухоловский муниципальный район;  Чучковский муниципальный район |
| Цель и задачи | Цель Программы – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.  Задачи Программы:  создание безопасных условий проживания граждан;  приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Рязанской области;  выкуп жилых помещений у собственников;  предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  стимулирование жилищного строительства;  освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2 170 199 715,39 рублей, в том числе:  2 080 924 366,42 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);  84 811 581,39 рубль – средства областного бюджета;  4 463 767,58 рублей – средства местных бюджетов |
| Срок реализации | 2019-2025 годы |
| Этапы реализации | 1 этап (2019-2020 годы);  2 этап (2020-2021 годы);  3 этап (2021-2022 годы);  4 этап (2022-2023 годы);  5 этап (2023-2024 годы) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года;  переселение граждан в благоустроенное жилье;  освобождение земельных участков под новую жилую застройку;  строительство на месте старых зданий высококачественного жилищного фонда с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой |

1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Рязанской области

В Рязанской области проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания, с обеспечением переселения граждан в благоустроенное жилье является одной из острых социальных проблем и ее решение требует программного подхода и значительных финансовых затрат.

По состоянию на 01.01.2019 по данным сформированного реестра аварийных домов, признанных аварийными, объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, составляет 98,62 тыс. кв. метров   
(375 аварийных жилых домов, 2493 жилых помещения, 5495 граждан).

В муниципальных образованиях Рязанской области (далее – муниципальные образования) решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки из федерального, областного бюджетов.

Программа разработана в соответствии с Законом в целях решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда.

2. Цель и задачи реализации Программы

Программа разработана в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  
2024 года», Закона.

Целью Программы является переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Для реализации цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- создание безопасных условий проживания граждан;

- приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях;

- выкуп жилых помещений у собственников;

- предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование жилищного строительства;

- освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2019-2025 годы. Программа реализуется в 5 этапов:

- 1 этап (2019-2020 годы);

- 2 этап (2020-2021 годы);

- 3 этап (2021-2022 годы);

- 4 этап (2022-2023 годы);

- 5 этап (2023-2024 годы).

4. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования на реализацию Программы исходя из перечня аварийных многоквартирных домов и площади жилых помещений в них составляет 2 170 199 715,39 рублей, в том числе:

2 080 924 366,42 рубля – средства Фонда;

84 811 581,39 рубль – средства областного бюджета;

4 463 767,58 рублей – средства местных бюджетов.

Общий объем финансирования на 2021 год и два последующих календарных года составляет 1 812 433 134,05 рублей, в том числе:

1 734 121 831,20 рублей – средства Фонда;

74 384 185,23 рублей – средства областного бюджета;

3 927 117,62 рублей – средства местных бюджетов.

Предоставление и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом.

Объемы и источники финансирования по этапам Программы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований, являющихся участниками Программы, на период 2019-2023 годов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Перечень муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки

В Программу включены муниципальные образования и представленные в Минстрой России в соответствии с [частью 6 статьи 17](consultantplus://offline/ref=1CDF566DF79745A6F2DB9F35B614BCD1218ED2B3B318B9EAE36F93C0C50D1C98B6503004502F9A232FA7DA6F71E5615F6BF9223B59C6F7EDAEzFQ) Закона сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

6. Перечень аварийных многоквартирных домов,

подлежащих расселению в соответствии с Программой

В Программу включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан за счет средств финансовой поддержки в рамках Программы, приведен в [приложении №](consultantplus://offline/ref=1CDF566DF79745A6F2DB8138A078E2DB208D8BBDB119B6BBB83295979A5D1ACDF6103651136B922623A8883832BB380E29B22F3841DAF7EFF8245A28A4zCQ) 3 к настоящей Программе.

7. Обоснование объема средств,

необходимых для реализации Программы

Объем средств, необходимых для реализации Программы, обосновывается исходя из предложений муниципальных образований, представленных в автоматизированной информационной системе Фонда «АИС «Реформа ЖКХ», по результатам проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. метра приобретения (строительства) жилых помещений, выкупной стоимости жилых помещений и проведения сравнительного анализа и оценки экономической эффективности каждого из способов переселения.

Объем субсидий на соответствующий этап, предоставляемых муниципальным образованиям, определен как сумма средств на выкуп жилых помещений, на приобретение жилых помещений, за вычетом объема финансирования за счет средств бюджета муниципального образования.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями за счет средств Фонда и средств областного бюджета определено в  
 графах 11 и 12 приложения № 1 к настоящей Программе.

Максимальное значение планируемой стоимости приобретения (строительства) 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, составляет размер стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал соответствующего года для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета (далее – Приказ Минстроя).

Объем финансирования выкупа жилого помещения в расчете на   
1 кв. метр общей площади расселяемого жилого помещения определяется исходя из рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади расселяемого жилого помещения, но не выше стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной Приказом Минстроя.

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы определен с учетом предельного [уровня](consultantplus://offline/ref=7ED9845572F189A8B231F23C5E3ED4B58E0B4D87391EFF0B2BD5886E913A7009ACAFF6D30899962515937988E19CFD79BD633BF4A0095DACx644H) софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус» из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации и г. Байконуру на 2020-2024 годы в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», возникших при реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного [Указом](consultantplus://offline/ref=A76D22A845BEFB956E7A3F4DF096BA0FB2C58840C2E794429A99ACCBC19E49879375DF8F95F1FC27E5F1E771561CE94FDE78DE0CD0314AA7P9l9J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части ведомственной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» для Рязанской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р, на весь период действия Программы в разбивке по ее этапам.

Объем долевого финансирования за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств местных бюджетов мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен по этапам Программы следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап Программы | Доля | | |
| средств Фонда, выделяемых Рязанской области на безвозвратной и безвозмездной основе  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из областного бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований, % | средств областного бюджета, направляемых на  софинанси-рование,  % | средств бюджетов муниципальных образований, направляемых на софинанси-  рование,  % |
| 1 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 2 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 3 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 4 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 5 этап | 94,81 | 4,93 | 0,26 |

Мероприятия, предусмотренные Программой, финансируются за счет средств:

- Фонда, выделяемых Рязанской области на безвозвратной и безвозмездной основе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из областного бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований;

- областного бюджета, направляемых на софинансирование;

- бюджетов муниципальных образований, направляемых на софинансирование в размере не менее 0,15% от общей стоимости программных мероприятий.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Стоимость приобретения жилых помещений у застройщиков, у лиц, не являющихся застройщиками, строительства многоквартирных домов уточняется по результатам аукционов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых между министерством строительного комплекса Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели, не предусмотренные Программой.

Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

8. Механизм реализации мероприятий,

предусмотренных Программой

Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет в пределах своей компетенции:

- руководство и управление мероприятиями Программы;

- координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления Рязанской области, связанные с реализацией мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления Рязанской области сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении следующих условий:

- выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных [Законом](consultantplus://offline/ref=1CDF566DF79745A6F2DB9F35B614BCD1218ED2B3B318B9EAE36F93C0C50D1C98A45068085029812425B28C3E34ABz9Q);

- наличие на территории муниципального образования аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке до 1 января 2017 года;

- наличие обязательства по финансированию возмещения при выкупе расселяемого жилого помещения за счет средств местного бюджета в случае превышения рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади над стоимостью 1 кв. метра общей площади жилого помещения, финансируемого в рамках Программы (стоимость 1 кв. метра = графа 7/графу 6 приложения № 4 к настоящей Программе);

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 № 178-р.

Муниципальные образования – участники Программы заключают муниципальные контракты в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При подготовке документации на проведение закупок по приобретению жилых помещений, за исключением контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, муниципальные образования учитывают в соответствии с действующим законодательством рекомендуемые требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям, указанные в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 31 января 2018 г. № 65/пр.

Снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, осуществляется органами местного самоуправления Рязанской области за счет средств местных бюджетов, не являющихся средствами, предусмотренными для софинансирования мероприятий, определенных Программой.

Жилые помещения, созданные (приобретенные) за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются муниципальными образованиями в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма или в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер возмещения при выкупе расселяемых жилых помещений определяется в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=B1936AEB7C167623EB685BE726064C56F713EA42FA0D7E3E1286019DC32DDAE23F2345F81F9504D8BC0CCBE3934EE3814B9F99C02991CDFDRB0CQ) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=B1936AEB7C167623EB685BE726064C56F713EA42FA0D7E3E1286019DC32DDAE23F2345F81F9504D8BC0CCBE3934EE3814B9F99C02991CDFDRB0CQ) Жилищного кодекса Российской Федерации. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения [другое](consultantplus://offline/ref=3233C8AFC2FE48A3B2B25E9BE84C29791DE51EF227BFF5954F544D9FA18C061CF37835D80E8879934C572A19A7DA845DC96A592825C410IC2EQ) жилое помещение общей площадью не менее ранее занимаемого, с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, при условии, что на дату признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют (отсутствовали) иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, имеют право на дополнительную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде освобождения от возмещения разницы между стоимостью жилого помещения, предоставляемого в собственность гражданам при расселении аварийного многоквартирного дома в рамках Программы и стоимостью жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с условиями соглашения, заключаемого в рамках части 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Если стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены изымаемого жилого помещения, то собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения.

Размер оплаты разницы определяется по формуле:

Р = ВС - СП,

где:

Р - размер оплаты разницы;

ВС - выкупная стоимость изымаемого жилого помещения;

СП - стоимость приобретенного жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилого помещения.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Рязанской области, которому предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств областного бюджета на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, представляет в порядке и в сроки, которые устанавливаются постановлением министерства строительного комплекса Рязанской области, отчеты, указанные в части 4 статьи 22 Закона.

Информация об освоении средств Фонда, ходе реализации Программы в установленном Законом порядке и по формам, определенным Фондом, направляется в Фонд.

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей Программе, и предусматривающей аналогичные мероприятия.

Этапы Программы реализуются не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

9. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, а также площадь расселенного аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации мероприятий Программы с 2019 по 2023 год планируется:

- переселение 3 386 граждан;

- расселение 57 673,02 кв. метров аварийного жилищного фонда;

- снос (реконструкция) 191 аварийного многоквартирного дома.

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Реализация Программы позволит:

- сократить аварийный жилищный фонд, переселить граждан в благоустроенное жилье;

- стимулировать развитие жилищного строительства;

- освободить земельные участки под новую жилую застройку;

- построить на месте старых зданий высококачественный жилищный фонд с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой.

10. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом

реализации Программы и расходования денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы

Министерство строительного комплекса Рязанской области как уполномоченный центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, ответственный за реализацию Программы, осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, проводится в непрерывном режиме посредством автоматизированной информационной системы Фонда «АИС «Реформа ЖКХ».

Кроме того, ответственные лица в муниципальных образованиях – участники Программы, представляют в министерство строительного комплекса Рязанской области информацию (отчеты) о ходе ее выполнения в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии по форме и в сроки, установленные министерством строительного комплекса Рязанской области, за подписью главы администрации муниципального образования – участника Программы.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой министерству строительного комплекса Рязанской области информации (отчетов) возлагается на глав администраций муниципальных образований – участников Программы.

Министерство строительного комплекса Рязанской области анализирует информацию, содержащуюся в автоматизированной информационной системе Фонда «АИС «Реформа ЖКХ» и представленную ответственными лицами в муниципальных образованиях – участниками Программы, консолидирует данные о ходе реализации Программы в целом и направляет отчеты о ходе ее выполнения в рамках договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, заключенного между Фондом и Рязанской областью, по установленным Фондом формам.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к адресной программе Рязанской области  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
|  |  |
|  |  |

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 3 386 | 1 418 | 966 | 452 | 57 673,02 | 40 386,50 | 17 286,52 | 2 170 199 715,39 | 2 080 924 366,42 | 84 811 581,39 | 4 463 767,58 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 461 | 190 | 139 | 51 | 7 613,40 | 5 523,30 | 2 090,10 | 249 084 121,29 | 241 611 597,64 | 7 098 897,40 | 373 626,25 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 330 | 125 | 87 | 38 | 4 897,60 | 3 323,80 | 1 573,80 | 181 842 072,53 | 176 386 810,35 | 5 182 499,03 | 272 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 24 | 9 | 6 | 3 | 315,10 | 224,20 | 90,90 | 11 175 294,80 | 10 840 035,94 | 318 495,92 | 16 762,94 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 28 | 19 | 16 | 3 | 542,80 | 448,00 | 94,80 | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 29 | 12 | 8 | 4 | 540,60 | 362,80 | 177,80 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 50 | 25 | 22 | 3 | 1 317,30 | 1 164,50 | 152,80 | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 500 | 217 | 159 | 58 | 9 396,82 | 6 911,30 | 2 485,52 | 310 919 256,54 | 301 591 678,82 | 8 861 198,78 | 466 378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 161 | 70 | 51 | 19 | 2 619,70 | 1 861,70 | 758,00 | 100 893 539,22 | 97 866 733,03 | 2 875 465,88 | 151 340,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 12 | 4 | 2 | 2 | 201,80 | 90,80 | 111,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | 52 | 27 | 21 | 6 | 856,42 | 727,00 | 129,42 | 26 466 975,00 | 25 672 965,77 | 754 308,77 | 39 700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 173 | 62 | 46 | 16 | 3 340,80 | 2 497,60 | 843,20 | 118 041 657,65 | 114 500 407,89 | 3 364 187,25 | 177 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | 17 | 12 | 12 | 0 | 426,60 | 426,60 | 0,00 | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 25 | 13 | 3 | 10 | 538,40 | 106,40 | 432,00 | 19 586 481,20 | 18 998 886,76 | 558 214,71 | 29 379,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 16 | 4 | 2 | 2 | 176,40 | 94,10 | 82,30 | 3 474 137,00 | 3 369 912,89 | 99 012,90 | 5 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 44 | 25 | 22 | 3 | 1 236,70 | 1 107,10 | 129,60 | 19 521 151,27 | 18 935 516,73 | 556 352,81 | 29 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 434 | 180 | 122 | 58 | 6 849,90 | 4 755,90 | 2 094,00 | 230 383 156,98 | 223 471 662,29 | 6 565 919,94 | 345 574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 20 | 6 | 4 | 2 | 275,50 | 184,60 | 90,90 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район | 7 | 6 | 4 | 2 | 177,80 | 138,50 | 39,30 | 6 519 219,81 | 6 323 643,21 | 185 797,76 | 9 778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 60 | 26 | 17 | 9 | 1 137,30 | 830,10 | 307,20 | 44 592 564,60 | 43 254 787,67 | 1 270 888,12 | 66 888,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 134 | 55 | 48 | 7 | 1 760,70 | 1 517,00 | 243,70 | 44 450 412,26 | 43 116 899,89 | 1 266 836,78 | 66 675,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | 7 | 6 | 6 | 0 | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 4 022 093,00 | 3 901 430,21 | 114 629,64 | 6 033,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 68 | 34 | 23 | 11 | 1 613,80 | 1 117,40 | 496,40 | 51 730 538,00 | 50 178 621,88 | 1 474 320,30 | 77 595,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 117 | 35 | 9 | 26 | 1 277,00 | 406,50 | 870,50 | 51 877 042,71 | 50 320 731,42 | 1 478 495,70 | 77 815,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | 21 | 12 | 11 | 1 | 464,70 | 418,70 | 46,00 | 15 867 410,10 | 15 391 387,80 | 452 221,18 | 23 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 431 | 170 | 90 | 80 | 6 896,00 | 3 994,80 | 2 901,20 | 274 757 940,04 | 266 515 201,94 | 7 830 601,20 | 412 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 17 | 6 | 1 | 5 | 226,80 | 61,90 | 164,90 | 9 322 160,40 | 9 042 495,59 | 265 681,57 | 13 983,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 238 | 102 | 56 | 46 | 3 790,80 | 2 434,20 | 1 356,60 | 151 452 152,44 | 146 908 587,96 | 4 316 386,27 | 227 178,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 176 | 62 | 33 | 29 | 2 878,40 | 1 498,70 | 1 379,70 | 113 983 627,20 | 110 564 118,39 | 3 248 533,36 | 170 975,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 1 560 | 661 | 456 | 205 | 26 916,90 | 19 201,20 | 7 715,70 | 1 105 055 240,54 | 1 047 734 225,73 | 54 454 964,07 | 2 866 050,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 65 | 23 | 12 | 11 | 756,30 | 423,90 | 332,40 | 31 086 198,90 | 29 473 707,15 | 1 531 867,19 | 80 624,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 39 | 17 | 10 | 7 | 714,20 | 404,60 | 309,60 | 29 355 762,60 | 27 833 031,40 | 1 446 594,63 | 76 136,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | 77 | 32 | 23 | 9 | 1 389,80 | 983,60 | 406,20 | 57 124 949,40 | 54 161 785,24 | 2 815 005,97 | 148 158,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 183 | 70 | 62 | 8 | 3 372,20 | 3 048,40 | 323,80 | 138 607 536,60 | 131 417 738,00 | 6 830 308,69 | 359 489,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 114 | 49 | 29 | 20 | 1 861,00 | 1 222,60 | 638,40 | 76 492 683,00 | 72 524 883,02 | 3 769 410,00 | 198 389,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | 259 | 115 | 61 | 54 | 4 298,60 | 2 368,50 | 1 930,10 | 176 685 355,80 | 167 520 398,73 | 8 706 709,26 | 458 247,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 52 | 16 | 12 | 4 | 774,60 | 572,20 | 202,40 | 31 838 383,80 | 30 186 875,00 | 1 568 933,37 | 82 575,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | 392 | 172 | 138 | 34 | 7 156,50 | 5 766,60 | 1 389,90 | 294 153 619,50 | 278 895 392,32 | 14 495 315,82 | 762 911,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 35 | 21 | 18 | 3 | 723,30 | 631,50 | 91,80 | 29 729 799,89 | 28 187 666,76 | 1 465 026,47 | 77 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 33 | 7 | 7 | 0 | 274,30 | 274,30 | 0,00 | 11 274 552,90 | 10 689 723,47 | 555 587,96 | 29 241,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | 76 | 37 | 17 | 20 | 1 322,20 | 617,80 | 704,40 | 54 346 386,60 | 51 527 351,03 | 2 678 083,79 | 140 951,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | 47 | 24 | 22 | 2 | 1 068,10 | 971,20 | 96,90 | 43 902 114,30 | 41 624 840,12 | 2 163 410,48 | 113 863,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 33 | 16 | 11 | 5 | 720,50 | 473,40 | 247,10 | 29 614 711,50 | 28 078 548,19 | 1 459 355,14 | 76 808,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 104 | 41 | 24 | 17 | 1 691,90 | 995,70 | 696,20 | 68 232 065,55 | 64 692 756,99 | 3 362 343,00 | 176 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | 51 | 21 | 10 | 11 | 793,40 | 446,90 | 346,50 | 32 611 120,20 | 30 919 528,31 | 1 607 012,30 | 84 579,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к адресной программе Рязанской области  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
|  |  |
|  |  |

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований

Рязанской области, являющихся участниками Программы, на период 2019-2023 годов

| Наименование  муниципальных образований | Объем финансирования, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |
| за счет средств  Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств  Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств  Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств  Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств  Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств  Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого,  в том числе: | 2 170 199 715,39 | 2 080 924 366,42 | 84 811 581,39 | 4 463 767,58 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 272 163 534,26 | 263 767 579,55 | 7 987 709,32 | 408 245,39 | 306 406 605,86 | 297 445 456,32 | 8 501 539,56 | 459 609,98 | 516 468 656,36 | 493 910 275,44 | 21 429 152,76 | 1 129 228,16 | 989 557 871,83 | 942 766 099,44 | 44 453 492,91 | 2 338 279,48 |
| Всего по этапу 2019 года | 249 084 121,29 | 241 611 597,64 | 7 098 897,40 | 373 626,25 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 155 374 104,26\* | 150 481 832,48\* | 4 659 210,56\* | 233 061,22 | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 181 842 072,53 | 176 386 810,35 | 5 182 499,03 | 272 763,15 | 50 816 827,53 | 49 292 322,71 | 1 448 279,57 | 76 225,25 | 123 121 736,26\* | 119 197 035,52\* | 3 740 018,10\* | 184 682,64 | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 11 175 294,80 | 10 840 035,94 | 318 495,92 | 16 762,94 | 9 061 559,00 | 8 789 712,22 | 258 254,44 | 13 592,34 | 2 113 735,80 | 2 050 323,72 | 60 241,48 | 3 170,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 1 384 691,19 | 1 343 150,45 | 39 463,70 | 2 077,04 | 18 714 662,60 | 18 153 222,72 | 533 367,86 | 28 072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району - Пронский муниципальный район | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 13 180 190,00 | 12 784 784,30 | 375 635,41 | 19 770,29 | 11 423 969,60 | 11 081 250,52 | 325 583,12 | 17 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 310 919 256,54 | 301 591 678,82 | 8 861 198,78 | 466 378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 789 430,00 | 113 285 747,07 | 3 328 498,76 | 175 184,17 | 194 129 826,54 | 188 305 931,75 | 5 532 700,02 | 291 194,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 100 893 539,22 | 97 866 733,03 | 2 875 465,88 | 151 340,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 009 642,25 | 32 989 352,97 | 969 274,82 | 51 014,46 | 66 883 896,97 | 64 877 380,06 | 1 906 191,06 | 100 325,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Сасово | 26 466 975,00 | 25 672 965,77 | 754 308,77 | 39 700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 699 629,40 | 7 468 640,52 | 219 439,44 | 11 549,44 | 18 767 345,60 | 18 204 325,25 | 534 869,33 | 28 151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 118 041 657,65 | 114 500 407,89 | 3 364 187,25 | 177 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 168 080,77 | 53 513 038,33 | 1 572 290,31 | 82 752,13 | 62 873 576,88 | 60 987 369,56 | 1 791 896,94 | 94 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Захаровский муниципальный район | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 114 933,31 | 13 691 485,31 | 402 275,58 | 21 172,42 | 525 796,49 | 510 022,60 | 14 985,20 | 788,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 19 586 481,20 | 18 998 886,76 | 558 214,71 | 29 379,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 993,00 | 1 589 823,21 | 46 711,30 | 2 458,49 | 17 947 488,20 | 17 409 063,55 | 511 503,41 | 26 921,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 19 521 151,27 | 18 935 516,73 | 556 352,81 | 29 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 151,27 | 4 033 406,73 | 118 507,31 | 6 237,23 | 15 363 000,00 | 14 902 110,00 | 437 845,50 | 23 044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району - Пронский муниципальный район | 3 474 137,00 | 3 369 912,89 | 99 012,90 | 5 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 137,00 | 3 369 912,89 | 99 012,90 | 5 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 230 383 156,98 | 223 471 662,29 | 6 565 919,94 | 345 574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 169 809,37 | 101 044 715,08 | 2 968 839,54 | 156 254,75 | 126 213 347,61 | 122 426 947,21 | 3 597 080,40 | 189 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 44 592 564,60 | 43 254 787,67 | 1 270 888,12 | 66 888,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 590 606,00 | 11 242 887,82 | 330 332,26 | 17 385,92 | 33 001 958,60 | 32 011 899,85 | 940 555,86 | 49 502,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 51 730 538,00 | 50 178 621,88 | 1 474 320,30 | 77 595,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5525110,00 | 5 359 356,70 | 157 465,63 | 8 287,67 | 46 205 428,00 | 44 819 265,18 | 1 316 854,67 | 69 308,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ухоловский муниципальный район | 15 867 410,10 | 15 391 387,80 | 452 221,18 | 23 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 1 568 490,00 | 46 084,50 | 2 425,50 | 14 250 410,10 | 13 822 897,80 | 406 136,68 | 21 375,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Сараевский муниципальный район | 4 022 093,00 | 3 901 430,21 | 114 629,64 | 6 033,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 685,00 | 1 353 814,45 | 39 777,02 | 2 093,53 | 2 626 408,00 | 2 547 615,76 | 74 852,62 | 3 939,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 51 877 042,71 | 50 320 731,42 | 1 478 495,70 | 77 815,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 267 119,61 | 27 419 106,01 | 805 612,89 | 42 400,71 | 23 609 923,10 | 22 901 625,41 | 672 882,81 | 35 414,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Клепиковский муниципальный район | 6 519 219,81 | 6 323 643,21 | 185 797,76 | 9 778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 519 219,81 | 6 323 643,21 | 185 797,76 | 9 778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 44 450 412,26 | 43 116 899,89 | 1 266 836,78 | 66 675,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 450 412,26 | 43 116 899,89 | 1 266 836,78 | 66 675,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 274 757 940,04 | 266 515 201,94 | 7 830 601,20 | 412 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 604 773,80 | 65 576 630,58 | 1 926 736,07 | 101 407,15 | 207 153 166,24 | 200 938 571,36 | 5 903 865,13 | 310 729,75 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 9 322 160,40 | 9 042 495,59 | 265 681,57 | 13 983,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 322 160,40 | 9 042 495,59 | 265 681,57 | 13 983,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | 151 452 152,44 | 146 908 587,96 | 4 316 386,27 | 227 178,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 024 342,60 | 52 403 612,32 | 1 539 693,77 | 81 036,51 | 97 427 809,84 | 94 504 975,64 | 2 776 692,50 | 146 141,70 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 113 983 627,20 | 110 564 118,39 | 3 248 533,36 | 170 975,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 270,80 | 4 130 522,67 | 121 360,73 | 6 387,40 | 109 725 356,40 | 106 433 595,72 | 3 127 172,63 | 164 588,05 |
| Всего по этапу 2023 года | 1 105 055 240,54 | 1 047 734 225,73 | 54 454 964,07 | 2 866 050,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 650 534,95 | 305 906 697,65 | 15 905 336,29 | 838 501,01 | 782 404 705,59 | 741 827 528,08 | 38 549 627,78 | 2 027 549,73 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 31 086 198,90 | 29 473 707,15 | 1 531 867,19 | 80 624,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 086 198,90 | 29 473 707,15 | 1 531 867,19 | 80 624,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 29 355 762,60 | 27 833 031,40 | 1 446 594,63 | 76 136,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 355 762,60 | 27 833 031,40 | 1 446 594,63 | 76 136,57 |
| Итого по муниципальному образованию - Касимовский муниципальный район | 57 124 949,40 | 54 161 785,24 | 2 815 005,97 | 148 158,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 124 949,40 | 54 161 785,24 | 2 815 005,97 | 148 158,19 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 138 607 536,60 | 131 417 738,00 | 6 830 308,69 | 359 489,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 216 012,40 | 27 699 701,36 | 1 440 349,41 | 75 961,63 | 109 391 524,20 | 103 718 036,64 | 5 389 959,28 | 283 528,28 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 76 492 683,00 | 72 524 883,02 | 3 769 410,00 | 198 389,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 109,00 | 1 440 267,24 | 74 892,07 | 3 949,69 | 74 973 574,00 | 71 084 615,78 | 3 694 517,93 | 194 440,29 |
| Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | 176 685 355,80 | 167 520 398,73 | 8 706 709,26 | 458 247,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 461 577,26 | 32 673 021,40 | 1 698 955,76 | 89 600,10 | 142 223 778,54 | 134 847 377,33 | 7 007 753,50 | 368 647,71 |
| Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 31 838 383,80 | 30 186 875,00 | 1 568 933,37 | 82 575,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 919 191,90 | 15 092 985,84 | 784 816,16 | 41 389,90 | 15 919 191,90 | 15 093 889,16 | 784 117,21 | 41 185,53 |
| Итого по муниципальному образованию - Рыбновский муниципальный район | 294 153 619,50 | 278 895 392,32 | 14 495 315,82 | 762 911,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 863 254,10 | 143 981 551,21 | 7 486 858,43 | 394 844,46 | 142 290 365,40 | 134 913 841,11 | 7 008 457,39 | 368 066,90 |
| Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 11 274 552,90 | 10 689 723,47 | 555 587,96 | 29 241,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 149,20 | 1 418 499,06 | 73 760,16 | 3 889,98 | 9 778 403,70 | 9 271 224,41 | 481 827,80 | 25 351,49 |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 29 729 799,89 | 28 187 666,76 | 1 465 026,47 | 77 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 729 799,89 | 28 187 666,76 | 1 465 026,47 | 77 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Сапожковский муниципальный район | 54 346 386,60 | 51 527 351,03 | 2 678 083,79 | 140 951,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 102,90 | 4 843 940,46 | 251 878,77 | 13 283,67 | 49 237 283,70 | 46 683 410,57 | 2 426 205,02 | 127 668,11 |
| Итого по муниципальному образованию - Сасовский муниципальный район | 43 902 114,30 | 41 624 840,12 | 2 163 410,48 | 113 863,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 294,30 | 4 992 025,53 | 259 579,01 | 13 689,76 | 38 636 820,00 | 36 632 814,59 | 1 903 831,47 | 100 173,94 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 29 614 711,50 | 28 078 548,19 | 1 459 355,14 | 768 08,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 614 711,50 | 28 078 548,19 | 1 459 355,14 | 768 08,17 |
| Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 68 232 065,55 | 64 692 756,99 | 3 362 343,00 | 176 965,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 654,00 | 1 540 334,46 | 80 095,44 | 4 224,10 | 66 607 411,55 | 63 152 422,53 | 3 282 247,56 | 172 741,46 |
| Итого по муниципальному образованию - Чучковский муниципальный район | 32 611 120,20 | 30 919 528,31 | 1 607 012,30 | 84 579,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 360 191,10 | 14 562 997,18 | 757 257,42 | 39 936,50 | 17 250 929,10 | 16 356 531,13 | 849 754,88 | 44 643,09 |

\*С учетом возврата средств в 2021 году.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к адресной программе Рязанской области  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
|  |  |
|  |  |

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального  образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода  дома в эксплуа-тацию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению  до 1 сентября  2025 года | | Плани-руемая дата оконча-ния пересе-ления | Площадь застройки многоквар-тирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | |
| площадь, кв. м | коли-  чество человек | площадь земель-ного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| дата | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. | | | х | х | 57 810,42 | 3 391 | х | 61 559,02 | 260 432,73 | х | х |
| По Программе 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | х | х | 57 673,02 | 3 386 | х | 61 265,02 | 259 251,73 | х | х |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | | | х | х | 7 517,30 | 491 | x | 6 194,30 | 31 726,00 | х | х |
| 1 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 10а | 1917 | 18.12.2009 | 230,40 | 13 | 31.12.2023 | 183,50 | 455,00 | 62:26:0010813:46 | сформирован под одним домом |
| 2 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 12 | 1917 | 19.12.2009 | 628,80 | 51 | 31.12.2023 | 620,10 | 2 415,00 | 62:26:0010813:50 | сформирован под одним домом |
| 3 |  | г. Касимов, ул. Большакова, д. 20 | 1917 | 24.11.2011 | 205,10 | 11 | 31.12.2023 | 175,50 | 969,00 | 62:26:0010905:60 | сформирован под одним домом |
| 4 |  | г. Касимов, ул. Воеводина, д. 14 | 1917 | 10.04.2014 | 268,00 | 19 | 31.12.2023 | 190,00 | 1 265,00 | 62:26:0010920:3 | сформирован под одним домом |
| 5 |  | г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 27 | 1957 | 07.11.2013 | 335,70 | 23 | 31.12.2023 | 258,00 | 3 612,00 | 62:26:0010102:15 | сформирован под одним домом |
| 6 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 3 | 1971 | 19.12.2009 | 426,90 | 28 | 31.12.2023 | 249,00 | 732,00 | 62:26:0010201:1037 | сформирован под одним домом |
| 7 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 10 | 1959 | 03.12.2015 | 405,60 | 18 | 31.12.2023 | 268,90 | 1 739,00 | 62:26:010201:27 | сформирован под одним домом |
| 8 |  | г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 1917 | 13.05.2013 | 238,50 | 15 | 31.12.2023 | 205,40 | 589,00 | 62:26:0010813:4 | сформирован под одним домом |
| 9 |  | г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1917 | 04.03.2013 | 122,70 | 5 | 31.12.2023 | 109,40 | 727,00 | 62:26:0010819:28 | сформирован под одним домом |
| 10 |  | г. Касимов, пер. Ленина, д. 7-а | 1917 | 21.12.2012 | 276,00 | 21 | 31.12.2023 | 154,90 | 1 353,00 | 62:26:0011009:62 | сформирован под одним домом |
| 11 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 12, корп. а | 1917 | 03.12.2015 | 171,40 | 6 | 31.12.2023 | 186,00 | 1 006,00 | 62:26:0010904:533 | сформирован под одним домом |
| 12 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 22 | 1917 | 12.12.2013 | 91,60 | 7 | 31.12.2023 | 110,60 | 1 489,00 | 62:26:0010904:15 | сформирован под одним домом |
| 13 |  | г. Касимов, ул. Московская,  д. 1-а | 1956 | 13.03.2012 | 353,60 | 16 | 31.12.2023 | 187,00 | 1 303,00 | 62:26:0010816:405 | сформирован под одним домом |
| 14 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей,  д. 3 | 1978 | 16.07.2013 | 89,80 | 6 | 31.12.2023 | 128,00 | 861,00 | 62:26:0010108:39 | сформирован под одним домом |
| 15 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей,  д. 7 | 1978 | 25.09.2013 | 120,40 | 13 | 31.12.2023 | 232,00 | 185,00 | 62:26:0010108:47 | сформирован под одним домом |
| 16 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей,  д. 8 | 1978 | 08.07.2013 | 101,50 | 11 | 31.12.2023 | 142,00 | 145,00 | 62:26:0010108:46 | сформирован под одним домом |
| 17 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей,  д. 9 | 1978 | 08.07.2013 | 142,40 | 13 | 31.12.2023 | 174,00 | 166,00 | 62:26:0010108:45 | сформирован под одним домом |
| 18 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 30 | 1917 | 29.07.2016 | 102,20 | 6 | 31.12.2023 | 162,30 | 1 401,00 | 62:26:0010816:38 | сформирован под одним домом |
| 19 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 46 | 1917 | 08.07.2013 | 162,30 | 14 | 31.12.2023 | 284,00 | 832,00 | 62:26:0010815:544 | сформирован под одним домом |
| 20 |  | г. Касимов, ул. Нариманова, д. 27 | 1917 | 18.12.2009 | 283,70 | 20 | 31.12.2023 | 215,60 | 997,00 | 62:26:0010920:47 | сформирован под одним домом |
| 21 |  | г. Касимов, ул. Поселок Фабрика, д. 2 | 1936 | 09.06.2016 | 465,20 | 29 | 31.12.2023 | 300,00 | 644,00 | 62:26:0010802:13 | сформирован под одним домом |
| 22 |  | г. Касимов, ул. Свердлова, д. 19 | 1917 | 10.11.2010 | 767,10 | 59 | 31.12.2023 | 553,90 | 1 303,00 | 62:26:0010815:3 | сформирован под одним домом |
| 23 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10 | 1917 | 18.05.2012 | 707,40 | 34 | 31.12.2023 | 407,00 | 1 710,00 | 62:26:0010901:3 | сформирован под одним домом |
| 24 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10-б | 1917 | 25.09.2013 | 272,00 | 15 | 31.12.2023 | 265,20 | 3 489,00 | 62:26:0010901:6 | сформирован под одним домом |
| 25 |  | г. Касимов, ул. Федоровой, д. 21 | 1917 | 03.12.2015 | 169,70 | 14 | 31.12.2023 | 162,20 | 999,00 | 62:26:0010920:474 | сформирован под одним домом |
| 26 |  | г. Касимов, ул. Широкая, д. 1 | 1957 | 12.07.2012 | 379,30 | 24 | 31.12.2023 | 269,80 | 1 340,00 | 62:26:0010101:16 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | | | x | x | 1 548,70 | 121 | x | 2 384,30 | 6 110,00 | x | x |
| 27 |  | г. Рязань, ул. Введенская, д. 143 | 1917 | 05.09.2016 | 124,60 | 10 | 31.12.2023 | 258,30 | 601,00 | 62:29:0080047:1 | сформирован под одним домом |
| 28 |  | г. Рязань, Михайловское шоссе,  д. 234 | 1918 | 05.09.2016 | 122,90 | 5 | 31.12.2023 | 222,80 | 975,00 | 62:29:0060030:58 | сформирован под одним домом |
| 29 |  | г. Рязань, 3-й Новопавловский проезд, д. 14 | 1958 | 05.09.2016 | 109,70 | 6 | 31.12.2023 | 430,40 | 504,00 | 62:29:0070034:5879 | сформирован под одним домом |
| 30 |  | г. Рязань, ул. Новослободская,  д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 240,50 | 12 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |
| 31 |  | г. Рязань, ул. поселок Мехзавода, д. 12 | 1956 | 10.12.2014 | 74,60 | 12 | 31.12.2023 | 120,70 | 315,00 | 62:29:0060035:214 | сформирован под одним домом |
| 32 |  | г. Рязань, ул. Свободы, д. 92 | 1935 | 06.05.2014 | 275,50 | 20 | 31.12.2023 | 242,00 | 978,00 | 62:29:0080046:707 | сформирован под одним домом |
| 33 |  | г. Рязань, ул. Товарный двор  (станция Рязань-2),  д. 29 | 1900 | 10.12.2014 | 201,80 | 12 | 31.12.2023 | 240,50 | 634,00 | 62:29:0070042:35 | сформирован под одним домом |
| 34 |  | г. Рязань, ул. Цветной бульвар, д. 5 | 1918 | 05.09.2016 | 399,10 | 44 | 31.12.2023 | 575,60 | 922,00 | 62:29:0070044:82 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | | | x | x | 856,42 | 52 | x | 933,45 | 4 181,00 | x | x |
| 35 |  | г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 3а | 1882 | 16.08.2013 | 117,30 | 8 | 31.12.2023 | 117,30 | 783,00 | 62:27:0010910:15 | сформирован под одним домом |
| 36 |  | г. Сасово, ул. Новикова-Прибоя,  д. 45-а | 1960 | 16.10.2014 | 494,20 | 22 | 31.12.2023 | 348,33 | 1 650,00 | 62:27:0011211:42 | сформирован под одним домом |
| 37 |  | г. Сасово, ул. Поселковая, д. 26а | 1960 | 09.09.2016 | 116,40 | 16 | 31.12.2023 | 182,70 | 998,00 | 62:27:0010907:54 | сформирован под одним домом |
| 38 |  | г. Сасово, ул. Садовая, д. 20 | 1918 | 18.10.2016 | 128,52 | 6 | 31.12.2023 | 285,12 | 750,00 | 62:27:0011117:5 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | | | х | х | 4 055,00 | 212 | x | 4 129,40 | 18 747,00 | x | x |
| 39 |  | г. Скопин, мкр. Коготково,  ул. Ленина, д. 15 | 1941 | 24.09.2013 | 570,50 | 21 | 31.12.2023 | 373,70 | 2 216,00 | 62:19:0520101:523 | сформирован под одним домом |
| 40 |  | г. Скопин, ул. Лермонтова, д. 5а | 1918 | 23.07.2012 | 134,20 | 14 | 31.12.2023 | 286,10 | 650,00 | 62:28:0020206:17:6 | не сформирован |
| 41 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 15 | 1946 | 29.12.2016 | 521,70 | 30 | 31.12.2023 | 714,20 | 2 313,00 | 62:28:0050203:788 | сформирован под одним домом |
| 42 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 16 | 1948 | 24.09.2013 | 411,40 | 31 | 31.12.2023 | 634,40 | 3 000,00 | 62:28:0050202:314 | сформирован под одним домом |
| 43 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 20 | 1950 | 24.09.2013 | 421,70 | 18 | 31.12.2023 | 269,40 | 835,00 | 62:28:0050202:9 | сформирован под одним домом |
| 44 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 22 | 1950 | 24.09.2013 | 429,60 | 17 | 31.12.2023 | 270,00 | 982,00 | 62:28:0050202:10 | сформирован под одним домом |
| 45 |  | г. Скопин, мкр. Октябрьский,  ул. Ленина, д. 3 | 1929 | 25.07.2012 | 361,90 | 14 | 31.12.2023 | 457,50 | 3 852,00 | 62:19:60900101:2495 | сформирован под одним домом |
| 46 |  | г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1917 | 17.07.2012 | 218,10 | 11 | 31.12.2023 | 222,30 | 950,00 | 62:28:0020310:200 | сформирован под одним домом |
| 47 |  | г. Скопин, мкр. Заречный,  ул. Парковая, д. 5 | 1939 | 12.10.2015 | 649,70 | 42 | 31.12.2023 | 646,80 | 2 778,00 | 62:19:1280201:226 | сформирован под одним домом |
| 48 |  | г. Скопин, мкр. Коготково,  ул. Ленина, д. 16 | 1950 | 20.04.2016 | 336,20 | 14 | 31.12.2023 | 255,00 | 1 171,00 | 62:19:0520101:153 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | | | х | х | 426,60 | 17 | x | 316,60 | 978,00 | x | x |
| 49 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 73 | 1955 | 03.10.2013 | 151,40 | 9 | 31.12.2023 | 119,70 | 373,00 | 62:02:0010104:604 | сформирован под одним домом |
| 50 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 75 | 1955 | 03.10.2013 | 275,20 | 8 | 31.12.2023 | 196,90 | 605,00 | 62:02:0010104:569 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | | | х | х | 1 389,80 | 77 | х | 1 248,90 | 2 501,00 | x | x |
| 51 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 16 | 1959 | 29.08.2016 | 377,40 | 22 | 31.12.2023 | 414,30 | 1 387,00 | 62:04:2250103:532 | не сформирован |
| 52 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 17 | 1956 | 29.08.2016 | 365,40 | 22 | 31.12.2023 | 377,60 | 557,00 | 62:04:2250103:437 | не сформирован |
| 53 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 18 | 1960 | 29.08.2016 | 647,00 | 33 | 31.12.2023 | 457,00 | 557,00 | 62:04:2250103:437 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район | | | х | х | 177,80 | 7 | х | 278,27 | 923,00 | x | x |
| 54 |  | г. Спас-Клепики, ул. Просвещения,  д. 8 | 1896 | 21.09.2015 | 177,80 | 7 | 31.12.2023 | 278,27 | 923,00 |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | | | x | x | 4 509,50 | 243 | x | 2 944,70 | 12 197,34 | x | x |
| 55 |  | д. Каменка, ул. Привокзальная, д. 17 | 1890 | 23.04.2015 | 208,30 | 15 | 31.12.2023 | 178,90 | 1 868,64 |  | не сформирован |
| 56 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 11 | 1957 | 07.07.2016 | 916,60 | 36 | 31.12.2023 | 622,20 | 1 550,00 |  | не сформирован |
| 57 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 15 | 1957 | 30.12.2016 | 437,60 | 27 | 31.12.2023 | 282,90 | 864,00 |  | не сформирован |
| 58 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 17 | 1957 | 30.12.2016 | 434,50 | 19 | 31.12.2023 | 283,00 | 2 255,00 |  | не сформирован |
| 59 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 19 | 1957 | 30.12.2016 | 437,70 | 20 | 31.12.2023 | 283,00 | 738,00 |  | не сформирован |
| 60 |  | г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 3 | 1958 | 03.07.2014 | 867.10 | 42 | 31.12.2023 | 278,50 | 2 687,70 | 62:06:0010613:791 | сформирован под одним домом |
| 61 |  | г. Кораблино, ул. Школьная, д. 13 | 1958 | 02.02.2016 | 860,50 | 33 | 31.12.2023 | 737,70 | 1 107,00 |  | не сформирован |
| 62 |  | п. Быковская Степь,  ул. Центральная, д. 6 | 1960 | 30.03.2016 | 347,20 | 51 | 31.12.2023 | 278,50 | 1 127,00 |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | | | x | x | 3 169,00 | 184 | x | 7 574,80 | 9 966,00 | x | x |
| 63 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Центральная, д. 8 | 1950 | 30.12.2015 | 112,80 | 5 | 31.12.2023 | 90,00 | 290,00 | 62:07:0020101:282 | сформирован под одним домом |
| 64 |  | р.п. Милославское,  ул. Центральная,  д. 50 | 1932 | 22.01.2013 | 274,50 | 13 | 31.12.2023 | 325,00 | 424,00 | 62:07:0010104:1569 | сформирован под одним домом |
| 65 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 2 | 1960 | 31.03.2015 | 268,30 | 15 | 31.12.2023 | 466,50 | 305,00 | 62:07:0010101:1311 | сформирован под одним домом |
| 66 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 3 | 1935 | 03.04.2012 | 226,80 | 17 | 31.12.2023 | 376,70 | 831,00 | 62:07:0010101:1313 | сформирован под одним домом |
| 67 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3,  ул. Горняцкая, д. 21 | 1955 | 30.12.2015 | 43,50 | 2 | 31.12.2023 | 255,70 | 349,00 | 62:07:0020101:467 | сформирован под одним домом |
| 68 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Комсомольская, д.1 | 1950 | 02.10.2015 | 55,90 | 3 | 31.12.2023 | 70,00 | 178,00 | 62:07:0020101:474 | сформирован под одним домом |
| 69 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3,  ул. Первомайская,  д. 4 | 1952 | 30.12.2015 | 74.40 | 5 | 31.12.2023 | 100,90 | 352,00 | 62:07:0020101:477 | сформирован под одним домом |
| 70 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 12 | 1950 | 22.12.2015 | 309,40 | 24 | 31.12.2023 | 401,20 | 355,00 | 62:07:0020102:451 | сформирован под одним домом |
| 71 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 13 | 1958 | 06.04.2016 | 351,40 | 31 | 31.12.2023 | 489,20 | 747,00 | 62:07:0020102:452 | сформирован под одним домом |
| 72 |  | п. Горняк, ул. Стаханова, д. 20 | 1958 | 06.04.2016 | 364,00 | 24 | 31.12.2023 | 491,00 | 332,00 | 62:07:0020102:453 | сформирован под одним домом |
| 73 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 20 | 1967 | 27.05.2013 | 95,80 | 3 | 31.12.2023 | 756,00 | 560,00 | 62:07:0020206:453 | сформирован под одним домом |
| 74 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 22 | 1967 | 27.05.2013 | 96,80 | 4 | 31.12.2023 | 756,00 | 553,00 | 62:07:0020206:454 | сформирован под одним домом |
| 75 |  | п. совхоза Большевик, ул. Малая, д. 2 | 1968 | 19.12.2013 | 28,00 | 4 | 31.12.2023 | 131,60 | 1 487,00 | 62:07:0050101:345 | сформирован под одним домом |
| 76 |  | п. Южный, ул. Октябрьская, д. 2 | 1962 | 19.12.2013 | 214,30 | 10 | 31.12.2023 | 726,00 | 497,00 | 62:07:0030110:566 | сформирован под одним домом |
| 77 |  | р.п. Центральный, ул. Калинина, д. 8 | 1952 | 09.04.2015 | 132,80 | 4 | 31.12.2023 | 586,00 | 653,00 | 62:07:0020219:1848 | сформирован под одним домом |
| 78 |  | п. Центральный, ул. Ленина, д. 6 | 1953 | 11.06.2015 | 39,40 | 1 | 31.12.2023 | 509,00 | 533,00 | 62:07:0020219:1859 | сформирован под одним домом |
| 79 |  | п. Центральный, ул. Садовая, д. 2 | 1956 | 19.12.2013 | 20,60 | 1 | 31.12.2023 | 291,00 | 203,00 | 62:07:0020219:1072 | сформирован под одним домом |
| 80 |  | р.п. Центральный, ул. Садовая, д. 12 | 1958 | 29.12.2015 | 90,50 | 3 | 31.12.2023 | 262,00 | 337,00 | 62:07:0020219:1865 | сформирован под одним домом |
| 81 |  | р.п. Центральный, ул. Советская, д. 10 | 1952 | 02.11.2015 | 369,80 | 15 | 31.12.2023 | 491,00 | 980,00 | 62:07:0020219:921 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | | | х | х | 4 298,60 | 259 | х | 5 973,90 | 12 404,00 | х | х |
| 82 |  | г. Михайлов, ул. Красной Армии,  д. 11 | 1971 | 31.12.2015 | 101,00 | 3 | 31.12.2023 | 135,70 | 240,00 | 62:08:0060222:167 | сформирован под одним домом |
| 83 |  | г. Михайлов, ст. Михайлов, д. 26 | 1962 | 31.12.2015 | 204,80 | 16 | 31.12.2023 | 329,80 | 695,00 | 62:08:0060235:225 | сформирован под одним домом |
| 84 |  | г. Михайлов, п. Первомайский,  ул. Новая, д. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 411,40 | 22 | 31.12.2023 | 254,40 | 1 156,00 | 62:08:0060314:45 | сформирован под одним домом |
| 85 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка,  ул. Гагарина, д. 8 | 1961 | 31.12.2015 | 211,00 | 11 | 31.12.2023 | 202,70 | 332,00 | 62:08:0022002:213 | сформирован под одним домом |
| 86 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка,  ул. Мира, д. 2 | 1967 | 31.12.2015 | 419,00 | 19 | 31.12.2023 | 286,30 | 1 203,00 | 62:08:0022002:4 | сформирован под одним домом |
| 87 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка,  ул. Береговая, д. 8 | 1928 | 31.12.2015 | 330,40 | 27 | 31.12.2023 | 291,50 | 465,00 | 62:080000000:1314 | сформирован под одним домом |
| 88 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка,  ул. Комсомольская, д. 2 | 1940 | 31.12.2015 | 319,70 | 20 | 31.12.2023 | 726,20 | 947,00 | 62:08:0022201:359 | сформирован под одним домом |
| 89 |  | р.п. Октябрьский,  ул. Кооперативная,  д. 6 | 1913 | 31.12.2015 | 368,80 | 22 | 31.12.2023 | 534,90 | 1 302,00 | 62:08:0050110:565 | сформирован под одним домом |
| 90 |  | р.п. Октябрьский,  ул. Кооперативная,  д. 8 | 1917 | 31.12.2015 | 394,50 | 20 | 31.12.2023 | 695,40 | 1 237,00 | 62:08:0050110:449 | сформирован под одним домом |
| 91 |  | р.п. Октябрьский,  ул. Пионерская, д. 7 | 1917 | 31.12.2015 | 113,90 | 8 | 31.12.2023 | 188,10 | 323,00 | 62:08:0050107:155 | сформирован под одним домом |
| 92 |  | р.п. Октябрьский,  ул. Симбирская, д. 5 | 1917 | 31.12.2015 | 272,60 | 15 | 31.12.2023 | 253,80 | 415,00 | 62:080050102:312 | сформирован под одним домом |
| 93 |  | п. Трепольский, д. 4 | 1968 | 31.12.2015 | 432,90 | 26 | 31.12.2023 | 361,20 | 897,00 | 62:08:0010903:127 | сформирован под одним домом |
| 94 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича,  ул. Лесная, д. 6 | 1971 | 31.12.2015 | 239,80 | 20 | 31.12.2023 | 427,10 | 500,00 |  | не сформирован |
| 95 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича,  ул. Лесная, д. 8 | 1971 | 31.12.2015 | 192,90 | 9 | 31.12.2023 | 427,10 | 623,00 | 62:08:0033801:332 | сформирован под одним домом |
| 96 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича,  ул. Школьная, д. 5 | 1969 | 31.12.2015 | 96,00 | 10 | 31.12.2023 | 334,60 | 874,00 | 62:08:0033801:267 | сформирован под одним домом |
| 97 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича,  ул. Школьная, д. 7 | 1969 | 31.12.2015 | 109,80 | 8 | 31.12.2023 | 334,60 | 834,00 | 62:08:0033801:263 | сформирован под одним домом |
| 98 |  | с. Голдино, ул. Совхозная, д. 19 | 1970 | 31.12.2015 | 80,10 | 3 | 31.12.2023 | 190,50 | 361,00 | 62:08:0033101:270 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | | | x | x | 1 491,60 | 97 | x | 1 581,10 | 4 138,00 | x | x |
| 99 |  | п. Погореловский, ул. Садовая, д. 24 | 1960 | 06.02.2013 | 540,60 | 29 | 31.12.2023 | 607,60 | 2 000,00 | 62:11:0090101:310 | сформирован под одним домом |
| 100 |  | р.п. Пронск, пл. Новая, д. 2 | 1967 | 06.07.2016 | 393,00 | 29 | 31.12.2023 | 403,00 | 510,00 | 62:11:0020109:536 | сформирован под одним домом |
| 101 |  | р.п. Пронск, ул. Первомайская,  д. 1 | 1952 | 15.07.2015 | 176,40 | 16 | 31.12.2023 | 189,50 | 788,00 | 62:11:0020113:372 | сформирован под одним домом |
| 102 |  | с. Маклаково, ул. Новая, д. 18 | 1950 | 31.03.2016 | 381,60 | 23 | 31.12.2023 | 381,00 | 840,00 | 62:11:0090801:1065 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | | | х | х | 7 156,50 | 392 | х | 6 521,70 | 27 749,80 | x | x |
| 103 |  | г. Рыбное, ул. Платформа  187 км, д. 3 | 1942 | 27.12.2016 | 96,40 | 7 | 31.12.2023 | 167,90 | 2 500,00 |  | не сформирован |
| 104 |  | г. Рыбное, ул. Платформа  187 км, д. 4 | 1942 | 27.12.2016 | 150,20 | 6 | 31.12.2023 | 196,20 | 2 775,00 |  | не сформирован |
| 105 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 41 | 1897 | 27.12.2016 | 247,40 | 19 | 31.12.2023 | 339,20 | 2 366,00 |  | не сформирован |
| 106 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 42 | 1897 | 27.12.2016 | 295,70 | 11 | 31.12.2023 | 428,30 | 1 737,00 |  | не сформирован |
| 107 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональ-ная, д. 1 | 1979 | 27.12.2016 | 217,30 | 19 | 31.12.2023 | 249,00 | 620,00 | 62:13:0010104:2000 | сформирован под одним домом |
| 108 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональ-ная, д. 3 | 1981 | 27.12.2016 | 180,10 | 11 | 31.12.2023 | 181,40 | 1 019,00 |  | не сформирован |
| 109 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональ-ная, д. 31 | 1981 | 24.12.2016 | 159,20 | 9 | 31.12.2023 | 354,90 | 1 350,00 | 62:13:0010104:2003 | сформирован под одним домом |
| 110 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 27.12.2016 | 635,40 | 27 | 31.12.2023 | 429,30 | 857,00 | 62:13:0010105:1052 | сформирован под одним домом |
| 111 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 5 | 1937 | 27.12.2016 | 695,80 | 36 | 31.12.2023 | 489,50 | 1 080,00 | 62:13:0010105:1051 | сформирован под одним домом |
| 112 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 7 | 1958 | 27.12.2016 | 637,50 | 38 | 31.12.2023 | 425,00 | 884,00 | 62:13:0010105:1049 | сформирован под одним домом |
| 113 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 9 | 1961 | 27.12.2016 | 646,80 | 39 | 31.12.2023 | 393,60 | 863,00 | 62:13:0010105:1050 | сформирован под одним домом |
| 114 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 450,90 | 22 | 31.12.2023 | 512,10 | 702,00 | 62:13:0010105:1181 | сформирован под одним домом |
| 115 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 11 | 1960 | 27.12.2016 | 628,30 | 31 | 31.12.2023 | 431,30 | 833,00 | 62:13:0010105:1060 | сформирован под одним домом |
| 116 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 343,00 | 16 | 31.12.2023 | 521,60 | 2 447,80 | 62:13:0010301:778 | сформирован под одним домом |
| 117 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 8 | 1961 | 27.12.2016 | 578,20 | 20 | 31.12.2023 | 473,70 | 1 305,00 | 62:13:0010301:777 | сформирован под одним домом |
| 118 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 595,70 | 39 | 31.12.2023 | 524,70 | 5 374,00 |  | не сформирован |
| 119 |  | г. Рыбное, ул. Набережная 2-я, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 285,90 | 13 | 31.12.2023 | 148,80 | 440,00 | 62:13:0010204:425 | сформирован под одним домом |
| 120 |  | г. Рыбное, ул. Путейская, д. 14а | 1971 | 27.12.2016 | 312,70 | 29 | 31.12.2023 | 255,20 | 597,00 | 62:13:0010105:1308 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | | | х | х | 2 484,00 | 169 | х | 1 851,75 | 19 084,00 | x | x |
| 121 |  | г. Ряжск, ул. Ильича, д. 39 | 1917 | 18.03.2015 | 143,50 | 8 | 31.12.2023 | 142,40 | 1 159,00 | 62:14:0010206:14 | сформирован под одним домом |
| 122 |  | г. Ряжск, ул. Кирова, д. 20 | 1917 | 28.10.2016 | 102,90 | 14 | 31.12.2023 | 102,90 | 901,00 | 62:14:0010158:12 | сформирован под одним домом |
| 123 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 16 | 1917 | 08.09.2015 | 277,90 | 19 | 31.12.2023 | 144,85 | 754,00 | 62:14:0010155:335 | сформирован под одним домом |
| 124 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1901 | 03.08.2015 | 185,40 | 13 | 31.12.2023 | 193,60 | 1 115,00 | 62:14:0010166:20 | сформирован под одним домом |
| 125 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 16 | 1897 | 03.03.2016 | 264,40 | 17 | 31.12.2023 | 176,90 | 1 122,00 | 62:14:0010168:21 | не сформирован |
| 126 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 27 | 1917 | 15.12.2015 | 338,50 | 18 | 31.12.2023 | 187,05 | 1 225,00 | 62:14:0010167:13 | не сформирован |
| 127 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 34 | 1916 | 28.10.2016 | 69.00 | 3 | 31.12.2023 | 66,30 | 775,00 | 62:14:0010162:18 | не сформирован |
| 128 |  | г. Ряжск, ул. Ленина, д. 25 | 1917 | 15.12.2015 | 169,40 | 15 | 31.12.2023 | 169,40 | 1 436,00 | 62:14:0010155:336 | сформирован под одним домом |
| 129 |  | г. Ряжск, ул. Мельзаводская,  д. 128 | 1950 | 03.08.2015 | 106,10 | 5 | 31.12.2023 | 161,00 | 643,00 | 62:14:0010263:7 | сформирован под одним домом |
| 130 |  | г. Ряжск, ул. Новоряжская,  д. 70 | 1916 | 27.12.2016 | 157,10 | 5 | 31.12.2023 | 157,10 | 1 176,00 | 62:14:0010236:6 | сформирован под одним домом |
| 131 |  | г. Ряжск, ул.  Рабочих, д. 49 | 1917 | 08.09.2015 | 97.30 | 4 | 31.12.2023 | 97.30 | 2468.00 | 62:14:0010202:17 | не сформирован |
| 132 |  | г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 54 | 1953 | 15.12.2015 | 450,00 | 32 | 31.12.2023 | 227,75 | 7 518,00 | 62:14:0010202:13 | не сформирован |
| 133 |  | г. Ряжск, ул. Станционная, д. 4 | 1889 | 18.03.2015 | 122,50 | 16 | 31.12.2023 | 122,50 | 1 260,00 | 62:14:0010265:159 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | | | х | х | 4 065,10 | 271 | х | 4 726,07 | 30 410,00 | x | x |
| 134 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 3 | 1992 | 01.12.2014 | 411,80 | 25 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 226,00 | 65:15:0040911:227 | сформирован под одним домом |
| 135 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 4 | 1992 | 01.12.2014 | 410,50 | 19 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 242,00 | 62:15:0040911:228 | сформирован под одним домом |
| 136 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 6 | 1992 | 01.12.2014 | 410,00 | 25 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 110,00 | 62:15:0040911:226 | сформирован под одним домом |
| 137 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 3 | 1974 | 01.12.2014 | 379,50 | 21 | 31.12.2023 | 270,72 | 1 062,00 | 62:15:0040911:55 | сформирован под одним домом |
| 138 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 4 | 1957 | 19.10.2015 | 40,60 | 4 | 31.12.2023 | 462,00 | 16 935,00 | 62:15:0040911:202 | не сформирован |
| 139 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 8 | 1992 | 01.12.2014 | 310,70 | 23 | 31.12.2023 | 586,64 | 1 210,00 | 62:15:0040911:225 | сформирован под одним домом |
| 140 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 9 | 1992 | 01.12.2014 | 305,60 | 21 | 31.12.2023 | 586,64 | 1 152,00 | 62:15:0040911:224 | сформирован под одним домом |
| 141 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 10 | 1992 | 01.12.2014 | 240,40 | 27 | 31.12.2023 | 587,39 | 1 303,00 | 62:15:0040911:223 | сформирован под одним домом |
| 142 |  | п. учхоза «Стенькино»,  ул. Центральная, д. 11 | 1964 | 25.02.2014 | 470,30 | 24 | 31.12.2023 | 462,30 | 1 671,00 | 62:15:0020401:37 | сформирован под одним домом |
| 143 |  | с. Болошнево, ул. Новая, д. 3 | 1964 | 01.12.2014 | 524,00 | 26 | 31.12.2023 | 398,13 | 2 175,00 | 62:15:0041104:94 | сформирован под одним домом |
| 144 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 1 | 1964 | 15.06.2015 | 287,40 | 23 | 31.12.2023 | 272,90 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| 145 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 2 | 1964 | 15.06.2015 | 274,30 | 33 | 31.12.2023 | 243,60 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | | | х | х | 1 322,20 | 76 | х | 1 567,88 | 36 225,00 | x | x |
| 146 |  | р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1970 | 29.11.2016 | 269,90 | 15 | 31.12.2023 | 454,40 | 1 623,00 | 62:16:0040101:4 | сформирован под одним домом |
| 147 |  | р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 6 | 1955 | 20.09.2012 | 53,10 | 5 | 31.12.2023 | 103,00 | 30 000,00 | 62:16:0010118:40 | сформирован под одним домом |
| 148 |  | р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 39 | 1958 | 04.04.2014 | 307,20 | 21 | 31.12.2023 | 269,40 | 562,00 | 62:16:0040113:28 | сформирован под одним домом |
| 149 |  | р.п. Сапожок, ул. Революции, д. 41 | 1917 | 29.11.2016 | 166,60 | 12 | 31.12.2023 | 231,08 | 1 906,00 | 62:16:0040111:24 | сформирован под одним домом |
| 150 |  | сл. Большая Дорога, ул. Кирпичный Завод, д. 60 | 1972 | 26.07.2012 | 525,40 | 23 | 31.12.2023 | 510,00 | 2 134,00 | 62:16:0020311:575 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | | | х | х | 143,10 | 7 | х | 230,00 | 678,00 | x | x |
| 151 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 16 | 1946 | 12.11.2014 | 67,70 | 3 | 31.12.2023 | 110,00 | 300,00 | 62:17:0030205:572 | сформирован под одним домом |
| 152 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 18 | 1948 | 12.11.2014 | 75,40 | 4 | 31.12.2023 | 120,00 | 378,00 | 62:17:0030205:571 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | | | х | х | 1 068,10 | 47 | х | 638,10 | 2 392,09 | x | x |
| 153 |  | п. Батьки, ул. Андреевская, д. 8 | 1965 | 20.07.2016 | 713,10 | 31 | 31.12.2023 | 419,10 | 2 000,09 | 62:18:0080101:857 | сформирован под одним домом |
| 154 |  | п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 3 | 1964 | 20.07.2016 | 355,00 | 16 | 31.12.2023 | 219,00 | 392,00 | 62:18:0910201:772 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | | | х | х | 7 766,70 | 371 | х | 6 754,60 | 21 039,00 | x | x |
| 155 |  | р.п. Побединка, ул. Базарная, д. 4 | 1913 | 10.10.2012 | 147,80 | 6 | 31.12.2023 | 196,27 | 1 594,00 | 62:19:1010101:1438 | сформирован под одним домом |
| 156 |  | р.п. Побединка, ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 20.11.2014 | 343,60 | 24 | 31.12.2023 | 266,20 | 380,00 | 62:19:1010101:85 | сформирован под одним домом |
| 157 |  | р.п. Побединка,  ул. Комсомольская, д. 1 | 1950 | 29.02.2012 | 139,70 | 7 | 31.12.2023 | 261,43 | 841,00 | 62:19:1010101:1412 | сформирован под одним домом |
| 158 |  | р.п. Побединка,  ул. Комсомольская, д. 7 | 1954 | 24.07.2013 | 125,60 | 3 | 31.12.2023 | 210,00 | 1 058,00 | 62:19:1010101:1414 | сформирован под одним домом |
| 159 |  | р.п. Побединка, ул. Советская, д. 7 | 1935 | 23.01.2015 | 694,60 | 49 | 31.12.2023 | 598,00 | 700,00 | 62:19:1010101:767 | сформирован под одним домом |
| 160 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная,  д. 28 | 1954 | 26.03.2015 | 385,00 | 22 | 31.12.2023 | 387,80 | 2 041,00 | 62:19:1010101:1413 | сформирован под одним домом |
| 161 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная,  д. 39 | 1957 | 30.12.2016 | 392,40 | 17 | 31.12.2023 | 210,00 | 350,00 | 62:19:1010101:763 | сформирован под одним домом |
| 162 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 1 | 1954 | 23.01.2015 | 106,00 | 4 | 31.12.2023 | 163,45 | 1 355,00 | 62:19:1010101:737 | сформирован под одним домом |
| 163 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 4 | 1960 | 19.08.2013 | 49,60 | 2 | 31.12.2023 | 196,53 | 1273,00 | 62:19:1010101:1408 | сформирован под одним домом |
| 164 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая,  д. 5А | 1953 | 20.11.2014 | 565,10 | 34 | 31.12.2023 | 486,96 | 686,00 | 62:19:1060101:135 | сформирован под одним домом |
| 165 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая,  д. 7а | 1940 | 22.09.2014 | 552,80 | 22 | 31.12.2023 | 486,96 | 682,00 | 62:19:1060101:133 | сформирован под одним домом |
| 166 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая,  д. 20 | 1955 | 10.07.2013 | 20,90 | 1 | 31.12.2023 | 120,00 | 1 155,00 | 62:19:1060101:1008 | сформирован под одним домом |
| 167 |  | п. Поплевинский,  ул. Коммунальная,  д. 13 | 1960 | 20.11.2014 | 328,40 | 16 | 31.12.2023 | 280,00 | 1 169,00 | 62:19:1060101:1015 | сформирован под одним домом |
| 168 |  | п. Поплевинский,  пер. Комсомольский, д. 10 | 1952 | 17.10.2014 | 603,70 | 24 | 31.12.2023 | 450,00 | 818,00 | 62:19:1060101:131 | сформирован под одним домом |
| 169 |  | п. Поплевинский, ул. Новая, д. 11 | 1955 | 10.10.2012 | 63,20 | 1 | 31.12.2023 | 144,00 | 890,00 | 62:19:1060101:1010 | сформирован под одним домом |
| 170 |  | п. Поплевинский, ул. Советская,  д. 19 | 1949 | 11.12.2013 | 78,10 | 2 | 31.12.2023 | 125,00 | 964,00 | 62:19:1060101:1018 | сформирован под одним домом |
| 171 |  | п. Поплевинский, ул. Советская,  д. 28 | 1953 | 23.12.2014 | 638,40 | 30 | 31.12.2023 | 450,00 | 864,00 | 62:19:1060101:128 | сформирован под одним домом |
| 172 |  | п. Поплевинский, ул. Советская,  д. 30 | 1952 | 23.12.2014 | 604,30 | 39 | 31.12.2023 | 340,00 | 700,00 | 62:19:1060101:151 | сформирован под одним домом |
| 173 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная,  д. 14 | 1950 | 24.07.2014 | 542,10 | 17 | 31.12.2023 | 340,00 | 850,00 | 62:19:1060101:711 | сформирован под одним домом |
| 174 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная,  д. 19 | 1957 | 12.02.2015 | 181,70 | 3 | 31.12.2023 | 252,00 | 682,00 | 62:19:1060101:1016 | сформирован под одним домом |
| 175 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная,  д. 24 | 1953 | 17.10.2014 | 647,90 | 25 | 31.12.2023 | 340,00 | 1 287,00 | 62:19:1060101:1009 | сформирован под одним домом |
| 176 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная,  д. 26 | 1953 | 30.12.2016 | 555,80 | 23 | 31.12.2023 | 450,00 | 700,00 | 62:19:1060101:150 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | | | х | х | 2 968,90 | 221 | х | 3 613,80 | 5 473,50 | x | x |
| 177 |  | д. Татаркино, ул. Молодежная,  д. 30 | 1975 | 24.03.2015 | 396,70 | 39 | 31.12.2023 | 700,90 | 1 360,00 | 62:21:0020224:754 | сформирован под одним домом |
| 178 |  | п. совхоза имени Ленина,  ул. Советская, д. 12 | 1963 | 16.03.2015 | 421,00 | 39 | 31.12.2023 | 568,20 | 600,00 | 62:21:0010214:362 | сформирован под одним домом |
| 179 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова,  д. 4 | 1963 | 24.12.2014 | 380,50 | 30 | 31.12.2023 | 281,00 | 281,00 | 62:21:0030201:556 | сформирован под одним домом |
| 180 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова,  д. 6 | 1961 | 26.12.2016 | 378,90 | 25 | 31.12.2023 | 281,00 | 283,00 | 62:21:0030201:555 | сформирован под одним домом |
| 181 |  | р.п. Старожилово,  ул. Железнодорож-ная, д. 40 | 1933 | 26.01.2015 | 78,80 | 9 | 31.12.2023 | 107,80 | 798,50 |  | не сформирован |
| 182 |  | р.п. Старожилово, -Конезаводская, д. 6 | 1830 | 26.12.2016 | 313,30 | 15 | 31.12.2023 | 345,50 | 431,00 | 62:21:0030302:466 | сформирован под одним домом |
| 183 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная,  д. 15 | 1960 | 26.12.2016 | 131,90 | 13 | 31.12.2023 | 255,00 | 255,00 | 62:21:0040101:87 | сформирован под одним домом |
| 184 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная,  д. 19 | 1960 | 26.12.2016 | 183.70 | 6 | 31.12.2023 | 257,60 | 259,00 | 62:21:0040101:90 | сформирован под одним домом |
| 185 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная,  д. 11 | 1960 | 26.12.2016 | 219,50 | 15 | 31.12.2023 | 255,50 | 398,00 | 62:21:0040101:1168 | сформирован под одним домом |
| 186 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная,  д. 12 | 1963 | 26.12.2016 | 464,60 | 30 | 31.12.2023 | 561,30 | 808,00 | 62:21:0040101:1169 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | | | х | х | 464,70 | 21 | х | 182,40 | 907,00 | x | x |
| 187 |  | р.п. Ухолово, ул. Советская, д. 7 | 1950 | 18.07.2014 | 464,70 | 21 | 31.12.2023 | 182,40 | 907,00 | 62:22:0030207:274 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | | | х | х | 793,40 | 51 | х | 1 521,70 | 8 954,00 | x | x |
| 188 |  | с. Назаровка,  ул. Железнодорож-ная, д. 14 | 1961 | 24.06.2015 | 82,00 | 5 | 31.12.2023 | 229,00 | 2 000,00 |  | не сформирован |
| 189 |  | с. Пертово, ул. Заводская, д. 26 | 1962 | 24.06.2015 | 19,60 | 1 | 31.12.2023 | 300 | 1 500,00 |  | не сформирован |
| 190 |  | с. Пертово, ул. Совхозная, д. 7 | 1905 | 30.12.2016 | 318,10 | 20 | 31.12.2023 | 288,70 | 454,00 |  | не сформирован |
| 191 |  | р.п. Чучково, ул. Вокзальная, д. 8 | 1893 | 24.06.2015 | 373,70 | 25 | 31.12.2023 | 704,00 | 5 000,00 |  | не сформирован |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | | | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| 1 |  | г. Рязань, ул. Новослободская, д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 137,40 | 5 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к адресной программе Рязанской области  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
|  |  |

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные  с приобретением жилых помещений | | | | | | | | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | | Дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений | | | |
| выплата собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | | | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | | пере-селе-ние в сво-бод-ный жи-лищ-ный фонд | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не  являющихся застрой-щиками | | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам  найма жилищного  фонда социального использования | предоставление по договорам  найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам  мены |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение  (строительство жилых помещений) | субсидия на возмещение части  расходов на уплату процентов за  пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по  договорам о комплексном и устойчивом  развитии территории | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 57 673,02 | 2 170 199 715,39 | 15 092,30 | 15 073,80 | 461 387 885,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 42 580,72 | 42 580,72 | 1 708 811 829,55 | 35 479,50 | 1 436 734 857,26 | 0,00 | 0,00 | 2 466,50 | 96 132 319,82 | 4 634,72 | 175 944 652,47 | 17 368,02 | 0,00 | 0,00 | 25 311,90 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 7 613,40 | 249 084 121,29 | 1 752,60 | 1 734,10 | 29 266 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 5 860,80 | 5 860,80 | 219 817 442,69 | 3 974,20 | 149 739 907,60 | 0,00 | 0,00 | 657,90 | 24 699 737,32 | 1 228,70 | 45 377 797,77 | 2 071,60 | 0,00 | 0,00 | 3 789,20 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 4 897,60 | 181 842 072,53 | 133,00 | 133,00 | 2 592 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764,60 | 4 764,60 | 179 249 131,53 | 3 477,50 | 131 025 245,00 | 0,00 | 0,00 | 604,40 | 22 683 964,32 | 682,70 | 25 539 922,21 | 1 573,80 | 0,00 | 0,00 | 3 190,80 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 315,10 | 11 175 294,80 | 242,70 | 224,20 | 8 447 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 72,40 | 72,40 | 2 727 887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 2 015 773,00 | 18,90 | 712 114,20 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 542,80 | 20 099 353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,80 | 542,80 | 20 099 353,79 | 496,70 | 18 714 662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 1 384 691,19 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 540,60 | 11 363 240,57 | 362,80 | 362,80 | 5 046 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 177,80 | 6 317 100,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 6 317 100,57 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 1 317,30 | 24 604 159,60 | 1 014,10 | 1 014,10 | 13 180 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 303,20 | 11 423 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 11 423 969,60 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 9 396,82 | 310 919 256,54 | 2 363,00 | 2 363,00 | 39 200 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 033,82 | 7 033,82 | 271 718 489,14 | 3 520,10 | 136 719 274,05 | 0,00 | 0,00 | 1 236,40 | 47 913 445,90 | 2 277,32 | 87 085 769,19 | 2 485,52 | 0,00 | 0,00 | 4 548,30 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 2 619,70 | 100 893 539,22 | 93,20 | 93,20 | 1 647 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526,50 | 2 526,50 | 99 246 429,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,80 | 46 609 787,10 | 1 324,70 | 52 636 642,12 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768,50 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 201,80 | 8 294 585,40 | 90,80 | 90,80 | 3 732 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 4 562 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 4 562 433,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | 856,42 | 26 466 975,00 | 357,70 | 357,70 | 7 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,72 | 498,72 | 18 756 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 1 303 658,80 | 464,12 | 17 453 316,20 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 369,30 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 3 340,80 | 118 041 657,65 | 452,00 | 452,00 | 5 058 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888,80 | 2 888,80 | 112 983 152,65 | 2 790,60 | 109 283 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 3 699 979,60 | 843,20 | 0,00 | 0,00 | 2 045,60 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | 426,60 | 14 640 729,80 | 147,50 | 147,50 | 4 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 | 279,10 | 10 515 929,80 | 279,10 | 10 515 929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 538,40 | 19 586 481,20 | 20,60 | 20,60 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,80 | 517,80 | 19 361 481,20 | 450,40 | 16 920 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 2 441 310,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 176,40 | 3 474 137,00 | 94,10 | 94,10 | 1 340 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 82,30 | 2 133 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 2 133 937,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 1 236,70 | 19 521 151,27 | 1 107,10 | 1 107,10 | 15 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 129,60 | 4 158 151,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 4 158 151,27 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 6 849,90 | 230 383 156,98 | 2 582,00 | 2 582,00 | 57 871 533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267,90 | 4 267,90 | 172 511 623,13 | 3 765,80 | 154 785 677,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,10 | 17 725 945,72 | 2 094,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173,90 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 275,50 | 11 323 876,50 | 184,60 | 184,60 | 7 587 613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 90,90 | 3 736 262,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 3 736 262,70 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район | 177,80 | 6 519 219,81 | 33,20 | 33,20 | 575 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,60 | 144,60 | 5 943 493,81 | 144,60 | 5 943 493,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 105,30 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию –Кораблинский муниципальный район | 1 137,30 | 44 592 564,60 | 153,00 | 153,00 | 4 134 881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,30 | 984,30 | 40 457 682,90 | 984,30 | 40 457 682,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,20 | 0,00 | 0,00 | 677,10 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 1 760,70 | 44 450 412,26 | 1 498,60 | 1 498,60 | 35 714 565,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,10 | 262,10 | 8 735 846,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,10 | 8 735 846,91 | 243,70 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 143,10 | 4 022 093,00 | 72,80 | 72,80 | 1 395 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 70,30 | 2 626 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 2 626 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | 1 613,80 | 51 730 538,00 | 521,80 | 521,80 | 6 846 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092,00 | 1 092,00 | 44 884 476,00 | 1 092,00 | 44 884 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,40 | 0,00 | 0,00 | 595,60 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 1 277,00 | 51 877 042,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 51 877 042,71 | 1 198,20 | 49 249 614,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 2 627 428,11 | 870,50 | 0,00 | 0,00 | 406,50 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию –Старожиловский муниципальный район | 464,70 | 15 867 410,10 | 118,00 | 118,00 | 1 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,70 | 346,70 | 14 250 410,10 | 346,70 | 14 250 410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 300,70 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | 6 849,90 | 230 383 156,98 | 2 582,00 | 2 582,00 | 57 871 533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267,90 | 4 267,90 | 172 511 623,13 | 3 765,80 | 154 785 677,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,10 | 17 725 945,72 | 2 094,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173,90 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 6 896,00 | 274 757 940,04 | 557,20 | 557,20 | 14 214 243,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 338,80 | 6 338,80 | 260 543 696,40 | 6 338,80 | 260 543 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901,20 | 0,00 | 0,00 | 3 437,60 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 226,80 | 9 322 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 226,80 | 9 322 160,40 | 226,80 | 9 322 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 0,00 | 61,90 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 3 790,80 | 151 452 152,44 | 341,20 | 341,20 | 9 663 243,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 449,60 | 3 449,60 | 141 788 908,80 | 3 449,60 | 141 788 908,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,60 | 0,00 | 0,00 | 2 093,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 2 878,40 | 113 983 627,20 | 216,00 | 216,00 | 4 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662,40 | 2 662,40 | 109 432 627,20 | 2 662,40 | 109 432 627,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 282,70 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 26 916,90 | 1 105 055 240,54 | 7 837,50 | 7 837,50 | 320 834 662,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 079,40 | 19 079,40 | 784 220 578,19 | 17 880,60 | 734 946 301,80 | 0,00 | 0,00 | 572,20 | 23 519 136,60 | 626,60 | 25 755 139,79 | 7 715,70 | 0,00 | 0,00 | 11 362,90 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 756,30 | 31 086 198,90 | 423,90 | 423,90 | 17 423 561,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,40 | 332,40 | 13 662 637,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,40 | 13 662 637,19 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 714,20 | 29 355 762,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,20 | 714,20 | 29 355 762,60 | 714,20 | 29 355 762,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 0,00 | 404,60 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | 1 389,80 | 57 124 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,80 | 1 389,80 | 57 124 949,40 | 1 389,80 | 57 124 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,20 | 0,00 | 0,00 | 983,60 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 3 372,20 | 138 607 536,60 | 506,50 | 506,50 | 20 818 669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865,70 | 2 865,70 | 117 788 867,10 | 2 865,70 | 117 788 867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,80 | 0,00 | 0,00 | 2 541,90 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 1 861,00 | 76 492 683,00 | 92,20 | 92,20 | 3 789 696,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768,80 | 1 768,80 | 72 702 986,40 | 1 768,80 | 72 702 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,40 | 0,00 | 0,00 | 1 129,60 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | 4 298,60 | 176 685 355,80 | 180,90 | 180,90 | 7 435 532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117,70 | 4 117,70 | 169 249 823,10 | 4 117,70 | 169 249 823,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,10 | 0,00 | 0,00 | 2 187,60 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 774,60 | 31 838 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,60 | 774,60 | 31 838 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,20 | 23 519 136,60 | 202,40 | 8 319 247,20 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 572,20 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | 7 156,50 | 294 153 619,50 | 5 766,60 | 5 766,60 | 237 024 559,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,90 | 1 389,90 | 57 129 059,70 | 1 389,90 | 57 129 059,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 723,30 | 29 729 799,89 | 631,50 | 631,50 | 25 956 544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 91,80 | 3 773 255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 3 773 255,40 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 274,30 | 11 274 552,90 | 36,40 | 36,40 | 1 496 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,90 | 237,90 | 9 778 403,70 | 237,90 | 9 778 403,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,90 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | 1 322,20 | 54 346 386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322,20 | 1 322,20 | 54 346 386,60 | 1 322,20 | 54 346 386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,40 | 0,00 | 0,00 | 617,80 |
| 12 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | 1 068,10 | 43 902 114,30 | 128,10 | 128,10 | 5 265 294,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 38 636 820,00 | 940,00 | 38 636 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 843,10 |
| 13 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 720,50 | 29 614 711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,50 | 720,50 | 29 614 711,50 | 720,50 | 29 614 711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,10 | 0,00 | 0,00 | 473,40 |
| 14 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 1 691,90 | 68 232 065,55 | 71,40 | 71,40 | 1 624 654,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,50 | 1 620,50 | 66 607 411,50 | 1 620,50 | 66 607 411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,20 | 0,00 | 0,00 | 924,30 |
| 15 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | 793,40 | 32 611 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,40 | 793,40 | 32 611 120,20 | 793,40 | 32 611 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 446,90 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
|  |  |
|  |  |

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. | 1 157,40 | 7 216,45 | 11 120,07 | 4 898,50 | 33 418,00 | 0,00 | 0,00 | 57 810,42 | 65 | 425 | 626,00 | 293 | 1 982 | 0 | 0 | 3 391 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 1 020,00 | 7 216,45 | 11 120,07 | 4 898,50 | 33 418,00 | 0,00 | 0,00 | 57 673,02 | 60 | 425 | 626 | 293 | 1 982 | 0 | 0 | 3 386 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 020,00 | 6 593,40 | x | x | x | x | x | 7 613,40 | 60 | 401 | x | x | x | x | x | 461 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 133,00 | 4 764,60 | x | x | x | x | x | 4 897,60 | 5 | 325 | x | x | x | x | x | 330 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 131,00 | 184,10 | x | x | x | x | x | 315,10 | 4 | 20 | x | x | x | x | x | 24 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 0,00 | 542,80 | x | x | x | x | x | 542,80 | 0 | 28 | x | x | x | x | x | 28 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 540,60 | 0,00 | x | x | x | x | x | 540,60 | 29 | 0 | x | x | x | x | x | 29 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 215,40 | 1 101,90 | x | x | x | x | x | 1 317,30 | 22 | 28 | x | x | x | x | x | 50 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 623,05 | 8 773,77 | x | x | x | x | 9 396,82 | x | 24 | 476 | x | x | x | x | 500 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | x | 41,50 | 2 578,20 | x | x | x | x | 2 619,70 | x | 1 | 160 | x | x | x | x | 161 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | 0,00 | 201,80 | x | x | x | x | 201,80 | x | 0 | 12 | x | x | x | x | 12 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | x | 117,30 | 739,12 | x | x | x | x | 856,42 | x | 8 | 44 | x | x | x | x | 52 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | x | 218,35 | 3 122,45 | x | x | x | x | 3 340,80 | x | 6 | 167 | x | x | x | x | 173 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | x | 116,30 | 310,30 | x | x | x | x | 426,60 | x | 4 | 13 | x | x | x | x | 17 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | 0,00 | 538,40 | x | x | x | x | 538,40 | x | 0 | 25 | x | x | x | x | 25 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | x | 0,00 | 176,40 | x | x | x | x | 176,40 | x | 0 | 16 | x | x | x | x | 16 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | 129,60 | 1 107,10 | x | x | x | x | 1 236,70 | x | 5 | 39 | x | x | x | x | 44 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 2 346,30 | 4 503,60 | x | x | x | 6 849,90 | x | x | 150 | 284 | x | x | x | 434 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | x | 184,60 | 90,90 | x | x | x | 275,50 | x | x | 11 | 9 | x | x | x | 20 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район | x | x | 0,00 | 177,80 | x | x | x | 177,80 | x | x | 0 | 7 | x | x | x | 7 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | x | x | 91,10 | 1 046,20 | x | x | x | 1 137,30 | x | x | 5 | 55 | x | x | x | 60 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | x | x | 1 517,00 | 243,70 | x | x | x | 1 760,70 | x | x | 112 | 22 | x | x | x | 134 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | x | x | 0,00 | 143,10 | x | x | x | 143,10 | x | x | 0 | 7 | x | x | x | 7 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | 474,80 | 1 139,00 | x | x | x | 1 613,80 | x | x | 13 | 55 | x | x | x | 68 |
| 7 | Итого по муниципальному образования – Старожиловский муниципальный район | x | x | 78,80 | 1 198,20 | x | x | x | 1 277,00 | x | x | 9 | 108 | x | x | x | 117 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | x | x | 0,00 | 464,70 | x | x | x | 464,70 | x | x | 0 | 21 | x | x | x | 21 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 394,90 | 6 501,10 | x | x | 6 896,00 | x | x | x | 9 | 422 | x | x | 431 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 226,80 | x | x | 226,80 | x | x | x | 0 | 17 | x | x | 17 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | x | x | x | 394,90 | 3 395,90 | x | x | 3 790,80 | x | x | x | 9 | 229 | x | x | 238 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 2 878,40 | x | x | 2 878,40 | x | x | x | 0 | 176 | x | x | 176 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 26 916,90 | 0,00 | x | 26 916,90 | x | x | x | x | 1 560 | 0 | x | 1 560 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ  город Рязань | x | x | x | x | 756,30 | 0,00 | x | 756,30 | x | x | x | x | 65 | 0 | x | 65 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ  город Скопин | x | x | x | x | 714,20 | 0,00 | x | 714,20 | x | x | x | x | 39 | 0 | x | 39 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | x | x | x | x | 1 389,80 | 0,00 | x | 1 389,80 | x | x | x | x | 77 | 0 | x | 77 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | x | x | x | x | 3 372,20 | 0,00 | x | 3 372,20 | x | x | x | x | 183 | 0 | x | 183 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | x | x | 1 861,00 | 0,00 | x | 1 861,00 | x | x | x | x | 114 | 0 | x | 114 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | x | x | x | x | 4 298,60 | 0,00 | x | 4 298,60 | x | x | x | x | 259 | 0 | x | 259 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | x | x | x | x | 774,60 | 0,00 | x | 774,60 | x | x | x | x | 52 | 0 | x | 52 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | x | x | x | x | 7 156,50 | 0,00 | x | 7 156,50 | x | x | x | x | 392 | 0 | x | 392 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | x | x | x | x | 723,30 | 0,00 | x | 723,30 | x | x | x | x | 35 | 0 | x | 35 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | x | x | x | x | 274,30 | 0,00 | x | 274,30 | x | x | x | x | 33 | 0 | x | 33 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | x | x | x | x | 1 322,20 | 0,00 | x | 1 322,20 | x | x | x | x | 76 | 0 | x | 76 |
| 12 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | x | x | x | x | 1 068,10 | 0,00 | x | 1 068,10 | x | x | x | x | 47 | 0 | x | 47 |
| 13 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | x | x | 720,50 | 0,00 | x | 720,50 | x | x | x | x | 33 | 0 | x | 33 |
| 14 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | x | x | x | x | 1 691,90 | 0,00 | x | 1 691,90 | x | x | x | x | 104 | 0 | x | 104 |
| 15 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | x | x | x | x | 793,40 | 0,00 | x | 793,40 | x | x | x | x | 51 | 0 | x | 51 |
|  | По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_