|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 14.12.2021 № 367 |
|  |  |
|   |  |

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта, с указанием источников

финансирования таких мероприятий и сроков реализации инфраструктурного проекта,

отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником

финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение

о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние проекта | Наименование объекта, адрес объекта | Квартал, годы проек-тирования/строительст-ва/реконст-рукции | Мощность/прирост мощности объекта (метр, место) | Стоимость объекта (млн. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы(млн. руб.) | Всего | 2022 год | 2023 год | Наименование ГРБС бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная застройка микрорайона Кальное г. Рязани | Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район) | 1/2022-4/2022 | 224 места | 220,587434 | итого | 220,587434 | 220,587434 | 0 | министерство строительного комплекса Рязанской области (далее – (Минстрой Рязанской области) |
| областной бюджет, в том числе:  | 218,4034 | 218,4034 | 0 |
| за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 218,4034 | 218,4034 | 0 |
| средства муниципального бюджета | 2,184034 | 2,184034 | 0 |
| 2 | Комплексная застройка микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязани | всего по проекту |  |  | 1059,091252 | итого | 1059,091252 | 519,2633826 | 539,827426 |  |
| областной бюджет, в том числе:  | 1 048,6052 | 514,1226 | 534,4826 |
| за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 048,6052 | 514,1226 | 534,4826 |
| средства муниципального бюджета | 10,486052 | 5,141226 | 5,344826 |
| Детский сад в районе Семчино города Рязани | 1/2022-4/2022 | 224 места | 216,263826 | итого | 216,263826 | 216,263826 | 0 | Минстрой Рязанской области |
| областной бюджет, в том числе:  | 214,1226 | 214,1226 | 0 |
| за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 214,1226 | 214,1226 | 0 |
| средства муниципального бюджета | 2,141226 | 2,141226 | 0 |
| расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть) | 1/2022-4/2023  | 4523 м | 842,827426 | итого | 842,827426 | 303,0 | 539,827426 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком-мунального хозяйства Рязанской области |
| областной бюджет, в том числе:  | 834,4826 | 300 | 534,4826 |
| за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 834,4826 | 300 | 534,4826 |
| средства муниципального бюджета | 8,344826 | 3,0 | 5,344826 |
| 3 | Комплексная жилая застройка по ул. Зубковой г. Рязани  | школа на1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» | 1/2022-4/2023 | 1100 мест | 1294,1223223 | итого | 1294,1223223 | 284,1223223 | 1010,0 | Минстрой Рязанской области |
| областной бюджет, в том числе:  | 1281,30923 | 281,30923 | 1000,0 |
| за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1281,30923 | 281,30923 | 1000,0 |
| средства муниципального бюджета | 12,8130923 | 2,8130923 | 10,0 |
| 4 | Комплексная жилая застройка в с. Дядьково в районе ТД «Глобус» Рязанского района Рязанской области  | Детский сад на 224 места в жилом квартале в районе ТД «Глобус» муниципального образования Дядьковское сельское поселение Рязанский муниципальный район Рязанской области | 1/2022-4/2022 | 224 места | 228,412207 | итого | 228,412207 | 228,412207 | 0 | Минстрой Рязанской области |
| областной бюджет, в том числе:  | 226,1507 | 226,1507 | 0 |
| за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 226,1507 | 226,1507 | 0 |
| средства муниципального бюджета | 2,261507 | 2,261507 | 0 |
| 5 | Комплексная жилая застройка южной части г. Рыбное Рыбновского района Рязанской области  | Детский сад на 115 мест в г. Рыбное, ул. Перспек-тивная Рыбновского района Рязанской области | 1/2022-4/2022 | 115 мест | 132,7821447 | итого | 132,7821447 | 132,7821447 | 0 | Минстрой Рязанской области |
| областной бюджет, в том числе:  | 131,46747 | 131,46747 | 0 |
| за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 131,46747 | 131,46747 | 0 |
| средства муниципального бюджета | 1,3146747 | 1,3146747 | 0 |