|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 28.12.2021 № 428 |
|  | # «Приложение № 2 к постановлению Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 312 |

Государственная программа

Рязанской области «Социальное и экономическое

развитие населенных пунктов»

1. Паспорт государственной программы Рязанской области

| Наименование Программы | Государственная программа Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство строительного комплекса Рязанской области (далее – Минстрой РО) |
| Главные распорядители бюджетных средств | Минстрой РО; министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – МТСЗН РО); министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее – Министерство ТЭК и ЖКХ РО) |
| Исполнители Программы | Минстрой РО; МТСЗН РО; Министерство ТЭК и ЖКХ РО; государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Рязанской области» (далее – ГКУ УКС РО); государственное казенное учреждение Рязанской области «Центр социальных выплат Рязанской области» (далее – ГКУ РО «Центр социальных выплат Рязанской области») |
| Срок реализации Программы | 2015-2030 годы. Этап II: 2022-2030 годы |
| Цели Программы | Цель № 1: обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры, газификация населенных пунктов Рязанской области; цель № 2: улучшение жилищных условий граждан, стимулирование развития жилищного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Рязанской области; цель № 3: создание условий для эффективной реализации Программы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма № 1 «Развитие социальной инфраструктуры и газификация населенных пунктов»; подпрограмма № 2 «Развитие жилищного строительства»; подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации Программы» |
| Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы | 1) Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Рязанская область)»; 2) региональный проект «Жилье (Рязанская область)»; 3) региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Рязанская область)» |
| Финансовое обеспечение Программы | Объем финансирования Программы составляет 9 779 257,69035 тыс. рублей (5 674 756,54035 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе 450000 тыс. рублей - бюджетные ассигнования дорожного фонда, 4 104 501,15 тыс. рублей - средства федерального бюджета) |

2. Характеристика сферы реализации Программы

С целью активного социально-экономического развития Рязанской области, достижения приоритетов и задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418, другими стратегическими документами необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения. Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует дальнейшего развития жилищного строительства и инфраструктуры в населенных пунктах области.

В рамках Программы за 2015-2021 годы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации введены в эксплуатацию:

- в сфере здравоохранения: комплекс зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек в г. Рязани, стационарный лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО «Клиническая больница им. Н.А. Семашко», блочно-модульные котельные для ГБУ РО «Областная станция переливания крови» и для ГБУ РО «Областной клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», 22 фельдшерско-акушерских пункта;

- в сфере физической культуры и спорта: «Центр большого тенниса в г. Рязани», физкультурно-оздоровительные комплексы в р.п. Кадом, г. Ряжске, г. Спасск-Рязанском, г. Кораблино, г. Спасск-Клепики, г. Рязани;

- в сфере образования: средняя общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Дядьково в районе ТД «Глобус», детские сады на 220 мест по ул. Зубковой, на 224 места в микрорайоне Кальное в г. Рязани, на 290 мест в мкр. ДПР 7, 7А г. Рязани, детская школа искусств № 2 в жилом районе Недостоево г. Рязани;

- в сфере культуры и туризма: центр культурного развития в г. Касимове, административное здание и фондохранилище в с. Константиново Рыбновского района;

- пожарное депо в с. Кутуково Спасского района;

- баня-прачечная для Елатомского психоневрологического интерната в р.п. Елатьма Касимовского района.

Также выполнена реконструкция и модернизация хозяйственной части здания ГАУК «Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи» в г. Рязани, реконструкция здания ГБУК РО «Библиотека
им. Горького», реконструкция здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств в г. Рязани.

Вместе с тем необходимо строительство новых объектов и реконструкция существующих зданий.

Для повышения качества и доступности оказания населению первичной медицинской помощи необходимо строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

В целях оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию главного лечебного корпуса государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер в г. Рязани».

Введение в эксплуатацию инновационного научно-технологического центра позволит расширить доступ граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных мерах и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.

В соответствии с вышеуказанными документами в настоящей Программе приоритетное значение уделяется реализации мероприятий по  государственной поддержке реализации проектов по развитию территорий, расположенных в пределах границ населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, по созданию условий для обеспечения коммунальной и транспортной инфраструктурой территорий, предусматривающих жилищное строительство, оказанию государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан при строительстве малоэтажного жилья.

Проект по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающий строительство жилья (далее – проект по развитию территорий), включает в себя перечень мероприятий по обеспечению земельных участков объектами транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Указанный перечень мероприятий приведен в приложении № 2  к разделу 5 настоящей Программы.

Перечень планируемых к реализации в Рязанской области проектов по развитию территорий приведен в приложении № 1 к разделу 5  настоящей Программы. По состоянию на 01.01.2021 в вышеуказанный перечень включено 23 перспективных земельных участка площадью 1,4 тыс. га с проектной площадью жилья – 4,25 млн. кв. м.

Приоритетными направлениями развития жилищного строительства в регионе являются:

- комплексное освоение территорий в г. Рязани (микрорайон Канищево, Семчино 9-10, микрорайоны ДПР-5, 5А, ДПР-7, 7А, Кальное, микрорайоны по ул. Зубковой, Московского шоссе ТЦ «Метро»), в Рязанском (в районе ТД «Глобус», с. Мушковатово), Рыбновском (Южная часть г. Рыбное) районах, г. Сасово;

- реализация проектов малоэтажного строительства на условиях  софинансирования из областного бюджета посредством предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию) коммунальной и транспортной инфраструктуры для реализации проектов по обеспечению инфраструктурой земельных участков в «точках роста» региона, проектов по строительству арендного жилья, а также проектов по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям;

- развитие застроенных территорий в г. Рязани.

Газификация Рязанской области проводится в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Рязанской области, разработанной в 2006 году ОАО «Промгаз» в рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией Рязанской области и открытым акционерным обществом «Газпром» от 7 июня 2005 года.

Генеральная схема газоснабжения и газификации Рязанской области выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.

По состоянию на 01.01.2021 на территории Рязанской области эксплуатируется 19709 км газораспределительных сетей различного значения. По территории Рязанской области проложены магистральные газопроводы федерального значения с газопроводами-отводами общей протяженностью более 620 км. В области располагаются 10 627 газораспределительных пунктов (ГРП) и шкафных газораспределительных пунктов (ШГРП).

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Рязанской области уровень газификации планируется довести до 97%. Ввиду недостаточности газификации сельских населенных пунктов и объектов социальной сферы на территории Рязанской области и в связи с социальной необходимостью требуется продолжить газификацию региона. Программой предусмотрено мероприятие по оказанию единовременной денежной выплаты на частичную оплату фактически произведенных расходов по газификации жилых помещений.

Реализация Программы обеспечивает комплексный подход к развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного, решению проблем улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе многодетных семей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

По тексту Программы используются следующие сокращения:

1) ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

2) в головках таблицы раздела 3 «Финансовое обеспечение Программы», таблиц пунктов 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подразделов раздела 5 «Сведения о подпрограммах Программы»:

- ФО – финансовое обеспечение;

- КБК – код бюджетной классификации;

3) в графе 3 таблицы раздела 3 «Финансовое обеспечение Программы», в графе 5 таблиц пунктов 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подразделов раздела 5 «Сведения о подпрограммах Программы»:

- ОБ – областной бюджет;

- ФБ – федеральный бюджет;

- ДФ – бюджетные ассигнования дорожного фонда Рязанской области.

3. Финансовое обеспечение Программы

| № п/п | Наименование | Источник ФО | Объем ФО по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по региональным проектам | всего | 7 198 480,03866 | 5 183 205,49433 | 1 595 274,54433 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  | ОБ, в том числе: | 4 198 973,73866 | 2 183 699,19433 | 1 595 274,54433 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  | ДФ | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  |  | ФБ | 2 999 506,3 | 2 999 506,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Рязанская область)» (по подпрограмме № 1 «Развитие социальной инфраструктуры и газификация населенных пунктов») | всего | 3 635 180,85 | 3 635 180,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | 751 453,85 | 751 453,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ФБ | 2 883 727 | 2 883 727 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Региональный проект «Жилье (Рязанская область)» (по подпрограмме № 2 «Развитие жилищного строительства») | всего | 3 563 299,18866 | 1 548 024,64433 | 1 595 274,54433 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  | ОБ, в том числе: | 3 447 519,88866 | 1 432 245,34433 | 1 595 274,54433 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  | ДФ | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  |  | ФБ | 115 779,3 | 115 779,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Рязанская область)»* (по подпрограмме № 2 «Развитие жилищного строительства») |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по ведомственным проектам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Всего по комплексам процессных мероприятий | всего | 2 580 777,65169 | 380 895,23493 | 267 875,64402 | 882 649,55622 | 174 892,86942 | 174 892,86942 | 174 892,86942 | 174 892,86942 | 174 892,86942 | 174 892,86942 |
|  |  | ОБ | 1 475 782,80169 | 191 163,23493 | 120 338,64402 | 114 923,70622 | 174 892,86942 | 174 892,86942 | 174 892,86942 | 174 892,86942 | 174 892,86942 | 174 892,86942 |
|  |  | ФБ | 1 104 994,85 | 189 732 | 147 537 | 767 725,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе |  | всего | 9 779 257,69035 | 5 564 100,72926 | 1 863 150,18835 | 942 649,55622 | 234 892,86942 | 234 892,86942 | 234 892,86942 | 234 892,86942 | 234 892,86942 | 234 892,86942 |
|  |  | ОБ, в том числе: | 5 674 756,54035 | 2 374 862,42926 | 1 715 613,18835 | 174 923,70622 | 234 892,86942 | 234 892,86942 | 234 892,86942 | 234 892,86942 | 234 892,86942 | 234 892,86942 |
|  |  | ДФ | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  |  | ФБ | 4 104 501,15 | 3 189 238,3 | 147 537 | 767 725,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минстрой РО |  | всего | 8 934 275,09035 | 5 263 600,72926 | 1 328 167,58835 | 942 149,55622 | 233 392,86942 | 233 392,86942 | 233 392,86942 | 233 392,86942 | 233 392,86942 | 233 392,86942 |
|  |  | ОБ, в том числе: | 4 829 773,94035 | 2 074 362,42926 | 1 180 630,58835 | 174 423,70622 | 233 392,86942 | 233 392,86942 | 233 392,86942 | 233 392,86942 | 233 392,86942 | 233 392,86942 |
|  |  | ДФ | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  |  | ФБ | 4 104 501,15 | 3 189 238,3 | 147 537 | 767 725,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТСЗН РО |  | ОБ | 10 500 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Министерство ТЭК и ЖКХ РО |  | ОБ | 834 482,6 | 300 000 | 534 482,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Финансирование мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Рязанская область)» осуществляется в рамках адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29.03.2019 № 83.

## 4. Порядок представления информации об исполнении Программы

ГРБС направляют ответственному исполнителю Программы ежеквартально в срок до 5 апреля, 5 июля, 1 октября, 1 февраля информацию об исполнении проектов, задач, мероприятий Программы за отчетный период по форме согласно приложению к постановлению Правительства Рязанской области от 01.09.2006 № 220 «О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении государственных программ Рязанской области и ведомственных целевых программ».

Ответственный исполнитель Программы направляет в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области информацию об исполнении Программы по форме и в сроки, установленные постановлением Правительства Рязанской области от 01.09.2006 № 220 «О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении государственных программ Рязанской области и ведомственных целевых программ».

ГРБС направляют ответственному исполнителю Программы ежегодно в срок до 1 февраля информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период и информацию для формирования доклада о ходе реализации мероприятий Программы за отчетный год в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области 24.08.2021 № 220 «О государственных программах Рязанской области».

Ответственный исполнитель Программы направляет в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области оценку эффективности Программы за отчетный год, информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период, доклад о ходе реализации Программы за отчетный год по форме и в сроки, установленные постановлением Правительства Рязанской области 24.08.2021 № 220 «О государственных программах Рязанской области».

5. Сведения о подпрограммах Программы

5.1. Подпрограмма № 1

«Развитие социальной инфраструктуры

и газификация населенных пунктов»

1. Цель подпрограммы: обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры, газификация населенных пунктов Рязанской области.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2015-2030 годы. Этап II: 2022-2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение уровня газификации населенных пунктов до 97,5% к 2030 году | % | 92,5 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
| 2 | Введение в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры государственной собственности | ед. | 5 | 14 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», г. Рязань (строительство главного лечебного корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Обеспечение населения объектами здравоохранения и иными объектами государственной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание/замена фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | ед. | 4 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Задача 2. Строительство газораспределительных сетей объектов областной и муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство газораспределительных сетей | кв.км | 31,6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.3. | Задача 3. Содействие отдельным категориям граждан в газификации жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата на газификацию жилого помещения | чел. | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | # Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Рязанская область)», в том числе: |  |  | всего | N3 | 3 635 180,85 | 3 635 180,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ОБ | N3 | 751 453,85 | 751 453,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ФБ | N3 | 2 883 727 | 2 883 727 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Строительство объекта «Главный лечебный корпус государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» в г. Рязани» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | N3 | 751 453,85 | 751 453,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ФБ | N3 | 2 883 727 | 2 883 727 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональным проектам |  |  |  | всего |  | 3 635 180,85 | 3 635 180,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ОБ |  | 751 453,85 | 751 453,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ФБ |  | 2 883 727 | 2 883 727 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | # Ведомственный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | # Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | # Задача 1. Обеспечение населения объектами здравоохранения и иными объектами государственной собственности, в том числе: |  |  | всего | 01 | 1 253 455,12036 | 263 851,58616 | 187 991,011 | 801 612,5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | # ОБ | 01 | 148 460,27036 | 74 119,58616 | 40 454,011 | 33 886,6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | # ФБ | 01 | 1 104 994,85 | 189 732 | 147 537 | 767 725,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Строительство (реконструкция) объектов, подготовка проектной документации, государственная экспертиза проектной документации в сфере здравоохранения, в том числе: |  |  | ОБ | 01 | 146 460,27036 | 72 119,58616 | 40 454,011 | 33 886,6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | 1 104 994,85 | 189 732 | 147 537 | 767 725,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1 | Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Зимарово Александро-Невского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 826,076 | # 826,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Зимарово Александро-Невского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.3 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Агломазово Сасовского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2 063,042 | # 2 063,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.4 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Агломазово Сасовского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.5 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Кущапино Кадомского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 657,057 | # 1 657,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.6 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Кущапино Кадомского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.7 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # п. Горняк Милославского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 126,916 | # 1 126,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.8 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # п. Горняк Милославского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.9 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # п. Восточный Пронского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2 312,748 | # 2 312,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.10 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # п. Восточный Пронского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.11 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Новое Еголдаево Ряжского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 274,83 | # 1 274,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.12 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Новое Еголдаево Ряжского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.13 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Муравлянка Сараевского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 712,738 | # 1 712,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.14 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Муравлянка Сараевского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.15. | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Дегтяные Борки Ухоловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 365,045 | # 1 365,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.16 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Дегтяные Борки Ухоловского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.17 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Ершово Старожиловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 421,086 | # 1 421,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.18 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Ершово Старожиловского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.19 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Петровичи Спасского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 784,615 | # 1 784,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.20 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Петровичи Спасского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.21 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Высокое Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 4 732,218 | # 4 732,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.22 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Высокое Шацкого района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.23 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Шелемишево Скопинского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 139,003 | # 1 139,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 01 | # 592,196 | # 592,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 13 416,604 | # 13 416,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.24 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Шелемишево Скопинского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.25 | # Строительство объекта «Врачебная амбулатория в с. Екшур Клепиковского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 784,626 | # 1 784,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 1 268,23416 | # 1 268,23416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 28 732,752 | # 28 732,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.26 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Врачебная амбулатория в с. Екшур Клепиковского района Рязанской области» (корректировка) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 100 | # 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.27 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Нижний Якимец Александро- Невского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.28 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Нижний Якимец Александро- Невского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.29 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Нижний Якимец Александро-Невского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91317 | # 0 | # 2610,91317 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93383 | # 0 | # 500,93383 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.30 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Савватьма Ермишинского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.31 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Савватьма Ермишинского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.32 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Савватьма Ермишинского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91317 | # 0 | # 2610,91317 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93383 | # 0 | # 500,93383 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.33 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # п. Дарьино Кадомского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.34 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # п. Дарьино Кадомского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.35 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # п. Дарьино Кадомского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91317 | # 0 | # 2610,91317 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93383 | # 0 | # 500,93383 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.36 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Бугровка Милославского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.37 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Бугровка Милославского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.38 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Бугровка Милославского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91317 | # 0 | # 2610,91317 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93383 | # 0 | # 500,93383 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.39 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Потапово Милославского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.40 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Потапово Милославского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.41 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Потапово Милославского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91317 | # 0 | # 2610,91317 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93383 | # 0 | # 500,93383 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.42 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в пос. центрального отделения совхоза имени Ильича Михайловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.43 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в пос. центрального отделения совхоза имени Ильича Михайловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.44 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в пос. центрального отделения совхоза имени Ильича Михайловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91317 | # 0 | # 2610,91317 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93383 | # 0 | # 500,93383 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.45 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Кисьва Пронского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.46 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Кисьва Пронского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.47 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Кисьва Пронского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91317 | # 0 | # 2610,91317 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93383 | # 0 | # 500,93383 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.48 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Поплевино Ряжского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.49 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Поплевино Ряжского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.50 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Поплевино Ряжского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91316 | # 0 | # 2610,91316 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93384 | # 0 | # 500,93384 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.51 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Покровское Ухоловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.52 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Покровское Ухоловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.53 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Покровское Ухоловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91316 | # 0 | # 2610,91316 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93384 | # 0 | # 500,93384 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.54 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Коноплино Ухоловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.55 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Коноплино Ухоловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.56 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Коноплино Ухоловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91316 | # 0 | # 2610,91316 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93384 | # 0 | # 500,93384 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.57 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Ольхи Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.58 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Ольхи Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.59 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Ольхи Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91316 | # 0 | # 2610,91316 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93384 | # 0 | # 500,93384 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.60 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Лесное Конобеево Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.61 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Лесное Конобеево Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.62 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Лесное Конобеево Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91316 | # 0 | # 2610,91316 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93384 | # 0 | # 500,93384 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.63 | # Подготовка проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Важная Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 570 | # 570 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.64 | # Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Важная Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 195 | # 195 | # 0 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.65 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # д. Важная Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 2610,91316 | # 0 | # 2610,91316 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ* | 01 | # 500,93384 | # 0 | # 500,93384 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 349 | # 0 | # 11 349 | # 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.66 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # п. Игошино Ермишинского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,960 | # 0 | # 0 | # 519,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 780,04 | # 0 | # 0 | # 11 780,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.67 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Торопово Ермишинского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,960 |  |  | # 519,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 780,04 |  |  | # 11 780,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.68 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Мердушь Ермишинского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,960 |  |  | # 519,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 780,04 |  |  | # 11 780,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.69 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Рачатники Михайловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,94496 | # 0 | # 0 | # 519,94496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 779,71 | # 0 | # 0 | # 11 779,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.70 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Марчуки 1 Ряжского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,94496 |  |  | # 519,94496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 779,71 |  |  | # 11 779,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.71 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Высокое Сараевского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,94496 |  |  | # 519,94496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 779,71 |  |  | # 11 779,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.72 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Смолеевка Ухоловского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,94496 |  |  | # 519,94496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 779,71 |  |  | # 11 779,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.73 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с.Темирево Пителинского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,960 | # 0 | # 0 | # 519,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 780,04 | # 0 | # 0 | # 11 780,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.74 | # Строительство объекта «Врачебная амбулатория в # п. Придорожный Сасовского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 2 620,933 | # 0 | # 0 | # 2 620,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 59 379,067 | # 0 | # 0 | # 59 379,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.75 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Болошнево Рязанского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,94496 | # 0 | # 0 | # 519,94496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 779,71 | # 0 | # 0 | # 11 779,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.76 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Каверино Шацкого района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,94496 | # 0 | # 0 | # 519,94496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 779,71 | # 0 | # 0 | # 11 779,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.77 | # Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в # с. Нарма Ермишинского района Рязанской области» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 519,94496 | # 0 | # 0 | # 519,94496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 11 779,71 | # 0 | # 0 | # 11 779,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.78 | # Строительство объекта «Филиал поликлинического отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ* | 01 | # 25 546,28548 |  |  | # 25 546,28548 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 01 | # 578 768,653 |  |  | # 578 768,653 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.79 | # Строительство объекта «Блочно-модульная котельная для ГБУ РО «Старожиловская РБ» | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 29 300 | # 29 300 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.1.2 | # Строительство (реконструкция) объектов, подготовка проектной документации, государственная экспертиза проектной документации в сфере обеспечения деятельности органов государственной власти Рязанской области, в том числе: | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1 | # подготовка проектной документации на объект «Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Рязань, # ул. Каширина, д. 1В (кадастровый номер 62:29:0080001:27) под размещение инновационного научно-технологического центра» (корректировка № 2) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 1 500 | # 1 500 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.1.2.2 | # государственная экспертиза проектной документации на объект «Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Рязань, # ул. Каширина, д. 1В (кадастровый номер 62:29:0080001:27) под размещение инновационного научно-технологического центра» (корректировка № 2) | Минстрой РО | ГКУ УКС РО | ОБ | 01 | # 500 | # 500 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.2 | # Задача 2. Строительство газораспределительных сетей объектов областной и муниципальной собственности, в том числе: |  |  | ОБ | 02 | 635 763,3 | 35 763,3 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 3.2.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на софинансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности | Минстрой РО | Минстрой РО | ОБ | 02 | 635 763,3 | 35 763,3 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 3.3 | # Задача 3. Содействие отдельным категориям граждан в газификации жилых помещений, в том числе: |  |  | ОБ | 03 | 10 500 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 3.3.1 | # Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на газификацию жилых помещений, включая расходы, связанные с доставкой единовременной денежной выплаты | МТСЗН РО | ГКУ РО «Центр социальных выплат Рязанской области» | ОБ | 03 | 10 500 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | всего |  | 1 899 718,42036 | 300 114,88616 | 188 491,011 | 802 112,5232 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 794 723,57036 | 110 382,88616 | 40 954,011 | 34 386,6732 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 |
|  |  |  |  | # ФБ |  | 1 104 994,85 | 189 732 | 147 537 | 767 725,85 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | всего |  | 5 534 899,27036 | 3 935 295,73616 | 188 491,011 | 802 112,5232 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1 546 177,42036 | 861 836,73616 | 40 954,011 | 34 386,6732 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 3 988 721,85 | 3 073 459 | 147 537 | 767 725,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

6.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.1, 1.2.1, 3.1.1.1-3.1.1.66, таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», предусматривающих бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Рязанской области, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 25.08.2014 № 238 «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Строительство объекта, предусмотренного подпунктом 1.1.1. таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» настоящей подпрограммы, осуществляется с учетом Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», ведомственных целевых программ «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф», «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения», «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» и «Укрепление материально-технической базы учреждений» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов (приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. № 1640).

Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.1.5, 3.1.1.7, 3.1.1.9, 3.1.1.11, 3.1.1.13, 3.1.1.15, 3.1.1.17, 3.1.1.19, 3.1.1.21, 3.1.1.23, 3.1.1.25, 3.1.1.29, 3.1.1.32, 3.1.1.35, 3.1.1.38, 3.1.1.41, 3.1.1.44, 3.1.1.47, 3.1.1.50, 3.1.1.53, 3.1.1.56, 3.1.1.59, 3.1.1.62, 3.1.1.65-3.1.1.79 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (приложение № 12 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640).

6.2. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.2.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в соответствии с Порядком представления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области.

П О Р Я Д О К

предоставления субсидий бюджетам муниципальных

образований Рязанской области

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на софинансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности (далее – субсидии) предоставляются в пределах доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств.

Объектами капитального строительства муниципальной собственности, софинансирование капитального строительства которых осуществляется путем предоставления субсидий,  являются газораспределительные сети.

Целевым назначением субсидий является  софинансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности.

2. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377 «Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – Правила № 377);

- наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей настоящей подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

- наличие заявки о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год, форма которой устанавливается постановлением Минстроя области, содержащей информацию о прогнозируемом объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области по строительству каждого объекта капитального строительства, в том числе за счет средств муниципального бюджета;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 № 178-р, за исключением закупок:

муниципальные контракты по которым заключены до даты размещения извещения (информации) о начале проведения конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий;

осуществляемых в случаях, указанных в части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий являются:

- наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, – в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- количество домовладений, с последующим подключением (технологическим присоединением) к планируемой к строительству сети газораспределения.

4. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 95%.

5. При распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области применяется следующая методика:

- общий объем субсидий на соответствующий финансовый год равен сумме субсидий  бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- общий объем субсидий на соответствующий финансовый год бюджету отдельного муниципального образования Рязанской области равен сумме бюджетных ассигнований на каждый объект капитального строительства в рамках программного мероприятия;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на каждый объект капитального строительства, (Vоф) рассчитывается по формуле:

Vоф = Vоi - Vмбi,

где:

Vоф – объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области, рублей.

Vоi – прогнозный объем расходного обязательства муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости строительства каждого объекта капитального строительства на соответствующий финансовый год i-го муниципального образования Рязанской области, рублей;

Vмбi – объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования Рязанской области на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области по строительству каждого объекта капитального строительства в соответствующем финансовом году, рублей.

Если значение показателя Vоф больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vоф = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К / 100%),

где:

К – предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

6. Субсидии распределяются муниципальным образованиям Рязанской области в объеме, не превышающем общий объем субсидий, распределяемых бюджетам муниципальных образований Рязанской области в соответствующем финансовом году.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с пунктом 5 производится расчет субсидии муниципальному образованию Рязанской области, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований, производится расчет субсидии муниципальному образованию Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне.

Если размер субсидии нижеследующему муниципальному образованию Рязанской области, рассчитанный в соответствии с пунктом 5, больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия муниципальному образованию Рязанской области на соответствующее мероприятие распределяется в размере остатка объема субсидий.

7. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований Рязанской области, программных мероприятий, объектов и объемов финансирования утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсного отбора, проведенного Минстроем РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия и проверки условий предоставления субсидий устанавливается нормативным правовым актом Минстроя РО.

Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании соглашения, заключенного ГРБС с муниципальными образованиями Рязанской области – получателями субсидии, в соответствии с пунктами 7-11 Правил № 377 по типовой форме, утвержденной министерством финансов Рязанской области.

9. Результатом использования субсидии является строительство газораспределительных сетей.

6.3. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.3.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в соответствии с Порядком предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на газификацию жилых помещений, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 18.12.2019 № 419.

5.2. Подпрограмма № 2

«Развитие жилищного строительства»

1. Цель подпрограммы: улучшение жилищных условия граждан, стимулирование развития жилищного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Рязанской области;

2. Срок и этапы подпрограммы: 2015-2030 годы. Этап II: 2022-2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс. кв.м | 640,0 | 779,0 | 900,0 | 951,0 | 951,0 | 951,0 | 1081,0 | 1118,0 | 1118,0 | 1118,0 |
| 2 | Доведение количества семей, улучшивших жилищные условия, до 51,68 тысяч к 2030 году | тыс. семей | 87,475 | 38,23 | 39,39 | 45,14 | 46,02 | 46,90 | 48,45 | 49,86 | 52,45 | 51,68 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Жилье (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | тыс. кв.м | 640,0 | 779,0 | 900,0 | 951,0 | 951,0 | 951,0 | 1081,0 | 1118,0 | 1118,0 | 1118,0 |
| 1.1.2 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | ед. | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс. кв.м | 7,68 | 21,43 | 28,51 | 46,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан при строительстве малоэтажного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество семей, получивших социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома | семей | 26 | не менее 26 | не менее 26 | не менее 26 | не менее 26 | не менее 26 | не менее 26 | не менее 26 | не менее 26 | не менее 26 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Жилье (Рязанская область)», в том числе: | Минстрой РО | Минстрой РО | всего | F1 | 3 563 299,18866 | 1 548 024,64433 | 1 595 274,54433 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  |  |  | ОБ, в том числе: | F1 | 3 447 519,88866 | 1 432 245,34433 | 1 595 274,54433 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  |  |  | ДФ | F1 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  | ФБ | F1 | 115 779,3 | 115 779,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию) коммунальной и транспортной инфраструктуры |  |  | ОБ, в том числе: | F1 | 482 039,26094 | 42 039,26094 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
|  |  |  |  | ДФ | F1 | 392 039,26094 | 32 039,26094 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том |  |  | ОБ* | F1 | 1 583,88866 | 791,94433 | 791,94433 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий |  |  | ФБ | F1 | 38 409,3 | 38 409,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий |  |  | ОБ, в том числе: | F1 | 15 161,56033 | 15 161,56033 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ДФ | F1 | 15 161,56033 | 15 161,56033 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ОБ*, в том числе: | F1 | 42 799,17873 | 2 799,17873 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  |  |  |  | ДФ | F1 | 42 799,17873 | 2 799,17873 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  |  |  |  | ФБ | F1 | 77 370 | 77 370 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов |  |  | ОБ | F1 | 2905936,0 | 1371453,4 | 1534482,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Минстрой РО | Минстрой РО | ОБ | F1 | 2071453,4 | 1071453,4 | 1000000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Министерство ТЭК и ЖКХ РО | Министерство ТЭК и ЖКХ РО | ОБ | F1 | 834482,6 | 300000,0 | 534482,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональным проектам |  |  |  |  |  | 3 563 299,18866 | 1 548 024,64433 | 1 595 274,54433 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  |  |  | ОБ, в том числе: |  | 3 447 519,88866 | 1 432 245,34433 | 1 595 274,54433 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  |  |  | ДФ |  | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 115 779,3 | 115 779,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | # Ведомственные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | # Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | # Задача 1. Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан при строительстве малоэтажного жилья экономного класса, в том числе: |  |  | ОБ | 04 | 67 725 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 | 7 525 |
| 3.1.1 | # Предоставление социальных выплат на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома | Минстрой РО | Минстрой РО | ОБ | 04 | 36 160 | 3 360 | 3 190 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 |
| 3.1.2 | # Предоставление социальных выплат на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам (займам) на строительство индивидуального жилого дома | Минстрой РО | Минстрой РО | ОБ | 04 | 24 750,6176 | 2 289,7168 | 2 796,4224 | 2 809,2112 | 2 809,2112 | 2 809,2112 | 2 809,2112 | 2 809,2112 | 2 809,2112 | 2 809,2112 |
| 3.1.3 | # Предоставление социальных выплат на погашение части основной суммы долга по ипотечному кредиту (займу) по окончании пятого года после получения кредита (займа) | Минстрой РО | Минстрой РО | ОБ | 04 | 6 814,3824 | 1 875,2832 | 1 538,5776 | 485,7888 | 485,7888 | 485,7888 | 485,7888 | 485,7888 | 485,7888 | 485,7888 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | всего |  | 170 325 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 170 325 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 | 18 925 |
|  |  |  |  | ФБ |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | всего |  | 3 733 624,18866 | 1 555 549,64433 | 1 602 799,54433 | 78 925 | 78 925 | 78 925 | 78 925 | 78 925 | 78 925 | 78 925 |
|  |  |  |  | ОБ, в том числе: |  | 3 617 844,88866 | 1 439 770,34433 | 1 602 799,54433 | 78 925 | 78 925 | 78 925 | 78 925 | 78 925 | 78 925 | 78 925 |
|  |  |  |  | ДО |  | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  | ФБ |  | 115 779,3 | 115 779,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

* Софинансирование в рамках соответствующего федерального проекта.

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

6.1. Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.1-1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области  в соответствии с  Порядком представления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области.

Мероприятия, предусмотренные подпунктами 1.1.2, 1.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», реализуются в соответствии с настоящим пунктом с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства
(приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – Правила № 1710).

Мероприятие, предусмотренное подпунктом 1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» реализуется в соответствии с настоящим пунктом с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (далее – Правила № 1189).

П О Р Я Д О К

представления и распределения субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований Рязанской области

1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.1-1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до соответствующего ГРБС.

2. Для целей настоящего Порядка под инфраструктурным проектом понимается инфраструктурный проект в значении, определенном  Правилами № 1189, и отобранный для финансирования за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета в порядке, установленном  Правилами     № 1189.

3. Субсидии, предусмотренные подпунктом 1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» предоставляются в 2022, 2023 годах местным бюджетам за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Рязанской области, возникающих, в рамках решения вопросов местного значения, при реализации мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов социальной и коммунальной инфраструктур, включенных в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта, утвержденный постановлением Правительства Рязанской области.

4. Целевым назначением субсидий местным бюджетам является:

- по мероприятию, предусмотренному подпунктом 1.1.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», – строительство (реконструкция) коммунальной и транспортной инфраструктуры;

- по мероприятию, предусмотренному подпунктом 1.1.2 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», – строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей в целях реализации проектов по развитию территорий;

- по мероприятию, предусмотренному подпунктом 1.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», – строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий;

- по мероприятию, предусмотренному строкой 1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», – реализация инфраструктурных проектов.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.1-1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377 «Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – Правила № 377);

- наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей настоящей подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

- наличие заявки о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год, форма которой устанавливается постановлением Минстроя области, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации мероприятия и стоимости проектирования, строительства (реконструкции) каждого объекта капитального строительства, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования;

- строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения в части бюджетных ассигнований дорожного фонда Рязанской области (для мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»);

- строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, определение которых дается в разделе 2 «Характеристика сферы реализации Программы» и включенных в муниципальные программы (для мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1.2 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»);

- строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения в части бюджетных ассигнований дорожного фонда Рязанской области в рамках реализации проектов по развитию территорий, определение которых дается в разделе 2 «Характеристика сферы реализации Программы» и включенных в муниципальные программы (для мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»);

- наличие объектов капитального строительства муниципального образования Рязанской области в соглашении, заключенном между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Рязанской области о предоставлении  бюджету Рязанской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов по развитию территорий, определяющем адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства (для мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.2, 1.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»);

- наличие объекта капитального строительства муниципального образования Рязанской области, в детализированном перечне мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта, утвержденном постановлением Правительства Рязанской области (для мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»).

6. Критериями конкурсного отбора (отбора) муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.1-1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» являются:

6.1 Для мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»:

- наличие утвержденной проектной документации на объект капитального строительства коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

- наличие проекта планировки территории или схемы планировочной организации земельного участка, на котором планируется строительство (реконструкция) объекта коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры.

6.2. Для мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.2, 1.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»:

- наличие утвержденного проекта планировки территории или решения о разработке проекта планировки территории;

- наличие карты (фрагмента карты) планировочной структуры территории соответствующего муниципального образования Рязанской области с отображением границ территории проекта по развитию территорий, объектов капитального строительства, реализуемых в рамках   федерального проекта «Жилье».

- наличие документов, подтверждающих планируемое строительство жилья в объеме, заявленном муниципальным образованием в рамках проекта по развитию территорий в очередном финансовом году (разрешений на строительство многоквартирных домов и (или) уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства и (или) иных документов);

- наличие описания проекта по развитию территорий с указанием наименования и срока реализации, общего объема и сроков ввода жилья в рамках  проекта.

6.3. Для мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»:

- наличие описания инфраструктурного проекта с обоснованием потребности в объектах инфраструктуры, предусмотренных указанным проектом;

- наличие картографических материалов, отражающих расположение объектов инфраструктуры, создаваемых (реконструируемых) в рамках реализации инфраструктурного проекта.

7. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования на соответствующий финансовый год для мероприятий, предусмотренных  подпунктами 1.1.1-1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», составляет 99%.

8. При распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.1-1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»  применяется следующая методика:

- общий объем субсидий на соответствующий финансовый год равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- общий объем субсидий на соответствующий финансовый год бюджету отдельного муниципального образования Рязанской равен сумме бюджетных ассигнований на каждый объект  капитального строительства;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования на каждый объект  капитального строительства (Vоф) рассчитывается по формуле:

Vоф = Vоi - Vмбi,

где:

Vоф – объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области, рублей;

Vоi – прогнозируемый объем расходного обязательства
i-го муниципального образования в размере общей стоимости объекта капитального строительства на соответствующий финансовый год, рублей;

Vмбi – объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета  i-го муниципального образования Рязанской области на софинансирование каждого объекта капитального строительства в соответствующем финансовом году, рублей.

Если значение показателя Vоф больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vоф = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К / 100%),

где:

К – предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

9. Субсидии распределяются муниципальным образованиям Рязанской области в объеме, не превышающем общий объем субсидий, распределяемых бюджетам муниципальных образований в соответствующем финансовом году.

10. Реализация мероприятия 1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» в части предоставления субсидий на реализацию инфраструктурных проектов, предусматривающих проектирование, строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, осуществляется Минстроем РО, а в части предоставления субсидий на реализацию инфраструктурных проектов, предусматривающих проектирование, строительство (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, – Министерством ТЭК и ЖКХ РО в пределах доведенных до соответствующего ГРБС лимитов бюджетных обязательств на реализацию указанного мероприятия.

11. Распределение субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями Рязанской области на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.1, 1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», утверждается распоряжением Правительства Рязанской области в разрезе муниципальных образований Рязанской области, программных мероприятий, объектов капитального строительства и объемов финансирования по результатам конкурсного отбора, проведенного соответствующим ГРБС.

Распределение субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями Рязанской области на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.2, 1.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» утверждается законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по результатам отбора, проведенного Минстроем РО.

12. Конкурсные отборы (отборы) муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий  на реализацию мероприятий предусмотренных подпунктами 1.1.1-1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» и проверка условий предоставления указанных субсидий проводятся в порядке, устанавливаемом нормативным правовым актом соответствующего ГРБС.

13. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

14. Предоставление субсидии местным бюджетам осуществляется на основании соглашения, заключенного ГРБС с муниципальными образованиями Рязанской области – получателями субсидии, в соответствии с пунктами 7-11 Правил № 377.

В случае предоставления субсидии местным бюджетам за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 999 и Правилами № 377.

15. Результатами использования субсидии являются:

- обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации (по мероприятиям, предусмотренным подпунктами 1.1.1-1.1.4 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»);

- реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (по мероприятиям, предусмотренным подпунктами 1.1.2, 1.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы».

16. Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1-3.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 19.04.2012 № 104 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета социальных выплат на строительство малоэтажного жилья гражданам».

Минстрой области совместно с региональным оператором АО «ДОМ.РФ» – АО «Рязанская ипотечная корпорация» формирует списки граждан – участников подпрограммы в пределах лимита выделенных средств в текущем году на реализацию Программы.

|  | Приложение № 1 к разделу 5 Программы |
| --- | --- |

Перечень

планируемых к реализации в Рязанской области проектов

по развитию территорий, расположенных в границах населенных

пунктов, предусматривающих строительство жилья

| № п/п | Наименование проекта | Площадь земельного участка (га) | Плановый объем ввода жилья, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексная застройка микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань | 52,57 | 435470 |
| 2. | Комплексная жилая застройка по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области | 4,753 | 42240 |
| 3. | Застройка территории пос. Дягилево, в районе ул. Мушковатовской г. Рязани | 2,56 | 3430 |
| 4. | Застройка территории пос. Храпово – пос. Божатково, г. Рязань | 6,64 | 9520 |
| 5. | Застройка территории с. Букрино Рязанского района Рязанской области | 60,48 | 58520 |
| 6. | Комплексная застройка территории п. Варские Рязанского района Рязанской области | 181,4 | 500000 |
| 7. | Застройка микрорайона ДПР-5 г. Рязань | 59 | 220000 |
| 8. | Застройка территории д. Лощинино Касимовского района Рязанской области | 19,72 | 16000 |
| 9. | Застройка с. Мушковатово Рязанского района Рязанской области | 13,5 | 23000 |
| 10. | Застройка территории р.п. Старожилово, ул. Головнина, Старожиловского района Рязанской области | 25 | 12700 |
| 11. | Застройка территории с. Берестянки Сасовского района Рязанской области | 23 | 15000 |
| 12. | Застройка территории г. Спасск-Рязанский Спасского района Рязанской области | 56,7 | 76000 |
| 13. | Комплексная жилая застройка по ул. Цветочная в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | 2,1 | 2580 |
| 14. | Комплексная застройка микрорайона Кальное г. Рязани | 43,7 | 559400 |
| 15. | Комплексная жилая застройка по ул. Зубковой г. Рязани | 55,8 | 333000 |
| 16. | Комплексная жилая застройка в с. Дядьково в районе ТД «Глобус» Рязанского района Рязанской области | 63,5 | 515915 |
| 17. | Комплексная застройка микрорайона ДПР-7, 7А в г. Рязани | 47,48 | 269300 |
| 18. | Комплексная жилая застройка в с. Дядьково вблизи с. Новоселки Рязанского района Рязанской области | 72,8 | 158608 |
| 19. | Комплексная жилая застройка в с. Дубровичи Рязанского района Рязанской области | 442,07 | 380850 |
| 20. | Комплексная компактная малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в д. Мантурово Рыбновского района Рязанской области | 25,54 | 16500 |
| 21. | Комплексная жилая застройка южной части г. Рыбное Рыбновского района Рязанской области | 110,08 | 266220 |
| 22. | Развитие малоэтажного жилищного строительства на улицах Станкостроителей, Н.Ф.Макарова, Восточная, Солнечная, расположенных в пределах кадастрового квартала 62:27:0010101 на территории муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области | 10,57 | 8820 |
| 23. | Комплексная застройка в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани | 60,0 | 331281 |
|  | Итого | 1438,963 | 4254354 |

|  | Приложение № 2 к разделу 5 Программы |
| --- | --- |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по обеспечению земельных участков объектами

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры

## План мероприятий № 1

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья:

## «Комплексная застройка микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | исполнено |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2013-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2017-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2017-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья - всего 610,8 тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 171 тыс. кв. м | 2012-2016 гг. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 49,2 тыс. кв. м | 2017 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 53,5 тыс. кв. м | 2018 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 28,8 тыс. кв. м | 2019 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 46,7 тыс. кв. м | 2020 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 26,6 тыс. кв. м | 2021 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 57,2 тыс. кв. м | 2023 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 36,0 тыс. кв. м | 2024 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 49,7 тыс. кв. м | 2025 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 92,1 тыс. кв. м | 2017-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений. В проекте комплексной застройки микрорайона «Канищево, Семчино 9-10» г. Рязани предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания на основе расчетных показателей в соответствии с демографическими данными и требованиями градостроительных норм: - детские дошкольные учреждения (два детских сада на 224 места каждый, детский сад на 250 мест); - общеобразовательная школа на 1530 учащихся; - поликлиника на 600 посещений в смену; - отдельно стоящее здание спортивно-оздоровительного комплекса общей площадью 1430 кв. м; встроенные спортивные помещения общего пользования - 1170 кв. м | 2017-2024 гг. |
| 6.2. | Строительство объекта «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань». В микрорайоне «Канищево, Семчино 9-10» г. Рязани нет детских дошкольных учреждений. В настоящее время дети посещают детские дошкольные учреждения, расположенные в других микрорайонах г. Рязани, что отрицательно сказывается на здоровье детей в связи с необходимостью более раннего утреннего пробуждения, затрат времени на дорогу, контактированием в транспорте со значительным количеством людей, в том числе носителями различных инфекций. Ввод в эксплуатацию детского сада обеспечит потребность жителей микрорайона «Канищево, Семчино 9-10» г. Рязани в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения местами в детских дошкольных учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада - 220 мест; - общая площадь здания - 4927,24 кв. м; - строительный объем - 21647,01 куб. м; - количество создаваемых рабочих мест - не менее 80 ед.; - рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в детских дошкольных учреждениях в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта - 1,2% | 2017 г. |
| 6.3. | Строительство объекта «Детский сад в районе Семчино города Рязани». Объем финансирования за счет средств бюджетного кредита 214,1226 млн. рублей. В микрорайоне Канищево, Семчино 9-10 города Рязани расположен МАДОУ «Детский сад № 35». Детский сад укомплектован сверх нормативной наполняемости. В очереди для получения места в указанном детском саду в 2020/21 учебном году зарегистрировано 93 ребенка в возрасте от 3 до 4 лет и 203 - в возрасте до 3 лет. Возможность набора групп для детей до 3 лет на территории отсутствует. Дети, не получившие места, будут вынуждены посещать дошкольные образовательные учреждения, расположенные в других микрорайонах города, получать дошкольное образование в форме семейного | 2022 г. |
|  | образования. Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад в районе Семчино города Рязани» обеспечит потребность жителей микрорайона в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения местами в детских дошкольных учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Детский сад проектируется для детей от 2 до 7 лет и запроектирован на 10 групп. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада - 224 места; - общая площадь здания - 3808,75 м2; - строительный объем - 15756,58 м3; - количество создаваемых рабочих мест - 48 ед.; - рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в детских дошкольных учреждениях в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта - 0,6% |  |
| 6.4. | Строительство объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Корректировка». Объем финансирования за счет средств бюджетного кредита 834,4826 млн. рублей. Строительство жилых домов и объектов соцкультбыта стремительно развивается в микрорайонах Канищево, Недостоево, Семчино. Канализационные сети и канализационные насосные станции, обеспечивающие водоотведение новых жилых комплексов и объектов социальной сферы передаются в муниципальную собственность и хозяйственное ведение МП «Водоканал города Рязани», что в свою очередь создает угрозу по эксплуатации вышеуказанных объектов в связи с работой системы канализации по временной схеме в существующий коллектор Д=500мм по ул. Интернациональная, который в свою очередь не предусматривал транспортировку стоков с учетом увеличения строительства. Система водоотведения данного района перегружена в 1.5-2 раза от нормативных значений, в результате чего происходит инфильтрация и интенсивное разрушение трубопроводов, что в свою очередь создаст серьезную угрозу в случае подключений новых абонентов, а также может привести к экологической катастрофе с изливом сточных вод на рельеф местности и в открытые водоемы бассейна реки Ока. В целях предотвращения угрозы экологической катастрофы, а также подключения транспортировки сточных вод с временной схемы водоотведения на постоянную, необходимо строительство Западного коллектора 1-го этапа (от КС-2 до ШС-6) и 2-го этапа (от ШС-6 до ШС-18) с выполнением работ в кротчайшие сроки | 2022-2023 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2017-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 2

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная жилая застройка по ул. Есенина в р.п. Елатьма

## Касимовского района Рязанской Области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | исполнено |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2013-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2017-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2017-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья - всего, тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 4,23 тыс. кв. м | 2012-2016 гг. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 1 тыс. кв. м | 2017 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 2,49 тыс. кв. м | 2018 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 3,6 тыс. кв. м | 2019-2024 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений. В рамках реализации проекта «Комплексная жилая застройка по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области» предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания на основе расчетных показателей в соответствии с демографическими данными и требованиями градостроительных норм: - детские дошкольные учреждения на 120 мест (2 детских сада на 60 мест каждый); - гостиница на 50 мест; - встроенные помещения социально-бытового обслуживания в первых и цокольных этажах многоквартирных жилых домов; - универсальная спортивная площадка |  |
| 6.2. | Строительство объекта «Инженерные сети и сооружения второй очереди комплексной жилой застройки (44 индивидуальных жилых домов) по ул. Есенина в р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области. Автодорога (I пусковой комплекс)» | 2017 г. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2017-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 3

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Застройка территории пос. Дягилево в районе

## ул. Мушковатовской г. Рязани»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2018-2030 гг. |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2017-2030 гг. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2018 г. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2017-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2018-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | 2018-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2017-2030 гг. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2017-2030 гг. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2017-2030 гг. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2017 г. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2019 г. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2019 г. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2017-2019 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2017-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 4

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья:

## «Застройка территории пос. Храпово - пос. Божатково, г. Рязань»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2017-2030 гг. |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2016-2030 гг. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2016-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2023-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2023-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | 2023-2030 гг |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2017 г. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2017 г. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2017 г. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2016-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2016-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2016-2030 гг. |
| 5.3 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2016-2019 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2018-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 5

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Застройка территории с. Букрино Рязанского

## района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| 1.2. | Обеспечение утверждения проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | 2017-2030 гг. |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | 2017-2030 гг. |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2018-2030 гг. |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | 2016-2030 гг. |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2016-2030 гг. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2016-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | 2024-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2019 г. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2019 г. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2024-2030 гг. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2024-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2024-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2024-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2019 г. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2024-2030 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2024-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2019-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2019-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2019-2030 гг. |

## План мероприятий № 6

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная застройка территории п. Варские

## Рязанского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | 2017-2030 гг. |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2017-2030 гг. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2017-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2017-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2017-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса |  |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | 2017-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2016-2030 гг. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2016-2030 гг. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2016-2030 гг. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2016-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) |  |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2016-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2016-2018 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2016-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2016-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2016-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2016-2030 гг. |

## План мероприятий № 7

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих

## строительство жилья: «Застройка микрорайона ДПР-5 г. Рязань»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | исполнено |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство |  |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2016-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2016-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2016-2018 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2016-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2016-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2016-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2016-2030 гг. |

## План мероприятий № 8

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья:

## «Застройка территории д. Лощинино Касимовского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики |  |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2016-2030 гг. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2016-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | 2024-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2016-2030 гг. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2016-2030 гг. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2016-2030 гг. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2016-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2016-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2016-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2020 г. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2020 г. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 9

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья:

## «Застройка с. Мушковатово Рязанского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | 2017 г. |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | 2017 г. |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | 2017 г. |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2017 г. |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | 2017 г. |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2019-2030 гг. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2022-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | 2021-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2017 г. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2017 г. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2017 г. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2017 г. |
|  | 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2017-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2017-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2019-2030 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2019-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 10

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Застройка территории р.п. Старожилово, ул. Головнина

## Старожиловского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2024-2030 гг. |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | 2024-2030 гг. |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2017-2030 гг. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2017-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | 2024-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2016-2030 гг. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2016-2030 гг. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2016-2030 гг. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2017 г. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2017-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2017-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2017 г. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2017 г. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 11

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Застройка территории с. Берестянки

## Сасовского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | исполнено |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2018 г. |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | 2024-2030 гг. |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2024-2030 гг. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2024-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | 2024 - 2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2018-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2024-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2024-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2024-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2024-2030 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2024-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2018-2030 гг. |

## План мероприятий № 12

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Застройка территории г. Спасск-Рязанский

## Спасского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2018 г. |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | 2018 г. |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2018 г. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2024-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2024-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка | 2024-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2018 г. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2018 г. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2018 г. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2018 г. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2018-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2018-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2024-2030 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2024-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2018-2030 гг. |

## План мероприятий № 13

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная жилая застройка по ул. Цветочная

## в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | не исполнено |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2013-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2017-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2017-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья всего тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 0,8 тыс. кв. м | 2012-2016 гг. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 2,6 тыс. кв. м | 2017-2022 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Строительство объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Цветочная р.п. Милославское Милославского района Рязанской области» | 2017 г. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2017-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 14

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная застройка микрорайона Кальное г. Рязани»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | 2017-2030 гг. |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | 2014-2030 гг. |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | 2014-2030 гг. |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | 2014 - 2030 гг. |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2017-2030 гг. |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2014-2030 гг. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2016-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2016-2030гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2016-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | 2016-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2016-2030 гг. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2016-2030 гг. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2019 г. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2014-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2012-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2016-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2012-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья - всего 576,5 тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 79,6 тыс. кв. м | 2012-2016 гг. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 22,5 тыс. кв. м | 2017 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 25,1 тыс. кв. м | 2018 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 86,6 тыс. кв. м | 2019 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 120,7 тыс. кв. м | 2020 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 25 тыс. кв. м | 2021 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 112 тыс. кв. м | 2022 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 58 тыс. кв. м | 2023 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 47 тыс. кв. м | 2023 г. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений. В проекте комплексной застройки микрорайона Кальное г. Рязани предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания на основе расчетных показателей в соответствии с демографическими данными и требованиями градостроительных норм: - общеобразовательная школа на 1100 мест; - детский сад на 224 места; - детский сад на 224 места; - детский сад на 270 мест | 2017-2024 гг. |
| 6.2. | Строительство объекта «Детский сад на 224 места микрорайона Кальное г. Рязани». В микрорайоне Кальное г. Рязани нет детских дошкольных учреждений. В настоящее время дети посещают детские дошкольные учреждения, расположенные в других микрорайонах города, что отрицательно сказывается на здоровье детей в связи с необходимостью более раннего утреннего пробуждения, затрат времени на дорогу, контактированием в транспорте со значительным количеством людей, в том числе носителями различных инфекций. Ввод в эксплуатацию детского сада обеспечит потребность жителей микрорайона Кальное в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения города местами в детских дошкольных учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада – 224 места; - общая площадь здания – 5167,55 м2; - строительный объем – 20329,56 м3; - количество создаваемых рабочих мест – не менее 80 ед. | 2018 г. |
| 6.3. | Строительство объекта «Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)». Объем финансирования за счет средств бюджетного кредита 218,4034 млн. рублей. В микрорайоне Кальное города Рязани расположены МАДОУ «Детский сад № 36», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 26», МБДОУ «Детский сад № 41». В настоящее время дошкольные образовательные учреждения укомплектованы сверх нормативной наполняемости. В системе электронной очереди зарегистрировано 112 заявлений родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет, 156 заявлений родителей детей в возрасте от 1 до 3 лет на предоставление мест в указанных детских садах в текущем учебном году. Эти дети вынуждены посещать близлежащие дошкольные образовательные учреждения или получать дошкольное образование в форме семейного образования. Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)» обеспечит потребность жителей микрорайона в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения местами в детских дошкольных учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Детский сад проектируется для детей от 2 до 7 лет и запроектирован на 10 групп. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада – 224 места; - общая площадь здания – 3808,75 м2; - строительный объем – 15756,58 м3; - количество создаваемых рабочих мест – не менее 48 ед.; - рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в детских дошкольных учреждениях в % к уровню обеспеченности до реализации проекта – 0,6% | 2022 г. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2017-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 15

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная жилая застройка по ул. Зубковой г. Рязани»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | 2017-2030 гг. |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | 2013-2030 гг. |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | 2015-2030 гг. |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | 2017-2030 гг. |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2017-2030 гг. |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2016-2030 гг. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2016-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2016-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | 2016-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | 2016-2030 гг. |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | 2016-2030 гг. |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2019 г. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2014-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2014-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2015-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2014-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья всего тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 38,3 тыс. кв. м | 2017 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 35,5 тыс. кв. м | 2018 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 297,172 тыс. кв. м | 2019 г. и последующие годы |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений. В проекте комплексной застройки микрорайона по ул. Зубковой г. Рязани предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания на основе расчетных показателей в соответствии с демографическими данными и требованиями градостроительных норм: - общеобразовательная школа на 1290 мест; - детский сад на 220 мест; - ясли-сад на 500 мест; - физкультурно-оздоровительный комплекс | 2017-2020 гг. |
| 6.2. | Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани». Во вновь начинаемой комплексной жилой застройке по ул. Зубковой г. Рязани нет детских дошкольных учреждений. Планируемый объем расходного обязательства Рязанской области 221179,9 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию детского сада обеспечит потребность жителей в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения города местами в детских дошкольных учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада – 220 мест; - общая площадь здания – 3808,75 м2; - строительный объем – 12687,10 м3; - количество создаваемых рабочих мест – не менее 80 ед. | 2019 г. |
| 6.3. | Строительство объекта «Школа на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский». Объем финансирования за счет средств бюджетного кредита 1281,30923 млн. рублей. Учитывая темпы жилищного строительства в указанном квартале, потребность населения в местах в образовательных учреждениях будет возрастать, таким образом, строительство «Школа на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» окажет значительное положительное влияние на | 2022-2023 гг. |
|  | развитие социальной инфраструктуры проекта по развитию территорий «Комплексная жилая застройка по ул. Зубковой г. Рязани», в частности, обеспечит потребность жителей квартала в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения города местами в детских дошкольных учреждениях. Количественные показатели результатов реализации проекта: - количество учеников – 1100; - количество создаваемых рабочих мест – не менее 80 ед. |  |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2017-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2017-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2017-2030 гг. |

## План мероприятий № 16

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная жилая застройка в с. Дядьково в районе

## ТД «Глобус» Рязанского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | не исполнено |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2017 г. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2014-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2018-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2018-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья - всего 515,915 тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 65,4 тыс. кв. м | 2013-2017 гг. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 25,2 тыс. кв. м | 2018 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 61 тыс. кв. м | 2019 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 19,11 тыс. кв. м | 2020 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 34,7 тыс. кв. м | 2021 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 46,5 тыс. кв. м | 2022 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 264,005 тыс. кв. м | 2023-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | В соответствии с нормативной документацией на территории жилого квартала запроектированы объекты культурно-бытового назначения (учреждения народного образования, здравоохранения, соцобеспечения, спорта и физкультурно-оздоровительные, культуры, торговли, общественного питания и бытового обслуживания). Помимо крупных объектов социального обслуживания планируется размещение небольших объектов предприятий соцкультбыта во встроенных помещениях первых этажей жилых зданий. Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения равномерно расположены в зоне застройки. На территории микрорайона расположено 4 детских сада с общим числом мест - 940 и общеобразовательная школа на 1500 учащихся. Расчет необходимого количества мест в школах и детских садах, площади объектов обслуживания населения производится исходя из количества жителей. Кроме этого, предусмотрены ФОК, спортивные залы, бассейн, сгруппированные в один большой комплекс, находящийся в парковой зоне. При проектировании сети предприятий социально-бытового обслуживания учитывалось наличие на сопредельной территории крупного торгового центра «Глобус», бензозаправочной станции с мойкой автомобилей, станции технического обслуживания автомобилей. На территории квартала размещены парковочные места длительного хранения автомобилей - многоуровневые автостоянки | 2018-2021 гг. |
| 6.2. | Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся по адресу: с. Дядьково в районе ТД «Глобус» Рязанского района Рязанской области (1 очередь строительства - школа на 500 учащихся)». Планируемый объем расходного обязательства Рязанской области 537868 тыс. рублей. В жилом квартале в с. Дядьково в районе ТД «Глобус» муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области нет общеобразовательных учреждений, в настоящее время дети посещают общеобразовательные учреждения г. Рязани, размещенные в г. Рязани. Ввод в эксплуатацию школы обеспечит потребность жителей жилого квартала в с. Дядьково в районе ТД «Глобус» муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области в общеобразовательных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения города местами в общеобразовательных учреждениях, будет способствовать развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада - 500 мест; - общая площадь здания - 11110 м2; - строительный объем - 53345,3 м3; - количество создаваемых рабочих мест - не менее 70 ед. | 2019 г. |
| 6.3. | Строительство объекта «Детский сад на 224 места в жилом квартале в районе ТД «Глобус» муниципального образования – Дядьковское сельское поселение Рязанский муниципальный район Рязанской области». Объем финансирования за счет средств бюджетного кредита 226,1507 млн. рублей. В жилом квартале в с. Дядьково в районе ТД «Глобус» муниципального образования – Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области нет дошкольных образовательных учреждений. Дети посещают детские дошкольные учреждения, расположенные в г. Рязани, что отрицательно сказывается на здоровье детей в связи с необходимостью более раннего утреннего пробуждения, затрат времени на дорогу, контактированием в транспорте со значительным количеством людей, в том числе носителями различных инфекций. Ввод в эксплуатацию школы обеспечит потребность жителей жилого квартала в с. Дядьково в районе ТД «Глобус» муниципального образования – Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области в общеобразовательных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения города местами в общеобразовательных учреждениях, будет способствовать развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада - 224 места; - общая площадь здания - 3 808,75 м2; - строительный объем - 15756,58 м3; - количество создаваемых рабочих мест - не менее 85 ед. | 2022 г. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2018-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2018-2030 гг. |

## План мероприятий № 17

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная застройка микрорайона ДПР-7, 7А в г. Рязани»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено кроме теплоснабжения |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | отсутствует инвестиционная программа |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | отсутствует инвестиционная программа |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | исполнено |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2013-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2013-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2013-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2014-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья - всего 269,3 тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 49,8 тыс. кв. м | 2014-2016 гг. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 50,0 тыс. кв. м | 2017 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 22,6 тыс. кв. м | 2018 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 18,8 тыс. кв. м | 2019 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 42,1 тыс. кв. м | 2020 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 86,0 тыс. кв. м | 2021-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений. В части обеспечения проекта комплексной застройки микрорайона ДПР 7, 7А в г. Рязани учреждениями и предприятиями социального обслуживания населения запроектировано размещение полного комплекса данных учреждений, т.к. в прилегающей существующей застройке в зоне доступности отсутствуют детские сады, школы, поликлиники и т.п. Предусмотрено строительство объектов социального обслуживания на основе расчетных показателей в соответствии с демографическими данными и требованиями градостроительных норм: - детский сад на 290 мест; - школа на 1100 мест; - два детских сада на 220 мест; - поликлиника на 640 посещений в смену | 2014-2023 гг. |
| 6.2. | Строительство объекта «Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7, 7А в г. Рязани». В микрорайоне ДПР 7, 7А г. Рязани отсутствуют образовательные учреждения. Ближайшие к нему детские сады № 21 и № 27 расположены в микрорайоне ДПР 5, 5А г. Рязани и укомплектованы сверх нормативной наполняемости. После направления детей на 2019/20 учебный год в очереди осталось 122 ребенка в возрасте от 3 до 4 лет. Зарегистрировано 219 заявлений от родителей детей в возрасте от 4 до 7 лет, вынужденных посещать дошкольные образовательные учреждения, расположенные в других микрорайонах города, но желающих сменить их на указанные детские сады, которые расположены ближе к их месту проживания. Помимо этого от родителей детей в возрасте от 1 года до 3 лет зарегистрировано 297 заявлений на предоставление места в 2019/20 учебном году, но возможность набора детей раннего возраста отсутствует. Таким образом, для обеспечения доступности дошкольного образования в микрорайонах ДПР 7, 7А и ДПР 5, 5А необходимо создать более 600 мест для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Обеспеченность города Рязани (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных учреждениях при реализации проекта (строительство детского сада) составляет 61,3 места на 100 детей. При строительстве объекта «Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7, 7А в г. Рязани» обеспеченность города Рязани местами в дошкольных учреждениях составит 62,1 места на 100 детей, рост обеспеченности - 1% | 2020 г. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2014-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2014-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2014-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2014-2030 гг. |

## План мероприятий № 18

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная жилая застройка в с. Дядьково вблизи

## с. Новоселки Рязанского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | не исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2018 г. |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2018 г. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2018 г. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2018 г. |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | не исполнено |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2017 г. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2018-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2017-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2018-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья, всего 158,68 тыс. м2 |  |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | На территории жилого квартала запроектированы объекты культурно-бытового назначения (учреждения образования, здравоохранения, соцобеспечения, спорта, торговли, общественного питания и бытового обслуживания). Планируется размещение небольших объектов культурно-бытового назначения во встроенных помещениях первых этажей жилых зданий. Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения равномерно расположены в зоне застройки. На территории микрорайона расположены: детский сад с общим числом мест - 180 и общеобразовательная школа на 500 учащихся. Расчет необходимого количества мест в школах и детских садах, площади объектов обслуживания населения производится исходя из количества жителей. На территории квартала размещены парковочные места длительного хранения автомобилей - многоуровневые автостоянки | 2018-2021 гг. |
| 6.2. | Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 180 мест». Планируемый объем расходного обязательства Рязанской области 180900 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения повысит уровень обеспеченности жителей жилого квартала в с. Дядьково вблизи с. Новоселки муниципального образования – Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области в дошкольных учреждениях, будет способствовать развитию здорового поколения детей, улучшению демографической ситуации. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада - 180 мест; - общая площадь здания - 3240 м2; - строительный объем - 15557 м3; | 2018-2024 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2018-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2018-2030 гг. |

## План мероприятий № 19

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная жилая застройка в с. Дубровичи

## Рязанского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | исполнено |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | не исполнено |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2017 г. |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2018-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2018-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2018-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья - всего 380,85 тыс. м2 | 2018-2021 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | На территории жилого квартала запроектированы объекты культурно-бытового назначения (учреждения образования, соцобеспечения, спорта, торговли, общественного питания и бытового обслуживания). Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения равномерно расположены в зоне застройки. Расчет необходимого количества мест в школах и детских садах, площади объектов обслуживания населения производится исходя из количества жителей. На территории квартала размещены парковочные места длительного хранения автомобилей | 2018-2021 гг. |
| 6.2. | Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 260 мест». Планируемый объем расходного обязательства Рязанской области 261300 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения повысит уровень обеспеченности жителей жилого квартала в с. Дубровичи муниципального образования - Дубровическое сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области в дошкольных учреждениях, будет способствовать развитию здорового поколения детей, улучшению демографической ситуации. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада - 260 мест; - общая площадь здания - 3759,9 м2; - строительный объем - 11404,8 м3; | 2019 г. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2018-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2018-2030 гг. |

## План мероприятий № 20

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная компактная малоэтажная жилая застройка

## для многодетных семей в д. Мантурово Рыбновского

## района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | 2018 г. |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.5. | Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | 2018-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2018-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2018-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2018-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья - всего 16,5 тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 0,4 тыс. кв. м | 2018 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 0,7 тыс. кв. м | 2019 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 1,0 тыс. кв. м | 2020 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 14,4 тыс. кв. м | 2021-2025 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений. Обеспечение проекта «Комплексная компактная малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в д. Мантурово Рыбновского района Рязанской области» учреждениями и предприятиями социального обслуживания населения не предусмотрено | 2018-2020 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2018-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2018-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в жилых домах | 2018-2030 гг. |

## План мероприятий № 21

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная жилая застройка южной части г. Рыбное

## Рыбновского района Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | разрабатывается |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2019-2030 гг. |
| 3.5. | Обеспечение строительства водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | 2019-2030 гг. |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | 2019-2030 гг. |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2018-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2020-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2020-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2020-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья всего - 82,65 тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 16,87 тыс. кв. м | 2020 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 27,2 тыс. кв. м | 2021 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 6,8 тыс. кв. м | 2022 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 11,5 тыс. кв. м | 2023 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 6,8 тыс. кв. м | 2024 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 13,4 тыс. кв. м | 2025-2030 гг. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений. В проекте комплексной жилой застройки южной части г. Рыбное Рыбновского района Рязанской области предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания на основе расчетных показателей в соответствии с демографическими данными и требованиями градостроительных норм: - средняя общеобразовательная школа на 800 мест; - детский сад на 115 мест; - детский сад на 110 мест | 2020-2022 гг. |
| 6.2. | Строительство объекта «Детский сад на 115 мест в г. Рыбное пер. Березовый Рыбновского района Рязанской области» в комплексной жилой застройке южной части г. Рыбное. В настоящее время в комплексной жилой застройке южной части г. Рыбное наблюдается перегруженность дошкольных образовательных учреждений. Дети посещают детские дошкольные учреждения, расположенные в других районах города, что отрицательно сказывается на здоровье детей в связи с необходимостью более раннего утреннего пробуждения, затрат времени на дорогу, контактированием в транспорте со значительным количеством людей, в том числе носителями различных инфекций. Ввод в эксплуатацию детского сада обеспечит потребность жителей комплексной жилой застройки южной части г. Рыбное в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения города местами в детских дошкольных учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада - 115 мест; - общая площадь здания - 1751,0 м2; - строительный объем - 9 930,2 м2; - количество создаваемых рабочих мест - не менее 48 ед. | 2022 г. |
| 6.2. | Строительство объекта «Детский сад на 115 мест в г. Рыбное ул. Перспективная Рыбновского района Рязанской области» в комплексной жилой застройке южной части г. Рыбное. Объем финансирования за счет средств бюджетного кредита – 131,46747 млн. рублей. В настоящее время в комплексной жилой застройке южной части г. Рыбное наблюдается перегруженность дошкольных образовательных учреждений. Дети посещают детские дошкольные учреждения, расположенные в других районах города, что отрицательно сказывается на здоровье детей в связи с необходимостью более раннего утреннего пробуждения, затрат времени на дорогу, контактированием в транспорте со значительным количеством людей, в том числе носителями различных инфекций. Ввод в эксплуатацию детского сада обеспечит потребность жителей комплексной жилой застройки южной части г. Рыбное в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения города местами в детских дошкольных учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада – 115 мест; - общая площадь здания – 1751,0 м2; - строительный объем – 9 930,2 м2; - количество создаваемых рабочих мест – не менее 48 ед. | 2022 г. |
| 6.3. | Строительство объекта «Детский сад на 115 мест в г. Рыбное пер. Березовый Рыбновского района Рязанской области» в комплексной жилой застройке южной части г. Рыбное. Объем финансирования за счет средств бюджетного кредита -131,46747 млн. рублей. В настоящее время в комплексной жилой застройке южной части г. Рыбное наблюдается перегруженность дошкольных образовательных учреждений. Дети посещают детские дошкольные учреждения, расположенные в других районах города, что отрицательно сказывается на здоровье детей в связи с необходимостью более раннего утреннего пробуждения, затрат времени на дорогу, контактированием в транспорте со значительным количеством людей, в том числе носителями различных инфекций. Ввод в эксплуатацию детского сада обеспечит потребность жителей комплексной жилой застройки южной части г. Рыбное в детских дошкольных учреждениях и повысит уровень обеспеченности населения города местами в детских дошкольных учреждениях, способствует развитию здорового поколения детей, улучшению демографической обстановки. Количественные показатели результатов реализации проекта: - вместимость детского сада – 115 мест; - общая площадь здания – 1751,0 м2; - строительный объем – 9 930,2 м2; - количество создаваемых рабочих мест – не менее 48 ед. | 2022 г. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2019-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2019-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2019-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в жилых домах | 2019-2030 гг. |

## План мероприятий № 22

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Развитие малоэтажного жилищного строительства на улицах

## станкостроителей, Н.Ф. Макарова, Восточная, Солнечная, расположенных

## в пределах кадастрового квартала 62:27:0010101 на территории муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | исполнено |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | не требуется |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.5. | Обеспечение строительства водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | исполнено |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2021 г. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки, устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | не требуется |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | не требуется |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2022 г. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья – всего 2,92 тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 0 тыс. кв. м | 2021 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 0,3 тыс. кв. м | 2022 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 0,95 тыс. кв. м | 2023 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 1,67 тыс. кв. м | 2024 г. |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений. В проекте «Строительство сетей инженерной инфраструктуры (газовые, водопроводные, канализационные сети) и автомобильных дорог на улицах Станкостроителей, Н.Ф. Макарова, Восточная, Солнечная, расположенных в пределах кадастрового квартала 62:27:0010101 на территории муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области (II этап)» предусмотрено строительство: - автомобильных дорог; - наружных сетей водоснабжения; - наружных сетей водоотведения | 2021 г. |
| 6.2. | Строительство сетей инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог на улицах Станкостроителей, Н.Ф. Макарова, Восточная, Солнечная городского округа города Сасово. Планируемая территория с комплексным освоением под индивидуальную жилую застройку расположена в северной части города Сасово. В состав территории входят 98 земельных участков под индивидуальную жилую застройку, 18 из которых предоставлены многодетным семьям, 12 земельных участков – под размещение улично-дорожной сети с размещением инженерных коммуникаций. | 2021 г. |
|  | Застройка предполагает строительство 8,82 тыс. кв. м жилья, в котором будет проживать порядка 294 жителей. Большая часть земельных участков, предназначенных для жилищного строительства в рамках проекта, предоставлена гражданам в собственность или аренду. В настоящее время строительство жилья затрудняется отсутствием инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог, строительство которых окажет значительное положительное влияние на развитие социальной инфраструктуры проекта жилищного строительства, в частности, обеспечит потребность жителей в коммунальных услугах. Количественные показатели результатов реализации проекта: - построено автомобильных дорог – 617,88 м; - построено сетей водоснабжения – 1 358,0 м; - построено сетей водоотведения – 1 643,0 м; - обеспечено инженерной инфраструктурой земельных участков – 98 |  |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2020-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2021-2030 гг. |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2021-2030 гг. |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в жилых домах | не требуется |

## План мероприятий № 23

## Наименование проекта по развитию территорий, расположенных

## в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство

## жилья: «Комплексная застройка в районе Московское шоссе, Мервинской

## улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани»

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| #### 1. Подготовка проекта планировки и межевания территории |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) | исполнено |
| #### 2. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети |  |  |
| 2.1. | Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения | исполнено |
| 2.2. | Получение технических условий на присоединение к сетям газификации | исполнено |
| 2.3. | Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения | исполнено |
| 2.4. | Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения | не требуется |
| 2.5. | Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры | 2022 и последующие годы |
| #### 3. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики | исполнено |
| 3.2. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.3. | Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций | исполнено |
| 3.4. | Обеспечение строительства сетей водоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | не требуется |
| 3.5. | Обеспечение строительства водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | отсутствует инвестиционная программа |
| 3.6. | Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса | отсутствует инвестиционная программа |
| 3.7. | Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границ земельного участка | 2022 и последующие годы |
| #### 4. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства |  |  |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации | исполнено |
| 4.2. | Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) | исполнено |
| 4.3. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | исполнено |
| 4.4. | Выдача разрешения на строительство | 2017-2030 гг. |
| #### 5. Строительство объектов жилищного строительства |  |  |
| 5.1. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки, устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | 2017-2030 гг. |
| 5.2. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | 2017-2030 гг. |
| 5.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2020-2030 гг. |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию жилья – всего 331,3 тыс. кв. м, в том числе: |  |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 32,5 тыс. кв. м | 2020 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 31,8 тыс. кв. м | 2021 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 30,9 тыс. кв. м | 2022 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 102,6 тыс. кв. м | 2025 г. |
|  | ввод в эксплуатацию жилья 133,5 тыс. кв. м | 2026 и последующие годы |
| #### 6. Строительство объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в границах земельного участка |  |  |
| 6.1. | Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений. В проекте комплексной застройки в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани объектов социально-бытового обслуживания на основе расчетных показателей в соответствии с демографическими данными и требованиями градостроительных норм: - школа на 1500 учащихся; - детский сад на 300 мест; - детский сад на 300 мест; - детский сад на 100 мест; - детский сад на 75 мест; - дворец единоборств (построен). В целях совершенствования организации транспортного обслуживания комплексной застройки в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж, в городе Рязани необходимо создание дорожно-транспортной сети | 2022-2025 гг. |
| 6.2. | Строительство объекта «Строительство улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств г. Рязани». В целях совершенствования организации транспортного обслуживания комплексной застройки в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж, в городе Рязани необходимо создание дорожно-транспортной сети. Участок строительства улиц «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ Метро до Центра единоборств расположен в западной части г. Рязани и представляет собой улицу местного значения. Количественные показатели результатов реализации проекта по строительству дороги: - общая протяженность участка – 0,902 км, в том числе: протяженность участка: улица «Перспективная 2» – 0,545 км, улица «Перспективная 3» – 0,357 км; - категория дороги – улица местного значения; - расчетная скорость на автодороге – 40 км/ч; - ширина проезжей части – 7 м; - тип дорожной одежды и вид покрытия – капитальный, а/бетон; - расчетные нагрузки на дорожную одежду – 115 кН; - площадь – 3470 кв. м; - площадь а/б покрытия – 8017 кв. м; - ширина тротуара – 2 м; - количество парковочных мест – 59 шт.; - интенсивность движения – 3243 ед./сут.; - срок строительства – 5 мес. | 2022 г. |
| 6.3. | Строительство объекта «Школа на 1500 мест в районе ЖК «Метропарк» Объем финансирования за счет средств бюджетного кредита 1600 млн. рублей. В проекте комплексной застройки в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в городе Рязани объектов социально-бытового обслуживания на основе расчетных показателей в соответствии с демографическими данными и требованиями градостроительных норм | 2022-2023 гг. |
| #### 7. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка |  |  |
| 7.1. | Обустройство территорий посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений | 2022-2030 гг. |
| #### 8. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |
| 8.1. | Оформление прав на объекты капитального строительства | 2020 и последующие годы |
| 8.2. | Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства | 2020 и последующие годы |
| 8.3. | Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах | 2020 и последующие годы |

5.3. Подпрограмма № 3

«Обеспечение реализации Программы»

1. Цель подпрограммы: создание условий для эффективной реализации Программы.

2. Срок и этапы подпрограммы: 2015-2030 годы. Этап II: 2022-2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение ежегодно не менее 95% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм | % | 94,7 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год: 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | # Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм | % | 94,7 | не мене 95 | не мене 95 | не мене 95 | не мене 95 | не мене 95 | не мене 95 | не мене 95 | не мене 95 | не мене 95 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | # Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы, в том числе: |  |  | ОБ | 06 | 613 334,23133 | 73 255,34877 | 71 859,63302 | 73 012,03302 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности Минстроя РО | Минстрой РО | Минстрой РО | ОБ | 06 | 340 121,92786 | 37 150,48178 | 38 213,72233 | 38 213,72233 | 37 757,33357 | 37 757,33357 | 37 757,33357 | 37 757,33357 | 37 757,33357 | 37 757,33357 |
| 3.1.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Рязанской области для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | Минстрой РО | Минстрой РО | ОБ | 06 | 2 603,78547 | 289,36699 | 297,91069 | 297,91069 | 286,43285 | 286,43285 | 286,43285 | 286,43285 | 286,43285 | 286,43285 |
| 3.1.3 | Финансовое обеспечение деятельности ГКУ УКС РО | Минстрой РО | ГКУ РО | ОБ | 06 | 270 608,51800 | 35 815,50000 | 33 348,00000 | 34 500,40000 | 27 824,103 | 27 824,103 | 27 824,103 | 27 824,103 | 27 824,103 | 27 824,103 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  | ОБ |  | 613 334,23133 | 73 255,34877 | 71 859,63302 | 73 012,03302 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | ОБ |  | 613 334,23133 | 73 255,34877 | 71 859,63302 | 73 012,03302 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 | 65 867,86942 |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

6.1. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.2 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в  соответствии с Законом Рязанской области от 7 декабря 2011 года № 112-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

6.3. Финансирование мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.3 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы ГКУ УКС РО, утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством.».