|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 16.08.2022 № 296 |
|  | «Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 29.03.2019 № 83 |

Адресная программа

Рязанской области по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

Паспорт

адресной программы Рязанской области

| Наименование Программы | Адресная программа Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Правительство Рязанской области |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию Программы | Министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон) |
| Перечень муниципальных образований Рязанской области – участников Программы | городской округ город Рязань; городской округ город Касимов; городской округ город Сасово; городской округ город Скопин; Захаровский муниципальный район; Касимовский муниципальный район; Клепиковский муниципальный район; Кораблинский муниципальный район; Милославский муниципальный район; Михайловский муниципальный район; Пронский муниципальный район; Рыбновский муниципальный район; Ряжский муниципальный район; Рязанский муниципальный район; Сапожковский муниципальный район; Сараевский муниципальный район; Сасовский муниципальный район; Скопинский муниципальный район; Старожиловский муниципальный район; Ухоловский муниципальный район; Чучковский муниципальный район |
| Цель и задачи | Цель Программы – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Задачи Программы: создание безопасных условий проживания граждан; приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Рязанской области; выкуп жилых помещений у собственников; предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; стимулирование жилищного строительства; освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2 692 085 140,33 рублей, в том числе: 2 074 567 334,23 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд); 613 166 825,01 рублей – средства областного бюджета; 4 350 981,09 рубль – средства местных бюджетов |
| Срок реализации | 2019-2025 годы |
| Этапы реализации | 1 этап (2019-2020 годы); 2 этап (2020-2021 годы); 3 этап (2021-2022 годы); 4 этап (2022-2023 годы); 5 этап (2023-2024 годы) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года; переселение граждан в благоустроенное жилье; освобождение земельных участков под новую жилую застройку; строительство на месте старых зданий высококачественного жилищного фонда с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой |

- Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Рязанской области

В Рязанской области проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания, с обеспечением переселения граждан в благоустроенное жилье является одной из острых социальных проблем и ее решение требует программного подхода и значительных финансовых затрат.

По состоянию на 01.01.2019 по данным сформированного реестра аварийных домов, признанных аварийными, объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, составляет 98,62 тыс. кв. метров 
(375 аварийных жилых домов, 2493 жилых помещения, 5495 граждан).

В муниципальных образованиях Рязанской области (далее – муниципальные образования) решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки из федерального, областного бюджетов.

Программа разработана в соответствии с Законом в целях решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда.

2. Цель и задачи реализации Программы

Программа разработана в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», Закона.

Целью Программы является переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Для реализации цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- создание безопасных условий проживания граждан;

- приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях;

- выкуп жилых помещений у собственников;

- предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование жилищного строительства;

- освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2019-2025 годы. Программа реализуется в 5 этапов:

- 1 этап (2019-2020 годы);

- 2 этап (2020-2021 годы);

- 3 этап (2021-2022 годы);

- 4 этап (2022-2023 годы);

- 5 этап (2023-2024 годы).

4. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования на реализацию Программы исходя из перечня аварийных многоквартирных домов и площади жилых помещений в них составляет 2 692 085 140,33 рублей, в том числе:

2 074 567 334,23   рубля – средства Фонда;

613 166 825,01 рубль – средства областного бюджета;

4 350 981,09 рубль – средства местных бюджетов.

Общий объем финансирования на 2021 год и два последующих календарных года составляет 2 334 318 558,99 рублей, в том числе:

1 727 764 799,01 рублей – средства Фонда;

602 739 428,85 рублей – средства областного бюджета;

3 814 331,13 рублей – средства местных бюджетов.

Предоставление и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом.

Объемы и источники финансирования по этапам Программы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований, являющихся участниками Программы, на период 2019-2023 годов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Перечень муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки

В Программу включены муниципальные образования и представленные в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 17 Закона сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

6. Перечень аварийных многоквартирных домов,

подлежащих расселению в соответствии с Программой

В Программу включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан за счет средств финансовой поддержки в рамках Программы, приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Обоснование объема средств,

необходимых для реализации Программы

Объем средств, необходимых для реализации Программы, обосновывается исходя из предложений муниципальных образований, представленных в автоматизированной информационной системе Фонда «АИС «Реформа ЖКХ», по результатам проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. метра приобретения (строительства) жилых помещений, выкупной стоимости жилых помещений и проведения сравнительного анализа и оценки экономической эффективности каждого из способов переселения.

Объем субсидий на соответствующий этап, предоставляемых муниципальным образованиям, определен как сумма средств на выкуп жилых помещений, на приобретение жилых помещений, за вычетом объема финансирования за счет средств бюджета муниципального образования.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями за счет средств Фонда и средств областного бюджета определено в
 графах 11 и 12 приложения № 1 к настоящей Программе.

Максимальное значение планируемой стоимости приобретения (строительства) 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, составляет размер стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал соответствующего года для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета (далее – Приказ Минстроя).

Объем финансирования выкупа жилого помещения в расчете на 
1 кв. метр общей площади расселяемого жилого помещения определяется исходя из рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади расселяемого жилого помещения, но не выше стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной Приказом Минстроя.

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы определен с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус» из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации и г. Байконуру на 2020-2024 годы в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», возникших при реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» для Рязанской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р, на весь период действия Программы в разбивке по ее этапам.

Объем долевого финансирования за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств местных бюджетов мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен по этапам Программы следующим образом:

| Этап Программы | Предельная доля софинансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средств Фонда, выделяемых Рязанской области на безвозвратной и безвозмездной основе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из областного бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований, % | средств областного бюджета, направляемых на софинанси-рование, % | средств бюджетов муниципальных образований, направляемых на софинанси- рование, % |
| 1 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 2 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 3 этап | 82,41 | 17,46 | 0,13 |
| 4 этап | 68,02 | 31,87 | 0,11 |
| 5 этап | 70,96 | 28,85 | 0,19 |

Мероприятия, предусмотренные Программой, финансируются за счет средств:

- Фонда, выделяемых Рязанской области на безвозвратной и безвозмездной основе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из областного бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований;

- областного бюджета, направляемых на софинансирование;

- бюджетов муниципальных образований, направляемых на софинансирование в размере не менее 0,11% от общей стоимости программных мероприятий.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Стоимость приобретения жилых помещений у застройщиков, у лиц, не являющихся застройщиками, строительства многоквартирных домов уточняется по результатам аукционов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий бюджетам муниципальных образований  в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых между министерством строительного комплекса Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели, не предусмотренные Программой.

Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

8. Механизм реализации мероприятий,

предусмотренных Программой

## Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет в пределах своей компетенции:

## - руководство и управление мероприятиями Программы;

## - координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления Рязанской области, связанные с реализацией мероприятий Программы.

## Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления Рязанской области сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении следующих условий:

- выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных Законом;

- наличие на территории муниципального образования аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке до 1 января 2017 года;

- наличие обязательства по финансированию возмещения при выкупе расселяемого жилого помещения за счет средств местного бюджета в случае превышения рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади над стоимостью 1 кв. метра общей площади жилого помещения, финансируемого в рамках Программы (стоимость 1 кв. метра = графа 7/графу 6 приложения № 4 к настоящей Программе);

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р.

Муниципальные образования – участники Программы заключают муниципальные контракты в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При подготовке документации на проведение закупок по приобретению жилых помещений, за исключением контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, муниципальные образования учитывают в соответствии с действующим законодательством рекомендуемые требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям, указанные в приложении № 2 к методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11 ноября 2021 г. № 817/пр.

Снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, осуществляется органами местного самоуправления Рязанской области за счет средств местных бюджетов, не являющихся средствами, предусмотренными для софинансирования мероприятий, определенных Программой.

Жилые помещения, созданные (приобретенные) за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются муниципальными образованиями в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма или в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер возмещения при выкупе расселяемых жилых помещений определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение общей площадью не менее ранее занимаемого, с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, при условии, что на дату признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют (отсутствовали) иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, имеют право на дополнительную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде освобождения от возмещения разницы между стоимостью жилого помещения, предоставляемого в собственность гражданам при расселении аварийного многоквартирного дома в рамках Программы и стоимостью жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с условиями соглашения, заключаемого в рамках части 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Если стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены изымаемого жилого помещения, то собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения.

Размер оплаты разницы определяется по формуле:

Р = ВС - СП,

где:

Р - размер оплаты разницы;

ВС - выкупная стоимость изымаемого жилого помещения;

СП - стоимость приобретенного жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилого помещения.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Рязанской области, которому предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств областного бюджета на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, представляет в порядке и в сроки, которые устанавливаются постановлением министерства строительного комплекса Рязанской области, отчеты, указанные в части 4 статьи 22 Закона.

Информация об освоении средств Фонда, ходе реализации Программы в установленном Законом порядке и по формам, определенным Фондом, направляется в Фонд.

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей Программе, и предусматривающей аналогичные мероприятия.

Этапы Программы реализуются не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

9. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, а также площадь расселенного аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации мероприятий Программы с 2019 по 2023 год планируется:

- переселение 3 376 граждан;

- расселение 57 408,02 кв. метров аварийного жилищного фонда;

- снос (реконструкция) 190 аварийных многоквартирных домов.

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Реализация Программы позволит:

- сократить аварийный жилищный фонд, переселить граждан в благоустроенное жилье;

- стимулировать развитие жилищного строительства;

- освободить земельные участки под новую жилую застройку;

- построить на месте старых зданий высококачественный жилищный фонд с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой.

10. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом

реализации Программы и расходования денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы

Министерство строительного комплекса Рязанской области как уполномоченный центральный исполнительный орган государственной власти Рязанской области, ответственный за реализацию Программы, осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и  расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, проводится в непрерывном режиме посредством автоматизированной информационной системы Фонда «АИС «Реформа ЖКХ».

Кроме того, ответственные лица в муниципальных образованиях – участники Программы, представляют в министерство строительного комплекса Рязанской области информацию (отчеты) о ходе ее выполнения в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии по форме и в сроки, установленные министерством строительного комплекса Рязанской области, за подписью главы администрации муниципального образования – участника Программы.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой министерству строительного комплекса Рязанской области информации (отчетов) возлагается на глав администраций муниципальных образований – участников Программы.

Министерство строительного комплекса Рязанской области анализирует информацию, содержащуюся в автоматизированной информационной системе Фонда «АИС «Реформа ЖКХ» и представленную ответственными лицами в муниципальных образованиях – участниками Программы, консолидирует данные о ходе реализации Программы в целом и направляет отчеты о ходе ее выполнения в рамках договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, заключенного между Фондом и Рязанской областью, по установленным Фондом формам.

|  | Приложение № 1 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 3 376 | 1 409 | 962 | 447 | 57 408,02 | 40 224,60 | 17 183,42 | 2 692 085 140,33 | 2 074 567 334,23 | 613 166 825,01 | 4 350 981,09 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 461 | 190 | 139 | 51 | 7 613,40 | 5 523,30 | 2 090,10 | 249 084 121,29 | 241 611 597,64 | 7 098 897,40 | 373 626,25 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 330 | 125 | 87 | 38 | 4 897,60 | 3 323,80 | 1 573,80 | 181 842 072,53 | 176 386 810,35 | 5 182 499,03 | 272 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 24 | 9 | 6 | 3 | 315,10 | 224,20 | 90,90 | 11 175 294,80 | 10 840 035,94 | 318 495,92 | 16 762,94 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 28 | 19 | 16 | 3 | 542,80 | 448,00 | 94,80 | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 29 | 12 | 8 | 4 | 540,60 | 362,80 | 177,80 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 50 | 25 | 22 | 3 | 1 317,30 | 1 164,50 | 152,80 | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 500 | 217 | 159 | 58 | 9 396,82 | 6 911,30 | 2 485,52 | 310 228 776,41 | 300 921 913,10 | 8 841 520,09 | 465 343,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 161 | 70 | 51 | 19 | 2 619,70 | 1 861,70 | 758,00 | 100 203 059,09 | 97 196 967,31 | 2 855 787,19 | 150 304,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 12 | 4 | 2 | 2 | 201,80 | 90,80 | 111,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | 52 | 27 | 21 | 6 | 856,42 | 727,00 | 129,42 | 26 466 975,00 | 25 672 965,77 | 754 308,77 | 39 700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 173 | 62 | 46 | 16 | 3 340,80 | 2 497,60 | 843,20 | 118 041 657,65 | 114 500 407,89 | 3 364 187,25 | 177 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | 17 | 12 | 12 | 0 | 426,60 | 426,60 | 0,00 | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 25 | 13 | 3 | 10 | 538,40 | 106,40 | 432,00 | 19 586 481,20 | 18 998 886,76 | 558 214,71 | 29 379,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 16 | 4 | 2 | 2 | 176,40 | 94,10 | 82,30 | 3 474 137,00 | 3 369 912,89 | 99 012,90 | 5 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 44 | 25 | 22 | 3 | 1 236,70 | 1 107,10 | 129,60 | 19 521 151,27 | 18 935 516,73 | 556 352,81 | 29 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 426 | 173 | 118 | 55 | 6 645,80 | 4 617,40 | 2 028,40 | 258 360 693,62 | 212 926 413,95 | 45 105 012,03 | 329 267,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 20 | 6 | 4 | 2 | 275,50 | 184,60 | 90,90 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 59 | 25 | 17 | 8 | 1 111,00 | 830,10 | 280,90 | 47 201 605,70 | 42 206 209,04 | 4 930 129,36 | 65 267,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 134 | 55 | 48 | 7 | 1 760,70 | 1 517,00 | 243,70 | 44 193 606,81 | 42 867 798,62 | 1 259 517,81 | 66 290,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | 7 | 6 | 6 | 0 | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 4 285 225,90 | 4 156 669,12 | 122 128,93 | 6 427,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 68 | 34 | 23 | 11 | 1 613,80 | 1 117,40 | 496,40 | 68 046 809,00 | 46 999 457,74 | 20 974 671,69 | 72 679,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 117 | 35 | 9 | 26 | 1 277,00 | 406,50 | 870,50 | 60 412 817,71 | 50 320 731,42 | 10 014 270,70 | 77 815,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | 21 | 12 | 11 | 1 | 464,70 | 418,70 | 46,00 | 22 896 752,00 | 15 391 387,80 | 7 481 563,08 | 23 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 431 | 170 | 90 | 80 | 6 896,00 | 3 994,80 | 2 901,20 | 373 260 792,92 | 253 895 845,16 | 118 972 326,23 | 392 621,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 17 | 6 | 1 | 5 | 226,80 | 61,90 | 164,90 | 13 920 530,32 | 9 042 495,59 | 4 864 051,57 | 13 983,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 238 | 102 | 56 | 46 | 3 790,80 | 2 434,20 | 1 356,60 | 223 691 216,80 | 152 471 574,20 | 70 983 862,35 | 235 780,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 176 | 62 | 33 | 29 | 2 878,40 | 1 498,70 | 1 379,70 | 135 649 045,80 | 92 381 775,37 | 43 124 412,31 | 142 858,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 1 558 | 659 | 456 | 203 | 26 856,00 | 19 177,80 | 7 678,20 | 1 501 150 756,09 | 1 065 211 564,38 | 433 149 069,26 | 2 790 122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 65 | 23 | 12 | 11 | 756,30 | 423,90 | 332,40 | 32 247 838,11 | 30 252 239,25 | 1 914 974,30 | 80 624,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 39 | 17 | 10 | 7 | 714,20 | 404,60 | 309,60 | 40 265 740,10 | 28 959 452,15 | 11 230 203,35 | 76 084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | 77 | 32 | 23 | 9 | 1 396,00 | 983,50 | 412,50 | 85 683 688,00 | 57 325 693,37 | 28 209 310,35 | 148 684,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 183 | 70 | 62 | 8 | 3 372,20 | 3 048,40 | 323,80 | 202 009 489,10 | 137 963 789,62 | 63 686 511,72 | 359 187,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 114 | 49 | 29 | 20 | 1 861,00 | 1 222,60 | 638,40 | 99 081 525,40 | 72 334 257,52 | 26 556 744,37 | 190 523,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | 259 | 115 | 61 | 54 | 4 298,60 | 2 368,50 | 1 930,10 | 233 479 786,60 | 167 195 270,48 | 65 845 572,47 | 438 943,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 51 | 15 | 12 | 3 | 732,80 | 571,60 | 161,20 | 30 144 940,20 | 28 581 273,08 | 1 485 483,77 | 78 183,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | 392 | 172 | 138 | 34 | 7 154,60 | 5 764,70 | 1 389,90 | 428 239 615,00 | 294 073 190,88 | 133 400 049,80 | 766 374,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 35 | 21 | 18 | 3 | 723,30 | 631,50 | 91,80 | 18 667 703,43 | 17 699 379,27 | 919 907,96 | 48 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 33 | 7 | 7 | 0 | 274,30 | 274,30 | 0,00 | 13 882 529,80 | 11 120 527,61 | 2 732 276,37 | 29 725,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | 76 | 37 | 17 | 20 | 1 322,20 | 617,80 | 704,40 | 80 537 631,60 | 54 231 514,50 | 26 165 290,19 | 140 826,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | 47 | 24 | 22 | 2 | 1 068,10 | 971,20 | 96,90 | 62 149 614,30 | 43 508 836,97 | 18 527 000,59 | 113 776,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 33 | 16 | 11 | 5 | 720,50 | 473,40 | 247,10 | 37 978 098,40 | 26 024 764,37 | 11 885 537,53 | 67 796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 104 | 41 | 24 | 17 | 1 691,90 | 995,70 | 696,20 | 92 055 871,05 | 64 583 568,82 | 27 303 350,71 | 168 951,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | 50 | 20 | 10 | 10 | 770,00 | 426,10 | 343,90 | 44 726 685,00 | 31 357 806,49 | 13 286 855,78 | 82 022,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 2 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований

Рязанской области, являющихся участниками Программы, на период 2019-2023 годов

| Наименование муниципальных образований | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого, в том числе: | 2 692 085 140,33 | 2 074 567 334,23 | 613 166 825,01 | 4 350 981,09 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 271 960 073,05 | 263 570 222,18 | 7 981 910,68 | 407 940,19 | 299 852 964,40 | 291 088 424,13 | 8 314 760,78 | 449 779,49 | 714 157 465,90 | 493 910 275,44 | 219 023 238,76 | 1 223 951,70 | 1 320 308 128,69 | 942 766 099,44 | 375 401 429,31 | 2 140 599,94 |
| Всего по этапу 2019 года | 249 084 121,29 | 241 611 597,64 | 7 098 897,40 | 373 626,25 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 155 374 104,26* | 150 481 832,48* | 4 659 210,56* | 233 061,22 | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 181 842 072,53 | 176 386 810,35 | 5 182 499,03 | 272 763,15 | 50 816 827,53 | 49 292 322,71 | 1 448 279,57 | 76 225,25 | 123 121 736,26* | 119 197 035,52* | 3 740 018,10* | 184 682,64 | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 11 175 294,80 | 10 840 035,94 | 318 495,92 | 16 762,94 | 9 061 559,00 | 8 789 712,22 | 258 254,44 | 13 592,34 | 2 113 735,80 | 2 050 323,72 | 60 241,48 | 3 170,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 1 384 691,19 | 1 343 150,45 | 39 463,70 | 2 077,04 | 18 714 662,60 | 18 153 222,72 | 533 367,86 | 28 072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району - Пронский муниципальный район | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 13 180 190,00 | 12 784 784,30 | 375 635,41 | 19 770,29 | 11 423 969,60 | 11 081 250,52 | 325 583,12 | 17 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 310 228 776,41 | 300 921 913,10 | 8 841 520,09 | 465 343,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 789 430,00 | 113 285 747,07 | 3 328 498,76 | 175 184,17 | 192 045 346,41 | 186 283 986,03 | 5 473 292,33 | 288 068,05 | 1 394 000,00 | 1 352 180,00 | 39 729,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Касимов | 100 203 059,09 | 97 196 967,31 | 2 855 787,19 | 150 304,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 009 642,25 | 32 989 352,97 | 969 274,82 | 51 014,46 | 65 614 416,84 | 63 645 984,34 | 1 870 010,87 | 98 421,63 | 579 000,00 | 561 630,00 | 16 501,50 | 868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Сасово | 26 466 975,00 | 25 672 965,77 | 754 308,77 | 39 700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 699 629,40 | 7 468 640,52 | 219 439,44 | 11 549,44 | 18 767 345,60 | 18 204 325,25 | 534 869,33 | 28 151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 118 041 657,65 | 114 500 407,89 | 3 364 187,25 | 177 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 168 080,77 | 53 513 038,33 | 1 572 290,31 | 82 752,13 | 62 873 576,88 | 60 987 369,56 | 1 791 896,94 | 94 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Захаровский муниципальный район | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 114 933,31 | 13 691 485,31 | 402 275,58 | 21 172,42 | 525 796,49 | 510 022,60 | 14 985,20 | 788,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 19 586 481,20 | 18 998 886,76 | 558 214,71 | 29 379,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 993,00 | 1 589 823,21 | 46 711,30 | 2 458,49 | 17 947 488,20 | 17 409 063,55 | 511 503,41 | 26 921,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 19 521 151,27 | 18 935 516,73 | 556 352,81 | 29 281,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 151,27 | 4 033 406,73 | 118 507,31 | 6 237,23 | 14 548 000,00 | 14 111 560,00 | 414 618,00 | 21 822,00 | 815 000,00 | 790 550,00 | 23 227,50 | 1 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району - Пронский муниципальный район | 3 474 137,00 | 3 369 912,89 | 99 012,90 | 5 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 137,00 | 3 369 912,89 | 99 012,90 | 5 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 258 360 693,62 | 212 926 413,95 | 45 105 012,03 | 329 267,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 700 648,04 | 96 709 628,61 | 2 841 468,45 | 149 550,98 | 158 660 045,58 | 116 216 785,34 | 42 263 543,58 | 179 716,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 47 201 605,70 | 42 206 209,04 | 4 930 129,36 | 65 267,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 590 606,00 | 11 242 887,82 | 330 332,26 | 17 385,92 | 35 610 999,70 | 30 963 321,22 | 4 599 797,10 | 47 881,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 68 046 809,00 | 46 999 457,74 | 20 974 671,69 | 72 679,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 110,00 | 5 359 356,70 | 157 465,63 | 8 287,67 | 62 521 699,00 | 41 640 101,04 | 20 817 206,06 | 64 391,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ухоловский муниципальный район | 22 896 752,00 | 15 391 387,80 | 7 481 563,08 | 23 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 1 568 490,00 | 46 084,50 | 2 425,50 | 21 279 752,00 | 13 822 897,80 | 7 435 478,58 | 21 375,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Сараевский муниципальный район | 4 285 225,90 | 4 156 669,12 | 122 128,93 | 6 427,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 685,00 | 1 353 814,45 | 39 777,02 | 2 093,53 | 2 889 540,90 | 2 802 854,67 | 82 351,91 | 4 334,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 60 412 817,71 | 50 320 731,42 | 10 014 270,70 | 77 815,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 427 790,74 | 26 604 957,01 | 781 692,04 | 41 141,69 | 32 985 026,97 | 23 715 774,41 | 9 232 578,66 | 36 673,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Клепиковский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 44 193 606,81 | 42 867 798,62 | 1 259 517,81 | 66 290,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 820 579,80 | 39 595 962,42 | 1 163 386,54 | 61 230,84 | 3 373 027,01 | 3 271 836,20 | 96 131,27 | 5 059,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 373 260 792,92 | 253 895 845,16 | 118 972 326,23 | 392 621,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 301 537,48 | 22 963 350,78 | 9 301 222,74 | 36 963,96 | 340 959 255,44 | 230 932 494,38 | 109 671 103,49 | 355 657,57 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 13 920 530,32 | 9 042 495,59 | 4 864 051,57 | 13 983,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 060,00 | 4 430 822,88 | 2 383 385,27 | 6 851,85 | 7 099 470,32 | 4 611 672,71 | 2 480 666,30 | 7 131,31 |
| Итого по муниципальному образованию - Рязанский муниципальный район | 223 691 216,80 | 152 471 574,20 | 70 983 862,35 | 235 780,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 066 298,89 | 6 538 864,62 | 3 517 322,65 | 10 111,62 | 213 624 917,91 | 145 932 709,58 | 67 466 539,70 | 225 668,63 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 135 649 045,80 | 92 381 775,37 | 43 124 412,31 | 142 858,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 414 178,59 | 11 993 663,28 | 3 400 514,82 | 20 000,49 | 120 234 867,21 | 80 388 112,09 | 39 723 897,49 | 122 857,63 |
| Всего по этапу 2023 года | 1 501 150 756,09 | 1 065 211 564,38 | 433 149 069,26 | 2 790 122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 801 882,84 | 353 377 959,32 | 167 418 743,44 | 1 005 180,08 | 979 348 873,26 | 711 833 605,06 | 265 730 325,82 | 1 784 942,37 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Рязань | 32 247 838,11 | 30 252 239,25 | 1 914 974,30 | 80 624,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 634 000,00 | 6 308 000,00 | 1 308 000,00 | 18 000,00 | 24 613 838,11 | 23 944 239,25 | 606 974,30 | 62 624,56 |
| Итого по муниципальному образованию - городской округ город Скопин | 40 265 740,10 | 28 959 452,15 | 11 230 203,35 | 76 084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 238 238,30 | 4 842 660,71 | 2 383 017,30 | 12 560,29 | 33 027 501,80 | 24 116 791,44 | 8 847 186,05 | 63 524,31 |
| Итого по муниципальному образованию - Касимовский муниципальный район | 85 683 688,00 | 57 325 693,37 | 28 209 310,35 | 148 684,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568 368,81 | 5 732 569,34 | 2 820 931,04 | 14 868,43 | 77 115 319,19 | 51 593 124,03 | 25 388 379,31 | 133 815,85 |
| Итого по муниципальному образованию - Кораблинский муниципальный район | 202 009 489,10 | 137 963 789,62 | 63 686 511,72 | 359 187,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 671 102,50 | 13 972 373,45 | 6 655 947,44 | 42 781,61 | 181 338 386,60 | 123 991 416,17 | 57 030 564,28 | 316 406,15 |
| Итого по муниципальному образованию - Милославский муниципальный район | 99 081 525,40 | 72 334 257,52 | 26 556 744,37 | 190 523,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 596 198,71 | 40 917 050,40 | 20 557 142,44 | 122 005,87 | 37 485 326,69 | 31 417 207,12 | 5 999 601,93 | 68 517,64 |
| Итого по муниципальному образованию - Михайловский муниципальный район | 233 479 786,60 | 167 195 270,48 | 65 845 572,47 | 438 943,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 680 883,40 | 95 644 627,83 | 45 769 967,97 | 266 287,60 | 91 798 903,20 | 71 550 642,65 | 20 075 604,50 | 172 656,05 |
| Итого по муниципальному образованию - Пронский муниципальный район | 30 144 940,20 | 28 581 273,08 | 1 485 483,77 | 78 183,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 919 191,90 | 15 092 985,84 | 784 816,16 | 41 389,90 | 14 225 748,30 | 13 488 287,24 | 700 667,61 | 36 793,45 |
| Итого по муниципальному образованию - Рыбновский муниципальный район | 428 239 615,00 | 294 073 190,88 | 133 400 049,80 | 766 374,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 102 958,89 | 101 868 892,52 | 57 954 946,98 | 279 119,39 | 268 136 656,11 | 192 204 298,36 | 75 445 102,82 | 487 254,93 |
| Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 13 882 529,80 | 11 120 527,61 | 2 732 276,37 | 29 725,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932 085,08 | 6 470 411,90 | 444 008,24 | 17 664,94 | 6 950 444,72 | 4 650 115,71 | 2 288 268,13 | 12 060,88 |
| Итого по муниципальному образованию - Ряжский муниципальный район | 18 667 703,43 | 17 699 379,27 | 919 907,96 | 48 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 667 703,43 | 17 699 379,27 | 919 907,96 | 48 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию - Сапожковский муниципальный район | 80 537 631,60 | 54 231 514,50 | 26 165 290,19 | 140 826,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 880 529,35 | 5 941 416,78 | 2 923 702,45 | 15 410,12 | 71 657 102,26 | 48 290 097,72 | 23 241 587,74 | 125 416,79 |
| Итого по муниципальному образованию - Сасовский муниципальный район | 62 149 614,30 | 43 508 836,97 | 18 527 000,59 | 113 776,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 327 261,01 | 12 227 051,16 | 9 060 576,48 | 39 633,37 | 40 822 353,29 | 31 281 785,81 | 9 466 424,11 | 74 143,37 |
| Итого по муниципальному образованию - Скопинский муниципальный район | 37 978 098,40 | 26 024 764,37 | 11 885 537,53 | 67 796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261 554,91 | 2 593 205,34 | 661 425,60 | 6 923,97 | 34 716 543,49 | 23 431 559,03 | 11 224 111,93 | 60 872,53 |
| Итого по муниципальному образованию - Старожиловский муниципальный район | 92 055 871,05 | 64 583 568,82 | 27 303 350,71 | 168 951,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 862 606,05 | 11 614 450,37 | 7 206 214,15 | 41 941,53 | 73 193 265,00 | 52 969 118,45 | 20 097 136,56 | 127 009,99 |
| Итого по муниципальному образованию - Чучковский муниципальный район | 44 726 685,00 | 31 357 806,49 | 13 286 855,78 | 82 022,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 459 200,50 | 12 452 884,41 | 7 968 139,23 | 38 176,86 | 24 267 484,50 | 18 904 922,08 | 5 318 716,55 | 43 845,87 |

*С учетом возврата средств в 2021 году.

|  | Приложение № 3 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуа-тацию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Плани-руемая дата оконча-ния пересе-ления | Площадь застройки многоквар-тирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь, кв. м | коли- чество человек |  |  | площадь земель-ного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  |  | дата | кв. м | кв. м |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. |  |  | x | x | 57 545,42 | 3 381 | x | 61 280,75 | 259 509,73 | x | x |
| По Программе 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | x | x | 57 408,02 | 3 376 | x | 60 986,75 | 258 328,73 | x | x |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов |  |  | x | x | 7 517,30 | 491 | x | 6 194,30 | 31 726,00 | x | x |
| 1 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 10а | 1917 | 18.12.2009 | 230,40 | 13 | 31.12.2023 | 183,50 | 455,00 | 62:26:0010813:46 | сформирован под одним домом |
| 2 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 12 | 1917 | 19.12.2009 | 628,80 | 51 | 31.12.2023 | 620,10 | 2 415,00 | 62:26:0010813:50 | сформирован под одним домом |
| 3 |  | г. Касимов, ул. Большакова, д. 20 | 1917 | 24.11.2011 | 205,10 | 11 | 31.12.2023 | 175,50 | 969,00 | 62:26:0010905:60 | сформирован под одним домом |
| 4 |  | г. Касимов, ул. Воеводина, д. 14 | 1917 | 10.04.2014 | 268,00 | 19 | 31.12.2023 | 190,00 | 1 265,00 | 62:26:0010920:3 | сформирован под одним домом |
| 5 |  | г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 27 | 1957 | 07.11.2013 | 335,70 | 23 | 31.12.2023 | 258,00 | 3 612,00 | 62:26:0010102:15 | сформирован под одним домом |
| 6 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 3 | 1971 | 19.12.2009 | 426,90 | 28 | 31.12.2023 | 249,00 | 732,00 | 62:26:0010201:1037 | сформирован под одним домом |
| 7 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 10 | 1959 | 03.12.2015 | 405,60 | 18 | 31.12.2023 | 268,90 | 1 739,00 | 62:26:010201:27 | сформирован под одним домом |
| 8 |  | г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 1917 | 13.05.2013 | 238,50 | 15 | 31.12.2023 | 205,40 | 589,00 | 62:26:0010813:4 | сформирован под одним домом |
| 9 |  | г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1917 | 04.03.2013 | 122,70 | 5 | 31.12.2023 | 109,40 | 727,00 | 62:26:0010819:28 | сформирован под одним домом |
| 10 |  | г. Касимов, пер. Ленина, д. 7-а | 1917 | 21.12.2012 | 276,00 | 21 | 31.12.2023 | 154,90 | 1 353,00 | 62:26:0011009:62 | сформирован под одним домом |
| 11 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 12, корп. а | 1917 | 03.12.2015 | 171,40 | 6 | 31.12.2023 | 186,00 | 1 006,00 | 62:26:0010904:533 | сформирован под одним домом |
| 12 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 22 | 1917 | 12.12.2013 | 91,60 | 7 | 31.12.2023 | 110,60 | 1 489,00 | 62:26:0010904:15 | сформирован под одним домом |
| 13 |  | г. Касимов, ул. Московская, д. 1-а | 1956 | 13.03.2012 | 353,60 | 16 | 31.12.2023 | 187,00 | 1 303,00 | 62:26:0010816:405 | сформирован под одним домом |
| 14 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 3 | 1978 | 16.07.2013 | 89,80 | 6 | 31.12.2023 | 128,00 | 861,00 | 62:26:0010108:39 | сформирован под одним домом |
| 15 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 7 | 1978 | 25.09.2013 | 120,40 | 13 | 31.12.2023 | 232,00 | 185,00 | 62:26:0010108:47 | сформирован под одним домом |
| 16 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 8 | 1978 | 08.07.2013 | 101,50 | 11 | 31.12.2023 | 142,00 | 145,00 | 62:26:0010108:46 | сформирован под одним домом |
| 17 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей, д. 9 | 1978 | 08.07.2013 | 142,40 | 13 | 31.12.2023 | 174,00 | 166,00 | 62:26:0010108:45 | сформирован под одним домом |
| 18 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 30 | 1917 | 29.07.2016 | 102,20 | 6 | 31.12.2023 | 162,30 | 1 401,00 | 62:26:0010816:38 | сформирован под одним домом |
| 19 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 46 | 1917 | 08.07.2013 | 162,30 | 14 | 31.12.2023 | 284,00 | 832,00 | 62:26:0010815:544 | сформирован под одним домом |
| 20 |  | г. Касимов, ул. Нариманова, д. 27 | 1917 | 18.12.2009 | 283,70 | 20 | 31.12.2023 | 215,60 | 997,00 | 62:26:0010920:47 | сформирован под одним домом |
| 21 |  | г. Касимов, ул. Поселок Фабрика, д. 2 | 1936 | 09.06.2016 | 465,20 | 29 | 31.12.2023 | 300,00 | 644,00 | 62:26:0010802:13 | сформирован под одним домом |
| 22 |  | г. Касимов, ул. Свердлова, д. 19 | 1917 | 10.11.2010 | 767,10 | 59 | 31.12.2023 | 553,90 | 1 303,00 | 62:26:0010815:3 | сформирован под одним домом |
| 23 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10 | 1917 | 18.05.2012 | 707,40 | 34 | 31.12.2023 | 407,00 | 1 710,00 | 62:26:0010901:3 | сформирован под одним домом |
| 24 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10-б | 1917 | 25.09.2013 | 272,00 | 15 | 31.12.2023 | 265,20 | 3 489,00 | 62:26:0010901:6 | сформирован под одним домом |
| 25 |  | г. Касимов, ул. Федоровой, д. 21 | 1917 | 03.12.2015 | 169,70 | 14 | 31.12.2023 | 162,20 | 999,00 | 62:26:0010920:474 | сформирован под одним домом |
| 26 |  | г. Касимов, ул. Широкая, д. 1 | 1957 | 12.07.2012 | 379,30 | 24 | 31.12.2023 | 269,80 | 1 340,00 | 62:26:0010101:16 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань |  |  | x | x | 1 548,70 | 121 | x | 2 384,30 | 6 110,00 | x | x |
| 27 |  | г. Рязань, ул. Введенская, д. 143 | 1917 | 05.09.2016 | 124,60 | 10 | 31.12.2023 | 258,30 | 601,00 | 62:29:0080047:1 | сформирован под одним домом |
| 28 |  | г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 234 | 1918 | 05.09.2016 | 122,90 | 5 | 31.12.2023 | 222,80 | 975,00 | 62:29:0060030:58 | сформирован под одним домом |
| 29 |  | г. Рязань, 3-й Новопавловский проезд, д. 14 | 1958 | 05.09.2016 | 109,70 | 6 | 31.12.2023 | 430,40 | 504,00 | 62:29:0070034:5879 | сформирован под одним домом |
| 30 |  | г. Рязань, ул. Новослободская, д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 240,50 | 12 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |
| 31 |  | г. Рязань, ул. поселок Мехзавода, д. 12 | 1956 | 10.12.2014 | 74,60 | 12 | 31.12.2023 | 120,70 | 315,00 | 62:29:0060035:214 | сформирован под одним домом |
| 32 |  | г. Рязань, ул. Свободы, д. 92 | 1935 | 06.05.2014 | 275,50 | 20 | 31.12.2023 | 242,00 | 978,00 | 62:29:0080046:707 | сформирован под одним домом |
| 33 |  | г. Рязань, ул. Товарный двор (станция Рязань-2), д. 29 | 1900 | 10.12.2014 | 201,80 | 12 | 31.12.2023 | 240,50 | 634,00 | 62:29:0070042:35 | сформирован под одним домом |
| 34 |  | г. Рязань, ул. Цветной бульвар, д. 5 | 1918 | 05.09.2016 | 399,10 | 44 | 31.12.2023 | 575,60 | 922,00 | 62:29:0070044:82 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово |  |  | x | x | 856,42 | 52 | x | 933,45 | 4 181,00 | x | x |
| 35 |  | г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 3а | 1882 | 16.08.2013 | 117,30 | 8 | 31.12.2023 | 117,30 | 783,00 | 62:27:0010910:15 | сформирован под одним домом |
| 36 |  | г. Сасово, ул. Новикова-Прибоя, д. 45-а | 1960 | 16.10.2014 | 494,20 | 22 | 31.12.2023 | 348,33 | 1 650,00 | 62:27:0011211:42 | сформирован под одним домом |
| 37 |  | г. Сасово, ул. Поселковая, д. 26а | 1960 | 09.09.2016 | 116,40 | 16 | 31.12.2023 | 182,70 | 998,00 | 62:27:0010907:54 | сформирован под одним домом |
| 38 |  | г. Сасово, ул. Садовая, д. 20 | 1918 | 18.10.2016 | 128,52 | 6 | 31.12.2023 | 285,12 | 750,00 | 62:27:0011117:5 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин |  |  | х | х | 4 055,00 | 212 | x | 4 129,40 | 18 747,00 | x | x |
| 39 |  | г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 15 | 1941 | 24.09.2013 | 570,50 | 21 | 31.12.2023 | 373,70 | 2 216,00 | 62:19:0520101:523 | сформирован под одним домом |
| 40 |  | г. Скопин, ул. Лермонтова, д. 5а | 1918 | 23.07.2012 | 134,20 | 14 | 31.12.2023 | 286,10 | 650,00 | 62:28:0020206:176 | сформирован под одним домом |
| 41 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 15 | 1946 | 29.12.2016 | 521,70 | 30 | 31.12.2023 | 714,20 | 2 313,00 | 62:28:0050203:788 | сформирован под одним домом |
| 42 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 16 | 1948 | 24.09.2013 | 411,40 | 31 | 31.12.2023 | 634,40 | 3 000,00 | 62:28:0050202:314 | сформирован под одним домом |
| 43 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 20 | 1950 | 24.09.2013 | 421,70 | 18 | 31.12.2023 | 269,40 | 835,00 | 62:28:0050202:9 | сформирован под одним домом |
| 44 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 22 | 1950 | 24.09.2013 | 429,60 | 17 | 31.12.2023 | 270,00 | 982,00 | 62:28:0050202:10 | сформирован под одним домом |
| 45 |  | г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Ленина, д. 3 | 1929 | 25.07.2012 | 361,90 | 14 | 31.12.2023 | 457,50 | 3 852,00 | 62:19:60900101:2495 | сформирован под одним домом |
| 46 |  | г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1917 | 17.07.2012 | 218,10 | 11 | 31.12.2023 | 222,30 | 950,00 | 62:28:0020310:200 | сформирован под одним домом |
| 47 |  | г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Парковая, д. 5 | 1939 | 12.10.2015 | 649,70 | 42 | 31.12.2023 | 646,80 | 2 778,00 | 62:19:1280201:226 | сформирован под одним домом |
| 48 |  | г. Скопин, мкр. Коготково, ул. Ленина, д. 16 | 1950 | 20.04.2016 | 336,20 | 14 | 31.12.2023 | 255,00 | 1 171,00 | 62:19:0520101:153 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район |  |  | х | х | 426,60 | 17 | x | 316,60 | 978,00 | x | x |
| 49 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 73 | 1955 | 03.10.2013 | 151,40 | 9 | 31.12.2023 | 119,70 | 373,00 | 62:02:0010104:604 | сформирован под одним домом |
| 50 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 75 | 1955 | 03.10.2013 | 275,20 | 8 | 31.12.2023 | 196,90 | 605,00 | 62:02:0010104:569 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район |  |  | х | х | 1 396,00 | 77 | х | 1 248,90 | 2 501,00 | x | x |
| 51 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 16 | 1959 | 29.08.2016 | 381,80 | 22 | 31.12.2023 | 414,30 | 1 387,00 | 62:04:2250103:532 | не сформирован |
| 52 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 17 | 1956 | 29.08.2016 | 367,20 | 22 | 31.12.2023 | 377,60 | 557,00 | 62:04:2250103:437 | не сформирован |
| 53 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 18 | 1960 | 29.08.2016 | 647,00 | 33 | 31.12.2023 | 457,00 | 557,00 | 62:04:2250103:437 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район |  |  | x | x | 4 483,20 | 242 | x | 2 944,70 | 12 197,34 | x | x |
| 54 |  | д. Каменка, ул. Привокзальная, д. 17 | 1890 | 23.04.2015 | 182,00 | 14 | 31.12.2023 | 178,90 | 1 868,64 |  | не сформирован |
| 55 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 11 | 1957 | 07.07.2016 | 916,60 | 36 | 31.12.2023 | 622,20 | 1 550,00 |  | не сформирован |
| 56 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 15 | 1957 | 30.12.2016 | 437,60 | 27 | 31.12.2023 | 282,90 | 864,00 |  | не сформирован |
| 57 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 17 | 1957 | 30.12.2016 | 434,50 | 19 | 31.12.2023 | 283,00 | 2 255,00 |  | не сформирован |
| 58 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 19 | 1957 | 30.12.2016 | 437,70 | 20 | 31.12.2023 | 283,00 | 738,00 |  | не сформирован |
| 59 |  | г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 3 | 1958 | 03.07.2014 | 867.10 | 42 | 31.12.2023 | 278,50 | 2 687,70 | 62:06:0010613:791 | сформирован под одним домом |
| 60 |  | г. Кораблино, ул. Школьная, д. 13 | 1958 | 02.02.2016 | 860,50 | 33 | 31.12.2023 | 737,70 | 1 107,00 |  | не сформирован |
| 61 |  | п. Быковская Степь, ул. Центральная, д. 6 | 1960 | 30.03.2016 | 347,20 | 51 | 31.12.2023 | 278,50 | 1 127,00 |  | не сформирован |
| Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район |  |  | x | x | 3 169,00 | 184 | x | 7 574,80 | 9 966,00 | x | x |
| 62 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Центральная, д. 8 | 1950 | 30.12.2015 | 112,80 | 5 | 31.12.2023 | 90,00 | 290,00 | 62:07:0020101:282 | сформирован под одним домом |
| 63 |  | р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 50 | 1932 | 22.01.2013 | 274,50 | 13 | 31.12.2023 | 325,00 | 424,00 | 62:07:0010104:1569 | сформирован под одним домом |
| 64 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 2 | 1960 | 31.03.2015 | 268,30 | 15 | 31.12.2023 | 466,50 | 305,00 | 62:07:0010101:1311 | сформирован под одним домом |
| 65 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 3 | 1935 | 03.04.2012 | 226,80 | 17 | 31.12.2023 | 376,70 | 831,00 | 62:07:0010101:1313 | сформирован под одним домом |
| 66 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Горняцкая, д. 21 | 1955 | 30.12.2015 | 43,50 | 2 | 31.12.2023 | 255,70 | 349,00 | 62:07:0020101:467 | сформирован под одним домом |
| 67 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Комсомольская, д.1 | 1950 | 02.10.2015 | 55,90 | 3 | 31.12.2023 | 70,00 | 178,00 | 62:07:0020101:474 | сформирован под одним домом |
| 68 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Первомайская, д. 4 | 1952 | 30.12.2015 | 74.40 | 5 | 31.12.2023 | 100,90 | 352,00 | 62:07:0020101:477 | сформирован под одним домом |
| 69 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 12 | 1950 | 22.12.2015 | 309,40 | 24 | 31.12.2023 | 401,20 | 355,00 | 62:07:0020102:451 | сформирован под одним домом |
| 70 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 13 | 1958 | 06.04.2016 | 351,40 | 31 | 31.12.2023 | 489,20 | 747,00 | 62:07:0020102:452 | сформирован под одним домом |
| 71 |  | п. Горняк, ул. Стаханова, д. 20 | 1958 | 06.04.2016 | 364,00 | 24 | 31.12.2023 | 491,00 | 332,00 | 62:07:0020102:453 | сформирован под одним домом |
| 72 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 20 | 1967 | 27.05.2013 | 95,80 | 3 | 31.12.2023 | 756,00 | 560,00 | 62:07:0020206:453 | сформирован под одним домом |
| 73 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 22 | 1967 | 27.05.2013 | 96,80 | 4 | 31.12.2023 | 756,00 | 553,00 | 62:07:0020206:454 | сформирован под одним домом |
| 74 |  | п. совхоза Большевик, ул. Малая, д. 2 | 1968 | 19.12.2013 | 28,00 | 4 | 31.12.2023 | 131,60 | 1 487,00 | 62:07:0050101:345 | сформирован под одним домом |
| 75 |  | п. Южный, ул. Октябрьская, д. 2 | 1962 | 19.12.2013 | 214,30 | 10 | 31.12.2023 | 726,00 | 497,00 | 62:07:0030110:566 | сформирован под одним домом |
| 76 |  | р.п. Центральный, ул. Калинина, д. 8 | 1952 | 09.04.2015 | 132,80 | 4 | 31.12.2023 | 586,00 | 653,00 | 62:07:0020219:1848 | сформирован под одним домом |
| 77 |  | п. Центральный, ул. Ленина, д. 6 | 1953 | 11.06.2015 | 39,40 | 1 | 31.12.2023 | 509,00 | 533,00 | 62:07:0020219:1859 | сформирован под одним домом |
| 78 |  | п. Центральный, ул. Садовая, д. 2 | 1956 | 19.12.2013 | 20,60 | 1 | 31.12.2023 | 291,00 | 203,00 | 62:07:0020219:1072 | сформирован под одним домом |
| 79 |  | р.п. Центральный, ул. Садовая, д. 12 | 1958 | 29.12.2015 | 90,50 | 3 | 31.12.2023 | 262,00 | 337,00 | 62:07:0020219:1865 | сформирован под одним домом |
| 80 |  | р.п. Центральный, ул. Советская, д. 10 | 1952 | 02.11.2015 | 369,80 | 15 | 31.12.2023 | 491,00 | 980,00 | 62:07:0020219:921 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район |  |  | х | х | 4 298,60 | 259 | х | 5 973,90 | 12 404,00 | х | х |
| 81 |  | г. Михайлов, ул. Красной Армии, д. 11 | 1971 | 31.12.2015 | 101,00 | 3 | 31.12.2023 | 135,70 | 240,00 | 62:08:0060222:167 | сформирован под одним домом |
| 82 |  | г. Михайлов, ст. Михайлов, д. 26 | 1962 | 31.12.2015 | 204,80 | 16 | 31.12.2023 | 329,80 | 695,00 | 62:08:0060235:225 | сформирован под одним домом |
| 83 |  | г. Михайлов, п. Первомайский, ул. Новая, д. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 411,40 | 22 | 31.12.2023 | 254,40 | 1 156,00 | 62:08:0060314:45 | сформирован под одним домом |
| 84 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка, ул. Гагарина, д. 8 | 1961 | 31.12.2015 | 211,00 | 11 | 31.12.2023 | 202,70 | 332,00 | 62:08:0022002:213 | сформирован под одним домом |
| 85 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка, ул. Мира, д. 2 | 1967 | 31.12.2015 | 419,00 | 19 | 31.12.2023 | 286,30 | 1 203,00 | 62:08:0022002:4 | сформирован под одним домом |
| 86 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка, ул. Береговая, д. 8 | 1928 | 31.12.2015 | 330,40 | 27 | 31.12.2023 | 291,50 | 465,00 | 62:080000000:1314 | сформирован под одним домом |
| 87 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка, ул. Комсомольская, д. 2 | 1940 | 31.12.2015 | 319,70 | 20 | 31.12.2023 | 726,20 | 947,00 | 62:08:0022201:359 | сформирован под одним домом |
| 88 |  | р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 6 | 1913 | 31.12.2015 | 368,80 | 22 | 31.12.2023 | 534,90 | 1 302,00 | 62:08:0050110:565 | сформирован под одним домом |
| 89 |  | р.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 8 | 1917 | 31.12.2015 | 394,50 | 20 | 31.12.2023 | 695,40 | 1 237,00 | 62:08:0050110:449 | сформирован под одним домом |
| 90 |  | р.п. Октябрьский, ул. Пионерская, д. 7 | 1917 | 31.12.2015 | 113,90 | 8 | 31.12.2023 | 188,10 | 323,00 | 62:08:0050107:155 | сформирован под одним домом |
| 91 |  | р.п. Октябрьский, ул. Симбирская, д. 5 | 1917 | 31.12.2015 | 272,60 | 15 | 31.12.2023 | 253,80 | 415,00 | 62:080050102:312 | сформирован под одним домом |
| 92 |  | п. Трепольский, д. 4 | 1968 | 31.12.2015 | 432,90 | 26 | 31.12.2023 | 361,20 | 897,00 | 62:08:0010903:127 | сформирован под одним домом |
| 93 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Лесная, д. 6 | 1971 | 31.12.2015 | 239,80 | 20 | 31.12.2023 | 427,10 | 500,00 |  | не сформирован |
| 94 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Лесная, д. 8 | 1971 | 31.12.2015 | 192,90 | 9 | 31.12.2023 | 427,10 | 623,00 | 62:08:0033801:332 | сформирован под одним домом |
| 95 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Школьная, д. 5 | 1969 | 31.12.2015 | 96,00 | 10 | 31.12.2023 | 334,60 | 874,00 | 62:08:0033801:267 | сформирован под одним домом |
| 96 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича, ул. Школьная, д. 7 | 1969 | 31.12.2015 | 109,80 | 8 | 31.12.2023 | 334,60 | 834,00 | 62:08:0033801:263 | сформирован под одним домом |
| 97 |  | с. Голдино, ул. Совхозная, д. 19 | 1970 | 31.12.2015 | 80,10 | 3 | 31.12.2023 | 190,50 | 361,00 | 62:08:0033101:270 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район |  |  | x | x | 1 449,80 | 96 | x | 1 581,10 | 4 138,00 | x | x |
| 98 |  | п. Погореловский, ул. Садовая, д. 24 | 1960 | 06.02.2013 | 540,60 | 29 | 31.12.2023 | 607,60 | 2 000,00 | 62:11:0090101:310 | сформирован под одним домом |
| 99 |  | р.п. Пронск, пл. Новая, д. 2 | 1967 | 06.07.2016 | 393,00 | 29 | 31.12.2023 | 403,00 | 510,00 | 62:11:0020109:536 | сформирован под одним домом |
| 100 |  | р.п. Пронск, ул. Первомайская, д. 1 | 1952 | 15.07.2015 | 176,40 | 16 | 31.12.2023 | 189,50 | 788,00 | 62:11:0020113:372 | сформирован под одним домом |
| 101 |  | с. Маклаково, ул. Новая, д. 18 | 1950 | 31.03.2016 | 339,80 | 22 | 31.12.2023 | 381,00 | 840,00 | 62:11:0090801:1065 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район |  |  | х | х | 7 154,70 | 392 | х | 6 521,70 | 27 749,80 | x | x |
| 102 |  | г. Рыбное, ул. Платформа 187 км, д. 3 | 1942 | 27.12.2016 | 96,40 | 7 | 31.12.2023 | 167,90 | 2 500,00 |  | не сформирован |
| 103 |  | г. Рыбное, ул. Платформа 187 км, д. 4 | 1942 | 27.12.2016 | 150,20 | 6 | 31.12.2023 | 196,20 | 2 775,00 |  | не сформирован |
| 104 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 41 | 1897 | 27.12.2016 | 247,40 | 19 | 31.12.2023 | 339,20 | 2 366,00 |  | не сформирован |
| 105 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 42 | 1897 | 27.12.2016 | 295,70 | 11 | 31.12.2023 | 428,30 | 1 737,00 |  | не сформирован |
| 106 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональ-ная, д. 1 | 1979 | 27.12.2016 | 217,30 | 19 | 31.12.2023 | 249,00 | 620,00 | 62:13:0010104:2000 | сформирован под одним домом |
| 107 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональ-ная, д. 3 | 1981 | 27.12.2016 | 180,10 | 11 | 31.12.2023 | 181,40 | 1 019,00 |  | не сформирован |
| 108 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональ-ная, д. 31 | 1981 | 24.12.2016 | 159,20 | 9 | 31.12.2023 | 354,90 | 1 350,00 | 62:13:0010104:2003 | сформирован под одним домом |
| 109 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 27.12.2016 | 634,20 | 27 | 31.12.2023 | 429,30 | 857,00 | 62:13:0010105:1052 | сформирован под одним домом |
| 110 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 5 | 1937 | 27.12.2016 | 695,80 | 36 | 31.12.2023 | 489,50 | 1 080,00 | 62:13:0010105:1051 | сформирован под одним домом |
| 111 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 7 | 1958 | 27.12.2016 | 637,50 | 38 | 31.12.2023 | 425,00 | 884,00 | 62:13:0010105:1049 | сформирован под одним домом |
| 112 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 9 | 1961 | 27.12.2016 | 646,80 | 39 | 31.12.2023 | 393,60 | 863,00 | 62:13:0010105:1050 | сформирован под одним домом |
| 113 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 450,90 | 22 | 31.12.2023 | 512,10 | 702,00 | 62:13:0010105:1181 | сформирован под одним домом |
| 114 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 11 | 1960 | 27.12.2016 | 628,30 | 31 | 31.12.2023 | 431,30 | 833,00 | 62:13:0010105:1060 | сформирован под одним домом |
| 115 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 343,00 | 16 | 31.12.2023 | 521,60 | 2 447,80 | 62:13:0010301:778 | сформирован под одним домом |
| 116 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 8 | 1961 | 27.12.2016 | 577,50 | 20 | 31.12.2023 | 473,70 | 1 305,00 | 62:13:0010301:777 | сформирован под одним домом |
| 117 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 595,70 | 39 | 31.12.2023 | 524,70 | 5 374,00 |  | не сформирован |
| 118 |  | г. Рыбное, ул. Набережная 2-я, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 285,90 | 13 | 31.12.2023 | 148,80 | 440,00 | 62:13:0010204:425 | сформирован под одним домом |
| 119 |  | г. Рыбное, ул. Путейская, д. 14а | 1971 | 27.12.2016 | 312,70 | 29 | 31.12.2023 | 255,20 | 597,00 | 62:13:0010105:1308 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район |  |  | х | х | 2 484,00 | 169 | х | 1 851,75 | 19 084,00 | x | x |
| 120 |  | г. Ряжск, ул. Ильича, д. 39 | 1917 | 18.03.2015 | 143,50 | 8 | 31.12.2023 | 142,40 | 1 159,00 | 62:14:0010206:14 | сформирован под одним домом |
| 121 |  | г. Ряжск, ул. Кирова, д. 20 | 1917 | 28.10.2016 | 102,90 | 14 | 31.12.2023 | 102,90 | 901,00 | 62:14:0010158:12 | сформирован под одним домом |
| 122 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 16 | 1917 | 08.09.2015 | 277,90 | 19 | 31.12.2023 | 144,85 | 754,00 | 62:14:0010155:335 | сформирован под одним домом |
| 123 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1901 | 03.08.2015 | 185,40 | 13 | 31.12.2023 | 193,60 | 1 115,00 | 62:14:0010166:20 | сформирован под одним домом |
| 124 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 16 | 1897 | 03.03.2016 | 264,40 | 17 | 31.12.2023 | 176,90 | 1 122,00 | 62:14:0010168:21 | не сформирован |
| 125 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 27 | 1917 | 15.12.2015 | 338,50 | 18 | 31.12.2023 | 187,05 | 1 225,00 | 62:14:0010167:13 | не сформирован |
| 126 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 34 | 1916 | 28.10.2016 | 69.00 | 3 | 31.12.2023 | 66,30 | 775,00 | 62:14:0010162:18 | не сформирован |
| 127 |  | г. Ряжск, ул. Ленина, д. 25 | 1917 | 15.12.2015 | 169,40 | 15 | 31.12.2023 | 169,40 | 1 436,00 | 62:14:0010155:336 | сформирован под одним домом |
| 128 |  | г. Ряжск, ул. Мельзаводская, д. 128 | 1950 | 03.08.2015 | 106,10 | 5 | 31.12.2023 | 161,00 | 643,00 | 62:14:0010263:7 | сформирован под одним домом |
| 129 |  | г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 70 | 1916 | 27.12.2016 | 157,10 | 5 | 31.12.2023 | 157,10 | 1 176,00 | 62:14:0010236:6 | сформирован под одним домом |
| 130 |  | г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 49 | 1917 | 08.09.2015 | 97.30 | 4 | 31.12.2023 | 97.30 | 2468.00 | 62:14:0010202:17 | не сформирован |
| 131 |  | г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 54 | 1953 | 15.12.2015 | 450,00 | 32 | 31.12.2023 | 227,75 | 7 518,00 | 62:14:0010202:13 | не сформирован |
| 132 |  | г. Ряжск, ул. Станционная, д. 4 | 1889 | 18.03.2015 | 122,50 | 16 | 31.12.2023 | 122,50 | 1 260,00 | 62:14:0010265:159 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район |  |  | х | х | 4 065,10 | 271 | х | 4 726,07 | 30 410,00 | x | x |
| 133 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 3 | 1992 | 01.12.2014 | 411,80 | 25 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 226,00 | 65:15:0040911:227 | сформирован под одним домом |
| 134 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 4 | 1992 | 01.12.2014 | 410,50 | 19 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 242,00 | 62:15:0040911:228 | сформирован под одним домом |
| 135 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 6 | 1992 | 01.12.2014 | 410,00 | 25 | 31.12.2023 | 285,25 | 1 110,00 | 62:15:0040911:226 | сформирован под одним домом |
| 136 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 3 | 1974 | 01.12.2014 | 379,50 | 21 | 31.12.2023 | 270,72 | 1 062,00 | 62:15:0040911:55 | сформирован под одним домом |
| 137 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 4 | 1957 | 19.10.2015 | 40,60 | 4 | 31.12.2023 | 462,00 | 16 935,00 | 62:15:0040911:202 | не сформирован |
| 138 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 8 | 1992 | 01.12.2014 | 310,70 | 23 | 31.12.2023 | 586,64 | 1 210,00 | 62:15:0040911:225 | сформирован под одним домом |
| 139 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 9 | 1992 | 01.12.2014 | 305,60 | 21 | 31.12.2023 | 586,64 | 1 152,00 | 62:15:0040911:224 | сформирован под одним домом |
| 140 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 10 | 1992 | 01.12.2014 | 240,40 | 27 | 31.12.2023 | 587,39 | 1 303,00 | 62:15:0040911:223 | сформирован под одним домом |
| 141 |  | п. учхоза «Стенькино», ул. Центральная, д. 11 | 1964 | 25.02.2014 | 470,30 | 24 | 31.12.2023 | 462,30 | 1 671,00 | 62:15:0020401:37 | сформирован под одним домом |
| 142 |  | с. Болошнево, ул. Новая, д. 3 | 1964 | 01.12.2014 | 524,00 | 26 | 31.12.2023 | 398,13 | 2 175,00 | 62:15:0041104:94 | сформирован под одним домом |
| 143 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 1 | 1964 | 15.06.2015 | 287,40 | 23 | 31.12.2023 | 272,90 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| 144 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 2 | 1964 | 15.06.2015 | 274,30 | 33 | 31.12.2023 | 243,60 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район |  |  | х | х | 1 322,20 | 76 | х | 1 567,88 | 36 225,00 | x | x |
| 145 |  | р.п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1970 | 29.11.2016 | 269,90 | 15 | 31.12.2023 | 454,40 | 1 623,00 | 62:16:0040101:4 | сформирован под одним домом |
| 146 |  | р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 6 | 1955 | 20.09.2012 | 53,10 | 5 | 31.12.2023 | 103,00 | 30 000,00 | 62:16:0010118:40 | сформирован под одним домом |
| 147 |  | р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 39 | 1958 | 04.04.2014 | 307,20 | 21 | 31.12.2023 | 269,40 | 562,00 | 62:16:0040113:28 | сформирован под одним домом |
| 148 |  | р.п. Сапожок, ул. Революции, д. 41 | 1917 | 29.11.2016 | 166,60 | 12 | 31.12.2023 | 231,08 | 1 906,00 | 62:16:0040111:24 | сформирован под одним домом |
| 149 |  | сл. Большая Дорога, ул. Кирпичный Завод, д. 60 | 1972 | 26.07.2012 | 525,40 | 23 | 31.12.2023 | 510,00 | 2 134,00 | 62:16:0020311:575 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район |  |  | х | х | 143,10 | 7 | х | 230,00 | 678,00 | x | x |
| 150 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 16 | 1946 | 12.11.2014 | 67,70 | 3 | 31.12.2023 | 110,00 | 300,00 | 62:17:0030205:572 | сформирован под одним домом |
| 151 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 18 | 1948 | 12.11.2014 | 75,40 | 4 | 31.12.2023 | 120,00 | 378,00 | 62:17:0030205:571 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район |  |  | х | х | 1 068,10 | 47 | х | 638,10 | 2 392,09 | x | x |
| 152 |  | п. Батьки, ул. Андреевская, д. 8 | 1965 | 20.07.2016 | 713,10 | 31 | 31.12.2023 | 419,10 | 2 000,09 | 62:18:0080101:857 | сформирован под одним домом |
| 153 |  | п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 3 | 1964 | 20.07.2016 | 355,00 | 16 | 31.12.2023 | 219,00 | 392,00 | 62:18:0910201:772 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район |  |  | х | х | 7 766,70 | 371 | х | 6 754,60 | 21 039,00 | x | x |
| 154 |  | р.п. Побединка, ул. Базарная, д. 4 | 1913 | 10.10.2012 | 147,80 | 6 | 31.12.2023 | 196,27 | 1 594,00 | 62:19:1010101:1438 | сформирован под одним домом |
| 155 |  | р.п. Побединка, ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 20.11.2014 | 343,60 | 24 | 31.12.2023 | 266,20 | 380,00 | 62:19:1010101:85 | сформирован под одним домом |
| 156 |  | р.п. Побединка, ул. Комсомольская, д. 1 | 1950 | 29.02.2012 | 139,70 | 7 | 31.12.2023 | 261,43 | 841,00 | 62:19:1010101:1412 | сформирован под одним домом |
| 157 |  | р.п. Побединка, ул. Комсомольская, д. 7 | 1954 | 24.07.2013 | 125,60 | 3 | 31.12.2023 | 210,00 | 1 058,00 | 62:19:1010101:1414 | сформирован под одним домом |
| 158 |  | р.п. Побединка, ул. Советская, д. 7 | 1935 | 23.01.2015 | 694,60 | 49 | 31.12.2023 | 598,00 | 700,00 | 62:19:1010101:767 | сформирован под одним домом |
| 159 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная, д. 28 | 1954 | 26.03.2015 | 385,00 | 22 | 31.12.2023 | 387,80 | 2 041,00 | 62:19:1010101:1413 | сформирован под одним домом |
| 160 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная, д. 39 | 1957 | 30.12.2016 | 392,40 | 17 | 31.12.2023 | 210,00 | 350,00 | 62:19:1010101:763 | сформирован под одним домом |
| 161 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 1 | 1954 | 23.01.2015 | 106,00 | 4 | 31.12.2023 | 163,45 | 1 355,00 | 62:19:1010101:737 | сформирован под одним домом |
| 162 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 4 | 1960 | 19.08.2013 | 49,60 | 2 | 31.12.2023 | 196,53 | 1273,00 | 62:19:1010101:1408 | сформирован под одним домом |
| 163 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая, д. 5А | 1953 | 20.11.2014 | 565,10 | 34 | 31.12.2023 | 486,96 | 686,00 | 62:19:1060101:135 | сформирован под одним домом |
| 164 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая, д. 7а | 1940 | 22.09.2014 | 552,80 | 22 | 31.12.2023 | 486,96 | 682,00 | 62:19:1060101:133 | сформирован под одним домом |
| 165 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая, д. 20 | 1955 | 10.07.2013 | 20,90 | 1 | 31.12.2023 | 120,00 | 1 155,00 | 62:19:1060101:1008 | сформирован под одним домом |
| 166 |  | п. Поплевинский, ул. Коммунальная, д. 13 | 1960 | 20.11.2014 | 328,40 | 16 | 31.12.2023 | 280,00 | 1 169,00 | 62:19:1060101:1015 | сформирован под одним домом |
| 167 |  | п. Поплевинский, пер. Комсомольский, д. 10 | 1952 | 17.10.2014 | 603,70 | 24 | 31.12.2023 | 450,00 | 818,00 | 62:19:1060101:131 | сформирован под одним домом |
| 168 |  | п. Поплевинский, ул. Новая, д. 11 | 1955 | 10.10.2012 | 63,20 | 1 | 31.12.2023 | 144,00 | 890,00 | 62:19:1060101:1010 | сформирован под одним домом |
| 169 |  | п. Поплевинский, ул. Советская, д. 19 | 1949 | 11.12.2013 | 78,10 | 2 | 31.12.2023 | 125,00 | 964,00 | 62:19:1060101:1018 | сформирован под одним домом |
| 170 |  | п. Поплевинский, ул. Советская, д. 28 | 1953 | 23.12.2014 | 638,40 | 30 | 31.12.2023 | 450,00 | 864,00 | 62:19:1060101:128 | сформирован под одним домом |
| 171 |  | п. Поплевинский, ул. Советская, д. 30 | 1952 | 23.12.2014 | 604,30 | 39 | 31.12.2023 | 340,00 | 700,00 | 62:19:1060101:151 | сформирован под одним домом |
| 172 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 14 | 1950 | 24.07.2014 | 542,10 | 17 | 31.12.2023 | 340,00 | 850,00 | 62:19:1060101:711 | сформирован под одним домом |
| 173 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 19 | 1957 | 12.02.2015 | 181,70 | 3 | 31.12.2023 | 252,00 | 682,00 | 62:19:1060101:1016 | сформирован под одним домом |
| 174 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 24 | 1953 | 17.10.2014 | 647,90 | 25 | 31.12.2023 | 340,00 | 1 287,00 | 62:19:1060101:1009 | сформирован под одним домом |
| 175 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная, д. 26 | 1953 | 30.12.2016 | 555,80 | 23 | 31.12.2023 | 450,00 | 700,00 | 62:19:1060101:150 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район |  |  | х | х | 2 968,90 | 221 | х | 3 613,80 | 5 473,50 | x | x |
| 176 |  | д. Татаркино, ул. Молодежная, д. 30 | 1975 | 24.03.2015 | 396,70 | 39 | 31.12.2023 | 700,90 | 1 360,00 | 62:21:0020224:754 | сформирован под одним домом |
| 177 |  | п. совхоза имени Ленина, ул. Советская, д. 12 | 1963 | 16.03.2015 | 421,00 | 39 | 31.12.2023 | 568,20 | 600,00 | 62:21:0010214:362 | сформирован под одним домом |
| 178 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 4 | 1963 | 24.12.2014 | 380,50 | 30 | 31.12.2023 | 281,00 | 281,00 | 62:21:0030201:556 | сформирован под одним домом |
| 179 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 6 | 1961 | 26.12.2016 | 378,90 | 25 | 31.12.2023 | 281,00 | 283,00 | 62:21:0030201:555 | сформирован под одним домом |
| 180 |  | р.п. Старожилово, ул. Железнодорож-ная, д. 40 | 1933 | 26.01.2015 | 78,80 | 9 | 31.12.2023 | 107,80 | 798,50 |  | не сформирован |
| 181 |  | р.п. Старожилово, Конезаводская, д. 6 | 1830 | 26.12.2016 | 313,30 | 15 | 31.12.2023 | 345,50 | 431,00 | 62:21:0030302:466 | сформирован под одним домом |
| 182 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная, д. 15 | 1960 | 26.12.2016 | 131,90 | 13 | 31.12.2023 | 255,00 | 255,00 | 62:21:0040101:87 | сформирован под одним домом |
| 183 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная, д. 19 | 1960 | 26.12.2016 | 183.70 | 6 | 31.12.2023 | 257,60 | 259,00 | 62:21:0040101:90 | сформирован под одним домом |
| 184 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная, д. 11 | 1960 | 26.12.2016 | 219,50 | 15 | 31.12.2023 | 255,50 | 398,00 | 62:21:0040101:1168 | сформирован под одним домом |
| 185 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная, д. 12 | 1963 | 26.12.2016 | 464,60 | 30 | 31.12.2023 | 561,30 | 808,00 | 62:21:0040101:1169 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район |  |  | х | х | 464,70 | 21 | х | 182,40 | 907,00 | x | x |
| 186 |  | р.п. Ухолово, ул. Советская, д. 7 | 1950 | 18.07.2014 | 464,70 | 21 | 31.12.2023 | 182,40 | 907,00 | 62:22:0030207:274 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район |  |  | х | х | 770,00 | 50 | х | 1 521,70 | 8 954,00 | x | x |
| 187 |  | с. Назаровка, ул. Железнодорож-ная, д. 14 | 1961 | 24.06.2015 | 56,90 | 4 | 31.12.2023 | 229,00 | 2 000,00 |  | не сформирован |
| 188 |  | с. Пертово, ул. Заводская, д. 26 | 1962 | 24.06.2015 | 19,60 | 1 | 31.12.2023 | 300 | 1 500,00 |  | не сформирован |
| 189 |  | с. Пертово, ул. Совхозная, д. 7 | 1905 | 30.12.2016 | 319,80 | 20 | 31.12.2023 | 288,70 | 454,00 |  | не сформирован |
| 190 |  | р.п. Чучково, ул. Вокзальная, д. 8 | 1893 | 24.06.2015 | 373,70 | 25 | 31.12.2023 | 704,00 | 5 000,00 |  | не сформирован |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань |  |  | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| 1 |  | г. Рязань, ул. Новослободская, д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 137,40 | 5 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |

|  | Приложение № 4 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство жилых помещений) | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территории | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 57 408,02 | 2 692 085 140,33 | 12 656,70 | 12 638,20 | 321 690 630,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 44 751,32 | 44 751,32 | 2 370 394 510,22 | 35 814,70 | 1 993 217 561,97 | 0,00 | 0,00 | 3 186,10 | 151 901 283,62 | 5 750,52 | 225 275 664,63 | 0,00 | 17 164,92 | 0,00 | 0,00 | 27 605,70 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 7 613,40 | 249 084 121,29 | 1 752,60 | 1 734,10 | 29 266 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 5 860,80 | 5 860,80 | 219 817 442,69 | 3 974,20 | 149 739 907,60 | 0,00 | 0,00 | 657,90 | 24 699 737,32 | 1 228,70 | 45 377 797,77 | 0,00 | 2 071,60 | 0,00 | 0,00 | 3 789,20 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 4 897,60 | 181 842 072,53 | 133,00 | 133,00 | 2 592 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764,60 | 4 764,60 | 179 249 131,53 | 3 477,50 | 131 025 245,00 | 0,00 | 0,00 | 604,40 | 22 683 964,32 | 682,70 | 25 539 922,21 | 0,00 | 1 573,80 | 0,00 | 0,00 | 3 190,80 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 315,10 | 11 175 294,80 | 242,70 | 224,20 | 8 447 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 72,40 | 72,40 | 2 727 887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 2 015 773,00 | 18,90 | 712 114,20 | 0,00 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 542,80 | 20 099 353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,80 | 542,80 | 20 099 353,79 | 496,70 | 18 714 662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 1 384 691,19 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 540,60 | 11 363 240,57 | 362,80 | 362,80 | 5 046 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 177,80 | 6 317 100,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 6 317 100,57 | 0,00 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 1 317,30 | 24 604 159,60 | 1 014,10 | 1 014,10 | 13 180 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 303,20 | 11 423 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 11 423 969,60 | 0,00 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 9 396,82 | 310 228 776,41 | 2 382,30 | 2 382,30 | 39 779 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 014,52 | 7 014,52 | 270 449 009,01 | 3 520,10 | 136 719 274,05 | 0,00 | 0,00 | 1 236,40 | 47 913 445,90 | 2 258,02 | 85 816 289,06 | 0,00 | 2 485,52 | 0,00 | 0,00 | 4 548,30 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 2 619,70 | 100 203 059,09 | 112,50 | 112,50 | 2 226 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507,20 | 2 507,20 | 97 976 949,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,80 | 46 609 787,10 | 1 305,40 | 51 367 161,99 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768,50 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 201,80 | 8 294 585,40 | 90,80 | 90,80 | 3 732 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 4 562 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 4 562 433,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | 856,42 | 26 466 975,00 | 357,70 | 357,70 | 7 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,72 | 498,72 | 18 756 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 1 303 658,80 | 464,12 | 17 453 316,20 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 369,30 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 3 340,80 | 118 041 657,65 | 452,00 | 452,00 | 5 058 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888,80 | 2 888,80 | 112 983 152,65 | 2 790,60 | 109 283 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 3 699 979,60 | 0,00 | 843,20 | 0,00 | 0,00 | 2 045,60 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | 426,60 | 14 640 729,80 | 147,50 | 147,50 | 4 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 | 279,10 | 10 515 929,80 | 279,10 | 10 515 929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 538,40 | 19 586 481,20 | 20,60 | 20,60 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,80 | 517,80 | 19 361 481,20 | 450,40 | 16 920 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 2 441 310,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 176,40 | 3 474 137,00 | 94,10 | 94,10 | 1 340 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 82,30 | 2 133 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 2 133 937,00 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 1 236,70 | 19 521 151,27 | 1 107,10 | 1 107,10 | 15 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 129,60 | 4 158 151,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 4 158 151,27 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 6 645,80 | 258 360 693,62 | 2 717,00 | 2 717,00 | 61 795 558,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928,80 | 3 928,80 | 196 565 134,97 | 3 227,80 | 166 624 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,00 | 29 940 357,37 | 0,00 | 2 028,40 | 0,00 | 0,00 | 1 900,40 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 275,50 | 11 323 876,50 | 184,60 | 184,60 | 7 587 613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 90,90 | 3 736 262,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 3 736 262,70 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию –Кораблинский муниципальный район | 1 111,00 | 47 201 605,70 | 153,00 | 153,00 | 4 134 881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,00 | 958,00 | 43 066 724,00 | 776,00 | 31 895 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 11 170 796,00 | 0,00 | 280,90 | 0,00 | 0,00 | 677,10 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 1 760,70 | 44 193 606,81 | 1 498,60 | 1 498,60 | 35 714 565,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,10 | 262,10 | 8 479 041,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,10 | 8 479 041,46 | 0,00 | 243,70 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | 143,10 | 4 285 225,90 | 72,80 | 72,80 | 1 395 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 70,30 | 2 889 540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 2 889 540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 1 613,80 | 68 046 809,00 | 647,40 | 647,40 | 8 731 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,40 | 966,40 | 59 315 699,00 | 966,40 | 59 315 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,40 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию –Старожиловский муниципальный район | 1 277,00 | 60 412 817,71 | 42,60 | 42,60 | 2 614 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234,40 | 1 234,40 | 57 798 114,91 | 1 138,70 | 54 133 398,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 3 664 716,31 | 0,00 | 870,50 | 0,00 | 0,00 | 363,90 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | 464,70 | 22 896 752,00 | 118,00 | 118,00 | 1 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,70 | 346,70 | 21 279 752,00 | 346,70 | 21 279 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 300,70 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 6 896,00 | 373 260 792,92 | 1 396,00 | 1 396,00 | 35 681 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 337 578 999,92 | 5 500,00 | 337 578 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901,20 | 0,00 | 0,00 | 2 598,80 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 226,80 | 13 920 530,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,80 | 226,80 | 13 920 530,32 | 226,80 | 13 920 530,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 0,00 | 61,90 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 3 790,80 | 223 691 216,80 | 510,70 | 510,70 | 22 365 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280,10 | 3 280,10 | 201 325 977,80 | 3 280,10 | 201 325 977,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356,60 | 0,00 | 0,00 | 1 923,50 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 2 878,40 | 135 649 045,80 | 885,30 | 885,30 | 13 316 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993,10 | 1 993,10 | 122 332 491,80 | 1 993,10 | 122 332 491,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 613,40 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 26 856,00 | 1 501 150 756,09 | 4 408,80 | 4 408,80 | 155 166 832,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 447,20 | 22 447,20 | 1 345 983 923,63 | 19 592,60 | 1 202 554 602,80 | 0,00 | 0,00 | 1 291,80 | 79 288 100,40 | 1 562,80 | 64 141 220,43 | 0,00 | 7 678,20 | 0,00 | 0,00 | 14 769,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 756,30 | 32 247 838,11 | 423,90 | 423,90 | 17 423 561,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,40 | 332,40 | 14 824 276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,40 | 14 824 276,40 | 0,00 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 714,20 | 40 265 740,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,20 | 714,20 | 40 265 740,10 | 538,10 | 33 027 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,10 | 7 238 238,30 | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 0,00 | 404,60 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | 1 396,00 | 85 683 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396,00 | 1 396,00 | 85 683 688,00 | 1 396,00 | 85 683 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 983,50 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | 3 372,20 | 202 009 489,10 | 245,10 | 245,10 | 10 074 345,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127,10 | 3 127,10 | 191 935 143,80 | 3 127,10 | 191 935 143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,80 | 0,00 | 0,00 | 2 803,30 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 1 861,00 | 99 081 525,40 | 288,30 | 288,30 | 8 863 952,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572,70 | 1 572,70 | 90 217 573,10 | 1 261,40 | 77 422 209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,30 | 12 795 363,90 | 0,00 | 638,40 | 0,00 | 0,00 | 934,30 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | 4 298,60 | 233 479 786,60 | 1 071,90 | 1 071,90 | 36 733 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226,70 | 3 226,70 | 196 746 737,60 | 3 162,50 | 194 107 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | 2 638 812,60 | 0,00 | 1 930,10 | 0,00 | 0,00 | 1 296,60 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 732,80 | 30 144 940,20 | 341,80 | 341,80 | 14 049 005,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 16 095 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 16 095 934,80 | 0,00 | 161,20 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | 7 154,60 | 428 239 615,00 | 619,10 | 619,10 | 27 103 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 535,50 | 6 535,50 | 401 135 919,00 | 6 535,50 | 401 135 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,90 | 0,00 | 0,00 | 5 145,60 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | 723,30 | 18 667 703,43 | 560,50 | 560,50 | 13 256 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,80 | 162,80 | 5 410 719,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,80 | 5 410 719,43 | 0,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 274,30 | 13 882 529,80 | 155,10 | 155,10 | 6 566 272,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,20 | 119,20 | 7 316 257,60 | 119,20 | 7 316 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,20 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | 1 322,20 | 80 537 631,60 | 30,40 | 30,40 | 1 249 531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,80 | 1 291,80 | 79 288 100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,80 | 79 288 100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,40 | 0,00 | 0,00 | 587,40 |
| 12 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | 1 068,10 | 62 149 614,30 | 168,10 | 168,10 | 6 909 414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 55 240 200,00 | 900,00 | 55 240 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 803,10 |
| 13 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 720,50 | 37 978 098,40 | 137,70 | 137,70 | 2 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,80 | 582,80 | 35 771 098,40 | 582,80 | 35 771 098,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,10 | 0,00 | 0,00 | 335,70 |
| 14 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 1 691,90 | 92 055 871,05 | 366,90 | 366,90 | 10 730 021,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 81 325 850,00 | 1 325,00 | 81 325 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,20 | 0,00 | 0,00 | 628,80 |
| 15 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | 770,00 | 44 726 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 44 726 685,00 | 645,00 | 39 588 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 5 137 875,00 | 0,00 | 343,90 | 0,00 | 0,00 | 426,10 |

|  | Приложение № 5 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| --- | --- |

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. | 1 157,40 | 7 216,45 | 11 120,07 | 4 694,40 | 33 357,10 | 0,00 | 0,00 | 57 545,42 | 65,00 | 425,00 | 626,00 | 285,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381,00 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 1 020,00 | 7 216,45 | 11 120,07 | 4 694,40 | 33 357,10 | 0,00 | 0,00 | 57 408,02 | 60 | 425 | 626 | 285 | 1 980 | 0 | 0 | 3 376 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 020,00 | 6 593,40 | x | x | x | x | x | 7 613,40 | 60 | 401 | x | x | x | x | x | 461 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | 133,00 | 4 764,60 | x | x | x | x | x | 4 897,60 | 5 | 325 | x | x | x | x | x | 330 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 131,00 | 184,10 | x | x | x | x | x | 315,10 | 4 | 20 | x | x | x | x | x | 24 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 0,00 | 542,80 | x | x | x | x | x | 542,80 | 0 | 28 | x | x | x | x | x | 28 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 540,60 | 0,00 | x | x | x | x | x | 540,60 | 29 | 0 | x | x | x | x | x | 29 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 215,40 | 1 101,90 | x | x | x | x | x | 1 317,30 | 22 | 28 | x | x | x | x | x | 50 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 623,05 | 8 773,77 | x | x | x | x | 9 396,82 | x | 24 | 476 | x | x | x | x | 500 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Касимов | x | 41,50 | 2 578,20 | x | x | x | x | 2 619,70 | x | 1 | 160 | x | x | x | x | 161 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | 0,00 | 201,80 | x | x | x | x | 201,80 | x | 0 | 12 | x | x | x | x | 12 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Сасово | x | 117,30 | 739,12 | x | x | x | x | 856,42 | x | 8 | 44 | x | x | x | x | 52 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | x | 218,35 | 3 122,45 | x | x | x | x | 3 340,80 | x | 6 | 167 | x | x | x | x | 173 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | x | 116,30 | 310,30 | x | x | x | x | 426,60 | x | 4 | 13 | x | x | x | x | 17 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | 0,00 | 538,40 | x | x | x | x | 538,40 | x | 0 | 25 | x | x | x | x | 25 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | x | 0,00 | 176,40 | x | x | x | x | 176,40 | x | 0 | 16 | x | x | x | x | 16 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | 129,60 | 1 107,10 | x | x | x | x | 1 236,70 | x | 5 | 39 | x | x | x | x | 44 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 2 346,30 | 4 299,50 | x | x | x | 6 645,80 | x | x | 150 | 276 | x | x | x | 426 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | x | 184,60 | 90,90 | x | x | x | 275,50 | x | x | 11 | 9 | x | x | x | 20 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | x | x | 91,10 | 1 019,90 | x | x | x | 1 111,00 | x | x | 5 | 54 | x | x | x | 59 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | x | x | 1 517,00 | 243,70 | x | x | x | 1 760,70 | x | x | 112 | 22 | x | x | x | 134 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | x | x | 0,00 | 143,10 | x | x | x | 143,10 | x | x | 0 | 7 | x | x | x | 7 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | 474,80 | 1 139,00 | x | x | x | 1 613,80 | x | x | 13 | 55 | x | x | x | 68 |
| 6 | Итого по муниципальному образования – Старожиловский муниципальный район | x | x | 78,80 | 1 198,20 | x | x | x | 1 277,00 | x | x | 9 | 108 | x | x | x | 117 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | x | x | 0,00 | 464,70 | x | x | x | 464,70 | x | x | 0 | 21 | x | x | x | 21 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 394,90 | 6 501,10 | x | x | 6 896,00 | x | x | x | 9 | 422 | x | x | 431 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 226,80 | x | x | 226,80 | x | x | x | 0 | 17 | x | x | 17 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | x | x | x | 394,90 | 3 395,90 | x | x | 3 790,80 | x | x | x | 9 | 229 | x | x | 238 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 2 878,40 | x | x | 2 878,40 | x | x | x | 0 | 176 | x | x | 176 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 26 856,00 | 0,00 | x | 26 856,00 | x | x | x | x | 1 558 | 0 | x | 1 558 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | x | x | x | 756,30 | 0,00 | x | 756,30 | x | x | x | x | 65 | 0 | x | 65 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | x | x | x | x | 714,20 | 0,00 | x | 714,20 | x | x | x | x | 39 | 0 | x | 39 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район | x | x | x | x | 1 396,00 | 0,00 | x | 1 396,00 | x | x | x | x | 77 | 0 | x | 77 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район | x | x | x | x | 3 372,20 | 0,00 | x | 3 372,20 | x | x | x | x | 183 | 0 | x | 183 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | x | x | 1 861,00 | 0,00 | x | 1 861,00 | x | x | x | x | 114 | 0 | x | 114 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район | x | x | x | x | 4 298,60 | 0,00 | x | 4 298,60 | x | x | x | x | 259 | 0 | x | 259 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | x | x | x | x | 732,80 | 0,00 | x | 732,80 | x | x | x | x | 51 | 0 | x | 51 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | x | x | x | x | 7 154,60 | 0,00 | x | 7 154,60 | x | x | x | x | 392 | 0 | x | 392 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный район | x | x | x | x | 723,30 | 0,00 | x | 723,30 | x | x | x | x | 35 | 0 | x | 35 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | x | x | x | x | 274,30 | 0,00 | x | 274,30 | x | x | x | x | 33 | 0 | x | 33 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | x | x | x | x | 1 322,20 | 0,00 | x | 1 322,20 | x | x | x | x | 76 | 0 | x | 76 |
| 12 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | x | x | x | x | 1 068,10 | 0,00 | x | 1 068,10 | x | x | x | x | 47 | 0 | x | 47 |
| 13 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | x | x | 720,50 | 0,00 | x | 720,50 | x | x | x | x | 33 | 0 | x | 33 |
| 14 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | x | x | x | x | 1 691,90 | 0,00 | x | 1 691,90 | x | x | x | x | 104 | 0 | x | 104 |
| 15 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | x | x | x | x | 770,00 | 0,00 | x | 770,00 | x | x | x | x | 50 | 0 | x | 50 |
|  | По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5» |

_______________