22

	 
	Приложение 
к постановлению Правительства Рязанской области

	
	от 20.09.2022 № 332

	
	

	
	«Приложение 

к постановлению Правительства Рязанской области 
от 14.12.2021 № 367


ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта, с указанием источников 
финансирования таких мероприятий и сроков реализации инфраструктурного проекта,
 отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
 от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
 источником  финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются 
бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений 
в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации»
	№ п/п
	Наименование проекта
	Наименование объекта, адрес объекта
	Квартал, годы проек-тирования/

строительст-ва/ре-конструкции
	Мощность/
прирост мощности объекта (метр, место)
	Стоимость объекта (млн. руб.)
	Источники финансирования, 
в т.ч. по годам реализации программы 
(млн. руб.)
	Всего
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Наименование ГРБС бюджета


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Комплексная застройка микрорайона Кальное г. Рязани
	Детский сад на 
224 места по адресу  г. Рязань, район Кальное (Советский район)
	1/2022-4/2023
	224 места
	329,26
	 итого
	329,26
	304,01
	25,25
	0
	0
	министерство строительного комплекса Рязанской области (Минстрой Рязанской области)



	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	326
	301
	25
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	326
	301
	25
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,26
	3,01
	0,25
	0
	0
	

	2
	Комплексная застройка микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г.Рязани
	всего по проекту
	
	
	1165,017426
	 итого 
	1165,017426
	599,94
	565,077426
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	1153,4826
	594
	559,4826
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	1153,4826
	594
	559,4826
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	11,534826
	5,94
	5,594826
	0
	0
	

	
	
	Детский сад в районе Семчино города Рязани
	1/2022-4/2023
	224 места
	322,19
	 итого 
	322,19
	296,94
	25,25
	0
	0
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	319
	294
	25
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	319
	294
	25
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,19
	2,94
	0,25
	0
	0
	

	
	
	Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Корректировка


	1/2022-4/2023
	4523 м
	842,827426
	 итого 
	842,827426
	303
	539,827426
	0
	0
	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	834,4826
	300
	534,4826
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	834,4826
	300
	534,4826
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	8,344826
	3
	5,344826
	0
	0
	

	3
	Комплексная жилая застройка по ул. Зубковой
 г. Рязани 
	Школа на 
1100 мест в районе 
ЖК «Олимпийский»
	1/2022-4/2024
	1100 мест
	1525,040814
	 итого 
	1525,040814
	34,797934
	917,08
	573,16288
	0
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	1509,9414
	34,4534
	908
	567,488
	0
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	1509,9414
	34,4534
	908
	567,488
	0
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета


	15,099414
	0,344534
	9,08
	5,67488
	0
	

	4
	Комплексная жилая застройка в с. Дядьково в районе ТД «Глобус» Рязанского района Рязанской области 
	Детский сад на 
224 места в жилом квартале в районе ТД «Глобус» муниципального образования Дядьковское сельское поселение Рязанский муниципальный район Рязанской области
	1/2022-4/2023
	224 места
	316,13
	 итого 
	316,13
	290,88
	25,25
	0
	0
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	313
	288
	25
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	313
	288
	25
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,13
	2,88
	0,25
	0
	0
	

	5
	Комплексная жилая застройка южной части 
г. Рыбное Рыбновского района Рязанской области  
	всего по проекту
	
	
	354,51
	 итого 
	354,51
	155,54
	17,17
	30,3
	151,5
	

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	351
	154
	17
	30
	150
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	351
	154
	17
	30
	150
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,51
	1,54
	0,17
	0,3
	1,5
	

	
	
	Детский сад на 
115 мест в г. Рыбное, 
ул. Перспективная Рыбновского  района Рязанской области
	1/2022-4/2023
	115 мест
	172,71
	 итого 
	172,71
	155,54
	17,17
	0
	0
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	171
	154
	17
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	171
	154
	17
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	1,71
	1,54
	0,17
	0
	0
	

	
	
	Детский сад на 
115 мест в
г. Рыбное, 
пер. Березовый, Рыбновского района Рязанской области
	1/2024-4/2025
	115 мест
	181,8
	 итого 
	181,8
	0
	0
	30,3
	151,5
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	180
	0
	0
	30
	150
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	180
	0
	0
	30
	150
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	1,8
	0
	0
	0,3
	1,5
	

	6
	Комплексная жилая застройка территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла 
рек Плетенка, Трубеж в г. Рязани (МЕТРОПАРК)
	Детский сад 
на 224 места  в районе 
ЖК «МЕТРОПАРК»
	1/2024-4/2025
	224 места
	333,79692
	 итого 
	333,79692
	0
	0
	20,2
	313,59692
	Минстрой Рязанской области»

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе:
	330,492
	0
	0
	20
	310,492
	

	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
	330,492
	0
	0
	20
	310,492
	

	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,30492
	0
	0
	0,2
	3,10492
	


[image: image1.bmp]
	
	
	
	


	
	
	
	
	



