|  | Приложение № 2 к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 27.09.2022 № 504-р |

«7. Капитальный ремонт медицинских организаций,

подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, расположенных на территории Рязанской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

Таблица № 2

| № п/п | Наименование юридического лица (полностью) | Наименование объекта (поликлиника, стационар, дневной/круглосуточны), поликлиническое подразделение) | Адрес объекта | Износ (%) | Планируемое мероприятие (комплексный капремонт, выборочный капремонт) | Количество населения, обслуживаемого медицинской организацией (структурным подразделением) | Площадь объектов (кв. м) | Мощность объекта | Наименование ремонтных работ (в случае, если выборочный капремонт) | Планируемая стоимость работ, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Александро-Невская районная больница» | Ново-Тишевской ФАП | Рязанская область, Александро-Невский район, с. Ново-Тишевое, ул. Вишневая, д. 18 | 78 | комплексный капремонт | 323 | 62 | 8 | - | 1359959,77 | 1359959,77 | - | - | - | - |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | Отделение № 1 | г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 16а | 40 | комплексный капремонт | 12934 | 631 | 166 | - | 1703232,00 | - | 1703232,00 | - | - | - |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | Отделение № 3 | г. Рязань, ул. Полетаева, д. 28 | 40 | комплексный капремонт | 14835 | 820,1 | 166 | - | 2914896,00 | - | 2914896,00 | - | - | - |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | Отделение № 5 | г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 20 | 45 | комплексный капремонт | 3349 | 177,3 | 166 | - | 3332174,00 | - | 3332174,00 | - | - | - |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | Отделение № 4 | г. Рязань, ул. Нахимова, д. 3 | 50 | комплексный капремонт | 3493 | 214,1 | 166 | - | 1703232,00 | 1703232,00 |  | - | - | - |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | Отделение № 2 | г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 8 | 50 | комплексный капремонт | 22484 | 631 | 166 | - | 8764312,00 | - | 8764312,00 | - | - | - |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 1» | Отделение № 6 | г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84/2 | 50 | комплексный капремонт | 20525 | 333,3 | 166 | - | 3613309,00 | - | - | - | - | 3613309,00 |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 3» | Поликлиника главное здание | г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1в | 79 | комплексный капремонт | 21117 | 734 | 500 | - | 12529668,35 | 3132417,09 | - | 3132417,09 | 6264834,17 | - |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6» | Здание поликлиники | г. Рязань, ул. Дягилевская, д. 54/64 | 55 | комплексный капремонт | 15270 | 162,6 | 300 | - | 2088278,06 | - | - | 2088278,06 | - | - |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6» | Здание поликлиники | г. Рязань, ул. Костычева, д. 10 | 52,1 | комплексный капремонт | 15270 | 1308,4 | 300 | - | 7308973,2 | - | 7308973,2 | - | - | - |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 6» | Здание поликлиники | г. Рязань, ул. Костычева, д. 6 | 62,4 | комплексный капремонт | 15270 | 1313,5 | 300 | - | 6999803,63 | 6999803,63 | - | - | - | - |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 7» | Поликлиника | г. Рязань, ул. Новоселов, д. 32А | 43 | комплексный капремонт | 16042 | 4546 | 700 | - | 20827415,73 | 6499817,66 | 14327598,07 | - | - | - |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | Здание лечебного учреждения, лит. А (поликлиника) | г. Рязань, ул. Есенина, д. 17 | 77,9 | комплексный капремонт | 57176 | 4969,2 | 400 | - | 9397251,26 | 9397251,26 | - | - | - | - |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 4» | Солотча здание поликлиники лит. А | г. Рязань, ул. Больничная, д. 2 | 77,9 | комплексный капремонт | 57176 | 375,5 | 60 | - | 4176556,11 | - | - | - | - | 4176556,11 |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | Здание медицинской организации литер Г (поликлиника) | г. Рязань, ул. Медицинская, д. 9, литер Г | 40 | комплексный капремонт | 25000 | 425,7 | 125 | - | 3654486,6 | 3654486,6 | - | - | - | - |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | Здание поликлиники литер А | г. Рязань, ул. Медицинская, д. 9, литер А | 40 | комплексный капремонт | 25127 | 1248,9 | 125 | - | 5220695,14 |  | 5220695,14 | - | - | - |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» | Нежилое помещение Н 2 (стоматология, дневной стационар) | г. Рязань, ул. Карла Маркса, д. 3 | 40 | комплексный капремонт | 25127 | 1049,6 | 125 | - | 4176556,12 | 2088278,06 | 2088278,06 | - | - | - |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12» | Поликлиника | г. Рязань, ул. Связи, д. 22 | 41 | комплексный капремонт | 11485 | 146,2 | 250 | - | 1999943,90 | 999971,95 | 999971,95 | - | - | - |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 12» | Поликлиника | г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д. 6 | 41 | комплексный капремонт | 7090 | 78 | 250 | - | 1346939,35 | 668248,98 | - | - | - | 678690,37 |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр» | Которовский ФАП | Рязанская область, с. Которово, д. 119 | 46 | комплексный капремонт | 124 | 44,1 | 6 | - | 950166,52 | 950166,52 | - | - | - | - |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр» | Поповский ФАП | Рязанская область, Касимовский район, п. Поповка, ул. Колхозная, д. 4 | 43 | комплексный капремонт | 196 | 49 | 6 | - | 909434,65 | - | - | - | - | 909434,65 |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр» | Сиверский ФАП | Рязанская область, Касимовский район, д. Сиверка, ул. Кулюжевка, д. 1 | 53 | комплексный капремонт | 663 | 85,2 | 10 | - | 1847481,23 |  | 1847481,23 | - | - | - |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр» | Сынтульский ОВОП | Рязанская область, Касимовский район, р.п. Сынтул, ул. Набережная, д. 1 | 51 | комплексный капремонт | 10266 | 520 | 45 | - | 4850004,9 | 4850004,9 | - | - | - | - |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | Здание терапевтического отделения | Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 7 | 75 | комплексный капремонт | 53739 | 885,7 | 60 | - | 7312230,92 | 3577115,90 | - | 3735115,02 | - | - |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | Здание поликлиники 2 | Рязанская область, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Ленина, д. 160 | 70 | комплексный капремонт | 8370 | 772,3 | 260 | - | 4176438,95 | - | - | - | 4176438,95 | - |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | Здание флюорографии | Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 9 | 55 | комплексный капремонт | 8474 | 180 | 50 | - | 1000020,44 | - | - | - | - | 1000020,44 |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | Здание поликлиники | Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 15 | 55 | комплексный капремонт | 8474 | 32,5 | 155 | - | 468711,31 | - | - | - | - | 468711,31 |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Здание поликлиники | Рязанская область, с. Путятино, ул. Воровского, д. 20 | 75 | комплексный капремонт | 7500 | 300 | 200 | - | 3735115,02 | - | 3735115,02 | - | - | - |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская детская поликлиника № 2» | Консультативно-диагностическое отделение | г. Рязань, ул. Фрунзе, д.2 | 60 | выборочный капремонт | 22000 | 150 | 150 | капитальный ремонт инженерных комммуникаций, помещений | 2014685,32 | - | 2014685,32 | - | - | - |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | Здание поликлиники женская консультация стоматология | Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 13 | 70 | комплексный капремонт | 8474 | 108 | 155 | - | 1926048,36 | - | - | 1926048,36 | - | - |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинская межрайонная больница» | Стоматология | Рязанская область, г. Кораблино, ул. Школьная, д. 21 | 50 | комплексный капремонт | 22313 | 269,4 | 100 | - | 2349939,3 | - | - | - | 2349939,3 |  |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | Амбулатория п. Центральный | Рязанская область, Милославский район, п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 5в | 60 | комплексный капремонт | 1709 | 537,9 | 35 | - | 1999943,9 | - | - | - |  | 1999943,9 |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | Больше- Подовеченский ФАП | Рязанская область, Милославский район, с. Большое Подовечье, ул. Центральная, д. 6 | 60 | комплексный капремонт | 434 | 50,3 | 8 | - | 1503927,81 | - | 1503927,81 | - | - | - |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | Боршевской ФАП | Рязанская область, Милославский район, с. Боршевое, ул. Центральная, д. 22 | 70 | комплексный капремонт | 190 | 69,5 | 6 | - | 2077991,71 | - | - | 2077991,71 | - | - |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | Воейковский ФАП | Рязанская область, Милославский район, с. Воейково, ул. Центральная, д. 45 | 70 | комплексный капремонт | 175 | 61 | 6 | - | 1823848,84 | - | 1823848,84 | - | - | - |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | Здание районной больницы (поликлиника) | Рязанская область, р.п. Милославское, ул. Октябрьская, д. 1 | 60 | комплексный капремонт | 11103 | 2995,8 | 200 | - | 19999438,96 | - | 4999859,74 | 6610039,36 | 4999859,74 | 3389680,12 |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | Змеевский ФАП | Рязанская область, Милославский район, с. Змеевка, ул. Пущинская, д. 12 | 70 | комплексный капремонт | 128 | 46,1 | 8 | - | 1978334,5 | - | - | 1978334,5 | - | - |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | ФАП совхоза «Ким» | Рязанская область, Милославский район, п. Зеленый, ул. Весенняя, д. 4 | 70 | комплексный капремонт | 174 | 64,2 | 6 | - | 1919526,16 | - | - | - | 1919526,16 |  |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | ФАП совхоза «Прогресс» | Рязанская область, Милославский район, п. Южный, ул. Центральная, д. 6 | 70 | комплексный капремонт | 250 | 65 | 10 | - | 1943445,48 | - | - | 1943445,48 | - | - |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Милославская районная больница» | Чернавская амбулатория | Рязанская область, Милославский район, с. Чернава, ул. Ленина, д. 100 | 70 | комплексный капремонт | 2141 | 699,8 | 25 | - | 2999915,84 | - | 2999915,84 | - | - | - |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | Абакумовский ФАП | Рязанская область, Пронский район, с. Абакумово, ул. Новая, д. 1, кв. 1 | 61 | комплексный капремонт | 118 | 72,1 | 8 | - | 2873313,99 | - | 2873313,99 | - | - | - |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | Береговой ФАП | Рязанская область, Пронский район, с. Береговая Погореловка, д. 6, кв. 9 | 61 | комплексный капремонт | 396 | 40,9 | 8 | - | 879979,49 | 879979,49 | - | - | - | - |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | Денисовский ФАП | Рязанская область, Пронский район, д. Денисово, ул. Речная, д. 14, кв. 2 | 62 | комплексный капремонт | 144 | 82,6 | 8 | - | 1824946,19 | - | - | 1824946,19 | - | - |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | Большесельский ФАП | Рязанская область, Пронский район, с. Большое Село, д. 83 | 62 | комплексный капремонт | 103 | 54,6 | 6 | - | 2110392,92 | 2110392,92 | - | - | - | - |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | Березовский ФАП | Рязанская область, Пронский район, с. Березово, ул. Молодежная, д. 17, кв. 1 | 62 | комплексный капремонт | 227 | 96,1 | 10 | - | 2469670,72 | 2469670,72 | - | - | - | - |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | Поликлиника | Рязанская область, г. Новомичуринск, мкр. «Д», д. 5 | 62 | комплексный капремонт | 28942 | 3737 | 765 | - | 38278930,34 |  | 19139465,17 | 19139465,17 | - | - |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | Консультативно-диагностический центр | г. Рязань, ул. Свободы, д. 66 | 77,7 | комплексный капремонт | 20000 | 1965,9 | 135 | - | 7999775,58 | 2999915,84 | 4999859,74 | - | - | - |
| 48 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Бекленевский ФАП | Рязанская область, Михайловский район, п. центрального отделения совхоза «Фрунзенский», д. 45, кв. 3 | 60 | комплексный капремонт | 316 | 46,3 | 10 | - | 856194,00 | - | 856194,00 | - | - | - |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Городская поликлиника № 14» | ГБУ РО «Городская поликлиника № 14» | г. Рязань, ул. Семинарская, д. 46 | 65 | комплексный капремонт | 20500 | 3980 | 315 | - | 49063061,57 | 24999298,69 | 7799438,95 | 16264323,93 | - | - |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Главный корпус | Рязанская область, Михайловский район, п. Октябрьский, ул. Садовая, д. 46 | 63 | комплексный капремонт | 6981 | 2160,6 | 90 | - | 7999775,58 | 2999915,84 | 4999859,74 | - | - | - |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Здание детской консультации | Рязанская область, г. Михайлов, ул. Воеводина, д. 2 | 65 | комплексный капремонт | 20845 | 5227 | 410 | - | 1670622,44 | - | 835311,22 | - | - | 835311,22 |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Иваньковский ФАП | Рязанская область, Михайловский район, с. Иваньково, д. 72а | 63 | комплексный капремонт | 193 | 45 | 8 | - | 579983,73 | - | - | 579983,73 | - | - |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Ижеславльский ФАП | Рязанская область, Михайловский район, с. Ижеславль, д. 112 | 64 | комплексный капремонт | 152 | 64,3 | 8 | - | 889975,03 | - | - | - | 889975,03 | - |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Новопанский ФАП | Рязанская область, Михайловский район, с. Новопанское, ул. Слобода, д. 115а | 62 | комплексный капремонт | 219 | 73,4 | 10 | - | 1899946,7 | 1899946,7 | - | - | - | - |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Первомайский ФАП | Рязанская область, п. Первомайский ул. Почтовая, д. 2 | 60 | комплексный капремонт | 850 | 32,3 | 12 | - | 710014,54 | - | - | - | - | 710014,54 |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Печерне-Высельский ФАП | Рязанская область, Михайловский район, с. Печерниковские Выселки, д. 44 | 60 | комплексный капремонт | 161 | 25 | 8 | - | 549984,57 | - | - | - | - | 549984,57 |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Пушкарский ФАП | Рязанская область, Михайловский район, с. Пушкари | 60 | комплексный капремонт | 381 | 36 | 8 | - | 1076369,8 | - | - | 1076369,8 | - | - |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | Щетининский ФАП | Рязанская область, Михайловский район, с. Щетиновка, Данковка, д. 7а | 60 | комплексный капремонт | 1234 | 73,4 | 8 | - | 1349962,13 | - | 1349962,13 | - | - | - |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «ОКБ им. Н.А. Семашко» подразделенние «Городская поликлиника № 2» | Поликлиника | г. Рязань, ул. проф. Никулина, д. 3 | 68 | комплексный капремонт | 265051 | 7303,7 | 1000 | - | 79997755,81 | 29999158,43 | 24999298,69 | 19999438,95 | 4999859,74 | - |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «ОКБ им. Н.А. Семашко» подразделение «Городская поликлиника № 2» | Поликлиника № 2 | г. Рязань, ул. Керамзавода, д. 25 | 78 | комплексный капремонт | 26505 | 226,5 | 100 | - | 5999831,69 | - | - | 3999887,79 | 1999943,9 | - |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Поликлиника завода «Красное знамя» | Поликлиника | г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 63А | 41 | комплексный капремонт | 76470 | 3848 | 375 | - | 9704121,96 | 2699924,26 | - | 2999915,85 | - | 4004281,85 |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная больница» | Амбулаторно- поликлиническое отделение | Рязанская область, г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 15 | 79 | комплексный капремонт | 18690 | 744,2 | 335 | - | 1931667,64 | 1931667,64 | - | - | - | - |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная больница» | Поликлиника | Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина, д. 13 | 79 | комплексный капремонт | 16730 | 3764,4 | 190 | - | 2610000,92 | 2610000,92 | - | - | - | - |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная больница» | Пощуповская ВА | Рязанская область, Рыбновский район, с. Пощупово, ул. Монастырская, д. 2 | 79 | комплексный капремонт | 1200 | 1296 | 50 | - | 2401013,36 | - | - | 2401013,36 | - | - |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная больница» | Стоматологическое отделение | Рязанская область, г. Рыбное, ул. Медицинская, д. 39 | 79 | комплексный капремонт | 12800 | 245 | 20 | - | 3132000,47 | - | - | 3132000,47 | - | - |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» | Поликлиника | Рязанская область, г. Ряжск, ул. Высотная, д. 20 | 65,2 | комплексный капремонт | 20642 | 3811,1 | 800 | - | 31261126,56 | - | 9999719,48 | 20499412,04 | 761995,04 | - |
| 67 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» | ФАП пос. Свет | Рязанская область, Ряжский район, пос. Свет, ул. Дорожная, д. 15 | 65,2 | комплексный капремонт | 264 | 68 | 10 | - | 2033142,96 | 2033142,96 | - | - | - | - |
| 68 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» | ФАП с. Большая Алешня | Рязанская область, Ряжский район, с. Большая Алешня, ул. Гагарина, д. 8 | 67,6 | комплексный капремонт | 282 | 64 | 8 | - | 1913546,3 | - | - | - | - | 1913546,3 |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» | ФАП с. Дегтяное | Рязанская область, Ряжский район, с. Дегтяное, ул. Октябрьская, д. 1 | 68,6 | комплексный капремонт | 703 | 39 | 12 | - | 1166067,29 | - | - | - | - | 1166067,29 |
| 70 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» | ФАП с. Марчуки 2 | Рязанская область, Ряжский район, с. Марчуки 2, д. 28 | 67,3 | комплексный капремонт | 275 | 81 | 8 | - | 2421832,06 | 2421832,06 | - | - | - | - |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» | ФАП с. Салтыки | Рязанская область, Ряжский район, с. Салтыки, ул. Панки, д. 22 | 66,2 | комплексный капремонт | 531 | 100 | 10 | - | 2989916,12 | - | - | - | - | 2989916,12 |
| 72 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | Амбулатория с. Вышгород | Рязанская область, Рязанский район, с. Вышгород, ул. Школьная, д. 7а | 51,7 | комплексный капремонт | 1352 | 51,7 | 30 | - | 1399960,73 | - | - | 1399960,73 | - | - |
| 73 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | Амбулатория с. Реткино | Рязанская область, Рязанский район, с. Реткино, д. 61а | 79 | комплексный капремонт | 3319 | 292 | 75 | - | 3349911,25 | - | 3349911,25 | - | - | - |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | Здание стационара | г. Рязань ул. Мервинская, д. 16 Б-Б1 | 79 | комплексный капремонт | 29273 | 410 | 120 | - | 1499957,92 | - | - | - | 1499957,92 | - |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | Районная больница с. Захарово | Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Советская, д. 4 | 49,14 | комплексный капремонт | 7664 | 1322 | 150 | - | 2499929,87 | - | 2499929,87 | - | - | - |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | Участковая больница п. Мурмино | Рязанская область, Рязанский район, п. Мурмино, ул. Горка, д. 30 | 64,6 | комплексный капремонт | 4625 | 1672 | 90 | - | 4249886 | - | - | - | - | 4249886 |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | Здание поликлиники | г. Рязань, ул. Мервинская, д. 16 Е | 79 | комплексный капремонт | 29273 | 1635 | 250 | - | 3819888,66 | 3819888,66 | - | - | - | - |
| 78 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | Участковая больница с. Подвязье | Рязанская область, Рязанский район, с. Подвязье, ул. Центральная, д. 1 | 57,76 | комплексный капремонт | 2578 | 844 | 30 | - | 3849897,22 | 3849897,22 | - | - | - | - |
| 79 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ФАП с. Дядьково | Рязанская область, Рязанский район, с. Дядьково, ул. Юбилейная, д. 9 | 72,3 | комплексный капремонт | 328 | 66,3 | 8 | - | 1982318,83 | 1982318,83 | - | - | - | - |
| 80 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ФАП с. Екимовка | Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка | 74 | комплексный капремонт | 587 | 72,7 | 8 | - | 2173667,75 | - | - | - | - | 2173667,75 |
| 81 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ФАП с. Ровное | Рязанская область, Рязанский район, д. Ровное, ул. Школьная, д. 51 | 72 | комплексный капремонт | 454 | 46,1 | 10 | - | 1378347,05 | - | - | - | - | 1378347,05 |
| 82 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ФАП с. Долгинино | Рязанская область, Рязанский район, с. Долгинино, ул. Школьная, д. 7 | 74 | комплексный капремонт | 464 | 57,7 | 12 | - | 1724949,00 | - | - | 1724949,00 | - | - |
| 83 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковская районная больница» | Коровкинский ФАП | Рязанская область, с. Коровка, ул. Попова, д. 5 | 57,22 | комплексный капремонт | 302 | 59,6 | 10 | - | 1149967,74 | 1149967,74 | - | - | - | - |
| 84 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковская районная больница» | Поликлиника | Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. Стаханова, д. 14 | 67,17 | комплексный капремонт | 5570 | 413,7 | 125 | - | 5236333,20 | - | 5236333,20 | - | - | - |
| 85 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сапожковская районная больница» | Собчаковский ФАП | Рязанская область, Сапожковский район, с. Собчаково, ул. Шуваловщина, д. 34 | 65 | комплексный капремонт | 302 | 60,3 | 8 | - | 1199966,34 | - | - | 1199966,34 | - | - |
| 86 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Витушинский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, с. Витуша, ул. Поповка, д. 7 | 75 | комплексный капремонт | 245 | 51,7 | 8 | - | 1545786,63 | 1545786,63 | - | - | - | - |
| 87 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Ивановский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, д. Ивановка, ул. Фаламеева, д. 22 | 75 | комплексный капремонт | 151 | 49,7 | 6 | - | 1485988,28 | - | - | - | - | 1485988,28 |
| 88 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Калининский ФАП | Рязанская область, Ухоловский район, с. Калинин, ул. Садовая, д. 8 | 73,64 | комплексный капремонт | 293 | 50 | 10 | - | 1199966,34 | - | - | 1199966,34 | - | - |
| 89 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | ФАП с. Кензино | Рязанская область, Ухоловский район, с. Кензино, ул. Аничкова, д. 39 | 75 | комплексный капремонт | 91 | 26 | 6 | - | 777378,19 | - | - | - | - | 777378,19 |
| 90 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Кутлово-Борковский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, с. Кутловы Борки, ул. Садовая, д. 6 | 75 | комплексный капремонт | 100 | 52,8 | 6 | - | 1578675,71 | 1578675,71 | - | - | - | - |
| 91 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Лубянский ФАП | Рязанская область, Ухоловский район, с. Лубянки, ул. Молодежная, д. 4 | 75 | комплексный капремонт | 221 | 127,4 | 8 | - | 3808109,00 | - | - | - | - | 3808109,00 |
| 92 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Островский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, с. Островка, ул. Центральная, д. 8 | 75 | комплексный капремонт | 281 | 51,4 | 8 | - | 1536816,89 | - | - | 1536816,89 | - | - |
| 93 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Паниковский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, с. Паники, ул. Центральная, д. 131 | 73 | комплексный капремонт | 362 | 32,4 | 10 | - | 968732,82 | - | - | 968732,82 | - | - |
| 94 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Ремизовский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, д. Ремизово 1, ул. Чапаева, д. 20 | 75 | комплексный капремонт | 110 | 41,9 | 6 | - | 1252774,14 | 1252774,14 | - | - | - | - |
| 95 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Таптыковский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, с. Таптыково, ул. Большая дорога, д. 27 | 60 | комплексный капремонт | 182 | 52,8 | 6 | - | 1146787,81 | - | - | - | - | 1146787,81 |
| 96 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Телятниковский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, с. Телятники, ул. Карек, 34 | 75 | комплексный капремонт | 446 | 38,9 | 10 | - | 1163077,32 | - | - | - | - | 1163077,32 |
| 97 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Здание поликлиники | Рязанская область, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 13 | 60 | комплексный капремонт | 8881 | 738,9 | 150 | - | 5999831,69 | - | 5999831,69 | - | - | - |
| 98 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Ягодновский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, с. Ягодное, д. 121 | 41 | комплексный капремонт | 287 | 57,8 | 8 | - | 549984,57 | 549984,57 |  | - | - | - |
| 99 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» подразделение «Ермишинская районная больница» | Власовский ФП | Рязанская область, Ермишинский район, с. Власово, ул. Новая, д. 44, пом. Н-1 | 65 | комплексный капремонт | 204 | 47,6 | 6 | - | 679980,92 | - | - | - | - | 679980,92 |
| 100 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» подразделение «Кадомская районная больница» | Здание Енкаевского ФАП | Рязанская область, Кадомский район, с. Енкаево, ул. Заречная, д. 11 | 55 | комплексный капремонт | 620 | 30 | 12 | - | 896974,84 | 896974,84 | - | - | - | - |
| 101 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» подразделение «Ермишинская районная больница» | Поликлиника | Рязанская область, р.п. Ермишь, ул. Больничная, д. 75а | 75 | комплексный капремонт | 6801 | 800 | 112 | - | 10998961,26 | 10998961,26 | - | - | - | - |
| 102 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | Ермо-Николаевский ФАП | Рязанская область, Пителинский район, с. Ермо-Николаевка, ул. Центральная, д. 2 | 79 | комплексный капремонт | 260 | 80 | 8 | - | 2950143,03 | - | 2950143,03 | - | - | - |
| 103 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | Малостуденецкая участковая больница | Рязанская область, Сасовский район, с. Малый Студенец, микрорайон, д. 6 | 60 | комплексный капремонт | 1369 | 559,4 | 25 | - | 6786000,90 | - | - | 6786000,90 | - | - |
| 104 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | Огарево-Почковский ФАП | Рязанская область, Сасовский район, с. Огарево-Почково, ул. Беглова, д. 20 | 76 | комплексный капремонт | 430 | 60 | 8 | - | 1566000,21 | - | - | 1566000,21 | - | - |
| 105 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | Сотницынская участковая больница | Рязанская область, Сасовский район, п. Сотницыно, ул. Больничная, д. 1 | 62 | комплексный капремонт | 3296 | 1973,7 | 60 | - | 22255249,54 | 9999051,93 | 12256197,61 | - | - | - |
| 106 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» подразделение «Кадомская районная больница» | Терапевтическое отделение | Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Касимовская, д. 58 | 60 | комплексный капремонт | 5300 | 655 | 40 | - | 3999887,79 | - | - | - | - | 3999887,79 |
| 107 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | Нежилое здание Литера А (Амбулатория с. Горлово) | Рязанская область, Скопинский район, с. Горлово, ул. Октябрьская, д. 4 | 60 | комплексный капремонт | 2031 | 471,8 | 50 | - | 5999831,69 | - | 5999831,69 | - | - | - |
| 108 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | Здание (Ильинская врачебная амбулатория) | Рязанская область, Скопинский район, с. Ильинка, ул. Газовая, д. 4 | 45 | комплексный капремонт | 624 | 145 | 25 | - | 1599955,12 | - | - | 1599955,12 | - | - |
| 109 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | Нежилое здание Литера А1 (детская поликлиника) | Рязанская область, г. Скопин, ул. К. Маркса, д. 174 | 70 | комплексный капремонт | 5699 | 1696 | 500 | - | 13685168,10 | - | - | - | 11385168,10 | 2300000,00 |
| 110 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | Нежилое здание Литера А (ФАП с. Лопатино) | Рязанская область, Скопинский район, с. Лопатино, ул. Советская, д. 1а | 58 | комплексный капремонт | 494 | 51,5 | 10 | - | 1446080,35 | - | - | - | 1446080,35 | - |
| 111 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | ФАП с. Моховое | Рязанская область, Скопинский район, с. Моховое, ул. Советская, д. 3 | 70 | комплексный капремонт | 175 | 76,5 | 8 | - | 2287290,96 | - | - | - | 2287290,96 | - |
| 112 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | ФАП с. Нагиши | Рязанская область, Скопинский район, с. Нагиши, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1 | 79 | комплексный капремонт | 209 | 40,2 | 8 | - | 1622028,22 | - | - | - | 1622028,22 | - |
| 113 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Детская консультация | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1 | 65 | комплексный капремонт | 18600 | 1341 | 45 | - | 5499845,71 | 5499845,71 | - | - | - | - |
| 114 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Поликлиника | Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1 | 65 | комплексный капремонт | 18600 | 547 | 265 | - | 1999943,90 | 1999943,90 | - | - | - | - |
| 115 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | ФАП Веретье | Рязанская область, Спасский район, с. Веретье, ул. Масловка, д. 6 | 75 | комплексный капремонт | 194 | 120 | 6 | - | 3587901,85 | - | - | 3587901,85 | - | - |
| 116 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Выжелесский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Выжелес, ул. Центральная, д. 23, кв. 1 | 70 | комплексный капремонт | 335 | 110 | 10 | - | 1292319,55 | - | 1292319,55 | - | - | - |
| 117 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Дегтянский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Дегтяное, ул. Новая, д. 10 | 70 | комплексный капремонт | 235 | 47 | 8 | - | 1405264,95 | - | - | - | - | 1405264,95 |
| 118 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Дубовический ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Дубовичье, ул. Молодежная, д. 1а | 55 | комплексный капремонт | 242 | 271 | 8 | - | 8102675,48 | - | - |  | 8102675,48 |  |
| 119 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Иванковский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Иванково, ул. Молодежная, д. 1, кв. 2 | 70 | комплексный капремонт | 318 | 28 | 10 | - | 837180,23 | - | - | - | 837180,23 |  |
| 120 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Исадский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Исады, ул. Ляпунова, д. 99а | 75 | комплексный капремонт | 286 | 55 | 8 | - | 1644456,32 | - | - | - | - | 1644456,32 |
| 121 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Михальский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Михали, ул. Центральная, д. 37 | 75 | комплексный капремонт | 174 | 43 | 6 | - | 1285658,83 | - | - | - | - | 1285658,83 |
| 122 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Новиковский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Новики, ул. Юбилейная, д. 28 | 60 | комплексный капремонт | 143 | 85 | 8 | - | 2541423,95 | - | - | - | 2541423,95 |  |
| 123 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Огородниковский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Огородниково, ул. Железнодорожная, д. 9 | 60 | комплексный капремонт | 396 | 216 | 10 | - | 6458219,16 | - | - | 6458219,16 | - | - |
| 124 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Собчаковский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Собчаково, ул. Центральная, д. 22 | 75 | комплексный капремонт | 750 | 104 | 12 | - | 2579566,14 |  | 2579566,14 | - | - | - |
| 125 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Старокиструсский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Старый Киструс, ул. Малый переулок, д. 9 | 60 | комплексный капремонт | 148 | 50 | 8 | - | 1494956,50 | - | - | - | - | 1494956,50 |
| 126 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Спасская районная больница» | Фатьяновский ФАП | Рязанская область, Спасский район, с. Фатьяновка, д. 100 | 75 | комплексный капремонт | 173 | 60 | 6 | - | 1793945,71 | - | - | - | 1793945,71 | - |
| 127 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная больница» | Аристовский ФАП | Рязанская область, Старожиловский район, с. Лучинск, ул. Полевая, д. 3 | 41 | комплексный капремонт | 498 | 100 | 10 | - | 1249970,16 | - | - | - | 1249970,16 | - |
| 128 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная больница» | Гулынский ФАП | Рязанская область, Старожиловский район, с. Гулынки, д. 123, кв.1 | 75 | комплексный капремонт | 205 | 80 | 8 | - | 1664451,58 | - | - | - | 1664451,58 | - |
| 129 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Старожиловская районная больница» | Поликлиника | Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23 | 75 | комплексный капремонт | 12400 | 3594 | 15 | - | 5499845,72 | - | - | 1999943,90 | 3499901,82 | - |
| 130 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная больница» | Аладьинская больница | Рязанская область, Чучковский район, с. Аладьино, ул. Школьная, д. 10 | 76 | комплексный капремонт | 7425 | 473,5 | 20 | - | 4999859,74 | - | 4999859,74 | - | - | - |
| 131 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная больница» | Мелеховский ФАП | Рязанская область, Чучковский район, с. Мелехово, ул. Почтовая, д. 6 | 78 | комплексный капремонт | 73 | 73,4 | 6 | - | 2194602,73 | - | - | - | 2194602,73 | - |
| 132 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная больница» | Назаровкий ФАП | Рязанская область, Чучковский район, с. Назаровка, ул. Центральная, д. 10 | 77 | комплексный капремонт | 200 | 60,6 | 8 | - | 1811889,17 | - | - | 1811889,17 | - | - |
| 133 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная больница» | Поликлиника | Рязанская область, р.п. Чучково, пл. Ленина, д. 22 | 78 | комплексный капремонт | 3259 | 868 | 150 | - | 7499789,61 | 7499789,61 | - | - | - | - |
| 134 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная больница» | Прот-Углянский ФАП | Рязанская область, Чучковский район, с. Протасьев Угол, ул. Молодежная, д. 1 | 75 | комплексный капремонт | 132 | 64 | 6 | - | 1916673,81 | - | - | 1916673,81 | - | - |
| 135 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Чучковская районная больница» | Шеметовский ФАП | Рязанская область, Чучковский район, с. Шеметово, ул. Молодежная, д. 5 | 77 | комплексный капремонт | 101 | 60,6 | 8 | - | 1287423,42 | - | - | 1287423,42 | - | - |
| 136 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая межрайонная больница» | Здание ВА Борки | Рязанская область, Шацкий район, с. Борки, ул. Никольская, д. 191 | 70 | комплексный капремонт | 499 | 262,7 | 20 | - | 2000000,39 | - | - | - | 2000000,39 |  |
| 137 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая межрайонная больница» | Здание акушерского отделения Шацкой МРБ | Рязанская область, г. Шацк, ул. Интернациональная, д. 60 Г | 55 | комплексный капремонт | 5724 | 468,7 | 80 | - | 3500004,33 | - | 3500004,33 | - | - | - |
| 138 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая межрайонная больница» | Здание стоматологической поликлиники | Рязанская область г. Шацк, ул. Интернациональная, д. 60, пом. Н 3 | 60 | комплексный капремонт | 19929 | 927,2 | 80 | - | 5000006,19 | - | - | - | 5000006,19 | - |
| 139 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая межрайонная больница» | Здание ФАП с. Сново-Здорово | Рязанская область Шацкий район, с. Сново-Здорово, ул. Сельская, д. 17, кв. 2 | 70 | комплексный капремонт | 192 | 66,8 | 6 | - | 1049813,92 | - | - | 1049813,92 | - | - |
| 140 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая межрайонная больница» | Здание ФАП с. Старочернеево | Рязанская область Шацкий район, с. Старочернеево, ул. Молодежная, д. 19, пом. Н 1 | 75 | комплексный капремонт | 295 | 68,2 | 8 | - | 1045812,78 | - | - | - | - | 1045812,78 |
| 141 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шацкая межрайонная больница» | Здание ФАП Федосово | Рязанская область Шацкий район, с. Федосово, ул. Московская, д. 27 | 70 | комплексный капремонт | 135 | 43,6 | 6 | - | 631747,97 | - | - | - | - | 631747,97 |
| 142 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Аделинский ФАП | Рязанская область, Шиловский район, с. Аделино, ул. Звездная, д. 27 | 40 | комплексный капремонт | 477 | 155,1 | 12 | - | 1799886,86 | - | - | - | 1799886,86 | - |
| 143 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Большеекатериновский ФАП | Рязанская область, Путятинский район, с. Большая Екатериновка, ул. Центральная, д. 87 | 60 | комплексный капремонт | 145 | 45 | 12 | - | 1345462,26 | - | - | - | 1345462,26 | - |
| 144 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Больше-Пексельский ФАП | Рязанская область, Шиловский район, с. Большие Пекселы, ул. Центральная, д. 25 | 60 | комплексный капремонт | 131 | 76,3 | 10 | - | 2281306,00 | - | - | - | 2281306,00 | - |
| 145 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Екатериновский ФАП | Рязанская область, Путятинский район, с. Екатериновка, пер. Солнечный, д. 2 | 65 | комплексный капремонт | 224 | 64,6 | 12 | - | 1931485,82 | - | - | 1931485,82 |  | - |
| 146 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Ибредский ФАП № 1 | Рязанская область, Шиловский район, с. Сасыкино, ул. Молодежная, д. 40 | 40 | комплексный капремонт | 580 | 92 | 12 | - | 899974,75 | - | - | - | 899974,75 | - |
| 147 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Ибредский ФАП № 2 | Рязанская область, Шиловский район, с. Ибредь, ул. Заводская, д. 1 | 40 | комплексный капремонт | 425 | 86 | 12 | - | 849976,16 | - | - | - | 849976,16 | - |
| 148 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Карабухинский ФАП | Рязанская область, Путятинский район, с. Карабухино, ул. Центральная, д. 13 | 65 | комплексный капремонт | 290 | 58 | 8 | - | 1733521,38 | - | - | 1733521,38 | - | - |
| 149 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Краснохолмский ФАП | Рязанская область, Шиловский район, с. Красный Холм, ул. 40-летия Победы, д. 5 | 59 | комплексный капремонт | 237 | 79,9 | 10 | - | 1499383,64 | 1499383,64 | - | - | - | - |
| 150 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Новодеревенский ФАП | Рязанская область, Путятинский район, с. Новая Деревня, ул. Черемушки, д. 4 | 60 | комплексный капремонт | 360 | 42 | 12 | - | 1198671,6 | - | - | - | 1198671,6 | - |
| 151 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Лесновская больница | Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Строителей, д.34 | 51 | комплексный капремонт | 7122 | 2200 | 250 | - | 5498801,57 | 5498801,57 | - | - | - | - |
| 152 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Поликлиника | Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 27 | 75 | комплексный капремонт | 16805 | 1590 | 430 | - | 11599675,31 | 3198379,76 | 8401295,55 | - | - | - |
| 153 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Поляковский ФАП | Рязанская область, Путятинский район, с. Поляки, д. 67 | 60 | комплексный капремонт | 115 | 47,2 | 6 | - | 1411240,4 | - | - | 1411240,4 | - | - |
| 154 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Прибрежненский ФАП | Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, п. Прибрежный, ул. Зеленая, д. 13/2 | 60 | комплексный капремонт | 684 | 92,3 | 12 | - | 2759692,58 | - | - | - | 2759692,58 | - |
| 155 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Свинчусский ФАП | Рязанская область, Шиловский район, с. Свинчус, ул. Приокская, д. 18 | 60 | комплексный капремонт | 261 | 67,1 | 8 | - | 1641134,75 | - | - | - | 1641134,75 | - |
| 156 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Юштинский ФАП | Рязанская область, Шиловский район, с. Юшта, ул. Центральная, д. 28 | 60 | комплексный капремонт | 166 | 44 | 6 | - | 990000,00 | - | - | - | 990000,00 | - |
| 157 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | Офис врача общей практики 2 | г. Рязань, ул. Тимакова, д. 8, помещение Н 2 | 41 | комплексный капремонт | 26415 | 178,7 | 25 | - | 1668494,88 | - | - | - |  | 1668494,88 |
| 158 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | Поликлиника | г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17, лит. А | 68 | комплексный капремонт | 90000 | 4668,1 | 1200 | - | 51821175,10 | 24999298,69 | 26821876,41 | - | - | - |
| 159 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | Здание поликлиники | Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3А | 50 | комплексный капремонт | 35500 | 4772,3 | 1000 | - | 5000000,00 | - | 5000000,00 | - | - | - |
| 160 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Авдотьинский ФАП | Рязанская область, Шиловский район, д. Авдотьинка | 65 | выборочный капремонт | 280 | 55 | 8 | ремонт крышаи, ремонт инженерных систем, замена окон | 700000,00 | - | 700000,00 | - | - | - |
| 161 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | ФАП Архангельская Слобода | Рязанская область, Пронский район, с. Архангельская Слобода, ул. Нижне-Архангельская, д. 62 | 75 | комплексный капремонт | 458 | 150 | 10 | - | 4999900,00 |  | 4999900,00 | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 760356731,54 | 213755325,20 | 240024387,39 | 156578888,04 | 89253160,78 | 60744970,13» |