|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 08.11.2022 № 396 |
|  | «Приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 14.12.2021 № 367 |

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта, с указанием источников

финансирования таких мероприятий и сроков реализации инфраструктурного проекта,

отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,

источником  финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются

бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов,

и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии

по региональному развитию в Российской Федерации»

| № п/п | Наименова-ние проекта | Наименование объекта, адрес объекта | Квартал, годы проек-тирования/ строитель-ства/рекон-струкции | Мощность/ прирост мощности объекта (метр, место) | Стоимость объекта (млн. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (млн. руб.) | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Наименование ГРБС бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная застройка микрорайона Кальное г. Рязани | Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район) | 1/2022-4/2023 | 224 места | 329,26 | итого | 329,26 | 203,01 | 126,25 | 0 | 0 | министерство строительного комплекса Рязанской области (Минстрой Рязанской области) |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 326 | 201 | 125 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 326 | 201 | 125 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 3,26 | 2,01 | 1,25 | 0 | 0 |  |
| 2 | Комплексная застройка микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязани | всего по проекту |  |  | 1165,017426 | итого | 1165,017426 | 650,44 | 514,577426 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 1153,4826 | 644 | 509,4826 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 1153,4826 | 644 | 509,4826 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 11,534826 | 6,44 | 5,094826 | 0 | 0 |  |
|  |  | Детский сад в районе Семчино города Рязани | 1/2022-4/2023 | 224 места | 322,19 | итого | 322,19 | 195,94 | 126,25 | 0 | 0 | Минстрой Рязанской области |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 319 | 194 | 125 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 319 | 194 | 125 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 3,19 | 1,94 | 1,25 | 0 | 0 |  |
|  |  | Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Корректировка | 1/2022-4/2023 | 4523 м | 842,827426 | итого | 842,827426 | 454,5 | 388,327426 | 0 | 0 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 834,4826 | 450 | 384,4826 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 834,4826 | 450 | 384,4826 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 8,344826 | 4,5 | 3,844826 | 0 | 0 |  |
| 3 | Комплексная жилая застройка по ул. Зубковой г. Рязани | Школа на 1100 мест в районе ЖК «Олим-пийский» | 1/2022-4/2024 | 1100 мест | 1525,040814 | итого | 1525,040814 | 236,797934 | 715,08 | 573,16288 | 0 | Минстрой Рязанской области |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 1509,9414 | 234,4534 | 708 | 567,488 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 1509,9414 | 234,4534 | 708 | 567,488 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 15,099414 | 2,344534 | 7,08 | 5,67488 | 0 |  |
| 4 | Комплексная жилая застройка в с. Дядьково в районе ТД «Глобус» Рязанского района Рязанской области | Детский сад на 224 места в жилом квар-тале в районе ТД «Глобус» муниципально-го образования Дядьковское сельское поселение Рязанский му-ниципальный район Рязанской области | 1/2022-4/2023 | 224 места | 316,13 | итого | 316,13 | 189,88 | 126,25 | 0 | 0 | Минстрой Рязанской области |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 313 | 188 | 125 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 313 | 188 | 125 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 3,13 | 1,88 | 1,25 | 0 | 0 |  |
| 5 | Комплексная жилая застройка южной части г. Рыбное Рыбновского района Рязанской области | всего по проекту |  |  | 354,51 | итого | 354,51 | 105,04 | 67,67 | 30,3 | 151,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 351 | 104 | 67 | 30 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 351 | 104 | 67 | 30 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 3,51 | 1,04 | 0,67 | 0,3 | 1,5 |  |
|  |  | Детский сад на 115 мест в г. Рыбное, ул. Перспек-тивная Рыбновского района Рязанской области | 1/2022-4/2023 | 115 мест | 172,71 | итого | 172,71 | 105,04 | 67,67 | 0 | 0 | Минстрой Рязанской области |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 171 | 104 | 67 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 171 | 104 | 67 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 1,71 | 1,04 | 0,67 | 0 | 0 |  |
|  |  | Детский сад на 115 мест в г. Рыбное, пер. Березовый, Рыбновского района Рязанской области | 1/2024-4/2025 | 115 мест | 181,8 | итого | 181,8 | 0 | 0 | 30,3 | 151,5 | Минстрой Рязанской области |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 180 | 0 | 0 | 30 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-структурных бюджетных кредитов | 180 | 0 | 0 | 30 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 1,8 | 0 | 0 | 0,3 | 1,5 |  |
| 6 | Комплексная жилая застройка территории в районе Московского шоссе, Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка, Трубеж в г. Рязани (МЕТРО-ПАРК) | Детский сад на 224 места в районе ЖК «МЕТРО-ПАРК» | 1/2024-4/2025 | 224 места | 333,79692 | итого | 333,79692 | 0 | 0 | 20,2 | 313,59692 | Минстрой Рязанской области» |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет, в том числе: | 330,492 | 0 | 0 | 20 | 310,492 |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет инфра-труктурных бюджетных кредитов | 330,492 | 0 | 0 | 20 | 310,492 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства муниципального бюджета | 3,30492 | 0 | 0 | 0,2 | 3,10492 |  |