|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 16.11.2022 № 412 |

ПОРЯДОК

формирования и ведения реестра незавершенных объектов

капитального строительства Рязанской области, состав включаемых

в него сведений, порядок предоставления таких сведений

1.	Настоящий Порядок устанавливает формирование и ведение реестра незавершенных объектов капитального строительства Рязанской области (далее – Реестр), состав включаемых в него сведений и порядок предоставления таких сведений.

2.	Незавершенным объектом капитального строительства признается объект незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществляются полностью или частично за счет средств бюджета Рязанской области и (или) бюджета муниципального образования Рязанской области и не завершены на момент их внесения в Реестр (далее – объекты).

Объекты признаются объектами незавершенного строительства со дня включения сведений о них в Реестр по одному или нескольким основаниям, установленным частью 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.	В Реестр подлежат включению объекты, состоящие на балансе органов государственной власти, органов местного самоуправления Рязанской области и балансах подведомственных им учреждений и предприятий (далее – балансодержатели).

Формирование и ведение Реестра направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств при планировании строительства, реконструкции незавершенных объектов капитального строительства и снижение количества таких объектов.

4.	Формирование и ведение Реестра осуществляются министерством строительного комплекса Рязанской области (далее – уполномоченный орган) в электронном виде путем:

внесения сведений об объектах;

внесения изменений в сведения об объектах, содержащихся в Реестре;

исключения сведений об объектах из Реестра.

5.	Уполномоченный орган на основании представленных балансодержателями сведений об объектах ведет Реестр по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6.	Сведения, необходимые для формирования и ведения Реестра, представляются балансодержателями в уполномоченный орган не позднее      10 рабочих дней со дня представления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7.	Основанием для отказа включения сведений в Реестр, внесения изменений или исключения объектов из него является представление балансодержателями уполномоченному органу недостоверных и (или) несоответствующих сведений критериям, установленным в приложении к настоящему Порядку.

Указанные в настоящем пункте сведения возвращаются уполномоченным органом балансодержателям для устранения выявленных замечаний в течение 5 рабочих дней. Уполномоченный орган повторно рассматривает представленные сведения в течение 5 рабочих дней.

8.	Сведения, полученные в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, рассматриваются Межведомственной комиссией по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в Реестр (далее – Комиссия).

Состав и положение о Комиссии утверждаются правовым актом уполномоченного органа (с учетом условий, установленных пунктами 6-8 и 12-18 Положения о порядке формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерацией от 18.07.2022 
№ 1295 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений»).

9.	Решения Комиссии о включении объектов в Реестр, внесении изменений в сведения об объектах, содержащихся в Реестре, или об отказе во включении объектов в Реестр принимаются по итогам рассмотрения сведений, представляемых Комиссии ежегодно в соответствии с положением о Комиссии.

10.	В случае изменения сведений, представляемых в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, до принятия Комиссией решений о включении объектов в Реестр или решений об отказе во включении объектов в Реестр балансодержатели направляют в Комиссию уточненные сведения не позднее 30 рабочих дней со дня изменения указанных сведений.

11.	Внесение изменений в сведения об объекте, включенные в Реестр, в том числе исключение объекта из Реестра, осуществляется уполномоченным органом по информации, представленной балансодержателем в течение 
20 рабочих дней со дня изменения сведений об объекте, указанных в приложении к настоящему Порядку после принятия соответствующего решения Комиссией.

12.	Объект исключается из Реестра по следующим основаниям:

а) завершение строительства, реконструкции объекта и ввод объекта в эксплуатацию;

б) приватизация (отчуждение) объекта;

в) снос объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13.	Сведения об объектах исключаются из Реестра уполномоченным органом в соответствии с решениями Комиссии об исключении объектов из Реестра, принятыми по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего Порядка.

14.	Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после принятия соответствующего решения Комиссии.

15.	Решения Комиссии о включении, внесении изменений и исключении объектов из Реестра направляются уполномоченным органом балансодержателям в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких решений.

16.	Сведения об объектах, включенных в Реестр, представляются балансодержателям, посредством представления уполномоченным органом выписки из Реестра по форме, предусмотренной приложением к настоящему Порядку, заверенной подписью уполномоченного должностного лица, на основании направленного запроса в течение 7 рабочих дней.

17.	Ответственность за полноту и достоверность сведений об объектах, а также своевременность их представления несут балансодержатели.

|  |  | Приложение к Порядку формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства Рязанской области, состав включаемых в него сведений, порядок предоставления таких сведений |
| --- | --- | --- |

Реестр незавершенных объектов капитального строительства Рязанской области

| Учетный номер объекта |  |  |  | Учетный номер объекта по форме 0503190/ 0503790 | Основание включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства | Дата включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код главного распоряди-теля средств региональ-ного бюджета | код субъекта Российской Федерации, в котором находится объект незавершенного строительства | порядковый номер объекта незавершенного строительства, находящегося в ведении регионального органа исполнительной власти | номер решения Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Наименование объекта незавершенного строительства | Фактическое расположение или планируемое расположение объекта незавершенного строительства (полностью) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | субъект Российской Федерации | код субъекта Российской Федерации по ОКТМО | адрес (местонахождение) объекта | кадастровый номер объекта (при наличии) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Характеристики незавершенных объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| причины приостановления строительства | наименование заказчика (ов) (правооблада-теля (ей), балансодер-жателя (ей) | идентификационный номер налогоплательщика заказчика (ов) (правообла- дателя (ей), балансодер- жателя (ей) | реквизиты государствен-ного контракта (при наличии) | правообладатель земельного участка, на котором расположен незавершенный объект капитального строительства | наименование региональ-ного проекта | мощность объекта |  |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Статус проектной документации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие проектной документа-ции | функциональная зона по документам территориального планирования муниципальных образований (жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур, зона специального назначения, иная) | наличие и реквизиты проекта планировки территории | документ, которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строительства) объекта капитального строительства) (при наличии) | дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при наличии) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| Статус исходно-разрешительной документации |  | Наличие исполнительной документации | Проведение обследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие разрешения на строительство (номер, дата) | срок действия разрешения на строительство |  | дата последнего обследования незавершенного объекта капитального строительства | стоимость проведения обследований (в текущих ценах), фактическая или необходимая (рублей) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Приостановление (прекращение) строительства |  |  |  |  |  |  | Проблемные моменты (наличие уголовных дел (номер, дата, статус), наличие претензий от заказчика или подрядчика (значимой информации, необходимой для принятия решения о завершении строительства или списании объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год фактическо-го начала строитель-ства | год фактического приостановления (прекращения) строительства | степень строитель-ной готовности, процентов | срок простоя объекта (лет, месяцев) | предполагаемый срок окончания строительства (год, месяц) | предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию (год, месяц) | статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено) |  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

| Финансовые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общая сметная стоимость объекта на дату начала строительства |  |  | сумма капитальных вложений в объект за время строительства (в ценах соответствующих лет) (рублей) |  | остаток сметной стоимос-ти (в ценах соответс-твующих лет) (рублей) | фактические расходы по счету 0106X1000 |  |  |  | объем средств, предусмот-ренный в плане мероприятий по снижению количества объектов незавершен-ного строительс-тва (рублей) | сумма дополнитель-ного финансирова-ния, необходимая для завершения строительст-ва, на дату включения в региональ-ный реестр незавершен-ных объектов капитального строительст-ва (рублей) | из них за счет средств федерально-го бюджета на дату включения в региональ-ный реестр незавершен-ных объектов капитально-го строи-тельства (рублей) |
| в соответствии с утвержден-ной проектной документа-цией (рублей) | год, в ценах кото-рого опре-деле-на стои-мость | в ценах соот-ветст-вую-щих лет (руб-лей) | всего (рублей) | из них за счет средств федерально-го бюджета (рублей) |  | на начало года (руб-лей) | увели-чение (руб-лей) | умень-шение (руб-лей) | на конец года (руб-лей) |  |  |  |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

| Целевая функция (проблемные объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирова-ния, необхо-димого для завершения строительства | Ссылка на фото объекта | Кон-такт-ное лицо для связи, теле-фон | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевая функция, определен-ная главным распоря-дителем средств региональ-ного бюджета | обо-сно-вание выбо-ра целе-вой функ-ции | фактические расходы на реализацию целевой функции |  | стоимость реализации целевой функции (с учетом всех расходов, необходимых для выполнения целевой функции) |  | плановые сроки реализации инвестиционного проекта (срок завершения мероприятий по реализации целевой функции) (год, месяц) |  |  | предполагае-мый получа-тель (балан-содержатель) объекта капиталь-ного строи-тельства | ре-зуль-тат выпол-нения целе-вой функ-ции на отчет-ную дату |  |  |  |  |
|  |  | всего (рублей) | в том числе из феде- рального бюджета (рублей) | всего (рублей) | в том числе из феде- рального бюджета (рублей) | начало реали-зации | окончание реализации | плани-руемая дата реализа-ции целевой функции |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |