Приложение
к приказу ГУ РЭК Рязанской области
от 28 октября 2022 г. № 7-ип
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО «КВИН» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ТОРБАЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД С 01.01.2023 ПО 31.12.2026
1. Паспорт инвестиционной программы ООО «КВИН» в сфере холодного водоснабжения муниципального образования – Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на период с 01.01.2023 по 31.12.2026
	1.1.
	Наименование регулируемой организации, местонахождение
	Общество с ограниченной ответственностью «КВИН»
391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Красноармейская, д. 4, Н
тел. (84131) 4-24-24

	1.2.
	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12

	1.3.
	Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области
391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 9 а

	1.4.
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	
	Плановое значение показателя качества питьевой воды

	
	- Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0% (2023 г.)
0% (2024 г.)
0% (2025 г.)
0% (2026 г.)


	
	- Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0% (2023 г.)
0% (2024 г.)
0% (2025 г.)
0% (2026 г.)


	
	Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения

	
	- Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварии, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	 0 ед./км (2023 г.)
 0 ед./км (2024 г.)
 0 ед./км (2025 г.)
 0 ед./км (2026 г.)


	
	Плановое значение показателя эффективности использования ресурсов

	
	- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	0 % (2023 г.)
0 % (2024 г.)
 0 % (2025 г.)
 0 % (2026 г.)


	
	- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	0 кВт*ч/куб. м (2023 г.)
0 кВт*ч/куб. м (2024 г.)
0 кВт*ч/куб. м (2025 г.)
0 кВт*ч/куб. м (2026 г.)


	
	- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	1,57 кВт*ч/куб. м (2023 г.)
1,57 кВт*ч/куб. м (2024 г.)
1,57 кВт*ч/куб. м (2025 г.)
1,57 кВт*ч/куб. м (2026 г.)



2. Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия
В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы по результатам проведенного анализа существующего состояния объектов централизованных систем водоснабжения Торбаевского сельского поселения ООО «КВИН» предлагает реализовать инвестиционную программу по модернизации системы холодного водоснабжения в населенных пунктах: с. Кольдюки, с. Торбаево.
Мероприятие № 1
Замена глубинного насоса по адресу: Рязанская область, Касимовский района, с. Торбаево.
Существующее насосное оборудование, установленное на артезианской скважине (год постройки 2009, глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 технические характеристики установленного насосного оборудования: подача воды 16 куб. м/час, мощность двигателя 7,5 кВт), имеет большой физический износ и морально устарело, что негативно сказывается на производительности подачи воды в сеть.
Замена оборудования на новое (глубинный насос ЭЦВ 6-16-110, технические характеристики планируемого к установке насосного оборудования: Подача воды 16 куб. м/час, мощность двигателя 7,5 кВт, материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали), более современное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины.
Мероприятие № 2
Замена глубинного насоса по адресу: Рязанская область, Касимовский района, с. Кольдюки.
Существующее насосное оборудование, установленное на артезианской скважине (год постройки 1967, глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 технические характеристики установленного насосного оборудования: подача воды 16 куб. м/час, мощность двигателя 7,5 кВт), имеет большой физический износ и морально устарело, что негативно сказывается на производительности подачи воды в сеть.
Замена оборудования на новое (глубинный насос ЭЦВ 6-16-110, технические характеристики планируемого к установке насосного оборудования: Подача воды 16 куб. м/час, мощность двигателя 7,5 кВт, материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали), более современное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины.
Мероприятие № 3
Замена глубинного насоса по адресу: Рязанская область, Касимовский района, с. Торбаево.
Существующее насосное оборудование, установленное на артезианской скважине (год постройки 2009, глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 технические характеристики установленного насосного оборудования: подача воды 16 куб. м/час, мощность двигателя 7,5 кВт), имеет большой физический износ и морально устарело, что негативно сказывается на производительности подачи воды в сеть.
Замена оборудования на новое (глубинный насос ЭЦВ 6-16-110, технические характеристики планируемого к установке насосного оборудования: Подача воды 16 куб. м/час, мощность двигателя 7,5 кВт, материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали), более современное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины.
Размер расходов на модернизацию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, рассчитан в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации и приведен в приложении к данной программе.
3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы
	
	

	Наименование показателя
	Значение показателя

	Плановый процент износа объектов централизованных систем питьевого водоснабжения (%)
	43

	Фактический процент износа объектов централизованных систем питьевого водоснабжения (%)
	54



4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
График реализации мероприятий инвестиционной программы разработан на основании сформированного перечня работ с учетом сложившихся на территории муниципального образования – Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района проблем системы водоснабжения и приоритетности их устранения, а также концессионного соглашения.
График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «КВИН» в сфере холодного водоснабжения муниципального образования – Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на период с 01.01.2023 по 31.12.2026, представлен в приложение к данной программе.
Разработка инвестиционной программы – 2022 год. 
5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации
Источник финансирования выполнения мероприятий инвестиционной программы - амортизация.
Объем финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам представлен в приложении к данной программе.
6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы
Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемая путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия
Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя по надежности и бесперебойности оказания услуг по водоснабжению направлены на гарантийное бесперебойное водоснабжение всех потребителей и снижение аварийности. Все мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению ООО «КВИН» направлены на достижение целевого показателя по надежности и бесперебойности оказания услуг.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Фактичес-кие значения показате-лей
	Значение показателя (срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года)

	
	
	
	2021
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Холодное водоснабжение

	1.1.
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

	1.1.1.
	Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Показатели качества питьевой воды

	1.2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	1.3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	1.4.
	Расходы на реализацию инвестиционной программы
	тыс. руб.
	123,785
	194,20
	204,49
	214,31
	0,00


7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Утвержденный план Органа регулирования
 2022
	Разбивка по годам

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	1 730,48
	1 478,45
	1 482,49
	1 651,90
	1 720,43

	1.1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	1 128,49
	1 205,18
	1 264,24
	1 317,55
	1 370,43

	1.1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	549,85
	577,01
	598,09
	615,79
	634,02

	1.1.1.C
	Скорректированные операционные расходы (индексируемые от первого года)
	тыс.руб.
	549,85
	577,01
	
	
	

	1.1.1.1
	индекс эффективности расходов
	ед.
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	1.1.1.2
	индекс потребительских цен
	ед.
	0,043
	0,060
	0,047
	0,040
	0,040

	1.1.1.3
	индекс количества активов
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	551,86
	602,20
	638,33
	670,25
	703,76

	1.1.3
	Неподконтрольные расходы, в том числе
	тыс.руб.
	26,79
	25,97
	27,81
	31,50
	32,64

	1.2
	Амортизация
	тыс.руб.
	460,56
	152,44
	97,10
	199,35
	209,40

	1.3
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	61,97
	52,95
	53,09
	59,16
	61,61

	1.3.4
	Нормативная прибыль в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года
	тыс.руб.
	61,97
	52,95
	53,09
	59,16
	61,61

	1.3.4.А
	Нормативный уровень прибыли, установленный в соответствии с п.84 Методических указаний
	%
	3,90%
	3,90%
	3,90%
	3,90%
	3,90%

	1.3.A
	Нормативный уровень прибыли (справочно)
	%
	3,90%
	3,90%
	3,90%
	3,90%
	3,90%

	1.4
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	79,45
	67,88
	68,07
	75,84
	78,99

	1.4.1
	Ставка для расчета предпринимательской прибыли гарантирующей организации
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	2
	Корректировка НВВ
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	S.Y
	Сглаживание годовое в долгосрочке
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	S.Y*
	Сглаживание годовое в ценах 2023 года
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	S.HY
	Сглаживание полугодовое
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	1 730,48
	1 478,45
	1 482,49
	1 651,90
	1 720,43

	4
	Среднегодовой тариф
	руб./куб. м
	40,70
	34,77
	34,87
	38,85
	40,46

	4.1.1
	Тариф с 1.01. по 30.06.
	руб./куб. м
	40,70
	34,77
	34,77
	34,97
	40,46

	4.1.2
	Тариф с 1.07. по 31.12.
	руб./куб. м
	40,70
	34,77
	34,97
	42,74
	40,46

	4.2
	Темп роста тарифа
	%
	100,00
	99,99
	100,58
	122,22
	99,99

	6
	Объем воды
	тыс. м3
	42,517
	42,517
	42,517
	42,517
	42,517

	6.1
	1 полугодие
	тыс. м3
	23,500
	21,259
	21,259
	21,259
	21,259

	6.2
	2 полугодие
	тыс. м3
	19,017
	21,259
	21,259
	21,259
	21,259


8. Цели и задачи инвестиционной программы
Реализация Инвестиционной программы посредством модернизации действующих объектов системы водоснабжения позволит решить задачи водопроводного хозяйства Торбаевского сельского поселения Касимовского муниципального района и улучшить основные производственные показатели, отражающие состояние отрасли:
- повышение надежности работы системы водоснабжения, увеличение срока службы их элементов путем модернизации элементов систем;
- обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций; 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
 - повышение надежности работы систем водоснабжения;
- повышение энергетической эффективности объектов; 
9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы)
	№ п/п
	Группа, к которой относятся мероприятия инвестицион-ной программы
	Наименование строек
 
	Период реализа-ции согласно ИП, лет
	Планов-ый год ввода в эксплуа-тацию / выполнения мероприятия
	Факти-ческая дата ввода в эксплуа-тацию / выполнения мероприятия
	 
 
Адрес объекта
 
 
	Источник финансир-ования

	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) (тыс.руб) 
	Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 (тыс.руб)
	Утверждено на 2021 год (тыс.руб)
	Всего факт за год 2021 года (тыс.руб)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                                                                       Всего в рамках ИП
	
	
	
	

	Всего
	356,588
	232,803
	123,785
	123,785

	 
	356,588
	232,803
	123,785
	123,785

	Собственные средства
	
	
	
	

	 
	356,588
	232,803
	123,785
	123,785

	 Амортизационные отчисления
	
	
	
	

	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 Прочие собственные средства
	
	
	
	

	

	№ п/п
	Группа, к которой относятся мероприятия инвестицион-ной программы
	Наименование строек
	Основные технические характеристики
	Период реализации согласно ИП, лет
	Плано-вый год ввода в эксплуа-тацию / выполне-ния меропри-ятия
	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия
	Адрес объекта
	Источник финансиро-вания
	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) (тыс.руб) 
	Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 (тыс.руб)
	Утверждено на 2021 год  (тыс.руб)
	Всего факт за год 2021 года (тыс.руб)

	
	
	
	До
	После
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	год
	 
Населен-ный пункт
 
	 
Всего
	356,588
	232,803
	123,785
	123,785

	 
	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоснабжения
	замена глубинных насосов
	Насос ЭЦВ 6-16-110 морально и физически изношенное оборудование, не отвечающее требованиям современных и безопасных условий
	Насос ЭЦВ 6-16-110 ввод в эксплуатацию более прогрессивного насоса в артезианской скважине, своевременное принятие оперативных решений уменьшение затрат по энергоснабжению
	1
	2019
	2019
	с. Коль-дюки
	Амортизаци-онные отчисления
	114,007
	114,007
	0,00
	 0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	устройство ограждения 1 пояса зоны санитарной охраны вокруг водонапорных башен
	Отсутствует ограждение 
	Ограждение водонапорной башни после устройства будут высотой 1,5м из сетки -рабицы по металлическим столбам размером 50ммх50мм.
	1
	2020
	2020
	с. Коль-дюки
	Амортизаци-онные отчисления
	118,796
	118,796
	0,00
	0,00

	3
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности
	замена глубинных насосов
	Насос ЭЦВ 6-16-110 морально и физически изношенное оборудование, не отвечающее требованиям современных и безопасных условий
	Насос ЭЦВ 6-16-110 ввод в эксплуатацию более прогрессивного насоса в артезианской скважине, своевременное принятие оперативных решений уменьшение затрат по энергоснабжению
	1
	2021
	2021
	с. Торба-ево
	Амортизаци-онные отчисления
	123,785
	0,00
	123,785
	123,785


Приложение 
к инвестиционной программе ООО «КВИН»
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2023 по 31.12.2026
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «КВИН»
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2023-2026 ГОДЫ
	NN пп
	Наименование мероприятия, адрес объекта
	Основные технические характеристики объекта
	Реализация мероприятий по годам %
	Финансовые потребности в ценах 2021 года
(тыс.
руб. с НДС)
	Финансовые потребности тыс. руб., с НДС
	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах
	График ввода объектов в эксплуатацию

	
	
	До выполнения мероприятия
	После выполнения мероприятия
	2023
	2024
	2025
	2026
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	Материал
	Пропускная способность
	Материал
	Пропускная способность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация существующих объектов натурализованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

	Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	1
	Замена глубинного насоса в с.Торбаево
	ЭЦВ 6-16-110
	16 м3/час
	ЭЦВ 6-16-110
	16 м3/час
	100
	
	
	
	161,001
	194,20
	194,20
	
	
	
	х
	
	
	

	2
	Замена глубинного насоса в с.Кольдюки
	ЭЦВ 6-16-110
	16 м3/час
	ЭЦВ 6-16-110
	16 м3/час
	
	100
	
	
	161,001
	204,49
	
	204,49
	
	
	
	х
	
	

	3
	Замена глубинного насоса в с.Торбаево
	ЭЦВ 6-16-110
	16 м3/час
	ЭЦВ 6-16-110
	16 м3/час
	
	
	100
	
	161,001
	214,31
	
	
	214,31
	
	
	
	х
	

	4
	Всего инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	483,003
	613,00
	194,20
	204,49
	214,31
	0,00
	
	
	
	

	5
	Собственные средства, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	613,00
	194,20
	204,49
	214,31
	0,00
	
	
	
	

	
	прибыль, направляемая на инвестиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	613,00
	194,20
	204,49
	214,31
	0,00
	
	
	
	

	6
	Привлеченные средства:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	заемные средства кредитных организаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	Бюджетные средства, из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	Бюджет муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	7
	Прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	


