|  | Приложение № 2 к постановлению Губернатора Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 07.12.2022 № 156-пг |
|  | «Приложение № 9 к Лесному плану Рязанской области |

Мероприятия

по охране лесов, организации охраны лесов от пожаров за период действия предыдущего

Лесного плана Рязанской области и показатели на период действия Лесного плана Рязанской области

| Наименование мероприятий по охране лесов | Единица измерения | Объемы выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановые на период действия предыдущего Лесного плана по источникам финансирования |  |  |  |  | фактические за период действия предыдущего Лесного плана по источникам финансирования |  |  |  |  | плановые на период действия Лесного плана по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | за счет средств лиц, использующих леса | всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | за счет средств лиц, использующих леса | всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | за счет средств лиц, использующих леса | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леса, расположенные на землях лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей | шт. | 526 | - | - | 2874 | 3400 | 526 | - | - | 3557 | 4083 | 959 | - | - | 2584 | 3807 |
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | шт. | 280 | - | - | 1780 | 2060 | 280 | - | - | 1834 | 2114 | 737 | - | - | 1478 | 2215 |
| Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | 437 | - | - | 2493 | 2930 | 437 | - | - | 3404 | 3841 | 966 | - | - | 1846 | 2812 |
| Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров: - строительство | км | 14 | - | - | 97 | 111 | 7 | - | - | 91 | 98 | - | - | - | - | - |
| - реконструкция | км | 402 | - | - | 1145 | 1547 | 319 | - | - | 1514 | 1833 | - | - | - | - | - |
| - эксплуатация | км | - | - | - | 65 | 65 | - | - | - | 251 | 251 | 567 | - | - | 1384 | 1951 |
| Прокладка просек | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство противопожарных минерализованных полос | км | 2161 | - | - | 8050 | 10211 | 1979 | - | - | 8054 | 10033 | 2244,7 | - | - | 5757,6 | 8002,3 |
| Прочистка и обновление: - просек | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865,6 | - | - | 4999,6 | 6865,2 |
| - противопожарных минерализованных полос | км | 14619 | - | - | 70256 | 84875 | 12819 | - | - | 70256 | 18007 | 21304,8 | - | - | 53556,2 | 74861 |
| Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | тыс.га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,2 | - | - |  | 965,2 |
| Тушение лесных пожаров | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | - | - |  | 2000 |
| Городские леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стендов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 50 | - | - | - | 50 |
| объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 |
| Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 113 | - | - | - | - | - |
| Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров: - эксплуатация | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4870 | - | - | - | 4870 |
| Устройство противопожарных минерализованных полос | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | - | - | - | - | - |
| Прочистка и обновление: - просек | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 233 | - | - | - | - | - |
| - противопожарных минерализованных полос | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | - | - | - | 4300 |
| Всего по Рязанской области (по видам мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стендов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 50 | - | - | - | 50 |
| объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей | шт. | 526 | - | - | 2874 | 3400 | 526 | - | - | 3557 | 4083 | 1359 | - | - | 2584 | 3943 |
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | шт. | 280 | - | - | 1780 | 2060 | 280 | - | - | 1834 | 2114 | 737 | - | - | 1478 | 2215 |
| Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | 437 | - | - | 2493 | 2930 | 437 | - | - | 3517 | 3954 | 966 | - | - | 1846 | 2812 |
| Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров: - строительство | км | 14 | - | - | 97 | 111 | 7 | - | - | 91 | 98 | - | - | - | - | - |
| - реконструкция | км | 402 | - | - | 1145 | 1547 | 319 | - | - | 1514 | 1833 | - | - | - | - | - |
| - эксплуатация | км | - | - | - | 65 | 65 | - | - | - | 251 | 251 | 5437 | - | - | 1384 | 6821 |
| Прокладка просек | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство противопожарных минерализованных полос | км | 2161 | - | - | 8050 | 10211 | 1979 | - | - | 8132 | 10111 | 2244,7 | - | - | 5757,6 | 8002,3 |
| Прочистка и обновление: - просек | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 | 233 | 1856,6 | - | - | 4999,6 | 6865,3 |
| - противопожарных минерализованных полос | км | 14619 | - | - | 70256 | 84875 | 128+ | - | - | 70256 | 18007 | 21304,8 | - | - | 55556,2 | 74861 |
| Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | тыс.га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,2 | - | - | - | 965,2 |
| Тушение лесных пожаров | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | - | - | - | 2000» |