Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 18 ноября 2022 г. № 8-ип

«Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2020 г. № 8-ип

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ НА ПЕРИОД с 01.01.2021 по 31.12.2023

- Паспорт инвестиционной программы муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

| Наименование регулируемой организации, местонахождение | МП «Водоканал города Рязани», 390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д.9, контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: 41-01-13, 27-14-22, 41-01-15 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12. |
| Наименование органов местного самоуправления, согласовывающих инвестиционную программу, их местонахождение | Администрация города Рязани, 390000, г. Рязань, ул. Радищева,28 Администрация муниципального образования – Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области 390507, Рязанская область, Рязанский район, село Дядьково, ул. Центральная, ДК Администрация муниципального образования – Семеновское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области 390504, Рязанская область, Рязанский район, д. Секиотово, ул. Центральная, д.16 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

| Плановое значение показателя качества системы водоснабжения: - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения водопроводных станций в распределительную сеть, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб. | 1 % (2021 г.) 1 % (2022 г.) 1 % (2023 г.) 2 % (2021 г.) 2 % (2022 г.) 2 % (2023 г.) |
| --- | --- |
| Плановое значение показателя надежности и бесперебойности систем водоснабжения | 0,637 ед./км. сети (2021 г.) 0,637 ед./км. сети (2022 г.) 0,637 ед./км. сети (2023 г.) |
| Плановое значение показателя надежности и бесперебойности систем водоотведения | 14,7 ед./км. сети (2021 г.) 14,7 ед./км. сети (2022 г.) 14,7 ед./км. сети (2023 г.) |
| Плановое значение показателя энергетической эффективности систем водоснабжения: -доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. | 28,93 % (2021 г.) 28,93 % (2022 г.) 27,0 % (2023 г.) 0,298 кВт.*ч/куб.м (2021 г.) 0,298 кВт.*ч/куб.м (2022 г.) 0,292 кВт.*ч/куб.м (2023 г.) 0,39 кВт.*ч/куб.м (2021 г.) 0,39 кВт.*ч/куб.м (2022 г.) 0,35 кВт.*ч/куб.м (2023 г.) 0,504 кВт.*ч/куб.м (2021 г.) 0,504 кВт.*ч/куб.м (2022 г.) 0,48 кВт.*ч/куб.м (2023 г.) |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположение строящихся и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы по результатам проведенного мониторинга существующего состояния объектов ВКХ МП «Водоканал города Рязани» предлагает реализовать инвестиционную программу по строительству, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани.

Основными критериями выбора мероприятий были:

- Производственная мощность и пропускная способность уже имеющихся сетей и объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

- Требования по обеспечению новых районов застройки системами холодного водоснабжения и водоотведения.

- Снижение уровня износа существующих объектов.

В инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной стоимости реконструируемого либо модернизируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения.

Размеры расходов на строительство, реконструкцию и модернизацию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями указаны в Приложении №1 к данной программе.

По холодному водоснабжению:

Мероприятие № 1.1. Проектирование и строительство водовода Ду 300мм по ул. Окское шоссе.

Существующий водопровод Ду-100 мм по ул. Окское шоссе из стальных труб введен в эксплуатацию в 1977 году. Срок эксплуатации более 42 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый водовод Ду 300мм из полиэтиленовых труб, предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Октябрьском и Советском районах г. Рязани.

Мероприятие № 1.2. Проектирование и строительство водовода Ду 300мм от ул. Циолковского, 2 до ул. Радищева.

Для увеличения мощности и пропускной способности системы водоснабжения в Октябрьском и Советском районах г. Рязани с целью подключения новых абонентов необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый водовод Ду 300мм из полиэтиленовых труб в данном районе, предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Октябрьском и Советском районах г. Рязани.

Мероприятие № 1.3. Проектирование и строительство водовода Ду 300мм по ул. Ленинского Комсомола.

Существующий водопровод Ду-250 мм по ул. Ленинского Комсомола из стальных труб введен в эксплуатацию в 1981 году. Срок эксплуатации более 40 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности системы водоснабжения в Железнодорожном районе г. Рязани с целью подключения новых абонентов необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый водовод Ду 300мм из полиэтиленовых труб в данном районе, предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.

Мероприятие № 1.4. Проектирование и строительство водовода Ду 200мм от ул. Коняева до ул. Белякова.

Для увеличения мощности и пропускной способности системы водоснабжения в Московском районе г. Рязани с целью подключения новых абонентов необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый водовод Ду 200мм из полиэтиленовых труб в данном районе, предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Московском районе г. Рязани.

Мероприятие № 1.5. Проектирование и строительство водовода Ду 300мм от ул. Березовая до ул. Гоголя.

Водопровод Ду-250 от ул. Березовая до ул. Гоголя из стальных труб введен в эксплуатацию в 1970 году. Срок службы – более 49 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый водовод Ду 300 мм из полиэтиленовых труб, с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.

Мероприятие № 1.6. Проектирование и строительство водовода
Д-560мм вдоль 188км Окружной дороги М-5.

Водовод Ду-500мм вдоль 188 км Окружной дороги М-5 из стальных труб был введен в эксплуатацию в 1970 г. Срок эксплуатации более 49 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый водовод Ду 560мм из полиэтиленовых труб, предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Московском районе г. Рязани.

Мероприятие № 1.7. Проектирование строительства двух артезианских скважин, строительства станции водоподготовки на объекте: «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча, г. Рязань и строительства водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань».

Необходимость выполнения мероприятий по бурению артезианских скважин в п. Солотча обусловлена тем, что данный населенный пункт динамично развивается – увеличивается одноэтажная и высотная застройки, растет число новых подключаемых абонентов.

Бурение артезианских скважин и строительство водопроводной сети до объекта в п. Солотча позволит обеспечить нормативный гидравлический режим давления холодной воды, что минимизирует риск дефицита подачи воды абонентам и снизит вероятность образования «маловодных» районов.

Реализация проекта связана с увеличением мощности подземного водозабора, а также мощности и пропускной способности водопроводной сети п. Солотча г. Рязани.

Мероприятие № 1.8 Строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте: «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д», в пос. Солотча, г. Рязань».

Необходимость выполнения мероприятий по бурению артезианских скважин в п. Солотча обусловлена тем, что данный населенный пункт динамично развивается – увеличивается одноэтажная и высотная застройки, растет число новых подключаемых абонентов.

Бурение артезианских скважин в п. Солотча позволит обеспечить нормативный гидравлический режим давления холодной воды, что минимизирует риск дефицита подачи воды абонентам и снизит вероятность образования «маловодных» районов.

Реализация проекта связана с увеличением мощности подземного водозабора п. Солотча.

Мероприятие № 1.9. Проектирование строительства артезианской скважины, строительства станции водоподготовки на объекте: «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д», в пос. Солотча, г. Рязань».

Необходимость выполнения мероприятий по бурению артезианских скважин в п. Солотча обусловлена тем, что данный населенный пункт динамично развивается – увеличивается одноэтажная и высотная застройки, растет число новых подключаемых абонентов.

Бурение артезианских скважин в п. Солотча позволит обеспечить нормативный гидравлический режим давления холодной воды, что минимизирует риск дефицита подачи воды абонентам и снизит вероятность образования «маловодных» районов.

Реализация проекта связана с увеличением мощности подземного водозабора п. Солотча.

Мероприятие № 1.10. Проектирование и строительство водопровода Д-160 мм по ул. Владимирская, п. Солотча.

Существующий водопровод Ду-100 мм по ул. Владимирская, п. Солотча из асбестовых труб введен в эксплуатацию в 1977 году. Срок эксплуатации более 42 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в п. Солотча Советского района необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый водопровод Д-160мм из полиэтиленовых труб, предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в п. Солотча Советского района г. Рязани.

Мероприятие № 1.20. Модернизация водовода Ду 500мм от ул. Сельских строителей, 3 до ул. Сельских строителей, 1в.

Существующий водопровод Ду-500 мм от ул. Сельских строителей, 3 до ул. Сельских строителей, 1в из стальных труб введен в эксплуатацию в 1996 году. Срок эксплуатации более 25 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-560мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в микрорайонах Недостоево, Семчино, Промсети Московского района г. Рязани.

Мероприятие № 1.21. Модернизация водовода Ду 300мм от Первомайского проспекта до Московского шоссе.

Существующий водопровод Ду-300 мм от Первомайского проспекта до Московского шоссе из стальных труб введен в эксплуатацию в 1971 году. Срок эксплуатации более 50 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-350мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Железнодорожном районе г. Рязани.

Мероприятие № 1.22. Модернизация водовода Ду 500 мм от ул. Солнечная вдоль реки Трубеж до ул. Петрова.

Существующий водопровод Ду-500 мм от ул. Солнечная вдоль реки Трубеж до ул. Петрова из стальных труб введен в эксплуатацию в 1965 году. Срок эксплуатации более 56 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-560мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Советском районе г. Рязани.

Мероприятие № 1.23. Модернизация водовода Ду 600 мм по Касимовскому шоссе.

Водовод Ду-600мм по Касимовскому шоссе из стальных труб введен в эксплуатацию в 1976 году. Срок эксплуатации более 46 лет. Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-630мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Советском районе г. Рязани с учетом перспектив застройки в районах Дашково-Песочня и Кальное.

Мероприятие № 2.1. Модернизация водопровода Д-300мм, ул. Братиславская, д. 15 от камеры до ВК по ул. Братиславская, д. 7/2 (Железнодорожный участок).

Существующий водопровод Ду-300 мм ул. Братиславская, д. 15 от камеры до ВК по ул. Братиславская, д. 7/2 из чугунных труб введен в эксплуатацию в 1966 году. Срок эксплуатации более 55 лет.

Водопроводная сеть проходит под проезжей частью дороги, подвергаясь значительным нагрузкам, что неоднократно приводило к порыву сети.

В целях снижения уровня износа водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-350мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Мероприятие № 2.2. Модернизация водопровода Д-200мм по ул. Солнечная, д. 4-8 (Советский участок).

Существующий водопровод Ду-200 мм по ул. Солнечная, д. 4-8 из стальных труб введен в эксплуатацию в 1983 году. Срок эксплуатации более 38 лет.

Водопроводная сеть имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

В целях снижения уровня износа водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-250мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Мероприятие № 2.3. Модернизация водопровода Д-100мм по адресу: г. Рязань ул. Сережина Гора (от д. 5А до ул. Бугровка) (Октябрьский участок).

Существующий водопровод Ду-100 мм по ул. Сережина Гора (от д. 5А до ул. Бугровка) из асбестовых труб введен в эксплуатацию в 1971 году. Срок эксплуатации более 50 лет.

Водопроводная сеть проходит под проезжей частью дороги, подвергаясь значительным нагрузкам, что неоднократно приводило к порыву сети. Водопроводная сеть имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

В целях снижения уровня износа водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Д-110мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Мероприятие № 2.4. Модернизация водопровода Д-225мм под автомобильной дорогой Московское шоссе, под железной дорогой 196 км до ул. 1-я Красная, 20 ИК № 2 (Московский участок).

Существующий водопровод Д- 225 мм под автомобильной дорогой Московское шоссе, под железной дорогой 196 км до ул. 1-я Красная, 20 ИК №2 из стальных труб введен в эксплуатацию в 1978 году. Срок эксплуатации более 43 лет.

Водопроводная сеть проходит под проезжей частью дороги и под железной дорогой подвергаясь значительным нагрузкам, что неоднократно приводило к порыву сети. Водопроводная сеть имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

В целях снижения уровня износа водопроводной сети в данном районе необходимо провести модернизацию водовода, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-250мм с устройством камер переключения и запорно-регулирующей арматуры.

Мероприятие № 2.6. Проектирование строительства станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань.

Реализация указанных мероприятий крайне необходима в условиях выполнения работ по водоподготовке на водопроводных насосных станциях, так как дополнительное обеззараживание воды с использованием ультрафиолетового облучения (УФО) позволит повысить барьерную роль очистных сооружений в отношении патогенных микроорганизмов.

Ультрафиолетовое излучение давно зарекомендовало себя как надежный способ устранения различных микробиологических загрязнений. Принцип его действия заключается в фотохимических реакциях, которые полностью разрушают ДНК, РНК и клеточные мембраны всевозможных бактерий, вирусов и микробов, уничтожают их пептиды, белки и аминокислоты. Все это приводит к тому, что вредоносные микроорганизмы теряют способность к дальнейшему размножению.

Внедрение систем дополнительного обеззараживания воды с использованием ультрафиолетового облучения (УФО) считается одним из наиболее чистых методов очистки воды, так как ультрафиолет по своей сути представляет собой чистое, природное излучение, которое не может каким-либо негативным образом сказаться на организме человека.

Мероприятие № 2.7. Разработка проектно-сметной документации станции обезжелезивания с установками по умягчению воды на Парковой насосной станции (производительностью 10,0 тыс. м3 в сутки).

Обезжелезивание артезианской воды в нашей широте водных горизонтов обусловлено тем, что в добываемой воде подземных источников преобладает повышенная концентрация железа, в результате чего прямая подача артезианской воды без дополнительной водоповодготовки и очистки крайне негативным образом скажется на качестве холодной воды, подаваемой абонентам города Рязани.

От железистой воды может пострадать не только здоровье человека, но и эксплуатируемое предприятием дорогостоящее оборудование, а также линейные объекты – наружные разводящие водопроводные сети, в результате чего при подаче артезианской воды в сеть без предварительной очистки МП «Водоканал города Рязани» несет как коммерческие, так и репутационные потери.

Таким образом, внедрение станции обезжелезивания с установками по умягчению воды на Парковой насосной станции крайне необходимо для подачи качественной питьевой воды абонентам.

Мероприятие № 2.8. Разработка проектно-сметной документации станции УФО обеззараживания на Соколовской ОВС (производительностью 42,0 тыс. м3 в сутки).

Реализация указанных мероприятий крайне необходима в условиях выполнения работ по водоподготовке на водопроводных насосных станциях, так как дополнительное обеззараживание воды с использованием ультрафиолетового облучения (УФО) позволит повысить барьерную роль очистных сооружений в отношении патогенных микроорганизмов.

Ультрафиолетовое излучение давно зарекомендовало себя как надежный способ устранения различных микробиологических загрязнений. Принцип его действия заключается в фотохимических реакциях, которые полностью разрушают ДНК, РНК и клеточные мембраны всевозможных бактерий, вирусов и микробов, уничтожают их пептиды, белки и аминокислоты. Все это приводит к тому, что вредоносные микроорганизмы теряют способность к дальнейшему размножению.

Внедрение систем дополнительного обеззараживания воды с использованием ультрафиолетового облучения (УФО) считается одним из наиболее чистых методов очистки воды, так как ультрафиолет по своей сути представляет собой чистое, природное излучение, которое не может каким-либо негативным образом сказаться на организме человека.

Мероприятие № 2.9. Разработка основных технических решений (ОТР) по повышению эффективности очистки воды от запахов на Окской очистной водопроводной станции г. Рязани с проведением опытно-технологических испытаний на объекте.

Реализация указанного мероприятия необходима для выполнения работ по улучшению качества питьевой воды, подаваемой с Окской ОВС, а также регламентирована Предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области № 89-03 от 18.02.2020 г.

Мероприятие № 2.10. Модернизация Окской ОВС.

- Реконструкция бетонной поверхности емкостей для хранения коагулянта (сернокислого алюминия).

В связи с длительным сроком эксплуатации более 47 лет, бетонные поверхности емкостей для хранения коагулянта находятся в аварийном состоянии, что в свою очередь негативно влияет на весь технологический процесс станции.

В целях снижения уровня износа бетонных поверхностей необходимо провести модернизацию емкостей, предусмотрев восстановление бетонной поверхности с нанесением полимерного покрытия. Реализация данного мероприятия обеспечит более надежную и долговечную работу емкостей для хранения коагулянта.

Мероприятие № 2.11. Модернизация Борковской ОВС.

- Техническое перевооружение опасного производственного объекта (участок подготовки воды с применением гипохлорита натрия) Борковская ОВС.

Реализация указанного мероприятия необходима для соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности и регламентирована Предписанием Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № П-158-р от 17.11.2019 г.

Мероприятие № 2.12. Модернизация Соколовской ОВС.

- Техническое перевооружение опасного производственного объекта-участка подготовки воды Соколовской ОВС.

Реализация указанного мероприятия необходима для соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности и регламентирована Предписанием Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № П-245-р от 15.03.2019 г.

Мероприятие № 2.13. Модернизация Павловской ОВС.

- Модернизация электрооборудования на станции обезжелезивания Павловской ОВС.

Станция обезжелезивания на Павловской ОВС эксплуатируется с 1975 года. Электрооборудование, которое работает с момента пуска станции, выработало свой технический ресурс и морально устарело, что в свою очередь негативно влияет на весь технологический процесс станции.

В связи с этим необходимо провести модернизацию Павловской ОВС, предусмотрев замену электрооборудования на более современное и технологичное.

Мероприятие № 2.15. Модернизация системы видеонаблюдения (СВН) на Окской ОВС.

Выполнение данного мероприятия необходимо для обеспечения антитеррористической защищенности Окской ОВС.

Мероприятие № 2.16. Строительство основного и дополнительного периметрального ограждения, охранной сигнализации и СВН на территории первого подъема Окской ОВС.

Выполнение данного мероприятия необходимо для обеспечения антитеррористической защищенности первого подъема Окской ОВС.

Мероприятие № 2.17. Реконструкция водоводов на сооружениях второй очереди Соколовской ОВС.

Существующие водоводы из стальных труб, расположенные на очистных сооружениях второй очереди Соколовской ОВС эксплуатируются с 2005 года. Учитывая агрессивное влияние сероводорода артезианской воды данные водоводы имеют предельный износ, в результате чего происходит значительный объем потерь воды.

В целях снижения уровня износа водоводов на сооружениях второй очереди Соколовской ОВС необходимо провести модернизацию, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые с устройством запорно-регулирующей арматуры.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит изменить показатель надежности систем водоснабжения с 1,87 ед./км сети по итогам 2019 года до 0,61 ед./км сети.

По водоотведению:

Мероприятие № 1.11. Проектирование и строительство двух линий напорных коллекторов Ду 1200мм, идущих от КНС N 10 до очистных сооружений РНПК.

Две линии напорного коллектора Ду-1000мм от КНС № 10 до очистных сооружений РНПК из железобетонных труб введены в эксплуатацию в 1983 году.

Учитывая сверхнормативный срок службы коллектора более 38 лет и работу в агрессивной среде, необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить две линии нового напорного канализационного коллектора Ду-1200мм из стеклопластиковых труб в данном районе, предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Необходимость реализации проекта связана с увеличением мощности и пропускной способности, а также обеспечением перекачки стоков с учетом перспектив застройки Московского, Советского, Октябрьского районов г. Рязани.

Мероприятие № 1.12. Проектирование и строительство коллектора Ду 300мм по ул. Ленинского Комсомола от ул. Пушкина до ул. 2-я Линия.

Канализационный коллектор Ду-250мм по ул. Ленинского Комсомола от ул. Пушкина до ул. 2-я Линия из керамических труб введен в эксплуатацию в 1994 году.

Учитывая сверхнормативный срок службы коллектора более 27 лет и работу в агрессивной среде, необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый канализационный коллектор Ду-300мм из полиэтиленовых труб в данном районе, предусмотрев камеры переключения и смотровые колодцы.

Необходимость реализации проекта связана с увеличением мощности и пропускной способности, а также обеспечением перекачки стоков с учетом перспектив застройки Железнодорожного района г. Рязани.

Мероприятие № 1.13. Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора Ду 1000мм от КНС№3 до камеры гашения ул. Гагарина.

Для увеличения мощности и пропускной способности системы водоотведения в Железнодорожном районе г. Рязани с целью подключения новых абонентов необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый коллектор Ду 1000мм из полиэтиленовых труб в данном районе, предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Мероприятие № 1.14. Проектирование и строительство 2-х линий напорного канализационного коллектора Ду 1200мм в р-не Хамбушево до очистных сооружений РНПК.

Напорный канализационный коллектор Ду-1000 мм двухниточного исполнения из железобетонных труб в р-не Хамбушево до очистных сооружений РНПК введен в эксплуатацию в 1983 году.

Учитывая сверхнормативный срок службы коллектора - более 38 лет в агрессивной среде, и его крайне изношенное состояние, необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новые коллекторы Ду-1200мм из стеклопластиковых труб в данном районе, предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Необходимость реализации проекта связана с увеличения мощности и пропускной способности системы водоотведения в данном районе г. Рязани, а также обеспечением перекачки стоков с учетом перспектив застройки Московского, Советского, Октябрьского районов г. Рязани.

Мероприятие № 1.15. Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора Ду 800-900мм от пр. Шабулина до ул. Мервинская.

Самотечный канализационный коллектор Ду-800мм от пр. Шабулина до ул. Мервинская из железобетонных труб был введен в эксплуатацию в 1969 г. Срок службы более 50 лет.

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый коллектор Ду-900мм из полиэтиленовых труб предусмотрев камеры переключения и смотровые колодцы.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в Московском районе г. Рязани.

Мероприятие № 1.18. Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора Ду 1600мм от пр. Речников до ул. Есенина.

Самотечный канализационный коллектор Ду-1400 мм от пр. Речников до ул. Есенина из железобетонных труб введен в эксплуатацию в 1981 году. Срок эксплуатации более 40 лет.

Учитывая сверхнормативный срок службы коллектора в агрессивной среде, и его крайне изношенное состояние, необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый коллектор Ду-1600мм из стеклопластиковых труб в данном районе, предусмотрев камеры переключения.

Необходимость реализации проекта связана с увеличением мощности и пропускной способности системы водоотведения в данном районе, а также обеспечением перекачки стоков с учетом перспектив застройки Московского, Советского, Октябрьского районов г. Рязани.

Мероприятие № 1.19. Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора Ду 300мм от КНС № 3 до КНС № 4, п. Солотча.

Напорный канализационный коллектор Ду-250мм от КНС №3 до КНС № 4, п. Солотча из чугунных труб был введен в эксплуатацию в 1986г. Срок службы более 35 лет.

Пропускная способность существующего трубопровода не обеспечивает достаточную мощность для подключения новых абонентов.

Для увеличения мощности и пропускной способности канализационной сети в данном районе необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить новый коллектор Ду-300мм из полиэтиленовых труб предусмотрев камеры переключения с запорно-регулирующей арматурой.

Данное мероприятие необходимо для подключения новых абонентов в п. Солотча г. Рязани.

Мероприятие № 1.17. Модернизация КНС №4.

Установленное на КНС № 4 насосное оборудование находится в эксплуатации более 15 лет и морально и физически устарело. Данное оборудование имеет высокую степень износа, что оказывает влияние на снижение производительности и мощности станции до 80 000 м3/сутки.

После модернизации станции планируется увеличение производительности до расчетных проектных значений (110 000 м3/сутки).

Использование нового современного насосного оборудования позволит увеличить мощность и производительность КНС № 4.

Мероприятие № 2.18 Модернизация канализационного коллектора по пр. Речников от района Лесопарка до д. 3 по площади 26 Бакинских Комиссаров (1 этап).

Существующий канализационный коллектор по пр. Речников от района Лесопарка до д. 3 по площади 26 Бакинских Комиссаров из железобетонных труб введен в эксплуатацию в 1989 году. Срок эксплуатации более 32 лет.

Канализационный коллектор имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

В целях снижения уровня износа коллектора в данном районе необходимо провести модернизацию используя метод санации.

Мероприятие № 2.19. Модернизация канализации Д-200мм, ул. Ломоносова, д. 23 (Октябрьский участок).

Существующая канализация Ду-200 мм по ул. Ломоносова, д. 23 из керамических труб введена в эксплуатацию в 1979 году. Срок эксплуатации более 42 лет.

Канализационная сеть имеет значительные разрушения лотков в колодцах и горловин керамических труб. На сети имеются провалы грунта, что часто приводит к возникновению аварийных ситуаций.

В целях снижения уровня износа канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-225мм с устройством смотровых колодцев.

Мероприятие № 2.20. Модернизация канализации Д-300мм по ул. Энгельса, от д. 21 до д. 35/7 (Московский участок).

Существующая канализация Ду-300 мм по ул. Энгельса, от д. 21 до д. 35/7 из керамических труб введена в эксплуатацию в 1956 году. Срок эксплуатации более 65 лет.

Канализационная сеть имеет значительные разрушения лотков в колодцах и горловин керамических труб. На сети имеются провалы грунта, что часто приводит к возникновению аварийных ситуаций.

В целях снижения уровня износа канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-350мм с устройством смотровых колодцев.

Мероприятие № 2.21. Модернизация канализации Д-200мм по ул. Весенняя (Железнодорожный участок).

Существующая канализация Ду-200 мм по ул. Весенняя из керамических труб введена в эксплуатацию в 1957 году. Срок эксплуатации более 64 лет.

Канализационная сеть имеет значительные разрушения лотков в колодцах и горловин керамических труб. На сети имеются провалы грунта, что часто приводит к возникновению аварийных ситуаций.

В целях снижения уровня износа канализационной сети в данном районе необходимо провести модернизацию, предусмотрев замену труб на полиэтиленовые Ду-250мм с устройством смотровых колодцев.

2.22. Модернизация технологических систем на КНС.

- Модернизация гидромаслостанции отделения решеток КНС-9.

Реализация данного проекта необходима для уменьшения физического износа насосного оборудования станции и предотвращению аварийных ситуаций.

- Модернизация гидравлической решетки КНС-9.

Реализация данного проекта необходима для предотвращения засорения приемного резервуара станции и выхода из строя дорогостоящего насосного оборудования.

- Модернизация кровли КНС-10.

Здание канализационной насосной станции введено в эксплуатацию в 1994 году. В связи с длительным сроком эксплуатации более 27 лет, кровля здания имеет частичные разрушения, включая систему слива, что в свою очередь негативно влияет на весь технологический процесс станции.

В целях снижения уровня износа кровли здания КНС-10 необходимо провести модернизацию, предусмотрев замену материала кровли на более современное технологичное покрытие.

- Модернизация микропроцессорной системы управления ПЧ-ТТП-200-10к УХЛ4 на КНС №10.

Реализация данного проекта необходима для замены устаревшей системы управления преобразователя частоты с выполнением функций управления, регулирования защит и автоматики преобразователя частоты с возможностью поочередного регулирования частоты вращения до 4 синхронных двигателей электропривода насоса.

- Установка системы регулирования производительности КНС № 4.

Система частотно-регулируемого привода (ЧРП) КНС-4 предназначена для управления скоростью вращения четырех высоковольтных синхронных двигателей в приводе с насосными агрегатами. Технологическая необходимость частотного регулирования на КНС-4 обусловлена суточными изменениями режима водоотведения в зависимости от заполнения приемного резервуара станции. До внедрения ЧРП регулирование подачи стоков в канализационной сети производится оперативным персоналом путем дросселирования насосов напорными задвижками, что приводит к непроизводственным потерям на дросселирование и повышенному износу запорной арматуры. Внедрение ЧРП позволит получить существенную экономию электроэнергии за счет изменения скорости вращения насосного агрегата в зависимости от заполнения приемного резервуара станции. Автоматизация процесса поддержания заданного параметра (уровня в приемном резервуаре) планируется за счет внедрения системы ЧРП с установкой соответствующей коммутационной аппаратуры и средств КИПиА в проектируемом блочно-модульном здании.

Мероприятие № 2.23. Модернизация в рамках объекта «Канализационная сеть «Красный», сооружение № 223» в районе от дома № 6 корпус № 1 по проезду Шабулина до дома № 2а по проезду Шабулина, протяженностью 632 п.м.

Самотечный канализационный коллектор Ду-800мм по пр. Шабулина из железобетонных труб был введен в эксплуатацию в 1969г. Срок службы более 50 лет.

Канализационный коллектор имеет высокую степень износа и находится в аварийном состоянии.

В целях снижения уровня износа коллектора в данном районе необходимо провести его модернизацию, предусмотрев замену труб на стеклопластиковые с устройством смотровых колодцев.

Мероприятие № 2.24. Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани. Реконструкция КНС № 10.

В целях реализации плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории городского округа города Рязани Рязанской области в 2022-2024 годах.

Мероприятие № 2.25. Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани. Реконструкция КНС № 4.

В целях реализации плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории городского округа города Рязани Рязанской области в 2022-2024 годах.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит изменить показатель надежности систем водоотведения с 17,46 ед./км сети по итогам 2019 года до 14 ед./км сети.

2.1. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

- Чистка Дядьковского затона с целью предотвращения чрезмерного заиливания и в периоды резкого понижения уровня реки Оки.

- Ежегодная чистка водозаборных оголовков Борковской и Окской водозаборных станций.

- Наличие маломерного судна и обученных судоводителей для доставки и перемещения персонала в паводковый период на Борковской водозаборной станции, попадающей в зону затопления.

- Установка на объектах предприятия пожарной сигнализации.

- На водопроводных насосных станциях установлены частотно регулируемые приводы, что позволяет предотвращать гидравлические удары в городских системах водоснабжения, тем самым уменьшает возникновение большого числа аварийных ситуаций. Применение их на канализационных насосных станциях исключает излив стоков на рельеф местности в часы максимальных нагрузок.

- Проведение периодичной реконструкции участков подготовки воды (отделений гипохлорита натрия) на всех водозаборных станциях, согласно изменениям и дополнениям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденных приказом Ростехнадзора № 486 от 03.12.2020 г.

- Объекты предприятия оборудованы системой видеонаблюдения, тревожными кнопками, имеют периметральное ограждение колючей проволокой и охраняются круглосуточно подразделениями ВНГ и охранниками ЧОП.

- На объектах предприятия имеются средства индивидуальной защиты и оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации, а также созданы аварийно-спасательные бригады и санитарные посты.

- На Борковской и Окской водозаборных станциях имеются два защитных сооружения (бомбоубежища) для укрытия работающего персонала.

- Ежегодно заключаются договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте.

- Оборудование категорированных объектов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») МП «Водоканал города Рязани» инженерно-техническими средствами охраны (программа «Антитеррор»).

- Система очистки воздуха для КНС № 6.

- Погружной насос Flygt NS 3153 HT 3-455 7,5 kW 3x400 V.50 Hz на КНС Мещерская, 2в.

- Погружной насос Flygt NS 3153 HT 3-455 7,5 kW 3x400 V.50 Hz на КНС №18.

- Погружной насос Flygt NS 3153 HT 3-455 7,5 kW 3x400 V.50 Hz на КНС Нижне-Трубежная.

- Машина для выемки грунта ДЭМ-1145 (4 шт.).

- Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

В настоящее время город Рязань стремительно развивается. В результате увеличения темпов застройки города, возникла необходимость более интенсивного развития инженерной инфраструктуры во избежание возникновения дефицита мощностей и снижения надежности системы холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани.

На сегодняшний день средний процент физического износа сетей холодного водоснабжения составляет 75 %, сетей водоотведения – 70 %.

В соответствии с бухгалтерским учетом средний процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения составляет 49,8 %, водоотведения 39,6 %.

По итогам выполнения мероприятий инвестиционной программы плановый бухгалтерский средний процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения составит 48 %, водоотведения 39 %.

Нынешнее состояние и технические возможности инженерных сетей и сооружений не могут в полной мере соответствовать темпам развития строительства города Рязани. Показатель надёжности составляет в среднем 0,76 ед. на 1 км сети по водопроводным сетям и 15,76 ед. на 1 км сети по сетям водоотведения.

Ввод объектов жилой застройки повлечет перераспределение объемов потребляемых ресурсов между районами города.

Несбалансированность мощностей существующей системы, значительный износ основных производственных фондов, рост аварийности на сетях при повышении давления не позволяет использовать мощность и пропускную способность сетей в полном объеме, несмотря на имеющиеся технические резервы производственных мощностей на отдельных объектах. В результате возникает дефицит воды в отдельных домах города в часы массового водоразбора.

В целях улучшения холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани разработана настоящая инвестиционная программа.

- График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в Приложении № 1 к данной программе.

В рамках инвестиционной программы муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 гг. планируется осуществить строительство сетей до границ земельных участков объектов капитального строительства, представленных в Приложении № 2 к данной программе.

- Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации

Источник финансирования выполнения мероприятий инвестиционной программы – собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию и плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения раздельно по каждой системе.

Объем финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам представлен в Приложениях № 1, № 5.1, № 5.2, № 6 к данной программе.

- Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год | ед./км | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 1.2 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2 | 2 | 1,5 |
| 1.3 | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 28,07 | 28,07 | 25,3 |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,298 | 0,298 | 0,292 |
| 1.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,39 | 0,39 | 0,35 |
| 1.4 | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс.руб. | 26 893,880 | 22 544,293 | 130 415,498 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 14,7 | 14,7 | 14 |
| 2.2 | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,504 | 0,504 | 0,48 |
| 2.3 | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс.руб. | 4 411,933 | 130 903,134 | 640 700,302 |

7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Размер платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается в соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2014 № 31412).

Размер платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

где:

ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, тыс. руб.;

– ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в час;

М – подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб.м/сут.;

– ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

L – протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных или канализационных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения, м.

Диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

где:

– расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

– расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/час.

Прогнозируемый объем холодного водоснабжения и водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам определен в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 28.02.2020 г. № 766 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани» на период с 01.01.2021 по 31.12.2023» и составляет:

- по холодному водоснабжению – 7 347,340 куб.м./сутки

- по водоотведению – 7 347,286 куб.м./сутки

Расчет ставок тарифа за подключаемую нагрузку выполнен на основании приложения № 2.1.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов на прокладку сетей холодного водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

,

,

где:

– ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

– базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

– расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

– коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d.

– протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

– ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

где:

– коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

– средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

– средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Расчет ставок тарифа за протяженность водопроводной сети выполнен в приложении № 5.1 на основании данных из Приложений № 2, № 3, № 4.

Расчет ставок тарифа за протяженность водопроводной сети выполнен в приложении № 5.2 на основании данных из Приложений № 2, № 3, № 4.

Все ставки тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети рассчитаны на строительство одного метра.

- Отчет об исполнении инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.01.2020 по 31.12.2020»

| № п ИП | Наименование мероприятия | Утверждено финансиро-вание на период 01.01.2020-31.12.2020 | Освоено в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Проектирование и строительство водовода Д-400мм от Соколовской ОВС до ул. Куйбышевское шоссе | 4 588,349 | 0 |
| 1.3 | Проектирование и строительство водовода Д-400мм по ул. Московское шоссе | 5 494,156 | 0 |
| 1.5 | Проектирование и строительство водовода Д-560мм от ул. Народный бульвар до ул. Московское шоссе | 9 100,324 | 0 |
| 1.7 | Модернизация водопровода Д-250мм по ул. Гоголя | 3 173,515 | 0 |
| 1.8 | Модернизация водопровода Д-200мм по ул. Татарская | 763,088 | 0 |
| 1.13 | Модернизация водовода Д-400мм от ул. Московское шоссе до ул. Магистральная | 4 057,033 | 4 714,946 |
|  | ИТОГО по водоснабжению | 27 176,464 | 4 714,946 |
| 1.16 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора Д-200мм от артезианской скважины ул. Коммунальная до ул. Владимирская, п. Солотча | 3 959,726 | 3 996,88 |
| 1.19 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора Д-500мм от ул. Великанова до ул. Народный бульвар | 4 801,935 | 0 |
| 1.21 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора Д800-900 мм от пр. Шабулина до ул. Мервинской | 18 073,171 | 0 |
| 1.28 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Д-600мм от ул. Телевизионная до КНС №4 | 13 814,524 | 0 |
|  | ИТОГО по водоотведению | 40 649,356 | 3 996,88 |
|  | Всего инвестиций за период | - 825,820 | 8 711,826 |

- Цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями и задачами инвестиционной программы на 2021 – 2023 годы является развитие системы водоснабжения и водоотведения. Настоящая программа разработана на основе технического задания на разработку инвестиционной программы, анализа существующего состояния системы и объектов водопроводно-канализационного хозяйства, с учетом накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения потребности города в сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства для развития жилищного и промышленного строительства на период с 01.01.2021 года по 31.12.2023 год.

Реализация программы посредством реконструкции действующих и строительства новых объектов, сетей и сооружений водопровода и канализации позволит решить задачи оздоровления водопроводно-канализационного хозяйства города и улучшить основные производственные показатели, отражающие состояние отрасли:

–	 увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей;

– снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;

– повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;

– снижение неучтенного расхода и потерь воды;

– улучшение качества питьевой воды.

В результате реализации мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения должны быть достигнуты плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов.

Результатом реализации мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения проектов станет:

– достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов;

– повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

– обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

– гарантированное обеспечение на границах строительных площадок, указанных в техническом задании, услугами по водоснабжению и водоотведению вновь вводимых объектов.

- Система управления реализацией программы

Контроль за использованием финансовых ресурсов, полученных в рамках реализации данной инвестиционной программы, осуществляет администрация города Рязани.