|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 25.01.2023 № 29-р |

План мероприятий («дорожная карта»)

по формированию методических, организационных и технологических условий для развертывания

и публикации в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» официальных сайтов

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, медицинских

организаций, подведомственных исполнительным органам Рязанской области и органам местного

самоуправления муниципальных образований Рязанской области, на базе федеральной государственной

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок | Критерии показателя (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации перечня общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам Рязанской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (далее – Организации), а также сотрудников, осуществляющих применение Технических решений по развертыванию и публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов Организаций на базе Единого портала (далее – Технические условия) | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области | общеобразовательные организации, подведомственные исполнительным органам Рязанской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (далее – общеобразовательные организации) не позднее 31 января 2023 г. | список Организаций |
|  |  |  | дошкольные образовательные организации, подведомственные органам местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (далее – дошкольные образовательные организации) не позднее 1 февраля 2023 г. |  |
|  |  |  | медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Рязанской области (далее – медицинские организации) не позднее 1 марта 2023 г. |  |
| 2. | Участие сотрудников в обучающих семинарах | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию), Организации (по согласованию) | до 1 мая 2023 г., далее – по мере необходимости | проведение ВКС |
| 3. | Прохождения обучения, необходимого для размещения и актуализации информации на официальных сайтах Организаций, созданных с использованием Технических решений, из них сотрудниками: | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию), Организации (по согласованию) | до 1 сентября 2023 г. | не менее 1302 сотрудников организаций |
| 3.1. | общеобразовательных организаций | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию), общеобразовательные | до 31 января 2023 г. | не менее 194 сотрудников |
|  |  |  | до 14 февраля 2023 г. | не менее 388 сотрудников |
|  |  |  | до 1 марта 2023 г. | не менее 582 сотрудников |
|  |  | организации (по согласованию) |  |  |
| 3.2. | дошкольных образовательных организаций | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию), дошкольные образовательные организации (по согласованию) | до 1 марта 2023 г. | не менее 200 сотрудников |
|  |  |  | до 1 апреля 2023 г. | не менее 400 сотрудников |
|  |  |  | до 1 мая 2023 г. | не менее 600 сотрудников |
| 3.3. | медицинских организаций | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Рязанской области | до 1 июня 2023 г. | не менее 120 сотрудников |
| 4. | Перенос контентной информации с текущих сайтов пользователей на официальные сайты, развернутые с использованием Технических решений (далее – перенос контентной информации): | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию) и Организации (по согласованию) | до 1 сентября 2023 г. | перенос контентной информации на не менее чем 652 официальных сайта |
| 4.1. | перенос контентной информации с текущих сайтов общеобразовательных организаций на официальные сайты общеобразовательных организаций | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию) | до 1 февраля 2023 г. | перенос контентной информации на не менее чем 97 официальных сайтов |
|  |  |  | до 1 марта 2023 г. | перенос контентной информации на не менее чем 194 официальных сайта |
|  |  |  | до 1 апреля 2023 г. | перенос контентной информации на не менее чем 291 официальный сайт |
| 4.2. | перенос контентной информации с текущих сайтов дошкольных образовательных организаций на официальные сайты дошкольных образовательных организаций | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию), дошкольные образовательные организации (по согласованию) | до 1 марта 2023 г. | перенос контентной информации на не менее чем 100 официальных сайтов |
|  |  |  | до 1 апреля 2023 г. | перенос контентной информации на не менее чем 200 официальных сайтов |
|  |  |  | до 1 мая 2023 г. | перенос контентной информации на не менее чем 300 официальных сайтов |
| 4.3. | перенос контентной информации с текущих сайтов медицинских организаций на официальные сайты медицинских организаций | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Рязанской области | до 1 сентября 2023 г. | перенос контентной информации на не менее чем 61 официальный сайт |
| 5. | Выполнение работ по подключению внешних доменных имен Организаций к официальным сайтам, развернутым с применением Технических решений (при необходимости) | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию), Организации (по согласованию) | общеобразовательные организации до 1 апреля 2023 г. |  |
|  |  |  | дошкольные образовательные организации до 1 мая 2023 г. |  |
|  |  |  | медицинские организации до 1 сентября 2023 г. |  |
| 6. | Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов Организаций в статус официальных | Организации (по согласованию) | общеобразовательные организации до 1 мая 2023 г. |  |
|  |  |  | дошкольные образовательные организации до 1 июня 2023 г. |  |
|  |  |  | медицинские организации до 1 октября 2023 г. |  |
| 7. | Размещение и актуализация информации на официальных сайтах Организаций, созданных с использованием Технических решений | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию), и Организации (по согласованию) | по мере необходимости |  |
| 8. | Представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информации о результатах применения Технических решений | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области | по запросу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |  |
| 9. | Подписание отчетных документов по результатам применения Технических решений | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию), Организации (по согласованию) | по результатам выполнения переноса контентной информации |  |