|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 28.03.2023 № 114 |

Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, а также

порядок взаимодействия участников подписания такого акта,

в том числе с комиссией, осуществляющей приемку

оказанных услуг и (или) выполненных работ

1. Настоящий Порядок регулирует порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – акт приемки, работы по капитальному ремонту), а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку работ по капитальному ремонту.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

3. Подписание акта приемки осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и не заменяет собой сдачу результата работ по капитальному ремонту подрядной организацией и приемку его Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (далее – региональный оператор) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приемку работ по капитальному ремонту в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Положения настоящего Порядка применяются после оформления сдачи результата работ по капитальному ремонту подрядной организацией и приемки его региональным оператором в соответствии с требованиями части 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации по применяемой региональным оператором унифицированной форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 (далее – унифицированная форма КС-2).

5. Подписание акта приемки осуществляется комиссией по приемке выполненных работ по капитальному ремонту (далее – комиссия).

В состав комиссии включаются представитель органа местного самоуправления Рязанской области по месту нахождения многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт, лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором проведен капитальный ремонт (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводился на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), представитель управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором проведен капитальный ремонт (далее – члены комиссии).

6. В подписании акта приемки участвуют представители регионального оператора и подрядной организации, осуществившей работы по капитальному ремонту.

Участие представителей регионального оператора и подрядной организации в подписании акта является обязательным.

7. Организация подписания акта приемки, материально-техническое обеспечение подписания акта приемки осуществляются региональным оператором.

8. После завершения работ по капитальному ремонту, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания и подписания унифицированной формы КС-2 региональный оператор письменно уведомляет членов комиссии и подрядную организацию о необходимости подписания акта приемки.

Уведомление о необходимости подписания акта приемки (далее – уведомление) содержит сведения об адресе многоквартирного дома, о работах по капитальному ремонту, дате и времени подписания акта приемки.

Направление уведомления осуществляется нарочно или заказным письмом в сроки, обеспечивающие его получение не позднее чем за 
10 рабочих дней до даты подписания акта приемки.

9. В случае, если член комиссии не принял участие в подписании акта приемки и у регионального оператора имеется подтверждение получения им уведомления, направленного в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Порядка, подписание акта приемки осуществляется без его участия.

При этом в акте приемки делается соответствующая отметка, и к нему прилагается документ, подтверждающий получение уведомления.

10. В случае, если член комиссии не принял участие в подписании акта приемки и у регионального оператора отсутствует подтверждение получения им уведомления, направленного в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Порядка, подписание акта приемки считается несостоявшимся.

При этом региональный оператор повторно не позднее 5 рабочих дней с даты несостоявшегося подписания акта приемки, в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Порядка уведомляет членов комиссии и подрядную организацию о необходимости подписания акта приемки.

11. В случае неявки представителей регионального оператора и (или) подрядной организации для участия в подписании акта приемки подписание акта приемки считается несостоявшимся.

При этом региональный оператор повторно не позднее 5 рабочих дней с даты несостоявшегося подписания акта приемки, в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Порядка уведомляет членов комиссии и подрядную организацию о необходимости подписания акта приемки.

12. Подписание акта приемки осуществляется по месту нахождения многоквартирного дома, в котором проведены работы по капитальному ремонту.

13. При подписании акта приемки региональный оператор обязан обеспечить членам комиссии возможность произвести осмотр результатов работ по капитальному ремонту, ознакомиться с проектной документацией, исполнительной документацией, договором на проведение работ по капитальному ремонту (далее – осмотр, документация).

Участвующие в подписании акта приемки представители регионального оператора и подрядной организации обязаны давать пояснения членам комиссии по возникающим вопросам в отношении работ по капитальному ремонту.

14. При выявлении членами комиссии по результатам осмотра и ознакомления с документацией недостатков работ по капитальному ремонту, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, составляется протокол о выявленных недостатках работ по капитальному ремонту (далее – протокол о недостатках) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Составление протокола о недостатках обеспечивает региональный оператор.

15. Недостатки работ по капитальному ремонту, при выявлении которых составляется протокол о недостатках:

1) состав и (или) объем работ по капитальному ремонту отличается от состава и (или) объема работ, предусмотренных документацией;

2) работы по капитальному ремонту имеют недостатки (дефекты).

16. Протокол о недостатках подписывается членами комиссии, представителями регионального оператора и подрядной организации.

17. Протокол о недостатках утверждается руководителем регионального оператора в течение трех рабочих дней с момента подписания.

Региональный оператор принимает меры по устранению недостатков работ по капитальному ремонту указанных в протоколе о недостатках и устанавливает сроки устранения указанных недостатков.

В течение трех рабочих дней после устранения недостатков работ по капитальному ремонту региональный оператор повторно в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Порядка уведомляет членов комиссии и подрядную организацию о необходимости подписания акта приемки.

18. В случае отсутствия у членов комиссии замечаний по результатам осмотра и ознакомления с документацией составляется акт приемки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Составление акта приемки обеспечивает региональный оператор.

19. Акт приемки подписывается членами комиссии, представителями регионального оператора и подрядной организации с учетом условия, установленного пунктом 9 настоящего Порядка.

20. В случае наличия у члена комиссии возражений к содержанию или порядку заполнения акта приемки он при подписании акта приемки имеет право указать их в соответствующем разделе и заверить своей подписью.

21. После подписания акт приемки утверждается руководителем регионального оператора в течение трех рабочих дней с момента подписания.

Датой акта приемки является дата его утверждения руководителем регионального оператора.

|  | Приложение № 1 к порядку и срокам подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядку взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель регионального оператора |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | (дата) |  |  |

Протокол

о выявленных недостатках при приемке оказанных

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

| Настоящий протокол составлен комиссией в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| представителя органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
| лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в многоквартирном доме, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| представителя управляющей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |  |
| при участии представителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального оператора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |
| подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |
| о том, что |  |  |  | членами комиссии в отношении оказанных |  |  |  |  |
|  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование услуги и (или) работы) |  |  |  |  |  |  |

| в многоквартирном доме, расположенном по адресу: |  |  |
| --- | --- | --- |
| установлены следующие недостатки |  |  |
| (указываются недостатки) |  |  |

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи участников подписания протокола:

|  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

|  | Приложение № 2 к порядку и срокам подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядку взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель регионального оператора |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | (дата) |  |  |

Акт

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ

по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме

| Настоящий протокол составлен комиссией в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| представителя органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |
| лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в многоквартирном доме, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |
| представителя управляющей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |
| при участии представителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального оператора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |  |
| подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о том, что |  |  |  | членами комиссии в отношении оказанных |  |  |  |  |  |  |
|  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование услуги и (или) работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в многоквартирном доме, расположенном по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не выявлены недостатки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложения к акту: |  |
| --- | --- |
|  | (указываются приложения или их отсутствие) |

Подписи участников подписания протокола:

|  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Возражения члена комиссии в отношении содержания акта или порядка его |  |
| --- | --- |
| заполнения |  |
|  | (член комиссии указывает свои возражения и заверяет их подписью) |