|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 05.05.2023 № 227-р |

Изменения, вносимые в приложение к распоряжению

Правительства Рязанской области от 15.12.2020 № 592-р

Капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, расположенных на территории Рязанской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

Таблица № 2

| № п/п | Наименование юридического лица (полностью) | Наименование объекта поликлиника, стационар (дневной/круглосуточный), поликлиническое подразделение | Адрес объекта | Износ (%) | Планируемое мероприятие (реконструкция, строительство взамен существующего, комплексный капремонт, выборочный капремонт) | Количество населения, обслуживаемого медицинской организацией (структурным подразделением) | Площадь объектов (кв. м) | Мощность объекта | Наименование ремонтных работ (в случае, если выборочный капремонт) | Планируемая стоимость работ, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «24 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | здание терапевтического отделения | Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 7 | 75 | комплексный капремонт | 53739 | 950,80 | 60 | - | 9238279,28 | 3577115,90 | - | 5661163,38 | - | -» |
| «30 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Новомичуринская межрайонная больница» | ВА Тырново | Рязанская область, Пронский район, с. Тырново, ул. Тихая, д. 6 | 70 | комплексный капремонт | 711 | 247,8 | 20 | - | 4200254,93 | - | - | 4200254,93 | - | -» |
| «49 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» подразделение «Городская поликлиника № 14» | ГБУ РО «Городская поликлиника № 14» | г. Рязань, ул. Семинарская, д. 46 | 74 | комплексный капремонт | 20500 | 3980 | 315 | - | 42436737,64 | 2499929,69 | 7799438,95 | 9638000,00 | - | -» |
| «59 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «ОКБ им. Н.А. Семашко» подразделенние «Городская поликлиника № 2» | поликлиника | г. Рязань, ул. проф. Никулина, д. 3 | 74 | комплексны й капремонт | 265051 | 7303,7 | 1000 | - | 79997755,81 | 29999158,43 | 24999298,69 | 19999438,95 | 4999859,74 | -» |
| «66 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» | поликлиника | Рязанская область, г. Ряжск, ул. Высотная, д. 20 | 74 | комплексный капремонт | 20642 | 3811,1 | 800 | - | 31261126,56 |  | 9999719,48 | 20499412,04 | 761995,04 | -» |
| «72 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | амбулатория с. Вышгород | Рязанская область, Рязанский район, с. Вышгород, ул. Школьная, д. 7а | 51,7 | комплексный капремонт | 1352 | 303,5 | 30 | - | 1586561,16 |  |  | 1586561,16 | - | -» |
| «82 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанская межрайонная больница» | ФАП с. Долгинино | Рязанская область, Рязанский район, с. Долгинино, ул. Школьная, д. 7 | 74 | комплексный капремонт | 464 | 57,7 | 12 | - | 1538348,57 |  |  | 1538348,57 | - | -» |
| «88 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Калининский ФАП | Рязанская область, Ухоловский район, с. Калинин, ул. Садовая, д. 8 | 73,64 | комплексный капремонт | 293 | 50 | 10 | - | 1700000,00 | - | - | 1700000,00 | - | -» |
| «93 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | Паниковский ФАП | Рязанская область, Сараевский район, с. Паники, ул. Центральная, д. 131 | 73 | комплексный капремонт | 362 | 32,4 | 10 | - | 1500000,00 | - | - | 1500000,00 | - | -» |
| «132 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рыбновская районная больница» | ФАП Ходынино | Рязанская область, Рыбновский район, с. Ходынино, ул. Центральная, д. 11. | 70 | комплексный капремонт | 686 | 140 | 10 | - | 2426069,00 | - | - | 2426069,00 | - | -» |
| «145 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Екатериновский ФАП | Рязанская область, Путятинский район, с. Екатериновка, пер. Солнечный, д. 2 | 65 | комплексный капремонт | 224 | 64,6 | 12 | - | 2300000,82 | - | - | 2300000,82 | - | -» |
| «148 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Карабухинский ФАП | Рязанская область, Путятинский район, с. Карабухино, ул. Центральная, д. 13 | 65 | комплексный капремонт | 290 | 58 | 8 | - | 1821835,11 | - | - | 1821835,11 | - | -» |
| «153 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Поляковский ФАП | Рязанская область, Путятинский район, с. Поляки, д. 67 | 60 | комплексный капремонт | 115 | 47,2 | 6 | - | 1735000,00 | - | - | 1735000,00 | - | -» |
| «158 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | поликлиника | г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17 | 74 | комплексный капремонт | 90000 | 4668,1 | 1200 | - | 51821175,10 | 24999298,69 | 26821876,41 | - | - | -» |

## Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, расположенных на территории Рязанской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

Таблица № 3

| № п/п | Наименование юридического лица (полностью) | Наименование объекта (дневной/круглосуточ ный), поликлиническое подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, УБ, ОВОП, ФАП, ФП, прочее (переход между стационаром и структурным подразделением) | Адрес объекта | Планируемое мероприятие (приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций) | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделением) | Наличие детских подразделений (да/нет) | Площадь объекта (кв.м.) | Мощность объекта | Планируемая стоимость работ | в том числе по годам, (тыс, рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| «27 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сараевская межрайонная больница» | ФАП | Рязанская область, Сараевский район, с. Бычки | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций | 324 | нет | 62,0 | 8 | 8800000,00 | - | - | - | - | 8800000,00» |