|  | # Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | # от 25.12.2023 № 540 |
|  | # «Приложение № 3 к постановлению Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 |

Государственная программа Рязанской области

«Дорожное хозяйство и транспорт»

(II этап: 2024-2030 годы)

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
реализации государственной программы Рязанской области

1.1. Оценка текущего состояния дорожного хозяйства
и транспорта Рязанской области

Основу дорожной отрасли Рязанской области составляют федеральные, региональные, межмуниципальные и местные автомобильные дороги, которые обеспечивают межрегиональные и межрайонные автотранспортные связи, подъезды к городским и сельским поселениям, а также транспортные связи внутри городских и сельских поселений.

Вся дорожная сеть Рязанской области составляет более 16 тыс. км автомобильных дорог. По территории области проходит порядка 523 км автомобильных дорог федерального значения.

Протяженность дорог местного значения Рязанской области составляет 9,197 тыс. км, из которых только 20% дороги с твердым покрытием, остальные грунтовые и в щебеночном исполнении. Доля дорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии, составляет 32 % от общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

Протяженность региональных и межмуниципальных дорог составляет около 6,5 тыс. км, из которых порядка 3 тыс. км составляют опорную сеть, соединяющую все районные центры и города Рязанской области.

С 1 января 2012 года с принятием Закона Рязанской области от 14 сентября 2011 года № 82-ОЗ «О дорожном фонде Рязанской области» определены постоянные и целевые источники финансирования. Финансирование дорожной отрасли к 2022 году увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом. Однако создание дорожного фонда Рязанской области не решило полностью проблемы отрасли.

При интенсивной автомобилизации населения в течение длительного времени в Рязанской области практически отсутствует прирост сети и развитие автомобильных дорог. 84% региональных или межмуниципальных дорог составляют дороги IV и V категорий, которые были построены в
60-70 годы XX века и запроектированы под другие динамические и технические характеристики автомобилей. Это приводит к необходимости строительства новых и реконструкции существующих автомобильных дорог, что возможно осуществить только при помощи федеральной поддержки.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Мероприятия государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (далее – Программа) будут способствовать достижению нулевой смертности в результате ДТП к
2030 году.

Транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры региона.

По состоянию на 15 октября 2023 года перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории Рязанской области осуществляются по 460 маршрутам, в том числе 111 городским, 313 пригородным и 36 междугородным. На маршрутах регулярных перевозок работают свыше 1100 единиц транспортных средств.

Сеть межмуниципальных маршрутов состоит из 75 маршрутов, в том числе: 26 маршрутов по регулируемым тарифам (25 пригородных и                       1 междугородный) и 49 маршрутов по нерегулируемым тарифам                   (14 пригородных и 35 междугородных). Маршруты обслуживают                        33 предприятия пассажирского транспорта (14 юридических лиц и                     19 индивидуальных предпринимателей).

Регулярность выполнения рейсов в межмуниципальном сообщении составляет свыше 99% от числа запланированных рейсов. Объем                      перевозок – более 2,8 млн. человек в год.

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Рязанской области выполняет одна организация железнодорожного транспорта (ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания») по 25 маршрутам.

В условиях интенсивной автомобилизации населения происходит снижение объемов регулярных пассажирских перевозок, их рентабельности, особенно в отдаленных районах области. Перевозки носят все более выраженный социальный характер.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики
в сфере реализации государственной программы Рязанской области

Программа направлена на достижение приоритета 4 «Комфортная среда для жизни», установленного Стратегией социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 25 декабря 2018 г. № 418.

Реализация Программы будет содействовать развитию дорожной и транспортной отрасли региона, которые являются важными инструментами достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей и влияют на повышение качества жизни людей.

Программа направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

- «Комфортная и безопасная среда для жизни»;

- «Цифровая трансформация».

В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического Рязанской области определены цели, разработаны структура и система показателей Программы.

Система целеполагания Программы включает в себя:

- цель  1:  содержание и развитие автомобильных дорог, обеспечивающие доведение к 2030 году доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,7 процента;

- цель 2: совершенствование государственного управления в сфере транспорта для обеспечения доступности транспортного обслуживания населения Рязанской области до 97,8 процента к 2030 году.

1.3. Задачи государственного управления, способы
их эффективного решения в сфере реализации
государственной программы Рязанской области

Для достижения цели 1 в структуру Программы включено направление (подпрограмма) 1 «Дорожное хозяйство», в рамках которого будут реализовываться структурные элементы, связанные с повышением качества дорожной сети, а также повышением безопасности участников дорожного движения:

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область)»;

- региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Рязанская область)»;

- региональный проект «Безопасность дорожного движения Рязанской области»;

- ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение целостности дорожной сети».

Повышению качества дорожной сети будет способствовать решение задач по:

- приведению в нормативное состояние и строительству искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения;

- совершенствованию регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли;

- обеспечению устойчивого функционирования и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, а также местного значения;

- обеспечению сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Для достижения цели 2 в структуру Программы включено направление (подпрограмма) 2 «Транспорт», в рамках которого будут реализовываться структурные элементы:

- региональный проект «Развитие рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры в Рязанской области»;

- ведомственный проект «Организация транспортного обслуживания населения Рязанской области»;

- комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок».

Главной задачей направления (подпрограммы) 2 является обеспечение регулярности транспортного обслуживания населения Рязанской области.

Обеспечению транспортного обслуживания населения Рязанской области будут способствовать задачи по улучшению качества пассажирских перевозок.

2. Правила предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Рязанской области

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область)» приведены в приложении № 1.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Рязанской области на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области» приведены в приложении № 2.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на выполнение работ по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области» приведены в приложении № 3.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на выполнение работ по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, светофорами Т.7, дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями и тротуарами, дорожным ограждением, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области» приведены в приложении № 4.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них приведены в приложении № 5.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них приведены в приложении № 6.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Рязанской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них приведены в приложении № 7.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных округов Рязанской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них приведены в приложении № 8.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, приведены в приложении № 9.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на возмещение части затрат перевозчиков на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», приведены в приложении № 10.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах городского округа, приведены в приложении № 11.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, приведены в приложении № 12.

|  | Приложение № 1 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

# Правила предоставления и распределения субсидий из областного

# бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области

# на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

# пользования местного значения и искусственных сооружений

# на них в рамках реализации регионального проекта «Региональная

# и местная дорожная сеть (Рязанская область)»

# 1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область)» (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (далее – Программа).

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

- проезд к объекту медицинской инфраструктуры – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов медицинской инфраструктуры.

Объектами медицинской инфраструктуры являются здания:

стационаров всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями;

поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара;

станций (подстанций) скорой медицинской помощи;

фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов.

- проезд к объекту социально-культурной сферы – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов социально-культурной сферы.

Объектами социально-культурной сферы являются здания:

культурно-досуговых учреждений (дома культуры, клубы);

музеев;

библиотек;

кинозалов;

театров;

детских дошкольных учреждений;

детских лагерей отдыха;

детских школ искусств;

санаториев (профилакториев);

баз отдыха;

пансионатов;

объектов физкультуры и спорта.

4. Целевым назначением субсидий является капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. При этом средства субсидии могут также направляться на финансирование работ по проектированию в отношении объектов капитального строительства, включенных в утвержденные местными администрациями перечни объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – Перечень объектов капитального строительства, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377.

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе (далее в настоящем приложении – заявка) для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки утверждается постановлением Минтранса РО;

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятие, соответствующее цели предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 4 настоящих Правил, с учетом объема расходного обязательства, в том числе за счет средств местного бюджета (далее в настоящем приложении – муниципальная программа);

- наличие утвержденной проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности в части капитального ремонта автомобильных дорог (за исключением случаев, когда средства субсидии планируется направить на финансирование работ в отношении объекта капитального строительства, включенного в Перечень объектов капитального строительства);

- наличие утвержденной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающей пояснительную записку, схему ремонтируемой автомобильной дороги, ведомость дефектов и намечаемых объемов работ, сводную ведомость объемов работ, сводный сметный расчет и (или) локальный сметный расчет в части ремонта автомобильных дорог;

- наличие объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии, в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область)»;

- муниципальное образование Рязанской области, претендующее на получение субсидии, входит в состав Рязанской городской агломерации;

- наличие утвержденного местной администрацией Перечня объектов капитального строительства (предоставляется в случае, если средства субсидии планируется направить на финансирование работ в отношении объекта капитального строительства, включенного в Перечень объектов капитального строительства);

- наличие расчета стоимости работ, планируемых в отношении объекта капитального строительства, включенного в Перечень объектов капитального строительства (представляется в случае, если средства субсидии планируется направить на финансирование работ в отношении объекта капитального строительства, включенного в Перечень объектов капитального строительства).

6. Критерием конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий является:

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), капитальный ремонт, ремонт которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту медицинской инфраструктуры, расположенному в границах муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии;

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), капитальный ремонт, ремонт которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту социально-культурной сферы, расположенному в границах муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии;

- размещение, актуализация, редактирование муниципальным образованием Рязанской области информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022           № 2197 «Об утверждении положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов».

7. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 99,99%.

8. При распределении субсидий местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на соответствующее программное мероприятие (Vофi) рассчитывается по формуле:

Vофi = Vоi - Vмбi,

где:

Vоi - прогнозный объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации соответствующего программного мероприятия, рублей;

Vмбi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на реализацию соответствующего программного мероприятия, рублей.

Если значение показателя Vофi больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vофi = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне. Если потребность в средствах областного бюджета нижеследующего муниципального образования Рязанской области больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия распределяется ниже нижеследующему в ранжированном перечне муниципальному образованию Рязанской области.

9. Распределение субсидий местным бюджетам в разрезе муниципальных образований Рязанской области утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсных отборов, проведенных Минтрансом РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

10. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

11. Результатом использования субсидии является протяженность выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (км).

|  | Приложение № 2 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

# Правила предоставления и распределения субсидий из областного

# бюджета бюджетам городских округов Рязанской области

# на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной

# разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного

# значения в рамках реализации регионального проекта

# «Безопасность дорожного движения Рязанской области»

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Рязанской области на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области» (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Целевым назначением субсидий является выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

4. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе (далее в настоящем приложении – заявка) для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки утверждается постановлением Минтранса РО;

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятие, соответствующее цели предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, с учетом объема расходного обязательства, в том числе за счет средств местного бюджета (далее в настоящем приложении – муниципальная программа);

- наличие утвержденного локального сметного расчета (локальных сметных расчетов) стоимости работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- наличие перечня автомобильных дорог (улиц) местного значения, на которых будут выполняться работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

5. Критерием конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий является применение термопластика и (или) холодного пластика при нанесении горизонтальной дорожной разметки.

6. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 99,99%.

7. При распределении субсидий местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на соответствующее программное мероприятие (Vофi) рассчитывается по формуле:

Vофi = Vоi - Vмбi,

где:

Vоi - прогнозный объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации соответствующего программного мероприятия, рублей;

Vмбi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на реализацию соответствующего программного мероприятия, рублей.

Если значение показателя Vофi больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vофi = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне. Если потребность в средствах областного бюджета нижеследующего муниципального образования Рязанской области больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия распределяется ниже нижеследующему в ранжированном перечне муниципальному образованию Рязанской области.

8. Распределение субсидий местным бюджетам в разрезе муниципальных образований Рязанской области утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсных отборов, проведенных Минтрансом РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

9. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

10. Результатом использования субсидии является площадь нанесенной горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах городских округов (м2).

|  | Приложение № 3 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области

на выполнение работ по установке светофорных объектов на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения

в рамках реализации регионального проекта «Безопасность

дорожного движения Рязанской области»

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на выполнение работ по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области» (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Целевым назначением субсидий является выполнение работ по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

4. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе (далее в настоящем приложении – заявка) для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки утверждается постановлением Минтранса РО;

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятие, соответствующее цели предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, с учетом объема расходного обязательства, в том числе за счет средств местного бюджета (далее в настоящем приложении – муниципальная программа);

- наличие утвержденного локального сметного расчета (локальных сметных расчетов) стоимости работ по установке светофорных объектов;

- наличие схемы расположения светофорных объектов.

5. Критерием конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий является наличие статистических данных Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области о количестве дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них, дорожных условиях, сопутствующих их совершению на улично-дорожной сети муниципального образования Рязанской области за предыдущий календарный год.

6. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 99,99%.

7. При распределении субсидий местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на соответствующее программное мероприятие (Vофi) рассчитывается по формуле:

Vофi = Vоi - Vмбi,

где:

Vоi - прогнозный объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации соответствующего программного мероприятия, рублей;

Vмбi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на реализацию соответствующего программного мероприятия, рублей.

Если значение показателя Vофi больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vофi = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне. Если потребность в средствах областного бюджета нижеследующего муниципального образования Рязанской области больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия распределяется ниже нижеследующему в ранжированном перечне муниципальному образованию Рязанской области.

8. Распределение субсидий местным бюджетам в разрезе муниципальных образований Рязанской области утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсных отборов, проведенных Минтрансом РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

9. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

10. Результатом использования субсидии является количество установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (шт.).

|  | Приложение № 4 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области

на выполнение работ по оборудованию нерегулируемых пешеходных

переходов освещением, светофорами Т.7, дорожными знаками,

искусственными дорожными неровностями и тротуарами, дорожным

ограждением, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах

общего пользования местного значения в рамках реализации регионального

проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области»

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на выполнение работ по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, светофорами Т.7, дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями и тротуарами, дорожным ограждением, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области» (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Целевым назначением субсидий является выполнение работ по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, светофорами Т.7, дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями и тротуарами, дорожным ограждением, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

4. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе (далее в настоящем приложении – заявка) для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки утверждается постановлением Минтранса РО;

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятие, соответствующее цели предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, с учетом объема расходного обязательства, в том числе за счет средств местного бюджета (далее в настоящем приложении – муниципальная  программа);

- наличие утвержденного локального сметного расчета (локальных сметных расчетов) стоимости работ по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, светофорами Т.7, дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями и тротуарами, дорожным ограждением, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- наличие схемы расположения нерегулируемых пешеходных переходов, на которых планируется оборудование освещения, светофоры Т.7, дорожные знаки, искусственные дорожные неровности и тротуары, дорожные ограждения, нанесение дорожной разметки.

5. Критерием конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий является наличие статистических данных Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области о количестве дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них, дорожных условиях, сопутствующих их совершению на улично-дорожной сети муниципального образования Рязанской области за предыдущий календарный год.

6. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 99,99%.

7. При распределении субсидий местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на соответствующее программное мероприятие (Vофi) рассчитывается по формуле:

Vофi = Vоi - Vмбi,

где:

Vоi - прогнозный объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации соответствующего программного мероприятия, рублей;

Vмбi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на реализацию соответствующего программного мероприятия, рублей.

Если значение показателя Vофi больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vофi = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне. Если потребность в средствах областного бюджета нижеследующего муниципального образования Рязанской области больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия распределяется ниже нижеследующему в ранжированном перечне муниципальному образованию Рязанской области.

8. Распределение субсидий местным бюджетам в разрезе муниципальных образований Рязанской области утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсных отборов, проведенных Минтрансом РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

9. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

10. Результатом использования субсидии является количество нерегулируемых пешеходных переходов, оборудованных освещением, светофорами Т.7, дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями и тротуарами, дорожным ограждением, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного (шт.).

|  | Приложение № 5 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

- проезд к объекту медицинской инфраструктуры – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов медицинской инфраструктуры.

Объектами медицинской инфраструктуры являются здания:

стационаров всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями;

поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара;

станций (подстанций) скорой медицинской помощи;

фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов.

- проезд к объекту социально-культурной сферы – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов социально-культурной сферы.

Объектами социально-культурной сферы являются здания:

культурно-досуговых учреждений (дома культуры, клубы);

музеев;

библиотек;

кинозалов;

театров;

детских дошкольных учреждений;

детских лагерей отдыха;

детских школ искусств;

санаториев (профилакториев);

баз отдыха;

пансионатов;

объектов физкультуры и спорта.

4. Целевым назначением указанных субсидий местным бюджетам является строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе (далее в настоящем приложении – заявка) для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки утверждается постановлением Минтранса РО;

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил, с учетом объема расходного обязательства, в том числе за счет средств местного бюджета (далее в настоящем приложении – муниципальная программа);

- наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

6. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидии являются:

- наличие утвержденной проектной документации на объекты строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, разработанной в рамках реализации Программы;

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), строительство, реконструкция которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту медицинской инфраструктуры, расположенному в границах муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии;

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), строительство, реконструкция которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту социально-культурной сферы;

- размещение, актуализация, редактирование муниципальным образованием Рязанской области информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022                    № 2197 «Об утверждении положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов»;

- наличие муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии, в перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р.

7. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, за исключением муниципального округа Рязанской области, на соответствующий финансовый год составляет 97,9%.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального округа Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 99%.

8. При распределении субсидий местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на соответствующее программное мероприятие (Vофi) рассчитывается по формуле:

Vофi = Vоi - Vмбi,

где:

Vоi - прогнозный объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации соответствующего программного мероприятия, рублей;

Vмбi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на реализацию соответствующего программного мероприятия, рублей.

Если значение показателя Vофi больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vофi = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне. Если потребность в средствах областного бюджета нижеследующего муниципального образования Рязанской области больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия распределяется ниже нижеследующему в ранжированном перечне муниципальному образованию Рязанской области.

9. Распределение субсидий местным бюджетам в разрезе муниципальных образований Рязанской области утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсных отборов, проведенных Минтрансом РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

10. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

12. Результатом использования субсидии являются выполненные работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (км).

|  | Приложение № 6 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области

на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных сооружений на них

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

- проезд к объекту медицинской инфраструктуры – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов медицинской инфраструктуры.

Объектами медицинской инфраструктуры являются здания:

стационаров всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями;

поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара;

станций (подстанций) скорой медицинской помощи;

фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов.

- проезд к объекту социально-культурной сферы – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов социально-культурной сферы.

Объектами социально-культурной сферы являются здания:

культурно-досуговых учреждений (дома культуры, клубы);

музеев;

библиотек;

кинозалов;

театров;

детских дошкольных учреждений;

детских лагерей отдыха;

детских школ искусств;

санаториев (профилакториев);

баз отдыха;

пансионатов;

объектов физкультуры и спорта.

4. Целевым назначением субсидий является капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе (далее в настоящем приложении – заявка) для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки утверждается постановлением Минтранса РО;

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил, с учетом объема расходного обязательства, в том числе за счет средств местного бюджета (далее в настоящем приложении – муниципальная программа);

- наличие утвержденной проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности в части капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- наличие утвержденной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включающей пояснительную записку, схему ремонтируемой автомобильной дороги, ведомость дефектов и намечаемых объемов работ, сводную ведомость объемов работ, сводный сметный расчет и (или) локальный сметный расчет в части ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- муниципальное образование Рязанской области, претендующее на получение субсидии, не имеет статус городского и муниципального округов.

6. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий являются:

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), капитальный ремонт, ремонт которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту медицинской инфраструктуры, расположенному в границах муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии;

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), капитальный ремонт, ремонт которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту социально-культурной сферы, расположенному в границах муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии;

- размещение, актуализация, редактирование муниципальным образованием Рязанской области информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022               № 2197 «Об утверждении положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов»;

- наличие муниципального образования Рязанской области, в собственности которого находится автомобильная дорога, в перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р.

7. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 97,9%.

8. При распределении субсидий местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на соответствующее программное мероприятие (Vофi) рассчитывается по формуле:

Vофi = Vоi - Vмбi,

где:

Vоi - прогнозный объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации соответствующего программного мероприятия, рублей;

Vмбi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на реализацию соответствующего программного мероприятия, рублей.

Если значение показателя Vофi больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vофi = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне. Если потребность в средствах областного бюджета нижеследующего муниципального образования Рязанской области больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия распределяется ниже нижеследующему в ранжированном перечне муниципальному образованию Рязанской области.

9. Распределение субсидий местным бюджетам в разрезе муниципальных образований Рязанской области утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсных отборов, проведенных Минтрансом РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

10. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

12. Результатом использования субсидии является протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту (км).

|  | Приложение № 7 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам городских округов Рязанской области на

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных сооружений на них

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Рязанской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

- проезд к объекту медицинской инфраструктуры – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов медицинской инфраструктуры.

Объектами медицинской инфраструктуры являются здания:

стационаров всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями;

поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара;

станций (подстанций) скорой медицинской помощи;

фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов.

- проезд к объекту социально-культурной сферы – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов социально-культурной сферы.

Объектами социально-культурной сферы являются здания:

культурно-досуговых учреждений (дома культуры, клубы);

музеев;

библиотек;

кинозалов;

театров;

детских дошкольных учреждений;

детских лагерей отдыха;

детских школ искусств;

санаториев (профилакториев);

баз отдыха;

пансионатов;

объектов физкультуры и спорта.

4. Целевым назначением субсидий является капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. Предоставление субсидий бюджетам городских округов осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе (далее в настоящем приложении – заявка) для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки утверждается постановлением Минтранса РО;

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил, с учетом объема расходного обязательства, в том числе за счет средств местного бюджета (далее в настоящем приложении – муниципальная программа);

- наличие утвержденной проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности в части капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- наличие утвержденной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включающей пояснительную записку, схему ремонтируемой автомобильной дороги, ведомость дефектов и намечаемых объемов работ, сводную ведомость объемов работ, сводный сметный расчет и (или) локальный сметный расчет в части ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- муниципальное образование Рязанской области, претендующее на получение субсидии, имеет статус городского округа.

6. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий являются:

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), капитальный ремонт, ремонт которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту медицинской инфраструктуры, расположенному в границах муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии;

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), капитальный ремонт, ремонт которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту социально-культурной сферы, расположенному в границах муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии;

- размещение, актуализация, редактирование муниципальным образованием Рязанской области информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022                № 2197 «Об утверждении положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов».

7. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 97,9%.

8. При распределении субсидий местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на соответствующее программное мероприятие (Vофi) рассчитывается по формуле:

Vофi = Vоi - Vмбi,

где:

Vоi - прогнозный объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации соответствующего программного мероприятия, рублей;

Vмбi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на реализацию соответствующего программного мероприятия, рублей.

Если значение показателя Vофi больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vофi = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне. Если потребность в средствах областного бюджета нижеследующего муниципального образования Рязанской области больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия распределяется ниже нижеследующему в ранжированном перечне муниципальному образованию Рязанской области.

9. Распределение субсидий местным бюджетам в разрезе городских округов Рязанской области утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсных отборов, проведенных Минтрансом РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

10. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

12. Результатом использования субсидии является протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и искусственных сооружений на них, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту (км).

|  | Приложение № 8 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных округов Рязанской области

на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных сооружений на них

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных округов Рязанской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

- проезд к объекту медицинской инфраструктуры – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов медицинской инфраструктуры.

Объектами медицинской инфраструктуры являются здания:

стационаров всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями;

поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара;

станций (подстанций) скорой медицинской помощи;

фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов.

- проезд к объекту социально-культурной сферы – автомобильная дорога общего пользования местного значения или участки улично-дорожной сети, непосредственно примыкающие к территории объектов социально-культурной сферы.

Объектами социально-культурной сферы являются здания:

культурно-досуговых учреждений (дома культуры, клубы);

музеев;

библиотек;

кинозалов;

театров;

детских дошкольных учреждений;

детских лагерей отдыха;

детских школ искусств;

санаториев (профилакториев);

баз отдыха;

пансионатов;

объектов физкультуры и спорта.

4. Целевым назначением субсидий является капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных округов осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе (далее в настоящем приложении – заявка) для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки утверждается постановлением Минтранса РО;

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил, с учетом объема расходного обязательства, в том числе за счет средств местного бюджета (далее в настоящем приложении – муниципальная программа);

- наличие утвержденной проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности в части капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- наличие утвержденной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включающей пояснительную записку, схему ремонтируемой автомобильной дороги, ведомость дефектов и намечаемых объемов работ, сводную ведомость объемов работ, сводный сметный расчет и (или) локальный сметный расчет в части ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- муниципальное образование Рязанской области, претендующее на получение субсидии, имеет статус муниципального округа.

6. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий являются:

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), капитальный ремонт, ремонт которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту медицинской инфраструктуры, расположенному в границах муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии;

- автомобильная дорога (участок автомобильной дороги), капитальный ремонт, ремонт которой планируется в рамках предоставленной субсидии, является проездом к объекту социально-культурной сферы, расположенному в границах муниципального образования Рязанской области, претендующего на получение субсидии;

- размещение, актуализация, редактирование муниципальным образованием Рязанской области информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022               № 2197 «Об утверждении положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов».

7. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального округа Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 99%.

8. При распределении субсидий местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на соответствующее программное мероприятие (Vофi) рассчитывается по формуле:

Vофi = Vоi - Vмбi,

где:

Vоi - прогнозный объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации соответствующего программного мероприятия, рублей;

Vмбi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на реализацию соответствующего программного мероприятия, рублей.

Если значение показателя Vофi больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vофi = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне. Если потребность в средствах областного бюджета нижеследующего муниципального образования Рязанской области больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия распределяется ниже нижеследующему в ранжированном перечне муниципальному образованию Рязанской области.

9. Распределение субсидий местным бюджетам в разрезе муниципальных округов Рязанской области утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсных отборов, проведенных Минтрансом РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

10. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

12. Результатом использования субсидии является протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и искусственных сооружений на них, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту (км).

|  | Приложение № 9 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на

разработку проектной документации на строительство, реконструкцию

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс  РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Целевым назначением субсидий является разработка проектной документации на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

4. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе (далее в настоящем приложении – заявка) для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки утверждается постановлением Минтранса РО;

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, с учетом объема расходного обязательства, в том числе за счет средств местного бюджета (далее в настоящем приложении – муниципальная программа);

- наличие утвержденного в установленном порядке задания на выполнение проектно-изыскательских работ;

- наличие сметы на выполнение проектно-изыскательских работ.

5. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий являются:

- численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном пункте, не имеющем круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 35 человек и более;

- протяженность автомобильной дороги, являющейся подъездом от сельского населенного пункта с численностью постоянно проживающих жителей 35 человек и более, до сети автомобильных дорог общего пользования не более чем 18 км;

- размещение, актуализация, редактирование муниципальным образованием Рязанской области информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022                 № 2197 «Об утверждении положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов».

6. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, за исключением муниципального округа Рязанской области, на соответствующий финансовый год составляет 97,9%.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального округа Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 99%.

7. При распределении субсидий местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области на соответствующее программное мероприятие (Vофi) рассчитывается по формуле:

Vофi = Vоi - Vмбi,

где:

Vоi - прогнозный объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации соответствующего программного мероприятия, рублей;

Vмбi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на реализацию соответствующего программного мероприятия, рублей.

Если значение показателя Vофi больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp), то Vофi = Vp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Vp) рассчитывается по следующей формуле:

Vp = Vоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне. Если потребность в средствах областного бюджета нижеследующего муниципального образования Рязанской области больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то субсидия распределяется ниже нижеследующему в ранжированном перечне муниципальному образованию Рязанской области.

8. Распределение субсидий местным бюджетам в разрезе муниципальных образований Рязанской области утверждается распоряжением Правительства Рязанской области по результатам конкурсных отборов, проведенных Минтрансом РО.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

9. Муниципальное образование Рязанской области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Рязанской области, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, что не влечет за собой обязательств Рязанской области по увеличению размера субсидии.

10. Результатом использования субсидии является количество объектов, на которые разработана проектная документация на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (объект).

|  | Приложение № 10 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований Рязанской области на возмещение части затрат перевозчиков на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные

в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по возмещению затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Целевым назначением субсидий является реализация мероприятий по возмещению затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам Рязанской области осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- наличие заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из областного бюджета на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости реализации мероприятия, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки на участие в конкурсном отборе утверждается постановлением Минтранса РО;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих целям подпрограммы и предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

- наличие расчета стоимости реализации мероприятия на соответствующий финансовый год;

- численность населения муниципального образования Рязанской области согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурсного отбора, составляет свыше 300 тысяч человек;

- наличие муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство, соответствующее целям предоставления субсидий из областного бюджета.

5. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий являются:

- осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

- в отношении муниципального образования Рязанской области в установленном порядке одобрена заявка Рязанской области в министерство транспорта Российской Федерации в части реализации мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

6. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 95%.

7. При распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам в соответствующем финансовом году, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидий за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области (Сi), рублей, рассчитывается по формуле:

Сi = Соi − Смi,

где:

Соi - прогнозный объем расходного обязательства муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации программного мероприятия, рублей;

Смi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на программное мероприятие, рублей.

Если значение показателя Ci больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Cp), то Ci = Cp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Cp) рассчитывается по формуле:

Cp = Cоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне.

8. Если размер субсидии нижеследующему муниципальному образованию Рязанской области, рассчитанный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то применяется следующая методика расчета:

Сi = Cзi x k,

где:

Сi - объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области, рублей;

Сзi - объем потребности в средствах областного бюджета i-го муниципального образования Рязанской области, указанный в заявке, рублей;

k - поправочный коэффициент, учитывающий общий объем субсидий за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году по мероприятию, рассчитываемый по формуле:

k = С/Сзi,

где:

С - общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Рязанской области, рублей.

9. Распределение субсидий местным бюджетам Рязанской области из областного бюджета между муниципальными образованиями Рязанской области по результатам конкурсного отбора, проведенного Минтрансом РО, утверждается распоряжением Правительства Рязанской области.

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

10. Результатом использования субсидии является количество автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга) и введенных в эксплуатацию для осуществления перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (шт.).

|  | Приложение № 11 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований Рязанской области на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам                                                  в границах городского округа

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах городского округа (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Целевым назначением субсидий является софинансирование работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам                                                  в границах городского округа.

4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам Рязанской области осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377 (далее – Правила № 377);

- наличие заявки на участие в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости реализации мероприятия подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки на участие в отборе утверждается постановлением Минтранса РО;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих целям подпрограммы и предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

- наличие расчета стоимости выполняемых работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах городского округа на соответствующий финансовый год.

5. Критериями отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий является осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах городского округа.

6. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 95%.

7. При распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам в соответствующем финансовом году, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидий за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области (Сi), рублей, рассчитывается по формуле:

Сi = Соi - Смi,

где:

Соi - прогнозный объем расходного обязательства муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации программного мероприятия, рублей;

Смi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на программное мероприятие, рублей.

Если значение показателя Ci больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Cp), то Ci = Cp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Cp) рассчитывается по формуле:

Cp = Cоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне.

8. Если размер субсидии нижеследующему муниципальному образованию Рязанской области, рассчитанный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то применяется следующая методика расчета:

Сi = Cзi x k,

где:

Сi - объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области, рублей;

Сзi - объем потребности в средствах областного бюджета i-го муниципального образования Рязанской области, указанный в заявке, рублей;

k - поправочный коэффициент, учитывающий общий объем субсидий за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году по мероприятию, рассчитываемый по формуле:

k = С/Сзi,

где:

С - общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Рязанской области, рублей.

9. В случае увеличения в текущем финансовом году общего объема бюджетных ассигнований по данному мероприятию (результату) Программы главный распорядитель бюджетных средств принимает решение о проведении дополнительного отбора в целях предоставления дополнительной субсидии в текущем финансовом году муниципальным образованиям Рязанской области на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах городского округа, с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета указанного расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (далее − соответственно дополнительный отбор, дополнительная субсидия).

Предоставление дополнительной субсидии осуществляется при соблюдении следующих условий:

- муниципальное образование в соответствующем финансовом году является получателем субсидии на реализацию данного мероприятия подпрограммы по результатам ранее проведенного отбора;

- условий, предусмотренных абзацами вторым - третьим подпункта 2 пункта 4 Правил № 377;

- наличие потребности в дополнительной субсидии на реализацию мероприятия подпрограммы (далее − дополнительная потребность);

- наличие заявки на участие в дополнительном отборе в соответствующем финансовом году, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства с учетом дополнительной потребности. Форма заявки на участие в дополнительном отборе устанавливается Минтранса РО;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих целям Программы и предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления соответствующих субсидий из областного бюджета;

- наличие расчета стоимости выполняемых работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам                                                  в границах городского округа на соответствующий финансовый год с учетом дополнительной потребности.

Критерием дополнительного отбора является осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах городского округа.

При распределении бюджетам муниципальных образований Рязанской области дополнительной субсидии применяется следующая методика:

- дополнительная субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств;

- общий объем дополнительной субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области в соответствующем финансовом году равен сумме дополнительных субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- общий объем дополнительной субсидии на текущий финансовый год бюджету i-го муниципального образования Рязанской области (Сi), рублей, рассчитывается по формуле:

Сi = Соi - Сзi - Смi,

где:

Соi - общий объем расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области с учетом дополнительной потребности, рублей;

Сзi - объем субсидии, полученной i-ым муниципальным образованием Рязанской области по результатам ранее проведенного отбора, рублей;

Смi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на мероприятие подпрограммы по финансовому обеспечению дополнительной потребности, рублей.

Если значение показателя Ci больше предельного размера дополнительной субсидии (Cp), то Ci = Cp.

Предельный размер дополнительной субсидии (Cp) рассчитывается по формуле:

Cp = (Cоi - Сзi) x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, равный 95%.

10. Распределение субсидий местным бюджетам Рязанской области из областного бюджета между муниципальными образованиями Рязанской области по результатам отбора, проведенного Минтрансом РО, утверждается законом Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Распределение дополнительной субсидии местным бюджетам Рязанской области из областного бюджета по результатам отбора, проведенного Минтрансом РО, утверждается распоряжением Правительства Рязанской области.

Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

12. Результатом использования субсидии является процент выполнения рейсов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении от общего количества рейсов (%).

|  | Приложение № 12 к государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |
| --- | --- |

Правила

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований Рязанской области на выполнение

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (далее в настоящем приложении – субсидии) в рамках Программы.

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс РО) как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий.

3. Целевым назначением субсидий является софинансирование работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах одного муниципального района (муниципального округа).

4. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам Рязанской области осуществляется при соблюдении следующих условий:

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- наличие заявки на участие в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета на соответствующий финансовый год, содержащей информацию о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального образования Рязанской области (общей стоимости реализации мероприятия подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета). Форма заявки на участие в отборе утверждается постановлением Минтранса РО;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих целям Программы и предусматривающей мероприятия, соответствующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

- наличие расчета стоимости реализации мероприятия подпрограммы на соответствующий финансовый год.

5. Критериями отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий являются:

- муниципальное образование является муниципальным районом;

- муниципальное образование является муниципальным округом.

6. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, за исключением муниципального округа Рязанской области, на соответствующий финансовый год составляет 41%.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального округа Рязанской области на соответствующий финансовый год составляет 43%, а на переходный период (в течение трех финансовых лет, следующих за годом образования муниципального округа) – 99%.

7. При распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам применяется следующая методика:

- общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам в соответствующем финансовом году, равен сумме субсидий бюджетам отдельных муниципальных образований Рязанской области;

- объем субсидий за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области (Сi), рублей, рассчитывается по формуле:

Сi = Соi - Смi,

где:

Соi - прогнозный объем расходного обязательства муниципального образования Рязанской области в размере общей стоимости реализации программного мероприятия, рублей;

Смi - объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходного обязательства i-го муниципального образования Рязанской области в соответствующем финансовом году на программное мероприятие, рублей.

Если значение показателя Ci больше предельного размера субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Cp), то Ci = Cp.

Предельный размер субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году (Cp) рассчитывается по формуле:

Cp = Cоi x (К/100%),

где:

К - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области на соответствующий финансовый год, процентов.

При этом субсидии распределяются следующим образом:

- муниципальные образования Рязанской области ранжируются по мере убывания общего количества баллов, набранных в результате конкурсного отбора. Формируется ранжированный перечень;

- в соответствии с настоящим пунктом производится расчет субсидии местному бюджету, набравшему максимальное количество баллов;

- в случае остатка нераспределенных бюджетных ассигнований производится расчет субсидии бюджету муниципального образования Рязанской области, нижеследующему в ранжированном перечне.

8. Если размер субсидии нижеследующему муниципальному образованию Рязанской области, рассчитанный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, больше остатка объема субсидий, подлежащего распределению, то применяется следующая методика расчета:

Сi = Cзi x k,

где:

Сi - объем субсидии за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году бюджету i-го муниципального образования Рязанской области, рублей;

Сзi - объем потребности в средствах областного бюджета i-го муниципального образования Рязанской области, указанный в заявке, рублей;

k - поправочный коэффициент, учитывающий общий объем субсидий за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году по мероприятию, рассчитываемый по формуле:

k = С/Сзi,

где:

С - общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Рязанской области, рублей.

9. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области из областного бюджета между муниципальными образованиями Рязанской области по результатам отбора, проведенного Минтрансом РО, утверждается законом Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий предоставления субсидий устанавливается Минтрансом РО.

10. Результатом использования субсидии является процент выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом от общего количества регулярных перевозок пассажиров и багажа (%).».