|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 25.12.2023 № 785-р |

1. П А С П О Р Т

государственной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного
комплекса,  лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки»

1.1. Основные положения

| Куратор государственной программы Рязанской области | Рослякова А.Н., первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | министерство природопользования Рязанской области (далее – Минприроды РО) (Новиков А.В., министр) |
| Период реализации государственной программы Рязанской области | 2014-2030 годы. Этап I: 2014-2021 годы. Этап II: 2022-2030 годы |
| Цели государственной программы Рязанской области | цель 1: сохранение и восстановление водных объектов на территории Рязанской области, обеспечение защищенности от наводнений и иного негативного воздействия вод объектов экономики и населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод, не менее 44,6 тыс. человек ежегодно до 2030 года |
|  | цель 2: обеспечение экологической безопасности населения и улучшение качества окружающей среды к 2030 году до 108,3 процента |
|  | цель 3: обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Рязанской области, повышение эффективности ведения лесного хозяйства и воспроизводства лесов на уровне 100 процентов к объему вырубленных и погибших лесов до 2030 года ежегодно |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Рязанской области | направление (подпрограмма) 1 «Развитие водохозяйственного комплекса» |
|  | направление (подпрограмма) 2 «Улучшение экологической обстановки» |
|  | направление (подпрограмма) 3 «Развитие лесного хозяйства» |
|  | направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение реализации государственной программы Рязанской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 5436147,84738 тыс. рублей (в том числе с 2024 года – 3881732,53755 тыс. рублей) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни. Показатели национальной цели: - ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; - снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза. Государственные программы Российской Федерации: - «Воспроизводство и использование природных ресурсов»; - «Охрана окружающей среды»; - «Развитие лесного хозяйства» |

1.2. Показатели государственной программы Рязанской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым показа-тель определен как приоритетный | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями националь-ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1: сохранение и восстановление водных объектов на территории Рязанской области, обеспечение защищенности от наводнений и иного негативного воздействия вод объектов экономики и населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод, не менее 44,6 тыс. человек ежегодно до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество жителей, проживающих на территории Рязанской области, подверженной негативному воздействию вод | тыс. человек | 44,6 | 2022 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минприроды РО | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологи-ческое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
| 2 | Цель 2: обеспечение экологической безопасности населения и улучшение качества окружающей среды к 2030 году до 108,3 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Качество окружающей среды | процент | 100,8 | 2021 | 105,3 | 105,8 | 106,3 | 106,8 | 107,3 | 107,8 | 108,3 | Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Минприроды РО | снижение выбросов опасных загрязняю-щих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружаю-щую среду и здоровье человека, в два раза |
| 3 | Цель 3: обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Рязанской области, повышение эффективности ведения лесного хозяйства и воспроизводства лесов на уровне 100 процентов к объему вырубленных и погибших лесов до 2030 года ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение площади лесо-восстановления и лесоразведе-ния к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | процент | 49,7 | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | Минприроды РО | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и эко-логическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
| 3.2 | Лесистость Рязанской области | процент | 25 | 2021 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | Минприроды РО | - |

1.3. План достижения показателей государственной программы

Рязанской области» в 2024 году

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | на конец 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1: сохранение и восстановление водных объектов на территории Рязанской области, обеспечение защищенности от наводнений и иного негативного воздействия вод объектов экономики и населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию вод, не менее 44,6 тыс. человек ежегодно до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество жителей, проживающих на территории Рязанской области, подверженной негативному воздействию вод | тыс. человек | - | - | - | 44,6 |
| 2 | Цель 2: обеспечение экологической безопасности населения и улучшение качества окружающей среды к 2030 году до 108,3 процента |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Качество окружающей среды | процент | - | - | - | 105,3 |
| 3 | Цель 3: обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Рязанской области, повышение эффективности ведения лесного хозяйства и воспроизводства лесов на уровне 100 процентов к объему вырубленных и погибших лесов до 2030 года ежегодно |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | процент | - | - | - | 100 |
| 3.2 | Лесистость Рязанской области | процент | - | - | - | 25,1 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программой Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |
| 1.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 1.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 1.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 1.3.1 | Ведомственный проект «Обеспечение безопасности водохозяйственной системы и сохранение водных объектов на территории Рязанской области» (Новиков А.В. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минприроды РО | Срок реализации: 2024-2030 годы | - |
| 1.3.1.1 | Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию» | снижен риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории, подверженной негативному воздействию вод | количество жителей, проживающих на территории Рязанской области, подверженной негативному воздействию вод |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное использование водных ресурсов» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минприроды РО |  |  |
| 1.4.1 | Задача «Осуществление мер по охране и государственному мониторингу водных объектов» | определена степень загрязненности водных объектов и необходимость проведения работ по расчистке водных объектов | количество жителей, проживающих на территории Рязанской области, подверженной негативному воздействию вод |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Улучшение экологической обстановки» |  |  |
| 2.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 2.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 2.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минприроды РО |  |  |
| 2.4.1 | Задача «Повышение эффективности государственного экологического надзора и государственного экологического мониторинга» | поддержана бесперебойная работа системы государственного экологического мониторинга, предоставлена населению достоверная и объективная информация, реализована возможность принятия мер по установлению источников загрязнения | качество окружающей среды |
| 2.4.2 | Задача «Развитие системы экологического воспитания и образования населения» | проведены мероприятия по экологической грамотности, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности | качество окружающей среды |
| 2.4.3 | Задача «Осуществление государственного управления в области создания и функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения» | особо охраняемые природные территории регионального значения обеспечены информационными знаками. Физические и юридические лица проинформированы о границах и существующих ограничениях на особо охраняемых природных территориях | качество окружающей среды |
| 2.4.4 | Задача «Охрана и использование объектов животного и растительного мира» | данные государственного мониторинга объектов животного мира используются для актуализации Красной книги Рязанской области, выработке решений по охране, воспроизводству и рациональному использованию животного мира | качество окружающей среды |
| 2.4.5 | Задача «Организация и проведение государственной экспертизы (экологическая экспертиза, экспертиза запасов полезных ископаемых)» | предоставлены качественные государственные услуги по проведению государственной экологической экспертизы | качество окружающей среды |
| 2.4.6 | Задача «Выявление, предотвращение, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды» | реализован план мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» | качество окружающей среды |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Развитие лесного хозяйства» |  |  |
| 3.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 3.1.1 | Региональный проект «Сохранение лесов в Рязанской области» (Рослякова А.Н. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минприроды РО | Срок реализации: 2018-2024 годы | - |
| 3.1.1.1 | Задача «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений» | специализированные учреждения, подведомственные Минпироды РО, оборудованы лесопожарной техникой и оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы, сеялки, кусторезы, корчеватели и другое). Обеспечено наличие хранящихся партий семян для мероприятий по воспроизводству лесов. Повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений; Лесистость Рязанской области |
| 3.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 3.2.1 | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Рязанская область)» (Новиков А.В. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минприроды РО | Срок реализации: 2024-2024 годы | - |
| 3.2.1.1 | Задача «Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы» | применены беспилотные авиационные системы в части аэрофотосъемки, сбора материалов и анализа, мониторинга пожарной опасности, контрольно-надзорных функций, мониторинга лесов от вредителей и болезней | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений; Лесистость Рязанской области |
| 3.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности лесного хозяйства Рязанской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минприроды РО |  |  |
| 3.4.1 | Задача «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров» | своевременно обнаружены и потушены лесные пожары, проведены противопожарные мероприятия | лесистость Рязанской области |
| 3.4.2 | Задача «Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и иного негативного воздействия» | своевременно проведены лесопатологические обследования и санитарно-оздоровительные мероприятия с целью улучшения санитарного состояния лесов | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 3.4.3 | Задача «Повышение эффективности использования лесов и качества лесовосстановления» | достигнут баланс выбытия лесов и лесовосстановления, улучшен породный состав лесов | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 4 | Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |
| 4.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 4.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 4.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минприроды РО |  |  |
| 4.4.1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области» | созданы условия для эффективного исполнения государственных функций Минприроды РО | - |

5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Рязанской области всего, в том числе | 670743,59616 | 622048,82542 | 632110,93227 | 536129,10675 | 513882,99565 | 437346,94565 | 469470,13565 | 3881732,53755 |
|  | областной бюджет | 292022,99616 | 252099,12542 | 252098,23227 | 302652,30675 | 266435,39565 | 206086,94565 | 239710,13565 | 1811105,13755 |
|  | федеральный бюджет | 378720,6 | 369949,7 | 380012,7 | 233476,8 | 247447,6 | 231260,0 | 229760,0 | 2070627,4 |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе | 94713,7 | 58680,3 | 61802,3 | 18037,5711 | 32375,56 | 6204,51 | 22056,0 | 293869,9411 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9314,9711 | 14987,96 | 6204,51 | 22056,0 | 52563,4411 |
|  | федеральный бюджет | 94713,7 | 58680,3 | 61802,3 | 8722,6 | 17387,6 | 0,0 | 0,0 | 241306,5 |
| 1.1 | Региональный проект «Сохранение лесов в Рязанской области», всего, в том числе | 73713,7 | 58680,3 | 61802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194196,3 |
|  | федеральный бюджет | 73713,7 | 58680,3 | 61802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194196,3 |
| 1.2 | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Рязанская область)», всего, в том числе | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 |
|  | федеральный бюджет | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 |
| 1.3 | Ведомственный проект «Обеспечение безопасности водохозяйственной системы и сохранение водных объектов на территории Рязанской области», всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18037,5711 | 32375,56 | 6204,51 | 22056,0 | 78673,6411 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9314,9711 | 14987,96 | 6204,51 | 22056,0 | 52563,4411 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8722,6 | 17387,6 | 0,0 | 0,0 | 26110,2 |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий, всего, в том числе | 576029,89616 | 563368,52542 | 570308,63227 | 518091,53565 | 481507,43565 | 431142,43565 | 447414,13565 | 3587862,59645 |
|  | областной бюджет | 292022,99616 | 252099,12542 | 252098,23227 | 293337,33565 | 251447,43565 | 199882,43565 | 217654,13565 | 1758541,69645 |
|  | федеральный бюджет | 284006,9 | 311269,4 | 318210,4 | 224754,2 | 230060,0 | 231260,0 | 229760,0 | 1829320,9 |

Направление (подпрограмма) 1 «Развитие водохозяйственного комплекса»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минприроды РО (Новиков А.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 7568,8 | 7568,8 | 7251,4 | 18887,5711 | 43631,36 | 17460,31 | 33311,8 | 135680,0411 |
|  | областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 10164,9711 | 15837,96 | 7054,51 | 22906,0 | 57763,4411 |
|  | федеральный бюджет | 6968,8 | 6968,8 | 6651,4 | 8722,6 | 27793,4 | 10405,8 | 10405,8 | 77916,6 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18037,5711 | 32375,56 | 6204,51 | 22056,0 | 78673,6411 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9314,9711 | 14987,96 | 6204,51 | 22056,0 | 52563,4411 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8722,6 | 17387,6 | 0,0 | 0,0 | 26110,2 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 7568,8 | 7568,8 | 7251,4 | 850,0 | 11255,8 | 11255,8 | 11255,8 | 57006,4 |
|  | областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 5200,0 |
|  | федеральный бюджет | 6968,8 | 6968,8 | 6651,4 | 0,0 | 10405,8 | 10405,8 | 10405,8 | 51806,4 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомственный проект «Обеспечение безопасности водохозяйственной системы и сохранение водных объектов на территории Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документации по капитальному ремонту, реконструкции и (или) строительству гидротехнических сооружений» | шт. | 1 | 2020 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений» | шт. | 1 | 2020 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18037,5711 | 32375,56 | 6204,51 | 22056,0 | 78673,6411 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9314,9711 | 14987,96 | 6204,51 | 22056,0 | 52563,4411 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8722,6 | 17387,6 | 0,0 | 0,0 | 26110,2 |
| 1 | Ведомственный проект «Обеспечение безопасности водохозяйственной системы и сохранение водных объектов на территории Рязанской области», всего, в том числе | Минприроды РО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18037,5711 | 32375,56 | 6204,51 | 22056,0 | 78673,6411 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9314,9711 | 14987,96 | 6204,51 | 22056,0 | 52563,4411 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8722,6 | 17387,6 | 0,0 | 0,0 | 26110,2 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документации по капитальному ремонту, реконструкции и (или) строительству гидротехнических сооружений», всего, в том числе | Минприроды РО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 1600,0 | 12100,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 1600,0 | 12100,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений», всего, в том числе | Минприроды РО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14537,5711 | 28875,56 | 2704,51 | 20456,0 | 66573,6411 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5814,9711 | 11487,96 | 2704,51 | 20456,0 | 40463,4411 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8722,6 | 17387,6 | 0,0 | 0,0 | 26110,2 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексное использование водных ресурсов»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минприроды РО (Новиков А.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица изме-рения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Осуществление мер по охране и государственному мониторингу водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | тысяча человек | 0 | 2021 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | - | - | - | - | Минприроды РО |
| 1.2 | Количество водных объектов, охваченных мониторингом состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей, водоохранных зон водных объектов | единица | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Минприроды РО |
| 1.3 | Количество специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Рязанской области | штука | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Минприроды РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица изме-рения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Осуществление мер по охране и государственному мониторингу водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей, водоохранных зон водных объектов» | оказание услуг (выполнение работ) | единица | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Размещены специальные информационные знаки для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Рязанской области» | оказание услуг (выполнение работ) | кило-метр | - | - | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено получение разрешительных документов, согласований, технических условий, оформлены технические паспорта объектов, проведены экспертизы материалов проектно-сметной документации, инженерных изысканий, проведены топографические и кадастровые работы, проведена независимая экспертиза выполненных работ, получены заключения (актов) специализированных организаций» | оказание услуг (выполнение работ) | единица | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | Мин-природы РО |  | 7568,8 | 7568,8 | 7251,4 | 850,0 | 11255,8 | 11255,8 | 11255,8 | 57006,4 |
|  | областной бюджет |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 5200,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 6968,8 | 6968,8 | 6651,4 | 0,0 | 10405,8 | 10405,8 | 10405,8 | 51806,4 |
| 1.1 | Задача «Осуществление мер по охране и государственному мониторингу водных объектов», всего, в том числе | Мин-природы РО | 03 | 7568,8 | 7568,8 | 7251,4 | 850,0 | 11255,8 | 11255,8 | 11255,8 | 57006,4 |
|  | областной бюджет |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 5200,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 6968,8 | 6968,8 | 6651,4 | 0,0 | 10405,8 | 10405,8 | 10405,8 | 51806,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей, водоохранных зон водных объектов», всего, в том числе | Мин-природы РО | 03 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2750,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2750,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Размещены специальные информационные знаки для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Рязанской области», всего, в том числе | Мин-природы РО | 03 | 6968,8 | 6968,8 | 6651,4 | 0,0 | 10405,8 | 10405,8 | 10405,8 | 51806,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 6968,8 | 6968,8 | 6651,4 | 0,0 | 10405,8 | 10405,8 | 10405,8 | 51806,4 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено получение разрешительных документов, согласований, технических условий, оформлены технические паспорта объектов, проведены экспертизы материалов проектно-сметной документации, инженерных изысканий, проведены топографические и кадастровые работы, проведена независимая экспертиза выполненных работ, получены заключения (актов) специализированных организаций», всего, в том числе | Мин-природы РО | 03 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2450,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2450,0 |

Направление (подпрограмма) 2 «Улучшение экологической обстановки»

- Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минприроды РО (Новиков А.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 113950,14293 | 73950,14293 | 73950,14293 | 46474,2185 | 6643,3185 | 6393,3185 | 3179,0185 | 324540,30279 |
|  | областной бюджет | 113819,54293 | 73819,54293 | 73819,54293 | 46368,21850 | 6537,3185 | 6287,3185 | 3073,0185 | 323724,50279 |
|  | федеральный бюджет | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 815,8 |
| 1.1 | Проектная часть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 113950,14293 | 73950,14293 | 73950,14293 | 46474,2185 | 6643,3185 | 6393,3185 | 3179,0185 | 324540,30279 |
|  | областной бюджет | 113819,54293 | 73819,54293 | 73819,54293 | 46368,21850 | 6537,3185 | 6287,3185 | 3073,0185 | 323724,50279 |
|  | федеральный бюджет | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 815,8 |

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Регулирование качества окружающей среды»

3.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минприроды РО (Новиков А.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» |

3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Повышение эффективности государственного экологического надзора и государственного экологического мониторинга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных станций | тыс. тонн | 83,4 | 2022 | 90,0 | 89,5 | 89,0 | 88,5 | 88 | 87 | 86 | Минприроды РО |
| 2 | Задача «Развитие системы экологического воспитания и образования населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество участников экологических мероприятий | тыс. человек | 234,3 | 2022 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 237,0 | 237,0 | 237,0 | 237,0 | Минприроды РО |
| 3 | Задача «Осуществление государственного управления в области создания и функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля особо охраняемых природных территорий, обеспеченных информационными знаками о режиме и границах | процент | 80 | 2022 | 83 | 85 | 87 | 90 | 95 | 98 | 100 | Минприроды РО |
| 4 | Задача «Охрана и использование объектов животного и растительного мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество отчетов о мерах по сохранению и воспроизводству объектов животного мира | единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Минприроды РО |
| 4.2 | Издание Красной книги Рязанской области (не реже 1 раза в 10 лет) | единица | 1 | 2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | Минприроды РО |
| 5 | Задача «Организация и проведение государственной экспертизы (экологическая экспертиза, экспертиза запасов полезных ископаемых)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля заключений государственной экологической экспертизы | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минприроды РО |
| 6 | Задача «Выявление, предотвращение, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество мероприятий, реализуемых в рамках плана природоохранных мероприятий | единица | - | - | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | Минприроды РО |

3.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измере-ния | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Повышение эффективности государственного экологического надзора и государственного экологического мониторинга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Привлечены эксперты и экспертные организации для проведения количественного и качественного химического и биологического анализа объектов окружающей среды, получения сведений о пространственно-геометрических параметрах выработанного пространства» | приобрете-ние товаров, работ, услуг | единица | 7 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено бесперебойное функционирование территориальной системы государственного экологического мониторинга» | приобрете-ние товаров, работ, услуг | процент | 100 | 2022 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведена инвентаризация объема выбросов парниковых газов на территории Рязанской области» | приобрете-ние товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Задача «Развитие системы экологического воспитания и образования населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены экологические мероприятия (акции) в рамках Дней защиты от экологической опасности» | приобрете-ние товаров, работ, услуг | единица | 10 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Задача «Осуществление государственного управления в области создания и функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обозначению на местности границ особо охраняемых природных территорий областного значения и их охранных зон специальными информационными знаками (аншлагами)» | приобрете-ние товаров, работ, услуг | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Задача «Охрана и использование объектов животного и растительного мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Проведен государственный мониторинг объектов животного мира в пределах Рязанской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» | приобрете-ние товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Мероприятие (результат) «Проведены рыбохозяйственные мероприятия» | приобрете-ние товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Задача «Организация и проведение государственной экспертизы (экологическая экспертиза, экспертиза запасов полезных ископаемых)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Выдано заключение государственной экспертизы» | осуществ-ление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Задача «Выявление, предотвращение, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие (результат) «Организовано выполнение плана природоохранных мероприятий Минприроды РО» | приобрете-ние товаров, работ, услуг | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 6.2 | Мероприятие (результат) «Организовано выполнение плана природоохранных мероприятий муниципальными образованиями Рязанской области» | приобрете-ние товаров, работ, услуг | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |

3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | Мин-природы РО |  | 113950,14293 | 73950,14293 | 73950,14293 | 46474,2185 | 6643,3185 | 6393,3185 | 3179,0185 | 324540,30279 |
|  | областной бюджет |  |  | 113819,54293 | 73819,54293 | 73819,54293 | 46368,2185 | 6537,3185 | 6287,3185 | 3073,0185 | 323724,50279 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 815,8 |
| 1.1 | Задача «Повышение эффективности государственного экологического надзора и государственного экологического мониторинга», (всего), в том числе |  | 05 | 40370,0 | 370,0 | 370,0 | 45334,8 | 5503,9 | 5253,9 | 2039,6 | 99242,2 |
|  | областной бюджет |  |  | 40370,0 | 370,0 | 370,0 | 45334,8 | 5503,9 | 5253,9 | 2039,6 | 99242,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Привлечены эксперты и экспертные организации для проведения количественного и качественного химического и биологического анализа объектов окружающей среды, получены сведения о пространственно-геометрических параметрах выработанного пространства», всего, в том числе | Мин-природы РО | 05 | 670,0 | 370,0 | 370,0 | 1629,6 | 1629,6 | 1629,6 | 1439,6 | 7738,4 |
|  | областной бюджет |  |  | 670,0 | 370,0 | 370,0 | 1629,6 | 1629,6 | 1629,6 | 1439,6 | 7738,4 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено бесперебойное функционирование территориальной системы государственного экологического мониторинга», всего, в том числе | Мин-природы РО | 05 | 39700,0 | 0,0 | 0,0 | 43105,2 | 3274,3 | 3024,3 | 0,0 | 89103,8 |
|  | областной бюджет |  |  | 39700,0 | 0,0 | 0,0 | 43105,2 | 3274,3 | 3024,3 | 0,0 | 89103,8 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Проведена инвентаризация объема выбросов парниковых газов на территории Рязанской области», всего, в том числе | Мин-природы РО | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2400,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2400,0 |
| 1.2 | Задача «Развитие системы экологического воспитания и образования населения», всего, в том числе |  | 06 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 4400,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 4400,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены экологические мероприятия (акции) в рамках Дней защиты от экологической опасности», всего, в том числе | Мин-природы РО | 06 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 4400,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 4400,0 |
| 1.3 | Задача «Осуществление государственного управления в области создания и функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения» (всего), в том числе |  | 07 | 96,83008 | 96,83008 | 96,83008 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 1450,49024 |
|  | областной бюджет |  |  | 96,83008 | 96,83008 | 96,83008 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 1450,49024 |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обозначению на местности границ особо охраняемых природных территорий областного значения и их охранных зон специальными информационными знаками (аншлагами)» всего, в том числе | Мин-природы РО | 07 | 96,83008 | 96,83008 | 96,83008 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 1450,49024 |
|  | областной бюджет |  |  | 96,83008 | 96,83008 | 96,83008 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 1450,49024 |
| 1.4 | Задача «Охрана и использование объектов животного и растительного мира» всего, в том числе |  | 08 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 815,8 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 815,8 |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Проведен государственный мониторинг объектов животного мира в пределах Рязанской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)», всего, в том числе | Мин-природы РО | 08 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 522,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 522,4 |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) «Количество проведенных рыбохозяйственных мероприятий», (всего), в том числе | Мин-природы РО | 08 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 293,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 293,4 |
| 1.5 | Задача «Организация и проведение государственной экспертизы (экологическая экспертиза, экспертиза запасов полезных ископаемых)», всего, в том числе |  | 09 | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 93,4185 | 93,4185 | 93,4185 | 93,4185 | 1317,174 |
|  | областной бюджет |  |  | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 93,4185 | 93,4185 | 93,4185 | 93,4185 | 1317,174 |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат) «Выдано заключение государственной экспертизы», всего, в том числе | Мин-природы РО | 09 | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 93,4185 | 93,4185 | 93,4185 | 93,4185 | 1317,174 |
|  | областной бюджет |  |  | 314,5 | 314,5 | 314,5 | 93,4185 | 93,4185 | 93,4185 | 93,4185 | 1317,174 |
| 1.6 | Задача «Выявление, предотвращение, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды», всего, в том числе |  | 10 | 72438,21285 | 72438,21285 | 72438,21285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217314,63855 |
|  | областной бюджет |  |  | 72438,21285 | 72438,21285 | 72438,21285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217314,63855 |
| 1.6.1 | Мероприятие (результат) «Организовано выполнение плана природоохранных мероприятий Минприроды РО», всего, в том числе | Мин-природы РО | 10 | 49450,21285 | 8648,21285 | 4748,21285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62846,63855 |
|  | областной бюджет |  |  | 49450,21285 | 8648,21285 | 4748,21285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62846,63855 |
| 1.6.2 | Мероприятие (результат) «Организовано выполнение плана природоохранных мероприятий муниципальными образованиями Рязанской области», всего, в том числе | Мин-природы РО | 10 | 22988,0 | 63790,0 | 67690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154468,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 22988,0 | 63790,0 | 67690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154468,0 |

Направление (подпрограмма) 3 «Развитие лесного хозяйства»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минприроды РО (Новиков А.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 218883,9624 | 190663,77353 | 186902,17353 | 165198,2 | 158039,2 | 107924,2 | 127410,2 | 1155021,70946 |
|  | областной бюджет | 68831,5624 | 69149,57353 | 69149,57353 | 117279,3 | 115220,3 | 63905,3 | 84891,3 | 588426,90946 |
|  | федеральный бюджет | 150052,4 | 121514,2 | 117752,6 | 47918,9 | 42818,9 | 44018,9 | 42518,9 | 566594,8 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 94713,7 | 58680,3 | 61802,3 | - | - | - | - | 215196,3 |
|  | федеральный бюджет | 94713,7 | 58680,3 | 61802,3 | - | - | - | - | 215196,3 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 124170,2624 | 131983,47353 | 125099,87353 | 165198,2 | 158039,2 | 107924,2 | 127410,2 | 939825,40946 |
|  | областной бюджет | 68831,56240 | 69149,57353 | 69149,57353 | 117279,3 | 115220,3 | 63905,3 | 84891,3 | 588426,90946 |
|  | федеральный бюджет | 55338,7 | 62833,9 | 55950,3 | 47918,9 | 42818,9 | 44018,9 | 42518,9 | 351398,5 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Сохранение лесов в Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожара» | процент | 89,1 | 2022 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду» | тыс. га | 0,3171 | 2022 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений» | тонн | 0,2205 | 2022 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Приобретены беспилотные авиационные системы в целях осуществления мероприятий в области лесных отношений» | штука | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 94713,7 | 58680,3 | 61802,3 | - | - | - | - | 215196,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 94713,7 | 58680,3 | 61802,3 | - | - | - | - | 215196,3 |
| 1 | Региональный проект «Сохранение лесов в Рязанской области», всего, в том числе |  |  | 73713,7 | 58680,3 | 61802,3 | - | - | - | - | 194196,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 73713,7 | 58680,3 | 61802,3 | - | - | - | - | 194196,3 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожара», всего, в том числе | Минприроды РО | GA | 51354,8 | 43365,6 | 46411,8 | - | - | - | - | 141132,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 51354,8 | 43365,6 | 46411,8 | - | - | - | - | 141132,2 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду», всего, в том числе | Минприроды РО | GA | 22358,9 | 15314,7 | 15390,5 | - | - | - | - | 53064,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 22358,9 | 15314,7 | 15390,5 | - | - | - | - | 53064,1 |
| 1.3 | Мероприятие (результат). «Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений», всего, в том числе | Минприроды РО | GA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2 | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Рязанская область)», всего, в том числе |  | Y4 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 21000,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 21000,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Приобретены беспилотные авиационные системы в целях осуществления мероприятий в области лесных отношений», всего, в том числе | Минприроды РО | Y4 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 21000,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 21000,0 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности лесного хозяйства Рязанской области»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минприроды РО (Новиков А.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | процент | 68,9 | 2021 | 71,3 | 72,1 | 72,9 | - | - | - | - | Минприроды РО |
| 1.2 | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | гектар | 547,64 | 2021 | 438,11 | 410,73, | 383,35 | - | - | - | - | Минприроды РО |
| 2 | Задача «Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и иного негативного воздействия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | процент | 0,24 | 2022 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | Минприроды РО |
| 3 | Задача «Повышение эффективности использования лесов и качества лесовосстановления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | процент | 70,2 | 2021 | 33,7 | 33,7 | 33,8 | - | - | - | - | Минприроды РО |
| 3.2 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | процент | 59,1 | 2021 | 56,2 | 56,2 | 56,3 | - | - | - | - | Минприроды РО |
| 3.3 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | рубль | 210,1 | 2021 | 260,2 | 265,4 | 275,9 | - | - | - | - | Минприроды РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены профилактические мероприятия по охране лесов от пожаров (количество наименований работ)» | оказание услуг (выполнение работ) | единиц | 9 | 2021 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по тушению лесных пожаров на лесных участках земель лесного фонда» | оказание услуг (выполнение работ) | гектар | 18038,6 | 2022 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Оснащены подведомственные учреждения оборудованием, снаряжением, инвентарем и иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 75 | 2022 | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 |
| 2 | Задача «Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и иного негативного воздействия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены лесопатологические обследования» | приобретение товаров, работ, услуг | гектар | 400 | 2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.2 | «Выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия» | приобретение товаров, работ, услуг | гектар | 77,85 | 2022 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 3 | Задача «Повышение эффективности использования лесов и качества лесовосстановления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлено лесное планирование и регламентирование» | приобретение товаров, работ, услуг | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены отводы лесосек и мероприятия по уходу за лесами» | оказание услуг (выполнение работ) | гектар | 5978,7 | 2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | Мин-природы РО |  | 124170,26240 | 131983,47353 | 125099,87353 | 165198,2 | 158039,2 | 107924,2 | 127410,2 | 939825,40946 |
|  | областной бюджет |  |  | 68831,56240 | 69149,57353 | 69149,57353 | 117279,3 | 115220,3 | 63905,3 | 84891,3 | 588426,90946 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 55338,70000 | 62833,90000 | 55950,30000 | 47918,9 | 42818,9 | 44018,9 | 42518,9 | 351398,50000 |
| 1.1 | Задача «Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров», всего, в том числе | Мин-природы РО | 11 | 94339,36240 | 94651,67353 | 94651,67353 | 130124,5 | 128065,5 | 76750,5 | 97736,5 | 716319,70946 |
|  | областной бюджет |  |  | 68831,56240 | 69149,57353 | 69149,57353 | 117279,3 | 115220,3 | 63905,3 | 84891,3 | 588426,90946 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 25507,8 | 25502,1 | 25502,1 | 12845,2 | 12845,2 | 12845,2 | 12845,2 | 127892,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены профилактические мероприятия по охране лесов от пожаров (количество наименований работ)», всего, в том числе | Мин-природы РО | 11 | 88583,1624 | 88895,47353 | 88895,47353 | 74450,5 | 74450,5 | 74450,5 | 74450,5 | 564176,10946 |
|  | областной бюджет |  |  | 68831,5624 | 69149,57353 | 69149,57353 | 63905,3 | 63905,3 | 63905,3 | 63905,3 | 462751,90946 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 19751,6 | 19745,9 | 19745,9 | 10545,2 | 10545,2 | 10545,2 | 10545,2 | 101424,2 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по тушению лесных пожаров на лесных участках земель лесного фонда», всего, в том числе | Мин-природы РО | 11 | 5756,2 | 5756,2 | 5756,2 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 26468,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 5756,2 | 5756,2 | 5756,2 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 26468,6 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Оснащены подведомственные учреждения оборудованием, снаряжением, инвентарем и иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров», всего, в том числе | Мин-природы РО | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53374,0 | 51315,0 | 0,0 | 20986,0 | 125675,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53374,0 | 51315,0 | 0,0 | 20986,0 | 125675,0 |
| 1.2 | Задача «Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и иного негативного воздействия», всего, в том числе | Мин-природы РО | 12 | 14099,36 | 5030,36 | 744,88 | 3461,9 | 3461,9 | 3461,9 | 3461,9 | 33722,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 14099,36 | 5030,36 | 744,88 | 3461,9 | 3461,9 | 3461,9 | 3461,9 | 33722,2 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены лесопатологические обследования», всего, в том числе | Мин-природы РО | 12 | 13851,48 | 4782,48 | 480,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 22313,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 13851,48 | 4782,48 | 480,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 22313,96 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия», всего, в том числе | Мин-природы РО | 12 | 247,88 | 247,88 | 264,88 | 2661,9 | 2661,9 | 2661,9 | 2661,9 | 11408,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 247,88 | 247,88 | 264,88 | 2661,9 | 2661,9 | 2661,9 | 2661,9 | 11408,24 |
| 1.3 | Задача «Повышение эффективности использования лесов и качества лесовосстановления», всего, в том числе | Мин-природы РО | 13 | 15731,54 | 32301,44 | 29703,32 | 31611,8 | 26511,8 | 27711,8 | 26211,8 | 189783,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 15731,54 | 32301,44 | 29703,32 | 31611,8 | 26511,8 | 27711,8 | 26211,8 | 189783,5 |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлено лесное планирование и регламентирование», всего, в том числе | Мин-природы РО | 13 | 1840,29 | 1840,2 | 1840,0 | 5700,0 | 600,0 | 1800,0 | 300,0 | 13920,49 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 1840,29 | 1840,2 | 1840,0 | 5700,0 | 600,0 | 1800,0 | 300,0 | 13920,49 |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены отводы лесосек и мероприятия по уходу за лесами», всего, в том числе | Мин-природы РО | 13 | 13891,25 | 30461,24 | 27863,32 | 25911,8 | 25911,8 | 25911,8 | 25911,8 | 175863,01 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 13891,25 | 30461,24 | 27863,32 | 25911,8 | 25911,8 | 25911,8 | 25911,8 | 175863,01 |

Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение реализации государственной программы Рязанской области»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минприроды РО (Новиков А.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 330340,69083 | 349866,10896 | 364007,21581 | 305569,11715 | 305569,11715 | 305569,11715 | 305569,11715 | 2266490,4842 |
|  | областной бюджет | 108771,89083 | 108530,00896 | 108529,11581 | 128839,81715 | 128839,81715 | 128839,81715 | 128839,81715 | 841190,2842 |
|  | федеральный бюджет | 221568,8 | 241336,1 | 255478,1 | 176729,3 | 176729,3 | 176729,3 | 176729,3 | 1425300,2 |
| 1.1 | Проектная часть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 330340,69083 | 349866,10896 | 364007,21581 | 305569,11715 | 305569,11715 | 305569,11715 | 305569,11715 | 2266490,4842 |
|  | областной бюджет | 108771,89083 | 108530,00896 | 108529,11581 | 128839,81715 | 128839,81715 | 128839,81715 | 128839,81715 | 841190,2842 |
|  | федеральный бюджет | 221568,8 | 241336,1 | 255478,1 | 176729,3 | 176729,3 | 176729,3 | 176729,3 | 1425300,2 |

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий
для реализации государственной программы Рязанской области»

3.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минприроды РО (Новиков А.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» |

3.2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Минприроды РО» | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГКУ РО» | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | Мин-природы РО |  | 330340,69083 | 349866,10896 | 364007,21581 | 305569,11715 | 305569,11715 | 305569,11715 | 305569,11715 | 2266490,4842 |
|  | областной бюджет |  |  | 108771,89083 | 108530,00896 | 108529,11581 | 128839,81715 | 128839,81715 | 128839,81715 | 128839,81715 | 841190,2842 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 221568,8 | 241336,1 | 255478,1 | 176729,3 | 176729,3 | 176729,3 | 176729,3 | 1425300,2 |
| 1.1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области», всего, в том числе | Мин-природы РО | 14 | 330340,69083 | 349866,10896 | 364007,21581 | 305569,11715 | 305569,11715 | 305569,11715 | 305569,11715 | 2266490,4842 |
|  | областной бюджет |  |  | 108771,89083 | 108530,00896 | 108529,11581 | 128839,81715 | 128839,81715 | 128839,81715 | 128839,81715 | 841190,2842 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 221568,8 | 241336,1 | 255478,1 | 176729,3 | 176729,3 | 176729,3 | 176729,3 | 1425300,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Минприроды РО», всего, в том числе | Мин-природы РО | 14 | 143388,69083 | 143697,30896 | 144205,41581 | 100111,81715 | 100111,81715 | 100111,81715 | 100111,81715 | 831738,6842 |
|  | областной бюджет |  |  | 106145,29083 | 106152,50896 | 106160,01581 | 78204,51715 | 78204,51715 | 78204,51715 | 78204,51715 | 631275,8842 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 37243,4 | 37544,8 | 38045,4 | 21907,3 | 21907,3 | 21907,3 | 21907,3 | 200462,8 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГКУ РО», всего, в том числе | Мин-природы РО | 14 | 186952,0 | 206168,8 | 219801,8 | 205457,3 | 205457,3 | 205457,3 | 205457,3 | 1434751,8 |
|  | областной бюджет |  |  | 2626,6 | 2377,5 | 2369,1 | 50635,3 | 50635,3 | 50635,3 | 50635,3 | 209914,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 184325,4 | 203791,3 | 217432,7 | 154822,0 | 154822,0 | 154822,0 | 154822,0 | 1224837,4 |

Список используемых сокращений

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

КБК – код бюджетной классификации.

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Рязанской области.

ГКУ РО – государственные казенные учреждения Рязанской области.