|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 28.12.2023 № 812-р |

- П А С П О Р Т

государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды»

1.1. Основные положения

| Куратор государственной программы Рязанской области | Бранов Артем Анатольевич, Вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (Уворвихвост А.А., министр) |
| Период реализации государственной программы Рязанской области | 2018-2030 годы. Этап I: 2018-2021 годы. Этап II: 2022-2030 годы |
| Цель государственной программы Рязанской области | повышение качества и комфорта городской среды на территории Рязанской области до 54 процентов к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4 287 853,70661 тыс. рублей (в том числе с 2024 года – 1 574 998,19412 тыс. рублей) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни. Показатели национальных целей: улучшение качества городской среды в полтора раза. Государственная программа Российской Федерации: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

1.2. Показатели государственной программы Рязанской области

| № п/п | Наименование | Единица изме-рения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым показатель определен как приоритетный | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Рязанской области до 54 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Качество городской среды | процент | 14 | 2022 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 54 | Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Минис- терство ТЭК и ЖКХ РО | улучшение качества городской среды в полтора раза |

1.3. План достижения показателей

государственной программы Рязанской области в 2024 году

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | на конец 2024 года |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Рязанской области до 54 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Качество городской среды | процент | 14 | 18 | 18 | 23 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 1.1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Рязанская область)» (Бранов Артем Анатольевич – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство ТЭК и ЖКХ РО | Срок реализации: 2019-2024 годы |  |
| 1.1.1.1 | Общественно значимый результат «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), дворовых территорий и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Качество городской среды |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1.2 | Задача «Созданы механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | на территории муниципалитетов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом | качество городской среды |
| 1.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 1.3 | Ведомственные проекты |  |  |
|  | Ведомственный проект «Поддержка в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на территории муниципальных образований Рязанской области» (Уворвихвост А.А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство ТЭК и ЖКХ РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 1.3.1 | Задача «Благоустройство территорий населенных пунктов муниципальных образований Рязанской области» | обустроены общественные территории. Муниципальные образования Рязанской области приняли участие в конкурсе «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области» | качество городской среды |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |

1.5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Рязанской области, всего, в том числе | 907 169,01412 | 265 296,47 | 382 532,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 842 358,19412 |
|  | областной бюджет | 481 519,61412 | 265 296,47 | 382 532,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 416 708,79412 |
|  | федеральный бюджет | 425 649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 649,40 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 907 169,01412 | 265 296,47 | 382 532,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 574 998,19412 |
|  | областной бюджет | 481 519,61412 | 265 296,47 | 382 532,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 149 348,79412 |
|  | федеральный бюджет | 425 649,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 649,40000 |
| 1.1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Рязанская области)», всего, в том числе | 524 636,30412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 636,30412 |
|  | областной бюджет | 98 986,90412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 716,81697 |
|  | федеральный бюджет | 425 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 283,9 |
| 1.1.2 | Ведомственный проект «Поддержка в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на территории муниципальных образований Рязанской области», всего, в том числе | 382 532,71 | 265 296,47 | 382 532,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 050 361,89 |
|  | областной бюджет | 382 532,71 | 265 296,47 | 382 532,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 050 361,89 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем налоговых расходов Рязанской области | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Проектная часть государственной программы Рязанской области

2.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Региональный проект «Формирование современной городской среды (Рязанская области)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | единица | 84 | 2020 | 213 | 213 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» | единица | 2 | 2020 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Благоустройство населенных пунктов муниципальных образований Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Премированы победители областного конкурса на звание «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области» | единица | 25 | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Благоустроены общественные территории муниципальных образований Рязанской области» | единица | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. Финансовое обеспечение проектной части государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 907 169,01412 | 265 296,47 | 382 532,71 | 71 865,00 | 71 765,00 | 71 765,00 | 71 965,00 | 1 842 358,19412 |
|  | областной бюджет |  |  | 481 519,61412 | 265 296,47 | 382 532,71 | 71 865,00 | 71 765,00 | 71 765,00 | 71 965,00 | 1 416 708,79412 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 425 649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 649,40000 |
| 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Рязанская области)» всего, в том числе |  |  | 524 636,30412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 636,30412 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды», всего, в том числе | Минис- терство ТЭК и ЖКХ РО | F2 | 318 327,20412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 327,20412 |
|  | областной бюджет |  |  | 57 186,90412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 986,90412 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 261 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 140,30 |
| 1.1.1.1 | «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе направленных на благоустройство дворовых территорий)», всего, в том числе | Минис- терство ТЭК и ЖКХ РО | F2 | 49 110,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 110,4 |
|  | областной бюджет |  |  | 49 110,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 110,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе направленных на благоустройство общественных территорий)», всего, в том числе | Минис- терство ТЭК и ЖКХ РО | F2 | 269 216,80412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 216,80412 |
|  | областной бюджет |  |  | 8 076,50412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 076,50412 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 261 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 140,30 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», всего, в том числе | Минис- терство ТЭК и ЖКХ РО | F2 | 206 309,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 309,10 |
|  | областной бюджет |  |  | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 800,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 164 509,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 509,10 |
| 1.2 | Ведомственный проект «Поддержка в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на территории муниципальных образований Рязанской области», всего, в том числе |  | 32 | 382 532,71 | 265 296,47 | 382 532,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 050 361,89 |
|  | областной бюджет |  |  | 382 532,71 | 265 296,47 | 382 532,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 050 361,89 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Премированы победители областного конкурса на звание «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области», всего, в том числе | Минис- терство ТЭК и ЖКХ РО |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
|  | областной бюджет |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Благоустроены общественные территории муниципальных образований Рязанской области», всего, в том числе | Минис- терство ТЭК и ЖКХ РО |  | 377 532,71 | 260 296,47 | 377 532,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,36189 |
|  | областной бюджет |  |  | 377 532,71 | 260 296,47 | 377 532,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,36189 |

Список используемых сокращений

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

КБК – код бюджетной классификации.

Министерство ТЭК и ЖКХ РО – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.