|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 28.12.2023 № 817-р |

- П А С П О Р Т

государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт»

1.1 Основные положения

| Куратор государственной программы Рязанской области | Бранов А.А., Вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (Супрун П.Г., министр) |
| Период реализации государственной программы Рязанской области | 2014-2030 годы. Этап I: 2014-2021 годы. Этап II: 2022-2030 годы |
| Цели государственной программы Рязанской области | цель 1: содержание и развитие автомобильных дорог, обеспечивающие доведение к 2030 году доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,7 процента |
|  | цель 2: совершенствование государственного управления в сфере транспорта для обеспечения доступности транспортного обслуживания населения Рязанской области до 97,8 процента к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Рязанской области | направление (подпрограмма) 1 «Дорожное хозяйство» |
|  | направление (подпрограмма) 2 «Транспорт» |
|  | направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение реализации государственной программы Рязанской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 100 464 645,42193 тыс. рублей (в том числе с 2024 года – 67 131 815,05381 тыс. рублей, из них 56 864 646,95499 тыс. рублей – бюджетные ассигнования дорожного фонда) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Национальные цели: - комфортная и безопасная среда для жизни; - цифровая трансформация. Показатели национальных целей: - обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; - достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Государственные программы Российской Федерации: «Развитие транспортной системы»; «Развитие энергетики» |

1.2. Показатели государственной программы Рязанской области

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым показатель определен как приоритетный | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями националь-ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1: содержание и развитие автомобильных дорог, обеспечивающие доведение к 2030 году доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,7 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 34,2 | 2020 | 47,9473 | 50,4068 | 50,5 | 50,55 | 50,6 | 50,63 | 50,7 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минтранс РО | обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломера-циях, соответст-вующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов |
| 1.2 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | процент | 77,9 | 2020 | 85,5609 | 86,0655 | 86,0655 | 86,0655 | 86,0655 | 86,0655 | 86,0655 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Минтранс РО | обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломера-циях, соответст-вующей норма-тивным требова-ниям, на уровне не менее 85 процентов |
| 2 | Цель 2: совершенствование государственного управления в сфере транспорта для обеспечения доступности транспортного обслуживания населения Рязанской области до 97,8 процента к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность транспортного обслуживания населения Рязанской области пассажирским транспортом общего пользования | процент | 97,3 | 2020 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минтранс РО | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здраво-охранения и образования, а также государст-венного управления |

1.3. План достижения показателей

государственной программы Рязанской области в 2024 году

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | на конец 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1: содержание и развитие автомобильных дорог, обеспечивающие доведение к 2030 году доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,7 процента |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 45,4973 | 45,4973 | 45,4973 | 47,9473 |
| 1.2 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | процент | 85,3371 | 85,3371 | 85,3371 | 85,5609 |
| 2 | Цель 2: совершенствование государственного управления в сфере транспорта для обеспечения доступности транспортного обслуживания населения Рязанской области до 97,8 процента к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность транспортного обслуживания населения Рязанской области пассажирским транспортом общего пользования | процент | - | - | - | 97,2 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Дорожное хозяйство» |  |  |
| 1.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 1.1.1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область)» (Бранов А.А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтранс РО | Срок реализации: 2018-2025 годы |  |
| 1.1.1.1 | Общественно значимый результат «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» | на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам |
| 1.1.1.2 | Задача «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» | субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.1.2 | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Рязанская область)» (Бранов А.А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтранс РО | Срок реализации: 2018-2025 годы |  |
| 1.1.2.1 | Задача «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» | подготовлен статус-отчеты о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 году 27 усл. ед.), об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | - |
| 1.1.3 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения Рязанской области» (Бранов А.А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтранс РО | Срок реализации: 2019-2025 годы |  |
| 1.1.3.1 | Общественно значимый результат «Повышена безопасность участников дорожного движения» | осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Созданы условия для повышения безопасности участников дорожного движения | - |
| 1.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 1.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 1.3.1 | Ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» (Супрун П.Г. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтранс РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 1.3.1.1 | Задача «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения» | обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение целостности дорожной сети» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтранс РО | - |  |
| 1.4.1 | Задача «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Транспорт» |  |  |
| 2.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 2.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 2.2.1 | Региональный проект «Развитие рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры в Рязанской области» (Бранов А.А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтранс РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 2.2.1.1 | Задача «Произведено не менее 10% электроавтомобилей в общем объеме производства транспортных средств в Российской Федерации» | определен перечень пилотных территорий и федеральных трасс для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года; в Рязанской области создана инфраструктура быстрых зарядных станций в количестве не менее 33 штук до конца 2024 года | - |
| 2.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 2.3.1 | Ведомственный проект «Организация транспортного обслуживания населения Рязанской области» (Супрун П.Г. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтранс РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 2.3.1.1 | Задача «Обеспечение регулярности транспортного обслуживания населения Рязанской области» | организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом на межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, внутренним водным транспортом Обновлен подвижной состав пассажирского автомобильного транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и в рамках инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» | доступность транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пассажирских перевозок» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтранс РО | - |  |
| 2.4.1 | Задача «Иные вопросы, связанные с осуществлением транспортного обслуживания» | повышена транспортная доступность для отдельных категорий граждан | доступность транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |
| 3.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 3.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 3.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтранс РО | - |  |
| 3.4.1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области» | созданы условия для эффективного исполнения государственных функций Минтранса Рязанской области | - |

1.5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Рязанской области, всего, в том числе | 14 765 071,71478 | 13 396 125,30529 | 17 381 233,05186 | 6 551 378,83995 | 4 904 460,43387 | 4 961 268,66993 | 5 172 277,03813 | 67 131 815,05381 |
|  | областной бюджет | 11 543 456,11478 | 10 292 634,40529 | 10 456 502,85186 | 6 551 378,83995 | 4 904 460,43387 | 4 961 268,66993 | 5 172 277,03813 | 53 881 978,35381 |
|  | в том числе дорожный фонд | 10 082 003,60408 | 8 886 673,70029 | 9 056 741,30731 | 5 060 121,50031 | 3 370 015,684 | 3 526 959,124 | 3 691 749,735 | 43 674 264,65499 |
|  | федеральный бюджет | 3 221 615,6 | 3 103 490,9 | 6 924 730,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 249 836,7 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 10 360 156,45354 | 10 016 953,3392 | 13 257 203,73557 | 4 455 436,53268 | 4 102 834,24522 | 4 140 533,14812 | 4 329 628,2983 | 50 662 745,75263 |
|  | областной бюджет | 7 138 540,85354 | 6 913 462,4392 | 6 332 473,53557 | 4 455 436,53268 | 4 102 834,24522 | 4 140 533,14812 | 4 329 628,2983 | 37 412 909,05263 |
|  | в том числе дорожный фонд | 6 456 261,60404 | 6 283 815,4307 | 5 719 951,81107 | 3 624 122,90423 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 32 309 435,59304 |
|  | федеральный бюджет | 3 221 615,6 | 3 103 490,9 | 6 924 730,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 249 836,7 |
| 1.1.1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область)», всего, в том числе | 6 783 484,36757 | 5 060 641,2 | 8 083 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 927 409,56757 |
|  | областной бюджет | 3 663 252,16757 | 1 997 027,8 | 1 293 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 953 610,96757 |
|  | в том числе дорожный фонд | 3 663 252,16757 | 1 997 027,8 | 1 293 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 953 610,96757 |
|  | федеральный бюджет | 3 120 232,2 | 3 063 613,4 | 6 789 953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 973 798,6 |
| 1.1.2 | Региональный проект | 669 001,23875 | 773 434,39125 | 783 338,96675 | 71 584,40831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 297 359,00506 |
|  | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Рязанская область)», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 623 699,33875 | 733 556,89125 | 651 934,66675 | 71 584,40831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 080 775,30506 |
|  | в том числе дорожный фонд | 623 699,33875 | 733 556,89125 | 651 934,66675 | 71 584,40831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 080 775,30506 |
|  | федеральный бюджет | 45 301,9 | 39 877,5 | 131 404,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 583,7 |
| 1.1.3 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения Рязанской области», всего, в том числе | 107 058,665 | 11 310,2 | 21 310,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 679,065 |
|  | областной бюджет | 107 058,665 | 11 310,2 | 21 310,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 679,065 |
|  | в том числе дорожный фонд | 105 748,465 | 10 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 748,465 |
| 1.1.4 | Региональный проект «Развитие рынка | 68 049,5 | 9 968,0 | 8 983,36 | 13 770,67627 | 14 230,42061 | 14 706,71576 | 15 200,15752 | 144 908,83016 |
|  | газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры в Рязанской области», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 11 968,0 | 9 968,0 | 5 610,46 | 13 770,67627 | 14 230,42061 | 14 706,71576 | 15 200,15752 | 85 454,43016 |
|  | федеральный бюджет | 56 081,5 | 0,0 | 3 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 454,4 |
| 1.1.5 | Ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования | 2 063 561,63272 | 3 543 230,73945 | 3 754 686,14432 | 3 552 538,49592 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 23 139 300,85541 |
|  | регионального или межмуниципаль-ного, местного значения», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2 063 561,63272 | 3 543 230,73945 | 3 754 686,14432 | 3 552 538,49592 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 23 139 300,85541 |
|  | в том числе дорожный фонд | 2 063 561,63272 | 3 543 230,73945 | 3 754 686,14432 | 3 552 538,49592 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 23 139 300,85541 |
| 1.1.6 | Ведомственный проект «Организации транспортного обслуживания населения Рязанской области», всего, в том числе | 669 001,0495 | 618 368,80850 | 605 601,06450 | 817 542,95218 | 839 735,04061 | 720 014,20836 | 743 825,30578 | 5 014 088,42943 |
|  | областной бюджет | 669 001,0495 | 618 368,80850 | 605 601,06450 | 817 542,95218 | 839 735,04061 | 720 014,20836 | 743 825,30578 | 5 014 088,42943 |
| 1.2 | Комплексы процессных мероприятий, всего, в том числе | 4 404 915,26124 | 3 379 171,96609 | 4 124 029,31629 | 2 095 942,30727 | 801 626,18865 | 820 735,52181 | 842 648,73983 | 16 469 069,30118 |
|  | областной бюджет | 4 404 915,26124 | 3 379 171,96609 | 4 124 029,31629 | 2 095 942,30727 | 801 626,18865 | 820 735,52181 | 842 648,73983 | 16 469 069,30118 |
|  | в том числе дорожный фонд | 3 625 742,00004 | 2 602 858,26959 | 3 336 789,49624 | 1 435 998,59608 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 11 364 829,06195 |
| 1.3 | Объем налоговых расходов Рязанской области (справочно) | 22 565,0 | 5 359,0 | 5 581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 505,0 |

Направление (подпрограмма) 1 «Дорожное хозяйство»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (Супрун П.Г., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 13 191 593,30866 | 11 937 000,53661 | 15 924 934,54363 | 4 951 162,53031 | 3 261 666,111 | 3 419 249,417 | 3 584 711,888 | 56 270 318,33521 |
|  | областной бюджет | 10 026 059,20866 | 8 833 509,63661 | 9 003 577,24363 | 4 951 162,53031 | 3 261 666,111 | 3 419 249,417 | 3 584 711,888 | 43 079 936,03521 |
|  | в том числе дорожный фонд | 9 863 395,98129 | 8 670 846,40924 | 8 840 914,01626 | 4 938 974,60031 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 42 539 414,8501 |
|  | федеральный бюджет | 3 165 534,1 | 3 103 490,9 | 6 921 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 190 382,3 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 9 623 105,90404 | 9 388 616,5307 | 12 642 619,31107 | 3 624 122,90423 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 45 503 748,49304 |
|  | областной бюджет | 6 457 571,80404 | 6 285 125,63070 | 5 721 262,01107 | 3 624 122,90423 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 32 313 366,19304 |
|  | в том числе дорожный фонд | 6 456 261,60404 | 6 283 815,43070 | 5 719 951,81107 | 3 624 122,90423 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 32 309 435,59304 |
|  | федеральный бюджет | 3 165 534,1 | 3 103 490,9 | 6 921 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 190 382,30 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 3 568 487,40462 | 2 548 384,00591 | 3 282 315,23256 | 1 327 039,62608 | 12 797,327 | 13 437,193 | 14 109,053 | 10 766 569,84217 |
|  | областной бюджет | 3 568 487,40462 | 2 548 384,00591 | 3 282 315,23256 | 1 327 039,62608 | 12 797,327 | 13 437,193 | 14 109,053 | 10 766 569,84217 |
|  | в том числе дорожный фонд | 3 407 134,37725 | 2 387 030,97854 | 3 120 962,20519 | 1 314 851,69608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 229 979,25706 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «В соответствии с программой дорожной деятельности (региональным проектом) на текущий год в Рязанской области выполнены дорожные работы» | условная штука | 1 | 2020 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения» | условная единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» | условная единица | 1 | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения» | штука | 6 | 2020 | 9 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» | процент | 153,85 | 2020 | 311,54 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | - | - | - |
| 3 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Созданы условия для повышения безопасности участников дорожного движения» | документ | 1 | 2021 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах городских округов» | квадратный метр | - | - | 4000 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3.3 | Мероприятие (результат) «Установлены светофорные объекты на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | штука | 4 | 2022 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 3.4 | Мероприятие (результат) «Оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы освещением, светофорами Т.7, дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями и тротуарами, дорожным ограждением, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | штука | 4 | 2022 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятие (результат) «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочее» | документ | 1 | 2021 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3.6 | Мероприятие (результат) «Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» | документ | 1 | 2021 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3.7 | Мероприятие (результат) «Приобретены и распространены световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций» | штука | 2125 | 2020 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| 4 | Ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | километр | 1,893 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,474 |
| 4.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | километр | 0,329 | 2022 | 0 | 5,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | километр | 76,154 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | километр | 63,482 | 2022 | 89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.5 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и искусственных сооружений на них» | километр | 12,102 | 2022 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и искусственных сооружений на них» | километр | - | - | 3 | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.7 | Мероприятие (результат) «Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских округов» | условная единица | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.8 | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» | объект | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 9 623 105,90404 | 9 388 616,5307 | 12 642 619,31107 | 3 624 122,90423 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 45 503 748,49304 |
|  | областной бюджет |  |  | 6 457 571,80404 | 6 285 125,6307 | 5 721 262,01107 | 3 624 122,90423 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 32 313 366,19304 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 6 456 261,60404 | 6 283 815,4307 | 5 719 951,81107 | 3 624 122,90423 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 32 309 435,59304 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 3 165 534,1 | 3 103 490,9 | 6 921 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 190 382,3 |
| 1.1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область)», всего, в том числе |  | R1 | 6 783 484,36757 | 5 060 641,2 | 8 083 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 927 409,56757 |
|  | областной бюджет |  |  | 3 663 252,16757 | 1 997 027,8 | 1 293 331 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 953 610,96757 |
|  | в том числе |  |  | 3 663 252,16757 | 1 997 027,8 | 1 293 331 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 953 610,96757 |
|  | дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 3 120 232,2 | 3 063 613,4 | 6 789 953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 973 798,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «В соответствии с программой дорожной деятельности (региональным проектом) на текущий год в Рязанской области выполнены дорожные работы», всего, в том числе | Минтранс РО | R1 | 3 223 291,24742 | 1 902 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 125 562,04742 |
|  | областной бюджет |  |  | 3 223 291,24742 | 1 902 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 125 562,04742 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 3 223 291,24742 | 1 902 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 125 562,04742 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения и искусственных сооружений на них», всего, в том числе | Минтранс РО | R1 | 3 216 742,2 | 3 158 370,4 | 8 083 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 458 396,6 |
|  | областной бюджет |  |  | 96 510,0 | 94 757,0 | 1 293 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 484 598,0 |
|  | в том числе |  |  | 96 510,0 | 94 757,0 | 1 293 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 484 598,0 |
|  | дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 3 120 232,2 | 3 063 613,4 | 6 789 953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 973 798,6 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуни-ципального значения», всего, в том числе | Минтранс РО | R1 | 240 950,92015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 950,92015 |
|  | областной бюджет |  |  | 240 950,92015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 950,92015 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 240 950,92015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 950,92015 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуни-ципального значения», всего, в том числе | Минтранс РО | R1 | 102 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 500,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 102 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 500,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 102 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 500,0 |
| 1.2 | Региональный проект «Обще-системные меры развития дорожного хозяйства (Рязанская область)», всего, в том числе |  | R2 | 669 001,23875 | 773 434,39125 | 783 338,96675 | 71 584,40831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 297 359,00506 |
|  | областной бюджет |  |  | 623 699,33875 | 733 556,89125 | 651 934,66675 | 71 584,40831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 080 775,30506 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 623 699,33875 | 733 556,89125 | 651 934,66675 | 71 584,40831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 080 775,30506 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 45 301,9 | 39 877,5 | 131 404,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 583,7 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Внедрены интеллектуаль-ные транспортные системы, предус-матривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек», всего, в том числе | Минтранс РО | R2 | 46 703,9 | 41 111,5 | 156 434,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 249,7 |
|  | областной бюджет |  |  | 1 402,0 | 1 234,0 | 25 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 666,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 1 402,0 | 1 234,0 | 25 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 666,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 45 301,9 | 39 877,5 | 131 404,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 583,7 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на | Минтранс РО | R2 | 0,0 | 105 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 617,0 |
|  | автомобильных дорогах регионального или межмуни-ципального значения», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 105 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 617,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 0,0 | 105 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 617,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Увеличено количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуни-ципального, местного значения», всего, в том числе | Минтранс РО | R2 | 622 297,33875 | 626 705,89125 | 626 904,66675 | 71 584,40831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 947 492,30506 |
|  | областной бюджет |  |  | 622 297,33875 | 626 705,89125 | 626 904,66675 | 71 584,40831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 947 492,30506 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 622 297,33875 | 626 705,89125 | 626 904,66675 | 71 584,40831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 947 492,30506 |
| 1.3 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения Рязанской области», всего, в |  | R3 | 107 058,665 | 11 310,2 | 21 310,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 679,065 |
|  | том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 107 058,665 | 11 310,2 | 21 310,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 679,065 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 105 748,465 | 10 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 748,465 |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Созданы условия для повышения безопасности участников дорожного движения», всего, в том числе | Минтранс РО | R3 | 40 748,465 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 748,465 |
|  | областной бюджет |  |  | 40 748,465 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 748,465 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 40 748,465 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 748,465 |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах городских округов», всего, в том числе | Минтранс РО | R3 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие (результат) «Установлены светофорные объекты на автомобильных дорогах общего | Минтранс РО | R3 | 15 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
|  | пользования местного значения», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 15 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 15 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| 1.3.4 | Мероприятие (результат) «Оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы освещением, светофорами Т.7, дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями и тротуарами, дорожным ограждением, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения», всего, в том числе | Минтранс РО | R3 | 10 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 10 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 10 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| 1.3.5 | Мероприятие (результат) «Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочее», всего, в том числе | Минобразования РО | R3 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 040,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 040,0 |
| 1.3.6 | Мероприятие (результат) «Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляю-щих обучение детей, работу по профилактике детского | Минобразования РО | R3 | 562,2 | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 686,6 |
|  | дорожно- транспортного травматизма», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 562,2 | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 686,6 |
| 1.3.7 | Мероприятие (результат) «Приобретены и распространены световозвра-щающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций», всего, в том числе | Минобразования РО | R3 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 |
| 1.4 | Ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального, местного значения», всего, в том числе |  | 21 | 2 063 561,63272 | 3 543 230,73945 | 3 754 686,14432 | 3 522 538,49592 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 23 139 300,85541 |
|  | областной бюджет |  |  | 2 063 561,63272 | 3 543 230,73945 | 3 754 686,14432 | 3 522 538,49592 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 23 139 300,85541 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 2 063 561,63272 | 3 543 230,73945 | 3 754 686,14432 | 3 522 538,49592 | 3 248 868,784 | 3 405 812,224 | 3 570 602,835 | 23 139 300,85541 |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения и искусственных сооружений на них», всего, в том числе | Минтранс РО | 21 | 289 722,7148 | 3 000 000,0 | 3 109 269,248 | 3 020 216,63692 | 2 695 430,832 | 2 830 202,374 | 2 971 712,493 | 17 916 554,29872 |
|  | областной бюджет |  |  | 289 722,7148 | 3 000 000,0 | 3 109 269,248 | 3 020 216,63692 | 2 695 430,832 | 2 830 202,374 | 2 971 712,493 | 17 916 554,29872 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 289 722,7148 | 3 000 000,0 | 3 109 269,248 | 3 020 216,63692 | 2 695 430,832 | 2 830 202,374 | 2 971 712,493 | 17 916 554,29872 |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», всего, в том числе | Минтранс РО | 21 | 92 500,0 | 92 500,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 92 500,0 | 92 500,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 92 500,0 | 92 500,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
| 1.4.3 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения и искусственных сооружений на них», всего в том числе | Минтранс РО | 21 | 488 536,25543 | 100 000,0 | 295 505,60232 | 138 915,0 | 145 860,75 | 153 153,788 | 160 811,477 | 1 482 782,87275 |
|  | областной бюджет |  |  | 488 536,25543 | 100 000,0 | 295 505,60232 | 138 915,0 | 145 860,75 | 153 153,788 | 160 811,477 | 1 482 782,87275 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 488 536,25543 | 100 000,0 | 295 505,60232 | 138 915,0 | 145 860,75 | 153 153,788 | 160 811,477 | 1 482 782,87275 |
| 1.4.4 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», всего в том числе | Минтранс РО | 21 | 610 565,43141 | 240 555,5 | 259 911,294 | 283 406,859 | 297 577,202 | 312 456,062 | 328 078,865 | 2 332 551,21341 |
|  | областной бюджет |  |  | 610 565,43141 | 240 555,5 | 259 911,294 | 283 406,859 | 297 577,202 | 312 456,062 | 328 078,865 | 2 332 551,21341 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 610 565,43141 | 240 555,5 | 259 911,294 | 283 406,859 | 297 577,202 | 312 456,062 | 328 078,865 | 2 332 551,21341 |
| 1.4.5 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и искусственных сооружений на них, всего, в том числе | Минтранс РО | 21 | 447 237,23108 | 95 175,23945 | 50 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 712 412,47053 |
|  | областной бюджет |  |  | 447 237,23108 | 95 175,23945 | 50 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 712 412,47053 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 447 237,23108 | 95 175,23945 | 50 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 712 412,47053 |
| 1.4.6 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и искусственных сооружений на них», всего, в том числе | Минтранс РО | 21 | 130 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 270 000,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 130 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 270 000,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 130 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 270 000,0 |
| 1.4.7 | Мероприятие (результат) «Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских округов», всего в том числе | Минтранс РО | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
| 1.4.8 | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных | Минтранс РО | 21 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 135 000,0 |
|  | дорог общего пользования», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 135 000,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 135 000,0 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение целостности дорожной сети»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный исполнительной орган Рязанской области, орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (Супрун П.Г., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, обеспеченная круглогодичным содержанием в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию | километр | 6502,335 | 2022 | 6513,308 | 6513,308 | 6513,308 | 6513,308 | 6513,308 | 6513,308 | 6513,308 | Минтранс РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование наплавных мостов и паромных переправ» | приобретение товаров, работ, услуг | штука | 7 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Подготовлены материалы для обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры» | приобретение товаров, работ, услуг | объект | 0 | 2022 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Осуществлены государственный кадастровый учет земельных участков и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и (или) государственная регистрация права на земельные участки и автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, оценка земельных участков» | приобретение товаров, работ, услуг | километр | 226,493 | 2022 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 25,5 | 33,04 | 40,95 | 49,3 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей» | осуществление текущей деятельности | единиц | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение целостности дорожной сети», всего, в том числе |  |  | 3 568 487,40462 | 2 548 384,00591 | 3 282 315,23256 | 1 327 039,62608 | 12 797,327 | 13 437,193 | 14 109,053 | 10 766 569,84217 |
|  | областной бюджет |  |  | 3 568 487,40462 | 2 548 384,00591 | 3 282 315,23256 | 1 327 039,62608 | 12 797,327 | 13 437,193 | 14 109,053 | 10 766 569,84217 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 3 407 134,37725 | 2 387 030,97854 | 3 120 962,20519 | 1 314 851,69608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 229 979,25706 |
| 1 | Задача «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», всего, в том числе |  | 01 | 3 568 487,40462 | 2 548 384,00591 | 3 282 315,23256 | 1 327 039,62608 | 12 797,327 | 13 437,193 | 14 109,053 | 10 766 569,84217 |
|  | областной бюджет |  |  | 3 568 487,40462 | 2 548 384,00591 | 3 282 315,23256 | 1 327 039,62608 | 12 797,327 | 13 437,193 | 14 109,053 | 10 766 569,84217 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 3 407 134,37725 | 2 387 030,97854 | 3 120 962,20519 | 1 314 851,69608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 229 979,25706 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», всего, в том числе | Минтранс РО | 01 | 3 407 134,37725 | 2 387 030,97854 | 3 120 962,20519 | 1 314 851,69608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 229 979,25706 |
|  | областной бюджет |  |  | 3 407 134,37725 | 2 387 030,97854 | 3 120 962,20519 | 1 314 851,69608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 229 979,25706 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 3 407 134,37725 | 2 387 030,97854 | 3 120 962,20519 | 1 314 851,69608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 229 979,25706 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование | Минтранс РО | 01 | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 1 835,16249 |
|  | наплавных мостов и паромных переправ», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 262,16607 | 1 835,16249 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Подготовлены материалы для обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры», всего, в том числе | Минтранс РО | 01 | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 69 055,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 9 865,0 | 69 055,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Осуществлены государственный кадастровый учет земельных участков и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и (или) государственная регистрация права на земельные участки и автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, оценка земельных участков», всего, в том числе | Минтранс РО | 01 | 4 437,3513 | 4 437,3513 | 4 437,3513 | 2 060,76393 | 2 670,16093 | 3 310,02693 | 3 981,88693 | 25 334,89262 |
|  | областной бюджет |  |  | 4 437,3513 | 4 437,3513 | 4 437,3513 | 2 060,76393 | 2 670,16093 | 3 310,02693 | 3 981,88693 | 25 334,89262 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) | Минтранс РО | 01 | 146 788,51 | 146 788,51 | 146 788,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440 365,53 |
|  | «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 146 788,51 | 146 788,51 | 146 788,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440 365,53 |

Направление (подпрограмма) 2 «Транспорт»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (Супрун П.Г., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 1 265 877,62456 | 1 154 300,51886 | 1 151 474,25841 | 1 403 161,58798 | 1 444 993,40121 | 1 343 437,57127 | 1 388 166,48347 | 9 151 411,44576 |
|  | областной бюджет | 1 209 796,12456 | 1 154 300,51886 | 1 148 101,35841 | 1 403 161,58798 | 1 444 993,40121 | 1 343 437,57127 | 1 388 166,48347 | 9 091 957,04576 |
|  | федеральный бюджет | 56 081,5 | 0,0 | 3 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 454,4 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 737 050,5495 | 628 336,8085 | 614 584,4245 | 831 313,62845 | 853 965,46122 | 734 720,92412 | 759 025,46330 | 5 158 997,25959 |
|  | областной бюджет | 680 969,0495 | 628 336,8085 | 611 211,5245 | 831 313,62845 | 853 965,46122 | 734 720,92412 | 759 025,46330 | 5 099 542,85959 |
|  | федеральный бюджет | 56 081,5 | 0,0 | 3 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 454,4 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 528 827,07506 | 525 963,71036 | 536 889,83391 | 571 847,95953 | 591 027,93999 | 608 716,64715 | 629 141,02017 | 3 992 414,18617 |
|  | областной бюджет | 528 827,07506 | 525 963,71036 | 536 889,83391 | 571 847,95953 | 591 027,93999 | 608 716,64715 | 629 141,02017 | 3 992 414,18617 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Развитие рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры в Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом» | единица | 9 | 2020 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива» | единица | 1970 | 2020 | 2700 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Рязанской области» | единица | 3 | 2020 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 2 | Ведомственный проект «Организации транспортного обслуживания населения Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» | процент | 99,6 | 2022 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах одного муниципального района (муниципального округа)» | процент | 99,5 | 2022 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском сообщении» | процент | 92,7 | 2022 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Организовано обслуживание населения внутренним водным транспортом» | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Произведено обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | единица | - | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Произведено обновление подвижного состава в рамках инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» | единица | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 737 050,5495 | 628 336,8085 | 614 584,4245 | 831 313,62845 | 853 965,46122 | 734 720,92412 | 759 025,46330 | 5 158 997,25959 |
|  | областной бюджет |  |  | 680 969,0495 | 628 336,8085 | 611 211,5245 | 831 313,62845 | 853 965,46122 | 734 720,92412 | 759 025,46330 | 5 099 542,85959 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 56 081,5 | 0,0 | 3 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 454,4 |
| 1.1 | Региональный проект «Развитие рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры в Рязанской области», всего, в том числе |  | 09 | 68 049,5 | 9 968,0 | 8 983,36 | 13 770,67627 | 14 230,42061 | 14 706,71576 | 15 200,15752 | 144 908,83016 |
|  | областной бюджет |  |  | 11 968,0 | 9 968,0 | 5 610,46 | 13 770,67627 | 14 230,42061 | 14 706,71576 | 15 200,15752 | 85 454,43016 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 56 081,5 | 0,0 | 3 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 454,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом», всего, в том числе | Минтранс РО | 09 | 4 320,0 | 4 320,0 | 0,0 | 9 859,66247 | 10 214,61032 | 10 582,3363 | 10 963,3004 | 50 259,90949 |
|  | областной бюджет |  |  | 4 320,0 | 4 320,0 | 0,0 | 9 859,66247 | 10 214,61032 | 10 582,3363 | 10 963,3004 | 50 259,90949 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива», всего, в том числе | Минтранс РО | 09 | 22 329,5 | 680,0 | 4 015,360 | 2 911,0138 | 3 015,81029 | 3 124,37946 | 3 236,85712 | 39 312,92067 |
|  | областной бюджет |  |  | 2 680,0 | 680,0 | 642,460 | 2 911,0138 | 3 015,81029 | 3 124,37946 | 3 236,85712 | 16 290,52067 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 19 649,5 | 0,0 | 3 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 022,4 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) Введены в эксплуатацию объекты зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Рязанской области, всего, в том числе | Минтранс РО | 09 | 41 400,0 | 4 968,0 | 4 968,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 55 336,30 |
|  | областной бюджет |  |  | 4 968,0 | 4 968,0 | 4 968,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 18 904,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 36 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 432,0 |
| 1.2 | Ведомственный проект «Организации транспортного обслуживания населения Рязанской области», всего, в том числе |  | 22 | 669 001,0495 | 618 368,8085 | 605 601,0645 | 817 542,95218 | 839 735,04061 | 720 014,20836 | 743 825,30578 | 5 014 088,42943 |
|  | областной бюджет |  |  | 669 001,0495 | 618 368,8085 | 605 601,0645 | 817 542,95218 | 839 735,04061 | 720 014,20836 | 743 825,30578 | 5 014 088,42943 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам», всего, в том числе | Минтранс РО | 22 | 137 804,7495 | 140 883,8085 | 137 804,7645 | 119 708,48748 | 124 017,99303 | 128 482,64078 | 133108,01584 | 921 810,45963 |
|  | областной бюджет |  |  | 137 804,7495 | 140 883,8085 | 137 804,7645 | 119 708,48748 | 124 017,99303 | 128 482,64078 | 133108,01584 | 921 810,45963 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах одного муниципального района (муниципального округа)», всего, в том числе | Минтранс РО | 22 | 71 732,795 | 73 440,6 | 63 751,9 | 44 477,38624 | 46 078,57214 | 47 737,40074 | 49 455,94717 | 396 674,60129 |
|  | областной бюджет |  |  | 71 732,795 | 73 440,6 | 63 751,9 | 44 477,38624 | 46 078,57214 | 47 737,40074 | 49 455,94717 | 396 674,60129 |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском сообщении», всего, в том числе | Минтранс РО | 22 | 255 002,005 | 258 482,9 | 258 482,9 | 449 221,60102 | 465 393,57866 | 482 147,74749 | 499 505,0664 | 2 668235,79857 |
|  | областной бюджет |  |  | 255 002,005 | 258 482,9 | 258 482,9 | 449 221,60102 | 465 393,57866 | 482 147,74749 | 499 505,0664 | 2 668 235,79857 |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) «Организовано обслуживание населения внутренним водным транспортом», всего, в том числе | Минтранс РО | 22 | 3 061,5 | 3 061,5 | 3 061,5 | 2 735,47744 | 2 844,89678 | 2 746,41935 | 2 856,27637 | 20 367,56994 |
|  | областной бюджет |  |  | 3 061,5 | 3 061,5 | 3 061,5 | 2 735,47744 | 2 844,89678 | 2 746,41935 | 2 856,27637 | 20 367,56994 |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) «Произведено обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», всего, в том числе | Минтранс РО | 22 | 142 500,0 | 142 500,0 | 142 500,0 | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 | 712 500,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 142 500,0 | 142 500,0 | 142 500,0 | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 | 712 500,0 |
| 1.2.6 | Мероприятие (результат) «Произведено обновление подвижного состава в рамках инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг», всего, в том числе | Минтранс РО | 22 | 58 900,0 | 0,0 | 0,0 | 58 900,0 | 58 900,0 | 58 900,0 | 58 900,0 | 294 500,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 58 900,0 | 0,0 | 0,0 | 58 900,0 | 58 900,0 | 58 900,0 | 58 900,0 | 294 500,0 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пассажирских перевозок»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный исполнительной орган Рязанской области, орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (Супрун П.Г., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Иные вопросы, связанные с осуществлением транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в виде льготного проезда, в общем количестве граждан, обратившихся за их получением в текущем году | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минтранс РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Иные вопросы, связанные с осуществлением транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы перевозки автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом граждан, имеющих в соответствии с законодательством Рязанской области право на меры социальной поддержки в виде льготного проезда» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы перевозки на территории города Рязани автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом граждан, имеющих в соответствии с законодательством Рязанской области право на меры социальной поддержки в виде льготного проезда» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Организованы перевозки пригородным железнодорожным транспортом граждан, имеющих в соответствии с законодательством Рязанской области право на меры социальной поддержки в виде льготного проезда» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом отдельными муниципальными образованиями Рязанской области на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам» | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 79,7 | 2020 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 528 827,07506 | 525 963,71036 | 536 889,83391 | 571 847,95953 | 591 027,93999 | 608 716,64715 | 629 141,02017 | 3 992 414,18617 |
|  | областной бюджет |  |  | 528 827,07506 | 525 963,71036 | 536 889,83391 | 571 847,95953 | 591 027,93999 | 608 716,64715 | 629 141,02017 | 3 992 414,18617 |
| 1 | Задача «Иные вопросы, связанные с осуществлением транспортного обслуживания», всего, в том числе |  | 04 | 528 827,07506 | 525 963,71036 | 536 889,83391 | 571 847,95953 | 591 027,93999 | 608 716,64715 | 629 141,02017 | 3 992 414,18617 |
|  | областной бюджет |  |  | 528 827,07506 | 525 963,71036 | 536 889,83391 | 571 847,95953 | 591 027,93999 | 608 716,64715 | 629 141,02017 | 3 992 414,18617 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам», всего, в том числе | Минтранс РО | 04 | 220 067,5 | 215 067,5 | 223 567,5 | 148 379,95821 | 153 721,6367 | 159 255,61563 | 164 988,81779 | 1 285 048,52833 |
|  | областной бюджет |  |  | 220 067,5 | 215 067,5 | 223 567,5 | 148 379,95821 | 153 721,6367 | 159 255,61563 | 164 988,81779 | 1 285 048,52833 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы перевозки автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом граждан, имеющих в соответствии с законодательством Рязанской области право на меры социальной поддержки в виде льготного проезда», всего, в том числе | Минтранс РО | 04 | 44 788,87808 | 44 788,87808 | 44 788,87808 | 55 220,6461 | 57 650,08929 | 57 208,58936 | 59 725,4925 | 364 171,45149 |
|  | областной бюджет |  |  | 44 788,8708 | 44 788,8708 | 44 788,8708 | 55 220,6461 | 57 650,08929 | 57 208,58936 | 59 725,4925 | 364 171,45149 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы перевозки на территории города Рязани автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом граждан, имеющих в соответствии с законодательством Рязанской области право на меры социальной поддержки в виде льготного проезда», всего, в том числе | Минтранс РО | 04 | 177 699,0303 | 177 699,0303 | 177 699,0303 | 299 630,07288 | 309 517,86528 | 319 731,95484 | 330 283,10935 | 1 792 260,09325 |
|  | областной бюджет |  |  | 177 699,0303 | 177 699,0303 | 177 699,0303 | 299 630,07288 | 309 517,86528 | 319 731,95484 | 330 283,10935 | 1 792 260,09325 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Организованы перевозки пригородным железнодорожным транспортом граждан, имеющих в соответствии с законодательством Рязанской области право на меры социальной поддержки в виде льготного проезда», всего, в том числе | Минтранс РО | 04 | 24 463,59 | 24 463,59 | 24 463,59 | 22 524,36158 | 22 524,36158 | 23 335,2386 | 23 335,2386 | 165 109,97036 |
|  | областной бюджет |  |  | 24 463,59 | 24 463,59 | 24 463,59 | 22 524,36158 | 22 524,36158 | 23 335,2386 | 23 335,2386 | 165 109,97036 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом отдельными муниципальными образованиями Рязанской области на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам», всего, в том числе | Минтранс РО | 04 | 61 808,07668 | 63 944,71198 | 66 370,83553 | 46 092,92076 | 47 613,98714 | 49 185,24872 | 50 808,36193 | 385 824,14274 |
|  | областной бюджет |  |  | 61 808,07668 | 63 944,71198 | 66 370,83553 | 46 092,92076 | 47 613,98714 | 49 185,24872 | 50 808,36193 | 385 824,14274 |

Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение реализации государственной программы Рязанской области»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (Супрун П.Г., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 307 600,78156 | 304 824,24982 | 304 824,24982 | 197 054,72166 | 197 800,92166 | 198 581,68166 | 199 398,66666 | 1 710 085,27284 |
|  | областной бюджет | 307 600,78156 | 304 824,24982 | 304 824,24982 | 197 054,72166 | 197 800,92166 | 198 581,68166 | 199 398,66666 | 1 710 085,27284 |
|  | в том числе дорожный фонд | 218 607,62279 | 215 827,29105 | 215 827,29105 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 1 134 849,80489 |
| 1.1 | Проектная часть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 307 600,78156 | 304 824,24982 | 304 824,24982 | 197 054,72166 | 197 800,92166 | 198 581,68166 | 199 398,66666 | 1 710 085,27284 |
|  | областной бюджет | 307 600,78156 | 304 824,24982 | 304 824,24982 | 197 054,72166 | 197 800,92166 | 198 581,68166 | 199 398,66666 | 1 710 085,27284 |
|  | в том числе дорожный фонд | 218 607,62279 | 215 827,29105 | 215 827,29105 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 1 134 849,80489 |

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации

государственной программы Рязанской области»

3.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (Супрун П.Г., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» |

3.2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Минтранса РО» | осуществление текущей деятельности | процент | 99 | 2020 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГКУ «ДДРО» | осуществление текущей деятельности | процент | 94 | 2020 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГБУ «Областной аэропорт «Протасово» | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2020 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 307 600,78156 | 304 824,24982 | 304 824,24982 | 197 054,72166 | 197 800,92166 | 198 581,68166 | 199 398,66666 | 1 710 085,27284 |
|  | областной бюджет |  |  | 307 600,78156 | 304 824,24982 | 304 824,24982 | 197 054,72166 | 197 800,92166 | 198 581,68166 | 199 398,66666 | 1 710 085,27284 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 218 607,62279 | 215 827,29105 | 215 827,29105 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 1 134 849,80489 |
| 1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной | Минтранс РО | 02 | 307 600,78156 | 304 824,24982 | 304 824,24982 | 197 054,72166 | 197 800,92166 | 198 581,68166 | 199 398,66666 | 1 710 085,27284 |
|  | программы Рязанской области», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 307 600,78156 | 304 824,24982 | 304 824,24982 | 197 054,72166 | 197 800,92166 | 198 581,68166 | 199 398,66666 | 1 710 085,27284 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 218 607,62279 | 215 827,29105 | 215 827,29105 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 1 134 849,80489 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Минтранса РО», всего, в том числе |  | 02 | 57 576,65877 | 57 576,65877 | 57 576,65877 | 41 642,20766 | 41 642,20766 | 41 642,20766 | 41 642,20766 | 339 298,80695 |
|  | областной бюджет |  |  | 57 576,65877 | 57 576,65877 | 57 576,65877 | 41 642,20766 | 41 642,20766 | 41 642,20766 | 41 642,20766 | 339 298,80695 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГКУ «ДДРО», всего, в том числе |  | 02 | 218 607,62279 | 215 827,29105 | 215 827,29105 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 1 134 849,80489 |
|  | областной бюджет |  |  | 218 607,62279 | 215 827,29105 | 215 827,29105 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 1 134 849,80489 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 218 607,62279 | 215 827,29105 | 215 827,29105 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 121 146,9 | 1 134 849,80489 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГБУ «Областной аэропорт «Протасово», всего, в том числе |  | 02 | 31 416,5 | 31 420,3 | 31 420,3 | 34 265,614 | 35 011,814 | 35 792,574 | 36 609,559 | 235 936,661 |
|  | областной бюджет |  |  | 31 416,5 | 31 420,3 | 31 420,3 | 34 265,614 | 35 011,814 | 35 792,574 | 36 609,559 | 235 936,661 |

Список используемых сокращений

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

КБК – код бюджетной классификации.

Минтранс РО – министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Минобразования РО – министерство образования Рязанской области.

Минсельхозпрод РО – министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

ГКУ «ДДРО» – государственное казенное учреждение Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области».

ГБУ «Областной аэропорт «Протасово» – государственное бюджетное учреждение «Областной аэропорт «Протасово».