|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 22.01.2024 № 13-р |
|  | «Приложение |
|  | к распоряжению Правительства Рязанской области от 28.04.2018 № 217-р |

Региональная программа Рязанской области

по обращению с отходами, в том числе твердыми

коммунальными отходами

Региональная программа Рязанской области по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, (далее – Программа) разработана в целях реализации положений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и положений территориальной схемы обращения с отходами Рязанской области, утвержденной постановлением министерства природопользования Рязанской области от 15.11.2017 № 31.

1. Целевые показатели в области обращения с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными отходами,

достижение которых обеспечивается

в результате реализации Программы

| # Ожидаемые результаты и целевые индикаторы (показатели) | # Единица измерения | # Базовое значение (2018 год) | # Значение ожидаемого результата, целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # 2023 | # 2024 |

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 97,5000 | 96,8000 | 96,7000 | 96,0000 | 96,0000 | 94,0000 | 94,0000 |
| Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 2,5000 | 3,2000 | 3,3000 | 4,0000 | 4,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 19,3000 | 36,9000 | 61,6000 | 61,6000 | 61,6000 | 73,0000 | 81,9000 |
| Доля разработанных электронных моделей | % | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - |
| Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 39,0000 | 38,0000 | 37,0000 | 36,0000 |

В ходе исполнения Программы целевые показатели могут быть скорректированы в зависимости от фактических объемов финансирования мероприятий Программы.

2. Перечень мероприятий в области обращения с отходами,

в том числе твердыми коммунальными отходами

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители | Срок выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся стороной концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка и захоронение твердых коммунальных отходов в Рязанской области, в случаях, установленных законом Рязанской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее – Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области) | 2024 г. |
| 1.2 | Предоставление в порядке, установленном действующим законодательством, земельных участков для размещения объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО, | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области, органы местного самоуправления Рязанской области (по согласованию) | 2023-2025 гг. |
| 2 | Софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров в случаях, установленных законом Рязанской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | 2024-2025 гг. |
| 3 | ## Стимулирование утилизации отходов |  |  |
| 3.1 | Организация раздельного накопления ТКО в соответствии с территориальной схемой | региональный оператор по обращению с ТКО | 2019-2025 гг. |
| 3.2 | Осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | региональный оператор по обращению с ТКО | 2023-2025 гг. |
| 3.3 | Привлечение инвестиций для строительства производственных мощностей по переработке вторичных материальных ресурсов | юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе в соответствии с концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, инвестиционным договором | 2023-2025 гг. |
| 3.4 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на создание мест (площадок) накопления ТКО | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | 2023-2030 гг. |
| 4 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов |  |  |
| 4.1 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов при осуществлении регионального государственного надзора в области обращения с отходами | министерство природопользования Рязанской области (далее – Минприроды Рязанской области) | постоянно |
| 4.2 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов в процессе организации деятельности по обращению с ТКО | региональный оператор по обращению с ТКО, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию) | постоянно |
| 5 | Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий |  |  |
| 5.1 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | собственники земельных участков | постоянно |
| 6 | Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами |  |  |
| 6.1 | Организация информирования граждан о развитии системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области, региональный оператор по обращению с ТКО, органы местного самоуправления Рязанской области (по согласованию) | постоянно |
| 6.2 | Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в области обращения с отходами | минприроды Рязанской области, министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области, региональный оператор по обращению с ТКО, регулируемые организации в сфере обращения с отходами, органы местного самоуправления Рязанской области (по согласованию) | постоянно |

3. Информация об источниках финансового обеспечения

мероприятий в области обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными отходами

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться с использованием различных источников:

- средств федерального бюджета;

- средств областного бюджета;

- внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, могут относиться:

- средства регионального оператора по обращению с ТКО, операторов по обращению с ТКО;

- привлеченные средства инвесторов;

- привлечение средств ППК «Российский экологический оператор».

За счет внебюджетных источников реализовываются инвестиционные мероприятия.

Мероприятия в разрезе объектов и источников финансирования приведены в таблицах.

Таблица № 1

Мероприятия по созданию объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения | Срок эксплуатации, лет | Планируемая производ- ственная мощность, тонн ТКО/год | Проектная вместимость, тонн ТКО | Срок создания | Объемы финансирования мероприятий, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета, тыс. руб. | внебюд- жетные источники, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Полигон ТКО-1 | Рязанская область, Шацкий район, с. Казачья Слобода | 25 | 20 000 | 500 000 | 2025 | 11 092,89 | 216 760,77 |
| 2 | Полигон ТКО-2 | Рязанская область, Касимовский район, западнее д. Кауровка | 25 | 20 000 | 500 000 | 2025 | 11 092,89 | 216 760,77 |
| 3 | Полигон ТКО-3 | Рязанская область, Ряжский район, на расстоянии 3,2 км на север от с. Журавинка | 25 | 30 000 | 750 000 | 2025 | 11 092,89 | 260 474,36 |
| 4 | Полигон ТКО-4 | Путятинский район, в 1 км южнее д. Воропаевка | 25 | 20 000 | 500 000 | 2025 | 11 092,89 | 274 904,40 |
| 5 | Мусоросортировочная станция с функцией перегрузочного узла (МСС-1) | Рязанская область, Касимовский район, западнее д. Кауровка | 25 | 39 900 | х | 2025 | 11 092,89 | 321 845,06 |
| 6 | Мусоросортировочная станция с функцией перегрузочного узла (МСС-2) | Рязанская область, Шацкий район, вблизи с. Казачья Слобода | 25 | 39 900 | х | 2025 | 11 092,89 | 321 845,06 |
| 7 | Мусоросортировочная станция с функцией перегрузочного узла (МСС-3) | Рязанская область, Ряжский район, в районе с. Журавинка | 25 | 20 000 | х | 2025 | 11 092,89 | 212 808,88 |
| 8 | Мусоросортировочная станция с функцией перегрузочного узла (МСС-4) | Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной | 25 | 39 900 | х | 2025 | 11 092,89 | 334 008,42 |
| 9 | Мусоросортировочная станция с функцией перегрузочного узла (МСС-5) | Рязанская область, Скопинский район, д. Новиково | 25 | 20 000 | х | 2025 | 11 092,88 | 224 971,35 |

Таблица № 2

Мероприятия по стимулированию утилизации отходов

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объемы финансирования мероприятий за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2023 | 100 000,00 |
|  |  | 2024 | 30 000,00 |
|  |  | 2025 | 593,134 |
|  |  | 2026 | 12 811,229 |

4. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО с применением наилучших доступных технологий.

2. Осуществление раздельного накопления ТКО в соответствии с территориальной схемой;

3. Привлечение в отрасль обращения с ТКО инвестиций;

4. Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов с возможностью рекультивации таких земельных участков и вовлечением их в хозяйственный оборот;

5. Вывод из эксплуатации объектов размещения ТКО, исчерпавших ресурс производственной мощности или не соответствующих требованиям природоохранного законодательства, и рекультивация занятых ими земель;

6. Создание экономически привлекательных условий для развития малого и среднего предпринимательства и государственно-частного партнерства в сфере обращения с отходами;

7. Повышение экологической культуры и информированности населения о безопасном обращении с ТКО.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают экологический эффект: повышение уровня экологической безопасности населения Рязанской области, предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека в том числе за счет модернизации существующей системы обращения с ТКО.».