22

	 
	Приложение 
к постановлению Правительства Рязанской области

	
	от 11.04.2024 № 116

	
	

	
	«Приложение 

к постановлению Правительства Рязанской области 

от 14.12.2021 № 367


ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта, с указанием источников 

финансирования таких мероприятий и сроков реализации инфраструктурного проекта,

 отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

 от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,

 источником  финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются 

бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений 

в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
	№ п/п
	Наименование инфраструк-турного проекта
	Наименование объекта, адрес объекта
	Квартал, годы


	Мощность/

прирост мощности объекта (метр, место)
	Виды работ*
	Стои-мость объекта (млн руб.)
	Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы 
(млн руб.)
	Всего
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Наименование ГРБС бюджета


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Комплексная застройка микрорайона Кальное г. Рязани (Детский сад на 224 места по адресу: 
г. Рязань, район Кальное (Советский район))
	Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)
	I/2022-IV/2023
	224 места
	строи-тельство
	329,26
	итого
	329,26
	203,01
	126,25
	0
	0
	министерство строительного комплекса Рязанской области (далее – Минстрой Рязанской области)



	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	326
	201
	125
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	326
	201
	125
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,26
	2,01
	1,25
	0
	0
	

	2
	Комплексная застройка микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязани (Детский сад
в районе Семчино города Рязани. Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Коррек-тировка)


	всего по проекту
	
	
	
	1165,017426
	итого
	1165,017426
	650,44
	514,577426
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	1153,4826
	644
	509,4826
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	1153,4826
	644
	509,4826
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	11,534826
	6,44
	5,094826
	0
	0
	

	
	
	Детский сад в районе Семчино города Рязани
	I/2022-IV/2023
	224 места
	строи-тельство
	322,19
	итого
	322,19
	195,94
	126,25
	0
	0
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	319
	194
	125
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	319
	194
	125
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,19
	1,94
	1,25
	0
	0
	


	
	
	Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Корректировка


	I/2022-IV/2023
	4523 м
	строи-тельство (реконст-рукция)
	842,827426
	итого
	842,827426
	454,5
	388,327426
	0
	0
	министерство топливно-энергети-ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	834,4826
	450
	384,4826
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	834,4826
	450
	384,4826
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	8,344826
	4,5
	3,844826
	0
	0
	

	3
	Комплексная жилая застройка по ул. Зубковой 
г. Рязани  (Школа на 1100 мест в районе ЖК «Олимпий-ский»)
	Школа на 1100 мест в районе ЖК «Олим-пийский»
	I/2022-IV/2023
	1100 мест
	проектиро-вание и строи-тельство
	1525,040814
	итого
	1525,040814
	236,797934
	715,08
	276,7299
	296,43298
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	1509,9414
	234,4534
	708
	273,99
	293,498
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	1509,9414
	234,4534
	708
	273,99
	293,498
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета


	15,099414
	2,344534
	7,08
	2,7399
	2,93498
	

	4
	Комплексная жилая застройка в с. Дядьково в районе ТД «Глобус» Рязанского района Рязанской области (Детский сад на 224 места в жилом квар-тале в районе ТД «Глобус» муници-пального образования Дядьковское сельское поселение Рязанский муници-пальный район Рязанской области)
	Детский сад на 224 места в жилом квартале в районе ТД «Глобус» муниципального образования Дядьковское сельское поселение Рязанский муниципальный район Рязанской области
	I/2022-IV/2023
	224 места
	строи-тельство
	316,13
	итого
	316,13
	189,88
	126,25
	0
	0
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	313
	188
	125
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	313
	188
	125
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,13
	1,88
	1,25
	0
	0
	

	5
	Комплексная жилая застройка южной части      г. Рыбное Рыбновского района Рязанской области 
(Детский сад на 115 мест в г. Рыбное, ул. Перспек-тивная
	всего по проекту
	
	
	
	354,51
	итого
	354,51
	105,04
	67,67
	90,9
	90,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	351
	104
	67
	90
	90
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	351
	104
	67
	90
	90
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,51
	1,04
	0,67
	0,9
	0,9
	

	
	Рыбновского  района Рязанской области, Детский сад на 115 мест   в г. Рыбное, пер. Березо-вый, Рыбнов-ского района Рязанской области)


	Детский сад на 115 мест в 
г. Рыбное,      
ул. Перспектив-ная Рыбновского  района Рязанской области
	I/2022-IV/2023
	115 мест
	Строи-тельство
	172,71
	итого
	172,71
	105,04
	67,67
	0
	0
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	171
	104
	67
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	171
	104
	67
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	1,71
	1,04
	0,67
	0
	0
	

	
	
	Детский сад на 115 мест в       
г. Рыбное,    
пер. Березовый, Рыбновского района Рязанской области
	I/2024- IV/2025
	115 мест
	строи-тельство
	181,8
	итого
	181,8
	0
	0
	90,9
	90,9
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	180
	0
	0
	90
	90
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	180
	0
	0
	90
	90
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета


	1,8
	0
	0
	0,9
	0,9
	

	6
	Строительство детского сада на 224 места  в районе ЖК «Метропарк»


	Детский сад на 224 места  в районе ЖК «Метропарк»
	I/2024- IV/2025
	224 места
	проектиро-вание и строи-тельство
	333,79692
	итого
	333,79692
	0
	0
	131,3
	202,49692
	Минстрой Рязанской области

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет, в том числе
	330,492
	0
	0
	130
	200,492
	

	
	
	
	
	
	
	
	за счет инфраструктур-ных бюджетных кредитов
	330,492
	0
	0
	130
	200,492
	

	
	
	
	
	
	
	
	средства муниципального бюджета
	3,30492
	0
	0
	1,3
	2,00492
	


* В том числе затраты на:

1) проектно-изыскательские работы (ПИР);

2) государственную экспертизу проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий;

3) разработку рабочей документации;

4) оплату по договорам с ресурсоснабжающими организациями на технологическое присоединение объекта;

5) плату по договорам с собственниками, ресурсоснабжающими организациями на вынос, перенос, реконструкцию инженерных сетей из зоны строительства объекта;

6) строительно-монтажные работы (СМР) (в том числе прокладка и вынос инженерно-технических сетей и устройство внешних инженерных сетей);

7) приобретение оборудования, пуско-наладочные работы;

8) строительный контроль;

9) изъятие и (или) выкуп зданий и сооружений, а также земельных участков, попадающих в зону строительства объекта;

10) пусконаладочные работы;

11) благоустройство территории;

12) осуществление выплат правообладателям объектов недвижимости за изымаемое имущество;

13) осуществление выплат правообладателям объектов недвижимости за временное занятие земельных участков, в том числе на праве аренды и (или) сервитута;

14) авторский надзор.»[image: image1.bmp]
	
	
	
	



