|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 06.06.2024 № 329-р |
|  | «Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области от 21.03.2022 № 130-р |

Объекты капитального строительства государственной собственности

Рязанской области, в отношении которых приняты решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 2022 году

| № п/п | Цель предоставления бюджетных инвестиций | Наименование объекта капитального строительства | Наименование главного распорядителя | Срок ввода объекта | Размер бюджетных инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование получателя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | строительство II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 «Урал» - через Рязань - Владимир) | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |  | 3 352,62312 | 3 352,62312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | корректировка проектов планировки и межевания территории |  | 2022 г. | 3 352,62312 | 3 352,62312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | реконструкция мостового перехода через реку Пожва на автомобильной дороге Дегтяные Борки - Поляки в Ухоловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |  | 2 270,277 | 2 270,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проектно-изыска-тельские работы |  | 2022 г. | 2 270,277 | 2 270,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | реконструкция автомобильной дороги ул. Большая в г. Рязани | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |  | 2 001,60113 | 2 001,60113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение проектов планировки и межевания территории |  | 2022 г. | 2 001,60113 | 2 001,60113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | реконструкция автомобильной дороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |  | 1 498,39887 | 1 498,39887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение проектов планировки и межевания территории |  | 2022 г. | 1 498,39887 | 1 498,39887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | реконструкция автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш (7+000 - 33+000) в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |  | 3 700,0 | 3 700,0* | 3 700,0* | 3 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение проектов планировки и межевания территории |  | 2024 г. | 3 700,0 | 3 700,0* | 3 700,0* | 3 700,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | реконструкция Северной окружной дороги в г. Рязани, 3 участок км 3+876 – км 4+169 | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2024 г. | 70 525,7719 | 6 758,0979 | 26 057,1414 | 37 710,5326 | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проектно-изыска-тельские работы |  | 2023 г. | 9343,3927 | 6 758,0979 | 2 585,2948 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | реконструкция дороги пр. Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги в г. Рязани) | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2024 г. | 611 510,65565 | 160 283,7004 | 326 804,20125 | 124 422,754 | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проектно-изыска-тельские работы |  | 2022 г. | 46 022,275 | 46 022,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни- ципального значения и искусственных сооружений на них | Строительство мостового перехода через реку Ока от автодороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово до автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш в Рязанском районе Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2031 г. | 19 067 995,79918 | 0,0 | 144 996,1544 | 150 914,36478 | 300 000,0 | 3 109 269,248 | 4 335 068,333 | 2 695 430,832 | 2 830 202,374 | 2 971 712,493 | 2 530 402,0 | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы |  | 2024 г. | 295 910,51918 | 0,0 | 144 996,1544 | 150 914,36478 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | реконструкция мостового перехода через реку Пара на автомобильной дороге: от автодороги «Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда» - Березняки - Никольское - Красное - Красная Яблонька в Сапожковском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2024 г. | 90 924,62385 | 91,846* | 1 091,846 | 89 832,77785 | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  | 2023 г. | 91,846 | 91,846* | 91,846 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

* Средства в отчетном периоде не использовались и не учитываются в общем объеме.».

_____________