|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 23.12.2024 № 897-р |
|  |  |
|  |  |
|  | «Приложение  к распоряжению Правительства Рязанской области  от 30.05.2017 № 241-р |

Объекты капитального строительства государственной собственности

Рязанской области, в отношении которых приняты решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель предоставления бюджетных инвестиций | Наименование объекта капитального строительства | Наименование главного распорядителя | Срок ввода объекта | Размер бюджетных инвестиций, тыс. руб. | | | | | | | | | Наименование получателя бюджетных средств |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Любовниково, Кольдюки, Марсево на автомобильной дороге:  от автодороги «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород» - Кольдюки - Любовниково  в Касимовском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2018 г. | 6663,74609 | - | 6663,74609 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство искусственного электроосвещения в с. Любовниково на автомобильной дороге:  от автодороги «Елатьма - Крюково - Которово» подъезд: Любовниково  в Касимовском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2018 г. | 1957,494 | - | 1957,494 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство автобусных остановок на автомобильной дороге Кораблино - Молвина Слобода - Хомут - Бестужево - плотина ГРЭС в Кораблинском районе Рязанской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2023 г. | 4974,3156 | - | - | - | 3200\* | - | 6066,096\* | 4974,3156 | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
| 4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство искусственного электроосвещения  и тротуаров в р.п. Милославское на автомобильной дороге Милославское - Большое Подовечье - граница района в Милославском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2018 г. | 13655,91 | - | 13655,91 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в р.п. Милославское на автомобильной дороге Милославское –  Чернава - Липяги в Милославском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2018 г. | 16337,73503 | - | 16337,73503 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 6. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | строительство автомобильной дороги Князево - Топилы,  2 пусковой комплекс в Милославском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2022 г. | 5317,9 | - | - | - | 8000\* | - | 5317,9 | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
| 7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в с. Голдино на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское  (0+000 - 30+400) в Михайловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2020 г. | 14309,83858 | - | - | - | 14309,83858 | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
| 8. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | строительство автомобильной дороги Красное - граница Тульской области в Михайловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2019 г. | 23463,41824 | - | - | 23463,41824 | - | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
| 9. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок в с. Ходынино на автомобильной дороге Рыбное - Перекаль в Рыбновском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2020 г. | 28992,10001 | 11 | - | - | 28981,10001 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области/ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области», в том числе: |
|  |  |  |  | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
|  |  |  |  | 28981,10001 | - | - | - | 28981,10001 | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
| 10. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | строительство автомобильной дороги: от автодороги «Спас-Клепики - Рязань» подъезд: Лопухи,  2 пусковой комплекс в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2017 г. | 25479,781 | 25479,781 | - | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 11. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | строительство автомобильной дороги: от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» подъезд: Фролово, 2 пусковой комплекс в Рязанском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2018 г. | 6736,96714 | - | 6736,96714 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 12. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Михеи, Дмитриевка, Васильевка на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (48+594 - 77+586) в Сапожковском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2018 г. | 14078,42503 | 35 | 14043,42503 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 13. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | строительство автодороги «Шацк - Касимов» на участке обхода г. Сасово с подъездом к автодороге «Сасово - Восход - Кадом», 1 очередь  (1 пусковой комплекс)  в Сасовском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2020 г. | 474556,59854 | - | 133602 | 152376,6 | 188577,99854 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области / ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области», в том числе: |
| 133602 | - | 133602 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 340954,59854 | - | - | 152376,6 | 188577,99854 | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
| 14. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок в  с. Вослебово на автомобильной дороге Пехлец - Кораблино - Скопин  (29+250 - 40+550) в Скопинском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2018 г. | 23211,611 | 10 | 23201,611 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 15. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | строительство автомобильной дороги Князево - Топилы, 1 пусковой комплекс  в Скопинском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2022 г. | 43373,891 | - | - | - | 10000\* | - | 43303,9322 | - | 69,9588 | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектов планировки и межевания территории и проектной документации | 2022 г. | 1440,231 | - | - | - | - | - | 1370,2722 | - | 69,9588\*\* |
| 16. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | строительство автомобильной дороги: от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» подъезд: Фролово, 1 пусковой комплекс в Старожиловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2018 г. | 31131,07591 | - | 31131,07591 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 17. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Левашовские Дворики, Большое Агишево, Каверино, Юрино на автомобильной дороге Шацк – Касимов  (2+400 - 22+869)  в Шацком районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2020 г. | 11144,5951 | 70 | - | - | 11074,5951 | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области/ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области», в том числе: |
| 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 11074,5951 | - | - | - | 11074,5951 | - | - | - | - | ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» |
| 18. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | строительство автомобильной дороги Мосолово - Красногвардейский  1 пусковой комплекс в Шиловском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2018 г. | 10921,5226 | - | 10921,5226 | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |
| 19. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | устройство автобусной остановки в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин  (29+900 - 80+000) в Пронском районе | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 2017 г. | 74,81033 | 74,81033 | - | - | - | - | - | - | - | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области |

\*Средства в отчетном периоде не использовались и не учитываются в общем объеме.

\*\*Объем финансирования предусмотрен в соответствии с решением Арбитражного суда Рязанской области от 11.09.2024   
№ А54-5755/2024.».