|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 13.02.2025 № 31 |
|  |  |
|  |  |
|  | «Приложение  к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 29.03.2019 № 83 |

Адресная программа

Рязанской области по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

Паспорт

адресной программы Рязанской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | адресная программа Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Правительство Рязанской области |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию Программы | министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон) |
| Перечень муниципальных образований Рязанской области – участников Программы | городской округ город Рязань;  городской округ город Скопин;  Захаровский муниципальный район;  Касимовский муниципальный округ;  Кораблинский муниципальный округ;  Милославский муниципальный район;  Михайловский муниципальный округ;  Пронский муниципальный район;  Рыбновский муниципальный район;  Ряжский муниципальный округ;  Рязанский муниципальный район;  Сапожковский муниципальный район;  Сараевский муниципальный район;  Сасовский муниципальный округ;  Скопинский муниципальный район;  Старожиловский муниципальный район;  Ухоловский муниципальный район;  Чучковский муниципальный район |
| Цель и задачи | цель Программы – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.  Задачи Программы:  создание безопасных условий проживания граждан;  приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Рязанской области;  выкуп жилых помещений у собственников;  предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  стимулирование жилищного строительства;  освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2 893 674 548,18 руб., в том числе:  2 066 075 814,45 руб. – средства ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд);  823 399 837,46 руб. – средства областного бюджета;  4 198 896,27 руб. – средства местных бюджетов |
| Срок реализации | 2019-2025 годы |
| Этапы реализации | 1 этап (2019-2020 годы);  2 этап (2020-2021 годы);  3 этап (2021-2022 годы);  4 этап (2022-2023 годы);  5 этап (2023-2024 годы) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | сокращение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года;  переселение граждан в благоустроенное жилье;  освобождение земельных участков под новую жилую застройку;  строительство на месте старых зданий высококачественного жилищного фонда с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой |

1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Рязанской области

В Рязанской области проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания, с обеспечением переселения граждан в благоустроенное жилье является одной из острых социальных проблем, и ее решение требует программного подхода и значительных финансовых затрат.

По состоянию на 01.01.2019, по данным сформированного реестра аварийных домов, признанных аварийными, объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, составляет 98,62 тыс. кв. метров   
(375 аварийных жилых домов, 2 493 жилых помещения, 5 495 граждан).

В муниципальных образованиях Рязанской области (далее – муниципальные образования) решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки из федерального, областного бюджетов.

Программа разработана в соответствии с Законом в целях решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда.

2. Цель и задачи реализации Программы

Программа разработана в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  
2024 года», Закона.

Целью Программы является переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Для реализации цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- создание безопасных условий проживания граждан;

- приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях;

- выкуп жилых помещений у собственников;

- предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование жилищного строительства;

- освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2019-2025 годы. Программа реализуется в 5 этапов:

- 1 этап (2019-2020 годы);

- 2 этап (2020-2021 годы);

- 3 этап (2021-2022 годы);

- 4 этап (2022-2023 годы);

- 5 этап (2023-2024 годы).

4. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования на реализацию Программы исходя из перечня аварийных многоквартирных домов и площади жилых помещений в них составляет 2 893 674 548,18 руб., в том числе:

2 066 075 814,45 руб. – средства Фонда;

823 399 837,46 руб. – средства областного бюджета;

4 198 896,27 руб. – средства местных бюджетов.

Общий объем финансирования на 2025 год составляет 10 952 000,00 руб., в том числе:

0,00 руб. – средства Фонда;

10 952 000,00 руб. – средства областного бюджета;

0,00 руб. – средства местных бюджетов.

Предоставление и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом.

Объемы и источники финансирования по этапам Программы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований, являющихся участниками Программы, на период 2019-2025 годов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Перечень муниципальных образований, претендующих  
на предоставление финансовой поддержки

В Программу включены муниципальные образования и представленные в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с [частью 6 статьи 17](consultantplus://offline/ref=1CDF566DF79745A6F2DB9F35B614BCD1218ED2B3B318B9EAE36F93C0C50D1C98B6503004502F9A232FA7DA6F71E5615F6BF9223B59C6F7EDAEzFQ) Закона сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

6. Перечень аварийных многоквартирных домов,

подлежащих расселению в соответствии с Программой

В Программу включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан за счет средств финансовой поддержки в рамках Программы, приведен в [приложении №](consultantplus://offline/ref=1CDF566DF79745A6F2DB8138A078E2DB208D8BBDB119B6BBB83295979A5D1ACDF6103651136B922623A8883832BB380E29B22F3841DAF7EFF8245A28A4zCQ) 3 к настоящей Программе.

7. Обоснование объема средств,

необходимых для реализации Программы

Объем средств, необходимых для реализации Программы, обосновывается исходя из предложений муниципальных образований, представленных в автоматизированной информационной системе Фонда «АИС «Реформа ЖКХ», по результатам проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. метра приобретения (строительства) жилых помещений, выкупной стоимости жилых помещений и проведения сравнительного анализа и оценки экономической эффективности каждого из способов переселения.

Объем субсидий на соответствующий этап, предоставляемых муниципальным образованиям, определен как сумма средств на выкуп жилых помещений, на приобретение жилых помещений, за вычетом объема финансирования за счет средств бюджета муниципального образования.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями за счет средств Фонда и средств областного бюджета определено в  
графах 11 и 12 приложения № 1 к настоящей Программе.

Максимальное значение планируемой стоимости приобретения (строительства) 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, составляет размер стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на соответствующий квартал соответствующего года для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета (далее – Приказ Минстроя).

Объем финансирования выкупа жилого помещения в расчете на   
1 кв. метр общей площади расселяемого жилого помещения определяется исходя из рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади расселяемого жилого помещения, но не выше стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной Приказом Минстроя.

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы определен с учетом предельного [уровня](consultantplus://offline/ref=7ED9845572F189A8B231F23C5E3ED4B58E0B4D87391EFF0B2BD5886E913A7009ACAFF6D30899962515937988E19CFD79BD633BF4A0095DACx644H) софинансирования расходного обязательства Рязанской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р.

Объем долевого финансирования за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств местных бюджетов мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен по этапам Программы следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап Программы | Предельная доля софинансирования | | |
| средств Фонда, выделяемых Рязанской области на безвозвратной и безвозмездной основе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из областного бюджета и (или) бюджетов муниципальных  образований, % | средств областного бюджета, направляемых на софинанси-рование,  % | средств бюджетов муниципальных образований, направляемых на софинанси-  рование,  % |
| 1 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 2 этап | 97 | 2,85 | 0,15 |
| 3 этап | 77,74 | 22,14 | 0,12 |
| 4 этап | 71,47 | 28,40 | 0,13 |
| 5 этап | 62,80 | 37,05 | 0,15 |

Мероприятия, предусмотренные Программой, финансируются за счет средств:

- Фонда, выделяемых Рязанской области на безвозвратной и безвозмездной основе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из областного бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований;

- областного бюджета, направляемых на софинансирование;

- бюджетов муниципальных образований, направляемых на софинансирование в размере не менее 0,09% от общей стоимости программных мероприятий.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Стоимость приобретения жилых помещений у застройщиков, у лиц, не являющихся застройщиками, строительства многоквартирных домов уточняется по результатам аукционов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых между министерством строительного комплекса Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели, не предусмотренные Программой.

Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

8. Механизм реализации мероприятий,

предусмотренных Программой

Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет в пределах своей компетенции:

- руководство и управление мероприятиями Программы;

- координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления Рязанской области, связанные с реализацией мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления Рязанской области сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении следующих условий:

- выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных [Законом](consultantplus://offline/ref=1CDF566DF79745A6F2DB9F35B614BCD1218ED2B3B318B9EAE36F93C0C50D1C98A45068085029812425B28C3E34ABz9Q);

- наличие на территории муниципального образования аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке до 1 января 2017 года;

- наличие обязательства по финансированию возмещения при выкупе расселяемого жилого помещения за счет средств местного бюджета в случае превышения рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади над стоимостью 1 кв. метра общей площади жилого помещения, финансируемого в рамках Программы (стоимость 1 кв. метра = графа 7/графу 6 приложения № 4 к настоящей Программе);

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р.

Муниципальные образования – участники Программы – заключают муниципальные контракты в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При подготовке документации на проведение закупок по приобретению жилых помещений, за исключением контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, муниципальные образования учитывают в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекомендуемый перечень характеристик к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям, которые будут предоставляться гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, указанные в приложении № 2 к методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр.

Снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, осуществляется органами местного самоуправления Рязанской области за счет средств местных бюджетов, не являющихся средствами, предусмотренными для софинансирования мероприятий, определенных Программой.

Жилые помещения, созданные (приобретенные) за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются муниципальными образованиями в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма или в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер возмещения при выкупе расселяемых жилых помещений определяется в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=B1936AEB7C167623EB685BE726064C56F713EA42FA0D7E3E1286019DC32DDAE23F2345F81F9504D8BC0CCBE3934EE3814B9F99C02991CDFDRB0CQ) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=B1936AEB7C167623EB685BE726064C56F713EA42FA0D7E3E1286019DC32DDAE23F2345F81F9504D8BC0CCBE3934EE3814B9F99C02991CDFDRB0CQ) Жилищного кодекса Российской Федерации. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения [другое](consultantplus://offline/ref=3233C8AFC2FE48A3B2B25E9BE84C29791DE51EF227BFF5954F544D9FA18C061CF37835D80E8879934C572A19A7DA845DC96A592825C410IC2EQ) жилое помещение общей площадью не менее ранее занимаемого с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, при условии, что на дату признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют (отсутствовали) иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, имеют право на дополнительную меру поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде освобождения от возмещения разницы между стоимостью жилого помещения, предоставляемого в собственность гражданам при расселении аварийного многоквартирного дома в рамках Программы, и стоимостью жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с условиями соглашения, заключаемого в рамках части 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Если стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены изымаемого жилого помещения, то собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения.

Размер оплаты разницы определяется по формуле:

Р = ВС - СП,

где:

Р - размер оплаты разницы;

ВС - выкупная стоимость изымаемого жилого помещения;

СП - стоимость приобретенного жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилого помещения.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Рязанской области, которому предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств областного бюджета на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, представляет в порядке и в сроки, которые устанавливаются постановлением министерства строительного комплекса Рязанской области, отчеты, указанные в части 4 статьи 22 Закона.

Информация об освоении средств Фонда, ходе реализации Программы в установленном Законом порядке и по формам, которые определены Фондом, направляется в Фонд.

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей Программе, и предусматривающей аналогичные мероприятия.

Этапы Программы реализуются не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

9. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности являются количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, а также площадь расселенного аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации мероприятий Программы с 2019 по 2024 год планируется:

- переселение 3 368 граждан;

- расселение 57 390,12 кв. метров аварийного жилищного фонда;

- снос (реконструкция) 193 аварийных многоквартирных домов.

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Реализация Программы позволит:

- сократить аварийный жилищный фонд, переселить граждан в благоустроенное жилье;

- стимулировать развитие жилищного строительства;

- освободить земельные участки под новую жилую застройку;

- построить на месте старых зданий высококачественный жилищный фонд с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой.

10. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом

реализации Программы и расходования денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы

Министерство строительного комплекса Рязанской области как уполномоченный исполнительный орган Рязанской области, ответственный за реализацию Программы, осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, проводятся в непрерывном режиме посредством автоматизированной информационной системы Фонда «АИС «Реформа ЖКХ».

Кроме того, ответственные лица в муниципальных образованиях – участники Программы – представляют в министерство строительного комплекса Рязанской области информацию (отчеты) о ходе ее выполнения в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии по форме и в сроки, которые установлены министерством строительного комплекса Рязанской области, за подписью главы администрации муниципального образования – участника Программы.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой министерству строительного комплекса Рязанской области информации (отчетов) возлагается на глав администраций муниципальных образований – участников Программы.

Министерство строительного комплекса Рязанской области анализирует информацию, содержащуюся в автоматизированной информационной системе Фонда «АИС ППК «ФРТ» и представленную ответственными лицами в муниципальных образованиях – участниками Программы, консолидирует данные о ходе реализации Программы в целом и направляет отчеты о ходе ее выполнения в рамках договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, заключенного между Фондом и Рязанской областью, по установленным Фондом формам.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к адресной программе Рязанской области  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
|  |  |
|  |  |

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 3 368 | 1 407 | 963 | 444 | 57 390,12 | 40 329,20 | 17 060,92 | 2 893 674 548,18 | 2 066 075 814,45 | 823 399 837,46 | 4 198 896,27 | 3 075 203,00 | 0,00 | 3 075 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 466 | 190 | 139 | 51 | 7 613,40 | 5 523,30 | 2 090,10 | 248 964 549,09 | 241 495 612,61 | 7 095 489,59 | 373 446,89 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 24 | 9 | 6 | 3 | 315,10 | 224,20 | 90,90 | 11 175 294,80 | 10 840 035,94 | 318 495,92 | 16 762,94 | 697 043,00 | 0,00 | 697 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | 330 | 125 | 87 | 38 | 4 897,60 | 3 323,80 | 1 573,80 | 181 722 500,33 | 176 270 825,32 | 5 179 091,22 | 272 583,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 28 | 19 | 16 | 3 | 542,80 | 448,00 | 94,80 | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 29 | 12 | 8 | 4 | 540,60 | 362,80 | 177,80 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 55 | 25 | 22 | 3 | 1 317,30 | 1 164,50 | 152,80 | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 503 | 217 | 159 | 58 | 9 396,82 | 6 911,30 | 2 485,52 | 307 787 242,01 | 298 553 624,73 | 8 771 936,36 | 461 680,92 | 2 378 160,00 | 0,00 | 2 378 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 12 | 4 | 2 | 2 | 201,80 | 90,80 | 111,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 173 | 62 | 46 | 16 | 3 340,80 | 2 497,60 | 843,20 | 118 041 657,65 | 114 500 407,89 | 3 364 187,25 | 177 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | 17 | 12 | 12 | 0 | 426,60 | 426,60 | 0,00 | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | 161 | 70 | 51 | 19 | 2 619,70 | 1 861,70 | 758,00 | 100 203 059,09 | 97 196 967,31 | 2 855 787,19 | 150 304,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 25 | 13 | 3 | 10 | 538,40 | 106,40 | 432,00 | 19 586 481,20 | 18 998 886,76 | 558 214,71 | 29 379,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 16 | 4 | 2 | 2 | 176,40 | 94,10 | 82,30 | 3 474 137,00 | 3 369 912,89 | 99 012,90 | 5 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный округ | 52 | 27 | 21 | 6 | 856,42 | 727,00 | 129,42 | 26 466 975,00 | 25 672 965,77 | 754 308,77 | 39 700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 47 | 25 | 22 | 3 | 1 236,70 | 1 107,10 | 129,60 | 17 079 616,87 | 16 567 228,36 | 486 769,08 | 25 619,43 | 2 378 160,00 | 0,00 | 2 378 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 424 | 172 | 119 | 53 | 6 628,90 | 4 661,00 | 1 967,90 | 260 916 034,38 | 202 844 832,83 | 57 756 502,50 | 314 699,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 20 | 6 | 4 | 2 | 275,50 | 184,60 | 90,90 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный округ | 59 | 25 | 17 | 8 | 1 111,00 | 830,10 | 280,90 | 48 104 570,85 | 36 274 920,25 | 11 773 555,41 | 56 095,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный округ | 134 | 55 | 48 | 7 | 1 760,70 | 1 517,00 | 243,70 | 43 454 868,32 | 42 151 222,29 | 1 238 463,76 | 65 182,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | 7 | 6 | 6 | 0 | 143,10 | 143,10 | 0,00 | 2 981 941,00 | 2 892 482,77 | 84 985,32 | 4 472,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 70 | 34 | 23 | 11 | 1 613,80 | 1 117,40 | 496,40 | 68 046 809,00 | 46 338 887,74 | 21 635 241,69 | 72 679,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 113 | 34 | 10 | 24 | 1 260,10 | 450,10 | 810,00 | 64 107 216,71 | 48 811 771,77 | 15 219 962,78 | 75 482,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | 21 | 12 | 11 | 1 | 464,70 | 418,70 | 46,00 | 22 896 752,00 | 15 391 387,80 | 7 481 563,08 | 23 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 303 | 119 | 74 | 45 | 4 857,80 | 3 200,20 | 1 657,60 | 224 044 364,91 | 160 119 539,80 | 63 638 574,80 | 286 250,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 58 | 29 | 13 | 16 | 1 095,90 | 591,10 | 504,80 | 46 137 880,32 | 38 771 343,00 | 7 279 501,53 | 87 035,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 117 | 44 | 30 | 14 | 1 732,40 | 1 251,90 | 480,50 | 89 766 221,79 | 61 816 137,53 | 27 836 355,21 | 113 729,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 128 | 46 | 31 | 15 | 2 029,50 | 1 357,20 | 672,30 | 88 140 262,80 | 59 532 059,27 | 28 522 718,06 | 85 485,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 1 672 | 709 | 472 | 237 | 28 893,20 | 20 033,40 | 8 859,80 | 1 851 962 357,79 | 1 163 062 204,48 | 686 137 334,21 | 2 762 819,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 60 | 21 | 11 | 10 | 633,40 | 354,90 | 278,50 | 41 562 765,60 | 39 406 837,28 | 2 048 131,91 | 107 796,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 39 | 17 | 10 | 7 | 708,90 | 399,30 | 309,60 | 49 658 360,20 | 37 138 771,76 | 12 444 068,84 | 75 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | 62 | 32 | 23 | 9 | 1 396,00 | 983,50 | 412,50 | 100 691 610,00 | 71 985 979,72 | 28 570 286,26 | 135 344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный округ | 183 | 70 | 62 | 8 | 3 369,80 | 3 045,70 | 324,10 | 173 622 585,46 | 110 229 271,82 | 63 089 186,20 | 304 127,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 82 | 32 | 17 | 15 | 1 172,10 | 688,00 | 484,10 | 101 640 979,10 | 41 227 113,93 | 60 291 966,10 | 121 899,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный округ | 256 | 114 | 61 | 53 | 4 370,30 | 2 409,50 | 1 960,80 | 247 842 813,77 | 184 807 196,93 | 62 643 202,20 | 392 414,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 50 | 14 | 11 | 3 | 692,20 | 531,00 | 161,20 | 13 508 167,00 | 11 370 809,70 | 2 102 322,74 | 35 034,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | 400 | 176 | 141 | 35 | 7 332,80 | 5 905,90 | 1 426,90 | 542 528 086,81 | 308 975 304,72 | 232 727 185,32 | 825 596,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный округ | 35 | 21 | 18 | 3 | 723,30 | 631,50 | 91,80 | 18 081 545,03 | 17 143 625,86 | 891 023,23 | 46 895,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 154 | 65 | 33 | 32 | 2 332,70 | 1 456,60 | 876,10 | 143 176 460,60 | 55 347 617,95 | 87 685 021,57 | 143 821,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | 74 | 35 | 16 | 19 | 1 262,40 | 595,70 | 666,70 | 79 878 012,40 | 59 331 616,07 | 20 426 427,21 | 119 969,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный округ | 47 | 24 | 22 | 2 | 1 068,10 | 971,20 | 96,90 | 64 054 698,00 | 48 332 444,90 | 15 622 552,94 | 99 700,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 77 | 28 | 12 | 16 | 1 405,70 | 577,00 | 828,70 | 109 404 765,52 | 54 925 582,26 | 54 369 145,47 | 110 037,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 103 | 40 | 25 | 15 | 1 655,50 | 1 057,50 | 598,00 | 114 827 661,20 | 84 406 576,11 | 30 254 340,19 | 166 744,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | 50 | 20 | 10 | 10 | 770,00 | 426,10 | 343,90 | 51 483 847,10 | 38 433 455,47 | 12 972 474,03 | 77 917,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к адресной программе Рязанской области  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
|  |  |
|  |  |

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований

Рязанской области, являющихся участниками Программы, на период 2019-2025 годов

| Наименование  муниципальных образований | Объем финансирования, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |  | 2025 год | | |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета | за счет средств Фонда | за счет средств  областного бюджета | за счет средств  местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого, в том числе | 2 893 674 548,18 | 2 066 075 814,45 | 823 399 837,46 | 4 198 896,27 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 271 840 500,85\* | 263 454 237,15\* | 7 978 502,87\* | 407 760,83\* | 297 411 430,00\* | 288 720 135,76\* | 8 245 177,05\* | 446 117,19\* | 483 206 882,19 | 366 599 967,05 | 115 771 117,33 | 835 797,81 | 1 229 255 210\* | 990 996 009,46\* | 236 536 667,09\* | 1 722 533,45\* | 515 202 016,85 | 73 073 151,99 | 441 470 887,64 | 657 977,22 | 10 952 000,00 | 0,00 | 10 952 000,00 | 0,00 |
| Всего по этапу  2019 года | 248 964 549,09 | 241 495 612,61 | 7 095 489,59 | 373 446,89 | 85 806 508,29 | 83 232 313,04 | 2 445 485,48 | 128 709,77 | 155 051 070,85\* | 150 168 490,08\* | 4 650 004,11\* | 232 576,66\* | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | 181 722 500,33 | 176 270 825,32 | 5 179 091,22 | 272 583,79 | 50 816 827,53 | 49 292 322,71 | 1 448 279,57 | 76 225,25 | 122 798 702,85\* | 118 883 693,12\* | 3 730 811,65\* | 184 198,08\* | 8 106 969,95 | 8 094 809,49 | 0,00 | 12 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 11 175 294,80 | 10 840 035,94 | 318 495,92 | 16 762,94 | 9 061 559,00 | 8 789 712,22 | 258 254,44 | 13 592,34 | 2 113 735,80 | 2 050 323,72 | 60 241,48 | 3 170,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 20 099 353,79 | 19 496 373,17 | 572 831,56 | 30 149,06 | 1 384 691,19 | 1 343 150,45 | 39 463,70 | 2 077,04 | 18 714 662,60 | 18 153 222,72 | 533 367,86 | 28 072,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району –  Пронский муниципальный район | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 11 363 240,57 | 11 022 343,36 | 323 852,36 | 17 044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 24 604 159,60 | 23 866 034,82 | 701 218,53 | 36 906,25 | 13 180 190,00 | 12 784 784,30 | 375 635,41 | 19 770,29 | 11 423 969,60 | 11 081 250,52 | 325 583,12 | 17 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу  2020 года | 307 787 242,01 | 298 553 624,73 | 8 771 936,36 | 461 680,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 789 430,00 | 113 285 747,07 | 3 328 498,76 | 175 184,17 | 189 603 812,01\* | 183 915 697,66\* | 5 403 708,60\* | 284 405,75\* | 1 394 000,00 | 1 352 180,00 | 39 729,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | 100 203 059,09 | 97 196 967,31 | 2 855 787,19 | 150 304,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 009 642,25 | 32 989 352,97 | 969 274,82 | 51 014,46 | 65 614 416,84 | 63 645 984,34 | 1 870 010,87 | 98 421,63 | 579 000,00 | 561 630,00 | 16 501,50 | 868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный округ | 26 466 975,00 | 25 672 965,77 | 754 308,77 | 39 700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 699 629,40 | 7 468 640,52 | 219 439,44 | 11 549,44 | 18 767 345,60 | 18 204 325,25 | 534 869,33 | 28 151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 118 041 657,65 | 114 500 407,89 | 3 364 187,25 | 177 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 168 080,77 | 53 513 038,33 | 1 572 290,31 | 82 752,13 | 62 873 576,88 | 60 987 369,56 | 1 791 896,94 | 94 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | 14 640 729,80 | 14 201 507,91 | 417 260,78 | 21 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 114 933,31 | 13 691 485,31 | 402 275,58 | 21 172,42 | 525 796,49 | 510 022,60 | 14 985,20 | 788,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 19 586 481,20 | 18 998 886,76 | 558 214,71 | 29 379,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 993,00 | 1 589 823,21 | 46 711,30 | 2 458,49 | 17 947 488,20 | 17 409 063,55 | 511 503,41 | 26 921,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 17 079 616,87 | 16 567 228,36 | 486 769,08 | 25 619,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158 151,27 | 4 033 406,73 | 118 507,31 | 6 237,23 | 12 106 465,60\* | 11 743 271,63\* | 345 034,27\* | 18 159,70\* | 815 000,00 | 790 550,00 | 23 227,50 | 1 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному району –  Пронский муниципальный район | 3 474 137,00 | 3 369 912,89 | 99 012,90 | 5 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 137,00 | 3 369 912,89 | 99 012,90 | 5 211,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294 585,40 | 8 045 747,84 | 236 395,68 | 12 441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 260 916 034,38 | 202 844 832,83 | 57 756 502,50 | 314 699,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 700 648,04 | 96 709 628,61 | 2 841 468,45 | 149 550,98 | 116 815 290,14 | 81 930 102,13 | 34 758 492,04 | 126 695,97 | 43 719 096,20 | 24 205 102,09 | 19 476 563,51 | 37 430,60 | 681 000.00 | 0,00 | 679 978,50 | 1 021,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 323 876,50 | 10 984 160,21 | 322 730,46 | 16 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный округ | 48 104 570,85 | 36 274 920,25 | 11 773 555,41 | 56 095,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 590 606,00 | 11 242 887,82 | 330 332,26 | 17 385,92 | 36 513 964,85 | 25 032 032,43 | 11 443 223,15 | 38 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 68 046 809,00 | 46 338 887,74 | 21 635 241,69 | 72 679,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 110,00 | 5 359 356,70 | 157 465,63 | 8 287,67 | 46 746 621,28 | 31 174 722,77 | 15 523 690,19 | 48 208,32 | 15 094 077,72 | 9 804 808,27 | 5 274 107,37 | 15 162,08 | 681 000,00 | 0,00 | 679 978,50 | 1 021,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | 22 896 752,00 | 15 391 387,80 | 7 481 563,08 | 23 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 1 568 490,00 | 46 084,50 | 2 425,50 | 10 427 078,48 | 6 773 219,93 | 3 643 384,50 | 10 474,05 | 10 852 673,52 | 7 049 677,87 | 3 792 094,08 | 10 901,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | 2 981 941,00 | 2 892 482,77 | 84 985,32 | 4 472,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 685,00 | 1 353 814,45 | 39 777,02 | 2 093,53 | 1 586 256,00 | 1 538 668,32 | 45 208,30 | 2 379,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 64 107 216,71 | 48 811 771,77 | 15 219 962,78 | 75 482,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 427 790,74 | 26 604 957,01 | 781 692,04 | 41 141,69 | 18 907 081,01 | 14 856 198,81 | 4 027 908,68 | 22 973,52 | 17 772 344,96 | 7 350 615,95 | 10 410 362,06 | 11 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию –  Ряжский муниципальный округ | 43 454 868,32 | 42 151 222,29 | 1 238 463,76 | 65 182,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 820 579,80 | 39 595 962,42 | 1 163 386,54 | 61 230,84 | 2 634 288,52 | 2 555 259,87 | 75 077,22 | 3 951,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 224 044 364,91 | 160 119 539,80 | 63 638 574,80 | 286 250,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 422 823,93 | 57 792 433,01 | 9 520 878,79 | 109 512,13 | 108 985 773,86 | 90 318 191,49 | 18 537 753,42 | 129 828,95 | 47 635 767,12 | 12 008 915,30 | 35 579 942,59 | 46 909,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 46 137 880,32 | 38 771 343,00 | 7 279 501,53 | 87 035,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 920 047,77 | 15 902 216,44 | 2 979 599,77 | 38 231,56 | 24 677 277,92 | 22 869 126,56 | 1 766 171,07 | 41 980,29 | 2 540 554,63 | 0,00 | 2 533 730,69 | 6 823,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 89 766 221,79 | 61 816 137,53 | 27 836 355,21 | 113 729,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 088 240,00 | 30 929 527,25 | 6 105 929,62 | 52 783,13 | 47 575 677,39 | 30 886 610,28 | 16 633 246,48 | 55 820,63 | 5 102 304,40 | 0,00 | 5 097 179,11 | 5 125,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 88 140 262,80 | 59 532 059,27 | 28 522 718,06 | 85 485,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 414 536,16 | 10 960 689,32 | 435 349,40 | 18 497,44 | 36 732 818,55 | 36 562 454,65 | 138 335,87 | 32 028,03 | 39 992 908,09 | 12 008 915,30 | 27 949 032,79 | 34 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 1 851 962 357,79 | 1 163 062 204,48 | 686 137 334,21 | 2 762 819,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 574 768,12 | 225 525 251,91 | 71 452 017,50 | 597 498,71 | 1 076 550 339,94\* | 876 472 715,88\* | 198 522 350,16\* | 1 555 273,90\* | 466 885 249,73 | 61 064 236,69 | 405 210 966,55 | 610 046,49 | 10 952 000,00 | 0,00 | 10 952 000,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 41 562 765,60 | 39 406 837,28 | 2 048 131,91 | 107 796,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 624 089,20 | 6 305 309,74 | 1 301 845,30 | 16 934,16 | 33 938 676,40\* | 33 101 527,54\* | 746 286,61\* | 90 862,25\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 49 658 360,20 | 37 138 771,76 | 12 444 068,84 | 75 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 343 318,54 | 6 501 526,72 | 824 163,71 | 17 628,11 | 26 053 669,99 | 25 480 204,05 | 539 485,62 | 33 980,32 | 16 261 371,67 | 5 157 040,99 | 11 080 419,51 | 23 911,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | 100 691 610,00 | 71 985 979,72 | 28 570 286,26 | 135 344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 691 610,00 | 71 985 979,72 | 28 570 286,26 | 135 344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный округ | 173 622 585,46 | 110 229 271,82 | 63 089 186,20 | 304 127,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 871 286,72 | 4 763 493,46 | 2 095 358,18 | 12 435,08 | 159 782 559,13 | 105 465 778,36 | 54 039 564,53 | 277 216,24 | 6 968 739,61 | 0,00 | 6 954 263,49 | 14 476,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | 101 640 979,10 | 41 227 113,93 | 60 291 966,10 | 121 899,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 159 417,83 | 12 149 351,22 | 5 978 555,15 | 31 511,46 | 26 278 181,93 | 25 491 390,28 | 755 843,81 | 30 947,84 | 46 251 379,34 | 3 586 372,43 | 42 605 567,14 | 59 439,77 | 10 952 000,00 | 0,00 | 10 952 000,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный округ | 247 842 813,77 | 184 807 196,93 | 62 643 202,20 | 392 414,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 375 112,97 | 71 174 893,06 | 25 012 389,61 | 187 830,30 | 135 143 386,32\* | 109 761 434,26\* | 25 202 039,18\* | 179 912,88\* | 16 324 314,48 | 3 870 869,61 | 12 428 773,41 | 24 671,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 13 508 167,00 | 11 370 809,70 | 2 102 322,74 | 35 034,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 896 751,00 | 5 590 876,92 | 290 580,37 | 15 293,71 | 6 096 150,00 | 5 779 932,78 | 300 406,35 | 15 810,87 | 1 515 266,00 | 0,00 | 1 511 336,02 | 3 929,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | 542 528 086,81 | 308 975 304,72 | 232 727 185,32 | 825 596,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 825 141,00 | 22 642 779,39 | 4 121 371,54 | 60 990,07 | 280 218 670,87 | 239 748 566,62 | 40 043 749,87 | 426 354,38 | 235 484 274,94 | 46 583 958,71 | 188 562 063,91 | 338 252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 143 176 460,60 | 55 347 617,95 | 87 685 021,57 | 143 821,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 607 502,07 | 54 552 648,71 | 0,00 | 54 853,36 | 88 568 958,53 | 794 969,24 | 87 685 021,57 | 88 967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный округ | 18 081 545,03 | 17 143 625,86 | 891 023,23 | 46 895,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 081 545,03 | 17 143 625,86 | 891 023,23 | 46 895,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | 79 878 012,40 | 59 331 616,07 | 20 426 427,21 | 119 969,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 885 322,72 | 22 039 140,86 | 9 788 679,07 | 57 502,79 | 47 832 089,68 | 37 292 475,21 | 10 477 426,82 | 62 187,65 | 160 600,00 | 0,00 | 160 321,32 | 278,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный округ | 64 054 698,00 | 48 332 444,90 | 15 622 552,94 | 99 700,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 101 474,30 | 14 980 099,28 | 7 082 428,36 | 38 946,66 | 41 953 223,7 | 33 352 345,62 | 8 540 124,58 | 60 753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 109 404 765,52 | 54 925 582,26 | 54 369 145,47 | 110 037,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 252,25 | 280 756,78 | 145 945,29 | 550,18 | 53 627 168,11 | 53 573 799,77 | 0,00 | 53 368,34 | 55 350 345,16 | 1 071 025,71 | 54 223 200,18 | 56 119,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | 114 827 661,20 | 84 406 576,11 | 30 254 340,19 | 166 744,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 774 139,50 | 36 070 638,92 | 13 608 610,77 | 94 889,81 | 65 053 521,70 | 48 335 937,19 | 16 645 729,42 | 71 855,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | 51 483 847,10 | 38 433 455,47 | 12 972 474,03 | 77 917,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209 917,06 | 5 882 759,70 | 311 066,92 | 16 090,44 | 45 273 930,04 | 32 550 695,77 | 12 661 407,11 | 61 827,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* С учетом возврата средств в 2021, 2023 годах.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к адресной программе Рязанской области  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
|  |  |
|  |  |

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| №  п/п | Наименование муниципального  образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода  дома в эксплуа-тацию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению  до 1 сентября  2025 года | | Плани-руемая дата оконча-ния пересе-ления | Площадь застройки много-квар-тирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь земель-ного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| площадь, кв. м | коли-  чество человек | дата | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. | | | x | x | 57 527,52 | 3 373 | x | 62 123,15 | 333 791,73 | x | x |
| По Программе 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | | | x | x | 57 390,12 | 3 368 | x | 61 829,15 | 332 610,73 | x | x |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | | | x | x | 1 425,80 | 116 | x | 2 161,50 | 5 209,00 | x | x |
| 1 |  | г. Рязань, ул. Введенская, д. 143 | 1917 | 05.09.2016 | 124,60 | 10 | 31.12.2023 | 258,30 | 601,00 | 62:29:0080047:1 | сформирован под одним домом |
| 2 |  | г. Рязань,  3-й Новопавловский проезд, д. 14 | 1958 | 05.09.2016 | 109,70 | 6 | 31.12.2023 | 430,40 | 504,00 | 62:29:0070034:5879 | сформирован под одним домом |
| 3 |  | г. Рязань, ул. Новослободская,  д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 240,50 | 12 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |
| 4 |  | г. Рязань, ул. поселок Мехзавода, д. 12 | 1956 | 10.12.2014 | 74,60 | 12 | 31.12.2023 | 120,70 | 315,00 | 62:29:0060035:214 | сформирован под одним домом |
| 5 |  | г. Рязань, ул. Свободы, д. 92 | 1935 | 06.05.2014 | 275,50 | 20 | 31.12.2023 | 242,00 | 978,00 | 62:29:0080046:707 | сформирован под одним домом |
| 6 |  | г. Рязань, ул. Товарный двор  (станция Рязань-2),  д. 29 | 1900 | 10.12.2014 | 201,80 | 12 | 31.12.2023 | 240,50 | 634,00 | 62:29:0070042:35 | сформирован под одним домом |
| 7 |  | г. Рязань, ул. Цветной  бульвар, д. 5 | 1918 | 05.09.2016 | 399,10 | 44 | 31.12.2023 | 575,60 | 922,00 | 62:29:0070044:82 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | | | х | х | 4 049,70 | 212 | x | 4 129,40 | 18 747,00 | x | x |
| 8 |  | г. Скопин, мкр. Коготково,  ул. Ленина, д. 15 | 1941 | 24.09.2013 | 570,50 | 21 | 31.12.2023 | 373,70 | 2 216,00 | 62:19:0520101:523 | сформирован под одним домом |
| 9 |  | г. Скопин, ул. Лермонтова, д. 5а | 1918 | 23.07.2012 | 134,20 | 14 | 31.12.2024 | 286,10 | 650,00 | 62:28:0020206:176 | сформирован под одним домом |
| 10 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 15 | 1946 | 29.12.2016 | 521,70 | 30 | 31.12.2023 | 714,20 | 2 313,00 | 62:28:0050203:788 | сформирован под одним домом |
| 11 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 16 | 1948 | 24.09.2013 | 411,40 | 31 | 31.12.2023 | 634,40 | 3 000,00 | 62:28:0050202:314 | сформирован под одним домом |
| 12 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 20 | 1950 | 24.09.2013 | 421,70 | 18 | 31.12.2023 | 269,40 | 835,00 | 62:28:0050202:9 | сформирован под одним домом |
| 13 |  | г. Скопин, ул. Мира, д. 22 | 1950 | 24.09.2013 | 429,60 | 17 | 31.12.2023 | 270,00 | 982,00 | 62:28:0050202:10 | сформирован под одним домом |
| 14 |  | г. Скопин, мкр. Октябрьский,  ул. Ленина, д. 3 | 1929 | 25.07.2012 | 356,60 | 14 | 31.12.2024 | 457,50 | 3 852,00 | 62:19:60900101:2495 | сформирован под одним домом |
| 15 |  | г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1917 | 17.07.2012 | 218,10 | 11 | 31.12.2024 | 222,30 | 950,00 | 62:28:0020310:200 | сформирован под одним домом |
| 16 |  | г. Скопин, мкр. Заречный,  ул. Парковая, д. 5 | 1939 | 12.10.2015 | 649,70 | 42 | 31.12.2023 | 646,80 | 2 778,00 | 62:19:1280201:226 | сформирован под одним домом |
| 17 |  | г. Скопин, мкр. Коготково,  ул. Ленина, д. 16 | 1950 | 20.04.2016 | 336,20 | 14 | 31.12.2023 | 255,00 | 1 171,00 | 62:19:0520101:153 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | | | х | х | 426,60 | 17 | x | 316,60 | 978,00 | x | x |
| 18 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 73 | 1955 | 03.10.2013 | 151,40 | 9 | 31.12.2023 | 119,70 | 373,00 | 62:02:0010104:604 | сформирован под одним домом |
| 19 |  | с. Захарово, ул. Центральная, д. 75 | 1955 | 03.10.2013 | 275,20 | 8 | 31.12.2023 | 196,90 | 605,00 | 62:02:0010104:569 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | | | х | х | 8 913,30 | 553 | х | 7443,20 | 107 020,00 | x | x |
| 20 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 10а | 1917 | 18.12.2009 | 230,40 | 13 | 31.12.2023 | 183,50 | 455,00 | 62:26:0010813:46 | сформирован под одним домом |
| 21 |  | г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 12 | 1917 | 19.12.2009 | 628,80 | 51 | 31.12.2023 | 620,10 | 2 415,00 | 62:26:0010813:50 | сформирован под одним домом |
| 22 |  | г. Касимов, ул. Большакова, д. 20 | 1917 | 24.11.2011 | 205,10 | 11 | 31.12.2023 | 175,50 | 969,00 | 62:26:0010905:60 | сформирован под одним домом |
| 23 |  | г. Касимов, ул. Воеводина, д. 14 | 1917 | 10.04.2014 | 268,00 | 19 | 31.12.2023 | 190,00 | 1 265,00 | 62:26:0010920:3 | сформирован под одним домом |
| 24 |  | г. Касимов, ул. Железнодорожная, д. 27 | 1957 | 07.11.2013 | 335,70 | 23 | 31.12.2023 | 258,00 | 3 612,00 | 62:26:0010102:15 | сформирован под одним домом |
| 25 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 3 | 1971 | 19.12.2009 | 426,90 | 28 | 31.12.2023 | 249,00 | 732,00 | 62:26:0010201:1037 | сформирован под одним домом |
| 26 |  | г. Касимов, ул. Затонная, д. 10 | 1959 | 03.12.2015 | 405,60 | 18 | 31.12.2023 | 268,90 | 1 739,00 | 62:26:010201:27 | сформирован под одним домом |
| 27 |  | г. Касимов, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 1917 | 13.05.2013 | 238,50 | 15 | 31.12.2023 | 205,40 | 589,00 | 62:26:0010813:4 | сформирован под одним домом |
| 28 |  | г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1917 | 04.03.2013 | 122,70 | 5 | 31.12.2023 | 109,40 | 727,00 | 62:26:0010819:28 | сформирован под одним домом |
| 29 |  | г. Касимов, пер. Ленина, д. 7-а | 1917 | 21.12.2012 | 276,00 | 21 | 31.12.2023 | 154,90 | 1 353,00 | 62:26:0011009:62 | сформирован под одним домом |
| 30 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 12, корп. а | 1917 | 03.12.2015 | 171,40 | 6 | 31.12.2023 | 186,00 | 1 006,00 | 62:26:0010904:533 | сформирован под одним домом |
| 31 |  | г. Касимов, ул. Ленина, д. 22 | 1917 | 12.12.2013 | 91,60 | 7 | 31.12.2023 | 110,60 | 1 489,00 | 62:26:0010904:15 | сформирован под одним домом |
| 32 |  | г. Касимов, ул. Московская,  д. 1-а | 1956 | 13.03.2012 | 353,60 | 16 | 31.12.2023 | 187,00 | 1 303,00 | 62:26:0010816:405 | сформирован под одним домом |
| 33 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей,  д. 3 | 1978 | 16.07.2013 | 89,80 | 6 | 31.12.2023 | 128,00 | 18 202,00 | 62:26:0010108:39 | сформирован под одним домом |
| 34 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей,  д. 7 | 1978 | 25.09.2013 | 120,40 | 13 | 31.12.2023 | 232,00 | 18 873,00 | 62:26:0010108:47 | сформирован под одним домом |
| 35 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей,  д. 8 | 1978 | 08.07.2013 | 101,50 | 11 | 31.12.2023 | 142,00 | 18 873,00 | 62:26:0010108:46 | сформирован под одним домом |
| 36 |  | г. Касимов, ул. Мостостроителей,  д. 9 | 1978 | 08.07.2013 | 142,40 | 13 | 31.12.2023 | 174,00 | 18 202,00 | 62:26:0010108:45 | сформирован под одним домом |
| 37 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 30 | 1917 | 29.07.2016 | 102,20 | 6 | 31.12.2023 | 162,30 | 1 401,00 | 62:26:0010816:38 | сформирован под одним домом |
| 38 |  | г. Касимов, ул. Набережная, д. 46 | 1917 | 08.07.2013 | 162,30 | 14 | 31.12.2023 | 284,00 | 832,00 | 62:26:0010815:544 | сформирован под одним домом |
| 39 |  | г. Касимов, ул. Нариманова, д. 27 | 1917 | 18.12.2009 | 283,70 | 20 | 31.12.2023 | 215,60 | 997,00 | 62:26:0010920:47 | сформирован под одним домом |
| 40 |  | г. Касимов, ул. Поселок Фабрика, д. 2 | 1936 | 09.06.2016 | 465,20 | 29 | 31.12.2023 | 300,00 | 644,00 | 62:26:0010802:13 | сформирован под одним домом |
| 41 |  | г. Касимов, ул. Свердлова, д. 19 | 1917 | 10.11.2010 | 767,10 | 59 | 31.12.2023 | 553,90 | 1 303,00 | 62:26:0010815:3 | сформирован под одним домом |
| 42 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10 | 1917 | 18.05.2012 | 707,40 | 34 | 31.12.2023 | 407,00 | 1 710,00 | 62:26:0010901:3 | сформирован под одним домом |
| 43 |  | г. Касимов, пл. Соборная, д. 10-б | 1917 | 25.09.2013 | 272,00 | 15 | 31.12.2023 | 265,20 | 3 489,00 | 62:26:0010901:6 | сформирован под одним домом |
| 44 |  | г. Касимов, ул. Федоровой, д. 21 | 1917 | 03.12.2015 | 169,70 | 14 | 31.12.2023 | 162,20 | 999,00 | 62:26:0010920:474 | сформирован под одним домом |
| 45 |  | г. Касимов, ул. Широкая, д. 1 | 1957 | 12.07.2012 | 379,30 | 24 | 31.12.2023 | 269,80 | 1 340,00 | 62:26:0010101:16 | сформирован под одним домом |
| 46 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 16 | 1959 | 29.08.2016 | 381,80 | 21 | 31.12.2023 | 414,30 | 1 387,00 | 62:04:2250103:532 | сформирован под одним домом |
| 47 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 17 | 1956 | 29.08.2016 | 367,20 | 22 | 31.12.2023 | 377,60 | 557,00 | 62:04:2250103:437 | сформирован под одним домом |
| 48 |  | с. Малеево, ул. Малеевский Карьер, д. 18 | 1960 | 29.08.2016 | 647,00 | 19 | 31.12.2024 | 457,00 | 557,00 | 62:04:2250103:437 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный округ | | | x | x | 4 480,80 | 242 | x | 2 944,70 | 10 033,34 | x | x |
| 49 |  | д. Каменка, ул. Привокзальная, д. 17 | 1890 | 23.04.2015 | 182,00 | 14 | 31.12.2023 | 178,90 | 1 868,64 |  | Не сформирован |
| 50 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 11 | 1957 | 07.07.2016 | 916,60 | 36 | 31.12.2024 | 622,20 | 1 550,00 | 62:06:0010606:343 | сформирован под одним домом |
| 51 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 15 | 1957 | 30.12.2016 | 435,70 | 27 | 31.12.2023 | 282,90 | 734,00 | 62:06:0010603:253 | сформирован под одним домом |
| 52 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 17 | 1957 | 30.12.2016 | 434,60 | 19 | 31.12.2023 | 283,00 | 763,00 | 62:06:0010603:254 | сформирован под одним домом |
| 53 |  | г. Кораблино, ул. Садовая, д. 19 | 1957 | 30.12.2016 | 436,90 | 20 | 31.12.2024 | 283,00 | 738,00 | 62:06:0010603:255 | сформирован под одним домом |
| 54 |  | г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 3 | 1958 | 03.07.2014 | 867,10 | 42 | 31.12.2023 | 278,50 | 2 687,70 | 62:06:0010613:791 | сформирован под одним домом |
| 55 |  | г. Кораблино, ул. Школьная, д. 13 | 1958 | 02.02.2016 | 860,70 | 33 | 31.12.2024 | 737,70 | 1 107,00 | 62:06:0010606:342 | сформирован под одним домом |
| 56 |  | п. Быковская Степь,  ул. Центральная, д. 6 | 1960 | 30.03.2016 | 347,20 | 51 | 31.12.2023 | 278,50 | 585,00 | 62:06:0100101:585 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | | | x | x | 3 349,20 | 193 | x | 8 347,90 | 12 675,00 | x | x |
| 57 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Центральная, д. 8 | 1950 | 30.12.2015 | 112,80 | 5 | 31.12.2024 | 90,00 | 290,00 | 62:07:0020101:282 | сформирован под одним домом |
| 58 |  | р.п. Милославское, ул. Пионерская, д. 1 | 1932 | 22.06.2015 | 86,00 | 2 | 31.12.2023 | 491,10 | 545,00 | 62:07:0010101:1314 | сформирован под одним домом |
| 59 |  | р.п. Милославское,  ул. Центральная,  д. 50 | 1932 | 22.01.2013 | 274,50 | 13 | 31.12.2023 | 325,00 | 424,00 | 62:07:0010104:1569 | сформирован под одним домом |
| 60 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 2 | 1960 | 31.03.2015 | 268,30 | 15 | 31.12.2023 | 466,50 | 305,00 | 62:07:0010101:1311 | сформирован под одним домом |
| 61 |  | р.п. Милославское, ул. Школьная, д. 3 | 1935 | 03.04.2012 | 226,80 | 17 | 31.12.2024 | 376,70 | 831,00 | 62:07:0010101:1313 | сформирован под одним домом |
| 62 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3,  ул. Горняцкая, д. 21 | 1955 | 30.12.2015 | 43,50 | 2 | 31.12.2023 | 255,70 | 349,00 | 62:07:0020101:467 | сформирован под одним домом |
| 63 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3, ул. Комсомольская, д.1 | 1950 | 02.10.2015 | 55,90 | 3 | 31.12.2024 | 70,00 | 178,00 | 62:07:0020101:474 | сформирован под одним домом |
| 64 |  | п. Арцыбашевской Шахты-3,  ул. Первомайская,  д. 4 | 1952 | 30.12.2015 | 49,70 | 3 | 31.12.2024 | 100,90 | 352,00 | 62:07:0020101:477 | сформирован под одним домом |
| 65 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 12 | 1950 | 22.12.2015 | 299,50 | 24 | 31.12.2024 | 401,20 | 355,00 | 62:07:0020102:451 | сформирован под одним домом |
| 66 |  | п. Горняк, ул. Ленина, д. 13 | 1958 | 06.04.2016 | 307,10 | 30 | 31.12.2024 | 489,20 | 747,00 | 62:07:0020102:452 | сформирован под одним домом |
| 67 |  | п. Горняк, ул. Стаханова, д. 20 | 1958 | 06.04.2016 | 382,10 | 24 | 31.12.2024 | 491,00 | 332,00 | 62:07:0020102:453 | сформирован под одним домом |
| 68 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 20 | 1967 | 27.05.2013 | 95,80 | 3 | 31.12.2023 | 756,00 | 560,00 | 62:07:0020206:453 | сформирован под одним домом |
| 69 |  | п. Зеленый, ул. Лесная, д. 22 | 1967 | 27.05.2013 | 96,80 | 4 | 31.12.2023 | 756,00 | 553,00 | 62:07:0020206:454 | сформирован под одним домом |
| 70 |  | п. совхоза Большевик, ул. Малая, д. 2 | 1968 | 19.12.2013 | 28,00 | 4 | 31.12.2023 | 131,60 | 1 487,00 | 62:07:0050101:345 | сформирован под одним домом |
| 71 |  | п. совхоза Большевик, ул. Центральная, д. 3 | 1957 | 19.12.2013 | 98,80 | 8 | 31.12.2023. | 133,80 | 2 000,00 | 62:07:0050101:351 | сформирован под одним домом |
| 72 |  | п. Южный, ул. Октябрьская, д. 2 | 1962 | 19.12.2013 | 214,30 | 10 | 31.12.2023 | 726,00 | 497,00 | 62:07:0030110:566 | сформирован под одним домом |
| 73 |  | п. Южный, ул. Центральная, д. 19 | 1962 | 20.02.2014 | 56,20 | 2 | 31.12.2023 | 148,20 | 164,00 |  | не сформирован |
| 74 |  | р.п. Центральный, ул. Калинина, д. 8 | 1952 | 09.04.2015 | 132,80 | 4 | 31.12.2023 | 586,00 | 653,00 | 62:07:0020219:1848 | сформирован под одним домом |
| 75 |  | п. Центральный, ул. Ленина, д. 6 | 1953 | 11.06.2015 | 39,40 | 1 | 31.12.2023 | 509,00 | 533,00 | 62:07:0020219:1859 | сформирован под одним домом |
| 76 |  | п. Центральный, ул. Садовая, д. 2 | 1956 | 19.12.2013 | 20,60 | 1 | 31.12.2023 | 291,00 | 203,00 | 62:07:0020219:1072 | сформирован под одним домом |
| 77 |  | р.п. Центральный, ул. Садовая, д. 12 | 1958 | 29.12.2015 | 90,50 | 3 | 31.12.2024 | 262,00 | 337,00 | 62:07:0020219:1865 | сформирован под одним домом |
| 78 |  | р.п. Центральный, ул. Советская, д. 10 | 1952 | 02.11.2015 | 369,80 | 15 | 31.12.2024 | 491,00 | 980,00 | 62:07:0020219:921 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный округ | | | х | х | 4 370,30 | 256 | х | 5 973,90 | 12 524,00 | х | х |
| 79 |  | г. Михайлов, ул. Красной Армии,  д. 11 | 1971 | 31.12.2015 | 101,00 | 3 | 31.12.2023 | 135,70 | 240,00 | 62:08:0060222:167 | сформирован под одним домом |
| 80 |  | г. Михайлов, ст. Михайлов, д. 26 | 1962 | 31.12.2015 | 122,30 | 12 | 31.12.2023 | 329,80 | 695,00 | 62:08:0060235:225 | сформирован под одним домом |
| 81 |  | г. Михайлов, п. Первомайский,  ул. Новая, д. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 411,40 | 22 | 31.12.2023 | 254,40 | 1 156,00 | 62:08:0060314:45 | сформирован под одним домом |
| 82 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка,  ул. Гагарина, д. 8 | 1961 | 31.12.2015 | 241,70 | 10 | 31.12.2024 | 202,70 | 332,00 | 62:08:0022002:213 | сформирован под одним домом |
| 83 |  | р.п. Октябрьский, п. Горенка,  ул. Мира, д. 2 | 1967 | 31.12.2015 | 419,00 | 19 | 31.12.2023 | 286,30 | 1 203,00 | 62:08:0022002:4 | сформирован под одним домом |
| 84 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка,  ул. Береговая, д. 8 | 1928 | 31.12.2015 | 298,40 | 25 | 31.12.2023 | 291,50 | 465,00 | 62:080000000:1314 | сформирован под одним домом |
| 85 |  | р.п. Октябрьский, п. Змеинка,  ул. Комсомольская, д. 2 | 1940 | 31.12.2015 | 330,10 | 20 | 31.12.2023 | 726,20 | 947,00 | 62:08:0022201:359 | сформирован под одним домом |
| 86 |  | р.п. Октябрьский,  ул. Кооперативная,  д. 6 | 1913 | 31.12.2015 | 368,80 | 22 | 31.12.2024 | 534,90 | 1 302,00 | 62:08:0050110:565 | сформирован под одним домом |
| 87 |  | р.п. Октябрьский,  ул. Кооперативная,  д. 8 | 1917 | 31.12.2015 | 371,50 | 19 | 31.12.2024 | 695,40 | 1 237,00 | 62:08:0050110:449 | сформирован под одним домом |
| 88 |  | р.п. Октябрьский,  ул. Пионерская, д. 7 | 1917 | 31.12.2015 | 113,90 | 8 | 31.12.2024 | 188,10 | 323,00 | 62:08:0050107:155 | сформирован под одним домом |
| 89 |  | р.п. Октябрьский,  ул. Симбирская, д. 5 | 1917 | 31.12.2015 | 318,80 | 17 | 31.12.2024 | 253,80 | 415,00 | 62:080050102:312 | сформирован под одним домом |
| 90 |  | п. Трепольский, д. 4 | 1968 | 31.12.2015 | 389,50 | 25 | 31.12.2023 | 361,20 | 897,00 | 62:08:0010903:127 | сформирован под одним домом |
| 91 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича,  ул. Лесная, д. 6 | 1971 | 31.12.2015 | 239,80 | 20 | 31.12.2024 | 427,10 | 500,00 | 62:08:0033801:703 | сформирован под одним домом |
| 92 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича,  ул. Лесная, д. 8 | 1971 | 31.12.2015 | 192,90 | 9 | 31.12.2024 | 427,10 | 623,00 | 62:08:0033801:332 | сформирован под одним домом |
| 93 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича,  ул. Школьная, д. 5 | 1969 | 31.12.2015 | 149,40 | 11 | 31.12.2024 | 334,60 | 874,00 | 62:08:0033801:267 | сформирован под одним домом |
| 94 |  | п. центрального отделения совхоза имени Ильича,  ул. Школьная, д. 7 | 1969 | 31.12.2015 | 247,50 | 12 | 31.12.2024 | 334,60 | 834,00 | 62:08:0033801:263 | сформирован под одним домом |
| 95 |  | с. Голдино, ул. Совхозная, д. 19 | 1970 | 31.12.2015 | 54,30 | 2 | 31.12.2023 | 190,50 | 361,00 | 62:08:0033101:270 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | | | x | x | 1 409,20 | 95 | x | 1 581,10 | 4 138,00 | x | x |
| 96 |  | п. Погореловский, ул. Садовая, д. 24 | 1960 | 06.02.2013 | 540,60 | 29 | 31.12.2023 | 607,60 | 2 000,00 | 62:11:0090101:310 | сформирован под одним домом |
| 97 |  | р.п. Пронск, пл. Новая, д. 2 | 1967 | 06.07.2016 | 393,00 | 29 | 31.12.2023 | 403,00 | 510,00 | 62:11:0020109:536 | сформирован под одним домом |
| 98 |  | р.п. Пронск, ул. Первомайская,  д. 1 | 1952 | 15.07.2015 | 176,40 | 16 | 31.12.2023 | 189,50 | 788,00 | 62:11:0020113:372 | сформирован под одним домом |
| 99 |  | с. Маклаково, ул. Новая, д. 18 | 1950 | 31.03.2016 | 299,20 | 21 | 31.12.2023 | 381,00 | 840,00 | 62:11:0090801:1065 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | | | х | х | 7 332,80 | 400 | х | 6 813,80 | 29 474,80 | x | x |
| 100 |  | г. Рыбное, ул. Платформа  187 км, д. 3 | 1942 | 27.12.2016 | 96,40 | 7 | 31.12.2024 | 167,90 | 2 500,00 |  | не сформирован |
| 101 |  | г. Рыбное, ул. Платформа  187 км, д. 4 | 1942 | 27.12.2016 | 150,20 | 6 | 31.12.2024 | 196,20 | 2 775,00 |  | не сформирован |
| 102 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 40 | 1897 | 27.12.2016 | 215,30 | 10 | 31.12.2024 | 292,10 | 1 725,00 |  | не сформирован |
| 103 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 41 | 1897 | 27.12.2016 | 247,40 | 19 | 31.12.2024 | 339,20 | 2 366,00 |  | не сформирован |
| 104 |  | г. Рыбное, ул. Жилые дома, д. 42 | 1897 | 27.12.2016 | 295,70 | 11 | 31.12.2024 | 428,30 | 1 737,00 |  | не сформирован |
| 105 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональ-ная, д. 1 | 1979 | 27.12.2016 | 217,30 | 19 | 31.12.2024 | 249,00 | 620,00 | 62:13:0010104:2000 | сформирован под одним домом |
| 106 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональ-ная, д. 3 | 1981 | 27.12.2016 | 180,10 | 11 | 31.12.2024 | 181,40 | 1 019,00 | 62:13:0010104:3797 | сформирован под одним домом |
| 107 |  | г. Рыбное, ул. Интернациональ-ная, д. 31 | 1981 | 24.12.2016 | 159,20 | 9 | 31.12.2024 | 354,90 | 1 350,00 | 62:13:0010104:2003 | сформирован под одним домом |
| 108 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 27.12.2016 | 634,20 | 27 | 31.12.2024 | 429,30 | 857,00 | 62:13:0010105:1052 | сформирован под одним домом |
| 109 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 5 | 1937 | 27.12.2016 | 695,80 | 36 | 31.12.2024 | 489,50 | 1 080,00 | 62:13:0010105:1051 | сформирован под одним домом |
| 110 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 7 | 1958 | 27.12.2016 | 637,50 | 38 | 31.12.2024 | 425,00 | 884,00 | 62:13:0010105:1049 | сформирован под одним домом |
| 111 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 9 | 1961 | 27.12.2016 | 646,80 | 39 | 31.12.2024 | 393,60 | 863,00 | 62:13:0010105:1050 | сформирован под одним домом |
| 112 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 450,90 | 22 | 31.12.2024 | 512,10 | 702,00 | 62:13:0010105:1181 | сформирован под одним домом |
| 113 |  | г. Рыбное, ул. Мира, д. 11 | 1960 | 27.12.2016 | 628,30 | 31 | 31.12.2024 | 431,30 | 833,00 | 62:13:0010105:1060 | сформирован под одним домом |
| 114 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 305,90 | 14 | 31.12.2024 | 521,60 | 2 447,80 | 62:13:0010301:778 | сформирован под одним домом |
| 115 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 8 | 1961 | 27.12.2016 | 577,50 | 20 | 31.12.2024 | 473,70 | 1 305,00 | 62:13:0010301:777 | сформирован под одним домом |
| 116 |  | г. Рыбное, ул. МОГЭСа, д. 10 | 1936 | 27.12.2016 | 595,70 | 39 | 31.12.2024 | 524,70 | 5 374,00 | 62:13:0010301:1491 | сформирован под одним домом |
| 117 |  | г. Рыбное, ул. Набережная 2-я, д. 1 | 1936 | 27.12.2016 | 285,90 | 13 | 31.12.2024 | 148,80 | 440,00 | 62:13:0010204:425 | сформирован под одним домом |
| 118 |  | г. Рыбное, ул. Путейская, д. 14а | 1971 | 27.12.2016 | 312,70 | 29 | 31.12.2024 | 255,20 | 597,00 | 62:13:0010105:1308 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный округ | | | х | х | 2 484,00 | 169 | х | 1 949,05 | 21 552,00 | x | x |
| 119 |  | г. Ряжск, ул. Ильича, д. 39 | 1917 | 18.03.2015 | 143,50 | 8 | 31.12.2023 | 142,40 | 1 159,00 | 62:14:0010206:14 | сформирован под одним домом |
| 120 |  | г. Ряжск, ул. Кирова, д. 20 | 1917 | 28.10.2016 | 102,90 | 14 | 31.12.2023 | 102,90 | 901,00 | 62:14:0010158:12 | сформирован под одним домом |
| 121 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 16 | 1917 | 08.09.2015 | 277,90 | 19 | 31.12.2023 | 144,85 | 754,00 | 62:14:0010155:335 | сформирован под одним домом |
| 122 |  | г. Ряжск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1901 | 03.08.2015 | 185,40 | 13 | 31.12.2023 | 193,60 | 1 115,00 | 62:14:0010166:20 | сформирован под одним домом |
| 123 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 16 | 1897 | 03.03.2016 | 264,40 | 17 | 31.12.2023 | 176,90 | 1 122,00 | 62:14:001068:21 | сформирован под одним домом |
| 124 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 27 | 1917 | 15.12.2015 | 338,50 | 18 | 31.12.2023 | 187,05 | 1 225,00 | 62:14:0010167:13 | сформирован под одним домом |
| 125 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 34 | 1916 | 28.10.2016 | 69,00 | 3 | 31.12.2023 | 66,30 | 775,00 | 62:14:0010162:18 | сформирован под одним домом |
| 126 |  | г. Ряжск, ул. Ленина, д. 25 | 1917 | 15.12.2015 | 169,40 | 15 | 31.12.2023 | 169,40 | 1 436,00 | 62:14:0010155:336 | сформирован под одним домом |
| 127 |  | г. Ряжск, ул. Мельзаводская,  д. 128 | 1950 | 03.08.2015 | 106,10 | 5 | 31.12.2023 | 161,00 | 643,00 | 62:14:0010263:7 | сформирован под одним домом |
| 128 |  | г. Ряжск, ул. Новоряжская,  д. 70 | 1916 | 27.12.2016 | 157,10 | 5 | 31.12.2023 | 157,10 | 1 176,00 | 62:14:0010236:6 | сформирован под одним домом |
| 129 |  | г. Ряжск,  ул. Рабочих, д. 49 | 1917 | 08.09.2015 | 97,30 | 4 | 31.12.2023 | 97.30 | 2468.00 | 62:14:0010202:17 | сформирован под одним домом |
| 130 |  | г. Ряжск, ул. Рабочих, д. 54 | 1953 | 15.12.2015 | 450,00 | 32 | 31.12.2023 | 227,75 | 7 518,00 | 62:14:0010202:13 | сформирован под одним домом |
| 131 |  | г. Ряжск, ул. Станционная, д. 4 | 1889 | 18.03.2015 | 122,50 | 16 | 31.12.2023 | 122,50 | 1 260,00 | 62:14:0010265:159 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | | | х | х | 4 065,10 | 271 | х | 4 726,07 | 30 410,00 | x | x |
| 132 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 3 | 1992 | 01.12.2014 | 411,80 | 25 | 31.12.2024 | 285,25 | 1 226,00 | 65:15:0040911:227 | сформирован под одним домом |
| 133 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 4 | 1992 | 01.12.2014 | 410,50 | 19 | 31.12.2024 | 285,25 | 1 242,00 | 62:15:0040911:228 | сформирован под одним домом |
| 134 |  | п. Листвянка, ул. Авиационная, д. 6 | 1992 | 01.12.2014 | 410,00 | 25 | 31.12.2024 | 285,25 | 1 110,00 | 62:15:0040911:226 | сформирован под одним домом |
| 135 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 3 | 1974 | 01.12.2014 | 379,50 | 21 | 31.12.2024 | 270,72 | 1 062,00 | 62:15:0040911:55 | сформирован под одним домом |
| 136 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 4 | 1957 | 19.10.2015 | 40,60 | 4 | 31.12.2024 | 462,00 | 16 935,00 |  | не сформирован |
| 137 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 8 | 1992 | 01.12.2014 | 310,70 | 23 | 31.12.2024 | 586,64 | 1 210,00 | 62:15:0040911:225 | сформирован под одним домом |
| 138 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 9 | 1992 | 01.12.2014 | 305,60 | 21 | 31.12.2024 | 586,64 | 1 152,00 | 62:15:0040911:224 | сформирован под одним домом |
| 139 |  | п. Листвянка, ул. Советская, д. 10 | 1992 | 01.12.2014 | 240,40 | 27 | 31.12.2024 | 587,39 | 1 303,00 | 62:15:0040911:223 | сформирован под одним домом |
| 140 |  | п. учхоза «Стенькино»,  ул. Центральная, д. 11 | 1964 | 25.02.2014 | 470,30 | 24 | 31.12.2023 | 462,30 | 1 671,00 | 62:15:0020401:37 | сформирован под одним домом |
| 141 |  | с. Болошнево, ул. Новая, д. 3 | 1964 | 01.12.2014 | 524,00 | 26 | 31.12.2024 | 398,13 | 2 175,00 | 62:15:0041104:94 | сформирован под одним домом |
| 142 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 1 | 1964 | 15.06.2015 | 287,40 | 23 | 31.12.2023 | 272,90 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| 143 |  | с. Вышгород, ул. Совхозная, д. 2 | 1964 | 15.06.2015 | 274,30 | 33 | 31.12.2023 | 243,60 | 662,00 | 62:15:0050805:184 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | | | х | х | 1 262,40 | 74 | х | 1 567,88 | 36 225,00 | x | x |
| 144 |  | р.п. Сапожок,  ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1970 | 29.11.2016 | 232,20 | 14 | 31.12.2023 | 454,40 | 1 623,00 | 62:16:0040101:4 | сформирован под одним домом |
| 145 |  | р.п. Сапожок, ул. Вал, д. 6 | 1955 | 20.09.2012 | 53,10 | 5 | 31.12.2023 | 103,00 | 30 000,00 | 62:16:0010118:40 | сформирован под одним домом |
| 146 |  | р.п. Сапожок, ул. Гусева, д. 39 | 1958 | 04.04.2014 | 285,10 | 20 | 31.12.2023 | 269,40 | 562,00 | 62:16:0040113:28 | сформирован под одним домом |
| 147 |  | р.п. Сапожок, ул. Революции, д. 41 | 1917 | 29.11.2016 | 166,60 | 12 | 31.12.2023 | 231,08 | 1 906,00 | 62:16:0040111:24 | сформирован под одним домом |
| 148 |  | сл. Большая Дорога, ул. Кирпичный Завод, д. 60 | 1972 | 26.07.2012 | 525,40 | 23 | 31.12.2023 | 510,00 | 2 134,00 | 62:16:0020311:575 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | | | х | х | 143,10 | 7 | х | 230,00 | 678,00 | x | x |
| 149 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 16 | 1946 | 12.11.2014 | 67,70 | 3 | 31.12.2023 | 110,00 | 300,00 | 62:17:0030205:572 | сформирован под одним домом |
| 150 |  | р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 18 | 1948 | 12.11.2014 | 75,40 | 4 | 31.12.2023 | 120,00 | 378,00 | 62:17:0030205:571 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный округ | | | х | х | 1 924,52 | 99 | х | 1 571,55 | 6 573,09 | x | x |
| 151 |  | п. Батьки, ул. Андреевская, д. 8 | 1965 | 20.07.2016 | 713,10 | 31 | 31.12.2023 | 419,10 | 2 000,09 | 62:18:0080101:857 | сформирован под одним домом |
| 152 |  | п. Сотницыно, ул. Совхозная, д. 3 | 1964 | 20.07.2016 | 355,00 | 16 | 31.12.2024 | 219,00 | 392,00 | 62:18:0910201:772 | сформирован под одним домом |
| 153 |  | г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 3а | 1882 | 16.08.2013 | 117,30 | 8 | 31.12.2023 | 117,30 | 783,00 | 62:27:0010910:15 | сформирован под одним домом |
| 154 |  | г. Сасово, ул. Новикова-Прибоя,  д. 45-а | 1960 | 16.10.2014 | 494,20 | 22 | 31.12.2023 | 348,33 | 1 650,00 | 62:27:0011211:42 | сформирован под одним домом |
| 155 |  | г. Сасово, ул. Поселковая, д. 26а | 1960 | 09.09.2016 | 116,40 | 16 | 31.12.2023 | 182,70 | 998,00 | 62:27:0010907:54 | сформирован под одним домом |
| 156 |  | г. Сасово, ул. Садовая, д. 20 | 1918 | 18.10.2016 | 128,52 | 6 | 31.12.2023 | 285,12 | 750,00 | 62:27:0011117:5 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | | | х | х | 7 603,00 | 377 | х | 6 754,60 | 21 039,00 | x | x |
| 157 |  | р.п. Побединка, ул. Базарная, д. 4 | 1913 | 10.10.2012 | 147,80 | 6 | 31.12.2023 | 196,27 | 1 594,00 | 62:19:1010101:1438 | сформирован под одним домом |
| 158 |  | р.п. Побединка, ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 20.11.2014 | 343,60 | 24 | 31.12.2024 | 266,20 | 380,00 | 62:19:1010101:85 | сформирован под одним домом |
| 159 |  | р.п. Побединка,  ул. Комсомольская, д. 1 | 1950 | 29.02.2012 | 139,70 | 7 | 31.12.2023 | 261,43 | 841,00 | 62:19:1010101:1412 | сформирован под одним домом |
| 160 |  | р.п. Побединка,  ул. Комсомольская, д. 7 | 1954 | 24.07.2013 | 125,60 | 3 | 31.12.2023 | 210,00 | 1 058,00 | 62:19:1010101:1414 | сформирован под одним домом |
| 161 |  | р.п. Побединка, ул. Советская, д. 7 | 1935 | 23.01.2015 | 694,60 | 49 | 31.12.2024 | 598,00 | 700,00 | 62:19:1010101:767 | сформирован под одним домом |
| 162 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная,  д. 28 | 1954 | 26.03.2015 | 385,00 | 23 | 31.12.2024 | 387,80 | 2 041,00 | 62:19:1010101:1413 | сформирован под одним домом |
| 163 |  | р.п. Побединка, ул. Центральная,  д. 39 | 1957 | 30.12.2016 | 392,40 | 17 | 31.12.2024 | 210,00 | 350,00 | 62:19:1010101:763 | сформирован под одним домом |
| 164 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 1 | 1954 | 23.01.2015 | 106,00 | 4 | 31.12.2024 | 163,45 | 1 355,00 | 62:19:1010101:737 | сформирован под одним домом |
| 165 |  | р.п. Побединка, ул. Шоссейная, д. 4 | 1960 | 19.08.2013 | 49,60 | 2 | 31.12.2023 | 196,53 | 1273,00 | 62:19:1010101:1408 | сформирован под одним домом |
| 166 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая,  д. 5А | 1953 | 20.11.2014 | 565,10 | 34 | 31.12.2024 | 486,96 | 686,00 | 62:19:1060101:135 | сформирован под одним домом |
| 167 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая,  д. 7а | 1940 | 22.09.2014 | 552,80 | 28 | 31.12.2023 | 486,96 | 682,00 | 62:19:1060101:133 | сформирован под одним домом |
| 168 |  | п. Поплевинский, ул. Горняцкая,  д. 20 | 1955 | 10.07.2013 | 20,90 | 1 | 31.12.2023 | 120,00 | 1 155,00 | 62:19:1060101:1008 | сформирован под одним домом |
| 169 |  | п. Поплевинский,  ул. Коммунальная,  д. 13 | 1960 | 20.11.2014 | 328,40 | 16 | 31.12.2024 | 280,00 | 1 169,00 | 62:19:1060101:1015 | сформирован под одним домом |
| 170 |  | п. Поплевинский,  пер. Комсомольский, д. 10 | 1952 | 17.10.2014 | 560,20 | 23 | 31.12.2023 | 450,00 | 818,00 | 62:19:1060101:131 | сформирован под одним домом |
| 171 |  | п. Поплевинский, ул. Новая, д. 11 | 1955 | 10.10.2012 | 63,20 | 1 | 31.12.2023 | 144,00 | 890,00 | 62:19:1060101:1010 | сформирован под одним домом |
| 172 |  | п. Поплевинский, ул. Советская,  д. 19 | 1949 | 11.12.2013 | 78,10 | 2 | 31.12.2023 | 125,00 | 964,00 | 62:19:1060101:1018 | сформирован под одним домом |
| 173 |  | п. Поплевинский, ул. Советская,  д. 28 | 1953 | 23.12.2014 | 594,80 | 29 | 31.12.2024 | 450,00 | 864,00 | 62:19:1060101:128 | сформирован под одним домом |
| 174 |  | п. Поплевинский, ул. Советская,  д. 30 | 1952 | 23.12.2014 | 556,30 | 38 | 31.12.2024 | 340,00 | 700,00 | 62:19:1060101:151 | сформирован под одним домом |
| 175 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная,  д. 14 | 1950 | 24.07.2014 | 542,10 | 17 | 31.12.2023 | 340,00 | 850,00 | 62:19:1060101:711 | сформирован под одним домом |
| 176 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная,  д. 19 | 1957 | 12.02.2015 | 198,90 | 5 | 31.12.2024 | 252,00 | 682,00 | 62:19:1060101:1016 | сформирован под одним домом |
| 177 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная,  д. 24 | 1953 | 17.10.2014 | 647,90 | 26 | 31.12.2024 | 340,00 | 1 287,00 | 62:19:1060101:1009 | сформирован под одним домом |
| 178 |  | п. Поплевинский, ул. Центральная,  д. 26 | 1953 | 30.12.2016 | 510,00 | 22 | 31.12.2024 | 450,00 | 700,00 | 62:19:1060101:150 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | | | х | х | 2 915,60 | 216 | х | 3 613,80 | 5 473,50 | x | x |
| 179 |  | д. Татаркино, ул. Молодежная,  д. 30 | 1975 | 24.03.2015 | 396,70 | 39 | 31.12.2023 | 700,90 | 1 360,00 | 62:21:0020224:754 | сформирован под одним домом |
| 180 |  | п. совхоза  имени Ленина,  ул. Советская, д. 12 | 1963 | 16.03.2015 | 404,10 | 35 | 31.12.2023 | 568,20 | 600,00 | 62:21:0010214:362 | сформирован под одним домом |
| 181 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова,  д. 4 | 1963 | 24.12.2014 | 380,50 | 30 | 31.12.2023 | 281,00 | 281,00 | 62:21:0030201:556 | сформирован под одним домом |
| 182 |  | р.п. Старожилово, ул. Денисова,  д. 6 | 1961 | 26.12.2016 | 378,90 | 25 | 31.12.2023 | 281,00 | 283,00 | 62:21:0030201:555 | сформирован под одним домом |
| 183 |  | р.п. Старожилово,  ул. Железнодорож-ная, д. 40 | 1933 | 26.01.2015 | 78,80 | 9 | 31.12.2023 | 107,80 | 798,50 |  | не сформирован |
| 184 |  | р.п. Старожилово, Конезаводская, д. 6 | 1830 | 26.12.2016 | 276,90 | 14 | 31.12.2024 | 345,50 | 431,00 | 62:21:0030302:466 | сформирован под одним домом |
| 185 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная,  д. 15 | 1960 | 26.12.2016 | 131,90 | 13 | 31.12.2023 | 255,00 | 255,00 | 62:21:0040101:87 | сформирован под одним домом |
| 186 |  | р.п. Старожилово, ул. Молодежная,  д. 19 | 1960 | 26.12.2016 | 183,70 | 6 | 31.12.2024 | 257,60 | 259,00 | 62:21:0040101:90 | сформирован под одним домом |
| 187 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная,  д. 11 | 1960 | 26.12.2016 | 219,50 | 15 | 31.12.2024 | 255,50 | 398,00 | 62:21:0040101:1168 | сформирован под одним домом |
| 188 |  | р.п. Старожилово, ул. Школьная,  д. 12 | 1963 | 26.12.2016 | 464,60 | 30 | 31.12.2024 | 561,30 | 808,00 | 62:21:0040101:1169 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | | | х | х | 464,70 | 21 | х | 182,40 | 907,00 | x | x |
| 189 |  | р.п. Ухолово, ул. Советская, д. 7 | 1950 | 18.07.2014 | 464,70 | 21 | 31.12.2023 | 182,40 | 907,00 | 62:22:0030207:274 | сформирован под одним домом |
| Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | | | х | х | 770,00 | 50 | х | 1 521,70 | 8 954,00 | x | x |
| 190 |  | с. Назаровка,  ул. Железнодорож-ная, д. 14 | 1961 | 24.06.2015 | 56,90 | 4 | 31.12.2023 | 229,00 | 2 000,00 |  | не сформирован |
| 191 |  | с. Пертово, ул. Заводская, д. 26 | 1962 | 24.06.2015 | 19,60 | 1 | 31.12.2023 | 300 | 1 500,00 |  | не сформирован |
| 192 |  | с. Пертово, ул. Совхозная, д. 7 | 1905 | 30.12.2016 | 319,80 | 20 | 31.12.2023 | 288,70 | 454,00 |  | не сформирован |
| 193 |  | р.п. Чучково, ул. Вокзальная, д. 8 | 1893 | 24.06.2015 | 373,70 | 25 | 31.12.2023 | 704,00 | 5 000,00 |  | не сформирован |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | | | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | | | х | х | 137,40 | 5 | х | 294,00 | 1 181,00 | x | x |
| 1 |  | г. Рязань, ул. Новослободская, д. 26 | 1932 | 27.11.2013 | 137,40 | 5 | 31.12.2023 | 294,00 | 1 181,00 | 62:29:0080021:17 | сформирован под одним домом |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к адресной программе Рязанской области  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муници-пального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением  жилых помещений | | | | | | | | | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | | | | | Дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | строительство домов | | приобретение  жилых помещений  у застройщиков | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не  являющихся застройщиками | | приведение жилых помещений свободного  жилищного фонда в состояние, пригодное  для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам  социального найма | предоставление по договорам найма  жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| выплата собственникам жилых  помещений за изымаемые  жилые помещения и  предоставление субсидий | | | | договоры о развитии застроенной  территории и комплексном  развитии территории | | переселение в свободный  жилищный фонд | приведение жилых помещений  свободного жилищного фонда в  состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение  (строительство жилых помещений) | субсидия на возмещение части  расходов на уплату процентов за  пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов  по договорам о комплексном и  устойчивом развитии территории | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках  которой предусмотрено  финансирование за счет средств  Фонда, в том числе | 57 390,12 | 2 893 674 548,18 | 14 918,70 | 14 835,40 | 352 559 611,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 0,00 | 42 471,42 | 42 471,42 | 2 541 114 937,02 | 32 617,50 | 2 127 354 469,39 | 0,00 | 0,00 | 1 894,30 | 72 613 183,22 | 7 959,62 | 341 147 284,41 | 0,00 | 16 934,32 | 0,00 | 0,00 | 25 537,10 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 7 613,40 | 248 964 549,09 | 1 774,50 | 1 756,00 | 29 972 254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 5 838,90 | 5 838,90 | 218 992 294,49 | 3 952,30 | 148 914 759,40 | 0,00 | 0,00 | 657,90 | 24 699 737,32 | 1 228,70 | 45 377 797,77 | 0,00 | 2 071,60 | 0,00 | 0,00 | 3 767,30 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 315,10 | 11 175 294,80 | 242,70 | 224,20 | 8 447 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 72,40 | 72,40 | 2 727 887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 2 015 773,00 | 18,90 | 712 114,20 | 0,00 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по  муниципальному  образованию – Касимовский муниципальный  округ | 4 897,60 | 181 722 500,33 | 154,90 | 154,90 | 3 298 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742,70 | 4 742,70 | 178 423 983,33 | 3 455,60 | 130 200 096,80 | 0,00 | 0,00 | 604,40 | 22 683 964,32 | 682,70 | 25 539 922,21 | 0,00 | 1 573,80 | 0,00 | 0,00 | 3 168,90 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный  район | 542,80 | 20 099 353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,80 | 542,80 | 20 099 353,79 | 496,70 | 18 714 662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 1 384 691,19 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 4 | Итого по  муниципальному  образованию – Пронский муниципальный район | 540,60 | 11 363 240,57 | 362,80 | 362,80 | 5 046 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 177,80 | 6 317 100,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 6 317 100,57 | 0,00 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по  муниципальному  образованию – Скопинский  муниципальный район | 1 317,30 | 24 604 159,60 | 1 014,10 | 1 014,10 | 13 180 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 303,20 | 11 423 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 11 423 969,60 | 0,00 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
|  | Всего по этапу  2020 года | 9 396,82 | 307 787 242,01 | 2 447,10 | 2 382,30 | 39 779 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 6 949,72 | 6 949,72 | 268 007 474,61 | 3 520,10 | 136 719 274,05 | 0,00 | 0,00 | 1 236,40 | 47 913 445,90 | 2 193,22 | 83 374 754,66 | 0,00 | 2 420,72 | 0,00 | 0,00 | 4 529,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 201,80 | 8 294 585,40 | 90,80 | 90,80 | 3 732 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 4 562 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 4 562 433,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 3 340,80 | 118 041 657,65 | 452,00 | 452,00 | 5 058 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888,80 | 2 888,80 | 112 983 152,65 | 2 790,60 | 109 283 173,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 3 699 979,60 | 0,00 | 843,20 | 0,00 | 0,00 | 2 045,60 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный  район | 426,60 | 14 640 729,80 | 147,50 | 147,50 | 4 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 | 279,10 | 10 515 929,80 | 279,10 | 10 515 929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 |
| 4 | Итого по  муниципальному  образованию – Касимовский муниципальный округ | 2 619,70 | 100 203 059,09 | 112,50 | 112,50 | 2 226 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507,20 | 2 507,20 | 97 976 949,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,80 | 46 609 787,10 | 1 305,40 | 51 367 161,99 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749,20 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный  район | 538,40 | 19 586 481,20 | 20,60 | 20,60 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,80 | 517,80 | 19 361 481,20 | 450,40 | 16 920 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 2 441 310,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный  район | 176,40 | 3 474 137,00 | 94,10 | 94,10 | 1 340 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 82,30 | 2 133 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 2 133 937,00 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по  муниципальному  образованию – Сасовский муниципальный округ | 856,42 | 26 466 975,00 | 357,70 | 357,70 | 7 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,72 | 498,72 | 18 756 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 1 303 658,80 | 464,12 | 17 453 316,20 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 369,30 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный  район | 1 236,70 | 17 079 616,87 | 1 171,90 | 1 107,10 | 15 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 64,80 | 64,80 | 1 716 616,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 1 716 616,87 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу  2021 года | 6 628,90 | 260 916 034,38 | 2 787,30 | 2 787,30 | 59 856 836,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841,60 | 3 841,60 | 201 059 198,23 | 3 227,80 | 182 227 067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,80 | 18 832 130,63 | 0,00 | 1 967,90 | 0,00 | 0,00 | 1 873,70 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 275,50 | 11 323 876,50 | 184,60 | 184,60 | 7 587 613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 90,90 | 3 736 262,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 3 736 262,70 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию –Кораблинский муниципальный округ | 1 111,00 | 48 104 570,85 | 153,00 | 153,00 | 2 334 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,00 | 958,00 | 45 769 964,85 | 776,00 | 41 041 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 4 728 136,85 | 0,00 | 280,90 | 0,00 | 0,00 | 677,10 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию –  Ряжский  муниципальный  округ | 1 760,70 | 43 454 868,32 | 1 498,60 | 1 498,60 | 35 714 565,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,10 | 262,10 | 7 740 302,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,10 | 7 740 302,97 | 0,00 | 243,70 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | 143,10 | 2 981 941,00 | 143,10 | 143,10 | 2 981 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный  район | 1 613,80 | 68 046 809,00 | 647,40 | 647,40 | 8 731 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,40 | 966,40 | 59 315 699,00 | 966,40 | 59 315 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,40 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию –Старожиловский муниципальный  район | 1 260,10 | 64 107 216,71 | 42,60 | 42,60 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,50 | 1 217,50 | 63 217 216,71 | 1 138,70 | 60 589 788,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 2 627 428,11 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 407,50 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный  район | 464,70 | 22 896 752,00 | 118,00 | 118,00 | 1 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,70 | 346,70 | 21 279 752,00 | 346,70 | 21 279 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 300,70 |
|  | Всего по этапу  2022 года | 4 857,80 | 224 044 364,91 | 2 488,40 | 2 488,40 | 75 134 684,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369,40 | 2 369,40 | 148 909 680,51 | 1 054,40 | 83 548 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315,00 | 65 361 133,31 | 0,00 | 1 657,60 | 0,00 | 0,00 | 711,80 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный  район | 1 095,90 | 46 137 880,32 | 254,90 | 254,90 | 2 467 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 841,00 | 43 670 118,32 | 226,80 | 17 971 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,20 | 25 698 939,92 | 0,00 | 504,80 | 0,00 | 0,00 | 336,20 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 1 732,40 | 89 766 221,79 | 1 146,00 | 1 146,00 | 52 174 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,40 | 586,40 | 37 591 303,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,40 | 37 591 303,39 | 0,00 | 480,50 | 0,00 | 0,00 | 105,90 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный  район | 2 029,50 | 88 140 262,80 | 1 087,50 | 1 087,50 | 20 492 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,00 | 942,00 | 67 648 258,80 | 827,60 | 65 577 368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 2 070 890,00 | 0,00 | 672,30 | 0,00 | 0,00 | 269,70 |
|  | Всего по этапу  2023 года | 28 893,20 | 1 851 962 357,79 | 5 421,40 | 5 421,40 | 147 816 068,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 471,80 | 23 471,80 | 1 704 146 289,18 | 20 862,90 | 1 575 944 821,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608,90 | 128 201 468,04 | 0,00 | 8 816,50 | 0,00 | 0,00 | 14 655,30 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 633,40 | 41 562 765,60 | 324,50 | 324,50 | 17 102 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,90 | 308,90 | 24 459 938,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,90 | 24 459 938,60 | 0,00 | 278,50 | 0,00 | 0,00 | 30,40 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | 708,90 | 49 658 360,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,90 | 708,90 | 49 658 360,20 | 538,10 | 42 637 967,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 7 020 392,40 | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 0,00 | 399,30 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | 1 396,00 | 100 691 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396,00 | 1 396,00 | 100 691 610,00 | 1 396,00 | 100 691 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 983,50 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный округ | 3 369,80 | 173 622 585,46 | 967,90 | 967,90 | 22 154 422,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401,90 | 2 401,90 | 151 468 162,85 | 2 039,90 | 138 743 798,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 12 724 364,35 | 0,00 | 324,10 | 0,00 | 0,00 | 2 077,80 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный  район | 1 172,10 | 101 640 979,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,10 | 1 172,10 | 101 640 979,10 | 1 172,10 | 101 640 979,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,10 | 0,00 | 0,00 | 688,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный округ | 4 370,30 | 247 842 813,77 | 1 421,20 | 1 421,20 | 33 060 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949,10 | 2 949,10 | 214 782 705,77 | 2 406,70 | 187 240 746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,40 | 27 541 959,16 | 0,00 | 1 917,50 | 0,00 | 0,00 | 1 031,60 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 692,20 | 13 508 167,00 | 478,30 | 478,30 | 7 412 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,90 | 213,90 | 6 096 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,90 | 6 096 150,00 | 0,00 | 161,20 | 0,00 | 0,00 | 52,70 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | 7 332,80 | 542 528 086,81 | 805,50 | 805,50 | 31 952 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 527,30 | 6 527,30 | 510 575 755,81 | 6 121,70 | 480 146 725,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,60 | 30 429 030,80 | 0,00 | 1 426,90 | 0,00 | 0,00 | 5 100,40 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный округ | 723,30 | 18 081 545,03 | 631,50 | 631,50 | 14 642 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 91,80 | 3 438 855,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 3 438 855,03 | 0,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | 2 332,70 | 143 176 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,70 | 2 332,70 | 143 176 460,60 | 2 332,70 | 143 176 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,10 | 0,00 | 0,00 | 1 456,60 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный  район | 1 262,40 | 79 878 012,40 | 63,80 | 63,80 | 681 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,60 | 1 198,60 | 79 196 812,40 | 893,40 | 69 681 897,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,20 | 9 514 915,20 | 0,00 | 666,70 | 0,00 | 0,00 | 531,90 |
| 12 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный округ | 1 068,10 | 64 054 698,00 | 397,10 | 397,10 | 10 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 671,00 | 53 168 698,00 | 671,00 | 53 168 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 574,10 |
| 13 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный  район | 1 405,70 | 109 404 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405,70 | 1 405,70 | 109 404 765,52 | 1 405,70 | 109 404 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,70 | 0,00 | 0,00 | 577,00 |
| 14 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный  район | 1 655,50 | 114 827 661,20 | 331,60 | 331,60 | 9 924 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,90 | 1 323,90 | 104 903 188,20 | 1 323,90 | 104 903 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 725,90 |
| 15 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный  район | 770,00 | 51 483 847,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 51 483 847,10 | 561,70 | 44 507 984,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,30 | 6 975 862,50 | 0,00 | 343,90 | 0,00 | 0,00 | 426,10 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
|  |  |
|  |  |

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подлежит переселению  в 2019-2025 гг. | 1 157,40 | 7 216,45 | 11 120,07 | 5 560,00 | 18 335,00 | 14 138,60 | x | 57 527,52 | 65 | 430 | 629 | 355 | 1 059 | 835 | x | 3 373 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 1 020,00 | 7 216,45 | 11 120,07 | 5 560,00 | 18 335,00 | 14 138,60 | x | 57 390,12 | 60 | 430 | 629 | 355 | 1 059 | 835 | x | 3 368 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 020,00 | 6 593,40 | x | x | x | x | x | 7 613,40 | 60 | 406 | x | x | x | x | x | 466 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 131,00 | 184,10 | x | x | x | x | x | 315,10 | 4 | 20 | x | x | x | x | x | 24 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | 133,00 | 4 764,60 | x | x | x | x | x | 4 897,60 | 5 | 325 | x | x | x | x | x | 330 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | 542,80 | x | x | x | x | x | 542,80 | x | 28 | x | x | x | x | x | 28 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | 540,60 | 0,00 | x | x | x | x | x | 540,60 | 29 | x | x | x | x | x | x | 29 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | 215,40 | 1 101,90 | x | x | x | x | x | 1 317,30 | 22 | 33 | x | x | x | x | x | 55 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 623,05 | 8 773,77 | x | x | x | x | 9 396,82 | x | 24 | 479 | x | x | x | x | 503 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | x | 201,80 | x | x | x | x | 201,80 | x | x | 12 | x | x | x | x | 12 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | x | 218,35 | 3 122,45 | x | x | x | x | 3 340,80 | x | 6 | 167 | x | x | x | x | 173 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Захаровский муниципальный район | x | 116,30 | 310,30 | x | x | x | x | 426,60 | x | 4 | 13 | x | x | x | x | 17 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | x | 41,50 | 2 578,20 | x | x | x | x | 2 619,70 | x | 1 | 160 | x | x | x | x | 161 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | 538,40 | x | x | x | x | 538,40 | x | x | 25 | x | x | x | x | 25 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | x | x | 176,40 | x | x | x | x | 176,40 | x | x | 16 | x | x | x | x | 16 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный округ | x | 117,30 | 739,12 | x | x | x | x | 856,42 | x | 8 | 44 | x | x | x | x | 52 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | 129,60 | 1 107,10 | x | x | x | x | 1 236,70 | x | 5 | 42 | x | x | x | x | 47 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 2 346,30 | 4 282,60 | x | x | x | 6 628,90 | x | x | 150 | 274 | x | x | x | 424 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | x | 184,60 | 90,90 | x | x | x | 275,50 | x | x | 11 | 9 | x | x | x | 20 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный округ | x | x | 91,10 | 1 019,90 | x | x | x | 1 111,00 | x | x | 5 | 54 | x | x | x | 59 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный округ | x | x | 1 517,00 | 243,70 | x | x | x | 1 760,70 | x | x | 112 | 22 | x | x | x | 134 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район | x | x | x | 143,10 | x | x | x | 143,10 | x | x | x | 7 | x | x | x | 7 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | 474,80 | 1 139,00 | x | x | x | 1 613,80 | x | x | 13 | 57 | x | x | x | 70 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | x | x | 78,80 | 1 181,30 | x | x | x | 1 260,10 | x | x | 9 | 104 | x | x | x | 113 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район | x | x | x | 464,70 | x | x | x | 464,70 | x | x | x | 21 | x | x | x | 21 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 1 277,40 | 3 580,40 | x | x | 4 857,80 | x | x | x | 81 | 222 | x | x | 303 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 1 095,90 | x | x | 1 095,90 | x | x | x | x | 58 | x | x | 58 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | x | x | x | 642,40 | 1 090,00 | x | x | 1 732,40 | x | x | x | 34 | 83 | x | x | 117 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | x | 635,00 | 1 394,50 | x | x | 2 029,50 | x | x | x | 47 | 81 | x | x | 128 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 14 754,60 | 14 138,60 | x | 28 893,20 | x | x | x | x | 837 | 835 | x | 1 672 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | x | x | x | x | 633,40 | x | x | 633,40 | x | x | x | x | 60 | x | x | 60 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Скопин | x | x | x | x | 708,90 | x | x | 708,90 | x | x | x | x | 39 | x | x | 39 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный округ | x | x | x | x | 1 396,00 | x | x | 1 396,00 | x | x | x | x | 62 | x | x | 62 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный округ | x | x | x | x | 2 867,70 | 502,10 | x | 3 369,80 | x | x | x | x | 152 | 31 | x | 183 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район | x | x | x | x | x | 1 172,10 | x | 1 172,10 | x | x | x | x | x | 82 | x | 82 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный округ | x | x | x | x | 2 977,10 | 1 393,20 | x | 4 370,30 | x | x | x | x | 165 | 91 | x | 256 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район | x | x | x | x | 692,20 | x | x | 692,20 | x | x | x | x | 50 | x | x | 50 |
| 8 | Итого по муниципальному образованию – Рыбновский муниципальный район | x | x | x | x | x | 7 332,80 | x | 7 332,80 | x | x | x | x | x | 400 | x | 400 |
| 9 | Итого по муниципальному образованию – Ряжский муниципальный округ | x | x | x | x | 723,30 | x | x | 723,30 | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 |
| 10 | Итого по муниципальному образованию – Рязанский муниципальный район | x | x | x | x | x | 2 332,70 | x | 2 332,70 | x | x | x | x | x | 154 | x | 154 |
| 11 | Итого по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район | x | x | x | x | 1 262,40 | x | x | 1 262,40 | x | x | x | x | 74 | x | x | 74 |
| 12 | Итого по муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район | x | x | x | x | 1 068,10 | x | x | 1 068,10 | x | x | x | x | 47 | x | x | 47 |
| 13 | Итого по муниципальному образованию – Скопинский муниципальный район | x | x | x | x | x | 1 405,70 | x | 1 405,70 | x | x | x | x | x | 77 | x | 77 |
| 14 | Итого по муниципальному образованию – Старожиловский муниципальный район | x | x | x | x | 1 655,50 | x | x | 1 655,50 | x | x | x | x | 103 | x | x | 103 |
| 15 | Итого по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район | x | x | x | x | 770,00 | x | x | 770,00 | x | x | x | x | 50 | x | x | 50 |
|  | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 137,40 | x | x | x | x | x | x | 137,40 | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 |
|  | Итого по муниципальному образованию – городской округ Рязань (город Рязань) | 137,40 | x | x | x | x | x | x | 137,40 | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_