|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 10.04.2025 № 252-р |
|  |  |
|  |  |
|  | «Приложение № 2  к распоряжению Правительства Рязанской области  от 16.12.2022 № 751-р |

[План](#P19441) мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению граждан доступными и экологичными

источниками энергии и достижению целевых

топливно-энергетических балансов Рязанской области

Раздел I. Общее описание

Настоящий план мероприятий («дорожная карта») (далее – Дорожная карта) разработан в соответствии с [пунктом 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383447&dst=100122) перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 года № Пр-753  
и методическими рекомендациями Минэнерго России от 01.10.2024  
№ ПС-16155/10 для обеспечения граждан доступными и экологичными источниками энергии и достижения целевых (прогнозных) топливно-энергетических [балансов](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=71100&dst=100011) Рязанской области, утвержденных Приложением № 1 к настоящему распоряжению.

1. Цели и задачи реализации Дорожной карты

Цели:

- обеспечение граждан, проживающих на территории Рязанской области, доступными и экологичными источниками энергии;

- достижение целевых (прогнозных) топливно-энергетических [балансов](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=71100&dst=100011) Рязанской области.

Задачи:

- развитие систем газоснабжения и газораспределения Рязанской области;

- снижение объемов потребления угля, мазута и прочего топлива, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, климат  
и здоровье граждан;

- увеличение объемов потребления природного газа как наиболее экологически чистого вида топлива среди углеводородов.

2. Ожидаемые конечные результаты реализации Дорожной карты:

- развитие газификации территории Рязанской области;

- газификация населенных пунктов Рязанской области;

- повышение количества квартир (домовладений), использующих природный газ для коммунально-бытовых нужд;

- увеличение доступности экологичных источников энергии для граждан, проживающих на территории Рязанской области;

- достижение показателей целевых (прогнозных) топливно-энергетических [баланс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=71100&dst=100011)ов Рязанской области.

3. Целевыми индикаторами успешной реализации Дорожной карты являются следующие показатели:

- количество газифицированных населенных пунктов Рязанской области;

- количество газифицированных домовладений (многоквартирных домов) Рязанской области;

- уровень газификации населения Рязанской области.

Раздел II. План мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ожидаемый  результат | Вид  документа | Срок  исполнения  (реализации)  мероприятия | Ответственные  исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мониторинга реализации плана мероприятий «дорожной карты» Рязанской области | | | | |
| 1.1 | Подготовка информации об исполнении подпункта «б» пункта 12 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 | Доклад Губернатора Рязанской области Президенту Российской Федерации | письмо | ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 2 | Актуализация (формирование) фактического топливно-энергетического баланса Рязанской области | | | | |
| 2.1 | Сбор информации для подготовки фактического топливно-энергетического баланса Рязанской области | информационные материалы | - | ежегодно до 1 сентября года, следующего за отчетным | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 2.2 | Формирование фактического топливно-энергетического баланса Рязанской области за отчетный период | фактический топливно-энергетический баланс Рязанской области за отчетный период | распоряжение Правительства Рязанской области | ежегодно, не позднее 1 октября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 2.3 | Размещение фактического топливно-энергетического баланса Рязанской области на официальном сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области | информация в разделе «Направления/  Нормативные правовые акты ТЭК» | ссылка на акт Правительства Рязанской области | ежегодно, не позднее 10 октября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 3 | Актуализация целевых (прогнозных) топливно-энергетических балансов Рязанской области | | | | |
| 3.1 | Сбор информации для подготовки целевых (прогнозных) топливно-энергетических балансов Рязанской области | информационные материалы | - | не чаще 1 раза в год, но не реже 1 раза в 5 лет | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 3.2 | Формирование целевых (прогнозных) топливно-энергетических балансов Рязанской области  на прогнозный период | целевые (прогнозные) топливно-энергетические балансы Рязанской области на прогнозный период | распоряжение Правительства Рязанской области | не чаще 1 раза в год, но не реже 1 раза в 5 лет | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 3.3 | Размещение целевых (прогнозных) топливно-энергетических балансов Рязанской области на официальном сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области | информация в разделе «Направления/  Нормативные правовые акты ТЭК» | ссылка на акт Правительства Рязанской области | не чаще 1 раза в год, но не реже 1 раза в 5 лет | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4 | Мониторинг достижения показателей топливно-энергетических балансов Рязанской области | | | | |
| 4.1 | Сбор сведений об объеме производства и структуре потребления электрической энергии на территории Рязанской области | информационные материалы | - | ежегодно до 1 сентября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.2 | Сбор сведений о расходе топливно-энергетических ресурсов по отдельным видам продукции, работ (услуг) по направлениям использования | информационные материалы | - | ежегодно до 1 сентября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.3 | Сбор сведений об объемах потребления электрической и тепловой энергии населением Рязанской области | информационные материалы | - | ежегодно до 1 сентября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.4 | Сбор сведений об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов на производство энергии и распределение выработки электрической энергии по объектам электроэнергетики Рязанской области | информационные материалы | - | ежегодно до 1 сентября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.5 | Сбор сведений об объемах потребления сетевого и сжиженного газа населением Рязанской области | информационные материалы | - | ежегодно до 1 сентября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.6 | Сбор сведений о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей на территории Рязанской области | информационные материалы | - | ежегодно до 1 сентября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.7 | Сбор сведений о запасах топлива на объектах электроэнергетики Рязанской области | информационные материалы | - | ежегодно до 1 сентября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.8 | Сбор сведений об объемах производства и потребления тепловой энергии населением, бюджетными организациями и прочими организациями Рязанской области | информационные материалы | - | ежегодно до 1 сентября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.9 | Анализ официальной статистической информации, агрегированной по первичным статистическим данным форм федерального статистического наблюдения | информационные материалы | - | ежегодно, не позднее 1 октября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.10 | Разработка однопродуктовых балансов Рязанской области с использованием официальной статистической информации, агрегированной по первичным статистическим данным форм федерального статистического наблюдения | однопродуктовые балансы угля, сырой нефти, жидких топливно-энергетических ресурсов, природного газа, прочих видов твердых топливно-энергетических ресурсов, электрической и тепловой энергии Рязанской области | - | ежегодно, не позднее 1 октября | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.11 | Анализ причин расхождения фактического и целевых (прогнозных) топливно-энергетических балансов Рязанской области | информационные материалы | - | ежегодно  (при наличии статистического расхождения) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 4.12 | Подготовка предложений органам местного самоуправления муниципальных образований по корректировке целевых (прогнозных) топливно-энергетических балансов муниципальных образований  Рязанской области | информационные материалы | письмо | ежегодно  (при наличии статистического расхождения) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 5 | Мероприятия по развитию газораспределительной системы | | | | |
| 5.1 | Обеспечение строительства газораспределительных сетей муниципальной собственности | развитие газораспредели-тельной системы Рязанской области | информация  о построенныхгазораспредели-тельных  сетях  Рязанской области | ежегодно | министерство строительного комплекса Рязанской области |
| 6 | Мероприятия по газификации квартир в многоквартирных домах и домовладений | | | | |
| 6.1 | Оказание содействия отдельным категориям граждан в газификации жилых помещений и при догазификации жилых помещений | предоставление субсидии льготным категориям граждан в догазификации жилых помещений | сведения  об уровне газификации  Рязанской области | ежегодно | министерство строительного комплекса Рязанской области |
| 7 | Мероприятия по переводу энергопринимающих установок на другое (экологичное) топливо | | | | |
| 7.1 | Утверждение графика перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные или резервные) | обеспечение исполнения договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения | график | ежегодно | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 8 | Мероприятия по развитию электро- и теплоснабжения | | | | |
| 8.1 | Рассмотрение проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем России в части, касающейся территории Рязанской области | подтверждение выполнения (невыполнения) инвестиционных проектов | письмо | ежегодно до 20 мая | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 8.2 | Рассмотрение проекта схемы и программы развития территориальной электроэнергетической системы | анализ учета инвестиционных проектов, наличия перспективной тепловой нагрузки и возможных ограничений | мотивированное заключение | в течение 15 рабочих дней со дня получения  проекта от системного оператора | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 8.3 | Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек | анализ информации и определение качества разработки | размещение информации на официальном сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области | ежегодно | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |
| 9 | Мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию объектов ТЭК | | | | |
| 9.1 | Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по организации в границах муниципальных районов электроснабжения поселений, по организации в границах поселений, муниципальных округов, городских округов электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | подготовка предложений по развитию электроэнергети-ческих систем России в части, касающейся территории Рязанской области | информация | ежегодно | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |

Раздел III. Целевые индикаторы (показатели)

1. Краткое описание подхода к выбору состава и значений целевых индикаторов (показателей).

Целевые индикаторы (показатели) определены исходя из целей и задач плана мероприятий («дорожной карты») и характеризуют требуемый уровень развития соответствующих отраслей топливно-энергетического комплекса Рязанской области. Фактические значения индикаторов (показателей) позволяют качественно оценивать результаты выполнения мероприятий  
по обеспечению граждан Рязанской области доступными и экологичными источниками энергии с учетом текущего спроса и предложения в условиях наиболее эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

2. Краткое описание механизма мониторинга значений целевых индикаторов (показателей).

Мониторинг достижения значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется ответственными исполнителями ежегодно в рамках осуществления исполнительными органами Рязанской области установленных полномочий и подготовки отчетов по результатам реализации федеральных и региональных программ.

Результаты мониторинга позволяют отслеживать фактические темпы развития газификации территории и населенных пунктов Рязанской области для проведения корректировки планов дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса Рязанской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  индикатора  (показателя) | Единица  измере-  ния | Базовое значение в 2024 году (факт) | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | Примечания и пояснения |
| 2026 год | 2028 год | 2030 год |
| 1 | Количество газифицированных населенных пунктов Рязанской области | ед. | 1462 | 1474 | 1500 | 1520 |  |
| 2 | Количество газифицированных домовладений (многоквартирных домов) Рязанской области | ед. | 15030 | 17000 | 19000 | 21000 |  |
| 3 | Уровень газификации населения Рязанской области | % | 92,3 | 93,3 | 94,3 | 95,8». |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_