Приложение

к постановлению главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области

от 29.09.2025 № 837-п

4. Осуществление застройки объектов капитального строительства и линейных объектов в соответствии с утвержденной проектной документацией согласно действующего законодательства.

Развитие территории в границах проекта планировки территории планируется осуществить в 3 (три) этапа.

В границах 1 этапа развития территории размещаются:

- многоквартирный жилой дом секционного типа со встроено-пристроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения (поз.1);

- многоквартирный жилой дом секционного типа (поз.2);

- благоустроенная территория жилых домов с комплексными спортивно – игровыми площадками, площадками для отдыха и озеленением;

- парковочные места;

- необходимые объекты инженерно-технического обеспечения;

- трансформаторная подстанция (поз. 10);

- территория общего пользования (участок с условным кадастровым номером :ЗУ10);

В границах 2 этапа развития территории размещаются:

- многоквартирный жилой дом секционного типа (поз.3);

- многоквартирный жилой дом секционного типа (поз.4);

- многоквартирный жилой дом секционного типа со встроено-пристроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения (поз.5);

- детский сад на 140 мест с комплексным благоустройством и озеленением территории;

- трансформаторная подстанция (поз. 9);

- трансформаторная подстанция (поз. 11);

- благоустроенная территория жилых домов с комплексными спортивно –игровыми площадками, площадками для отдыха и озеленением;

- парковочные места;

- необходимые объекты инженерно-технического обеспечения;

- территория общего пользования (участок с условным кадастровым номером :ЗУ9);

- строительство (реконструкция) прилегающих улиц: ул. Совхозная и перспективный проезд;

В границах 3 этапа развития территории размещаются:

- многоквартирный жилой дом секционного типа (поз.6);

- многоквартирный жилой дом секционного типа (поз.7);

- благоустроенная территория жилых домов с комплексными спортивно – игровыми площадками, площадками для отдыха и озеленением;

- парковочные места;

- необходимые объекты инженерно-технического обеспечения.

Сроки реализации этапов планируемого развития территории:

- 1 этап – 2023-2028 г.;

- 2 этап – 2028-2031 г.;

- 3 этап – 2031-2033 г..

Согласно Договора о комплексном развитии территории застройщик осуществляет безвозмездную передачу в муниципальную собственность:

- земельного участка под строительство детского сада в соответствии с утвержденной документацией проекта планировки и проекта межевания территории;

- утвержденную проектно-сметную документацию на строительство детского сада на 140 мест;

- утвержденную проектно-сметную документацию на строительство (реконструкцию) улиц местного значения, прилегающих к границам территории комплексного развития, выходящих на Северную окружную дорогу или ул. Большая (г. Рязань) в соответствии с утвержденным в установленном порядке заданием на проектирование.