Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 15 октября 2025 г. № 14-ип

Инвестиционная программа МКП «Водосток» Спасского муниципального района» по развитию систем водоснабжения Спасского муниципального района Рязанской области на период 2026-2028 годы

- Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |  | МКП «Водосток Спасского муниципального района», 391050, Рязанская область, г.Спасск-Рязанский, ул. Рабочий поселок, д.28, телефон: +79209862378, электронный адрес: vodostoc2018@yandex.ru, главный инженер МКП «Водосток Спасского муниципального района» - Буданов Роман Львович |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |  | главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области, 390013 г. Рязань 390013, ул. МОГЭС, дом. 12 |  |  |  |
| 3. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |  | Администрация муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области, 391050, Рязанская область, г.Спасск-Рязанский, ул. Ленина, д.48 |  |  |  |
| 4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МКП «Водосток Спасского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Наименование показателя |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, ед,/км |  | 1,12 | 1,12 | 1,11 |
| 2 | Качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0,68 | 0,67 | 0,66 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
| 3 | Энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, % |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3 |  | 1,166 | 1,166 | 1,166 |

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

Таблица № 1

| Мероприятие | Объем расходов в ценах 2025 г., (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация водозаборного узла в д.Соболевая Спасского района Рязанской области (установка водонапорной башни высотой 15 м. вместо существующей высотой 10 м.) | 2981387,54 | 3145363,85 | - | - |
| Модернизация водозаборного узла в с. Половское Спасского района Рязанской области (установка водонапорной башни высотой 15 м. вместо существующей 12м.) | 2981387,54 | - | 3274323,77 | - |
| Модернизация системы водоснабжения в поселке Красный Яр Спасского района Рязанской области (установка глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110) | 59585,00 | - | - | 68122,54 |

Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Месторасположение объекта | Сумма расходов, руб. | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до проведения мероприятий |  | после проведения мероприятий |  |  |  |  |
| Модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация водозаборного узла в д.Соболевая Спасского района Рязанской области (установка водонапорной башни высотой 15 м. вместо существующей высотой 10 м.) | Увеличение производительности, повышение энергоэффективности, снижение количества перерывов в подаче воды и улучшение качества питьевой воды | д.Соболевая | 3145363,85 |  | На водозабоном узле установлена башня высотой 10 м., которая устарела, сплошная коррозия ствола башни и стенок основания ствола башни |  | Установка башни высотой 15 м. позволит увеличить давление воды на выходе, соответственно увеличит производительность, что приведет к повышению энергоэффективности | 2026 |  | 2026 |
| Модернизация водозаборного узла в с. Половское Спасского района Рязанской области (установка водонапорной башни высотой 15 м. вместо существующей 12м.) | Увеличение производительности, повышение энергоэффективности, снижение количества перерывов в подаче воды и улучшение качества питьевой воды | с. Половское | 3274323,77 |  | На водозаборном узле установлена башня высотой 12 м., которая устарела, сплошная коррозия ствола башни и стенок основания ствола башни |  | Установка башни высотой 15 м. позволит увеличить давление воды на выходе, соответственно увеличит производительность, что приведет к повышению энергоэффективности | 2027 |  | 2027 |
| Модернизация системы водоснабжения в поселке Красный Яр Спасского района Рязанской области (установка глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110) | Увеличение энергоэффективности объекта | п. Красный Яр | 68122,54 |  | Установлен насос ЭЦВ 6-16-110 производительность 16 м³/ч, напор 110 м, мощность 7,5 кВт. |  | Установка насоса ЭЦВ 6-10-110 производительность 10 м³/ч, напор 110 м, мощность 5,5 кВт. Приведет к снижению потребляемой мощности при сохранении производительности, что приведет к повышению энергоэффективности | 2028 |  | 2028 |

2.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Таблица № 3

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на 31.12.2028 г. (%) | 29 |
| Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на 01.01.2026 г. (%) | 33 |

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы МКП «Водосток Спасского муниципального района» представлен в таблице №4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водозаборного узла в д.Соболевая Спасского района Рязанской области (установка водонапорной башни высотой 15 м. вместо существующей высотой 10 м.) | 2026 | 2026 |
| 2 | Модернизация водозаборного узла в с. Половское Спасского района Рязанской области (установка водонапорной башни высотой 15 м. вместо существующей 12м.) | 2027 | 2027 |
| 3 | Модернизация системы водоснабжения в поселке Красный Яр Спасского района Рязанской области (установка глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110) | 2028 | 2028 |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица №5

| № п/п | Источники финансирования | Всего, рублей | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Модернизация водозаборного узла в д.Соболевая Спасского района Рязанской области (установка водонапорной башни высотой 15 м. вместо существующей высотой 10 м.) | 3145363,85 | 3145363,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Бюджетные средства | 3145363,85 | 3145363,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Модернизация водозаборного узла в с. Половское Спасского района Рязанской области (установка водонапорной башни высотой 15 м. вместо существующей 12м.) | 3274323,77 | 0,00 | 3274323,77 | 0,00 |
| 2.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Бюджетные средства | 3274323,77 | 0,00 | 3274323,77 | 0,00 |
| 3 | Модернизация системы водоснабжения в поселке Красный Яр Спасского района Рязанской области (установка глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110) | 68122,54 | 0,00 | 0,00 | 68122,54 |
| 3.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Бюджетные средства | 68122,54 | 0,00 | 0,00 | 68122,54 |
| 4 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | 6487810,16 | 3145363,85 | 3274323,77 | 68122,54 |
| 4.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Бюджетные средства | 6487810,16 | 3145363,85 | 3274323,77 | 68122,54 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица №6

| № п\п | Наименование показателей | Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1. | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед./км | 1,12 |  | 1,11 |  | 1,10 |  |
| 2. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,67 |  | 0,66 |  | 0,65 |  |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,69 |  | 0,68 |  | 0,67 |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/ч/куб.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт/ч/куб.м. |  | 1,166 |  | 1,166 |  | 1,0 |
| 4. | Расходы на реализацию инвестиционной программы, руб. |  | 3145363,85 |  | 3274323,77 |  | 68122,54 |

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Таблица №7

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Текущие расходы (тыс. рублей) | 12381,36 | 12876,61 | 13391,68 |
| 1.1. | Операционные расходы (тыс. рублей) | 8601,24 | 8945,29 | 9303,10 |
| 1.2. | Расходы на электроэнергию (тыс. рублей) | 3563,41 | 3705,95 | 3854,18 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы (тыс. рублей) | 216,71 | 225,37 | 234,40 |
| 2. | Амортизация (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Сглаживание (тыс. рублей) | 146,02 | 151,86 | 157,93 |
| 4. | Необходимая валовая выручка (тыс. рублей) | 12527,38 | 13028,47 | 13549,61 |
| 5. | Объем реализации услуг водоснабжения, тыс. куб. м. | 254,292 | 254,292 | 254,292 |
| 6. | Тариф на водоснабжение, рублей/куб.м. | 49,26 | 51,23 | 53,28 |
| 6.1. | Тариф с 01.01 по 30.06, рублей/куб.м. | 48,58 | 49,95 | 52,52 |
| 6.2. | Тариф с 01.07 по 31.12, рублей/куб.м. | 49,95 | 52,52 | 54,05 |
| 7. | Темп роста тарифа к предыдущему году, % | 102,82 | 105,14 | 102,9 |