Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 15 октября 2025 г. № 15-ип

Инвестиционная программа МКП «Водосток» Спасского муниципального района» по развитию систем водоотведения Спасского муниципального района Рязанской области

на период 2026-2028 годы

- Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |  | МКП «Водосток Спасского муниципального района», 391050, Рязанская область, г.Спасск-Рязанский, ул. Рабочий поселок, д.28, телефон: +79209862378, электронный адрес: vodostoc2018@yandex.ru, главный инженер МКП «Водосток Спасского муниципального района» - Буданов Роман Львович |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |  | главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области, 390013 г. Рязань 390013, ул. МОГЭС, дом. 12 |  |  |  |
| 3. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |  | Администрация муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области, 391050, Рязанская область, г.Спасск-Рязанский, ул. Ленина, д.48 |  |  |  |
| 4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МКП «Водосток Спасского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Наименование показателя |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед,/км |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, % |  | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/ч/м3 |  | 2,032 | 2,032 | 2,032 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт/ч/м3 |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

Таблица № 1

| Мероприятие | Объем расходов в ценах 2025 г., (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 100-65-200/4 б/дв. б/р 112 М4 на КНС № 1 по ул.Белинского г.Спасск-Рязанский) | 52642,00 | 55537,31 | - | - |
| Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 125-80-315/4 с электродвигателем АИР112 М4 IM2081 на территории очистных сооружений по ул. Рабочий поселок г.Спасск-Рязанский) | 126720,00 | - | 139170,87 | - |
| Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 100-65-200/4 б/дв. б/р 112 М4 на КНС № 2 по ул.Ломоносова г.Спасск-Рязанский) | 52642,00 | - | - | 60184,73 |

Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Месторасполо-жение объекта | Сумма расходов, руб. | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до проведения мероприятий |  | после проведения мероприятий |  |  |
| Модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 100-65-200/4 б/дв. б/р 112 М4 на КНС № 1 по ул.Белинского г.Спасск-Рязанский) | увеличение энергоэффектив-ности объекта | г.Спасск-Рязанский, ул.Белинского | 55537,31 |  | На КНС установлен насос СМ 80-50-200, мощностью 5,5 кВт/ч., напор 12,5 м., производительность 25 куб.м./час В следствии износа оборудования и трудностей при обслуживании, а также поломки отдельных элементов происходит заметное ухудшение мощности, что приводит к увеличению затрат на энергоресурсы | Установка насоса СМ 100-65-200/4, мощностью 5,5 кВт/ч., напор 12,5 м., производительность 50 куб.м./час, позволит увеличить производительность системы при сохранении и даже снижении потребляемой мощности, что приведет к повышению энергоэффективности | 2026 | 2026 |
| Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 125-80-315/4 с электродвигателем АИР112 М4 IM2081 на территории очистных сооружений по ул. Рабочий поселок г.Спасск-Рязанский) | увеличение энергоэффектив-ности объекта | г.Спасск-Рязанский, ул.Рабочий поселок, территория очистных сооружений | 139170,87 |  | Установлен насос СМ 100-65-200/4, мощностью 5,5 кВт/ч., напор 12,5 м., производительность 50 куб.м./час. В следствии износа оборудования и трудностей при обслуживании, а также поломки отдельных элементов происходит заметное ухудшение мощности, что приводит к увеличению затрат на энергоресурсы | Установка насоса СМ 125-80-315/4, мощностью 15 кВт/ч., напор 32 м., производительность 80 куб.м./час, позволит увеличить подачу, напор и, как следствие, производительность системы, что приведет к повышению энергоэффективности | 2027 | 2027 |
| Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 100-65-200/4 б/дв. б/р 112 М4 на КНС № 2 по ул.Ломоносова г.Спасск-Рязанский) | увеличение энергоэффектив-ности объекта | г.Спасск-Рязанский, ул.Ломоносова | 60184,73 |  | На КНС установлен насос СМ 80-50-200, мощностью 5,5 кВт/ч., напор 12,5 м., производительность 25 куб.м./час В следствии износа оборудования и трудностей при обслуживании, а также поломки отдельных элементов происходит заметное ухудшение мощности, что приводит к увеличению затрат на энергоресурсы | Установка насоса СМ 100-65-200/4, мощностью 5,5 кВт/ч., напор 12,5 м., производительность 50 куб.м./час, позволит увеличить производительность системы при сохранении и даже снижении потребляемой мощности, что приведет к повышению энергоэффективности | 2028 | 2028 |

2.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Таблица № 3

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 31.12.2028 г. (%) | 33 |
| Фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 01.01.2026 г. (%) | 34 |

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы МКП «Водосток Спасского муниципального района» представлен в таблице №4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 100-65-200/4 б/дв. б/р 112 М4 на КНС № 1 по ул.Белинского г.Спасск-Рязанский) | 2026 | 2026 |
| 2 | Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 125-80-315/4 с электродвигателем АИР112 М4 IM2081 на территории очистных сооружений по ул. Рабочий поселок г.Спасск-Рязанский) | 2027 | 2027 |
| 3 | Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 100-65-200/4 б/дв. б/р 112 М4 на КНС № 2 по ул.Ломоносова г.Спасск-Рязанский) | 2028 | 2028 |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица №5

| № п/п | Источники финансирования | Всего, рублей | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 100-65-200/4 б/дв. б/р 112 М4 на КНС № 1 по ул.Белинского г.Спасск-Рязанский) | 55537,31 | 55537,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Бюджетные средства | 55537,31 | 55537,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 125-80-315/4 с электродвигателем АИР112 М4 IM2081 на территории очистных сооружений по ул. Рабочий поселок г.Спасск-Рязанский) | 139170,87 | 0,00 | 139170,87 | 0,00 |
| 2.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Бюджетные средства | 139170,87 | 0,00 | 139170,87 | 0,00 |
| 3 | Модернизация системы водоотведения (установка насоса СМ 100-65-200/4 б/дв. б/р 112 М4 на КНС № 2 по ул.Ломоносова г.Спасск-Рязанский) | 60184,73 | 0,00 | 0,00 | 60184,73 |
| 3.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Бюджетные средства | 60184,73 | 0,00 | 0,00 | 60184,73 |
| 4 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | 254892,91 | 55537,31 | 139170,87 | 60184,73 |
| 4.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Бюджетные средства | 254892,91 | 55537,31 | 139170,87 | 60184,73 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица №6

| № п\п | Наименование показателей | Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 2. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, % | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | 2,032 |  | 2,03 |  | 1,83 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | 0,100 |  | 0,08 |  | 0,08 |
| 4. | Расходы на реализацию инвестиционной программы, руб. |  | 55537,31 |  | 139170,87 |  | 60184,73 |

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Таблица №7

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Водоотведение |  |  |  |
| 1 | Текущие расходы (тыс. рублей) | 10997,13 | 11353,85 | 11722,33 |
| 1.1. | Операционные расходы (тыс. рублей) | 8124,91 | 8365,42 | 8613,03 |
| 1.2. | Расходы на электроэнергию (тыс. рублей) | 2650,45 | 2759,12 | 2872,24 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы (тыс. рублей) | 221,77 | 229,31 | 237,06 |
| 2. | Амортизация (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Нормативная прибыль (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Сглаживание (тыс. рублей) | -362,66 | -11,46 | 125,35 |
| 5. | Необходимая валовая выручка (тыс. рублей) | 10634,47 | 11342,39 | 11847,67 |
| 6. | Объем реализации услуг водоотведения, тыс. куб. м. | 117,31 | 117,31 | 117,31 |
| 7. | Тариф, рублей/куб.м. | 90,65 | 96,69 | 100,99 |
| 7.1 | Тариф, с 01.01 по 30.06, рублей/куб.м. | 87,21 | 94,09 | 99,28 |
| 7.2 | Тариф, с 01.07 по 31.12, рублей/куб.м. | 94,09 | 99,28 | 102,71 |
| 8. | Темп роста тарифа к предыдущему году, % | 107,89 | 105,51 | 103,45 |