Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 15 октября 2025 г. № 17-ип

Инвестиционная программа муниципального казенного предприятия «Ижевское коммунальное хозяйство Спасского муниципального района» по развитию систем водоотведения Спасского муниципального района Рязанской области

на период 2026-2028 годы

- Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |  | муниципальное казенное предприятие «Ижевское коммунальное хозяйство Спасского муниципального района», 391071. Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, дом 81, телефон: +7(49135) 7-12-01, электронный адрес: mupgkh@inbox.ru, главный инженер МКП «Ижевское коммунальное хозяйство» - Родин Николай Викторович |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |  | главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области, 390013 г. Рязань 390013, ул. МОГЭС, дом. 12 |  |  |  |
| 3. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |  | Администрация муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области, 391050, Рязанская область, г.Спасск-Рязанский, ул. Ленина, д.48 |  |  |  |
| 4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения муниципального казенного предприятия «Ижевское коммунальное хозяйство Спасского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Наименование показателя |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед,/км |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |  | 10 | 9 | 9 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, % |  | 10 | 9 | 9 |
| 3 | Энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/ч/м3 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт/ч/м3 |  | 0,348 | 0,348 | 0,348 |

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

Таблица № 1

| Мероприятие | Объем расходов в ценах 2025 г., (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт на КНС по ул.Школьный переулок в с.Ижевское Спасского района Рязанской области) | 88 000,00 | 92 840,00 | - | - |
| Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт на КНС по ул.Совхозная в с.Ижевское Спасского района Рязанской области) | 88 000,00 | - | 96 646,44 | - |
| Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса ЦМК16-27М с ножом на КНС по ул. Заводская в с. Ижевское Спасского района Рязанской области) | 78 000,00 | - | - | 89 176,11 |

Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Место-расположение объекта | Сумма расходов, руб. | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до проведения мероприятий |  | после проведения мероприятий |  |  |
| Модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт на КНС по ул.Школьный переулок в с.Ижевское Спасского района Рязанской области) | увеличение энергоэффектив-ности объекта, снижение количества аварий и засоров | с.Ижевское, ул.Школьный пер. | 92 840,00 |  | На КНС установлен насос pedrollo МС 30/50 2,2/3000, мощностью 2,2 кВт/ч., напор 24 м, производительность 66 м3/час. В следствии износа оборудования и трудностей при обслуживании, а также поломки отдельных элементов происходит заметное ухудшение мощности, что приводит к увеличению затрат на энергоресурсы | Установка фекального насос СМ 80-50-200, мощностью 15 кВт/ч., напор 50 м, производительность 50 м3/час позволит увеличить подачу, напор и, как следствие, производительность системы что приведет к повышению энергоэффективности | 2026 | 2026 |
| Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт на КНС по ул.Совхозная в с.Ижевское Спасского района Рязанской области) | увеличение энергоэффектив-ности объекта, снижение количества аварий и засоров | с.Ижевское, ул.Совхозная | 96 646,44 |  | На КНС установлен насос pedrollo МС 30/50 2,2/3000, мощностью 2,2 кВт/ч., напор 24 м, производительность 66 м3/час. В следствии износа оборудования и трудностей при обслуживании, а также поломки отдельных элементов происходит заметное ухудшение мощности, что приводит к увеличению затрат на энергоресурсы | Установка фекального насос СМ 80-50-200, мощностью 15 кВт/ч., напор 50 м, производительность 50 м3/час позволит увеличить подачу, напор и, как следствие, производительность системы что приведет к повышению энергоэффективности | 2027 | 2027 |
| Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса ЦМК16-27М с ножом на КНС по ул. Заводская в с. Ижевское Спасского района Рязанской области) | увеличение энергоэффектив-ности объекта, снижение количества аварий и засоров | с.Ижевское, ул.Заводская | 89 176,11 |  | На КНС установлен насос ЦМФ 40-25, мощностью 5,5 кВт/ч., напор 25 м, производительность 40 м3/час. В следствии износа оборудования и трудностей при обслуживании, а также поломки отдельных элементов происходит заметное ухудшение мощности, что приводит к увеличению затрат на энергоресурсы | Установка фекального насоса ЦМК16-27М с ножом, мощностью 4 кВт/ч., напор 27 м, производительность 16 м3/час позволит увеличить подачу, напор и, как следствие, производительность системы при снижении потребляемой мощности, что приведет к повышению энергоэффективности | 2028 | 2028 |

2.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Таблица № 3

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 31.12.2028 г. (%) | 88 |
| Фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 01.01.2026 г. (%) | 94 |

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы муниципального казенного предприятия «Ижевское коммунальное хозяйство Спасского муниципального района» представлен в таблице №4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт на КНС по ул.Школьный переулок в с.Ижевское Спасского района Рязанской области) | 2026 | 2026 |
| 2 | Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт на КНС по ул.Совхозная в с.Ижевское Спасского района Рязанской области) | 2027 | 2027 |
| 3 | Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса ЦМК16-27М с ножом на КНС по ул. Заводская в с. Ижевское Спасского района Рязанской области) | 2028 | 2028 |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица №5

| № п/п | Источники финансирования | Всего, рублей | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт на КНС по ул.Школьный переулок в с.Ижевское Спасского района Рязанской области) | 92 840,00 | 92 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Бюджетные средства | 92 840,00 | 92 840,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт на КНС по ул.Совхозная в с.Ижевское Спасского района Рязанской области) | 96 646,44 | 0,00 | 96 646,44 | 0,00 |
| 2.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Бюджетные средства | 96 646,44 | 0,00 | 96 646,44 | 0,00 |
| 3 | Модернизация системы водоотведения (установка фекального насоса ЦМК16-27М с ножом на КНС по ул. Заводская в с. Ижевское Спасского района Рязанской области) | 89 176,11 | 0,00 | 0,00 | 89 176,11 |
| 3.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Бюджетные средства | 89 176,11 | 0,00 | 0,00 | 89 176,11 |
| 4 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | 278 662,55 | 92 840,00 | 96 646,44 | 89 176,11 |
| 4.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Бюджетные средства | 278 662,55 | 92 840,00 | 96 646,44 | 89 176,11 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица №6

| № п\п | Наименование показателей | Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| 1. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 1 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| 2. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 10 |  | 9 |  | 9 |  |
| 2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, % | 10 |  | 9 |  | 9 |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 |  | 0,348 |  | 0,248 |  | 0,248 |
| 4. | Расходы на реализацию инвестиционной программы, руб. |  | 92 840,00 |  | 96 646,44 |  | 89 176,11 |

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Таблица №7

| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Водоотведение |  |  |  |
| 1 | Текущие расходы (тыс. рублей) | 2039,05 | 2120,61 | 2205,44 |
| 1.1. | Операционные расходы (тыс. рублей) | 1833,24 | 1906,57 | 1982,83 |
| 1.2. | Расходы на электроэнергию (тыс. рублей) | 166,11 | 172,75 | 179,66 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы (тыс. рублей) | 39,70 | 41,29 | 42,94 |
| 2. | Амортизация (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Нормативная прибыль (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Сглаживание (тыс. рублей) | 96,00 | 100,00 | 104,00 |
| 5. | Необходимая валовая выручка (тыс. рублей) | 2135,05 | 2220,61 | 2309,44 |
| 6. | Объем реализации услуг водоотведения, тыс. куб. м. | 40,735 | 40,735 | 40,735 |
| 7. | Тариф, рублей/куб.м | 52,41 | 54,51 | 56,69 |
| 7.1. | Тариф с 01.01 по 30.06., рублей/куб.м | 51,17 | 53,66 | 55,36 |
| 7.2. | Тариф с 01.07. по 31.12., рублей/куб.м | 53,66 | 55,36 | 58,02 |
| 9. | Темп роста тарифа к предыдущему году, % | 104,87 | 103,17 | 104,8 |