Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 31-ип

Инвестиционная программа МКП «Жилсервис»

в сфере холодного водоснабжения на период с 2026 по 2028 годы

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации | Муниципальное казенное предприятие "Жилсервис" муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области (МКП «Жилсервис»). |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391803, г. Скопин, Рязанская область, ул. Карла Маркса, д. 199. |
| Лицо ответственное за программу, контакты | Тел.:+7-920-982-10-16 Экономист Мягкова Нина Николаевна |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Главное Управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 3910013, Рязань ул. МОГЭС д. 12 Тел. 8 49 12 – 20-48-92 |
| Наименование органа местного самоуправления согласующего Программу | Администрация муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области |
| Местонахождение органа местного самоуправления | 391800, г. Скопин, Рязанская область, пл. Ленина, д. 22-а. |
| Сроки реализации Программы | 2026 – 2028 гг. |
| Финансовое обеспечение программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств Администрации муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области. Общие финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоснабжения составят 679,232 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 303,851 тыс. руб. 2027 год – 178,693 тыс. руб. 2028 год – 196,688 тыс. руб. |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |

| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м. | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 3 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20 | 18 | 16 |

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| 4 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 1,217 | 1,169 | 1,120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Показатели качества питьевой воды

| 5 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |

- Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п.п | Наименование мероприятия | Место расположение объекта | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Основные технические характеристики до и после проведения мероприятий |  | Сумма расходов, тыс.руб | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до проведения мероприятий | после проведения мероприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине п. Поплевинский | Рязанская область, Скопинский район, п. Поплевинский, ул. Горняцкая Артезианская скважина № 987 (год постройки 2012 г.) Кадастровый номер 62:19:1060101:862 | Высокая степень износа и технически устаревшие насосное оборудование приводит к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе подачи воды. В целях повышения энергоэффективности работы насосного оборудования, требуется замена глубинного насоса, что приведет к экономии электроэнергии. более современное энергоэффективное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины. | ЭЦВ 6-16-140 Произв-ть 16 м3/час, мощность 11 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-15-100 Произв-ть 20 м3/час, мощность 7,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 71,730 | 2028 год |
| 2 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Секирино, ул. Школьная | Рязанская область, Скопинский район, с. Секирино, ул. Школьная Артезианская скважина № 2543 (год постройки 2004 г.) Кадастровый номер 62:19:1170101:1703 |  | ЭЦВ 6-10-110 Произв-ть 10 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-10-100 Произв-ть 20 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 57,000 | 2026 год |
| 3 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Чулково, ул. Амбаровка | Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково, ул. Амбаровка Артезианская скважина № 2712 (год постройки 1988 г.) Кадастровый номер 62:19:1290201:1092 |  | ЭЦВ 6-10-110 Произв-ть 10 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-10-100 Произв-ть 20 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 59,337 | 2027 год |
| 4 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Чулково, ул. Большак | Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково, ул. Большак Артезианская скважина № 1588 (год постройки 1988 г.) Кадастровый номер 62:19:1290201:1093 | Высокая степень износа и технически устаревшие насосное оборудование приводит к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе подачи воды. В целях повышения энергоэффективности работы насосного оборудования, требуется замена глубинного насоса, что приведет к экономии электроэнергии. более современное энергоэффективное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины. | ЭЦВ 6-10-110 Произв-ть 10 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-10-119 Произв-ть 20 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 57,655 | 2026 год |
| 5 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Шелемишево | Рязанская область, Скопинский район, с. Шелемишево, ул. Кирова Артезианская скважина № 900 (год постройки 1981 г.) Кадастровый номер 62:19:1390201:285 |  | ЭЦВ 6-10-110. Произв-ть 10 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-10-119 Произв-ть 20 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 62,479 | 2028 год |
| 6 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Новое | Рязанская область, Скопинский район, с. Новое, Артезианская скважина № 2448 (год постройки 1986 г.) Кадастровый номер 62:19:1360501:364 |  | ЭЦВ 6-10-110. Произв-ть 10 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-10-119 Произв-ть 20 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 62,479 | 2028 год |
| 7 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Рождествено, ул. Карла Маркса | Рязанская область, Скопинский район, с. Рождествено, ул. Карла Маркса Артезианская скважина № 1737 (год постройки 1964 г.) Кадастровый номер 62:19:1360101:465 |  | ЭЦВ 5-6,5-80. Произв-ть 6,5 м3/час, мощность 3 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-10-119 Произв-ть 20 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 60,019 | 2027 год |
| 8 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Ильинка, ул. Люберцы | Рязанская область, Скопинский район, с. Ильинка, ул. Люберцы Артезианская скважина № 2379 (год постройки 1985 г.) Кадастровый номер 62:19:1350401:412 | Высокая степень износа и технически устаревшие насосное оборудование приводит к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе подачи воды. В целях повышения энергоэффективности работы насосного оборудования, требуется замена глубинного насоса, что приведет к экономии электроэнергии. более современное энергоэффективное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины. | ЭЦВ 6-10-110. Произв-ть 10 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-10-119 Произв-ть 20 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 57,655 | 2026 год |
| 9 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Ильинка, ул. Загуменка | Рязанская область, Скопинский район, с. Ильинка, ул. Загуменка Артезианская скважина № 54 (год постройки 1985 г.) Кадастровый номер 62:19:1350201:471 |  | ЭЦВ 6-10-110. Произв-ть 10 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-10-100 Произв-ть 20 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 59,337 | 2027 год |
| 10 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Клекотки | Рязанская область, Скопинский район, с. Клекотки, ул. Новая Артезианская скважина № 4167 (год постройки 1969 г.) Кадастровый номер 62:19:0480101:744 |  | ЭЦВ 6-10-110. Произв-ть 10 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-10-119 Произв-ть 20 м3/час, мощность 5,5 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 57,655 | 2026 год |
| 11 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине р.п. Павелец, ул. Железнодорожная | Рязанская область, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Железнодорожная Артезианская скважина № 2/92 (год постройки 1992 г.) Кадастровый номер 62:19:0000000:735 |  | ЭЦВ 8-25-100. Произв-ть 25 м3/час, мощность 11 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | ЭЦВ 5-15-120 Произв-ть 20 м3/час, мощность 9,2 кВт материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что нет сквозного корродирования. Двигатель охлаждается маслом. | 73,886 | 2026 год |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения | Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения на 01.01.2025 г тыс. рублей | Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснабжения на 01.01.2025 г тыс. рублей | Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения % | Остаточная стоимость / общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения по годам тыс. рублей |  |  | Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоснабжения на конец соответствующего года, тыс. рублей |  |  | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение, в т.ч.: | 0 | 0 | 100 | 0,00 303,851 | 351,478 482,543 | 485,602 679,232 | 50,64 | 131,06 | 193,629 | 28,51 |
| 1.1. | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Сооружения | 0 | 0 | 100 | 0,00 303,851 | 351,478 482,543 | 485,602 679,232 | 50,64 | 131,06 | 193,629 | 28,51 |
| 1.1. | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Начало реализации мероприятий, год | Окончание реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине п. Поплевинский | 2028 | 2028 | 2028 |  |
| 2 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Секирино, ул. Школьная | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 3 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Чулково, ул. Амбаровка | 2027 | 2027 | 2027 |  |
| 4 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Чулково, ул. Большак | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 5 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Шелемишево | 2028 | 2028 | 2028 |  |
| 6 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Новое | 2028 | 2028 | 2028 |  |
| 7 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Рождествено, ул. Карла Маркса | 2027 | 2027 | 2027 |  |
| 8 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Ильинка, ул. Люберцы | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 9 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Ильинка, ул. Загуменка | 2027 | 2027 | 2027 |  |
| 10 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Клекотки | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 11 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине р.п. Павелец, ул. Железнодорожная | 2026 | 2026 | 2026 |  |

- Расчет расходов финансовых потребностей для выполнения мероприятий инвестиционной программы

| № п.п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | 2025 цена по комм.предл. | 2026 индекс дефлятор 105,5 | 2027 индекс дефлятор 104,1 | 2028 индекс дефлятор 104,1 | Стоимость мероприятий с учетом прогнозных индексов цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине п. Поплевинский | руб. | 62 740,05 |  |  | 71 729,66 | 71 729,66 |
| 2 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Секирино, ул. Школьная | руб. | 54 028,74 | 57 000,32 |  |  | 57 000,32 |
| 3 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Чулково, ул. Амбаровка | руб. | 54 028,74 |  | 59 337,33 |  | 59 337,33 |
| 4 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Чулково, ул. Большак | руб. | 54 649,05 | 57 654,75 |  |  | 57 654,75 |
| 5 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Шелемишево | руб. | 54 649,05 |  |  | 62 479,35 | 62 479,35 |
| 6 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Новое | руб. | 54 649,05 |  |  | 62 479,35 | 62 479,35 |
| 7 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Рождествено, ул. Карла Маркса | руб. | 54 649,05 |  | 60 018,59 |  | 60 018,59 |
| 8 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Ильинка, ул. Люберцы | руб. | 54 649,05 | 57 654,75 |  |  | 57 654,75 |
| 9 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Ильинка, ул. Загуменка | руб. | 54 028,74 |  | 59 337,33 |  | 59 337,33 |
| 10 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Клекотки | руб. | 54 649,05 | 57 654,75 |  |  | 57 654,75 |
| 11 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине р.п. Павелец, ул. Железнодорожная | руб. | 70 034,13 | 73 886,01 |  |  | 73 886,01 |
|  | ИТОГО | руб. | 622 754,70 | 303 850,58 | 178 693,25 | 196 688,36 | 679 232,19 |

Размер расходов на модернизацию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, рассчитан в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Приложение: Коммерческое предложение от 3 поставщиков.

- Источники финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности – всего, тыс.руб | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине п. Поплевинский | 71,730 | 0,00 | 0,00 | 71,730 |
| 2 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Секирино, ул. Школьная | 57,000 | 57,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Чулково, ул. Амбаровка | 59,337 | 0,00 | 59,337 | 0,00 |
| 4 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Чулково, ул. Большак | 57,655 | 57,655 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Шелемишево | 62,479 | 0,00 | 0,00 | 62,479 |
| 6 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Новое | 62,479 | 0,00 | 0,00 | 62,479 |
| 7 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Рождествено, ул. Карла Маркса | 60,019 | 0,00 | 60,019 | 0,00 |
| 8 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Ильинка, ул. Люберцы | 57,655 | 57,655 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Ильинка, ул. Загуменка | 59,337 | 0,00 | 59,337 | 0,00 |
| 10 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине с. Клекотки | 57,655 | 57,655 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине р.п. Павелец, ул. Железнодорожная | 73,886 | 73,886 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего инвестиций | 679,232 | 303,851 | 178,693 | 196,688 |
|  | Собственные средства МКП «Жилсервис» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные средства – всего, из них | 679,232 | 303,851 | 178,693 | 196,688 |
|  | бюджет муниципального образования Скопинский муниципальный район Рязанской области | 679,232 | 303,851 | 178,693 | 196,688 |

- Расчет эффективности

инвестирования средств инвестиционной программы

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |

| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 3 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | тыс./куб.м | 20 | 18 | 16 |

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| 4 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 1,217 | 1,169 | 1,120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Показатели качества питьевой воды

| 5 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на реализацию мероприятий | тыс. рублей | 303,851 | 178,693 | 196,688 |

- Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 18 647,61 | 20 618,22 | 21 917,57 | 22 891,83 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 18 647,61 | 20 618,22 | 21 917,57 | 22 891,83 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 10 614,86 | 11 156,22 | 11 602,47 | 12 066,57 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 7 686,27 | 9 083,25 | 9 909,83 | 10 395,41 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 346,48 | 378,75 | 405,28 | 429,86 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сглаживание |  | -160,00 | 168,16 | 0,00 |  |
| 4 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 18 487,61 | 20 786,38 | 21 917,57 | 22 891,83 |
| 5 | Объемы воды | тыс. м3 | 288,641 | 288,641 | 288,641 | 288,641 |
| 5.1 | 1 полугодие | тыс. м3 | 144,32 | 144,32 | 144,32 | 144,32 |
| 5.2 | 2 полугодие | тыс. м3 | 144,32 | 144,32 | 144,32 | 144,32 |
| 6 | Среднегодовой тариф | руб./куб. м | 64,05 | 72,01 | 75,93 | 79,31 |
| 6.1.1 | Тариф с 1.01. по 30.06. | руб./куб. м | 58,23 | 69,87 | 74,16 | 77,71 |
| 6.1.2 | Тариф с 1.07. по 31.12. | руб./куб. м | 69,87 | 74,16 | 77,71 | 80,91 |
| 6.1.3 | Темп роста тарифа, % | % | 1,20 | 1,06 | 1,05 | 1,04 |
| 7 | Среднегодовой тариф с учетом НДС 5% | руб./куб. м | 67,25 | 75,62 | 79,73 | 83,27 |
| 7.1.1 | Тариф с 1.01. по 30.06. | руб./куб. м | 61,14 | 73,36 | 77,87 | 81,59 |
| 7.1.2 | Тариф с 1.07. по 31.12. | руб./куб. м | 73,36 | 77,87 | 81,59 | 84,95 |
| 7.1.3 | Темп роста тарифа, % | % | 1,20 | 1,06 | 1,05 | 1,04 |