Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 19-ип

Инвестиционная программа МКП «ПассажирСервис»

по развитию систем водоснабжения муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области

на период с 2026 по 2028 годы

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения | Муниципальное казенное предприятие ПассажирСервис» - муниципального образования Сараевского муниципального района Рязанской области |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391860, Рязанская область, р.п. Сараи, ул. Чкалова д.48. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Литвинов Олег Борисович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Телефон/факс (849148) 3-15-68/3-11-72 электронный адрес: saraimpzkh@mail.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования – Сараевский муниципальный район Рязанской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 391870, Рязанская область, Сараевский район, р.п. Сараи ул.Ленина д.157 |
| Наименование органа исполнительной власти Рязанской области, утвердившего инвестиционную программу | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 390013 г. Рязань 390013, ул. МОГЭС, д.12 |
| Основания для разработки программы | 1.Постановление Администрации МО - Сараевский муниципальный район Рязанской области №47 от 03.02.2025 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы для МКП «ПассажирСервис» МО – Сараевский муниципальный район Рязанской области по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО - Сараевский муниципальный район Рязанской области на период 2026-2028 год». 2. Постановление Администрации МО - Сараевский муниципальный район Рязанской области №331 от 24.06.2025 «О внесении изменений в постановление Администрации МО - Сараевский муниципальный район Рязанской области №47 от 03.02.2025 |

|  | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плановое значение показателя качества питьевой воды |  |
|  | - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0% (2026 г.) 0% (2027 г.) 0% (2028 г.) |
|  | -Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0% (2026 г.) 0% (2027 г.) 0% (2028 г.) |
|  | Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения |  |
|  | - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварии, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0,00 ед./км (2026г.) 0,00 ед./км (2027 г.) 0,00 ед./км (2028 г.) |
|  | Плановое значение показателя эффективности использования ресурсов |  |
|  | - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 0,00% (2026 г.) 0,00% (2027 г.) 0,00% (2028 г.) |
|  | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 0 кВт.*ч/куб. м (2026 г.) 0 кВт.*ч/куб. м (2027 г.) 0 кВт.*ч/куб. м (2028 г.) |
|  | - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 1,14 кВт.*ч/куб. м (2026 г.) 1,14 кВт.*ч/куб. м (2027 г.) 1,14 кВт.*ч/куб. м (2028 г.) |

- Перечень мероприятий инвестиционной программы

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы по результатам проведенного анализа существующих  объектов централизованных систем водоснабжения МКП «ПассажирСервис» предлагает реализовать инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения. Основными критериями выбора мероприятий являлись повышение надежности, качества и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения.

В инвестиционную программу включены мероприятия по модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие изменения технических характеристик этих объектов .

# Мероприятие  №1

# Модернизация артезианской скважины в с. Кривское ул. Тяньгуша

Существующая артезианская скважина расположена по адресу: Рязанская область, Сараевский район, с. Кривское ул. Тяньгуша (год постройки 1972 г), кадастровый номер 62:17:0010309:1076.  Насосное оборудование, установленное на объекте (ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10 куб.м/час, мощность двигателя 5,5 кВт), имеет большой физический износ, не соответствует современным стандартам, часто выходит из строя, что негативно сказывается на производительности воды в сеть.

В 2026 году планируется замена глубинного насоса на ЭЦВ 5-10-119 с производительностью 20 куб.м/час  и мощностью двигателя 5,5 кВт, материал корпуса  выполнен из нержавеющей стали, более современное, с более продолжительным сроком службы, обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины.

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения | Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения на 01.01.2025 г тыс. рублей | Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснабжения на 01.01.2025 г тыс. рублей | Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения % | Остаточная стоимость / общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения по годам тыс. рублей |  |  | Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоснабжения на конец соответствующего года, тыс. рублей |  |  | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение, в т.ч.: | 48059,95 | 42106,34 | 95 | 19060,52 63535,06 | 17744,43 65720,12 | 15356,53 66767,54 | 2849,59 | 3044,15 | 3103,39 | 94 |
| 1.1. | Здания | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2. | Сооружения | 43348,23 | 42106,34 | 90 | 39111,24 43348,23 | 36104,19 43348,23 | 29814,92 43348,92 | 13830,51 | 13830,51 | 13830,51 | 90 |
| 1.1. | Передаточные устройства | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2. | Оборудование | 4711,72 | 0,00 | 100 | 4759,74 4762,57 | 4742,74 4762,57 | 4725,74 4762,57 | 2,83 | 17,0 | 17,0 | 99 |
| 1.3. | Машины | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

- Источники финансирования инвестиционной программы и график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

Размер расходов рассчитаны в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития РФ (2026г.-105,3).

| №п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Основные технические характеристики объекта |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия по годам % |  |  | Финансовые потребности в тыс.руб | Реализация мероприятий по годам тыс.руб в прогнозных.ценах |  |  | График ввода объектов в эксплуатацию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До выполнения мероприятия |  |  | После выполнения мероприятия |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Мощность КВТ/ч | Производительность куб.м/час | Материал корпуса | Мощность КВТ/ч | Производительность куб.м/час | материал корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация артезианской скважины в с. Кривское | 5,5 | 10 | армлен | 5,5 | 20 | Нержавеющая сталь | 100 |  |  | 50,85 | 50,85 |  |  | Х |  |  |
|  | Всего инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,85 | 50,85 |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные средства из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,85 | 50,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта Российской федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,85 | 50,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

| №пп | Показатели | Ед. изм. | Значение показателей на 31 декабря соответствующего года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт* ч/куб.м | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 50,85 | 0 | 0 |

- Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2025 план, утв. ГУ РЭК | Очеред ной 2026 год | Очеред ной 2027 год | Очередной 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 14204,48 | 14886,49 | 15485,57 | 16127,35 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 14204,48 | 14886,49 | 15485,57 | 16127,35 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 10455,40 | 10904,98 | 11376,80 | 11831,87 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | % | 0,058 | 0,043 | 0,04 | 0,04 |
| 1.1.1.3 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 3483,09 | 3702,52 | 3854,24 | 4004,55 |
| 1.1.2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 265,99 | 278,99 | 284,52 | 290,93 |
| 1.1.3 | возврат займов и кредитов | тыс. руб. | - |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - |  |  |  |
| 2 | Итого НВВ для расчета тарифа |  | 14 204,48 | 14 886,49 | 15 485,57 | 16 127,35 |
| 2.1 | Сглаживание |  | - | - | - | - |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифав результате сглаживания | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4 | Объем водоснабжения | Куб.м | 264,896 | 264,896 | 264,896 | 264,896 |
| 5. | Тариф на водоснабжение | руб. куб. м | 53,62 | 56,20 | 58,46 | 60,88 |
| 5.1 | 1 полугодие | руб. куб. м | 49,04 | 56,20 | 56,20 | 60,72 |
| 5.2 | 2 полугодие | руб. куб. м | 58,21 | 56,20 | 60,72 | 61,04 |
| 5.3 | Тариф на водоснабжение с НДС | руб. куб. м | 56,30 | 59,01 | 61,38 | 63,92 |
| 5.4 | 1 полугодие с НДС 5% | руб. куб. м | 51,49 | 59,01 | 59,01 | 63,76 |
| 5.5 | 2 полугодие с НДС 5% | руб. куб. м | 61,12 | 59,01 | 63,76 | 64,09 |
| 6 | Темп роста тарифа | % | 118,7 | 100,0 | 108,0 | 100,5 |