Приложение к приказу ГУ РЭК Рязанской области от 29 октября 2025 г. № 21-ип Инвестиционная программа муниципального казенного предприятия «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области (МКП «Касимовское ЖКХ») в сфере холодного водоснабжения на 2026 - 2028 годы

1.Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |  | Муниципальное казенное предприятие «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство» Касимовского муниципального округа Рязанской области (МКП «Касимовское ЖКХ») Рязанская область, Касимовский округ, р. п. Гусь Железный, ул. Дачная, д. 9 Директор: Голубев И.Н. Тел.: 89623953731 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |  | Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12 Тел.84912289934 |  |  |  |
| 3. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |  | Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области, 391300, Рязанская область, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Ленина, д.9 а Тел.84913120286 |  |  |  |
| 4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МКП "Касимовское ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Наименование показателя |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, ед,/км |  | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| 2 | Качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3 |  | 1,838 | 1,8 | 1,178 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/м3 |  | 0 | 0 | 0 |

2. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

Таблица №1

| Мероприятие | Объем расходов в ценах 2025 г., (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация водоразборного узла (артезианская скважена) п. Лашма, ул. Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. | 614 672,06 | 648 479,02 |  |  |
| Модернизация водоразборного узла (линия водоснабжения) п.Лашма, ул.Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. | 200 957,20 |  | 220 702,25 |  |
| Модернизация водоразборного узла (электроснабжение водоразборного узла) п.Лашма, ул.Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. | 181 765,96 |  |  | 207 810,01 |

Данные мероприятия направлены на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, и доведение ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПин 2.1.4.1074-01).

В таблице № 1 произведен расчет размера расходов по каждому мероприятию в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2028 годов, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Расчет по каждому мероприятию произведен с учетом графика проведения работ и прогнозных индексов цен на период выполнения работ.

Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.

Таблица №2

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Месторасположение объекта |  | Сумма расходов, тыс.руб. | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до проведения мероприятий | после проведения мероприятий |  |  |
| Модернизация водоразборного узла: 1. Монтаж глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 2. Замена подающих труб от глубинного насоса до устья скважины 3. Замена глубинного кабеля, идущего от глубинного насоса до щитка электрооборудования 4. Строительство скважинного павильона их проф. листа 5. Монтаж автоматики управления глубинным насосом (монтаж частотного преобразователя) | Улучшение работоспособности водозаборного узла за счёт замены оборудования | Артезианская скважина) п. Лашма, ул. Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. |  | 648,5 | Насос ЭЦВ 8-25-110 морально устарел. Технические характеристики: подача воды 25 куб. м/час, напор 110 м., мощность двигателя 11 кВт. Участились трудности при обслуживании, а также поломки отдельных элементов водозаборного узла. Происходит заметное ухудшение мощности напора и подаваемого объема воды. | Установка глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150 - Технические характеристики: подача воды 25 куб. м/час, напор 150 м., мощность двигателя 17 кВт. приведет к увеличению высоты подъема воды, что положитель- но отразится на давлении воды в централизованной системе водоснабжения | 2026 | 2026 |
| Модернизация водоразборного узла (линия водоснабжения): 1. Прокладка линии от арт. скважины до ЦВС из труб ПНД д110 протяженностью 100 п.м. | Улучшение работоспособности водозаборного узла за счёт замены оборудования | Артезианская скважина) п. Лашма, ул. Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. |  | 220,7 | Полный технический износ | Замена труб позволит избежать аварийных ситуаций при увеличении давления воды в централизо-ванной системе водоснабжения | 2027 | 2027 |
| Модернизация водоразборного узла (электроснабжение водоразборного узла): 1. Замена силового кабеля, идущего от трансформаторной подстанции до щитка электрооборудования в скважинном павильоне 2. Монтаж железобетонных опор в количестве 5 ед. | Улучшение работоспособности водозаборного узла за счёт замены оборудования | Артезианская скважина) п. Лашма, ул. Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. |  | 207,8 | Полный технический износ | Замена силового кабеля позволит избежать аварийных ситуаций при увеличении давления воды в централизо-ванной системе водоснабжения | 2028 | 2028 |

2.1. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица №4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Плановый процент износа объектов централизованных систем питьевого водоснабжения (%) | 51 |
| Фактический процент износа объектов централизованных систем питьевого водоснабжения (%) | 90 |

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы «Развитие объектов централизованных систем холодного водоснабжения Касимовского муниципального округа Рязанской области, эксплуатируемых муниципальным казенным предприятием «Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство», на 2026 – 2028 годы» представлены в таблице №5.

Таблица №5

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые работы | Место расположение объекта | Период реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водоразборного узла (артезианская скважина) п. Лашма, ул. Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. | 1. Монтаж глубинного насоса ЭЦВ 8-25-150; 2. Замена подающих труб от глубинного насоса до устья скважины; 3. Замена глубинного кабеля, идущего от насоса до щитка электрооборудования; 4. Строительство металлического скважинного павильона из проф. Листа; 5. Монтаж автоматики управления глубинным насосом (установка частотного преобразователя | Рязанская область, Касимовский округ, п. Лашма, ул. Акишинский Карьер | 2026 г. | 2026 г. |
| 2 | Модернизация водоразборного узла (линия водоснабжения) п. Лашма, ул.Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. | 1. Прокладка линии от артезианской скважины до централизованной линии водоснабжения из труб ПНД d110 мм. Протяженностью 100 п. м | Рязанская область, Касимовский округ, п.Лашма, ул.Акишинский Карьер | 2027 г. | 2027 г. |
| 3 | Модернизация водоразборного узла (электроснабжение водоразборного узла) п. Лашма, ул. Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. | 1. Замена силового кабеля, идущего от трансформаторной подстанции до щитка электрооборудования в скважинном павильоне протяженностью 250 п. м; 2. Монтаж железобетонных опор в количестве 5 ед. | Рязанская область, Касимовский округ, п.Лашма, ул.Акишинский Карьер | 2028 г. | 2028 г. |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

с разделением по видам деятельности и по годам.

Суммарные финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоотведения представлены в таблице (на основании Прогноза индексов цен производителей1 и индексов-дефляторов

по видам экономической деятельности на период до 2028 года, в % г/г Минэкономразвития РФ).

Таблица №6

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположение объекта | Финансовые потребности по годам реализации с учетом индексов-дефляторов, руб. |  |  |  | Суммарные фин. потребности, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в прогнозных ценах 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | Модернизация водоразборного узла (артезианская скважина) п. Лашма, ул. Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. | Рязанская область, Касимовский округ, п. Лашма, ул. Акишинский Карьер | 614 672,06 | 648 479,02 |  |  | 648 479,02 |
| 1.1 | Бюджетные средства |  | 614 672,06 | 648 479,02 |  |  | 648 479,02 |
| 2 | Модернизация водоразборного узла (линия водоснабжения) п. Лашма, ул. Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. | Рязанская область, Касимовский округ, п.Лашма, ул. Акишинский Карьер | 200 957,20 |  | 220 702,25 |  | 220 702,25 |
| 2.1. | Бюджетные средства |  | 200 957,20 |  | 220 702,25 |  | 220 702,25 |
| 3 | Модернизация водоразборного узла (электроснабжение водоразборного узла) п. Лашма, ул. Акишинский Карьер Касимовского округа Рязанской области. | Рязанская область, Касимовский округ, п.Лашма, ул. Акишинский Карьер | 181 765,96 |  |  | 207 810,01 | 207 810,01 |
| 3.1 | Бюджетные средства |  | 181 765,96 |  |  | 207 810,01 | 207 810,01 |
|  | Итого |  | 997 395,22 | 648 479,02 | 220 702,25 | 207 810,01 | 1 076 991,28 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Таблица №7

| № | Наименование показателя | Значение показателя (срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,70 |  | 0,65 | 0,60 |
| 2. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 1,838 | 1,8 |  | 1,178 |
| 4. | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. | 648,48 | 220,70 |  | 207,81 |

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Таблица №8

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 38 355,07 | 39 886,38 | 41 483,41 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 38 355,07 | 39 886,38 | 41 483,41 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Норматив прибыли | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Избыток средств по НДС в операционных расходах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сглаживание | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 38 355,07 | 39 886,38 | 41 483,41 |
| 4 | Тариф на водоснабжение | руб. куб. м | 58,36 | 60,69 | 63,12 |
| 4.1 | 1 полугодие | руб. куб. м | 57,22 | 59,50 | 61,88 |
| 4.2 | 2 полугодие | руб. куб. м | 59,50 | 61,88 | 64,35 |
| 5 | Объем водоснабжения | тыс куб. м | 657,215 | 657,215 | 657,215 |
| 6 | Темп роста тарифа (по полугодиям) | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

На предприятии действует утвержденная и согласованная в установленном порядке с Территориальный отдел ТУ ФС Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском округе

программа производственного лабораторного контроля качества воды системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также согласованный с ТУ ФС Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском округе план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2022-2026 гг.

Качество воды, подаваемой потребителям из артезианских скважин, контролируется по микробиологическими химическим показателям и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».