Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 26-ип 

Инвестиционная программа МКП «ЖКХ Истьинское»
в сфере холодного водоснабжения на период с 2026 по 2028 годы

1. Паспорт инвестиционной программы
	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы


	Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Истьинское» муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области
391191, Рязанская области, Старожиловский район, с.Истье, ул.Садовая, д.25

Директор: Рязанкин Станислав Евгеньевич – тел. 8(49151)29417

	2.
	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12

	3.
	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация муниципального образования – Старожиловский муниципальный район 
Рязанской области
391170, Рязанская область, Старожиловский район, ул. Толстого, д.9


	4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	№ п/п
	Показатели
	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028

	1
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	10,30
	10,30
	10,30

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3
	1,21
	1,21
	1,21

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3
	0,0
	0,0
	0,0


2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения): 
1.1. Реконструкция водозаборного узла (артезианская скважина в д. Ямы) Старожиловского района Рязанской области.
1.2. Реконструкция системы водоснабжения по ул. Колхозная с д. Ершово Старожиловского района Рязанской области.
1.3. Реконструкция системы водоснабжения д. Татаркино Старожиловского района Рязанской области.
Размер расходов на реализацию мероприятий определен локальными сметными расчетами и подтверждается гарантийным письмом о бюджетном финансировании мероприятий.
В таблице № 1 произведен расчет размера расходов по каждому мероприятию в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных цен, установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации с учетом графика проведения работ.
Расчет по каждому мероприятию произведен с учетом графика проведения работ и прогнозных индексов цен на период выполнения работ.
Таблица № 1
	Мероприятие
	Объем расходов в ценах 2025 г., (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.)

	Реконструкция водозаборного узла (артезианская скважина в д. Ямы) Старожиловского района Рязанской области: замена водоподъемной трубы в артезианской скважине
	75,00
	79,125
	
	

	Реконструкция системы водоснабжения по ул.Колхозная с д.Ершово Старожиловского района Рязанской области: замена стальных водопроводных труб на полиэтиленовые
	140,00
	
	154,199
	

	Реконструкция системы водоснабжения д.Татаркино Старожиловского района Рязанской области: замена стальных водопроводных труб на полиэтиленовые
	170,00
	
	
	194,358


Обоснование необходимости проведения мероприятий, реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости проведения мероприятий
	Месторасположение объекта
	Сумма расходов, тыс.руб.
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	до проведения мероприятий
	после проведения мероприятий
	
	

	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов,  увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, за счет их реконструкции, в том числе реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

	Реконструкция водозаборного узла (артезианская скважина в д. Ямы) Старожиловского района Рязанской области: замена водоподъемной трубы в артезианской скважине
	Улучшение работоспособности водозаборного узла за счёт замены водоподъемной трубы
	в д. Ямы Старожиловского района Рязанской области
	79,125
	Водозаборный узел оснащён насосом 1ЭЦВ6-10-110, водоподъемной трубой 70 м, d 60.
Подача 16м.куб/час,
Мощность 10 кВт/час

Напор 6 м.  

В следствии морального устаревания оборудования и трудностей при обслуживании, а также поломки отдельных элементов водозаборного узла происходит заметное ухудшение мощности напора и подаваемого объема воды. 

	Проведена замена подъемной трубы глубиной 75 м. d 60 (увеличение углубления на 5 метров).

Подача 16м.куб/час,

Мощность 10 кВт/час  Замена насоса1ЭЦВ6-10-110
Напор 8 м
	2026
	2026

	Реконструкция системы водоснабжения по ул.Колхозная с д.Ершово Старожиловского района Рязанской области: замена стальных водопроводных труб на полиэтиленовые
	Улучшение работоспособности системы водоснабжения, за счет замены стальных труб на ПЭ трубы 
	ул.Колхозная  д.Ершово Старожиловского района Рязанской области
	154,199
	Водопроводная труба d100, асбестоцемент, вследствие с высокой степени изношенности происходят частые перерывы подачи воды, что ухудшает качество предоставления услуг и водоснабжения населения, а также приводит к потери воды.


	Проведена замена водопроводной трубы на ПНД d 110,  протяженность 0.050 км

	2027
	2027

	Реконструкция системы водоснабжения д.Татаркино Старожиловского района Рязанской области: замена стальных водопроводных труб на полиэтиленовые
	Улучшение работоспособности системы водоснабжения, за счет замены стальных труб на ПЭ трубы
	д.Татаркино Старожиловского района Рязанской области
	194,358
	Водопроводная труба d100, асбестоцемент, вследствие с высокой степени изношенности происходят частые перерывы подачи воды, что ухудшает качество предоставления услуг и водоснабжения населения, а также приводит к потери воды.


	Проведена замена водопроводной трубы на ПНД d 110, протяженность 0.060 км

	2028
	2028


2.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.
Таблица № 3
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на 31.12.2028 г. (%)
	80

	Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на 01.01.2026 г. (%)
	85


4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
График реализации мероприятий инвестиционной программы МКП «ЖКХ Кадомское» представлен в таблице № 4.

Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий, год
	График ввода объектов в эксплуатацию, год

	1
	Реконструкция водозаборного узла (артезианская скважина в д. Ямы) Старожиловского района Рязанской области: замена водоподъемной трубы в артезианской скважине
	2026
	2026

	2
	Реконструкция системы водоснабжения по ул.Колхозная с д.Ершово Старожиловского района Рязанской области: замена стальных водопроводных труб на полиэтиленовые
	2027
	2027

	3
	Реконструкция системы водоснабжения д.Татаркино Старожиловского района Рязанской области: замена стальных водопроводных труб на полиэтиленовые
	2028
	2028


5. Источники финансирования инвестиционной программы
Таблица № 5
	№ 

п/п
	Источники финансирования
	Всего,

тыс. рублей


	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы,
тыс. руб.

	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	Реконструкция водозаборного узла (артезианская скважина в д. Ямы) Старожиловского района Рязанской области:

замена водоподъемной трубы в артезианской скважине), 
в том числе:
	79,125
	79,125
	0,0
	0,0

	1.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	10,00
	10,00
	0,0
	0,0

	1.1.1
	Амортизационные отчисления
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Займы и кредиты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Бюджетные средства
	69,125
	69,125
	0,0
	0,0

	2
	Реконструкция системы водоснабжения по ул.Колхозная с д.Ершово Старожиловского района Рязанской области:

замена стальных водопроводных труб на полиэтиленовые), 
в том числе:
	154,199
	0,0
	154,199
	0,0

	2.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	10,00
	0,0
	10,00
	0,0

	2.1.1
	Амортизационные отчисления
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	10,0
	0,0
	10,0
	0,0

	2.1.3
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Займы и кредиты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Бюджетные средства


	144,199
	0,0
	144,199
	0,0

	3
	Реконструкция системы водоснабжения д.Татаркино Старожиловского района Рязанской области:

замена стальных водопроводных труб на полиэтиленовые), 
в том числе
	194,358
	0,0
	0,0
	194,358

	3.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	10,00
	0,0
	0,0
	10,00

	3.1.1
	Амортизационные отчисления
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0

	3.1.3
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Займы и кредиты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3
	Бюджетные средства
	184,358
	0,0
	0,0
	184,358

	4
	Всего по инвестиционной программе, в том числе:
	427,682
	79,125
	154,199
	194,358

	4.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	30,00
	10,00
	10,00
	10,00

	4.1.1
	Амортизационные отчисления
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	30,0
	10,0
	10,0
	10,0

	4.1.3
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2
	Займы и кредиты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3
	Бюджетные средства
	397,682
	69,125
	144,199
	184,358


6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы
Таблица № 6
	№ п\п
	Наименование показателей
	Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	
	
	2026
	2027
	2028

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Показатели качества питьевой воды

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	10,30
	10,30
	10,30

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/ч/куб.м  
	1,21
	1,21
	1,21

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт/ч/куб.м 
	0
	0
	0

	4.
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.
	79,125
	154,199
	194,358


7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы
Таблица № 7
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	план
	план
	план 

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	10 456,02
	11 052,77
	11 528,93

	1.1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	10 446,02
	11 042,77
	11 518,93

	1.1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	6 757,53
	7 027,83
	7 308,94

	1.1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	3 508,09
	3 827,33
	4 014,87

	1.1.3
	Неподконтрольные расходы, в том числе
	тыс.руб.
	180,4
	187,62
	195,12

	1.1.3.1
	возврат займов и кредитов
	тыс.руб.
	0
	0
	0

	1.1.3.2
	проценты по займам и кредитам
	тыс.руб.
	0
	0
	0

	1.2
	Амортизация
	тыс.руб.
	0
	0
	0

	1.3
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	10
	10
	10

	1.4
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	2
	Корректировка НВВ
	тыс. руб.
	0
	0
	0

	3
	Сглаживание
	тыс. руб.
	110,35
	0
	0

	4
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	10 566,37
	11 052,77
	11 528,93

	5
	Среднегодовой тариф
	руб./куб. м
	43,63
	45,64
	47,60

	5.1.1
	Тариф с 1.01. по 30.06.
	руб./куб. м
	42,36
	44,89
	46,38

	5.1.2
	Тариф с 1.07. по 31.12.
	руб./куб. м
	44,89
	46,38
	48,83

	5.2
	Темп роста тарифа
	%
	106,0
	103,3
	105,3

	6
	Объем воды
	тыс. м3
	242,198
	242,198
	242,198


8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды                           в соответствии с установленными требованиями.
В организации разработан и утвержден план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями                      на 2022-2026гг. согласованный начальником территориального
 отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе.
