Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 27-ип
Инвестиционная программа МКП «Кораблиносервис»
в сфере водоотведения на период с 2026 по 2028 годы

1. Паспорт инвестиционной программы
	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы


	Муниципальное казенное предприятие «Кораблиносервис» Кораблинского муниципального округа Рязанской области
391670, Рязанская область, г.Кораблино, 
ул. Зубковой, д. 2а
Директор: Фурсаев Александр Михайлович
тел. 89155900552; 8 (49143) 51816

	2.
	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12

	3.
	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация Кораблинского муниципального округа Рязанской области
391200, Рязанская область, г. Кораблино,

ул. Маяковского, д.17



	4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Показатели
	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028

	1
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной в сети в год, ед./км
	0,096
	0,096
	0,096

	2
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающих очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, %
	0
	0
	0

	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, %
	0
	0
	0

	3
	Энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
	0
	0
	0

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,кВт*ч/куб.
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	


2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения. 
Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

1 Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения:

1.1. Модернизация, реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения:
1.1.1. Модернизация КНС по ул. Маяковского в г. Кораблино,
1.1.2. Модернизация КНС по ул. Садовая в г. Кораблино.

Размер расходов на реализацию мероприятий определен согласно постановления администрации – Кораблинского городского поселения Кораблинского муниципального района Рязанской области «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения г. Кораблино на период с 2024 года по 2034 год» от 23 июля  2024 г. № 92 (в ценах 2025 года) на основании анализа рынка цен.
В таблице № 1 произведен расчет размера расходов по каждому мероприятию в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных цен, установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Расчет объема расходов по каждому мероприятию произведен с учетом графика проведения работ и прогнозных индексов цен на период выполнения работ.

Таблица № 1
	Мероприятие
	Объем расходов в ценах 2025 г., (руб.)*
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.)

	Модернизация КНС по ул. Маяковского в г.Кораблино
	121 987,00
	128 696,28
	
	

	Модернизация КНС по ул. Садовая  в г.Кораблино
	121 987,00
	
	
	139 465,72


*- на основании анализа рынка цен.
Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости проведения мероприятий
	Месторасположение объекта
	Сумма расходов, тыс.руб.
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	до проведения мероприятий
	после проведения мероприятий
	
	

	Модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

	Модернизация КНС по ул. Маяковского в г.Кораблино
	Улучшение работоспособности КНС за счёт замены оборудования 
	Рязанская область, г. Кораблино, ул. Маяковского
	128,70
	КНС оснащена насосом марки   СМ 80-80-200/4, установлен в 1987 году.
Подача 25м.куб/час,

мощность 27 кВт/час,
напор 25 м.  

В следствии морального устаревания оборудования и трудностей при обслуживании, а также периодически, возникают технические неполадки КНС, происходит заметное ухудшение мощности напора сточных масс. 
	Установлен насос СМ 125-80-315/4
Подача 80м.куб/час,

Мощность 15 кВт/час

Напор 32 м
	2026
	2026

	Модернизация КНС по ул. Садовая в г.Кораблино
	Улучшение работоспособности КНС за счёт замены оборудования 
	Рязанская область, г. Кораблино, 
ул. Садовая
	139,47
	КНС оснащена насосом марки   СМ80-80-200/4, установлен в 1987 году.
Подача 25 м.куб/час,

мощность 27 кВт/час,
напор 25 м.  

В следствии морального устаревания оборудования и трудностей при обслуживании, а также периодически, возникают технические неполадки КНС, происходит заметное ухудшение мощности напора сточных масс. 
	Установлен насос СМ 125-80-315/4

Подача 80м.куб/час,

Мощность 15 кВт/час,
Напор 32 м
	2028
	2028


2.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.
Таблица № 3
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 31.12.2028 г. (%)
	77

	Фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 01.01.2026 г. (%)
	85


4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию
График реализации мероприятий инвестиционной программы МКП «Кораблиносервис» представлен в таблице №5.

Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий, год
	График ввода объектов в эксплуатацию, год

	1
	Модернизация КНС по ул. Маяковского в г.Кораблино
	2026
	2026

	2
	Модернизация КНС по ул. Садовая  в г.Кораблино
	2028
	2028


5. Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица № 5
	№ 

п/п
	Источники финансирования
	Всего,

тыс. рублей


	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы,
тыс. руб.

	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	Модернизация КНС по ул. Маяковского в г.Кораблино в том числе:
	128,70
	128,70
	0,0
	0,0

	1.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	128,70
	128,70
	0,0
	0,0

	1.1.1
	Амортизационные отчисления
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	128,70
	128,70
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Займы и кредиты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Модернизация КНС по ул. Садовая г. Кораблино, 

в том числе:
	139,47
	0,0
	0,0
	139,47

	2.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	139,47
	0,0
	0,0
	139,47

	2.1.1
	Амортизационные отчисления
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	139,47
	0,0
	0,0
	139,47

	2.1.3
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Займы и кредиты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Всего по инвестиционной программе, в том числе:
	268,17
	128,70
	0,0
	139,47

	4.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	268,17
	128,70
	0,0
	139,47

	4.1.1
	Амортизационные отчисления
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	268,17
	128,70
	0,0
	139,47

	4.1.3
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2
	Займы и кредиты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3
	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица № 6
	№ п\п
	Наименование показателей
	Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	
	
	2026
	2027
	2028

	1.
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км.
	0,096
	0,096
	0,096

	2.
	Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения %:


	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения%
	0
	0
	0

	3.
	Показатели энергетической эффективности процесса водоотведения.

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/куб.м
	0
	0
	0

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/ч/куб.м  
	0
	0
	0

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб.м
	0,15
	0,15
	0,15

	4.
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.
	128,70
	0
	139,17


7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы
Таблица № 7

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	план
	план
	план 

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	17 074,19
	17 528,76
	18 279,69

	1.1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	16 945,49
	17 528,76
	18 140,22

	1.1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	8 397,71
	8 646,29
	8 902,22

	1.1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	1 100,65
	1 145,78
	1 192,75

	1.1.3
	Неподконтрольные расходы, в том числе
	тыс.руб.
	7 447,13
	7 736,69
	8 045,25

	1.1.3.1
	возврат займов и кредитов
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.2
	проценты по займам и кредитам
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Амортизация
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	128,70
	0,00
	139,47

	1.3.1
	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.1
	Возврат займов и кредитов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.2
	Проценты по займам и кредитам
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Капитальные расходы
	тыс. руб.
	128,70
	
	139,47

	1.3.3
	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Корректировка НВВ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Сглаживание
	тыс. руб.
	551,75
	344,29
	119,33

	4
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	17 625,94
	17 873,05
	18 399,02

	5
	Среднегодовой тариф
	руб./куб. м
	40,69
	41,26
	42,48

	5.1.1
	Тариф с 1.01. по 30.06.
	руб./куб. м
	39,86
	41,53
	41,00

	5.1.2
	Тариф с 1.07. по 31.12.
	руб./куб. м
	41,53
	41,00
	43,96

	5.2
	Темп роста тарифа
	%
	104,18
	98,73
	107,21

	6
	Объем стоков
	тыс. м3
	433,141
	433,141
	433,141


