Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 29-ип

Инвестиционная программа МКП «Центр услуг»

в сфере водоотведения на период с 2026 по 2028 годы

- Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Муниципальное казенное предприятие «Центр услуг» муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д.23 Директор: Макаркин Александр Игоревич тел. 8/49158/22-4-90 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12 |
| 3. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д.9 |

| 4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей, ед./км. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на выбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема сточных вод, подвергающихся очистке, кВт*ч/м3 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения

Инвестиционной программой предусматривается реализацию мероприятия:

Модернизация участка канализационной сети п. Каширин Александро-Невского района Рязанской области.

Размер расходов на реализацию мероприятия определен на основании локального сметного расчета.

В таблице № 1 отражен размер расходов в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных цен, установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации с учетом графика проведения работ.

Таблица № 1

| Мероприятие | Объем расходов в ценах 2025 г., (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация участка канализационной сети п. Каширин Александро-Невский района Рязанской области. | 217 328,26 |  | 238 583,01 |  |

Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Месторасположение объекта | Сумма расходов, руб. | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до проведения мероприятий | после проведения мероприятий |  |  |
| Модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация участка канализационной сети п. Каширин Александро-Невский района Рязанской области | Существующий участок канализационной сети имеет большой физический износ и нуждаются в замене трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб. | Рязанская область, Александро-Невский район, п. Каширин | 238 583,01 | Канализационная сеть п. Каширин Александро-Невский района Рязанской области: диаметр 120 мм., протяженность трубопроводов канализации 100 метров, материал труб – сталь. | Канализационная сеть п. Каширин Александро-Невский района Рязанской области: диаметр 160 мм., протяженность трубопроводов канализации 100 метров, материал труб - полиэтилен. | 2027 | 2027 |

2.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Таблица № 3

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 31.12.2028 г. (%) | 85,5 |
| Фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения по состоянию на 01.01.2026 г. (%) | 84,33 |

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы МКП «Центр услуг» представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация участка канализационной сети п. Каширин Александро-Невский района Рязанской области | 2027 | 2027 |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица №5

| № п/п | Источники финансирования | Всего, рублей | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Модернизация участка канализационной сети п. Каширин Александро-Невский района Рязанской области, в том числе | 238 583,01 | 0,0 | 238 583,01 | 0,0 |
| 1.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 238 583,01 | 0,0 | 238 583,01 | 0,0 |
| 1.1.1 | Амортизационные отчисления | 238 583,01 | 0,0 | 238 583,01 | 0,0 |
| 1.1.2 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Займы и кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | 238 583,01 | 0,0 | 238 583,01 | 0,0 |
| 2.1 | Собственные средства всего, в том числе: | 238 583,01 | 0,0 | 238 583,01 | 0,0 |
| 2.1.1 | Амортизационные отчисления | 238 583,01 | 0,0 | 238 583,01 | 0,0 |
| 2.1.2. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Займы и кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Таблица № 6

| № п/п | Показатели | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей, ед./км. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на выбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема сточных вод, подвергающихся очистке, кВт*ч/м3 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| 4 | Расходы на реализацию инвестиционной программы, руб. |  | 0,0 | 238 583,01 | 0,0 |

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

| №п/п | Наименование | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2 484,31 | 2 827,60 | 2 676,17 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 2 484,31 | 2 588,68 | 2 676,17 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 1 955,74 | 2 013,63 | 2 073,24 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 496,79 | 542,00 | 568,56 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы в том числе | тыс.руб. | 31,78 | 33,05 | 34,38 |
| 1.2 | Амортизация | тыс.руб. | 0,0 | 238,92 | 0,0 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Капитальные расходы | тыс.руб. | 0,0 | 238,92 | 0,0 |
| 1.3.3 | Иные экономические обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктов 86 Методических указаний | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующего организации | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Сглаживание | тыс.руб. | 0,0 | -180,00 | 187,20 |
| 4 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 2 471,85 | 2 647,60 | 2 863,37 |
| 5 | Среднегодовой тариф | руб./куб.м. | 31,82 | 34,08 | 36,86 |
| 5.1.1 | Тариф с1.01.по 30.06 | руб./куб.м. | 31,00 | 32,64 | 35,52 |
| 5.1.2 | Тариф с1.07.по 31.12 | руб./куб.м. | 32,64 | 35,52 | 38,19 |
| 5.2 | Темп роста тарифа | % | 105,28 | 108,85 | 107,51 |
| 6 | Объем сточных вод | тыс.м3 | 77,69 | 77,69 | 77,69 |