Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 33-ип

Инвестиционная программа муниципального унитарного многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный (МУ МПЖКХ Гусь-Железный) в сфере холодного водоснабжения на 2026 - 2028 годы

1.Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |  | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гусь-Железный (МУ МПЖКХ Гусь-Железный) Рязанская область, Касимовский округ, р. п. Гусь Железный, ул. Дачная, д. 9 Начальник: Куликов Александр Александрович Тел.: 8 49131 46131 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |  | Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12 Тел.84912289934 |  |  |  |
| 3. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |  | Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области, 391300, Рязанская область, Касимовский округ, г. Касимов, ул. Ленина, д.9 а Тел.84913120286 |  |  |  |
| 4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МУ МПЖКХ Гусь-Железный |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Наименование показателя |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, ед /км |  | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 2 | Качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3 |  | 1,923 | 1,923 | 1,923 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/м3 |  | 0 | 0 | 0 |

2. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

Таблица №1

| Мероприятие | Объем расходов в ценах 2025 г., (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.) | Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация водозаборного узла по адресу: Рязанская область, Касимовский район, д. Чаур 1.Монтаж глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110; 2. Обустройство скважинного павильона 3. Монтаж автоматики управления глубинным насосом (установка частотного преобразователя) | 265 179,13 | 279 763,98 |  |  |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р. п. Гусь-Железный (парк) 1. Монтаж водонапорного бака 2. Замена кровли водонапорной башни | 914 919,28 |  | 1 004 814,67 |  |
| Модернизация водозаборного узла по адресу: Рязанская область, Касимовский район, д. Клетино 1.Монтаж автоматики управления насоса | 115 490,00 |  |  | 132 037,81 |

Данные мероприятия направлены на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды и доведение ее до уровня соответствующего государственному стандарту (СанПин 2.1.4.1074-01), а также на предотвращение химического и бактериологического заражения источника воды, обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и профилактику терроризма при эксплуатации артезианской скважины и водонапорной башни.

В таблице № 1 произведен расчет размера расходов по каждому мероприятию в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2028 годов, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Расчет по каждому мероприятию произведен с учетом графика проведения работ и прогнозных индексов цен на период выполнения работ.

Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.

Таблица №2

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Месторасположение объекта |  | Сумма расходов, тыс. руб. | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до проведения мероприятий | после проведения мероприятий |  |  |
| Модернизация водозаборного узла по адресу: Рязанская область, Касимовский район, д. Чаур 1.Монтаж глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110; 2. Обустройство скважинного павильона 3. Монтаж автоматики управления глубинным насосом (установка частотного преобразователя) | Улучшение работоспособности водозаборного узла за счёт замены оборудования | Артезианская скважина. Рязанская область, Касимовский район, д. Чаур |  | 279,76 | Насос ЭЦВ 6-10-80 морально устарел. Технические характеристики: подача воды 10 куб. м/час, напор 80 м., мощность двигателя 4 кВт. Участились трудности при обслуживании, а также поломки отдельных элементов водозаборного узла. Происходит заметное ухудшение мощности напора и подаваемого объема воды. | Установка глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 - Технические характеристики: подача воды 10 куб. м/час, напор 110 м., мощность двигателя 5,5 кВт - приведет к увеличению высоты подъема воды, что положительно отразится на давлении воды в централизованной системе водоснабжения | 2026 | 2026 |
| Модернизация водонапорной башни по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р. п. Гусь-Железный (парк) 1. Монтаж водонапорного бака 2. Замена кровли водонапорной башни | Улучшение работоспособности водозаборного узла за счёт замены оборудования | Водонапорная башня. Рязанская область, Касимовский район, р. п. Гусь-Железный (парк) |  | 1 004,81 | Технический износ бака накопителя с объемом 20 м. куб. | Замена бака накопителя на новый с объемом 25 м. куб. положительно отразится на количестве запасенной воды в случае отключения электроэнергии или поломки насоса. Увеличение высоты бака приведет к увеличению давления в системе ХВС | 2027 | 2027 |
| Модернизация водозаборного узла по адресу: Рязанская область, Касимовский район, д. Клетино 1.Монтаж автоматики управления насоса | Повышение надежности, безопасности и энергоэффективности в работе насосного оборудования | Водонапорная башня. Рязанская область, Касимовский район, д. Клетино |  | 132,04 | Отсутствие функций защиты от аварийных ситуаций в сети электроснабжения | Монтаж автоматики управления насоса ШУН-4РП-21-7,5.Р-А-54 приведет к стабильной работе насосного оборудования и защите от преждевременного выхода из строя, предотвращению коротких замыканий, перегрузок по току, не симметрии фаз или их пропадания, защита от сухого хода | 2028 | 2028 |

2.1. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица №4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Плановый процент износа объектов централизованных систем питьевого водоснабжения (%) | 49 |
| Фактический процент износа объектов централизованных систем питьевого водоснабжения (%) | 85 |

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы «Развитие объектов централизованных систем холодного водоснабжения Касимовского муниципального округа Рязанской области, эксплуатируемых МУ МПЖКХ Гусь-Железный, на 2026 – 2028 годы» представлены в таблице №5.

Таблица №5

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые работы | Место расположение объекта | Период реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водозаборного узла по адресу: Рязанская область, Касимовский район, д. Чаур | 1.Монтаж глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110; 2. Обустройство скважинного павильона 3. Монтаж автоматики управления глубинным насосом (установка частотного преобразователя) | Рязанская область, Касимовский округ, д. Чаур | 2026 г. | 2026 г. |
| 2 | Модернизация водонапорной башни по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный (парк) | 1. Монтаж водонапорного бака 2. Замена кровли водонапорной башни | Рязанская область, Касимовский округ, р.п. Гусь-Железный | 2027 г. | 2027 г. |
| 3 | Модернизация водозаборного узла по адресу: Рязанская область, Касимовский район, д. Клетино | 1.Монтаж автоматики управления насоса | Рязанская область, Касимовский округ, д. Клетино | 2028 г. | 2028 г. |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

с разделением по видам деятельности и по годам.

Суммарные финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоотведения представлены в таблице (на основании Прогноза индексов цен производителей1 и индексов-дефляторов

по видам экономической деятельности на период до 2028 года, в % г/г Минэкономразвития РФ).

Таблица №6

| № п/п | Наименование мероприятия | Место расположение объекта | Финансовые потребности по годам реализации с учетом индексов-дефляторов, руб. |  |  |  | Суммарные фин. потребности, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в прогнозных ценах 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | Модернизация водозаборного узла по адресу: Рязанская область, Касимовский район, д. Чаур | Рязанская область, Касимовский район, д. Чаур | 265 179,13 | 279 763,98 |  |  | 279 763,98 |
| 1.1 | Бюджетные средства |  | 265 179,13 | 279 763,98 |  |  | 279 763,98 |
| 2 | Модернизация водонапорной башни по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный (парк) | Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный | 914 919,28 |  | 1 004 814,67 |  | 1 004 814,67 |
| 2.1. | Бюджетные средства |  | 914 919,28 |  | 1 004 814,67 |  | 1 004 814,67 |
| 3 | Модернизация водозаборного узла по адресу: Рязанская область, Касимовский район, д. Клетино | Рязанская область, Касимовский округ, д. Клетино | 115 490,00 |  |  | 132 037,81 | 132 037,81 |
| 3.1 | Бюджетные средства |  | 115 490,00 |  |  | 132 037,81 | 132 037,81 |
|  | Итого |  | 1 295 588,41 | 279 763,98 | 1 004 814,67 | 132 037,81 | 1 416 616,46 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Таблица №7

| № | Наименование показателя | Значение показателя (срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,25 |  | 0,24 | 0,23 |
| 2. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 1,923 | 1,920 |  | 1,919 |
| 4. | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. | 279,76 | 1 004,81 |  | 132,04 |

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Таблица №8

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 22 314,34 | 23 220,11 | 24 162,28 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 22 314,34 | 23 220,11 | 24 162,28 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Норматив прибыли | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Избыток средств по НДС в операционных расходах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сглаживание | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 22 314,34 | 23 220,11 | 24 162,28 |
| 4 | Тариф на водоснабжение | руб. куб. м | 73,24 | 76,22 | 79,31 |
| 4.1 | 1 полугодие | руб. куб. м | 73,24 | 73,25 | 79,18 |
| 4.2 | 2 полугодие | руб. куб. м | 73,25 | 79,18 | 79,44 |
| 5 | Объем водоснабжения | тыс. куб. м | 304,66 | 304,66 | 304,66 |
| 6 | Темп роста тарифа (по полугодиям) | % | 1,01 | 1,08 | 1,01 |

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

На предприятии действует утвержденная и согласованная в установленном порядке с Территориальный отдел ТУ ФС Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском округе

программа производственного лабораторного контроля качества воды системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также согласованный с ТУ ФС Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском округе план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2022-2026 гг.

Качество воды, подаваемой потребителям из артезианских скважин, контролируется по микробиологическими химическим показателям и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».