Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 38-ип

Инвестиционная программа МКП «Скопинские водные системы» в сфере холодного водоснабжения на 2026-2028 гг.

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации | Муниципальное казенное предприятие "Скопинские водные системы" муниципального образования городской округ город Скопин Рязанской области (МКП «СВС»). |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 391803, г. Скопин, Рязанская область, ул. Карла Маркса, д. 162а. |
| Лицо ответственное за программу, контакты | Овсянников Павел Владимирович |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Главное Управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 3910013, Рязань ул. МОГЭС д. 12 Тел. 8 49 12 – 28-99-34 |
| Наименование органа местного самоуправления согласующего Программу | Администрация муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области |
| Местонахождение органа местного самоуправления | 391800, г. Скопин, Рязанская область, ул. Ленина, д. 9 |
| Сроки реализации Программы | 2026 – 2028 гг. |
| Финансовое обеспечение программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств Администрации муниципального образования – городской округ г. Скопин Рязанской области. Общие финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоснабжения составят 1 450,12 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 807,075 тыс. руб. 2027 год – 315,062 тыс. руб. 2028 год – 327,978 тыс. руб. |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |

| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м. | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
| 3 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14,44 | 14,44 | 14,44 |

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| 4 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Показатели качества питьевой воды

| 5 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |

- Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения, обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения,  основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий

| № п.п | Наименование мероприятия | Место расположение объекта | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Основные технические характеристики до и после проведения мероприятий |  | Сумма расходов, тыс.руб | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до проведения мероприятий | после проведения мероприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №3 Водозабора «Красный городок» | Рязанская область, г. Скопин д. Ивановка, ул. Школьная | Высокая степень износа и технически устаревшие насосное оборудование приводит к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе подачи воды. В целях повышения энергоэффективности работы насосного оборудования, требуется замена глубинного насоса, что приведет к экономии электроэнергии. более современное энергоэффективное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины. | ЭЦВ 10-65-110 Произв-ть 65 м3/час, мощность 33 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 100,884 | 2026 год |
| 2 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №4 Водозабора «Красный городок» | Рязанская область, г. Скопин д. Ивановка, ул. Школьная |  | ЭЦВ 10-65-110 Произв-ть 65 м3/час, мощность 33 кВт материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 100,884 | 2026 год |
| 3 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №7 Водозабора «Красный городок» | Рязанская область, г. Скопин д. Ивановка, ул. Школьная |  | ЭЦВ 10-65-110 Произв-ть 65 м3/час, мощность 33 кВт Напор – 110м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 100,884 | 2026 год |
| 4 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №34872 Водозабора «Центральный» | Рязанская область, г. Скопин ул. Комсомольская |  | ЭЦВ 10-65-110 Произв-ть 65 м3/час, мощность 33 кВт Напор – 110м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 100,884 | 2026год |
| 5 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №628 Водозабора мкр. Заречный | Рязанская область, г. Скопин мкр.. Заречный, ул. Заводская |  | ЭЦВ 10-65-110 Произв-ть 65 м3/час, мощность 33 кВт Напор – 110м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 100,884 | 2026год |
| 6 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №890 Водозабор мкр. Комсомольский | Рязанская область, г. Скопин, мкр. Комсомольский, ул. Мира | Высокая степень износа и технически устаревшие насосное оборудование приводит к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе подачи воды. В целях повышения энергоэффективности работы насосного оборудования, требуется замена глубинного насоса, что приведет к экономии электроэнергии. более современное энергоэффективное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины. | ЭЦВ 8-40-120 Произв-ть 40 м3/час, мощность 22 кВт Напор – 110м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 100,884 | 2026год |
| 7 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №114 Водозабор ул. Ленина | Рязанская область, г. Скопин ул. Ленина |  | ЭЦВ 10-65-110 Произв-ть 65 м3/час, мощность 33 кВт Напор – 110м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 100,884 | 2026год |
| 8 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №1686 Водозабор мкр. Октябрьский | Рязанская область, г. Скопин мкр. Октябрьский, ул. Советская |  | ЭЦВ 8-40-120 Произв-ть 40 м3/час, мощность 22 кВт Напор – 110м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 100,884 | 2026год |
| 9 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №6 Водозабора «Красный городок» | Рязанская область, г. Скопин д. Ивановка, ул. Школьная |  | ЭЦВ 10-65-110 Произв-ть 65 м3/час, мощность 33 кВт Напор – 110м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 105,021 | 2027год |
| 10 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №2384 Водозабор мкр. Октябрьский | Рязанская область, г. Скопин мкр. Октябрьский, ул. Советская |  | ЭЦВ 8-40-120 Произв-ть 40 м3/час, мощность 22 кВт Напор 120м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 105,021 | 2027год |

| 11 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине№71259 Водозабор ул. Красноармейская, в/ч51911 | Рязанская область, г. Скопин ул. Красноармейская | Высокая степень износа и технически устаревшие насосное оборудование приводит к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе подачи воды. В целях повышения энергоэффективности работы насосного оборудования, требуется замена глубинного насоса, что приведет к экономии электроэнергии. Более современное энергоэффективное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины. | ЭЦВ 8-40-120 Произв-ть 40 м3/час, мощность 22 кВт Напор 120м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 105,021 | 2027год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №2 Водозабора «Красный городок» | Рязанская область, г. Скопин д. Ивановка, ул. Школьная |  | ЭЦВ 10-65-110 Произв-ть 65 м3/час, мощность 33 кВт, Напор – 110м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 109,326 | 2028год |
| 13 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №79741 Водозабора «Центральный» | Рязанская область, г Скопин ул. Комосомольская | Высокая степень износа и технически устаревшие насосное оборудование приводит к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе подачи воды. В целях повышения энергоэффективности работы насосного оборудования, требуется замена глубинного насоса, что приведет к экономии электроэнергии. Более современное энергоэффективное, с более продолжительным сроком службы обеспечит стабильную и безаварийную работу артезианской скважины. | ЭЦВ 8-40-120 Произв-ть 40 м3/час, мощность 22 кВт Напор 120м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 109,326 | 2028год |
| 14 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №32/54 Водозабор мкр. омсомольский | Рязанская область, г. Скопин, мкр. Комсомольский, ул. Мира |  | ЭЦВ 10-65-110 Произв-ть 65 м3/час, мощность 33 кВт Напор 110м материал рабочего колеса выполнен из полимера, более пористый, подвержен быстрому износу. Корпус насоса выполнен из металла, что подвержен сквозной коррозии. | Скважинный насос Belamos 6TR130/67 Произв-ть 69 м3/час, мощность 13 кВт Напор 130м материал рабочего колеса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет нержавеющий корпус, что в результате не образуется сквозное корродирование. Двигатель охлаждается маслом. Встроенный обратный клапан и защитная сетка от крупных примесей. Рабочие колеса из нержавеющего полимера «плавающего» типа снижают риск заклинивания | 109,326 | 2028год |

1.1. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

- График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Начало реализации мероприятий, год | Окончание реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №3 | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 2 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №4 | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 3 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №7 | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 4 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №34872 Водозабор «Центральный» | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 5 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №628 Водозабор мкр. Заречный | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 6 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №890 Водозабор мкр.Комсомольский | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 7 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №114 Водозабор ул. Ленина г. Скопин | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 8 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №1686 Водозабор мкр.Октябрьский | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 9 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №6 | 2027 | 2027 | 2027 |  |
| 10 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №2384 Водозабор мкр.Октябрьский | 2027 | 2027 | 2027 |  |
| 11 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №71259Водозабор ул.Красноармейская, в/ч 51911 | 2027 | 2027 | 2027 |  |
| 12 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №2 | 2028 | 2028 | 2028 |  |
| 13 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №79741 Водозабор «Центральный» | 2028 | 2028 | 2028 |  |
| 14 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №32/54 Водозабор мкр.Комсомольский | 2028 | 2028 | 2028 |  |

- Расчет расходов финансовых потребностей для выполнения мероприятий инвестиционной программы

| № п.п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | 2025 цена по комм.предл. | 2026 индекс дефлятор 105,5 | 2027 индекс дефлятор 104,1 | 2028 индекс дефлятор 104,1 | Стоимость мероприятий с учетом прогнозных индексов цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №3 | руб. | 95625,00 | 100884,38 |  |  | 100884,38 |
| 2 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №4 | руб. | 95625,00 | 100884,38 |  |  | 100884,38 |
| 3 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №7 | руб. | 95625,00 | 100884,38 |  |  | 100884,38 |
| 4 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №34872 Водозабор «Центральный» | руб. | 95625,00 | 100884,38 |  |  | 100884,38 |
| 5 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №628 Водозабор мкр.Заречный | руб. | 95625,00 | 100884,38 |  |  | 100884,38 |
| 6 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №890 Водозабор мкр.Комсомольский | руб. | 95625,00 | 100884,38 |  |  | 100884,38 |
| 7 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №114 Водозабор ул.Ленина г.Скопин | руб. | 95625,00 | 100884,38 |  |  | 100884,38 |
| 8 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №1686 Водозабор мкр.Октябрьский | руб. | 95625,00 | 100884,38 |  |  | 100884,38 |
| 9 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №6 | руб. | 95625,00 |  | 105020,63 |  | 105020,63 |
| 10 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №2384 Водозабор мкр.Октябрьский | руб. | 95625,00 |  | 105020,63 |  | 105020,63 |
| 11 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №71259 Водозабор ул.Красноармейская, в/ч51911 | руб. | 95625,00 |  | 105020,63 |  | 105020,63 |
| 12 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №2 | руб. | 95625,00 |  |  | 109326,48 | 109326,48 |
| 13 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №79741 Водозабор «Центральный» | руб. | 95625,00 |  |  | 109326,48 | 109326,48 |
| 14 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №32/54 Водозабор мкр.Комсомольский | руб. | 95625,00 |  |  | 109326,48 | 109326,48 |
|  | ИТОГО | руб. | 1 338 750,00 | 807 075,04 | 315 061,89 | 327 979,44 | 1 450 116,37 |

Размер расходов на модернизацию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, рассчитан в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Приложение: Коммерческое предложение от 3 поставщиков.

Для расчета финансовых потребностей взята наименьшая цена на 2025год из коммерческих предложений от поставщиков.

- Источники финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности – всего, тыс.руб | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №3 | 100,884 | 100,884 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №4 | 100,884 | 100,884 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №7 | 100,884 | 100,884 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №34872 Водозабор «Центральный» | 100,884 | 100,884 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №628 Водозабор мкр.Заречный | 100,884 | 100,884 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №890 Водозабор мкр.Комсомольский | 100,884 | 100,884 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №114 Водозабор ул.Ленина г.Скопин | 100,884 | 100,884 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №1686 Водозабор мкр.Октябрьский | 100,884 | 100,884 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №6 | 105,02 | 0,00 | 105,02 | 0,00 |
| 10 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №2384 Водозабор мкр.Октябрьский | 105,02 | 0,00 | 105,02 | 0,00 |
| 11 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №71259 Водозабор ул.Красноармейская в/ч 51911 | 105,02 | 0,00 | 105,02 | 0,00 |
| 12 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине Водозабор «Красный городок» скважина №2 | 109,326 | 0,00 | 0,00 | 109,326 |
| 13 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №79741 Водозабор «Центральный» | 109,326 | 0,00 | 0,00 | 109,326 |
| 14 | Модернизация артезианской скважины: Замена глубинного насоса в артезианской скважине №32/54 Водозабор мкр.Комсомольский | 109,326 | 0,00 | 0,00 | 109,326 |
|  | Всего инвестиций | 1450,12 | 807,075 | 315,062 | 327,978 |
|  | Собственные средства МКП «Скопинские водные системы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные средства – всего, из них | 1450,12 | 807,075 | 315,062 | 327,978 |
|  | бюджет муниципального образования Городской округ город Скопин Рязанской области | 1450,12 | 807,075 | 315,062 | 327,978 |

- Расчет эффективности

инвестирования средств инвестиционной программы

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |

| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м | 1,818 | 1,816 | 1,814 |
| 3 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | тыс./куб.м | 14,44 | 14,00 | 14,00 |

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| 4 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Показатели качества питьевой воды

| 5 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на реализацию мероприятий | тыс. рублей | 807,075 | 315,062 | 327,978 |

- Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 63797,38 | 71883,04 | 73794,32 | 76366,68 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 63494,8 | 71226,58 | 73727,60 | 76326,40 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 30735,78 | 31501,76 | 32434,21 | 33394,26 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 30032,69 | 34395,59 | 35805,81 | 37273,97 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 2726,32 | 5329,23 | 5487,57 | 5657,17 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 302,58 | 656,45 | 66,72 | 41,28 |
| 3 | Сглаживание |  | -2000,00 | 1416,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 61797,38 | 83347,70 | 73794,32 | 76366,68 |
| 5 | Объемы воды | тыс. м3 | 1343,328 | 1341,934 | 1337,023 | 1337,023 |
| 5.1 | 1 полугодие | тыс. м3 | 671,664 | 670,967 | 668,512 | 668,512 |
| 5.2 | 2 полугодие | тыс. м3 | 671,644 | 670,967 | 668,512 | 668,512 |
| 6 | Среднегодовой тариф | руб./куб. м | 46,00 | 62,11 | 55,19 | 57,12 |
| 6.1.1 | Тариф с 1.01. по 30.06. | руб./куб. м | 42,25 | 49,72 | 55,19 | 55,20 |
| 6.1.2 | Тариф с 1.07. по 31.12. | руб./куб. м | 49,72 | 74,50 | 55,20 | 59,03 |
| 6.1.3 | Темп роста тарифа, % | % | 109,58 | 149,84 | 100,02 | 106,94 |
| 7 | Среднегодовой тариф с учетом НДС 5% | руб./куб. м | 48,30 | 65,22 | 57,95 | 59,87 |
| 7.1.1 | Тариф с 1.01. по 30.06. | руб./куб. м | 44,36 | 52,21 | 57,95 | 57,96 |
| 7.1.2 | Тариф с 1.07. по 31.12. | руб./куб. м | 52,21 | 78,23 | 57,95 | 61,98 |
| 7.1.3 | Темп роста тарифа, % | % | 109,58 | 149,84 | 100,02 | 106,94 |