Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 43-ип

Инвестиционная программа МКП «ЖКХ Сасовского района»

в сфере холодного водоснабжения на период 2026-2028 гг.

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ Сасовского района» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Рязанская область, г. Сасово, Индустриальный проезд, д.15 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2026-2028 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | И.о. директора МКП «ЖКХ Сасовского района» Куликова Ирина Сергеевна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | e.mail: gkh-sasovorn@mail.ru (49133) 5-30-00 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация МО Сасовский муниципальный округ |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Рязанская область, г. Сасово, ул. Вокзальная д.85 |

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 31.12.2026 | на 31.12.2027 | на 31.12.2028 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации , осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/час/м3 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт/час/м3 | 1,92 | 1,91 | 1,90 |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица №2

| № п.п | Наименование мероприятия | Место расположение объекта | Обоснование необходимости проведения мероприятий | Основные технические характеристики до и после проведения мероприятий |  | Сумма расходов, тыс.руб | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до проведения мероприятий | после проведения мероприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов – нет мероприятий. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов - нет мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Малый Студенец | с. Малый Студенец, ул. Колхозная Артезианская скважина Кадастровый номер 62:18:1150201:521 | Снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности, улучшение качества водоснабжения | год постройки 1960 год материал трубопровода – сталь, Д 57 мм, протяженность 48 п.м., высота подъема 45 м, насосное оборудование:ЭЦВ6-10-110 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 5,5 кВт) | год постройки 2026 год, материал трубопровода–полипропилен Д 63 мм, протяженность 48 п.м., высота подъема – 45 м, насосное оборудование:ЭЦВ6-10-80 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 3 кВт) | 339,97 | 2026 |
| 3.2 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Большой Студенец | С. Большой Студенец Артезианская скважина Кадастровый номер 62:18:0120101:136 |  | год постройки 1976 год материал трубопровода – сталь, Д 57 мм, , протяженность 48 п.м., высота подъема – 50 м, насосное оборудование –ЭЦВ 6-10-110 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 5,5 кВт) | год постройки 2026 год, материал трубопровода–полипропилен Д 63 мм, , протяженность 48 п.м. высота подъема – 45 м, насосное оборудование – ЭЦВ 6-10-80 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 3 кВт) | 339,9 | 2026 |
| 3.3 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Вялсы | С. Вялсы Артезианская скважина Кадастровый номер 62:18:0190101:531 |  | год постройки 1968 год материал трубопровода – сталь, Д 57 мм, , протяженность 48 п.м., высота подъема – 60 м, насосное оборудование –ЭЦВ 6-10-110 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 5,5 кВт) | год постройки 2026 год , материал трубопровода полипропилен Д 63 мм, протяженность 48 п.м, высота подъема – 60 м, насосное оборудование – ЭЦВ 6-10-80 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 3 кВт) | 353,9 | 2027 |
| 3.4 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Бастаново (Верхняя Мечеть) | С. Бастаново Артезианская скважина Кадастровый номер 62:18:0070101:488 | Снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности, улучшение качества водоснабжения | год постройки 2012 год материал трубопровода – сталь, Д 57 мм, , протяженность 48 п.м., высота подъема – 59 м, насосное оборудование –ЭЦВ 6-10-110 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 5,5 кВт) | год постройки 2026 год, материал трубопровода–полипропилен Д 63 мм, , протяженность 48 п.м., высота подъема – 59 м, насосное оборудование – ЭЦВ 6-10-80 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 3 кВт) | 368,4 | 2028 |
| 3.5 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Бастаново (Нижняя Мечеть) | С. Бастаново Артезианская скважина Кадастровый номер 62:18:0070101:476 |  | год постройки 2012 год материал трубопровода – сталь, Д 57 мм, , протяженность 48 п.м., высота подъема – 59 м, насосное оборудование –ЭЦВ 6-10-110 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 5,5 кВт) | год постройки 2026 год, материал трубопровода–полипропилен Д 63 мм, , протяженность 48 п.м. высота подъема – 59 м, насосное оборудование – ЭЦВ 6-10-80 (производительность 10 м3/час, напор 45 метров, мощность электродвигателя 3 кВт) | 368,4 | 2028 |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения – нет мероприятий. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения – нет мероприятий |  |  |  |  |  |  |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения | Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения на 01.01.2025 г тыс. рублей | Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснабжения на 01.01.2025 г тыс. рублей | Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения % | Остаточная стоимость / общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения по годам тыс. рублей |  |  | Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоснабжения на конец соответствующего года, тыс. рублей |  |  | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение, в т.ч.: | 5 882,24 | 2 650,1 | 91 | 3 018,9 | 2947,7 | 3356,4 | 368,4 | 454,6 | 532,5 | 43 |
| 1.1. | Здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Сооружения | 5 882,24 | 2 650,1 | 91 | 3 018,9 | 2947,7 | 3356,4 | 368,4 | 454,6 | 532,5 | 43 |
| 1.1. | Передаточные устройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Машины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Начало реализации мероприятий, год | Окончание реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Малый Студенец | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 2 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Большой Студенец | 2026 | 2026 | 2026 |  |
| 3 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Вялсы | 2027 | 2027 | 2027 |  |
| 4 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Бастаново (Верхняя Мечеть) | 2028 | 2028 | 2028 |  |
| 5 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Бастаново (Нижняя Мечеть) | 2028 | 2028 | 2028 |  |

- Расчет расходов финансовых потребностей для выполнения мероприятий инвестиционной программы

| № п.п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2024 цена по смете | 2025 индекс дефлятор 107,4 | 2026 индекс дефлятор 105,5 | 2027 индекс дефлятор 104,1 | 2028 индекс дефлятор 104,1 | Стоимость мероприятий с учетом прогнозных индексов цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Малый Студенец | руб. | 300 040,61 | 322 243,62 | 339 967,02 |  |  | 339 967,02 |
| 2 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Большой Студенец | руб. | 300 040,61 | 322 243,62 | 339 967,02 |  |  | 339 967,02 |
| 3 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Вялсы | руб. | 300 040,61 | 322 243,62 |  | 353 905,67 |  | 353 905,67 |
| 4 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Бастаново (Верхняя Мечеть) | руб. | 300 040,61 | 322 243,62 |  |  | 368 415,80 | 368 415,80 |
| 5 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Бастаново (Нижняя Мечеть) | руб. | 300 040,61 | 322 243,62 |  |  | 368 415,80 | 368 415,80 |
|  | ИТОГО | руб. | 1 500 203,05 |  | 679 934,04 | 353 905,67 | 736 831,60 | 1 770 671,31 |

Размер расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, рассчитан в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

- Источники финансирования инвестиционной программы

| № п/п | Источники финансирования | Всего, тыс. рублей | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Малый Студенец | 339,97 | 339,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Собственные средства всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Бюджетные средства (Бюджет МО-Сасовский муниципальный округ) | 339,97 | 339,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Большой Студенец | 339,97 | 339,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Собственные средства всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Бюджетные средства (Бюджет МО-Сасовский муниципальный округ) | 339,97 | 339,97 | 0,00 | 0,00 |
| З | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Вялсы | 0,00 | 0,00 | 353,9 | 0,00 |
| 3.1 | Собственные средства всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Бюджетные средства (Бюджет МО-Сасовский муниципальный округ) | 0,00 | 0,00 | 353,9 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Бастаново (Верхняя Мечеть) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,4 |
| 4.1 | Собственные средства всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Бюджетные средства (Бюджет МО-Сасовский муниципальный округ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,4 |
| 5 | Реконструкция водоподъемного оборудования артезианской скважины с. Бастаново (Нижняя Мечеть) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,4 |
| 5.1 | Собственные средства всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Бюджетные средства (Бюджет МО-Сасовский муниципальный округ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,4 |
| Итого по водоснабжению: |  | 1 770,6 | 679,9 | 353,9 | 736,8 |
| 6 | Всего по инвестиционной программе в том числе: | 1 770,6 | 679,9 | 353,9 | 736,8 |
| 6.1 | Собственные средства всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Бюджетные средства (Бюджет МО-Сасовский муниципальный округ) | 1 770,6 | 679,9 | 353,9 | 736,8 |

- Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществлен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

| NN пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя (срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 1,92 | 1,91 | 1,90 |
| 4 | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 679,9 | 353,9 | 736,8 |

- Предварительный расчет тарифов на холодное водоснабжение

Основной задачей разработки инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения в МО Сасовский муниципальный округ на 2026-2028 год» является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных программой с разбивкой по годам.

В данном разделе представлен расчет плановой необходимой выручки для МКП «ЖКХ Сасовского района» для расчета тарифов на услуги водоснабжения для потребителей МО Сасовский муниципальный округ.

Расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы выполнен с учетом требований Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Приказом ФСТ России от 27.12.2013г. №1746-э.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 29 484,11 | 30 963,38 | 32 317,06 |
| 1.1. | Текущие расходы | тыс.руб. | 29 484,11 | 30 963,38 | 32 317,06 |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс.руб. | 15 329,09 | 15 662,69 | 16 289,20 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | ед. | 0,051 | 0,040 | 0,040 |
| 1.1.1.3 | индекс цен на электрическую энергию | ед. | 0,132 | 0,091 | 0,049 |
| 1.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 11 725,75 | 12 792,79 | 13 419,64 |
| 1.1.3. | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс.руб. | 2 429,27 | 2 507,90 | 2 608,22 |
| 1.1.4. | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сглаживание | тыс.руб. | 642,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 30 126,90 | 30 963,38 | 32 317,06 |
| 4 | Объем воды | тыс. м3 | 474,48 | 456,41 | 456,41 |
| 4.1. | 1 полугодие | тыс. м3 | 237,24 | 228,21 | 228,21 |
| 4.2. | 2 полугодие | тыс. м3 | 237,24 | 228,21 | 228,21 |
| 5 | Среднегодовой тариф | руб./куб. м | 63,49 | 67,84 | 70,81 |
| 5.1. | Тариф с 1.01. по 30.06. | руб./куб. м | 59,77 | 67,22 | 68,46 |
| 5.2. | Тариф с 1.07. по 31.12. | руб./куб. м | 67,22 | 68,46 | 73,15 |
|  | Темп роста тарифа | % | 112,5% | 101,8% | 106,9% |