# Приложение № 2

к постановлению

# администрации города Рязани

# от 26 декабря 2025 № 12797

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории «Проект межевания территории в виде отдельного документа в границах территориальной зоны Ж5 (Зона общественно-жилой застройки) в районе улиц Есенина, Затинная, Окский проезд». (наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация по планировке территории).

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| ## Требования к выполнению инженерных изысканий |  |  |
| 1. | Наименование выполняемых работ | Инженерные изыскания по объекту: «Проект межевания территории в виде отдельного документа в границах территориальной зоны Ж5 (Зона общественно-жилой застройки) в районе улиц Есенина, Затинная, Окский проезд» |
| 2. | Объем выполняемых работ | - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме, необходимом для реализации проекта межевания территории в виде отдельного документа в границах территориальной зоны Ж5 (Зона общественно-жилой застройки) в районе улиц Есенина, Затинная, Окский проезд. |
| 3. | Вид документации | Инженерные изыскания |
| 4. | Заказчик | ООО «Восток» |
| 5. | Источник финансирования | Собственные средства ООО «Восток» |
| 6. | Подрядчик | Определяется заказчиком |
| 7. | Основания для выполнения работ | Постановление администрации города Рязани от 26.12.2025 № 12797. |
| 8. | Основные характеристики объекта | Территория выполнения изыскательских работ (далее - проектируемая территория) расположена по адресу: город Рязань, в районе улиц Есенина, Затинная, Окский проезд. Ориентировочная площадь проектируемой территории в границах разработки проекта межевания территории составляет 120631 кв.м, включая земельные участки с кадастровыми номерами: 62:29:0080074:60 площадью 934 кв.м, 62:29:0080074:99 площадью 958 кв.м, 62:29:0080074:47 площадью 569 кв.м, 62:29:0080074:52 площадью 750 кв.м, 62:29:0080074:1590 площадью 5089 кв.м, 62:29:0080074:78 площадью 830 кв.м, 62:29:0080074:94 площадью 423 кв.м, 62:29:0080074:87 площадью 194 кв.м, 62:29:0080074:77 площадью 206 кв.м, 62:29:0080074:74 площадью 408 кв.м, 62:29:0080074:67 площадью 446 кв.м, 62:29:0080074:1475 площадью 21051 кв.м, 62:29:0080074:1138 площадью 440 кв.м, 62:29:0080074:25 площадью 99,4 кв.м, 62:29:0080074:105 площадью 2355 кв.м, 62:29:0080074:104 площадью 11565 кв.м, 62:29:0080074:102 площадью 3025 кв.м, 62:29:0080074:3288 площадью 746 кв.м, 62:29:0080074:89 площадью 42 кв.м, 62:29:0080074:1024 площадью 429 кв.м, 62:29:0080074:3 площадью 5511 кв.м, 62:29:0080074:1151 площадью 1189 кв.м, 62:29:0080074:63 площадью 1302 кв.м, 62:29:0080074:1016 площадью 214 кв.м, 62:29:0080074:1015 площадью 685 кв.м, 62:29:0080074:21 площадью 6127 кв.м, 62:29:0080074:1471 площадью 3548 кв.м, 62:29:0080074:22 площадью 474,6 кв.м, 62:29:0080074:1587 площадью 291 кв.м, 62:29:0080074:1586 площадью 299 кв.м, 62:29:0080074:1010 площадью 1239 кв.м, 62:29:0080074:1472 площадью 3547 кв.м, 62:29:0080074:85 площадью 2968 кв.м, 62:29:0080074:39 площадью 1849,8 кв.м, 62:29:0080074:8 площадью 1557 кв.м, 62:29:0080074:6 площадью 198,2 кв.м, 62:29:0080074:35 площадью 719 кв.м, 62:29:0080074:41 площадью 1006 кв.м, 62:29:0080074:93 площадью 3015,6 кв.м, 62:29:0080074:64 площадью 1860 кв.м, 62:29:0080074:1017 площадью 655 кв.м, 62:29:0080074:10 площадью 7796,1 кв.м, 62:29:0080074:65 площадью 1908 кв.м, 62:29:0080074:66 площадью 2216 кв.м, 62:29:0080074:42 площадью 586,9 кв.м, 62:29:0080074:84 площадью 1696 кв.м, 62:29:0080074:1470 площадью 381 кв.м. В настоящее время проектируемая территория входит в состав земель населенных пунктов. Проектируемая территория полностью расположена в границах зоны с реестровым номером 62:00-6.646 от 06.04.2021, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (Ограничения устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации), вид/ наименование: Зона умеренного подтопления, прилегающая к зоне затопления при 1-процентной обеспеченности по Рязанскому району (в том числе н.п. Агро-Пустынь, н.п. Поляны, н.п. Варские, н.п. Красный Восход, н.п. Алеканово, н.п. Мурмино, н.п. Казарь). |
| 9. | Исходные данные, необходимые для выполнения работ | Подрядчик самостоятельно обращается за получением исходной информации. При необходимости осуществляет самостоятельный сбор исходных данных по существующим инженерным сетям и сооружениям (включая существующее потребление микрорайона по всем инженерным сетям), а также недостающих исходных данных для проектирования, включая приобретение недостающих картографических материалов и документации. |
| 10. | Цель и задачи выполняемых работ | Выполнить инженерно-геодезические изыскания с подготовкой технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях, зарегистрированного в органах геодезии и картографии Рязанской области или местного самоуправления, включая инженерно-топографические планы территории разработки документации по планировке территории (проектируемой территории) и прилегающих к ней территориях с охватом не менее 50,0 м масштаба 1:500 (1:1000), выполненные в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-62). На электронном носителе в векторном виде в формате .DWG программного продукта «AutoCAD». При этом на инженерно-топографических планах должны быть нанесены подземные коммуникации, размещение которых согласовано с эксплуатирующими организациями (согласования с эксплуатирующими организациями и регистрацию в органах геодезии и картографии Рязанской области или местного самоуправления осуществляет подрядчик). Выполнить инженерно-геологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-геологических изысканий с заключением, содержащим характеристику геологической среды, характеристику и режим подземных вод (при наличии), характеристику гидрогеологических условий, почвенную и санитарную характеристику участка водозабора, характеристику водоносного горизонта, а также категорию сложности инженерно-геологических условий проектируемой территории. Выполнить инженерно-экологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-экологических изысканий с указанием природно-климатических условий проектируемой территории и прогнозирование взаимодействия экосистемы с будущими объектами. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания с подготовкой технического отчета о выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий с указанием особенностей грунтовых и поверхностных вод в месте строительства (например, возможности водоснабжения), а также потенциальные угрозы для будущих сооружений. |
| 11. | Границы изысканий | Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для реализации проекта межевания территории в виде отдельного документа в границах территориальной зоны Ж5 (Зона общественно-жилой застройки) в районе улиц Есенина, Затинная, Окский проезд |
| 12. | Требования к выполнению и содержанию работ | Работа должна соответствовать требованиям действующих законодательных, нормативных правовых актов, технических регламентов и нормативно-технических документов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Рязанской области и органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, включая: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 28.02.2024 № 69-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Рязанской области»; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; - постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»; - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. |
| 13. | Форма передачи, результата работ заказчику | Подрядчик передает 2 (Два) экземпляра результата работ (результаты инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на бумажных носителях и 2 (Два) экземпляра в электронном виде на flash-накопителе: - текстовые материалы - в формате MS Offic; - графические материалы как растровые файлы в форматах .TIFF, .JPEG или .PDF вместе с файлом о географической информации в форматах MID/MIF, .TAB, .SHP, .SXF, .IDF, .RGB 24 bit без сжатия разрешением 300 dpi, при сохранении натурального размера файла в масштабе вывода на печать; - в векторном виде в формате .DWG (AutoCAD) или MID/MIF (MapInfo). |