|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 24.04.2026 № 127 |
|  | «Приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 03.10.2025 № 304 |

Адресная программа

Рязанской области по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

Паспорт

адресной программы Рязанской области

| Наименование Программы | адресная программа Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Правительство Рязанской области |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию Программы | министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | министерство строительного комплекса Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | - Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; - федеральный проект «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденного протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 20 декабря 2024 г. № 12пр; - Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 218-ФЗ); - постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 г. № 1469 «Об утверждении правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Правила); - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 г. № 817/пр «Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Приказ) |
| Перечень муниципальных образований Рязанской области – участников Программы | Касимовский муниципальный округ; Пронский муниципальный округ; Ряжский муниципальный округ; Михайловский муниципальный округ; Городской округ город Рязань; Скопинский муниципальный округ |
| Цель и задачи | цель Программы – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года; задачи Программы: - создание безопасных условий проживания граждан; - приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Рязанской области; - выкуп жилых помещений у собственников; - предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - стимулирование жилищного строительства; - освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 325 227 179,72 рублей, в том числе: 186 190 999,16 рублей – средства ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд); 137 035 727,96 рублей – средства областного бюджета; 2 000 452,60 рублей – средства местного бюджета; финансирование Фонда носит прогнозный характер и подлежит уточнению |
| Срок реализации | 2025-2027 годы |
| Этапы реализации | этап 2025 года (2025-2026 годы); этап 2026 года (2026-2027 годы) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сокращение аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года; - переселение граждан в благоустроенное жилье; - освобождение земельных участков под новую жилую застройку; - строительство на месте старых зданий высококачественного жилищного фонда с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой |

1. Характеристика текущего состояния жилищного
фонда на территории Рязанской области

В Рязанской области проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания, с обеспечением переселения граждан в благоустроенное жилье является одной из острых социальных проблем, и ее решение требует программного подхода и значительных финансовых затрат.

По состоянию на 01.09.2025 по данным сформированного реестра аварийных домов, признанных аварийными с 01.01.2017, объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, составляет 66,959 тыс. кв. метров  (190 аварийных жилых домов, 1575 жилых помещений, 3274 человека).

В муниципальных образованиях Рязанской области (далее – муниципальные образования) решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки из федерального, областного бюджетов.

Программа разработана в соответствии с Законом 218-ФЗ в целях решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда.

2. Цель и задачи реализации Программы

Программа разработана в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Закона 218-ФЗ, федерального проекта «Жилье» (код – П02807-И2) национального проекта «Инфраструктура для жизни» (код – И), утвержденного протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 20 декабря 2024 г. № 12пр и обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (код – 05).

Целью Программы является переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года.

Для реализации цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- создание безопасных условий проживания граждан;

- приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях;

- выкуп жилых помещений у собственников;

- предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование жилищного строительства;

- освобождение земельных участков под новую жилую застройку, под строительство объектов социальной инфраструктуры.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2025-2027 годы. Программа реализуется в 2 этапа: этап 2025 года (2025-2026 годы), этап 2026 года (2026-2027 годы).

4. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования на реализацию Программы исходя из перечня аварийных многоквартирных домов и площади жилых помещений в них составляет 325 227 179,72 рублей, в том числе:

- 186 190 999,16 рублей – средства Фонда;

- 137 035 727,96 рублей – средства областного бюджета;

- 2 000 452,60 рублей – средства местного бюджета.

Финансирование Фонда носит прогнозный характер и подлежит уточнению. Предоставление и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правилами. В случае если сумма фактически выделенных средств Фонда будет меньше объема средств Фонда, утвержденных Программой, то указанная разница не подлежит замещению средствами областного бюджета.

Объемы и источники финансирования  представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных образований, являющихся участниками Программы, на период 2025-2027 годов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Перечень муниципальных образований, претендующих
на предоставление финансовой поддержки

В Программу включены муниципальные образования и представленные в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Законом 218-ФЗ сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Перечень муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. Перечень аварийных многоквартирных домов,

подлежащих расселению в соответствии с Программой

В Программу включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 1 января 2017 года и подлежащих сносу, в отношении которых планируется переселение граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда и без участия средств Фонда в рамках Программы, приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Обоснование объема средств,

необходимых для реализации Программы

Объем средств, необходимых для реализации Программы, обосновывается исходя из предложений муниципальных образований, представленных в автоматизированной информационной системе Фонда (АИС «ППК «ФРТ»), по результатам проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. метра приобретения (строительства) жилых помещений, выкупной стоимости жилых помещений и проведения сравнительного анализа и оценки экономической эффективности каждого из способов переселения.

Объем субсидий на соответствующий этап, предоставляемых муниципальным образованиям, определен как сумма средств на выкуп жилых помещений, на приобретение жилых помещений, за вычетом объема финансирования за счет средств бюджета муниципального образования.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями за счет средств Фонда и средств областного бюджета определено в
графах 11 и 12 приложения № 1 к настоящей Программе.

При планировании размера выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер средств Фонда по итогам реализации этапа Программы не может превышать величину, рассчитанную как произведение общей площади изымаемых жилых помещений, трех четвертей нормативной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации (далее – нормативная стоимость квадратного метра), установленной на I квартал года подачи заявки Рязанской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в пределах лимита предоставления финансовой поддержки (далее – заявка), и процента долевого финансирования за счет средств Фонда.

При планировании стоимости приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками таких домов, или лицами, с которыми заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, стоимость 1 кв. метра общей площади таких жилых помещений, оплачиваемая за счет средств Фонда, не может превышать величину, рассчитанную в соответствии с пунктом 19 Правил как произведение трех четвертей нормативной стоимости кв. метра и процента долевого финансирования за счет средств Фонда, рассчитанного для соответствующего субъекта Российской Федерации. Оставшаяся часть возмещения выплачивается за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов, источником которых не является финансовая поддержка за счет средств Фонда.

Максимальное значение планируемой стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений жилых домов за счет средств областного бюджета:

- при планировании приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, приобретения домов блокированной застройки, размера выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации не может превышать 99% величины средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Рязанской области для расчета размеров безвозмездных социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, установленной на I квартал года подачи заявки, за вычетом средств Фонда;

- при планировании строительства многоквартирных домов (в том числе подготовки проектной документации в целях строительства многоквартирных домов), строительства, строительства индивидуальных жилых домов по проектам не может превышать 99% величины средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Рязанской области на первичном рынке, определяемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области, установленной на I квартал года подачи заявки, за вычетом средств Фонда.

Мероприятия, предусмотренные Программой, финансируются за счет средств:

- Фонда, выделяемых Рязанской области на безвозвратной и безвозмездной основе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из областного бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований;

- областного бюджета, направляемых на софинансирование;

- бюджетов муниципальных образований, направляемых на софинансирование в размере не менее 1% от общей стоимости программных мероприятий.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Стоимость приобретения жилых помещений у застройщиков, у лиц, не являющихся застройщиками, строительства многоквартирных домов уточняется по результатам аукционов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий бюджетам муниципальных образований  в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Не допускается дублирование финансирования мероприятия по переселению из аварийного многоквартирного жилого дома, реализуемого в рамках настоящей Программы, и мероприятия, реализовывавшегося или реализующегося в рамках иных мероприятий и (или) программ по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых между министерством строительного комплекса Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели, не предусмотренные Программой.

Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

8. Механизм реализации мероприятий,

предусмотренных Программой

## Министерство строительного комплекса Рязанской области осуществляет в пределах своей компетенции:

## - руководство и управление мероприятиями Программы;

## - координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления Рязанской области, связанные с реализацией мероприятий Программы.

## Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления Рязанской области сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда или из аварийного жилищного фонда, расположенного на территориях опорных населенных пунктов, или из многоквартирных домов, которые расположены на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении следующих условий:

- выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных Законом 218-ФЗ;

- наличие на территории муниципального образования аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке с
1 января 2017 года;

- наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

- наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели, соответствующей настоящей Программе, и предусматривающей мероприятие, соответствующее целям предоставления настоящих субсидий, с указанием перечня подлежащих сносу или реконструкции многоквартирных домов, включенных в данную муниципальную программу;

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2021 г. № 563-р, за исключением закупок, муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кроме закупок, осуществляемых в соответствии с частью 12 статьи 93 указанного Федерального закона.

Муниципальные образования – участники Программы заключают муниципальные контракты в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При подготовке документации на проведение закупок по приобретению жилых помещений, за исключением контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, муниципальные образования учитывают в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекомендуемый перечень характеристик к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилым помещениям, которые будут предоставляться гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, указанных в приложении № 2 к методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным Приказом.

Снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, осуществляется органами местного самоуправления Рязанской области за счет средств местных бюджетов, не являющихся средствами, предусмотренными для софинансирования мероприятий, определенных Программой.

Жилые помещения, созданные (приобретенные) за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются муниципальными образованиями в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма или в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер возмещения при выкупе расселяемых жилых помещений определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение собственников жилых помещений осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение общей площадью не менее ранее занимаемого, с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Рязанской области, которому предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, средств областного бюджета на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, представляет отчетность в порядке и в сроки, которые устанавливаются в соглашении с министерством строительного комплекса Рязанской области.

Информация об освоении средств Фонда, ходе реализации Программы в установленном Законом порядке и по формам, определенным Фондом, направляется в Фонд.

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании письма муниципального образования Рязанской области с последующим внесением изменений в муниципальную программу.

Этапы Программы реализуются не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

9. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, а также площадь расселенного аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации мероприятий Программы с 2025 по 2027 год с привлечением средств Фонда планируется:

- переселение 230 граждан;

- расселение 4 267,80 кв. метров аварийного жилищного фонда;

- снос (реконструкция) 20 аварийных многоквартирных домов.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года, представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Реализация Программы позволит:

- сократить аварийный жилищный фонд, переселить граждан в благоустроенное жилье;

- стимулировать развитие жилищного строительства;

- освободить земельные участки под новую жилую застройку;

- построить на месте старых зданий высококачественный жилищный фонд с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой.

10. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом

реализации Программы и расходования денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы

Министерство строительного комплекса Рязанской области как уполномоченный исполнительный орган Рязанской области, ответственный за реализацию Программы, осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, проводится в непрерывном режиме посредством автоматизированной информационной системы Фонда (АИС «ППК «ФРТ»).

Кроме того, ответственные лица в муниципальных образованиях – участники Программы, представляют в министерство строительного комплекса Рязанской области информацию (отчеты) о ходе ее выполнения в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии по форме и в сроки, установленные министерством строительного комплекса Рязанской области, за подписью главы администрации муниципального образования – участника Программы.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой министерству строительного комплекса Рязанской области информации (отчетов) возлагается на глав администраций муниципальных образований – участников Программы.

Министерство строительного комплекса Рязанской области анализирует информацию, содержащуюся в автоматизированной информационной системе Фонда (АИС «ППК «ФРТ») и представленную ответственными лицами в муниципальных образованиях – участниками Программы, консолидирует данные о ходе реализации Программы в целом и направляет отчеты о ходе ее выполнения в рамках договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, заключенного между Фондом и Рязанской областью, по установленным Фондом формам.

|  | Приложение № 1 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| --- | --- |

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по КРТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 230 | 113 | 82 | 31 | 4 267,80 | 3 053,50 | 1 214,30 | 325 227 179,72 | 186 190 999,16 | 137 035 727,96 | 2 000 452,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 90 | 45 | 36 | 9 | 1 599,40 | 1 224,50 | 374,90 | 103 046 693,61 | 59 522 800,63 | 42 750 052,69 | 773 840,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Касимовскому муниципальному округу | 37 | 14 | 8 | 6 | 481,10 | 238,30 | 242,80 | 27 315 003,50 | 18 679 702,29 | 8 387 364,41 | 247 936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Михайловскому муниципальному округу | 16 | 14 | 12 | 2 | 537,70 | 423,70 | 114,00 | 48 665 438,01 | 28 677 302,59 | 19 728 147,48 | 259 987,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Пронскому муниципальному округу | 14 | 4 | 4 | 0 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 6 851 250,90 | 3 241 111,52 | 3 546 393,32 | 63 746,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Ряжскому муниципальному округу | 23 | 13 | 12 | 1 | 453,60 | 435,50 | 18,10 | 20 215 001,20 | 8 924 684,23 | 11 088 147,48 | 202 169,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 140 | 68 | 46 | 22 | 2 668,40 | 1 829,00 | 839,40 | 222 180 486,11 | 126 668 198,53 | 94 285 675,27 | 1 226 612,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 5 | 2 | 1 | 1 | 133,70 | 65,90 | 67,80 | 11 541 117,70 | 6 580 077,18 | 4 900 019,73 | 61 020,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Касимовскому муниципальному округу | 44 | 19 | 8 | 11 | 678,80 | 293,10 | 385,70 | 54 436 224,51 | 31 532 730,99 | 22 594 569,35 | 308 924,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Михайловскому муниципальному округу | 78 | 43 | 36 | 7 | 1 726,40 | 1 448,20 | 278,20 | 145 024 574,40 | 82 109 456,01 | 62 116 662,45 | 798 455,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Скопинскому муниципальному округу | 13 | 4 | 1 | 3 | 129,50 | 21,80 | 107,70 | 11 178 569,50 | 6 445 934,35 | 4 674 423,74 | 58 211,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 2 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| --- | --- |

Объем финансовых средств по всем источникам в разрезе муниципальных
образований Рязанской области, являющихся участниками Программы

| Наименование муниципальных образований | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого, в том числе: | 325 227 179,72 | 186 190 999,16 | 137 035 727,96 | 2 000 452,60 | 39 340 713,00 | 19 230 336,57 | 19 751 940,26 | 358 436,17 | 184 491 670,08 | 89 292 464,06 | 94 285 675,27 | 913 530,75 | 101 394 796,64 | 77 668 198,53 | 22 998 112,43 | 728 485,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2025 года | 103 046 693,61 | 59 522 800,63 | 42 750 052,69 | 773 840,29 | 39 340 713,00 | 19 230 336,57 | 19 751 940,26 | 358 436,17 | 63 705 980,61 | 40 292 464,06 | 22 998 112,43 | 415 404,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пронскому муниципальному округу | 6 851 250,90 | 3 241 111,52 | 3 546 393,32 | 63 746,06 | 4 683 000,00 | 2 294 670,00 | 2 346 266,45 | 42 063,55 | 2 168 250,90 | 946 441,52 | 1 200 126,87 | 21 682,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Касимовскому муниципальному округу | 27 315 003,50 | 18 679 702,29 | 8 387 364,41 | 247 936,80 | 12 186 713,00 | 6 737 327,00 | 5 352 732,11 | 96 653,89 | 15 128 290,50 | 11 942 375,29 | 3 034 632,30 | 151 282,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ряжскому муниципальному округу | 20 215 001,20 | 8 924 684,23 | 11 088 147,48 | 202 169,49 | 17 195 000,00 | 7 613 099,57 | 9 409 932,54 | 171 967,89 | 3 020 001,20 | 1 311 584,66 | 1 678 214,94 | 30 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Михайловскому муниципальному округу | 48 665 438,01 | 28 677 302,59 | 19 728 147,48 | 259 987,94 | 5 276 000,00 | 2 585 240,00 | 2 643 009,16 | 47 750,84 | 43 389 438,01 | 26 092 062,59 | 17 085 138,32 | 212 237,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2026 года | 222 180 486,11 | 126 668 198,53 | 94 285 675,27 | 1 226 612,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 785 689,47 | 49 000 000,00 | 71 287 562,84 | 498 126,63 | 101 394 796,64 | 77 668 198,53 | 22 998 112,43 | 728 485,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 11 541 117,70 | 6 580 077,18 | 4 900 019,73 | 61 020,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 541 117,70 | 6 580 077,18 | 4 900 019,73 | 61 020,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Касимовскому муниципальному округу | 54 436 224,51 | 31 532 730,99 | 22 594 569,35 | 308 924,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300 685,10 | 14 168 383,66 | 13 995 374,13 | 136 927,31 | 26 135 539,41 | 17 364 347,33 | 8 599 195,22 | 171 996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Михайловскому муниципальному округу | 145 024 574,40 | 82 109 456,01 | 62 116 662,45 | 798 455,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 682 621,72 | 25 237 641,44 | 48 172 444,37 | 272 535,91 | 71 341 952,68 | 56 871 814,57 | 13 944 218,08 | 525 920,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Скопинскому муниципальному округу | 11 178 569,50 | 6 445 934,35 | 4 674 423,74 | 58 211,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 261 264,95 | 3 013 897,72 | 4 219 724,61 | 27 642,62 | 3 917 304,55 | 3 432 036,63 | 454 699,13 | 30 568,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 3 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| --- | --- |

Перечень

аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в установленном порядке в связи с физическим

износом в процессе их эксплуатации с 1 января 2017 года и подлежащих сносу, в отношении которых

планируется переселение граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда и без участия средств Фонда

| № п/п | Наимено-вание муници-пального образо-вания | Адрес много-квартир-ного дома | Тип | Техни-ческое состоя-ние | Принад-лежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплу-атацию | Дата признания аварийным/ ограниченно работоспо-собным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планиру-емая дата окончания переселения граждан | Площадь заст-ройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь, кв. м | коли-чество человек | коли-чество семей | дата | кв. м | Площадь земельно-го участка | Кадастро-вый номер земельного участка | Характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  | год | дата |  |  |  |  |  | кв. м |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит расселению |  |  | X | X | X | X | X | 11 153,20 | 600 | 273 | X | 16 604,31 | 39 686,90 | X | X |
| 1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе |  |  | X | X | X | X | X | 11 153,20 | 600 | 273 | X | 16 604,31 | 39 686,90 | X | X |
| расселение которых осуществляется с участием средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 4 267,80 | 230 | 108 | X | 4 580,60 | 15 819,90 | X | X |
| Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань |  |  | X | X | X | X | X | 133,70 | 5 | 2 | X | 185,20 | 318,00 | X | X |
| 1. |  | г. Рязань, проезд Ломоносова 1-й, д.20/9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 24.05.2018 | 133,70 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 185,20 | 318,00 | 62:29:0090030:10 | Сформирован под одним домом |
|  | Итого по Касимовскому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | 1 159,90 | 81 | 31 | X | 1 249,00 | 8 280,00 | X | X |
| 1 |  | р.п. Елатьма, ул. Володарского, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 27.06.2017 | 119,40 | 8 | 4 | 31.12.2027 | 119,40 | 3 651,00 | 62:04:0020102:1745 | Сформирован под одним домом |
| 2 |  | р.п. Елатьма, ул. Володарского, д. 36, к. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 27.06.2017 | 96,80 | 8 | 3 | 31.12.2026 | 101,00 | 608,00 | 62:04:0020102:1746 | Сформирован под одним домом |
| 3 |  | р.п. Елатьма, ул. Володарского, д. 38, к. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 27.06.2017 | 177,80 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 181,00 | 703,00 | 62:04:0020102:1747 | Сформирован под одним домом |
| 4 |  | р.п. Елатьма, ул. Володарского, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 27.06.2017 | 108,40 | 7 | 4 | 31.12.2026 | 110,00 | 2 318,00 | 62:04:0020103:1598 | Сформирован под одним домом |
| 5 |  | р.п. Елатьма, ул. Полевая, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 27.06.2017 | 75,70 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 87,20 | 1 000,00 | 62:04:0020102:537 | Сформирован под одним домом |
| 6 |  | ст. Касимов, ул. Буровая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 14.06.2017 | 212,40 | 18 | 6 | 31.12.2026 | 221,40 |  |  | Не сформирован |
| 7 |  | ст. Касимов, ул. Буровая, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 14.06.2017 | 200,20 | 18 | 3 | 30.12.2026 | 231,00 |  |  | Не сформирован |
| 8 |  | ст. Касимов, ул. Буровая, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 06.10.2017 | 169,20 | 8 | 5 | 31.12.2027 | 198,00 |  |  | Не сформирован |
|  | Итого по Михайловскому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | 2 264,10 | 94 | 57 | X | 2 559,10 | 3 789,90 | X | X |
| 1 |  | г. Михайлов, ул. Имени Маршала Голикова Ф.И., д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 09.10.2017 | 393,50 | 12 | 9 | 31.12.2026 | 394,40 | 593,00 | 62:08:0060221:245 |  |
| 2 |  | г. Михайлов, ул. Имени Маршала Голикова Ф.И., д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1951 | 09.10.2017 | 389,90 | 22 | 9 | 31.12.2026 | 428,80 | 581,00 | 62:08:0060221:244 | Сформирован под одним домом |
| 3 |  | г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 48 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 26.12.2017 | 466,10 | 14 | 13 | 31.12.2026 | 551,90 | 551,90 | 62:08:0060221:247 | Сформирован под одним домом |
| 4 |  | г. Михайлов, ул. Победы, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 09.10.2017 | 71,60 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 118,00 | 280,00 | 62:08:0060129:171 | Сформирован под одним домом |
| 5 |  | р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1927 | 09.10.2017 | 943,00 | 44 | 25 | 31.12.2026 | 1 066,00 | 1 784,00 | 62:08:0050102:145 | Сформирован под одним домом |
|  | Итого по Пронскому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | 127,00 | 14 | 3 | X | 110,20 | 158,00 | X | X |
| 1 |  | р.п. Пронск, ул. Е. Коняева, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 02.02.2017 | 127,00 | 14 | 3 | 31.12.2026 | 110,20 | 158,00 | 62:11:0020110:579 | Сформирован под одним домом |
|  | Итого по Ряжскому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | 453,60 | 23 | 11 | X | 477,10 | 3 274,00 | X | X |
| 1 |  | г. Ряжск, ул. Карла Маркса, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1900 | 09.08.2017 | 90,90 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 93,10 | 80,00 | 62:14:0010169:52 | Сформирован под одним домом |
| 2 |  | г. Ряжск, ул. Красная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1901 | 09.08.2017 | 110,10 | 8 | 4 | 31.12.2026 | 114,60 | 1 090,00 | 62:14:0010167:62 | Не сформирован |
| 3 |  | г. Ряжск, ул. Окаемова, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1904 | 09.08.2017 | 119,20 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 124,80 | 1 629,00 | 62:14:0010169; | Сформирован под одним домом |
| 4 |  | г. Ряжск, пер. Фурманова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1904 | 09.08.2017 | 133,40 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 144,60 | 475,00 | 62:14:0010214:19 | Сформирован под одним домом |
|  | Итого по Скопинскому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | 129,50 | 13 | 4 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 1 |  | г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Мира, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 30.08.2017 | 129,50 | 13 | 4 | 31.12.2025 |  |  | 62:19:0900101:3969 |  |
|  | расселение которых осуществляется без участия средств Фонда |  | X | X | X | X | X | 6 885,40 | 370 | 165 | X | 12 023,71 | 23 867,00 | X | X |
|  | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань |  | X | X | X | X | X | 4 180,70 | 239 | 111 | X | 3 611,54 | 9 507,00 | X | X |
| 1 |  | г. Рязань, ул. 8 Район, д. 185 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1951 | 24.05.2018 | 398,70 | 27 | 8 | 30.11.2020 | 296,90 | 1 708,00 | 62:29:0040005:3 | Сформирован под одним домом |
| 2 |  | г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1933 | 27.03.2019 | 472,70 | 28 | 13 | 31.12.2033 | 410,00 | 1 667,00 | 62:29:0070051:532 | Сформирован под одним домом |
| 3 |  | г. Рязань, ул. Дачная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 24.05.2018 | 853,00 | 55 | 28 | 31.12.2027 | 644,59 | 976,00 | 62:29:0030020:661 | Сформирован под одним домом |
| 4 |  | г. Рязань, ул. Колхозная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 21.12.2017 | 689,40 | 41 | 27 | 31.12.2026 | 674,25 | 969,00 | 62:29:0080090:1200 | Сформирован под одним домом |
| 5 |  | г. Рязань, ул. Кольцова, д. 4а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1918 | 24.05.2018 | 133,30 | 5 | 3 | 31.12.2029 | 160,50 | 480,00 | 62:29:0080011:64 | Не сформирован |
| 6 |  | г. Рязань, пр-кт. Первомайский, д. 24, к. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1918 | 24.05.2018 | 372,50 | 13 | 7 | 30.11.2031 | 273,28 | 1 062,00 | 62:29:0080003:70 | Сформирован под одним домом |
| 7 |  | г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 24.05.2018 | 745,10 | 46 | 14 | 31.12.2027 | 764,02 | 2 153,00 | 62:29:0080007:82 | Не сформирован |
| 8 |  | г. Рязань, ул. Чернобаевская, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 06.08.2018 | 516,00 | 24 | 11 | 31.12.2033 | 388,00 | 492,00 | 62:29:0070024:1911 | Сформирован под одним домом |
|  | Итого по Михайловскому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | 547,20 | 19 | 12 | X | 639,00 | 1 843,00 | X | X |
| 9 |  | г. Михайлов, ул. Имени Маршала Голикова Ф.И., д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 09.10.2017 | 429,90 | 12 | 8 | 31.12.2026 | 476,90 | 605,00 | 62:08:0060221:246 |  |
| 10 |  | г. Михайлов, ул. им Юрия Зарубина, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1909 | 08.02.2018 | 117,30 | 7 | 4 | 31.12.2026 | 162,10 | 1 238,00 | 62:08:0060126:268 | Сформирован под одним домом |
|  | Итого по Сараевскому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | 926,30 | 36 | 20 | X | 6 154,00 | 2 644,00 | X | X |
| 1 |  | р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 135 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 30.03.2018 | 546,00 | 19 | 12 | 01.01.2027 | 3 639,00 | 1 772,00 | 62:17:0030107 | Не сформирован |
| 2 |  | р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 204 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 30.03.2018 | 380,30 | 17 | 8 | 01.01.2027 | 2 515,00 | 872,00 | 62:17:0030109 | Не сформирован |
|  | Итого по Спасскому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | 1 231,20 | 76 | 22 | X | 1 619,17 | 9 873,00 | X | X |
| 1 |  | г. Спасск-Рязанский, ул. Войкова, д. 152 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 24.12.2018 | 160,70 | 9 | 6 | 31.12.2030 | 267,20 | 1 000,00 | 62:20:0030122:366 | Сформирован под одним домом |
| 2 |  | г. Спасск-Рязанский, пер. Красный, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1932 | 24.12.2018 | 151,80 | 9 | 3 | 31.12.2030 | 177,60 | 1 285,00 | 62:20:0030116:474 | Сформирован под одним домом |
| 3 |  | г. Спасск-Рязанский, ул. Пенкина, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1917 | 24.12.2018 | 90,10 | 9 | 1 | 31.12.2030 | 100,90 | 800,00 | 62:20:0030119:419 | Сформирован под одним домом |
| 4 |  | г. Спасск-Рязанский, ул. Рабочий поселок, д. 20-б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 24.12.2018 | 116,40 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 168,00 | 737,00 | 62:20:0030116:473 | Сформирован под одним домом |
| 5 |  | г. Спасск-Рязанский, ул. Рабочий поселок, д. 20В | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 24.12.2018 | 134,90 | 8 |  | 31.12.2030 | 158,20 | 628,00 | 62:20:0030116:481 | Сформирован под одним домом |
| 6 |  | г. Спасск-Рязанский, ул. Рабочий поселок, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 24.12.2018 | 65,50 | 5 | 1 | 31.12.2030 | 170,92 | 910,00 | 62:20:0030116:482 | Сформирован под одним домом |
| 7 |  | г. Спасск-Рязанский, ул. Свердлова, д. 142 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 24.12.2018 | 285,10 | 13 | 4 | 31.12.2030 | 242,00 | 986,00 | 62:20:0030121:367 | Сформирован под одним домом |
| 8 |  | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 94 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 24.12.2018 | 134,20 | 9 | 3 | 31.12.2030 | 172,50 | 1 606,00 | 62:20:0030103:751 | Сформирован под одним домом |
| 9 |  | г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 123 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 24.12.2018 | 92,50 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 161,85 | 1 921,00 | 62:20:0030102:1038 | Сформирован под одним домом |

|  | Приложение № 4 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| --- | --- |

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым с 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муници-пального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Дальнейшее использование приобретенных (построен-ных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о комплексном развитии территории развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство жилых помещений) | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территории | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 4 267,80 | 325 227 179,72 | 3 027,20 | 3 027,20 | 220 227 955,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,60 | 1 240,60 | 104 999 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,60 | 104 999 224,50 | 0,00 | 1 214,30 | 0,00 | 0,00 | 26,30 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 1 599,40 | 103 046 693,61 | 1 198,20 | 1 198,20 | 70 505 316,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,20 | 401,20 | 32 541 377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,20 | 32 541 377,10 | 0,00 | 374,90 | 0,00 | 0,00 | 26,30 |
| 1 | Итого по Касимовскому муниципальному округу | 481,10 | 27 315 003,50 | 238,30 | 238,30 | 8 274 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 242,80 | 19 040 313,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 19 040 313,90 | 0,00 | 242,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Михайловскому муниципальному округу | 537,70 | 48 665 438,01 | 423,70 | 423,70 | 38 824 844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 9 840 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 9 840 594,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Пронскому муниципальному округу | 127,00 | 6 851 250,90 | 100,70 | 100,70 | 4 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 26,30 | 2 168 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 2 168 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 |
| 4 | Итого по Ряжскому муниципальному округу | 453,60 | 20 215 001,20 | 435,50 | 435,50 | 18 722 782,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 18,10 | 1 492 218,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 1 492 218,30 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 2 668,40 | 222 180 486,11 | 1 829,00 | 1 829,00 | 149 722 638,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,40 | 839,40 | 72 457 847,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,40 | 72 457 847,40 | 0,00 | 839,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 133,70 | 11 541 117,70 | 65,90 | 65,90 | 5 688 553,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | 67,80 | 5 852 563,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | 5 852 563,80 | 0,00 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Касимовскому муниципальному округу | 678,80 | 54 436 224,51 | 293,10 | 293,10 | 21 142 214,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,70 | 385,70 | 33 294 009,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,70 | 33 294 009,70 | 0,00 | 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Михайловскому муниципальному округу | 1 726,40 | 145 024 574,40 | 1 448,20 | 1 448,20 | 121 010 072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,20 | 278,20 | 24 014 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,20 | 24 014 502,20 | 0,00 | 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Скопинскому муниципальному округу | 129,50 | 11 178 569,50 | 21,80 | 21,80 | 1 881 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,70 | 107,70 | 9 296 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,70 | 9 296 771,70 | 0,00 | 107,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 5 к адресной программе Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| --- | --- |

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в т.ч.: | 4 053,40 | 3 091,00 | 663,90 | 0 | 0 | 0 | 7 808,30 | 204 | 151 | 46 | 0 | 0 | 0 | 401 |
|  | В части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 795,20 | 2 808,70 | 663,90 | 0 | 0 | 0 | 4 267,80 | 47 | 137 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 795,20 | 804,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 599.40 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1 | Итого по Касимовскому муниципальному округу | 203.10 | 278.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,10 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | Итого по Михайловскому муниципальному округу | 71.60 | 466.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.70 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Итого по Пронскому муниципальному округу | 100.70 | 26.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Итого по Ряжскому муниципальному округу | 419.80 | 33.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.60 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 0.00 | 2 004.50 | 663.90 | 0 | 0 | 0 | 2 668.40 | 0 | 94 | 46 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 0,00 | 133,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Итого по Касимовскому муниципальному округу | 0,00 | 293,10 | 385,70 | 0 | 0 | 0 | 678,80 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 3 | Итого по Михайловскому муниципальному округу | 0,00 | 1 448,20 | 278,20 | 0 | 0 | 0 | 1 726,40 | 0 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 4 | Итого по Скопинскому муниципальному округу | 0,00 | 129,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,50 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|  | В части, предусматривающей реализацию по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 3258,20 | 282,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540,50 | 157 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию – городской округ город Рязань | 1 605,60 | 282,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 887,90 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Итого по Михайловскому муниципальному округу | 515,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | Итого по Сараевкому муниципальному округу | 375,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Итого по Спасскому муниципальному округу | 761,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,90 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |